Phụ lục III BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỀU CHỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh)

|  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tiến độ thực hiện | Tổng mức vốn đầu tư | Giai đoạn 2019-2020 (theo NQ 194) |  |  | Nội dung điều chỉnh năm 2020 | Giai đoạn 2019-2020 điều chỉnh |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  | 2019-2020 | Trong đó |  |  | 2019-2020 | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  | Thực hiện 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17 |
|  | Tổng số |  |  |  | 3.025.000 | 1.485.000 | 1.540.000 | 0 | 3.025.000 | 1.485.000 | 1.540.000 | - |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  | 1.603.041 | 845.449 | 757.592 |  | 1.471.511 | 855.449 | 616.062 | - |
| I | Y tế |  |  |  | 570.822 | 222.430 | 348.392 |  | 469.234 | 221.511 | 247.723 | - |
| 1 | Dự án xây dựng khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính bệnh viên đa khoa Thống Nhất | BH | 2015-2018 | 116.280 |  |  |  |  | - |  |  | Bệnh viện đa khoa Thống Nhất |
| 2 | Trụ sở làm việc Ban bảo vệ sức khỏe | BH | 2016-2018 | 109.533 |  |  |  |  | - |  |  | Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh |
| 3 | Xây dựng khoa sơ sinh bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | BH | 2016-2020 | 171.168 | 9.450 | 9.450 |  |  | 9.450 | 9.450 |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đạt chuẩn Quốc Gia | BH | 2017-2019 | 109.999 | 16.500 | 16.500 |  |  | 16.429 | 16.429 |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Khối điều trị bệnh viện Thống Nhất | BH | 2017-2021 | 600.000 | 193.000 | 43.000 | 150.000 |  | 192.922 | 42.922 | 150.000 | Bệnh viện đa khoa Thống Nhất |
| 6 | Hệ thống xử lý nước thải bệnh viên 7B | BH | 2017-2019 | 26.314 | 18.400 | 18.400 |  |  | 18.378 | 18.378 |  | Bệnh viện quân y 7B |
| 7 | Trạm Y tế xã Nhân Nghĩa - huyện Cẩm Mỹ | CM | 2018-2020 | 11.316 | 4.600 | 4.600 |  |  | 4.600 | 4.600 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Trạm Y tế xã Phú Bình - huyện Tân Phú | TP | 2018-2020 | 13.568 | 3.370 | 3.370 |  |  | 3.370 | 3.370 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Trạm Y tế xã Lang Minh - huyện Xuân Lộc | XL | 2018-2020 | 9.716 | 6.000 | 6.000 |  | 155 | 6.155 | 6.000 | 155 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Trạm Y tế xã Phước Khánh - huyện Nhơn Trạch | NT | 2018-2020 | 9.256 | 3.900 | 3.900 |  |  | 3.900 | 3.900 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Trạm Y tế xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2018-2010 | 13.523 | 5.500 | 5.500 |  |  | 5.500 | 5.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Trạm Y tế xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2018-2010 | 12.987 | 5.100 | 5.100 |  |  | 5.100 | 5.100 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 13 | Trạm Y tế xã Phú Tân - huyện Định Quán | ĐQ | 2018-2020 | 12.305 | 5.400 | 5.400 |  | 125 | 5.525 | 5.400 | 125 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 14 | Trạm Y tế xã Trung Hòa - huyện Trảng Bom | TB | 2018-2020 | 9.596 | 6.400 | 6.400 |  | 155 | 6.555 | 6.400 | 155 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 15 | Trạm Y tế xã Bàu Sen - thị xã Long Khánh | LK | 2018-2020 | 10.250 | 4.300 | 4.300 |  |  | 4.300 | 4.300 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 16 | Hệ thống công nghệ thông tin khoa khám bệnh - cấp cứu và khu hành chính mới Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện là 5 tỷ + ngân sách tỉnh) | BH | 2018-2020 | 15.860 | - |  |  |  | - |  |  | Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất |
| 17 | Xây dựng Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định y khoa tỉnh (dự án tạm ngưng) | BH | 2018-2022 | 52.004 | - |  |  |  | - |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 18 | Trạm Y tế xã Phước Tân - Tp. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 9.291 | 350 | 250 | 100 |  | 350 | 250 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 19 | Trạm Y tế xã Tân Hạnh - Tp. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 9.653 | 6.240 | 3.000 | 3.240 | (1.273) | 4.967 | 3.000 | 1.967 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 20 | Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 11.940 | 9.866 | 400 | 9.466 | (6.000) | 3.866 | 400 | 3.466 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 21 | Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa, | BH | 2019-2021 | 8.544 | 400 | 300 | 100 |  | 400 | 300 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 22 | Trạm Y tế Phường Bình Đa - Tp. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 7.566 | 300 | 200 | 100 |  | 300 | 200 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 23 | Trạm Y tế xã An Hòa - Tp. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 9.688 | 400 | 300 | 100 |  | 400 | 300 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 24 | Trạm Y tế xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc | XL | 2019-2021 | 13.922 | 7.795 | 5.000 | 2.795 | (1.123) | 6.672 | 5.000 | 1.672 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 25 | Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh | LK | 2019-2021 | 11.597 | 9.600 | 100 | 9.500 | (7.000) | 2.600 | 100 | 2.500 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 26 | Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thị xã Long Khánh | LK | 2019-2021 | 13.127 | 8.637 | 4.000 | 4.637 | (277) | 8.360 | 4.000 | 4.360 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 27 | Trạm Y tế xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom | TB | 2019-2021 | 13.905 | 8.600 | 5.000 | 3.600 | (1.090) | 7.510 | 5.000 | 2.510 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 28 | Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 16.443 | 12.770 | 500 | 12.270 | (9.000) | 3.770 | 500 | 3.270 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 29 | Trạm Y tế xã Phú Trung - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 14.687 | 200 | 100 | 100 |  | 200 | 100 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 30 | Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 15.625 | 8.967 | 5.000 | 3.967 | (1.508) | 7.459 | 5.000 | 2.459 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 31 | Trạm Y tế xã Phú Lập - huyện Tân Phú (dự án ngừng thực hiện) | TP | 2019-2021 | 11.014 | - |  |  |  | - |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 32 | Trạm Y tế xã Tà Lài - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 11.285 | 10.724 | 5.000 | 5.724 | (1.315) | 9.409 | 5.000 | 4.409 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 33 | Trạm Y tế xã La Ngà - huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2021 | 17.607 | 9.693 | 5.000 | 4.693 | (1.393) | 8.300 | 5.000 | 3.300 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 34 | Trạm Y tế xã Long Thọ - Nhơn Trạch | NT | 2019-2021 | 6.428 | 5.700 | 3.000 | 2.700 | (1.281) | 4.419 | 3.000 | 1.419 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 35 | Trạm y tế xã Thanh Sơn huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2021 | 14.923 | 8.600 | 2.200 | 6.400 |  | 8.600 | 2.200 | 6.400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 36 | Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch | NT | 2019-2021 | 13.009 | 400 | 300 | 100 |  | 400 | 300 | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 37 | Trạm Y tế xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2021 | 10.353 | 300 | 100 | 200 |  | 200 | 0 | 200 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 38 | Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2021 | 15.246 | 8.900 | 4.000 | 4.900 |  | 8.900 | 4.000 | 4.900 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 39 | Dự án Trang thiết bị phục hồi chức năng vật lý trị liệu của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | BH | 2019-2021 | 7.056 | 6.700 | - | 6.700 |  | 6.700 |  | 6.700 | Bệnh viện đa khoa Đồng Nai |
| 40 | Dự án mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung cho Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai phục vụ đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Nai (Ngân sách TW 15 tỷ + NST) | BH | 2017-2020 | 45.000 | - |  |  |  | - |  |  | Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai |
| 41 | Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | BH |  | 31013 | 12.000 |  | 12.000 |  | 12.000 |  | 12.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 42 | Dự án xây dựng khu khám và thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | tối đa 03 năm | 31.770 | 29.000 | 9.000 | 20.000 |  | 29.000 | 9.000 | 20.000 | Bệnh viện Da liễu Đồng Nai |
| 43 | Dự án Chẩn đoán nhanh và sơ cấp cứu cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐN | tối đa 3 năm | 31.525 | 29.000 | 29.000 |  |  | 28.951 | 28.951 |  | Sở Y tế |
| 44 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | tối đa 03 năm | 30.648 | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 45 | Dự án Một số giải pháp tăng cường năng lực kiểm nghiệm thực phẩm cho Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư), dự án ngưng thực hiện | ĐN | 2019-2023 | 136.541 | 70.000 |  | 70.000 | (69.844) | 156 |  | 156 | Sở Y tế |
| 46 | Dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống điện, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng của Bệnh viện quân y 7B | BH | 2018-2020 | 17.018 | 8.760 | 8.760 |  |  | 8.161 | 8.161 |  | Bệnh viện quân y 7B |
| II | Giáo dục - đào tạo |  |  |  | 247.630 | 207.630 | 40.000 |  | 237.667 | 206.828 | 30.839 | - |
| 1 | Sửa chữa một số hạng mục trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thành phố Biên Hòa (chuyển sang nguồn sự nghiệp) | BH | 2018-2020 | 6.037 | - |  |  |  | - |  |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Xây dựng Trường THPT Chu Văn An | BH | 2016-2019 | 129.233 | 12.500 | 8.500 | 4.000 | (4.000) | 8.500 | 8.500 | - | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong | BH | 2016-2018 | 79.068 | 6.000 | 1.000 | 5.000 |  | 6.000 | 1.000 | 5.000 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại I (tại huyện Trảng Bom) | TB | đến 2020 | 182.129 | 24.000 | 24.000 | - |  | 23.901 | 23.901 | - | Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải |
| 5 | Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 | ĐN | 2017-2021 | 499.000 | 87.000 | 78.000 | 9.000 | (9.000) | 78.000 | 78.000 | - | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trường THPT Sông Ray, Cẩm Mỹ | CM | 2016-2018 | 35.304 | - |  |  | 2.100 | 2.100 |  | 2.100 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Xây dựng trường thực hành sư phạm thuộc trường Đại học Đồng Nai | BH | 2017-2019 | 67.531 | - |  |  |  | - |  |  | Trường Đại học Đồng Nai |
| 8 | Trường THPT Kiệm Tân | TN | 2017-2019 | 45.013 | - |  |  |  | - |  |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Cải tạo sửa chữa trường Đoàn kết | ĐQ | 2017-2019 | 47.412 | - |  |  |  | - |  |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Đầu tư Trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020 | ĐN | 2017-2020 | 196.138 | - |  |  | 439 | 439 |  | 439 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Khối tiểu học và mầm non của trường Phổ thông thực hành sư phạm thuộc trường Đại học Đồng Nai | BH | 2017-2021 | 66.400 | 16.000 | 16.000 |  |  | 15.634 | 15.634 |  | Trường Đại học Đồng Nai |
| 12 | Khối lớp học 12 phòng và 3 phòng học chức năng, sửa chữa trường THPT Trị An | VC | 2017-2019 | 29.714 | 4.000 | 4.000 |  |  | 4.000 | 4.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 13 | Nâng cao chất lượng dạy nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 (trong đó có vốn của 02 trường là 1,2 tỷ đồng). | BH | 2017-2021 | 149.200 | 29.000 | 29.000 |  |  | 28.663 | 28.663 |  | Sở Lao động và Thương binh xã hội |
| 14 | Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2022 | 34.262 | 22.000 | 8.000 | 14.000 | 4.150 | 26.150 | 8.000 | 18.150 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 15 | Sửa chữa, cải tạo ký túc xá sinh viên trường Đại học Đồng Nai cơ sở 1 | BH | 2017-2019 | 21.834 | - |  |  |  | - |  |  | Trường Đại học Đồng Nai |
| 16 | Sửa chữa, cải tạo trường THPT Phú Ngọc | ĐQ | 2018-2020 | 38.000 | 17.500 | 13.000 | 4.500 | (1.350) | 16.150 | 13.000 | 3.150 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 17 | Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học Trường chính trị tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 5.864 | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 18 | Dự án xây dựng mới 12 phòng học Trường trung học phô thông Long Phước, huyện Long Thành | LT | 2018-2020 | 14510 | 5.900 | 5.900 |  |  | 5.900 | 5.900 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 19 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Long Khánh thành Trường THPT chuyên Long Khánh | LK | 2018-2020 | 33.616 | 14.000 | 10.500 | 3.500 | (1.500) | 12.500 | 10.500 | 2.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 20 | Dự án nâng cấp xưởng thực hành và xây dựng 08 phòng học Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai (Ngân sách tỉnh 5 tỷ + kinh phí Trường 3 tỷ) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | LT | tối đa 03 năm | 8.091 | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai |
| 21 | Hệ thống thông tin quản lý trường đại học Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 4.903 | 4.330 | 4.330 |  |  | 4.330 | 4.330 |  | Trường đại học Đồng Nai |
| III | Văn hóa xã hội |  |  |  | 483.500 | 307.500 | 176.000 |  | 421.482 | 303.482 | 118.000 | - |
| 1 | Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh | BH | 2018-2022 | 146.000 | 89.000 | 32.000 | 57.000 |  | 88.942 | 31.942 | 57.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Làng Văn hoá Đồng bào Chơro xã Bảo Vinh | LK | 2018-2021 | 67.079 | 53.500 | 15.500 | 38.000 | (20.000) | 33.500 | 15.500 | 18.000 | UBND thành phố Long Khánh |
| 3 | Công viên cây xanh thị xã Long Khánh | LK | 2017-2021 | 62.976 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 21.927 | 9.927 | 12.000 | UBND thành phố Long Khánh |
| 4 | Trang thiết bị cho hệ thống trung tâm lưu trữ, kiểm duyệt dữ liệu truyền hình | BH | 2017-2019 | 17.284 | - |  |  |  | - |  |  | Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai |
| 5 | Trang thiết bị số hóa cho phòng tổng khống chế các kênh truyền hình | BH | 2017-2019 | 17.106 | - |  |  |  | - |  |  | Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai |
| 6 | Trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sản xuất chương trình cho 01 Studio truyền hình | BH | 2017-2019 | 17.076 | - |  |  |  | - |  |  | Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai |
| 7 | Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán (NST hỗ trợ 100% xây lắp) | ĐQ | 2017-2019 | 86.467 | - |  |  |  | - |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 8 | Xây dựng Nhà ở vận động viên và cải tạo, nâng cấp cảnh quan toàn khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh | BH | 2018-2020 | 19.963 | 8.000 | 8.000 |  |  | 7.427 | 7.427 |  | Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| 9 | Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai | XL | 2018-2022 | 300.000 | 208.000 | 168.000 | 40.000 | (40.000) | 168.000 | 168.000 | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Dự án Tuyến đường vào cơ sở tiếp nhận, quản lý, cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (cơ sở mới) (NST phần XL 8,3 tỷ, còn lại NSH) | XL | 2018-2020 | 10.739 | - |  |  |  | - |  |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 11 | Trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sản xuất chương trình cho studio ca nhạc 108 m2 (5 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH + 15 tỷ ngân sách) | BH | 2018-2020 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |  |  | 15.000 | 15.000 |  | Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai |
| 12 | Trang thiết bị hệ thống camera, thiết bị sản xuất chương trình cho nhà hát truyền hình 400 chỗ ngồi (5 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH + 20 tỷ ngân sách) | BH | 2018-2020 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 | 20.000 |  | Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai |
| 13 | Khu văn hóa thể dục thể thao huyện Tân Phú (đã đầu tư 1 số hạng mục Nhà thi đấu, san nền, cổng tường rào), NST đầu tư xây lắp + thiết bị khoảng 40 tỷ, phần còn lại kêu gọi XHH (hồ bơi, sân bóng đá, đường chạy, khu nhảy cao, nhảy xa…) | TP | 2018-2022 | 51.888 | 31.500 | 23.500 | 8.000 |  | 28.851 | 20.851 | 8.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 14 | Xây dựng Nhà triển lãm và Văn phòng Trung tâm văn hóa thể thao thị xã Long Khánh | LK | 2019-2021 | 8.700 | - | - |  |  | - |  |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 15 | Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu khu đồng bào dân tộc xã Phú Bình | TP | 2019-2021 | 15.000 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | UBND huyện Tân Phú |
| 16 | Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu khu đồng bào dân tộc xã Phú Sơn | TP | 2019-2021 | 2.869 | 2.500 |  | 2.500 |  | 2.500 |  | 2.500 | UBND huyện Tân Phú |
| 17 | Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 19025 | 12.000 |  | 12.000 |  | 12.000 |  | 12.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 18 | Dự án xây dựng Nhà văn hóa dân tộc Mường huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ | tối đa 03 năm | 9.768 | 8.500 | 8.500 |  |  | 7.835 | 7.835 |  | UBND huyện Định Quán |
| 19 | Xây dựng Đền thờ liệt sỹ huyện Xuân Lộc (NST 17,378 tỷ + NSH + XHH) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | XL | 2018-2020 | 30.585 | 15.000 | 7.000 | 8.000 |  | 15.000 | 7.000 | 8.000 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 20 | Trang thiết bị cho 04 phòng thu âm phát thanh - Đài truyền hình | BH | 2018-2020 | 6.000 | - |  |  |  | - |  |  | Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai |
| IV | Các lĩnh vực khác |  |  |  | 301.089 | 107.889 | 193.200 |  | 311.618 | 92.118 | 219.500 |  |
| 1 | Dự án Trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa vùng chiến khu Đ, giai đoạn 2018-2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) - chuyển sang nguồn vốn sự nghiệp | VC | tối đa 03 năm | 19.895 | - | - | - |  | - |  | - | Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai |
| 2 | Dự án phát triển lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, giai đoạn 2016-2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP | tối đa 03 năm | 15.639 | 14.000 | 3.500 | 10.500 |  | 14.000 | 3.500 | 10.500 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú |
| 3 | Dự án xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | tối đa 03 năm | 9.850 | 9.500 | 500 | 9.000 |  | 9.129 | 129 | 9.000 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
| 4 | Dự án Nút giao thông giữa đường ĐT 765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát), huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | XL | tối đa 03 năm | 68.730 | 30.370 | 15.370 | 15.000 |  | 30.370 | 15.370 | 15.000 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 5 | Dự án xây dựng Tuyến thoát nước ngoài hàng rào khu công nghiệp Dầu Giây huyện Thống Nhất (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TN | tối đa 03 năm | 31.715 | 25.000 | 11.000 | 14.000 |  | 25.000 | 11.000 | 14.000 | UBND huyện Thống Nhất |
| 6 | Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trãi, thị xã Long Khánh (NST 50% + NSH 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | LK | tối đa 03 năm | 55.991 | 15.000 | 800 | 14.200 |  | 14.200 | 0 | 14.200 | UBND thành phố Long Khánh |
| 7 | Đường giao thông vào ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | XL | tối đa 03 năm | 36.993 | 30.000 | 8.000 | 22.000 | 4.300 | 34.300 | 8.000 | 26.300 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 8 | Dự án đầu tư Xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ | tối đa 05 năm | 138.035 | 1.000 | 1.000 | - |  | 1.000 | 1.000 | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ | tối đa 05 năm | 349.586 | 16.600 | 1.600 | 15.000 |  | 16.600 | 1.600 | 15.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Dự ánNâng cấp Đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km7+300 huyện Tân Phú và Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP+ĐQ | tối đa 05 năm | 131.500 | 16.300 | 1.300 | 15.000 |  | 16.300 | 1.300 | 15.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo, huyện Trảng Bom (ngân sách tỉnh 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TB | 2019-2023 | 125000 | 30.000 | 3.500 | 26.500 | 27.000 | 57.000 | 3.500 | 53.500 | UBND huyện Trảng Bom |
| 12 | Dự án Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Định Quán | ĐQ | tối đa 05 năm | 91.092 | 45.000 | 25.000 | 20.000 |  | 44.644 | 24.644 | 20.000 | UBND huyện Định Quán |
| 13 | Dự án xây dựng hàng rào nhà tạm giữ Công an huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ | tối đa 03 năm | 11.616 | 9.500 | 9.500 |  |  | 9.500 | 9.500 |  | UBND huyện Định Quán |
| 14 | Dự án xây dựng văn phòng ổn định nơi làm việc một số đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | tối đa 03 năm | 48292 | 22.000 |  | 22.000 | (5.000) | 17.000 |  | 17.000 | Sở Giao thông Vận tải |
| V | Hoàn trả tạm ứng kho bạc nhà nước năm 2010 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| VI | Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa xã hội |  |  |  | 36.819 | 26.819 | 10.000 |  | 22.575 | 12.575 | 10.000 | - |
| VII | Kết dư chuyển sang 2019 (phân bổ chi tiết theo kế hoạch hằng năm, ghi chú: Hỗ trợ cho huyện 40 tỷ đồng) |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  | Do tỉnh giao chỉ tiêu |  |  |  |  |  |  |  | 31.510 | 31.510 |  |  |
|  | Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| F | Lập chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư (ủy quyền UBND tỉnh giao chi tiết khi đủ điều kiện về hồ sơ) |  |  |  |  |  |  |  | 4.350 | 0 | 4.350 | - |
| 1 | Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, vỉa hè, mương thoát nước và sân khu dạy học trường Đại học Đồng Nai | BH | tối đa 3 năm | 13.993 | 700 |  | 700 | (250) | 450 |  | 450 | Trường Đại học Đồng Nai |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp, làm mới một số hạng mục đã xuống cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | BH | tối đa 3 năm | 14.730 | 400 |  | 400 | 100 | 500 |  | 500 | Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai |
| 3 | Sửa chữa cải tạo sân vận động tỉnh |  | tối đa 3 năm | 11.769 | 400 |  | 400 | 100 | 500 |  | 500 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| 4 | Xây dựng hệ thống hàng rào sân, đường dạo bộ kết hợp tập thể dục thể thao của người dân xung quanh Sân vận động tỉnh |  | tối đa 3 năm | 14.759 | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| 5 | Xây dựng đường dây trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế ngầm, MCCB đảm bảo đáp ứng cho trạm biến áp 1.000KVA tại Sân vận động tỉnh hệ thống hàng rào sân, đường dạo bộ kết hợp tập thể dục thể thao |  | tối đa 3 năm | 13.970 | 400 |  | 400 | 100 | 500 |  | 500 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| 6 | Sửa chữa, cải tạo Ký túc xá (cũ) thành 08 phòng lớp học đạt tiêu chuẩn, làm mới sân, đường, điện tổng thể Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật Đồng Nai |  | tối đa 3 năm | 14.000 | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Truường Trung cấp văn hóa nghệ thuật Đồng Nai |
| 7 | Cải tạo Trung tâm y tế huyện Long Thành |  |  | 12.611 | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Sửa chữa, cải tạo Trung tâm y tế huyện Định Quán |  |  | 10.790 | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ |  | tối đa 5 năm | 92.447 | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện và hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao |  | tối đa 3 năm | 14.576 | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng Nai |
|  | Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho lập hồ sơ chủ trương đầu tư |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 | (300) | 1.700 |  | 1.700 | - |
| D | Dự phòng bổ sung các dự án cấp bách, thiếu vốn kế hoạch đối với các dự án có trong kế hoạch trung hạn 2016-2020, ủy quyền UBND tỉnh phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện về hồ sơ và hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện khi đủ điều kiện về hồ sơ |  |  |  | 4.783 |  | 4.783 | 117.780 | 122.563 |  | 122.563 | - |
| E | Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện thực hiện các dự án giáo dục (năm 2019 đợt 1 là 74 tỷ, đợt 2 là 40 tỷ, phần còn lại kết dư sang năm 2020) |  |  |  | 308.000 | 124.000 | 184.000 |  | 298.000 | 114.000 | 184.000 | - |
| F | Phân cấp cho cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch hằng năm (kể cả hỗ trợ phần hụt theo quyết định số 40 của Thủ tướng) |  |  |  | 791.076 | 395.551 | 395.525 |  | 791.076 | 395.551 | 395.525 | - |
| G | Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện thực hiện các dự án XHH giao thông nông thôn |  |  |  | 240.000 | 120.000 | 120.000 |  | 240.000 | 120.000 | 120.000 | - |
| H | Hỗ trợ các dự án đã thẩm định nguồn vốn |  |  |  | 71.800 | 0 | 71.800 |  | 95.800 | 0 | 95.800 | - |
| 1 | Ngành giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường mầm non Long Giao huyện Cẩm Mỹ |  | CM |  | 20.800 |  | 20.800 |  | 20.800 |  | 20.800 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 2 | Truường mầm non Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ |  | CM |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  | 15.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 3 | Các dự án khác khi đủ điều kiện |  |  |  | 51.000 |  | 51.000 | (51.000) | - |  | - | - |
| 2 | Các lĩnh vực khác |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1 | Đường 30/4 xã Bàu Hàm |  | TB |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  | 30.000 | UBND huyện Trảng Bom |
| 2 | Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ xã Đắc Lua đi huyện Đăng Hà, huyện Tân Phú |  | TP |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  | 30.000 | UBND huyện Tân Phú |