| Phụ lục IV BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương (kể cả vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương) và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Tiến độ thực hiện | Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh (không thay đổi so với NQ 194) | Chủ đầu tư |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tổng số |  |  |  | 19.082.156 |  |
| A | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TỪ NGUỒN NSTW |  |  |  | 351.692 |  |
| I | HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG THEO QĐ 22/QD-TTG (kể cả dự phòng 10% là 2,619 tỷ đồng theo số Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Văn bản số 8759/BKHĐT-TH ngày 25/10/2017) |  |  |  | 26.192 |  |
| II | CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU |  |  |  | 325.500 |  |
| 1 | Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  |  |  | 214.950 |  |
| 1 | Dự án xây dựng cầu Hóa An | TP BH | HL93 | 2010-2014 | 35.706 |  |
| 2 | Dự án đường hương lộ 10 từ ranh giới huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ đến vị trí giao với đường tỉnh ĐT 769 (đoạn 2) | LT-CM-TN | 11,2Km | 2015-2020 | 179.244 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững |  |  |  | 50.550 |  |
| 1 | Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 (hoàn trả vốn ứng trước trong năm 2014 là 10 tỷ đồng) | tỉnh Đồng Nai |  | 2014-2020 | 30.000 | Chi cục kiểm lâm |
| 2 | Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 | tỉnh Đồng Nai |  | 2016-2020 | 20.550 | Chi cục Kiểm lâm |
| 3 | Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội |  |  |  | 45.000 |  |
| 1 | Dự án xây dựng trung tâm công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai |  |  |  | 45.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương |  |  |  | 15.000 |  |
| 1 | Mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung cho Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai theo đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh | BH |  | 2018-2020 | 15.000 | Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai |
| B | NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ |  |  |  | 18.500.000 |  |
|  | Dự án quan trọng quốc gia |  |  |  |  |  |
|  | Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành | Long Thành |  | 2018-2022 | 18.500.000 |  |
|  | -Sở Tài nguyên Môi trường |  |  |  |  |  |
|  | -UBND huyện Long Thành |  |  |  |  |  |
|  | -Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |  |  |  |  |  |
|  | -Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |  |  |  |  |  |
| C | NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI CẤP PHÁT TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG |  |  |  | 230.464 |  |
|  | Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa, giai đoạn 1 | BH |  |  | 230.464 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |