HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT Số: 08/2010/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thống Nhất, ngày 24 tháng 12 năm 2010 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HÐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 15/12/2010 của UBND huyện Thống Nhất về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HÐND huyện về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND huyện tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Nhất trí với đánh giá của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 tại Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 15/12/2010 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 tại Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 15/12/2010.

1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.

2. Thống nhất kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:

a) Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 của huyện là 62.000 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 56.000 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2011 dự kiến là: 6.000 triệu đồng (nguồn vốn này sẽ được UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch khi thu được tiền sử dụng đất trong năm 2011 theo kế hoạch tỉnh giao).

b) Nội dung kế hoạch đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung (biểu Phụ lục I đính kèm):

+ Giai đoạn thực hiện dự án: Bố trí kế hoạch 55.100 triệu đồng. Trong đó bố trí cho 08 công trình chuyển tiếp là 25.000 triệu đồng và bố trí thực hiện mới 16 dự án với tổng vốn kế hoạch là 30.100 triệu đồng.

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật): Bố trí kế hoạch 900 triệu đồng để thực hiện 07 dự án chuyển từ năm 2010 sang năm 2011 và 03 dự án ghi kế hoạch mới.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2011 dự kiến là 6.000 triệu đồng (nguồn vốn này sẽ được UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch khi thu được tiền sử dụng đất trong năm 2011 theo kế hoạch tỉnh giao) bố trí kế hoạch như sau (biểu Phụ lục II đính kèm):

+ Giai đoạn thực hiện dự án: Bố trí kế hoạch 5.700 triệu đồng để thực hiện 07 dự án đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT): Bố trí 300 triệu đồng, trong đó bố trí thực hiện 05 dự án chuyển tiếp và 06 dự án ghi kế hoạch mới.

Ðiều 2. Giao UBND huyện căn cứ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng để tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011 và báo cáo kết quả tại các kỳ họp HÐND huyện. Trong quá trình thực hiện khi cần thiết điều chỉnh kế hoạch, UBND huyện báo cáo Thường trực HÐND huyện xem xét giải quyết và báo cáo HÐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Ðiều 3. Thường trực HÐND huyện, hai Ban HÐND huyện và các Đại biểu HÐND huyện thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được HÐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Ngô Ngọc Thanh

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT ## Số: 105/TTr-UBND | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thống Nhất, ngày 15 tháng 12 năm 2010 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 83/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 12/02/2007 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2011;

Thực hiện Văn bản số 9063/UBND-CNN ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư, công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, UBND huyện Thống Nhất kính trình HĐND huyện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 như sau:

1. Tổng vốn đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2011 đề nghị ghi vốn đầu tư là 62.000 triệu đồng gồm:

a) Nguồn vốn ngân sách tỉnh giao chỉ tiêu năm 2011 là: 56.000 triệu đồng được bố trí kế hoạch như sau: (Biểu Phụ lục số 01 đính kèm).

- Giai đoạn thực hiện dự án: Bố trí kế hoạch 55.100 triệu đồng. Trong đó bố trí cho 08 công trình chuyển tiếp là 25.000 triệu đồng và bố trí thực hiện mới 16 dự án với tổng vốn kế hoạch là 30.100 triệu đồng.

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật): Bố trí kế hoạch là 900 triệu đồng để tiếp thực hiện 07 dự án chuyển tiếp từ năm 2010 sang năm 2011 và 03 dự án ghi kế hoạch mới.

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2011 dự kiến ghi vốn là 6.000 triệu đồng (nguồn vốn này sẽ được UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 khi thu được tiền sử dụng đất trong năm 2011 theo kế hoạch tỉnh giao) dự kiến bố trí kế hoạch như sau: (Biểu Phụ lục số 02 đính kèm).

- Giai đoạn thực hiện dự án bố trí kế hoạch 5.700 triệu đồng để thực hiện 07 dự án đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT) bố trí 300 triệu đồng, trong đó bố trí thực hiện 05 dự án chuyển tiếp và 06 dự án ghi kế hoạch mới.

- Như vậy cơ cấu vốn đầu tư theo từng lĩnh vực được bố trí như sau: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngành giáo dục chiếm 43%, đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn chiếm 20%, đầu tư xây dựng các công trình văn hóa xã hội chiếm 20%, Đầu tư xây dựng các công trình quản lý Nhà nước và các dự án thuộc lĩnh vực khác chiếm 17%. (Trong đó đầu tư xây dựng các dự án thuộc 03 xã điểm xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch 97 là 22.880 triệu đồng chiếm 34% so với tổng vốn đầu tư XDCB năm 2011).

2. Nguồn vốn ghi kế hoạch năm 2011:

- Nguồn vốn tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 là: 56.000 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2011 dự kiến là: 6.000 triệu đồng (nguồn vốn này UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch khi thu được tiền sử dụng đất trong năm 2011 theo kế hoạch tỉnh giao).

3. Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư xây dựng năm 2011.

- Đối với công tác bố trí các dự án trong giai đoạn thực hiện dự án:

+ Bố trí ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp, các dự án đã hoàn thành hồ sơ và đảm bảo về mặt bằng thi công xây dựng công trình;

+ Ưu tiên bố trí xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo nghị quyết của Huyện ủy và đảm bảo cơ cấu vốn đầu tư cho ngành giáo dục theo chỉ tiêu quy định của tỉnh trên tổng vốn đầu tư tỉnh giao chỉ tiêu năm 2011;

+ Bố trí ưu tiên cho các dự án nằm trong lộ trình xây dựng các xã điểm theo đề án nông thôn mới của UBND tỉnh Đồng Nai;

- Đối với công tác chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật): Được lập trên cơ sở quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của huyện, bên cạnh đó bố trí ưu tiên các dự án nằm trong lộ trình xây dựng các xã điểm theo Đề án nông thôn mới của UBND tỉnh Đồng Nai, ưu tiên bố trí xây dựng các dự án giao dục theo kế hoạch đạt chuẩn Quốc gia của ngành giáo dục;

Trên đây là Tờ trình kế hoạch đầu tư XDCB năm 2011, UBND huyện kính trình HÐND huyện khóa IX , kỳ họp thứ 19 xem xét, phê chuẩn./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Hòa Hiệp |
| --- | --- |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục I KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tập trung (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND huyện Thống Nhất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tổng dự toán được duyệt |  |  |  |  | Lũy kế thanh toán của KH các năm trước | KH năm 2010 | KH năm 2011 | Ghi chú |
|  |  |  | Tổng cộng | Xây lắp | Thiết bị + GPMB | Chi phí tư vấn XD | Dự phòng phí |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  | 156,496 | 117,248 | 15,767 | 11,854 | 11,627 | 8,052 | 33,447 | 56,000 |  |
| I | Thực hiện dự án |  | 156,496 | 117,248 | 15,767 | 11,854 | 11,627 | 8,052 | 32,787 | 55,100 |  |
| A | Công trình chuyển tiếp |  | 77,552 | 55,095 | 11,311 | 5,929 | 5,217 | 7,197 | 31,622 | 25,000 |  |
| 1 | Công viên trung tâm huyện (hạng mục sân đường và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ) | Xuân Thạnh | 40,060 | 26,498 | 7,872 | 2,673 | 3,017 | 7,197 | 12,372 | 10,000 |  |
| 2 | Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 22,300 | 16,000 | 3,439 | 1,881 | 980 | 0 | 10,000 | 10,000 | Nông thôn mới |
| 3 | Trường Mẫu giáo Quang Trung B | Quang Trung | 1,295 | 1,134 |  | 128 | 33 |  | 70 | 1,250 |  |
| 5 | Nâng cấp đường Ngô Quyền đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 | 6,320 | 5,229 |  | 516 | 575 |  | 5,000 | 500 | Nông thôn mới |
| 6 | Trung tâm Văn hóa xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 3,830 | 3,105 |  | 377 | 348 |  | 1,700 | 2,100 |  |
| 7 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện (bổ sung các hạng mục phụ) | Xuân Thạnh | 1,938 | 1,579 |  | 181 | 178 |  | 1,180 | 750 |  |
| 8 | Xưởng thực hành Trung tâm Dạy nghề huyện | Xuân Thạnh | 1,809 | 1,550 |  | 173 | 86 |  | 1,300 | 400 |  |
| B | Công trình khởi công mới |  | 78,944 | 62,153 | 4,456 | 5,925 | 6,410 | 855 | 1,165 | 30,100 |  |
| 1 | Trường Mầm non Xuân Thiện | Xuân Thiện | 6,610 | 5,055 | 350 | 605 | 600 |  | 300 | 3,400 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 2 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc | Xã Gia Tân 1 | 7,317 | 5,584 | 365 | 703 | 665 |  | 25 | 3,400 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 3 | Sân Trường TH Lê Lợi | Quang Trung | 770 | 662 |  | 72 | 36 |  | 50 | 660 |  |
| 4 | Trường THCS Kiệm Tân (Lam Sơn) | Gia Kiệm | 7,285 | 5,612 | 365 | 646 | 662 |  | 250 | 3,400 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 5 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | Xã Lộ 25 | 4,680 | 3,710 | 260 | 425 | 285 |  | 200 | 2,600 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 6 | Phòng Y tế, gia đình - trẻ em - Trung tâm Dữ liệu dân cư huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 5,435 | 4,203 | 506 | 466 | 260 |  | 0 | 2,500 |  |
| 7 | Đường Hưng Lộc - xã Lộ 25 | Hưng Lộc | 34,899 | 28,000 | 2,000 | 1,915 | 2,984 | 855 |  | 2,000 | Nông thôn mới |
| 8 | Đường liên xã Bàu Hàm - Hưng Lộc | Bàu Hàm 2 | 3,398 | 2,801 |  | 287 | 310 |  | 120 | 2,200 | Nông thôn mới |
| 9 | Cầu suối Bí nhánh 1 | Hưng Lộc | 1,850 | 1,500 |  | 181 | 169 |  | 80 | 1,600 | Nông thôn mới |
| 10 | Cầu suối Bí nhánh 2 | Hưng Lộc | 1,540 | 1,250 |  | 150 | 140 |  | 80 | 1,300 | Nông thôn mới |
| 11 | Cổng chào QL 1A và QL 20 vào khu TTHC huyện | Xuân Thạnh | 1,370 | 1,145 |  | 125 | 100 |  | 20 | 1,270 |  |
| 12 | Hội trường tuyên truyền pháp luật ATGT Công an huyện | Xuân Thạnh | 3,345 | 2,336 | 530 | 320 | 159 |  | 20 | 2,200 |  |
| 13 | Trung tâm VH huyện (BS các hạng mục phụ) | Xuân Thạnh | 445 | 295 | 80 | 30 | 40 |  | 20 | 400 |  |
| 14 | Kho lưu trữ UBND huyện | Xuân Thạnh | 4,990 | 2,802 | 1,351 | 385 | 452 |  | 20 | 2,500 |  |
| 15 | Trụ sở UBND xã Bàu Hàm 2 (hạng mục: Nhà làm việc Công an + tiếp dân) | Bàu Hàm 2 | 505 | 395 | 20 | 44 | 46 |  | 20 | 450 |  |
| 16 | Trụ sở UBND xã Xuân Thạnh (hạng mục cải tạo trụ sở UBND) | Xuân Thạnh | 269 | 218 |  | 27 | 24 |  | 20 | 220 |  |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  | 660 | 900 |  |
| 1 | Trường Mầm non xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  |  |  |  |  |  | 45 | 100 |  |
| 2 | Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Sơn Ca (Trường THCS Ngô Quyền cũ chuyển giao) | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  | 20 | 50 | Nông thôn mới |
| 3 | Trường TH Trần Quốc Toản (09 phòng) | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  | 25 | 150 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 4 | Trường TH Lê Quý Đôn (12 phòng) | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  | 25 | 250 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 5 | Trường THCS Duy Tân (09 phòng) | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  |  | 25 | 150 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 6 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  | 500 | 10 | Nông thôn mới |
| 7 | Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Nông thôn mới |
| 8 | Cầu số 01 Tân Yên | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 9 | Cầu số 02 Tân Yên | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 10 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  | 20 | 100 |  |
| Ghi chú: - Chi đầu tư giáo dục 25,4400 triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chi đầu tư xây dựng nông thôn mới 17,680 triệu đồng./. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục II KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất (Kèm theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND huyện Thống Nhất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tổng dự toán được duyệt |  |  |  |  | Lũy kế thanh toán của KH các năm trước | KH năm 2010 | KH năm 2011 | Ghi chú |
|  |  |  | Tổng cộng | Xây lắp | Thiết bị + GPMB | Chi phí tư vấn XD | Dự phòng phí |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  | 36,706 | 28,647 | 1,853 | 2,721 | 3,485 | 1,700 | 450 | 6,000 |  |
| I | Thực hiện dự án |  | 36,706 | 28,647 | 1,853 | 2,721 | 3,485 | 1,700 | 450 | 5,700 |  |
| 1 | Trường THCS Thăng Long | Quang Trung | 21,167 | 15,855 | 1,853 | 1,359 | 2,100 | 1,600 |  | 1,000 | Trường chuẩn Quốc Gia |
| 2 | Cầu Ba Bôi | Gia Kiệm | 1,295 | 998 |  | 180 | 117 | 100 |  | 1,200 |  |
| 3 | Đường vào Trường TH Nguyễn Viết Xuân | Xã Lộ 25 | 802 | 646 |  | 83 | 73 |  | 40 | 100 |  |
| 4 | Đường ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 | 11,704 | 9,748 |  | 892 | 1,064 |  | 350 | 3,100 | Nông thôn mới |
| 5 | Văn phòng một cửa UBND xã Quang Trung | Quang Trung | 635 | 529 |  | 76 | 30 |  | 20 | 100 |  |
| 6 | Văn phòng một cửa UBND xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 338 | 260 |  | 47 | 31 |  | 20 | 100 |  |
| 7 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở và xây dựng mới văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 765 | 611 |  | 84 | 70 |  | 20 | 100 |  |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 1 | Đài Truyền thanh không dây xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 2 | Cải tạo và xây dựng mới 02 phòng học Trường MN Dầu Giây | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 |  |
| 3 | Đường nội đồng xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  | 70 | 20 | Nông thôn mới |
| 4 | Đường Võ Dõng 3 - Soklu | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  | 45 | 40 |  |
| 5 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm | Quang Trung |  |  |  |  |  |  | 45 | 50 |  |
| 6 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở khối vận | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  | 0 | 20 |  |
| 7 | Đường ấp Phan Bội Châu đi đường tỉnh 769 | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 40 | Nông thôn mới |
| 8 | Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện (Km 0+0 - Km 3+00) | Quang Trung |  |  |  |  |  |  | 0 | 40 |  |
| 9 | Đường tổ 8 đi tổ 10 ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 40 | Nông thôn mới |
| 10 | Nhà công vụ giáo viên xã Lộ 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 11 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Kiên cố hóa trường lớp |
|  | Ghi chú: Danh mục dự án trên UBND huyện sẽ giao chỉ tiêu kế hoạch khi thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch tỉnh giao./. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |