| Phụ lục III DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 SANG NĂM 2024: NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Mã dự án (Mã QHNS) | Tiến độ thực hiện | Nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 (đồng) | Chủ đầu tư |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Tổng số |  |  | 316.016.159.500 | - |
| B | Thực hiện dự án |  |  |  | - |
| I | Y tế, dân số và gia đình |  |  |  | - |
| I.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |
| 1 | Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú | 7650606 | Đến 2024 | 198.900.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch | 7650611 | Tối đa 3 năm | 340.241.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Trạm Y tế phường Bình Đa - TP. Biên Hòa | 7650599 | Tối đa 3 năm | 699.712.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trạm Y tế phường An Hòa - TP. Biên Hòa | 7650603 | Tối đa 3 năm | 1.142.907.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa | 7650612 | Tối đa 3 năm | 177.504.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| I.2 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |
| 1 | Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | 7971517 | Đến 2024 | 7.720.760.500 | Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai |
| IV | Giao thông |  |  |  | - |
| IV.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | - |
| 1 | Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán |  | Tối đa 5 năm |  | - |
|  | Trong đó |  |  |  |  |
| b | Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán do UBND huyện Định Quán thực hiện bồi thường | 7816464 |  | 3.000.000.000 | UBND huyện Định Quán |
| 2 | Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ Km1+600 đến Km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán |  | Tối đa 5 năm |  | - |
|  | Trong đó |  |  |  |  |
| b | Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ Km1+600 đến Km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán do UBND huyện Định Quán thực hiện bồi thường | 7919420 |  | 3.492.593.000 | UBND huyện Định Quán |
| 3 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) | 7865840 | Tối đa 5 năm | 299.000.000.000 | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh |
| I.5 | Quốc phòng |  |  |  |  |
|  | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |
| 1 | Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán | 7723113 | Tối đa 5 năm | 243.542.000 | UBND huyện Định Quán |