| Phụ lục II DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 SANG NĂM 2024 (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ ĐẤT) (Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Mã dự án (Mã QHNS) | Tiến độ thực hiện | Nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 (đồng) |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  | NSTT | đất |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tổng số |  |  | 545.458.254.571 | 65.075.448.400 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  | - |
| I | Giao thông |  |  |  |  | - |
| I.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | - |
| 1 | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 (kể cả bồi thường do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện) |  | tối đa 5 năm |  |  | - |
|  | Trong đó |  |  |  |  | - |
| a | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện | 7801709 |  |  | 7.463.220.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| b | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1: Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố thực hiện | 7471288 |  |  | 1.000.000.000 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 2 | Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu |  | Tối đa 5 năm |  |  | - |
|  | Trong đó |  |  |  |  | - |
| b | Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu: bồi thường giải phóng mặt bằng do huyện Vĩnh Cửu thực hiện | 7793261 |  |  | 645.095.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 3 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) | 7865840 | Tối đa 5 năm | 154.334.043.640 | 48.336.000.000 | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh |
| 4 | Dự án đường ven Sông Đồng Nai, huyện Định Quán (NST 100% xây lắp) | 7787851 | Tối đa 3 năm | 9.276.837.000 |  | UBND huyện Định Quán |
| 5 | Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất |  | Tối đa 3 năm |  |  | - |
|  | Trong đó: |  |  |  |  | - |
| a | Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện | 7832166 |  | 10.775.990.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| 6 | Dự án đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom (NST 50%) | 7635140 | Tối đa 3 năm | 23.800.000.000 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 7 | Dự án nâng cấp mặt đê Ông Kèo đoạn từ Km0+000 đến Km7+500, huyện Nhơn Trạch | 7882603 | 2022-2024 | 360.000.000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 8 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Du thị trấn Tân Phú | 7779138 | Đến 2024 |  | 730.794.400 | UBND huyện Tân Phú |
| I.2 | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  |
| a | Bố trí vốn lập thiết kế bản vẽ thi công và bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch (NST 100%) | 7866235 | Tối đa 4 năm |  | 1.226.030.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| 2 | Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán | 7880688 | Tối đa 4 năm |  | 5.674.309.000 | UBND huyện Định Quán |
| b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch (NST 100%) | 7853021 | Tối đa 4 năm | 8.102.551.254 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 2 | Đường song hành Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất (NST 100%) | 7869745 | Tối đa 4 năm | 82.632.662.572 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 3 | Đường song hành Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1830+820 đến Km1832+400), huyện Thống Nhất | 7870442 | Tối đa 4 năm | 19.924.419.999 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 4 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ) thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (100% NST) | 7895798 | Tối đa 4 năm | 29.422.868.000 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| II | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội |  |  |  |  | - |
| II.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | - |
| 1 | Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp Đồng Nai | 7615404 | Đến 2024 | 2.700.000.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| III | Công trình công cộng tại các đô thị |  |  |  |  |  |
| III.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |
| 2 | Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm | 7563733 | Đến 2024 | 600.000.000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| IV | Cấp nước, thoát nước |  |  |  |  | - |
| IV.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | - |
| 1 | Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành | 7005124 | Đến 2024 | 6.897.529.112 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (100% NST) | 7228594 | Tối đa 4 năm | 10.452.723.000 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| V | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  |  |  | - |
| V.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai | 7004913 | Đến 2024 | 4.168.859.522 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 2 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa - dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT tp BH giai đoạn 1 từ vốn ODA |  | Đến 2024 |  |  | - |
|  | Trong đó |  |  |  |  | - |
| a | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa | 7572389 |  | 3.319.000.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Dự án hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã lộ 25 huyện Thống Nhất | 7621611 | Đến 2024 | 1.495.242.850 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 4 | Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Nạo vét bờ trái tuyến rạch Cái Cầu (suối Xiệp) đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thông thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp tỉnh Bình Dương | 7989246 | Tối đa 3 năm | 80.000.000.000 |  | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh |
| 5 | Trạm bơm Đắc Lua | 7366644 | 2022-2024 | 7.095.766.503 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 6 | Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 | 7811889 | Đến 2024 | 288.105.100 |  | Chi cục Kiểm lâm |
| VI | An ninh và trật tự, an toàn xã hội |  |  |  |  | - |
| VI.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai | 7004692 | Đến 2024 | 86.087.394.619 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| VI.2 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng 05 kho vật chứng cho Công an tỉnh Đồng Nai (gồm các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh và Phòng PC10) | 7004692 | Tối đa 3 năm | 3.381.698.400 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| VII | Môi trường |  |  |  |  | - |
|  | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1) | 7850701 | Tối đa 3 năm | 342.563.000 |  | Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi |