| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2015 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN (Kèm theo Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 28/11/2014 của UBND huyện Cẩm Mỹ)

ĐVT: Ngàn đồng

| S T T | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện | Tổng DT được duyệt | Lũy kế vốn thực hiện đến 2014 | Kế hoạch năm 2015 |  |  |  | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 317.659.981 | 48.029.000 | 146.278.000 | 140.130.000 | 0 | 6.148.000 |  |
| A | NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  | 317.659.981 | 48.029.000 | 143.878.000 | 137.730.000 | 0 | 6.148.000 |  |
| A.1 | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  | 317.659.981 | 48.029.000 | 123.878.000 | 117.730.000 | 0 | 6.148.000 |  |
| I | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI |  |  | 165.400.575 | 47.270.000 | 55.278.000 | 52.600.000 | 0 | 2.678.000 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 88.775.575 | 45.000.000 | 28.478.000 | 27.400.000 | 0 | 1.078.000 |  |
| 1 | Nâng cấp đường từ EC xã Bảo Bình đi TL 765 | B. Bình - X. Tây | 2014 - 2015 | 40.901.575 | 30.000.000 | 10.000.000 | 9.500.000 |  | 500.000 | Ban QLDA |
| 2 | Nâng cấp đường từ Chốt Mỹ đi ấp 4, Xuân Tây | BB - XT | 2014 - 2015 | 35.096.000 | 5.000.000 | 16.478.000 | 16.000.000 |  | 478.000 | Ban QLDA |
| 3 | Đường D25 khu trung tâm HC huyện | L. Giao | 2014 - 2015 | 12.778.000 | 10.000.000 | 2.000.000 | 1.900.000 |  | 100.000 | Phòng KTHT |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 76.625.000 | 2.270.000 | 26.800.000 | 25.200.000 | 0 | 1.600.000 |  |
| 1 | Đường trung tâm ấp Tân Bình, xã Bảo Bình | B. Bình | 2015 - 2016 | 14.999.000 | 50.000 | 5.300.000 | 5.000.000 |  | 300.000 | Ban QLDA |
| 2 | Nâng cấp đường Bảo Bình đi Xuân Tây (GĐ II) | B. Bình | 2015 -2016 | 29.648.000 | 220.000 | 10.000.000 | 9.500.000 |  | 500.000 | Ban QLDA |
| 3 | Đường ĐT 765 đi vào ấp Cọ Dầu 1, Cọ Dầu 2 xã Xuân Đông | Xuân Đông | 2015 -2016 | 13.778.000 | 50.000 | 5.000.000 | 4.800.000 |  | 200.000 | Ban QLDA |
| 4 | Đường D3, N8, D4, N7 khu TTHC huyện | TTHC | 2015 -2016 | 4.200.000 | 50.000 | 1.500.000 | 1.400.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 5 | Đường 72 Sông Ray | Sông Ray | 2015 -2016 | 6.000.000 |  | 2.200.000 | 2.000.000 |  | 200.000 | Ban QLDA |
| 6 | Đường từ Hương lộ 10 vào ấp 8, xã Thừa Đức | T. Đúc | 2015 -2016 | 8.000.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 2.500.000 |  | 300.000 | Ban QLDA |
| II | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  | 4.616.381 | 0 | 4.200.000 | 3.900.000 | 0 | 300.000 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 4.616.381 | 0 | 4.200.000 | 3.900.000 | 0 | 300.000 |  |
| 1 | XD phòng họp trực tuyến và phòng tiếp khách Công an huyện | L. Giao | 2015 | 1.686.000 |  | 1.500.000 | 1.400.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 2 | XD nhà truyền thống cho lực lượng vũ trang huyện Cẩm Mỹ | L. Giao | 2015 | 1.627.000 |  | 1.500.000 | 1.400.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 3 | Nâng cấp SC Trung tâm Bồi dưỡng huyện Cẩm Mỹ | TTHC | 2015 | 1.303.381 |  | 1.200.000 | 1.100.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| III | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  | 143.343.025 | 759.000 | 61.850.000 | 58.950.000 | 0 | 2.900.000 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 143.343.025 | 759.000 | 61.850.000 | 58.950.000 | 0 | 2.900.000 |  |
| 1 | Xây dựng Trường MN Bảo Bình | B. Bình | 2015 -2016 | 29.683.000 |  | 15.000.000 | 14.500.000 |  | 500.000 | Ban QLDA |
| 2 | Nâng cấp, SC Trường TH Bảo Bình | B. Bình | 2015 | 1.783.510 |  | 1.500.000 | 1.400.000 |  | 100.000 | Phòng Giáo Dục - ĐT |
| 3 | Xây dựng Trường MN Xuân Bảo | X. Bảo | 2015 -2016 | 23.239.000 |  | 10.000.000 | 9.500.000 |  | 500.000 | Ban QLDA |
| 4 | XD Trường MN Nhân Nghĩa | N. Nghĩa | 2015 -2016 | 32.710.000 | 759.000 | 11.500.000 | 11.000.000 |  | 500.000 | Ban QLDA |
| 5 | Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Nhân Nghĩa | N. Nghĩa | 2015 | 4.000.000 |  | 1.500.000 | 1.400.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 6 | Nâng cấp, SC Trường THCS Chu Văn An (GĐ I) | N. Nghĩa | 2015 | 6.000.000 |  | 3.700.000 | 3.500.000 |  | 200.000 | Ban QLDA |
| 7 | Nâng cấp, SC Trường THCS Ngô Quyền | S. Ray | 2015 | 2.175.000 |  | 1.800.000 | 1.700.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 8 | Nâng cấp, SC Trường TH Mỹ Hạnh | X. Bảo | 2015 | 5.118.747 |  | 1.800.000 | 1.700.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 9 | Nâng cấp, SC Trường MN Lâm San | L. San | 2015 | 7.000.000 |  | 2.800.000 | 2.700.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 10 | Nâng cấp, SC Trường TH Ngô Mây | L. San | 2015 | 5.100.000 |  | 2.000.000 | 1.900.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 11 | Nâng cấp, SC Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh | L. San | 2015 | 3.935.000 |  | 1.400.000 | 1.300.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 12 | Nâng cấp, SC Trường TH Nguyễn Thượng Hiền | X. Đông | 2015 | 3.027.000 |  | 1.100.000 | 1.000.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 13 | Nâng cấp, SC Trường MN Họa Mi | Xuân Quế | 2015 | 5.846.631 |  | 2.100.000 | 2.000.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 14 | Nâng cấp, SC Trường MN Hoa Mai | Xuân Mỹ | 2015 | 5.830.983 |  | 2.100.000 | 2.000.000 |  | 100.000 | Phòng Giáo Dục - ĐT |
| 15 | Nâng cấp, SC Trường TH Lê Hồng Phong | Xuân Đông | 2015 | 894.154 |  | 800.000 | 750.000 |  | 50.000 | Phòng Giáo Dục - ĐT |
| 16 | Nâng cấp, SC Trường MN Xuân Mỹ | Xuân Mỹ | 2015 | 6.500.000 |  | 2.300.000 | 2.200.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 17 | Nâng cấp, SC Trường THCS Xuân Mỹ | Xuân Mỹ | 2015 | 500.000 |  | 450.000 | 400.000 |  | 50.000 | Phòng Giáo Dục - ĐT |
| IV | CÔNG TRÌNH VĂN HÓA |  |  | 4.300.000 | 0 | 2.550.000 | 2.280.000 | 0 | 270.000 |  |
| 1 | Nâng cấp sửa chữa TTVH - HTCĐ xã Xuân Quế | Xuân Quế | 2015 | 2.500.000 |  | 900.000 | 800.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 2 | XD phòng chức năng TTVH - HTCĐ xã Lâm San | L. San | 2015 | 500.000 |  | 450.000 | 400.000 |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 3 | XD phòng chức năng TTVH - HTCĐ xã Nhân Nghĩa | N. Nghĩa | 2015 | 500.000 |  | 450.000 | 400.000 |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 4 | XD phòng chức năng TTVH -HTCĐ xã Xuân Đường | X. Đường | 2015 | 300.000 |  | 300.000 | 280.000 |  | 20.000 | Xã Xuân Đường |
| 5 | XD phòng chức năng TTVH -HTCĐ xã Xuân Mỹ | Xuân Mỹ | 2015 | 500.000 |  | 450.000 | 400.000 |  | 50.000 | Ban QLDA |
| A.2 | VỐN CẤP SAU THẨM TRA QUYẾT TOÁN |  |  |  |  | 6.469.000 | 6.469.000 |  |  |  |
| A.3 | VỐN HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN XHH GTNT VÀ ĐIỆN HẠ THẾ |  |  |  |  | 8.000.000 | 8.000.000 |  |  |  |
| A.4 | HOÀN TRẢ VỐN VAY CÁC NĂM TRƯỚC |  |  |  |  | 5.531.000 | 5.531.000 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cấp đường Bảo Bình đi Xuân Tây |  |  |  |  | 1.600.000 | 1.600.000 |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp đường từ EC xã Bảo Bình đi TL 765 |  |  |  |  | 3.931.000 | 3.931.000 |  |  |  |
| B | NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT |  |  |  |  | 2.400.000 | 2.400.000 |  |  |  |
|  | Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa ấp |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |

|  | Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Vốn XDCB tập trung: | 92.400.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn vay Ngân hàng Công Thương: | 51.478.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nguồn thu tiền sử dụng đất: | 2.400.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: | 146.278.000 |  |  |  |  |  |  |  |