Phụ lục ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CUỐI NĂM 2014 (Nguồn vốn ngân sách huyện + vốn vay Ngân hàng Công Thương + vốn Trái phiếu Chính phủ) (Đính kèm Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Nhu cầu vốn năm 2014 | Kế hoạch đầu năm 2014 | KH vốn 06 tháng cuối năm 2014 | Điều chỉnh KH vốn cuối năm 2014 | Ước thực hiện thanh toán đến hết năm 2014 | Chênh lệch (tăng giảm so với KH điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2014) | Chủ đầu tư | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số quyết định, ngày ký | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | TỔNG NGUỒN (A + B + C + D) |  |  | 168.764 | 85.218 | 113.590 | 109.466 | 109.466 | -4.124 |  |  |  |
| A | NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG HUYỆN (I + II + III + IV + V + VI) |  |  | 168.764 | 85.218 | 113.590 | 102.866 | 102.866 | -10.724 |  |  |  |
| I | THỰC HIỆN DỰ ÁN (I.1 + I.2 + I.3) |  |  | 86.698 | 50.730 | 61.941 | 64.066 | 64.066 | 2.125 |  |  |  |
| I.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  | 3.266 | 3.150 | 2.869 | 2.855 | 2.855 | -14 |  |  |  |
| 1 | TT. Văn hóa xã Bàu Cạn | 2740 07/9/2009 | 5.650 | 2.500 | 2.500 | 2.273 | 2.259 | 2.259 | -14 | BQLDA | Đã hoàn thành |  |
| 2 | XD mới 03 ngôi đền tại các xã trên địa bàn huyện (xã Long An) | 367 23/7/2013 |  | 650 | 650 | 480 | 480 | 480 | 0 | BQLDA | Đã hoàn thành |  |
| 3 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Tam An | 6760 13/12/2013 | 1.116 | 116 |  | 116 | 116 | 116 | 0 | UBND xã | Đã hoàn thành |  |
| I.2 | Công trình khởi công mới |  |  | 69.368 | 37.750 | 41.727 | 43.400 | 43.400 | 1.673 |  |  |  |
| a | Công trình giáo dục |  |  | 68.751 | 37.100 | 41.110 | 42.783 | 42.783 | 1.673 |  |  |  |
| 1 | Trường MN Long Đức (phân hiệu khu 15) | 1263 11/4/2013 | 3.500 | 3.292 | 3.500 | 3.292 | 3.292 | 3.292 | 0 | UBND xã | Đã hoàn thành |  |
| 2 | 01 phòng học và điểm y tế khu dân tộc S’tiêng | 6795 17/12/2013 | 299 | 265 | 300 | 265 | 293 | 293 | 28 | BQLDA | Đã hoàn thành |  |
| 3 | Trường THCS An Phước (gđ 02) | 1440B 12/4/2013 | 23.536 | 16.073 | 8.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 1.000 | BQLDA | Chuyển tiếp sang 2015 |  |
| 4 | Trường Mầm non Long Đức (khu 13 xã Long Đức) | 1439 12/4/2013 | 23.661 | 12.000 | 8.500 | 8.753 | 8.753 | 8.753 | 0 | BQLDA | Chuyển tiếp sang 2015 |  |
| 5 | Trường TH Long Thành A (gđ 01 - 30 phòng) | 4498 28/9/2011 | 48.366 (GĐ01: 24.000) | 16.351 | 8.500 | 8.500 | 9.145 | 9.145 | 645 | BQLDA | Chuyển tiếp sang 2015 |  |
| 6 | Trường TH Tân Hiệp (giai đoạn 01) | 3416 07/10/2008 | 28.255 | 19.536 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 | BQLDA | Chuyển tiếp sang 2015 |  |
| b | Giao thông, thủy lợi |  |  | 617 | 650 | 617 | 617 | 617 | - |  |  |  |
| 1 | Nạo vét kênh tiêu Bàu Cá | 5539 04/11/2013 | 662 | 617 | 650 | 617 | 617 | 617 | 0 | BQLDA | Đã hoàn thành |  |
| I.3 | Các dự án đủ điều kiện khởi công mới |  |  | 14.064 | 9.830 | 17.345 | 17.811 | 17.811 | 466 |  |  |  |
| a | Sửa chữa trường lớp năm 2014 |  |  | 360 | - | 4.447 | 360 | 360 | -4.087 |  |  |  |
| 1 | Trường Mầm non Long An (làm hàng rào, cổng trường) | 4952 27/10/2014 | 748 |  |  | 748 |  | - | -748 | P. GD & ĐT | Đã hoàn thành |  |
| 2 | Trường Tiểu học Suối Trầu (sửa chữa 05 phòng học) | 3992 21/8/2014 | 380 |  |  | 380 |  | - | -380 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 3 | Trường Tiểu học Phước Bình (sửa chữa 05 phòng học) | 3994 21/8/2014 | 418 |  |  | 418 |  | - | -418 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 4 | Trường THCS Phước Bình (sửa chữa CSVT khối lớp học, khối nhà làm việc, khối đa năng) | 3973 27/10/2014 | 168 |  |  | 168 |  | - | -168 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 5 | Trường THCS Tân Thành (sửa chữa 06 phòng học) | 3993 21/8/2014 | 177 |  |  | 177 |  | - | -177 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 6 | Trường Mầm non An Viễng (sửa chữa khối phòng học nhà trẻ, xây dựng nhà vệ sinh giáo viên, nhà bảo vệ) | 3974 25/9/2014 | 428 |  |  | 428 |  | - | -428 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 7 | Trường Tiểu học Long Đức (khu 15) (sửa chữa 04 phòng học) | 3991 21/8/2014 | 223 |  |  | 223 |  | - | -223 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 8 | Trường Tiểu học Thái Thiện (sửa chữa 04 phòng học) | 3990 21/8/2014 | 357 |  |  | 357 |  | - | -357 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 9 | Trường Mầm non Long An (ấp 3) hạng mục nhà bếp | 3970 21/8/2014 | 708 |  |  | 708 |  | - | -708 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 10 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xây nhà vệ sinh giáo viên) | 3976 21/8/2014 | 248 |  |  | 223 |  | - | -223 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 11 | Trường Mẫu giáo Bình Sơn (ấp 11) sửa chữa mở rộng 03 phòng học, XD nhà vệ sinh, giếng nước | 3971 21/8/2014 | 285 |  |  | 257 |  | - | -257 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 12 | Sửa chữa, xây dựng tường rào Trường TH Long Đức (điểm phụ khu 15) |  | 450 | 360 |  | 360 | 360 | 360 | 0 | UBND xã Long Đức | Đã hoàn thành |  |
| b | Công trình giao thông, thủy lợi, điện |  |  |  | 3.504 | 3.850 | 3.441 | 3.441 | 0 |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa đường từ QL 51 vào KCN Long Đức | 1298 03/4/2014 | 1.152 | 1.047 | 1.500 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 0 | P. QLĐT | Đã hoàn thành |  |
| 2 | Sửa chữa đường liên xã Tân Hiệp - Bàu Cạn | 1012 14/5/2014 | 1.285 | 1.168 | 1.350 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 0 | P. QLĐT | '' |  |
| 3 | Sửa chữa đường ấp 8, xã Bình Sơn | 1013 14/5/2014 | 578 | 526 | 1.000 | 526 | 526 | 526 | 0 | P. QLĐT | '' |  |
| 4 | Mương thoát lũ xã Suối Trầu | 3438 14/7/2014 | 798 | 763 |  | 700 | 700 | 700 | 0 | UBND xã | Đã hoàn thành |  |
| c | Công trình văn hóa, trụ sở làm việc, VH |  |  | 10.200 | 5.980 | 9.457 | 14.010 | 14.010 | 4.553 |  |  |  |
|  | Xây dựng 05 nhà VH ấp trên địa bàn các xã |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà VH ấp An Viễng xã Bình An | 6092 28/11/2013 | 721 | 672 |  | 672 | 672 | 672 | 0 | UBND xã | Đã hoàn thành |  |
| 2 | Nhà VH ấp 1, xã Tam An | 271 20/01/2014 | 596 | 596 |  | 596 | 596 | 596 | 0 | UBND xã | Đã hoàn thành |  |
| 3 | Nhà VH ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn | 2522 16/6/2014 | 565 | 513 |  | 513 | 513 | 513 | 0 | UBND xã | Đã hoàn thành |  |
| 4 | Nhà VH ấp 6, xã Bàu Cạn | 2256 30/5/2014 | 534 | 506 |  | 506 | 506 | 506 | 0 | UBND xã | Đã hoàn thành |  |
| 5 | Nhà VH ấp Láng Đế, xã Tân Hiệp | 6345 05/12/2013 | 573 | 521 |  | 521 | 636 | 636 | 115 | UBND xã | Đã hoàn thành |  |
| 6 | Nhà VH ấp 4, xã Long An | 5094 09/10/2013 | 554 | 554 |  | 554 | 554 | 554 | 0 | UBND xã | Đã hoàn thành |  |
| 7 | Nhà VH ấp 6, xã Bình Sơn | 6164 02/12/2013 | 554 | 496 |  | 496 | 496 | 496 | 0 | UBND xã | Đang thi công |  |
| 8 | Nhà VH ấp 8, xã Bình Sơn | 5311 24/10/2013 | 633 | 599 |  | 599 | 707 | 707 | 108 | UBND xã | Đang thi công |  |
| 9 | Nhà VH khu 14, xã Long Đức | 1825 05/5/2014 | 585 | 556 |  | 556 | 556 | 556 | 0 | UBND xã | Đã hoàn thành |  |
| 10 | Nhà VH khu Cầu Xéo, TT. Long Thành | 689 07/3/2014 | 754 | 718 |  | 718 | 718 | 718 | 0 | UBND xã | Đã hoàn thành |  |
| 12 | Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện (hạng mục nhà xe, sân đường) | 132 09/01/2014 | 565 | 510 | 600 | 510 | 510 | 510 | 0 | VPUB | Đã hoàn thành |  |
| 13 | Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Long Thành, hạng mục xây mới nhà vệ sinh, xây mới văn phòng | 3351 04/7/2014 | 616 | 552 | 1.700 | 552 | 552 | 552 | 0 | VPUB | Đã hoàn thành |  |
| 14 | Sửa chữa TTVH xã Bình Sơn | 2037 16/5/2014 | 1.141 | 1.037 | 100 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 0 | UBND XÃ | Đã hoàn thành |  |
| 17 | Sửa chữa trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch | 6782 17/12/2013 | 308 | 293 | 30 | 293 | 293 | 293 | 0 | BQLDA | Đã hoàn thành |  |
| 15 | Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các phòng, ban huyện Long Thành | 4589 04/9/2013 | 387 | 274 | 350 | 274 | 274 | 274 | 0 | BQLDA | Đã hoàn thành |  |
| 16 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Bình An | 5940 20/11/2013 | 1.458 | 1.000 | 100 | 900 | 1.257 | 1.257 | 357 | UBND XÃ | Đã hoàn thành |  |
| 18 | Nhà văn hóa ấp Hiền Đức, xã Phước Thái |  | 550 | 20 |  | 20 | 770 | 770 | 750 | UBND xã | Đang triển khai | Các công trình chuẩn bị đầu tư đủ điều kiện KCM |
| 19 | Nhà văn hóa ấp 5, xã Bàu Cạn |  | 834 | 20 |  | 20 | 834 | 834 | 814 | UBND xã | Đang phê duyệt BCKTKT |  |
| 20 | Nhà văn hóa ấp 8, xã Bàu Cạn |  | 1.216 |  |  | 20 | 1.216 | 1.216 | 1.196 | UBND xã | Đang phê duyệt BCKTKT |  |
| 21 | Sửa chữa trụ sở Phòng Tài Nguyên và Môi Trường (sửa chữa sân + khối văn phòng) | 3665 28/7/2014 | 713 | 713 | 50 | 50 | 713 | 713 | 663 | P. TNMT | Đã Hoàn Thành |  |
| 11 | Sửa chữa, xây mới 02 phòng làm việc văn phòng 01 cửa điện tử và thiết bị xã Long Đức | 5314 12/11/2014 | 600 | 50 | 50 | 50 | 600 | 600 | 550 | UBND xã Long Đức | Đã Hoàn Thành |  |
| II | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  | 5.420 | 20.091 | 8.429 | 4.509 | 4.509 | -3.920 |  |  |  |
| a | Công trình giáo dục |  |  | 1.844 | 4.531 | 3.539 | 933 | 933 | -2.606 |  |  |  |
| 1 | Trường TH An Phước | 4499 28/9/11 | 26.562 |  |  |  |  | - | 0 | BQLDA | Công trình chưa cần thiết thực hiện |  |
| 2 | Trường Mầm non An Phước | 1441 12/4/13 | 33.158 | 960 | 960 | 960 | 249 | 249 | -711 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 3 | Trường Mầm non Long An | 1438 02/4/13 | 27.085 |  | 873 | 270 |  | - | -270 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 4 | Trường TH Long An | 1432 11/4/13 | 38.387 | 270 | 1.270 | 259 | 270 | 270 | 11 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 5 | Trường Mầm non Long Phước |  |  | 200 | 200 | 200 |  | - | -200 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 6 | Trường TH Tập Phước |  | 28.000 |  | 800 | 800 |  | - | -800 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 7 | Trường MN Hoa Mai | 6790 17/12/2013 | 6.988 | 235 | 235 | 280 | 235 | 235 | -45 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 8 | Trường Mẫu giáo Bình Sơn |  | 8.000 | 143 | 143 | 200 | 143 | 143 | -57 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 9 | Trường THCS Lộc An | 5171 17/10/11 | 36.922 |  |  |  |  | - | 0 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 10 | Trường MN Tân Hiệp | 1441B 12/4/13 | 30.636 |  | - | 180 |  | - | -180 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 11 | Trường MN Phước Bình (PH ấp 4) | 4542 30/9/14 | 1.500 | 36 | 50 | 50 | 36 | 36 | -14 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 12 | Trường TH Tam An (06 phòng học) | 5010 29/10/14 | 4.906 |  |  | 30 |  | - | -30 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 13 | Trường MN Tam An (06 phòng học) |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 14 | Trường TH Lộc An (04 phòng học) | 5019 29/10/14 | 4.730 |  |  | 30 |  | - | -30 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 15 | Trường MN Bình Sơn (06 phòng học) |  | 18.000 |  |  | 30 |  | - | -30 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 16 | Trường THCS Bình Sơn (06 phòng học bộ môn) | 5009 29/10/14 | 9.220 |  |  | 30 |  | - | -30 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 17 | Trường THCS Bình AN (04 phòng học bộ môn) | 4975 28/10/14 | 5.400 |  |  | 30 |  | - | -30 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 18 | Trường TH Thái Thiện xã Phước Thái (06 phòng ) | 5018 29/10/14 | 5.117 |  |  | 30 |  | - | -30 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 19 | Trường TH Long An (XD khu hiệu bộ, tường rào cổng trường) | 5011 29/10/14 | 6.623 |  |  | 30 |  | - | -30 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 20 | Cô nhi viện Hoa Mai | 3718 01/8/14 | 1.670 |  |  | 100 |  | - | -100 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| b | Công trình giao thông, thủy lợi, điện |  |  | 1.221 | 3.430 | 1.810 | 1.221 | 1.221 | -589 |  |  |  |
| 1 | Đường nội bộ khu dân tộc Châu Ro | 5713 27/10/10 | 11.155 |  |  |  |  | - | 0 | BQLDA |  |  |
| 2 | Đường nội bộ khu dân tộc S’tiêng | 5714 27/10/10 | 1.913 |  |  |  |  | - | 0 | BQLDA |  |  |
| 3 | Cầu Suối 1 | 1179 18/3/2011 | 3.977 |  |  |  |  | - | 0 | BQLDA |  |  |
| 4 | Cầu Suối 2 | 1181 18/3/2011 | 4.897 |  |  |  |  | - | 0 | BQLDA |  |  |
| 5 | Đường từ cầu Suối 1 vào dân tộc S’tiêng | 2002 07/5/2012 | 14.783 |  |  |  |  | - | 0 | BQLDA |  |  |
| 6 | Đường vào Khu TĐC Liên Kim Sơn | 3362 07/7/2014 | 3.953 | 142 | 150 | 150 | 142 | 142 | -8 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 7 | Đường từ NTCS Long Thành - ngã ba Lộc An | 5026 30/10/2014 | 10.315 | 232 | 400 | 500 | 232 | 232 | -268 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 8 | Nâng cấp và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường vào nhà tạm giữ (CA huyện) | 6324 04/12/2013 | 6.606 | 193 | 280 | 280 | 193 | 193 | -87 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 9 | Đường từ Trường Mẫu giáo Thành Nghĩa vào Trường Cảnh sát nhân dân 6 và Trường Giáo dưỡng số 4 | 6325 04/12/2013 | 3.500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 10 | Lập QH khu khuyến khích chăn nuôi tập trung |  |  |  | 500 |  |  | - | 0 | BQLDA |  |  |
| 11 | Đường vào khu khuyến khích chăn nuôi tập trung |  |  |  | 100 |  |  | - | 0 | BQLDA |  |  |
| 12 | Hệ thống cấp điện khu khuyến khích chăn nuôi tập trung |  |  |  | 100 |  |  | - | 0 | BQLDA |  |  |
| 13 | Kiên cố hệ thống kênh mương kết hợp giao thông nội bộ 02 tuyến kênh A & B đập Suối Cả , xã Long Phước | 4900 27/9/13 | 54.961 | 417 | 500 | 500 | 417 | 417 | -83 | BQLDA |  |  |
| 14 | Đường Bờ Đê xã Long Đức | 4503 25/9/2014 | 2.600 |  |  | 50 |  | - | -50 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 15 | Đường Sa Cá - Bàu Tre xã Bình An | 5058 30/10/2014 | 3.633 |  |  | 50 |  | - | -50 | BQLDA | Đã phê duyệt BCKTKT |  |
| 16 | Đường Sa cá | 5057 30/10/2014 | 2.825 |  |  | 50 |  | - | -50 | BQLDA |  |  |
| 17 | Đường cầu Ruby xã Tam An | 4708 10/10/2014 | 3.500 | 67 |  | 30 | 67 | 67 | 37 | BQLDA |  |  |
| 18 | Sửa chữa đường ấp Thanh Bình - Đội 3 xã Long Đức | 4958 27/10/2014 | 1.807 |  | 1.300 | 30 |  | - | -30 | P. QLĐT |  |  |
| 19 | Nâng cấp đường vào xã Bàu Cạn đoạn 02 (từ Km4+00 đến Km5+700) | 5088 30/10/2014 | 14.769 |  |  | 40 |  | - | -40 | BQLDA |  |  |
| 20 | Đập thủy lợi Sa Cá xã Bình An | 5015 29/10/14 | 1.758 |  |  | 30 |  | - | -30 | BQLDA |  |  |
| 21 | Đường An Định ấp 3, xã Tam An | 5092 30/10/14 | 1.210 | 70 |  |  | 70 | 70 | 70 | UBND xã |  |  |
| c | Công trình văn hóa, trụ sở làm việc |  |  | 2.355 | 12.130 | 3.080 | 2.355 | 2.355 | -725 |  |  |  |
| 1 | TTVH xã Phước Bình | 5008 29/10/2014 |  |  | 100 | 100 |  | - | -100 | BQLDA |  |  |
| 2 | TTVH xã Phước Thái | 5007 29/10/2014 |  |  | 100 | 70 |  | - | -70 | BQLDA |  |  |
| 3 | Trụ sở làm việc Huyện ủy Long Thành | 3487 31/10/2014 |  | 791 | 860 | 860 | 791 | 791 | -69 | BQLDA |  |  |
| 4 | Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Long Thành | 3488 31/10/2014 |  | 794 | 870 | 930 | 794 | 794 | -136 | BQLDA |  |  |
| 5 | Sửa chữa TTVH xã Long Đức | 5135 31/10/2014 |  |  | 50 | 50 |  | - | -50 | BQLDA |  |  |
| 6 | Tượng đài chiến thắng tại xã Phước Thái | 4824 17/10/1014 | 7.000 | 410 | 200 | 200 | 410 | 410 | 210 | BQLDA |  |  |
| 7 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Long An |  | 479 |  | 50 | 60 |  | - | -60 | UBND xã | Đang phê duyệt BCKTKT |  |
| 8 | Cải tạo, sửa chữa Thư viện huyện Long Thành |  |  |  | 100 | 100 |  | - | -100 | BQLDA |  |  |
| 9 | Xây dựng nhà kho -nhà xe - sửa chữa phòng làm việc Phòng QLĐT |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | P.QLĐT |  |  |
| 10 | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (nhà vệ sinh) | 5050 30/10/2014 | 650 |  | 30 | 30 |  | - | -30 | BQLDA |  |  |
| 11 | Sửa chữa nhà thi đấu đa năng |  |  | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | -20 | BQLDA |  |  |
| 12 | Sửa chữa Trạm Y tế cũ xã Bình An |  | 348 |  |  | 40 |  | - | -40 | UBND xã |  |  |
| 13 | Khu tập thể lực, võ thuật Ban Chỉ huy Quân sự huyện | 5013 29/10/2014 | 1.009 |  |  | 40 |  | - | -40 | BQLDA |  |  |
| 14 | Nhà VH ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn |  |  |  |  | 40 |  | - | -40 |  |  |  |
| 15 | Hệ thống chống sét trụ sở UBND huyện |  | 500 |  |  | 30 |  | - | -30 | BQLDA |  |  |
| 16 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Long Phước |  | 1.684 | 70 | 1.700 | 50 | 70 | 70 | 20 | UBND xã |  |  |
| 17 | Xây mới trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất | 6045 25/11/2013 | 4.828 | 200 | 4.500 | 200 | 200 | 200 | 0 | TTPTQĐ |  |  |
| 18 | Trụ sở Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ | 5617 29/10/2014 | 3.000 |  |  | 50 |  | - | -50 | BQLDA |  |  |
| 19 | Sửa chữa Khu di tích Tỉnh ủy Biên Hòa | 138 17/102013 | 650 |  | 650 | 30 |  | - | -30 | BQLDTDT |  |  |
| 21 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Cẩm Đường | 5306 30/10/2014 | 756 | 30 | 100 | 50 | 30 | 30 | -20 | UBND XÃ |  |  |
| 22 | Nhà để xe UBND huyện Long Thành |  |  |  |  | 20 |  | - | -20 | VPUB |  |  |
| 23 | Nhà tiền chế văn phòng một cửa UBND xã Phước Thái |  |  |  |  | 20 |  | - | -20 | UBND xã |  |  |
| 24 | SC BCH Quân sự huyện LT | 5014 29/10/2014 | 2.740 |  | 2.740 | 30 |  | - | -30 | BQLDA |  |  |
| III | VỐN ĐỐI ỨNG HỖ TRỢ CHO CÁC CT XÃ HỘI HÓA |  |  | 11.063 | 497 | 15.601 | 11.063 | 11.063 | -4.538 |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 1.628 | 497 | 1.648 | 1.628 | 1.628 | -20 |  |  |  |
| 1 | Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Phước Bình | 5272 22/10/2013 | 1.135 | 692 | 192 | 692 | 692 | 692 | 0 | P. QLĐT |  |  |
| 2 | Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Long Phước | 953 20/02/2012 | 1.009 | 557 | 148 | 577 | 557 | 557 | -20 | P. QLĐT |  |  |
| 3 | Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Phước Thái | 1561 25/4/2013 | 308 | 197 | 71 | 197 | 197 | 197 | 0 | P. QLĐT |  |  |
| 4 | Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Bình Sơn | 1563 25/4/2013 | 248 | 182 | 86 | 182 | 182 | 182 | 0 | P. QLĐT |  |  |
| b | Các dự án khởi công mới |  |  | 9.085 | - | 12.513 | 9.085 | 9.085 | -3.428 |  |  |  |
| 1 | Xã Long Đức |  |  | 2.871 | - | 3.581 | 2.871 | 2.871 | -710 | UBND xã |  |  |
| 1.1 | Đường D2 khu 15, xã Long Đức | 1610 22/4/2014 | 2.417 | 825 |  | 825 | 825 | 825 | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Đường D3 khu 15, xã Long Đức | 1609 22/4/2014 | 2.607 | 877 |  | 877 | 877 | 877 | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Đường D4 khu 15, xã Long Đức | 1608 22/4/2014 | 2.250 | 768 |  | 768 | 768 | 768 | 0 |  |  |  |
| 1.4 | Đường D5 khu 15, xã Long Đức | 1611 22/4/2014 | 1.170 | 401 |  | 401 | 401 | 401 | 0 |  |  |  |
| 1.5 | Đường tổ 14 khu 13, xã Long Đức (hẻm 86) | 1182 05/4/2013 | 2.006 |  |  | 710 |  | - | -710 |  |  |  |
| 2 | Xã Long Phước |  |  | 230 | - | 1.190 | 230 | 230 | -960 | UBND xã |  |  |
| 2.1 | Nâng cấp đường vào cụm CN và TTCN Long Phước 01 |  |  | 60 |  | 240 | 60 | 60 | -180 |  |  |  |
| 2.2 | Duy tu sửa chữa đường khu 2 ấp Phước Hòa, xã Long Phước |  |  | 30 |  | 260 | 30 | 30 | -230 |  |  |  |
| 2.3 | Đường tổ 3 - 4 ấp Tập Phước, xã Long Phước | 5094 30/10/2014 | 1.138 | 70 |  | 450 | 70 | 70 | -380 |  |  |  |
| 2.4 | Nâng cấp đường Cây Xanh ấp Đất Mới |  |  | 70 |  | 240 | 70 | 70 | -170 |  |  |  |
| 3 | Xã Long An |  |  | 970 | - | 1.170 | 970 | 970 | -200 | UBND xã |  |  |
| 3.1 | Đường liên ấp 1- 2 | 1840 05/5/2014 | 2.207 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Đường Nghĩa địa Gò Dưa - Xóm Gốc | 1837 05/5/2014 | 1.817 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 0 |  |  |  |
| 3.3 | Đường tổ 9 - 10, ấp Xóm Gốc | 1839 05/5/2014 | 2.172 | 270 |  | 270 | 270 | 270 | 0 |  |  |  |
| 3.4 | Đường tổ 15, ấp Xóm Gốc | 1838 05/5/2014 | 1.132 |  |  | 200 |  | - | -200 |  |  |  |
| 4 | Xã Bình An |  |  | - | - | 1.670 | - | - | -1.670 | UBND xã |  |  |
|  | Ấp An Bình |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4.1 | Tuyến 1 |  |  |  |  | 180 |  | - | -180 |  |  |  |
| 4.2 | Tuyến 2 |  |  |  |  | 250 |  | - | -250 |  |  |  |
| 4.3 | Tuyến 3 |  |  |  |  | 200 |  | - | -200 |  |  |  |
| 4.4 | Tuyến 4 |  |  |  |  | 300 |  | - | -300 |  |  |  |
|  | Ấp An Viễng |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4.5 | Đường tổ 2 - 8 | 4956 30/10/2014 | 704 |  |  | 170 |  | - | -170 |  |  |  |
| 4.6 | Đường tổ 3 - 9 | 4957 30/10/2014 | 723 |  |  | 170 |  | - | -170 |  |  |  |
| 4.7 | Đường tổ 2 | 149 23/10/2014 | 378 |  |  | 100 |  | - | -100 |  |  |  |
| 4.8 | Đường tổ 9 | 147 23/10/2014 | 382 |  |  | 100 |  | - | -100 |  |  |  |
| 4.9 | Đường tổ 10 | 150 23/10/2014 | 393 |  |  | 100 |  | - | -100 |  |  |  |
|  | Ấp Sa Cá |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4.10 | Đường tổ 1 | 148 23/10/2014 | 440 |  |  | 100 |  | - | -100 |  |  |  |
| 5 | Xã Phước Thái |  |  | 657 | - | 850 | 657 | 657 | -193 | UBND xã |  |  |
| 5.4 | Đập ngăn mặn ấp Long Phú |  | 2.297 |  |  | 500 |  | - | -500 |  |  |  |
| 5.5 | Đường tổ 1 ấp Hiền Đức |  | 2.012 | 657 |  | 350 | 657 | 657 | 307 |  |  |  |
| 6 | Xã Tam An |  |  | 672 | - | 672 | 672 | 672 | - | UBND xã |  |  |
| 6.1 | Đường ấp 4 | 3360 07/7/2014 | 1.608 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 0 |  |  |  |
| 6.2 | Đường ấp 2 (hẻm 626) | 315 31/10/2014 | 414 | 172 |  | 172 | 172 | 172 | 0 |  |  |  |
| 7 | Xã An phước |  |  | 3.685 | - | 2.450 | 3.685 | 3.685 | 1.235 | UBND xã |  |  |
| 7.1 | Đường tổ 1, 2 ,3 , 4 ấp 3 | 1522 18/4/2014 | 2.903 | 971 |  | 500 | 971 | 971 | 471 |  |  |  |
| 7.2 | Đường tổ 9, 10, 11, 12 ấp 3 | 3364 07/7/2014 | 3.024 | 1.011 |  | 500 | 1.011 | 1.011 | 511 |  |  |  |
| 7.3 | Đường tổ 2 ,4 ấp 3 | 3363 07/7/2014 | 1.076 | 377 |  | 200 | 377 | 377 | 177 |  |  |  |
| 7.4 | Đường vào nhà văn hóa ấp 8 | 1524 18/4/2014 | 1.690 | 581 |  | 300 | 581 | 581 | 281 |  |  |  |
| 7.5 | Đường vào hẻm 84 khu Bàu Cá - ấp 2 | 1523 18/4/2014 | 2.071 | 745 |  | 400 | 745 | 745 | 345 |  |  |  |
| 7.6 | Đường hẻm 40 khu A ấp 1 | 3359 07/7/2014 | 529 |  |  | 100 |  | - | -100 |  |  |  |
| 7.7 | Đường tổ 5 - 7 khu B ấp 5, xã An Phước | 5147 15/10/2013 | 913 |  |  | 150 |  | - | -150 |  |  |  |
| 7.8 | Đường dây hạ thế tổ 4, ấp 5 |  |  |  |  | 300 |  | - | -300 |  |  |  |
| 8 | Xã Tân Hiệp |  |  | - | - | 930 | - | - | -930 | UBND xã |  |  |
| 8.1 | Đường số 1 gđ 01 |  |  |  |  | 200 |  | - | -200 |  |  |  |
| 8.2 | Đường số 1 gđ 02 |  |  |  |  | 160 |  | - | -160 |  |  |  |
| 8.3 | Đường liên ấp 2 - 6 |  |  |  |  | 250 |  | - | -250 |  |  |  |
| 8.4 | Đường số 5, ấp 6 |  | 1.008 |  |  | 160 |  | - | -160 |  |  |  |
| 8.5 | Đường số 6, ấp 2 |  | 1.037 |  |  | 160 |  | - | -160 |  |  |  |
| c | Các dự án chuẩn bị đầu tư |  |  | 350 | - | 1.440 | 350 | 350 | -1.090 |  |  |  |
| 1 | Xã Long Đức |  |  | - | - | 190 | - | - | -190 | UBND xã |  |  |
| 1.1 | Hẻm 13 đường Long Đức - Lộc An |  | 1.328 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 1.2 | Đường tổ 1 - 2 khu 12 | 1842 05/5/2014 | 2.459 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 1.3 | Hẻm 64 đường Võ Thị Sáu khu 12, xã Long Đức |  | 1.374 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 1.4 | Hẻm 44 đường Long Đức - Lộc An |  | 1.150 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 1.5 | Hẻm 52 đường Long Đức - Lộc An |  | 585 |  |  | 20 |  | - | -20 |  |  |  |
| 1.6 | Hẻm 33 đường Long Đức - Lộc An |  | 708 |  |  | 20 |  | - | -20 |  |  |  |
| 1.7 | Hẻm 103 đường Long Đức - Long An |  | 1.574 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 2 | Xã Lộc An |  |  | - | - | 90 | - | - | - 90 | UBND xã |  |  |
| 2.1 | Đường Trần Thanh Sơn (đường Cầu Xe liên ấp Thanh Bình - Bình Lâm) |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 2.2 | Đường Trương Văn Vận (đường tổ 10 - 11 ấp Bình Lâm |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 2.3 | Đường hẻm số 4 nối đường 769, ấp Hàng Gòn |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 3 | Xã Phước Thái |  |  | 200 | - | 90 | 200 | 200 | 110 | UBND xã |  |  |
| 3.1 | Đường tổ 7 - 8 ấp 1B |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 3.2 | Đường tổ 3, ấp Hiền Đức |  | 3.333 | 100 |  | 30 | 100 | 100 | 70 |  |  |  |
| 3.3 | Đường tổ 5, ấp Hiền Đức |  | 3.259 | 100 |  | 30 | 100 | 100 | 70 |  |  |  |
| 4 | Xã Bình Sơn |  |  | - | - | 60 | - | - | -60 | UBND xã |  |  |
| 4.1 | Đường ấp 10 |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 4.2 | Đường ấp 7 |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 5 | Xã Tam An |  |  | 150 | - | 120 | 150 | 150 | 30 | UBND xã |  |  |
| 5.1 | Đường ấp 1 (hẻm 576) |  | 1.300 | 50 |  | 30 | 50 | 50 | 20 |  |  |  |
| 5.2 | Đường ấp 5 (hẻm 933 + 1055) |  | 1.900 | 50 |  | 30 | 50 | 50 | 20 |  |  |  |
| 5.3 | Đường ấp 3 (hẻm 794) |  | 1.800 | 50 |  | 30 | 50 | 50 | 20 |  |  |  |
| 5.4 | Đường ấp 4 (hẻm 868) |  | 1.613 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 6 | Xã An Phước |  |  | - | - | 220 | - | - | -220 | UBND xã |  |  |
| 6.1 | Đường tổ 13, 14 ấp 1 -2 |  | 2.696 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 6.2 | Đường hẻm 1702, ấp 6 |  | 815 |  |  | 20 |  | - | -20 |  |  |  |
| 6.3 | Đường hẻm 2, ấp 6 |  | 1.104 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 6.4 | Đường hẻm 84/65, ấp 3 |  | 2.211 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 6.5 | Đường tổ 10 ấp 3 |  | 428 |  |  | 20 |  | - | -20 |  |  |  |
| 6.6 | Đường hẻm 165 ấp 3 |  | 1.514 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 6.7 | Đường vào Chùa Thiền Quan |  | 1.352 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 6.8 | Đường tổ 2 - 4 - 6 ấp 3 |  | 2.257 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 7 | Xã Phước Bình |  |  | - | - | 150 | - | - | -150 | UBND xã |  |  |
| 7.1 | Đường tổ 8 ấp 1 (hẻm 246/9 đường Phước Bình) |  | 1.736 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 7.2 | Đường liên ấp 2 - 3 (hẻm 27 đường ranh Rà Rịa Vũng Tàu) |  | 4.360 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 7.3 | Đường cổng văn hóa ấp 2 (hẻm 2989/6 ranh đường QL 51) |  | 1.235 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 7.4 | Đường tổ 3, ấp 6 (hẻm 544/5 đường Phước Bình) | 3361 07/7/2014 | 2.724 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 7.5 | Đường ấp 7 (hẻm 702 đường Phước Bình) |  | 2.413 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 8 | Xã Tân Hiệp |  |  | - | - | 170 | - | - | -170 | UBND xã |  |  |
| 8.1 | Đường số 3, ấp 6 nối dài |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 8.2 | Đường số 4, ấp 1 |  | 841 |  |  | 20 |  | - | -20 |  |  |  |
| 8.3 | Đường số 5, ấp 1 |  | 1.069 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 8.4 | Đường số 6, ấp 1 |  | 1.098 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 8.5 | Đường số 3, ấp 6 |  | 700 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 8.6 | Đường số 4, ấp 6 |  | 864 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 9 | Xã Bàu Cạn |  |  | - | - | 80 | - | - | -80 | UBND xã |  |  |
| 9.1 | Đường ấp 8 |  |  |  |  | 20 |  | - | -20 |  |  |  |
| 9.2 | Đường ấp 3 |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 9.3 | Đường dây hạ thế ấp 8 - 6 ấp Suối Cả |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 10 | Thị trấn Long Thành |  |  | - | - | 120 | - | - | -120 | UBND xã |  |  |
| 10.1 | Đường Phan Chu Trinh (mương thoát nước) |  | 605 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 10.2 | Đường Lê Đại Hành (mương thoát nước) |  | 353 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 10.3 | Hẻm 24, 32 đường Lê Quang Định (nâng cấp đường) |  | 241 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 10.4 | Hệ thống mương thoát nước khu vực tổ 22, 23, 26 khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 11 | Xã Suối Trầu |  |  | - | - | 30 | - | - | -30 | UBND xã |  |  |
| 11.1 | Đường tổ 1 |  |  |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 12 | Xã Cẩm Đường |  |  | - | - | 120 | - | - | -120 | UBND xã |  |  |
| 12.1 | Hẻm 47 đường Suối Quýt (đường Nguyễn Văn Tỵ) |  | 789 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 12.2 | Đường Cây Sung (đoạn từ Trường THCS CĐ đến đường VCNS) (đường Nguyễn Văn Nghị) |  | 1.472 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 12.3 | Hẻm 177/13 + 177/14 ấp Suối Quýt |  | 789 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| 12.4 | Hẻm 453, Hương lộ 10 |  | 1.630 |  |  | 30 |  | - | -30 |  |  |  |
| IV | NGUỒN VỐN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI) |  |  | 48.385 | 13.900 | 25.000 | 18.375 | 18.375 | -6.625 |  |  |  |
| a | Công trình văn hóa, trụ sở làm việc |  |  | 8.510 | 9.600 | 9.160 | 8.510 | 8.510 | -650 |  |  |  |
| 1 | Trụ sở BCH Quân sự xã Bình Sơn | 5609 02/11/2013 | 1.452 | 1.233 | 1.400 | 1.383 | 1.233 | 1.233 | -150 | BQLDA |  |  |
| 2 | Trụ sở BCH Quân sự xã Tam An | 5611 02/11/2013 | 1.413 | 1.234 | 1.400 | 1.346 | 1.234 | 1.234 | -112 | BQLDA |  |  |
| 3 | Trụ sở BCH Quân sự xã Long Đức | 5610 02/11/2013 | 1.422 | 1.233 | 1.400 | 1.354 | 1.233 | 1.233 | -121 | BQLDA |  |  |
| 4 | Đặt tượng chân dung lãnh đạo Tỉnh ủy Biên Hòa | 5580 08/11/2013 | 844 | 645 | 900 | 767 | 645 | 645 | -122 | BQLDA |  |  |
| 5 | Nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và khối Đảng xã Long Phước | 1286 03/4/2014 | 1.491 | 1.355 | 1.500 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 0 | UBND xã |  |  |
| 6 | Cải tạo sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện Long Thành | 7001 23/12/2013 | 3.242 | 2.810 | 3.000 | 2.955 | 2.810 | 2.810 | -145 | BQLDA |  |  |
| b | Công trình giao thông, thủy lợi, điện |  |  | 1.976 | 1.500 | 3.500 | 1.976 | 1.976 | -1.524 |  |  |  |
| 1 | Chốt đèn tín hiệu giao thông QL 51 - ĐT 769 | 6655 11/12/2013 | 1.350 | 1.043 | 1.300 | 1.300 | 1.043 | 1.043 | -257 | P. QLĐT |  |  |
| 2 | Đường vào khu 15 xã Long Đức (đường nội bộ khu 15, tuyến N1, N2, D1) | 1834 05/5/2014 | 8.381 | 933 | 200 | 2.200 | 933 | 933 | -1.267 | BQLDA |  |  |
| c | Giáo dục |  |  | 37.899 | 2.800 | 12.340 | 7.889 | 7.889 | -4.451 |  |  |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Lộc An | 2644 18/6/2014 | 1.375 | 1.181 | 50 | 1.250 | 1.181 | 1.181 | -69 | BQLDA |  |  |
| 2 | Trường Mầm non Long Đức (phân hiệu khu 12) | 1835 05/5/2014 | 3.063 | 2.440 | 100 | 2.918 | 2.440 | 2.440 | -478 | BQLDA |  |  |
| 3 | Trường MN Phước Thái (03 phòng học) | 2645 18/6/2014 | 3.226 | 1.000 | 150 | 2.933 | 1.000 | 1.000 | -1.933 | BQLDA |  |  |
| 4 | Trường THCS Long Đức và đường vào Trường THCS Long Đức | 1440 12/4/2013 | 43.899 | 3.268 | 2.500 | 5.239 | 3.268 | 3.268 | -1.971 | BQLDA |  |  |
| V | CÁC CÔNG TRÌNH CẤP SAU QUYẾT TOÁN |  |  | 15.005 | - | 2.619 | 2.660 | 2.660 | 41 |  |  |  |
| 1 | Đền thờ liệt sỹ xã An Phước |  |  | 1.835 |  | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 0 | BQLDA |  |  |
| 2 | Đền thờ liệt sỹ các xã, thị trấn (xã Bình Sơn) |  |  |  |  |  | 73 | 73 | 73 |  |  |  |
| 3 | Đường Bàu cạn - ngã ba Cây Cầy đi hồ Cầu Mới |  |  | 784 |  | 784 | 748 | 748 | -36 | BQLDA |  |  |
| 4 | Trường MN Long Thành |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | PGD |  |  |
| VI | CÁC CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH THUỘC NGUỒN VỐN NS TẬP TRUNG |  |  | 2.193 | - | - | 2.193 | 2.193 | 2.193 |  |  |  |
| 1 | Nhà văn hóa ấp 2 xã Tam An |  |  | 562 |  |  | 562 | 562 | 562 | UBND xã |  | Các công trình cấp bách cần thực hiện tại các xã nông thôn mới |
| 2 | Nhà văn hóa ấp 5 xã Tân Hiệp |  |  | 611 |  |  | 611 | 611 | 611 | UBND xã |  |  |
| 3 | Nhà văn hóa ấp Hiền Hòa xã Phước Thái |  |  | 622 |  |  | 622 | 622 | 622 | UBND xã |  |  |
| 4 | Xây mới văn phòng một cửa xã Long An |  |  | 398 |  |  | 398 | 398 | 398 | UBND xã |  |  |
| B | VỐN VAY |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 | - |  |  |  |
| 2 | Đường vào khu 15 xã Long Đức (đường nội bộ khu 15, tuyến N1, N2, D1) | 1834 05/5/2014 | 8.381 | 3.000 |  |  | 3.000 | 3.000 |  | BQLDA |  |  |
| C | VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ |  |  |  |  |  | 3.600 | 3.600 | - |  |  |  |
| 3 | Trường Mầm non Long An | 1438 02/4/13 | 27.085 | 3.200 |  |  | 1.800 | 1.800 |  | BQLDA |  |  |
| 4 | Trường Mầm non Long Đức (khu 13 xã Long Đức) | 1439 12/4/13 | 23.661 | 1.800 |  |  | 1.800 | 1.800 |  | BQLDA |  |  |

Phụ lục CÁC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA TRƯỜNG LỚP THUỘC NGUỒN VỐN NS TẬP TRUNG NĂM 2014 XDCB ĐỀ NGHỊ CHUYỂN SANG VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CUỐI NĂM 2014 (Đính kèm Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Nhu cầu vốn năm 2014 | KH vốn 06 tháng cuối năm 2014 | Điều chỉnh KH vốn cuối năm 2014 | Ước thực hiện thanh toán đến hết năm 2014 | Chênh lệch (tăng giảm so với KH điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2014) | Chủ đầu tư | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số quyết định, ngày ký | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| a | Sửa chữa trường lớp năm 2014 |  |  | 3.615 | 4.087 | 3.615 | 3.615 | - 472 |  |  |  |
| 1 | Trường Mầm non Long An (làm hàng rào, cổng trường) | 4952 27/10/2014 | 702 | 542 | 748 | 542 | 542 | -206 | P. GD & ĐT | Đã hoàn thành |  |
| 2 | Trường Tiểu học Suối Trầu (sửa chữa 05 phòng học) | 3992 21/8/2014 | 380 | 250 | 380 | 250 | 250 | -130 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 3 | Trường Tiểu học Phước Bình (sửa chữa 05 phòng học) | 3994 21/8/2014 | 418 | 301 | 418 | 301 | 301 | -117 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 4 | Trường THCS Phước Bình (sửa chữa CSVT khối lớp học, khối nhà làm việc, khối đa năng) | 3973 27/10/2014 | 337 | 322 | 168 | 322 | 322 | 154 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 5 | Trường THCS Tân Thành (sửa chữa 06 phòng học) | 3993 21/8/2014 | 215 | 189 | 177 | 189 | 189 | 12 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 6 | Trường Mầm non An Viễng (sửa chữa khối phòng học nhà trẻ, xây dựng nhà vệ sinh giáo viên, nhà bảo vệ) | 3974 25/9/2014 | 476 | 413 | 428 | 413 | 413 | -15 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 7 | Trường Tiểu học Long Đức (khu 15) (sửa chữa 04 phòng học) | 3991 21/8/2014 | 223 | 211 | 223 | 211 | 211 | -12 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 8 | Trường Tiểu học Thái Thiện (sửa chữa 04 phòng học) | 3990 21/8/2014 | 357 | 267 | 357 | 267 | 267 | -90 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 9 | Trường Mầm non Long An (ấp 3) hạng mục nhà bếp | 3970 21/8/2014 | 780 | 666 | 708 | 666 | 666 | -42 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 10 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xây nhà vệ sinh giáo viên) | 3976 21/8/2014 | 248 | 218 | 223 | 218 | 218 | -5 | '' | Đã hoàn thành |  |
| 11 | Trường Mẫu giáo Bình Sơn (ấp 11) sửa chữa mở rộng 03 phòng học, XD nhà vệ sinh, giếng nước | 3971 21/8/2014 | 290 | 236 | 257 | 236 | 236 | -21 | '' | Đã hoàn thành |  |