| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biểu số 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIỂU PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2015 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công - hoàn thành | Năng lực thiết kế | Mã chương | Mã ngành kinh tế | Mã số công trình | Tổng mức vốn đầu tư | Dự toán năm 2015 |  |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Khác |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 405.499 | 95.950 | 86.314 | 0 | 9.636 |  |
| A | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN |  |  |  |  |  |  | 401.718 | 56.964 | 56.464 | 0 | 500 |  |
| A1 | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  |  |  |  |  | 396.518 | 51.764 | 51.264 | 0 | 500 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  | 396.518 | 51.264 | 51.264 | 0 | 0 |  |
| a | Ngành giáo dục và đào tạo |  |  |  |  |  |  | 121.681 | 40.264 | 40.264 | 0 | 0 |  |
| * | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 88.484 | 25.564 | 25.564 | 0 | 0 |  |
|  | Kiên cố hóa trường lớp |  |  |  |  |  |  | 56.608 | 19.500 | 19.500 | - | - |  |
| 1 | Trường MN Xuân Hưng (PH chính) | Xuân Hưng | 2013 -2015 | 8P | 622 | 491 | 7355151 | 11.599 | 4.000 | 4.000 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 2 | Trường TH Xuân Tâm II (nguồn vốn vay kiên cố hóa trường lớp 8.500 triệu đồng) | Xuân Tâm | 2014 -2015 | 16P | 622 | 492 | 7280860 | 23.042 | 7.500 | 7.500 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 3 | Trường MN Thọ Vực (phân hiệu 2B) (nguồn vốn vay kiên cố hóa trường lớp 1.500 triệu đồng) | Xuân Bắc | 2014 -2015 | 500 học sinh | 622 | 491 | 7280874 | 21.967 | 8.000 | 8.000 |  |  | Ban Quản lý dự án |
|  | Công trình trường học |  |  |  |  |  |  | 31.876 | 6.064 | 6.064 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THCS Xuân Hòa (các hạng mục còn lại) | Xuân Hòa | 2015 -2016 |  | 622 | 493 | 7061290 | 31.876 | 6.064 | 6.064 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| * | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 33.197 | 14.700 | 14.700 | 0 | 0 |  |
|  | Công trình trường học |  |  |  |  |  |  | 33.197 | 14.700 | 14.700 | - | - |  |
| 1 | Trường Mầm non Suối Cát: (01 phòng học, 04 phòng chức năng), nhà kho, tường rào (PH chính) | Suối Cát | 2012 -2013 | 2.307m2 | 622 | 491 | 7355149 | 14.983 | 8.000 | 8.000 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 2 | Trường THCS Nguyễn Thái Bình | Xuân Bắc | 2014 -2015 |  | 622 | 493 | 7333010 | 7.848 | 3.000 | 3.000 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 3 | Trường TH Mạc Đĩnh Chi | Suối Cát | 2014 -2015 |  | 622 | 493 |  | 6.512 | 2.300 | 2.300 |  |  |  |
| 4 | Trường TH Lê Lai | Xuân Thọ | 2015 -2016 |  | 622 | 492 |  | 3.854 | 1.400 | 1.400 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| b | Ngành văn hóa thể thao |  |  |  |  |  |  | 14.696 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |  |
| * | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 14.696 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Suối Cát | Suối Cát | 2012 -2013 | 731m2 | 605 | 463 | 7378644 | 4.973 | 700 | 700 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 2 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Xuân Trường | Xuân Trường | 2012 -2013 | 762m2 | 605 | 463 | 7441561 | 5.944 | 800 | 800 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 3 | Cổng chào xã Xuân Hòa | Xuân Hòa | 2014 -2015 | 13,1m | 605 | 463 |  | 1.327 | 530 | 530 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 4 | Cổng chào xã Xuân Thành | Xuân Thành | 2014 -2015 | 15,66m | 605 | 463 |  | 1.235 | 500 | 500 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 5 | Cổng chào Bưu điện | TT. Gia Ray | 2014 -2015 | 7,5m | 605 | 463 |  | 183 | 70 | 70 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 6 | Cổng chào xã Xuân Định | Xuân Định | 2014 -2015 | 15,66m | 605 | 463 |  | 1.034 | 400 | 400 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| c | Ngành giao thông |  |  |  |  |  |  | 260.141 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |  |
| * | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 260.141 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường Xuân Hiệp - Gia Lào | Xuân Trường - Xuân Hiệp - Gia Ray | 2012 -2014 |  | 616 | 223 | 7151542 | 26.618 | 2.000 | 2.000 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 2 | Nâng cấp đường liên xã Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành (ngân sách huyện 84,598 triệu đồng, bố trí vốn thực hiện gói thầu số 03 (50,219 triệu đồng)) | Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành | 2011 - 2016 |  | 616 | 223 |  | 158.363 | 5.000 | 5.000 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 3 | Đường Xuân Trường - Trảng Táo (phần vốn đối ứng 50% vốn huyện) | Xuân Trường | 2015 -2017 |  | 616 | 223 |  | 75.160 | 1.000 | 1.000 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| II | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | - | 500 | - | - | 500 |  |
| a | Quản lý Nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | 400 | - | - | 400 |  |
| 1 | Trụ sở làm việc UBND xã Xuân Thành | Xuân Thành |  |  | 605 | 463 |  |  | 150 |  |  | 150 | Ban Quản lý dự án |
| 2 | Trụ sở làm việc UBND xã Xuân Trường | Xuân Trường |  |  | 605 | 463 |  |  | 150 |  |  | 150 | Ban Quản lý dự án |
| 3 | Trụ sở làm việc UBND xã Xuân Định | Xuân Định |  |  | 605 | 463 |  |  | 100 |  |  | 100 | Ban Quản lý dự án |
| b | Công trình trường học |  |  |  |  |  |  |  | 100 | - | - | 100 |  |
| 1 | Trường MN Lang Minh | Lang Minh |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| A2 | NGUỒN VỐN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 |  |
| a | Ngành văn hóa thể thao |  |  |  |  |  |  |  | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 |  |
| * | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Xuân Hiệp | Xuân Hiệp | 2012 -2013 | 764,7m2 | 605 | 463 | 7371423 | 6.253 | 1.500 | 1.500 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 2 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Xuân Trường | Xuân Trường | 2012 -2013 | 762m2 | 605 | 463 | 7441561 | 5.944 | 1.000 | 1.000 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 3 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Xuân Tâm | Xuân Tâm | 2015 -2016 |  | 605 | 463 |  | 6.285 | 2.700 | 2.700 |  |  | Ban Quản lý dự án |
| B | PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG |  |  |  |  |  |  | 3.781 | 1.850 | 1.850 | 0 | 0 |  |
| I | Nguồn vốn ngân sách tập trung |  |  |  |  |  |  | 3.781 | 1.850 | 1.850 | 0 | 0 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 2.515 | 850 | 850 | - | - |  |
| 1 | Đường dây trung thế và TBA cung cấp điện sản xuất huyện Xuân Lộc năm 2014 - xã Xuân Bắc | Xuân Bắc | 2014 -2015 | 1.300m | 616 | 168 |  | 977 | 350 | 350 |  |  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |
| 2 | Đường dây trung thế và TBA cung cấp điện sản xuất huyện Xuân Lộc năm 2014 - ấp Tân Hợp - xã Xuân Thành | Xuân Thành | 2014 -2015 | 1.000m | 616 | 168 |  | 878 | 300 | 300 |  |  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |
| 3 | Đường dây trung thế và TBA cung cấp điện sản xuất huyện Xuân Lộc năm 2014 - ấp Tân Hòa - xã Xuân Thành | Xuân Thành | 2014 -2015 | 650m | 616 | 168 |  | 660 | 200 | 200 |  |  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 1.266 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường dây trung thế và TBA tổ 4, ấp 2A xã Xuân Bắc | Xuân Bắc | 2015 |  | 616 | 168 | 7386765 | 496 | 400 | 400 |  |  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |
| 2 | Đường dây trung thế và TBA tổ 6, ấp 3A xã Xuân Bắc | Xuân Bắc | 2015 |  | 616 | 168 | 7386764 | 770 | 600 | 600 |  |  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |
| C | DỰ PHÒNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH, CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH, QUYẾT TOÁN CÒN THIẾU VỐN THUỘC CÁC DỰ ÁN HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |
| D | VỐN HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH XHH GIAO THÔNG NÔNG THÔN, ĐIỆN, HỖ TRỢ XÂY DỰNG NVH KHU, ẤP VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI KHÁC |  |  |  |  |  |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  |  |
| E | NGUỒN VỐN VAY 2015 PHẢI TRẢ NỢ |  |  |  |  |  |  |  | 9.136 |  |  | 9.136 |  |