| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH Số: 105/2010/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Khánh, ngày 16 tháng 12 năm 2010 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1354/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân thị xã về nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1354/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh về nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 (kèm theo Tờ trình), cụ thể như sau:

I. Vốn đầu tư phát triển ngân sách thị xã được tỉnh giao 62 tỷ 600 triệu đồng, được phân tích các nguồn như sau:

1. Nguồn ngân sách (trong cân đối) 44 tỷ đồng:

- Chi xây dựng cơ bản nguồn tập trung: 32 tỷ đồng.

- Đầu tư các công trình giáo dục: 12 tỷ đồng.

2. Nguồn quản lý qua ngân sách (ngoài cân đối) 18 tỷ 600 triệu đồng:

- Nguồn xổ số kiến thiết chi đầu tư các công trình giáo dục: 15 tỷ đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất thị xã được điều tiết: 3 tỷ 600 triệu đồng.

II. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011 theo nguồn vốn ngân sách thị xã được bố trí 62 tỷ 600 triệu đồng gồm:

1. Thực hiện dự án 58 tỷ 020 triệu đồng

a) Xây dựng tập trung 31 tỷ 220 triệu đồng, trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp 23 tỷ 690 triệu đồng.

+ Công trình khởi công mới 7 tỷ 530 triệu đồng.

b) Xây dựng sửa chữa các công trình giáo dục 26 tỷ 800 triệu đồng, trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp 14 tỷ 165 triệu đồng.

+ Công trình khởi công mới 12 tỷ 635 triệu đồng.

2. Chuẩn bị đầu tư 980 triệu đồng

3. Nguồn khai thác quỹ đất 3 tỷ 600 triệu đồng, trong đó:

a) Thực hiện dự án 3 tỷ 400 triệu đồng.

b) Chuẩn bị đầu tư 200 triệu đồng.

Chi từ nguồn xổ số kiến thiết và nguồn thu tiền sử dụng đất chưa tính vào cân đối ngân sách, khi nguồn thu này thực hiện đến đâu thì bố trí danh mục dự án thực hiện đến đó.

Điều 2. Giao UBND thị xã chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011 và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, UBND thị xã báo cáo Thường trực HĐND thị xã xem xét, thống nhất trước khi quyết định và báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện chức năng giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Long Khánh khóa I, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua./.

|  | CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Nải |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH Số: 1354/TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Khánh, ngày 13 tháng 12 năm 2010 |
| --- | --- |

## TỜ TRÌNH

Về nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011;

UBND thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 với nội dung như sau:

I. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ:

1. Vốn thực hiện dự án:

- Ưu tiên bố trí vốn các công trình chuyển tiếp; dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; các dự án năm 2010 chuẩn bị đầu tư nay đủ điều kiện thực hiện dự án.

- Các dự án đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, giáo dục.

2. Vốn chuẩn bị đầu tư: Bố trí vốn cho công trình đã có chủ trương cho lập hồ sơ dự án.

3. Vốn chuẩn bị thực hiện dự án: Ưu tiên bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường giải tỏa các dự án.

II. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011:

1. Vốn đầu tư phát triển ngân sách thị xã được tỉnh giao 62 tỷ 600 triệu đồng, được phân tích các nguồn như sau:

a) Nguồn ngân sách (trong cân đối) 44 tỷ đồng:

- Chi xây dựng cơ bản nguồn tập trung: 32 tỷ đồng.

- Đầu tư các công trình giáo dục: 12 tỷ đồng.

b) Nguồn quản lý qua ngân sách (ngoài cân đối) 18 tỷ 600 triệu đồng:

- Nguồn xổ số kiến thiết chi đầu tư các công trình giáo dục: 15 tỷ đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất thị xã được điều tiết: 3 tỷ 600 triệu đồng.

*Ghi chú: Chi từ nguồn xổ số kiến thiết và nguồn thu tiền sử dụng đất chưa tính vào cân đối ngân sách, khi nguồn thu này thực hiện đến đâu thì bố trí danh mục dự án thực hiện đến đó.

2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011: Nguồn vốn ngân sách thị xã bố trí theo nguyên tắc nêu trên. Tổng số vốn 62 tỷ 600 triệu đồng; gồm:

2.1. Trong cân đối, nguồn vốn tập trung: 44 tỷ đồng (danh mục công trình đính kèm), gồm:

a) Thực hiện dự án 44 tỷ đồng, chia ra:

- Xây dựng các công trình 31 tỷ 220 triệu đồng; trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp 23 tỷ 690 triệu đồng.

+ Công trình khởi công mới 7 tỷ 530 triệu đồng.

- Xây dựng sửa chữa các công trình giáo dục 12 tỷ đồng; trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp 12 tỷ đồng.

b) Chuẩn bị đầu tư 780 triệu đồng, trong đó:

- Xây dựng các công trình 780 triệu đồng.

2.2 Ngoài cân đối 18 tỷ 600 triệu đồng (danh mục công trình đính kèm), gồm:

2.2.1. Xây dựng sửa chữa các công trình giáo dục 15 tỷ đồng; trong đó:

a) Thực hiện dự án 14 tỷ 800 ngàn đồng

+ Bố trí vốn công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở Xuân An (800 học sinh) 2 tỷ 165 triệu đồng.

+ Công trình khởi công mới 12 tỷ 635 triệu đồng.

b) Chuẩn bị đầu tư 200 triệu đồng

+ Xây dựng sửa chữa các công trình giáo dục 200 triệu đồng.

2.2.2. Khai thác quỹ đất (thu tiền sử dụng đất) 3 tỷ 600 triệu đồng; trong đó:

a) Thực hiện dự án 3 tỷ 400 triệu đồng.

b) Chuẩn bị đầu tư 200 triệu đồng.

* Tổng số vốn 62 tỷ 600 triệu đồng, đã bố trí vốn thanh toán các công trình chuyển tiếp là 41 tỷ 255 triệu đồng; còn lại 21 tỷ 345 triệu đồng bố trí vốn các công trình khởi công mới, trong đó đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, sửa chữa, nâng cấp đập, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất của các xã 5 tỷ 260 triệu đồng, đạt 25% so kế hoạch vốn của các công trình khởi công mới năm 2011.

UBND thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, quyết nghị./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Q. CHỦ TỊCH Lê Văn Thư |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (Kèm theo Tờ trình số 1354/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của UBND thị xã Long Khánh) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm KC-HT | Kế hoạch năm 2011 | Tiến độ thực hiện |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ (A + B): |  |  |  | 59.000 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN (I + II): |  |  |  | 58.020 |  |
| I | NGUỒN VỐN TẬP TRUNG |  |  |  | 31.220 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 23.690 |  |
| 1 | Cải tạo hội trường trụ sở khối Nhà nước | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2009 | 250 | Đã gửi hồ sơ quyết toán |
| 2 | Xây dựng trụ sở Hội Người mù thị xã Long Khánh | Ban Quản lý dự án | Xã Suối Tre | 2008-2009 | 30 | Lập hồ sơ quyết toán |
| 3 | Xây dựng nhà ăn, kho lưu trữ, sân bóng chuyền, cải tạo hoa viên sân vườn khu xây dựng mới, đường nội bộ, nhà xe 02 bánh, cải tạo nhà xe ô tô, bồn nước cơ quan khối Đảng | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2009 | 20 | Lập hồ sơ quyết toán |
| 4 | Xây dựng 05 giếng khoan phục vụ sản xuất nông nghiệp (xã Bảo Vinh, Bảo Quang, Xuân Lập) | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Vinh, xã Bảo Quang, xã Xuân Lập |  | 200 | Đã hoàn thành |
| 5 | Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Xuân Lập | UBND xã Xuân Lập | Xã Xuân Lập | 2008 - 2010 | 20 | Đã hoàn thành |
| 6 | Xây dựng Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Khánh | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2009 | 600 | Lập hồ sơ quyết toán |
| 7 | Nâng cấp đường ấp Lác Chiếu - Bàu Cối | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Quang | 2009 - 2010 | 300 | Đã hoàn thành |
| 8 | Kiên cố hóa kênh mương Bàu Đục | Ban Quản lý dự án | Xã Xuân Lập | 2009 - 2010 | 100 | Đã hoàn thành |
| 9 | Xây dựng hệ thống thoát lũ tổ 11 và tổ 3C ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Vinh | 2009 - 2011 | 500 | Đang lập phương án bồi thường tổng thể |
| 10 | Đường vào khu hành chính phường Phú Bình | Ban Quản lý dự án | Phường Phú Bình | 2009 - 2010 | 500 | Đang thi công |
| 11 | Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân Hòa | 2009 - 2011 | 300 | Đang vận động nhân dân hiến đất giao mặt bằng thi công |
| 12 | Sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh mương xã Bảo Vinh | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Vinh | 2008 - 2010 | 400 | Đang thi công |
| 13 | Trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (giai đoạn 2) | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2009 - 2010 | 800 | Đã hoàn thành |
| 14 | Trụ sở làm việc phòng Y tế và Trung tâm Dân số - KHHGĐ | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2009 - 2010 | 1.860 | Đang thi công |
| 15 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Hòa | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2009 - 2010 | 1.800 | Đã hoàn thành |
| 16 | Xây dựng Bia tưởng niệm các Liệt sỹ Tiểu đoàn 440 Bà Rịa - Long Khánh | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2010 | 700 | Đã hoàn thành |
| 17 | Đường ấp Ruộng Tre - Thọ Vực | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Quang | 2009 - 2011 | 2.500 | Đang thi công |
| 18 | Xây dựng mới dãy 09 phòng học Trung tâm Dạy nghề thị xã Long Khánh | Trung tâm Dạy nghề thị xã | Phường Xuân Bình | 2010 - 2011 | 2.300 | Đang thi công |
| 19 | Duy tu, sửa chữa trụ sở UBMTTQ thị xã Long Khánh | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã | Phường Xuân Bình | 2010 - 2011 | 20 | Đã hoàn thành |
| 20 | Gắn biển tên đường trên địa bàn thị xã Long Khánh | Phòng Quản lý đô thị | Thị xã Long Khánh | 2010 - 2011 | 750 | Đã hoàn thành |
| 21 | Xây dựng trụ sở UBND xã Bàu Trâm | Ban Quản lý dự án | UBND Xã Bàu Trâm | 2009 - 2011 | 5.700 | Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu |
| 22 | Xây dựng Trạm Y tế xã Bàu Trâm | Ban Quản lý dự án | UBND Xã Bàu Trâm | 2009 - 2011 | 2.500 | Đang thi công |
| 23 | Xây dựng đường Thổ Lùn đi tổ 12, ấp Bàu Sầm | Ban Quản lý dự án | UBND Xã Bàu Trâm | 2009 - 2011 | 500 | Đang phê duyệt dự toán |
| 24 | Xây dựng tuyến đường nối đường 908 với đường Xuân Tân - Xuân Định | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân Hòa; xã Xuân Tân | 2010 - 2011 | 200 | Trình duyệt giới thiệu địa điểm |
| 25 | Cải tạo, mở rộng Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Bảo Vinh | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Vinh | 2010 - 2011 | 200 | Đang điều chỉnh quy hoạch |
| 26 | Cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2007 - 2009 | 500 | Tạm ngưng do vướng 04 hộ giải tỏa trắng |
| 27 | Xây dựng lưới điện hạ thế 0,4 KV ấp Bàu Sầm | UBND xã Bàu Trâm | Xã Bàu Trâm | 2010 | 140 | Đã hoàn thành |
| a | Công trình khởi công mới |  |  |  | 7.530 |  |
| 1 | Lắp đặt cửa van, máy đóng mở cửa van Đập Hòa Bình | Phòng Kinh tế | Xã Bàu Trâm | 2011 | 280 |  |
| 2 | Nạo vét kênh mương Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh | Phòng Kinh tế | Xã Bảo Vinh | 2011 | 200 |  |
| 3 | Sửa chữa, nạo vét Đập sân bay xã Bàu Trâm | Ban Quản lý dự án | Xã Bàu Trâm | 2011 | 300 |  |
| 4 | Nạo vét kênh mương tại cánh đồng Bàu Đục, xã Bàu Sen | Ban Quản lý dự án | Xã Bàu Sen | 2011 | 250 |  |
| 5 | Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc khối ba ban Đảng của Thị ủy | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2011 | 500 |  |
| 6 | Lắp đặt đồng hồ 03 mặt khuôn viên trước Bia Chiến thắng Long Khánh | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2011 | 500 |  |
| 7 | Nâng cấp hệ thống thoát nước và vỉa hè, chiếu sáng đường song hành đường Hùng Vương (đoạn từ Trường THCS Hồ Thị Hương đến Quốc lộ 1A) | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân Trung | 2011 - 2012 | 500 |  |
| 8 | Đường nội ô ấp Nông Doanh | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011 - 2012 | 180 |  |
| 9 | Đường nội ô ấp Tân Phong | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011 - 2012 | 310 |  |
| 10 | Đường tổ 4 ấp Tân Phong | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011 - 2012 | 120 |  |
| 11 | Đường khu 9 ấp Cẩm Tân | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011 - 2012 | 190 |  |
| 12 | Đường khu 3 - 8 ấp Cẩm Tân | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011 - 2012 | 130 |  |
| 13 | Đường vào Trường THCS Xuân Tân, ấp Cẩm Tân | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011 - 2012 | 350 |  |
| 14 | Sửa chữa đường Hoàng Diệu - Bảo Vinh | Phòng Quản lý đô thị | Xã Bảo Vinh | 2011 | 200 |  |
| 15 | Sửa chữa đường Cua Heo - Bình Lộc | Phòng Quản lý đô thị | Xã Bình Lộc | 2010 - 2011 | 150 |  |
| 16 | Sửa chữa nâng cấp đường hẻm số 03, phường Phú Bình | UBND phường Phú Bình | Phường Phú Bình | 2011 | 150 |  |
| 17 | Sửa chữa đường nối từ tổ 23, ấp Ruộng Lớn vào Trung tâm căn cứ cách mạng cũ | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Vinh | 2011 | 400 |  |
| 18 | Nâng cấp sửa chữa đường số 01, xã Xuân Lập | Ban Quản lý dự án | Xã Xuân Lập | 2011 - 2012 | 400 |  |
| 19 | Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân An | 2011 - 2012 | 500 |  |
| 20 | Đường nội ô ấp Bàu Sen | Ban Quản lý dự án | Xã Bàu Sen | 2011 - 2012 | 500 |  |
| 21 | Đường nội ô ấp Tân Thủy | Ban Quản lý dự án | Xã Bàu Sen | 2011 - 2012 | 500 |  |
| 22 | Sửa chữa văn phòng làm việc Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp Pháp lý | Phòng Tư pháp | Phường Xuân Bình | 2011 | 100 |  |
| 23 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng khu phố 1, phường Xuân Trung | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân Trung | 2011 | 420 |  |
| 24 | Xây dựng nhà bảo vệ và phòng tiếp công dân của phòng Tài nguyên và Môi trường | Phòng Tài nguyên và Môi trường | CMT8, Xuân Hòa | 2011 | 250 |  |
| 25 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa, Thể dục - Thể thao xã Xuân Tân | UBND xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | 2011-2012 | 150 |  |
| II | XÂY DỰNG SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  | 26.800 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 14.165 |  |
| 1 | Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Bình (800 học sinh) | Ban Quản lý dự án | Xã Bình Lộc | 2008 - 2009 | 3.500 | Đã hoàn thành |
| 2 | Trường Tiểu học Hòa Bình (hạng mục: Xây mới 02 phòng học; xây mới phòng y tế, phòng thiết bị; làm vách ngăn văn phòng | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân Bình | 2009 - 2010 | 470 | Lập hồ sơ quyết toán |
| 3 | Trường Mẫu giáo Xuân Tân (hạng mục: Cải tạo 02 phòng học cũ thành phòng mẫu giáo, xây khu vệ sinh cho học sinh; cải tạo 02 phòng làm phòng giáo viên và kho; gia cố rào lưới B40 mặt trước) | Ban Quản lý dự án | Xã Xuân Tân | 2009 - 2010 | 50 | Lập hồ sơ quyết toán |
| 4 | Trường Mẫu giáo Thanh An (hạng mục: Xây dựng hội trường phía sau dãy văn phòng) | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân An | 2009 - 2010 | 830 | Đã hoàn thành |
| 5 | Trường Mầm non Sao Mai. Hạng mục: Thay mái, xà gồ đóng mới trần 03 phòng học, nhà bếp phân hiệu nhà trẻ. Xử lý chống thấm sênô, đóng trần tôn lạnh dãy 03 phòng học phân hiệu chính; thay mới mái tôn giữa phòng học và nhà bếp | Ban Quản lý dự án | Xã Suối Tre | 2009 - 2010 | 75 | Đang trình thẩm tra quyết toán |
| 6 | Trường Mầm non Hoa Sen. Hạng mục: Chống dột mái, đóng một phần trần dãy 03 phòng học, thay gạch ceamic hành lang trước và 01 phòng học, lắp đặt mới cửa đi; thay mái, xà gồ, trần dãy nhà ăn, bếp | Ban Quản lý dự án | Xã Bàu Sen | 2009 - 2010 | 160 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 7 | Trường Mầm non Hàng Gòn. Hạng mục: Thay mái dãy 04 phòng học, chống dột mái ngói 02 phòng học (dãy văn phòng) chống dột và thay trần nhà bếp, xây khu vệ sinh trong 02 phòng học, cải tạo nhà vệ sinh giáo viên | Ban Quản lý dự án | Xã Hàng Gòn | 2009 - 2010 | 10 | Đang lập hồ sơ quyết toán |
| 8 | Trường Mẫu giáo Phú Bình. Hạng mục: Xây dựng mới phòng làm việc và nhà bếp | Ban Quản lý dự án | Phường Phú Bình | 2009 - 2010 | 40 | Lập hồ sơ quyết toán |
| 9 | Trường Mầm non Sen Hồng. Hạng mục: Xây mới phòng làm việc và nhà để xe giáo viên | Ban Quản lý dự án | Xã Suối Tre | 2009 - 2010 | 30 | Lập hồ sơ quyết toán |
| 10 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Xuân An (800 học sinh) | Ban Quản lý dự án | Xã Suối Tre | 2008 - 2010 | 9.000 | Đang thi công |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 12.635 |  |
| 1 | Xây dựng 10 phòng học Trường Tiểu học Trần Phú | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân An | 2011 - 2012 | 2.200 |  |
| 2 | Xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Xuân Vinh 4 (Nguyễn Du) | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Quang | 2011 - 2012 | 2.200 |  |
| 3 | Xây dựng 09 phòng học Trường Tiểu học Xuân An (Lê Lợi) | Ban Quản lý dự án | Xã Suối Tre | 2011 - 2012 | 2.000 |  |
| 4 | Xây dựng 08 phòng học Trường Mầm non Sơn Ca | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân Trung | 2011 - 2012 | 2.200 |  |
| 5 | Trường Tiểu học Xuân Trung. Hạng mục: Quét vôi 13 phòng học, dặm vá nền 05 phòng học. | Trường Tiểu học Xuân Trung | Phường Xuân Trung | 2010 - 2011 | 220 |  |
| 6 | Công trình: Trường Tiểu học Trưng Vương. Hạng mục: Thay tole thiếc phần mái 09 phòng học. Dặm vá nền 05 phòng học phía cuối | Trường Tiểu học Trưng Vương | Xã Xuân Tân | 2010 - 2011 | 180 |  |
| 7 | Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Hạng mục: Làm khung sắt, lưới bảo vệ trên 03 mặt tường rào | Trường Tiểu học Phan Chu Trinh | Phường Xuân An | 2010 - 2011 | 120 |  |
| 8 | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh. Hạng mục: Làm cổng tường rào mặt trước (50m), làm sân nền khoảng 200m2, quét vôi 05 phòng học (phân hiệu Cây Da) | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh | Xã Bình Lộc | 2010 - 2011 | 250 |  |
| 9 | Trường Tiểu học Lê Lợi. Hạng mục: Nâng cấp nhà vệ sinh, cải tạo nhà giáo viên, rào lưới B40 giáp nhà dân (phân hiệu Núi Tung); nâng cấp lối đi và phòng học phụ đạo, nâng cấp nhà vệ sinh (phân hiệu Cấp Rang) | Trường Tiểu học Lê Lợi | Xã Suối Tre | 2010 - 2011 | 255 |  |
| 10 | Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền. Hạng mục: Quét vôi toàn trường, làm 25m2 sân nền khu vệ sinh | Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền | Xã Bảo Vinh | 2010 - 2011 | 150 |  |
| 11 | Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân. Hạng mục: Quét vôi tường rào, 11 phòng học, láng sân nền 200m2 (nối nhà xe hiện hữu tới dãy văn phòng, làm sân đường dẫn ra nhà xe giáo viên) | Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân | Xã Bảo Vinh | 2010 - 2011 | 150 |  |
| 12 | Trường Tiểu học Bảo Vinh. Hạng mục: Sơn nước dãy 06 phòng học, nâng cấp nhà vệ sinh, làm đoạn tường rào sát hộ dân (Bảo Vinh B) | Trường Tiểu học Bảo Vinh | Xã Bảo Vinh | 2010 - 2011 | 250 |  |
| 13 | Trường Mẫu giáo Xuân Thanh. Hạng mục: Ốp gạch chân tường 04 phòng. Gia cố lan can dãy 04 phòng học. Xây phần bờ tường sát nhà dân (phía bên trái) | Trường Mẫu giáo Xuân Thanh | Phường Xuân Thanh | 2010 - 2011 | 120 |  |
| 14 | Trường Mầm non Hoa Sen. Hạng mục: Cải tạo lại trần ở 03 phòng học mẫu giáo và nhà bếp; vệ sinh, chống thấm sênô, mái; tô trát lại tường ở một số phòng có tường bị nứt và bong tróc; quét vôi lại khu vực học mẫu giáo | Trường Mầm non Hoa Sen | Xã Bàu Sen | 2010 - 2011 | 400 |  |
| 15 | Trường Mầm non Ánh Dương. Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa phân hiệu chính. Xây cổng tường mặt trước và rào mặt sau phân hiệu Suối Chồn | Trường Mầm non Ánh Dương | Xã Bảo Vinh | 2010 - 2011 | 210 |  |
| 16 | Trường Tiểu học Nguyễn Du (phân hiệu Thọ An). Hạng mục: Xây cổng tường rào mặt trước; rào lưới B40 mặt sau; làm sân nền trước phòng học | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Xã Bảo Quang | 2010 - 2011 | 210 |  |
| 17 | Trường Mầm non Hoa Hồng. Hạng mục: Sửa sàn vệ sinh, làm bồn rửa tay (dãy lầu mới). Trổ cửa bếp ăn, chống thấm các hộp gen thoát nước mặt trước dãy 06 phòng kiên cố | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân Hòa | 2010 - 2011 | 160 |  |
| 18 | Trường mầm non Tuổi Ngọc. Hạng mục: Sửa chữa phần mái 02 phòng học, lối đi | Ban Quản lý dự án | Xã Suối Tre | 2010 - 2011 | 160 |  |
| 19 | Trường Trung học cơ sở Hàng Gòn. Hạng mục: Sân tập thể dục thể thao (lập đường vành đai xung quanh, làm sân tập thể dục thể thao); làm 11 bồn cây bàng sân trường | Ban Quản lý dự án | Xã Hàng Gòn | 2010 - 2011 | 320 |  |
| 20 | Trường Trung học cơ sở Xuân Tân. Hạng mục: Dãy 09 phòng ngói: Thay ngói bằng tole thiếc mái, gia cố cửa đi, cửa sổ hư hỏng nhẹ, thay bằng cửa sắt kính đã hư hỏng nặng; làm trần 06 phòng, gia cố nền, gia cố bậc cấp, quét vôi toàn dãy | Ban Quản lý dự án | Xã Xuân Tân | 2010 - 2011 | 600 |  |
| 21 | Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân. Hạng mục: Sửa chữa phần mái dãy 05 phòng học | Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân | Xã Bảo Vinh | 2011 | 280 |  |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 980 |  |
| I | NGUỒN VỐN TẬP TRUNG |  |  | 2011 - 2012 | 780 |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Bảo Vinh | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Vinh | 2011 - 2012 | 50 |  |
| 2 | Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Hàng Gòn | Ban Quản lý dự án | Xã Hàng Gòn | 2011 - 2012 | 50 |  |
| 3 | Đường Ruộng Tre - Thọ An | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Quang | 2011 - 2012 | 100 |  |
| 4 | Đường Ruộng Tre - Xuân Bắc | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Quang | 2011 - 2012 | 100 |  |
| 5 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Lập | Ban Quản lý dự án | Xã Xuân Lập | 2011 - 2012 | 20 |  |
| 6 | Xây dựng tường rào Trung tâm Văn hóa xã Bình Lộc | UBND Xã Bình Lộc | Xã Bình Lộc | 2011 - 2012 | 20 |  |
| 7 | Đường Đoàn Thị Điểm (đường số 02 cũ) | Ban Quản lý dự án | Phường Phú Bình | 2011 - 2012 | 30 |  |
| 8 | Đường Lương Thế Vinh (đường số 04 cũ) | Ban Quản lý dự án | Phường Phú Bình | 2011 - 2012 | 30 |  |
| 9 | Xây dựng Đập Bàu Tra xã Xuân Tân | Ban Quản lý dự án | Xã Xuân Tân | 2011 - 2012 | 30 |  |
| 10 | Nạo vét kênh mương tại cánh đồng ấp Bàu Sen, xã Bàu Sen | UBND Xã Bàu Sen | Xã Bàu Sen | 2011 - 2012 | 20 |  |
| 11 | Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Quang Trung đến Thích Quảng Đức) | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2011 - 2012 | 50 |  |
| 12 | Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám sang đường Nguyễn Thị Minh Khai | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2011 - 2012 | 80 |  |
| 13 | Sửa chữa trụ sở làm việc phòng Kinh tế | Phòng Kinh tế | Thị xã Long Khánh | 2011 - 2012 | 20 |  |
| 14 | Nâng cấp mặt đường Tô Hiến Thành, phường Xuân Hòa | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân Hòa | 2011 - 2012 | 30 |  |
| 15 | Nâng cấp mặt đường Lý Thái Tổ, phường Xuân Hòa | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân Hòa | 2011 - 2012 | 30 |  |
| 16 | Nâng cấp đường Chu Văn An | Ban Quản lý dự án | Phường Xuân Bình | 2011 - 2012 | 30 |  |
| 17 | Hệ thống chiếu sáng đường Lê Hữu Trát, phường Phú Bình | Phòng Quản lý đô thị | Phường Phú Bình | 2011 - 2012 | 20 |  |
| 18 | Xây dựng tường rào và sân nền trụ sở UBND xã Hàng Gòn | UBND xã Hàng Gòn | Xã Hàng Gòn | 2011 - 2012 | 20 |  |
| 19 | Nâng cấp đường Bảo Quang - Bàu Cối | Ban Quản lý dự án | Xã Bảo Quang | 2011 - 2012 | 50 |  |
| II | XÂY DỰNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  | 200 |  |
| 1 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Xuân Lập | Ban Quản lý dự án | Xã Xuân Lập | 2011 - 2012 | 200 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGÂN SÁCH THỊ XÃ (KHAI THÁC QUỸ ĐẤT) (Kèm theo Tờ trình số 1354/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của UBND thị xã Long Khánh) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm KC-HT | Kế hoạch năm 2011 | Tiến độ thực hiện |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ (A + B): |  |  |  | 3.600 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 3.400 |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 3.400 |  |
| 1 | Đường tổ 8 - tổ 10 ấp 1, xã Bình Lộc | Ban Quản lý dự án án | Xã Bình Lộc | 2009 - 2011 | 2.550 | Đang thi công |
| 2 | Sửa chữa đường tổ 23, ấp Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh | Phòng Quản lý đô thị | Xã Bảo Vinh | 2010 | 200 | Đã hoàn thành |
| 3 | Xây dựng lưới điện hạ thế tại tổ 2, 4, 5, 10, ấp 18 Gia đình và tại tổ 10, ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang | Phòng Quản lý đô thị | Xã Bảo Quang | 2010 | 70 | Đã hoàn thành |
| 4 | Sửa chữa một số hạng mục trong Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Long Khánh | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2010 | 80 | Đã hoàn thành |
| 5 | Xây dựng hệ thống thoát nước tổ 8, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân | Ban Quản lý dự án | Xã Xuân Tân | 2009 - 2011 | 500 | Trình duyệt kế hoạch đấu thầu |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 200 |  |
| 1 | Nâng cấp đường Nguyễn Trung Trực vào Khu tái định cư xã Bảo Vinh | Ban Quản lý dự án | Thị xã Long Khánh | 2011 - 2012 | 100 |  |
| 2 | Nâng cấp mở rộng đường 31B đi khu Bàu Tra, ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân | Ban Quản lý dự án | Xã Xuân Tân | 2009 - 2010 | 50 |  |
| 3 | Đường hẻm tổ 7 và tổ 12, khu phố 2, phường Xuân Hòa | Ban Quản lý dự án | P. Xuân Hòa | 2009 - 2010 | 50 |  |