| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT Số: 102/TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thống Nhất, ngày 11 tháng 12 năm 2009 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010

(Kèm theo Nghị quyết số:12/2009/NQ-HĐND ngày 24/12/2009)

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 83/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 12/02/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2010;

Thực hiện Văn bản số 9063/UBND-CNN ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư, công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ nguồn thu, UBND huyện Thống Nhất kính trình HĐND huyện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 của huyện là 62.872 triệu đồng, gồm các nguồn như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung: 46.672 triệu đồng. Bao gồm:

- Nguồn hỗ trợ có mục tiêu tỉnh giao là 30.400 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư XDCB hàng năm tỉnh giao là: 16.272 triệu đồng.

Trong đó: Bố trí xây dựng cơ sở hạ tầng theo đề án nông thôn mới là 24.780 triệu đồng, bố trí xây dựng các dự án khác là: 21.892 triệu đồng, cụ thể như sau: (Biểu chi tiết đính kèm);

+ Giai đoạn thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng 11 dự án bao gồm 06 dự án chuyển tiếp và 05 dự án khởi công mới với tổng vốn đầu tư là 45.272 triệu đồng.

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật): Bố trí kế hoạch thực hiện 18 dự án bao gồm 04 dự án chuyển tiếp và 14 dự án ghi kế hoạch mới với tổng vốn ghi kế hoạch là 1.400 triệu đồng.

2. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất và phí hạ tầng: 15.000 triệu đồng, được bố trí cho các dự án, cụ thể (biểu chi tiết đính kèm):

+ Giai đoạn thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng 04 dự án bao gồm, 02 dự án chuyển tiếp và 02 dự án khởi công mới với tổng vốn đầu tư là 14.400 triệu đồng.

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Bố trí kế hoạch thực hiện 04 dự án với tổng vốn đầu tư ghi kế hoạch là 150 triệu đồng.

+ Hỗ trợ xây dựng 03 văn phòng ấp với tổng vốn đầu tư là 450 triệu đồng.

3. Nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh giao: Xây dựng cơ sở hạ tầng cho 06 ấp đặc biệt khó khăn với tổng vốn đầu tư là 1.200 triệu đồng; cụ thể (biểu chi tiết đính kèm);

4. Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư xây dựng năm 2010.

Thực hiện theo Văn bản số 9063/UBND-CNN ngày 05/11/2009 về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh;

- Đối với công tác bố trí các dự án trong giai đoạn thực hiện dự án:

+ Bố trí ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp, các dự án đã hoàn thành hồ sơ và đảm bảo về mặt bằng thi công xây dựng công trình;

+ Bố trí ưu tiên cho các dự án nằm trong lộ trình xây dựng các xã điểm theo đề án nông thôn mới của UBND tỉnh Đồng Nai;

- Đối với công tác chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật): Được lập trên cơ sở quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của huyện, bên cạnh đó bố trí ưu tiên các dự án nằm trong lộ trình xây dựng các xã điểm theo Đề án nông thôn mới của UBND tỉnh Đồng Nai, ưu tiên bố trí xây dựng các dự án giáo dục theo kế hoạch đạt chuẩn Quốc gia của ngành giáo dục;

Trên đây là tờ trình kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010, UBND huyện kính trình HÐND huyện khóa IX , kỳ họp thứ 17 xem xét, phê chuẩn./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Hòa Hiệp |
| --- | --- |