| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất và phí hạ tầng (Kèm theo Nghị quyết số: 12/2009/NQ-HĐND ngày 24/12/2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tổng dự toán được duyệt |  |  |  |  | Dự kiến KH năm 2010 | Ghi chú |
|  |  |  | Tổng cộng | Xây Lắp | Thiết bị | Chi phí tư vấn XD | Dự phòng phí |  |  |
|  | Tổng cộng |  | 19,215 | 14,590 | 1,989 | 1,050 | 1,586 | 15,000 |  |
| I | Thực hiện dự án |  | 19,215 | 14,590 | 1,989 | 1,050 | 1,586 | 14,400 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 13,900 |  |
| 1 | Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha | Bàu Hàm 2 | 19,215 | 14,590 | 1,989 | 1,050 | 1,586 | 8,500 |  |
| 2 | Công viên trung tâm huyện (hạng mục sân đường và Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ) | Xuân Thạnh | 18,973 | 15,878 |  | 1,362 | 1,733 | 5,400 6.641.992.000 ñoàng 6.641.992.000 ñoàng | 6.641.992.000 ñoàng |
| b | Công trình khởi công mới |  | 17,825 | 13,200 | 1,989 | 1,050 | 1,586 | 500 | 6.641.992.000 ñoàng 6.641.992.000 ñoàng |
| 1 | Đài Truyền thanh không dây Gia Tân 2 | Gia Tân 2 | 252 | 83 | 139 | 18 | 12 | 250 |  |
| 2 | Đài Truyền thanh không dây Gia Kiệm | Gia Kiệm | 252 | 83 | 139 | 18 | 12 | 250 |  |
| c | Hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp |  |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 1 | Ấp Đức Long 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 2 | Ấp Lạc Sơn | Quang Trung |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 3 | Ấp 6 | Xã Lộ 25 |  |  |  |  |  | 150 |  |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT) |  |  |  |  |  | 6.641.992.000 ñoàng 6.641.992.000 ñoàng 6.641.992.000 ñoàng | 150 |  |
| 1 | Đài Truyền thanh không dây xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  | 10 | 6.641.992.000 ñoàng 6.641.992.000 ñoàng |
| 2 | Đường vào Trường TH Nguyễn Viết Xuân | Xã Lộ 25 |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 3 | Sân trường Trường TH Lê Lợi | Quang Trung |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 4 | Xưởng thực hành Trung tâm Dạy nghề huyện | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 50 |  |