Phụ lục 1

Danh mục các chương trình, dự án, nhiệm vụ về 
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến 2020

(Đính kèm đề án)

| STT | Tên dự án/nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Dự kiến (triệu đồng) 2007 - 2010 | Dự toán tổng kinh phí (triệu đồng) | Thời gian thực hiện |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2008 | 2009-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 |  |
| A | 8 dự án về BVMT theo Chương trình hành động số 05-CTr/TU và chương trình bảo vệ môi trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh | Sở Tài nguyên và Môi trường | Bộ TNMT; Sở TNMT các tỉnh, thành phố liên quan; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Sở TNMT | Viện Nước và Công nghệ môi trường; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 287 | x |  |  |  |  |
| 2 | Điều tra khảo sát và đánh giá chất lượng bùn đáy sông Thị Vải thuộc địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp quản lý | Sở TNMT | Trung tâm Ứng dụng Công nghệ và Quản lý môi trường, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 980 | x |  |  |  |  |
| 3 | Điều tra, đánh giá nguồn thải, đề xuất các biện pháp BVMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Sở TNMT | Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTEC); các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 2.105 | x | x |  |  |  |
| 4 | Điều tra hiện trạng môi trường và nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường do sản xuất hóa chất và hóa chất tồn lưu trên địa bàn tỉnh | Sở TNMT | Trung tâm Ứng dụng Công nghệ và Quản lý môi trường, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 232 | x |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng 2 mô hình tự quản về môi trường địa bàn ấp, khu phố tại huyện Trảng Bom | Sở TNMT | Viện Môi trường và Tài nguyên, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 818 | x |  |  |  |  |
| 6 | Phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình trên địa bàn TP. Biên Hòa (thí điểm cho 4 phường nội ô) - nhân rộng | Sở TNMT | Trung tâm Ứng dụng Công nghệ và Quản lý môi trường; UBND TP. Biên Hòa, Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa. |  | 3.253 | x | x |  |  |  |
| 7 | Xây dựng mạng lưới quan trắc định kỳ hàng năm, thực hiện quan trắc và lập báo cáo về hiện trạng ô nhiễm, lan truyền và tích tụ chất độc hóa học/dioxin vùng phụ cận sân bay Biên Hòa. Đề xuất các giải pháp khắc phục | Sở TNMT | Viện Môi trường và Tài nguyên, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 900 | x | x |  |  |  |
| 8 | Đầu tư hệ thống XLNT tập trung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh | Các Công ty Kinh doanh Hạ tầng KCN | Sở TNMT, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN, UBND các huyện có liên quan,… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 10 KCN đã có hệ thống XLNT (Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, KCN Amata, Loteco, Long Thành, Tam Phước, Gò Dầu, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 và Nhơn Trạch 3-giai đoạn 1&2): Nâng cấp mở rộng công suất hệ thống XLNT và đưa vào vận hành trong năm 2009, đảm bảo 100% đấu nối, tiếp nhận xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 8.2. | 11 KCN chưa có hệ thống XLNT (Nhơn Trạch 5, Dệt may Nhơn Trạch, Nhơn Trạch 6, Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang, Sông Mây, Hố Nai, Bàu Xéo, Ông Kèo và Thạnh Phú, Agtex Long Bình, Xuân Lộc): Xây dựng và đưa vào vận hành công trình XLNT tập trung trong 2009 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 8.3 | 8 KCN chưa đi vào hoạt động (Dầu Giây, Giang Điền, An Phước, Nhơn Trạch VI, Long Đức, Tân Phú, Long Khánh và Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú): Đến 2010 hoàn tất việc xây dựng hệ thống XLNT tập trung |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 9 | Đánh giá khả năng tự làm sạch của sông Đồng Nai và đề xuất các giải pháp quản lý an toàn chất lượng nước | Sở TNMT | Viện Nước và Công nghệ môi trường; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 3.200 |  | x |  |  |  |
| 10 | Cải thiện môi trường nước sông Thị Vải (đặc biệt từ đoạn Long Thọ đến Phú Mỹ) | Sở TNMT | Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 3.000 |  | x | x | x |  |
| 11 | Bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Sở NN&PTNT | Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 2.000 |  |  | x |  |  |
| 12 | Giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về dioxin và bảo vệ môi trường | Sở TNMT | Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 1.000 |  | x | x | x | (kinh phí hàng năm) |
| 13 | Cải thiện môi trường lưu vực nhánh sông Cái (đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa) | Sở TNMT | Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 1.200 |  | x |  |  |  |
| 14 | Hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo đảm tiêu chuẩn xả thải cho các khu công nghiệp và một số ngành công nghiệp điển hình | Sở TNMT | Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện liên quan. |  | 2.000 |  |  |  | x |  |
| II | Dự án ứng cứu sự cố môi trường nhất là sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ; Cảng vụ, Công an Đồng Nai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Quản lý các KCN; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa; các đơn vị dịch vụ ứng cứu. | 8.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng Dự án tổng thể về ứng cứu sự cố môi trường | Sở TNMT | Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố. |  | 248 | x | x |  |  |  |
| III | Dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp, kể cả chất thải nguy hại | Sở Xây dựng | UBND các huyện, các Sở, ngành liên quan, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và MT đô thị Biên Hòa. | 6.500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung tại: |  |  |  | 58.000 | x | x |  |  |  |
| 1 | Phường Trảng Dài | UBND TP.BH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xuân Tâm (Xuân Lộc) | UBND H.Xuân Lộc |  |  | 7.261 |  | x |  |  |  |
| 3 | Tây Hòa (Trảng Bom) | UBND H.Trảng Bom |  |  | 22.355 | x | x |  |  |  |
| 4 | Bãi chôn lấp chất thải rắn và nhà máy tái chế chất thải, sản xuất phân compost tại xã Phú Thanh (Tân Phú) | UBND H. Long Thành |  |  | 17.247 | x | x |  |  |  |
| 5 | Túc Trưng (Định Quán) | UBND H. Định Quán |  |  | 22.355 | x | x |  |  |  |
| 6 | Xuân Mỹ (Cẩm Mỹ) | UBND H. Cẩm Mỹ |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 7 | Phước An (Nhơn Trạch) | UBND H. Nhơn Trạch |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 8 | Khu xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp Vĩnh Tân (Vĩnh Cửu) | UBND H. Vĩnh Cửu |  |  | 260.000 | x | x | x |  |  |
| 9 | Khu xử lý chất thải rắn (kể cả CTNH) Quang Trung (Thống Nhất) | Sonadezi |  |  | 300.000 |  | x |  |  |  |
| 10 | Bàu Cạn (Long Thành) | UBND H. Long Thành |  |  | 250.000 |  | x |  |  |  |
| IV | Dự án thoát nước mưa và thu gom và xử lý nước thải đô thị | Sở Xây dựng | UBND các huyện, thị, TP; các Sở, ban ngành liên quan. | 114.500 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa. Trong đó: | Sở Xây dựng | UBND TP. Biên Hòa |  | 6.300.000 | x | x | x | x |  |
|  | Xây dựng hệ thống thoát nước và XLNT giai đoạn 1: TP. Biên Hòa tại Tam Hiệp và Hố Nai công suất 62.000m3/ngày) | Sở Xây dựng | UBND TP. Biên Hòa |  | 2.556.000 | x | x |  |  |  |
| 2 | Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Nhơn Trạch | Sở Xây dựng | UBND huyện Nhơn Trạch |  | 5.690.000 | x | x | x | x |  |
| 2.1 | Huyện Nhơn Trạch: Cụm 4 (đường 25C và dãy cây xanh huyện Nhơn Trạch) | Sở Xây dựng | UBND huyện Nhơn Trạch |  | 332.000 | x | x |  |  |  |
| 2.2 | Huyện Nhơn Trạch: Thoát nước đường số 2 | Sở Xây dựng | UBND huyện Nhơn Trạch |  | 238.000 | x | x | x |  |  |
| 3 | Dự án thoát nước và xử lý nước thải TX Long Khánh | Sở Xây dựng | UBND thị xã Long Khánh |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 | Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành | Sở Xây dựng | UBND huyện Long Thành, thị trấn Long Thành |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | Thực hiện các dự án: |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.1 | Nạo vét suối Săn Máu (Biên Hòa) | Sở Xây dựng | UBND TP Biên Hòa |  | 139.000 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hệ thống thoát lũ ven TX. Long Khánh | Sở Xây dựng | UBND thị xã Long Khánh |  | 31.712 | x | x |  |  |  |
| 5.3 | Nạo vét suối Sâu (Vĩnh Cửu) | Sở Xây dựng | UBND huyện Vĩnh Cửu |  | 8.000 |  | x |  |  |  |
| 5.4 | Hệ thống thoát lũ Tam Phước (Long Thành) giai đoạn 1 | Sở Xây dựng | UBND huyện Long Thành |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.5 | Lò Rèn (Nhơn Trạch) | Sở NN&PTNT | UBND huyện Nhơn Trạch |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | Lập và phê duyệt các quy hoạch hệ thống thoát nước và XLNT tập trung đến 2010, 2020 các đô thị: | Sở Xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Long Thành | Sở Xây dựng | UBND huyện Long Thành |  |  |  | x | x | x |  |
| 6.2 | Long Khánh | Sở Xây dựng | UBND huyện Long Khánh |  |  |  | x | x | x |  |
| 6.3 | Dầu Giây | Sở Xây dựng | UBND huyện Thống Nhất |  |  |  | x | x | x |  |
| 6.4 | Long Giao | Sở Xây dựng | UBND huyện Cẩm Mỹ, xã Long Giao |  |  |  | x | x | x |  |
| 6.5 | Trảng Bom | Sở Xây dựng | UBND huyện Nhơn Trạch |  |  |  | x | x | x |  |
| 6.6 | Gia Ray | Sở Xây dựng | UBND huyện Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray |  |  |  | x | x | x |  |
| 6.7 | Định Quán | Sở Xây dựng | UBND huyện Định Quán |  |  |  | x | x | x |  |
| 6.8 | Vĩnh An | Sở Xây dựng | UBND huyện Vĩnh Cửu, thị trấn Vĩnh An |  |  |  | x | x | x |  |
| 6.9 | Đô thị La Ngà (Định Quán) | Sở Xây dựng | UBND huyện Định Quán, xã La Ngà |  |  |  | x | x | x |  |
| 6.10 | Thạnh Phú (Vĩnh Cửu) | Sở Xây dựng | UBND huyện Vĩnh Cửu, xã Thạnh Phú |  |  |  | x | x | x |  |
| 6.11 | Dầu Giây | Sở Xây dựng | UBND huyện Thống Nhất |  |  |  | x | x | x |  |
| V | Dự án Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đoàn thể; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Liên minh các HTX và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. | 18.060 |  |  | x | x | x |  |
| VI | Dự án nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh | Sở TNMT | Sở KHĐT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính; Ban Quản lý các KCN; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP Biên Hòa. | 42.404 | 30.432 | x | x |  |  |  |
| VII | Dự án tăng cường năng lực quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh | Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường | Các Sở, ngành liên quan. | 3.500 |  |  |  |  |  | Lồng ghép vào dự án nâng cao năng lực cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh |
| VIII | Dự án nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBMT Tổ quốc, các đoàn thể, UBND các cấp, các Sở ngành liên quan. | 5.525 |  | x | x |  |  |  |
|  | Xây dựng đề cương dự án tổng thể |  |  |  | 148 | x | x |  |  |  |
|  | Triển khai hoạt động truyền thông môi trường hàng năm |  |  |  | 1.200 | x | x |  |  | Hàng năm |
| B | Các nhiệm vụ đến năm 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Lập quy hoạch tổng thể phát triển rừng | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | Các Ban Quản lý rừng phòng hộ; Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu; TT Lâm nghiệp Biên Hòa. |  | 2.100 |  | x |  |  |  |
| II | Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện có tại 08 bệnh viện: BVĐKKV Long Khánh, Định Quán, BVĐK Nhơn Trạch, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Đồng Nai, Nhi Đồng | Sở Y tế | Các Sở, ngành liên quan, các cơ sở y tế. |  | 6.400 |  | x |  |  |  |
| III | Lò đốt chất thải y tế tại phường Trảng Dài | Công ty TNHH MTV DV MT Đô thị Biên Hòa | UBND TP. Biên Hòa, Sở Y tế, Sở TN&MT. |  | 17.000 | x | x |  |  |  |