| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XHH GTNT CUỐI NĂM 2015 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm | Quy mô đầu tư (m) | Tổng mức đầu tư | Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng cộng | Phân chia nguồn vốn |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Tổng vốn huy động Nhân dân đóng góp |  |
| Tổng cộng |  |  | 70.718 | 295.514 | 270.298 | 109.419 | 101.629 | 59.250 |  |
| Thực hiện dự án chuyển tiếp từ 2013, 2014 sang năm 2015 |  |  |  | 166.444 | 152.721 | 60.687 | 57.946 | 34.088 |  |
| 1 | Đường tổ 15, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 130 | 234 | 213 | 92 | 84 | 37 | Đã QT vốn đầu tư |
| 2 | Đường chùa Khánh Lâm, hẻm 2, tổ 26, ấp T.C. Vân | Bàu Hàm 2 | 277 | 562 | 512 | 224 | 198 | 90 | HT đưa vào sử dụng |
| 3 | Đường nội đồng đội 1, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 168 | 286 | 261 | 104 | 115 | 42 | HT đưa vào sử dụng |
| 4 | Đường nội đồng lò gạch, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 771 | 1.310 | 1.191 | 527 | 453 | 211 | HT đưa vào sử dụng |
| 5 | Đường ông Khiển, tổ 31, 32 | Bàu Hàm 2 | 811 | 1.379 | 1.254 | 558 | 473 | 223 | HT đưa vào sử dụng |
| 6 | Đường tổ 1, 2, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 473 | 804 | 731 | 311 | 295 | 125 | HT đưa vào sử dụng |
| 7 | Đường tổ 15, ấp P. Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 343 | 553 | 526 | 232 | 202 | 93 | Đã QT vốn đầu tư |
| 8 | Đường tổ 16, ấp P. Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 297 | 450 | 429 | 188 | 165 | 75 | HT đưa vào sử dụng |
| 9 | Đường tổ 17B, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 98 | 148 | 141 | 55 | 64 | 22 | Đã QT vốn đầu tư |
| 10 | Đường tổ 3, 4, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 163 | 277 | 252 | 105 | 106 | 42 | HT đưa vào sử dụng |
| 11 | Đường tổ 4B, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 319 | 541 | 492 | 222 | 182 | 89 | HT đưa vào sử dụng |
| 12 | Đường trung tâm ấp Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 743 | 1.264 | 1.204 | 537 | 452 | 215 | HT đưa vào sử dụng |
| 13 | Đường vào lò giết mổ heo tập trung | Bàu Hàm 2 | 408 | 956 | 910 | 407 | 341 | 163 | Đã QT vốn đầu tư |
| 14 | Đường 141, ấp Võ Dõng 3 Soklu | Gia Kiệm | 724 | 1.231 | 1.119 | 399 | 421 | 299 | Đã QT vốn đầu tư |
| 15 | Đường đồi 3, ấp Võ Dõng 1 | Gia Kiệm | 1.162 | 1.976 | 1.882 | 673 | 703 | 505 | HT đưa vào sử dụng |
| 16 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện hẻm 155 | Gia Kiệm | 452 | 910 | 828 | 290 | 320 | 218 | Đã QT vốn đầu tư |
| 17 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện hẻm 201 | Gia Kiệm | 280 | 605 | 550 | 193 | 213 | 145 | Đã QT vốn đầu tư |
| 18 | Đường số 1 Tây Nam nối dài giai đoạn 02 | Gia Kiệm | 939 | 1.596 | 1.451 | 506 | 566 | 380 | HT đưa vào sử dụng |
| 19 | Đường số 1 Tây Nam nối dài | Gia Kiệm | 742 | 1.455 | 1.455 | 528 | 531 | 396 | Đã QT vốn đầu tư |
| 20 | Đường Võ Dõng 1, Lạc Sơn hẻm 151 | Gia Kiệm | 640 | 1.918 | 1.801 | 646 | 670 | 485 | Đã QT vốn đầu tư |
| 21 | Đường cây xăng Đức Huy | Gia Tân 1 | 635 | 1.079 | 981 | 349 | 370 | 262 | HT đưa vào sử dụng |
| 22 | Đường Cô Tin | Gia Tân 1 | 855 | 1.958 | 1.865 | 660 | 710 | 495 | HT đưa vào sử dụng |
| 23 | Đường Cô Tin nối dài | Gia Tân 1 | 3.201 | 5.442 | 4.947 | 1.786 | 1.821 | 1.340 | HT đưa vào sử dụng |
| 24 | Đường Đồi Quận | Gia Tân 1 | 160 | 273 | 248 | 84 | 101 | 63 | HT đưa vào sử dụng |
| 25 | Đường Đức Huy 1 + đường ngang xóm 9 | Gia Tân 1 | 825 | 1.969 | 1.875 | 670 | 703 | 503 | Đã QT vốn đầu tư |
| 26 | Đường giao thông Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 3.481 | 5.918 | 5.380 | 1.972 | 1.928 | 1.479 | HT đưa vào sử dụng |
| 27 | Đường hẻm 139 Đức Huy - Thanh Bình | Gia Tân 1 | 292 | 497 | 452 | 156 | 178 | 117 | HT đưa vào sử dụng |
| 28 | Đường hẻm 145 | Gia Tân 1 | 305 | 518 | 471 | 163 | 185 | 122 | HT đưa vào sử dụng |
| 29 | Đường ngang đường Hồng Tiên | Gia Tân 1 | 194 | 330 | 300 | 105 | 117 | 79 | HT đưa vào sử dụng |
| 30 | Đường nhà thờ Đức Huy nối dài | Gia Tân 1 | 880 | 1.763 | 1.679 | 591 | 644 | 443 | HT đưa vào sử dụng |
| 31 | Đường nhà thờ Đức Huy nối dài 2 | Gia Tân 1 | 357 | 606 | 551 | 194 | 212 | 145 | HT đưa vào sử dụng |
| 32 | Đường nhánh 20 đường Đức Huy - Thanh Bình | Gia Tân 1 | 175 | 297 | 270 | 94 | 106 | 70 | HT đưa vào sử dụng |
| 33 | Đường nhánh rẽ cây xăng Đức Huy | Gia Tân 1 | 101 | 172 | 153 | 48 | 69 | 36 | HT đưa vào sử dụng |
| 34 | Đường Bạch Liên nhánh 1, 2, 3 | Gia Tân 2 | 695 | 946 | 860 | 297 | 341 | 223 | Đã QT vốn đầu tư |
| 35 | Đường liên ấp Đức Long 1, 2, 3 (đường Tám Tháng) | Gia Tân 2 | 1.892 | 3.216 | 2.923 | 1.042 | 1.099 | 782 | HT đưa vào sử dụng |
| 36 | Đường liên xóm 3 + 4 | Gia Tân 2 | 1.072 | 2.209 | 2.008 | 717 | 754 | 538 | Đã QT vốn đầu tư |
| 37 | Đường nhà văn hóa ấp Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 661 | 1.391 | 1.265 | 450 | 478 | 337 | Đã QT vốn đầu tư |
| 38 | Đường vành đai ấp Đức Long 3 | Gia Tân 2 | 1.934 | 3.287 | 2.988 | 1.072 | 1.113 | 804 | HT đưa vào sử dụng |
| 39 | Đường Ao Làng | Gia Tân 3 | 650 | 1.172 | 1.066 | 379 | 402 | 284 | Đã QT vốn đầu tư |
| 40 | Đường Đồng Cao, ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 842 | 1.431 | 1.301 | 462 | 493 | 346 | HT đưa vào sử dụng |
| 41 | Đường khu 6, ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 840 | 1.429 | 1.299 | 455 | 502 | 341 | HT đưa vào sử dụng |
| 42 | Đường kinh tế 3 vào làng Tàu, ấp Gia Yên | Gia Tân 3 | 1.073 | 1.824 | 1.658 | 585 | 634 | 439 | HT đưa vào sử dụng |
| 43 | Đường liên tổ 12, 13, 14, ấp Phúc Nhạc 2 | Gia Tân 3 | 921 | 1.847 | 1.679 | 596 | 636 | 447 | Đã QT vốn đầu tư |
| 44 | Đường ngang số 3, ấp Phúc Nhạc 1 | Gia Tân 3 | 562 | 955 | 869 | 308 | 330 | 231 | HT đưa vào sử dụng |
| 45 | Đường ngang số 4 ấp, Phúc Nhạc 1 | Gia Tân 3 | 669 | 1.137 | 1.034 | 366 | 394 | 274 | HT đưa vào sử dụng |
| 46 | Đường ngang số 8, ấp Phúc Nhạc 1 | Gia Tân 3 | 834 | 1.418 | 1.289 | 459 | 486 | 344 | HT đưa vào sử dụng |
| 47 | Đường nhánh rẽ ao làng | Gia Tân 3 | 647 | 1.099 | 999 | 351 | 386 | 263 | HT đưa vào sử dụng |
| 48 | Đường vào hợp tác xã rau sạch ấp Gia Yên | Gia Tân 3 | 948 | 1.611 | 1.465 | 520 | 554 | 390 | HT đưa vào sử dụng |
| 49 | Đường vào nhà ông Đức | Gia Tân 3 | 193 | 328 | 298 | 101 | 121 | 76 | HT đưa vào sử dụng |
| 50 | Đường vào nhà ông Khởi | Gia Tân 3 | 183 | 311 | 283 | 96 | 116 | 72 | HT đưa vào sử dụng |
| 51 | Đường vào nhà ông Tuần Vinh | Gia Tân 3 | 202 | 344 | 312 | 106 | 127 | 80 | HT đưa vào sử dụng |
| 52 | Đường vào vùng chuyên canh rau sạch ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 3.071 | 5.221 | 4.747 | 1.689 | 1.791 | 1.267 | HT đưa vào sử dụng |
| 53 | Đường bên hông nhà Ba Ốm | Hưng Lộc | 420 | 850 | 773 | 340 | 297 | 136 | Đã QT vốn đầu tư |
| 54 | Đường bên hông nhà Ba Trọng | Hưng Lộc | 1.513 | 2.861 | 2.601 | 1.150 | 991 | 460 | HT đưa vào sử dụng |
| 55 | Đường bên hông nhà bà Út Loan | Hưng Lộc | 275 | 473 | 434 | 193 | 164 | 77 | Đã QT vốn đầu tư |
| 56 | Đường Hưng Hiệp ra ngã ba đường 769 | Hưng Lộc | 1.698 | 2.887 | 2.625 | 1.162 | 998 | 465 | Thi công đạt 50% KL |
| 57 | Đường khu 4 nối dài | Hưng Lộc | 352 | 598 | 544 | 238 | 210 | 95 | HT đưa vào sử dụng |
| 58 | Đường Kiểm | Hưng Lộc | 1.189 | 3.261 | 2.965 | 1.307 | 1.135 | 523 | HT đưa vào sử dụng |
| 59 | Đường liên ấp Hưng Thạnh - Hưng Nghĩa | Hưng Lộc | 4.502 | 7.654 | 6.958 | 3.150 | 2.548 | 1.260 | Thi công đạt 80% KL |
| 60 | Đường Lò Than | Hưng Lộc | 513 | 1.009 | 917 | 405 | 350 | 162 | HT đưa vào sử dụng |
| 61 | Đường nghĩa trang Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2.244 | 3.814 | 3.467 | 1.518 | 1.342 | 607 | HT đưa vào sử dụng |
| 62 | Đường Thành Bà Chắc | Hưng Lộc | 2.033 | 3.456 | 3.142 | 1.406 | 1.174 | 562 | HT đưa vào sử dụng |
| 63 | Đường từ cầu Suối Bí vào đồi Tăng Xi | Hưng Lộc | 1.931 | 3.283 | 2.985 | 1.322 | 1.134 | 529 | HT đưa vào sử dụng |
| 64 | Đường vào nhà ông Hai Cày | Hưng Lộc | 190 | 421 | 386 | 170 | 148 | 68 | Đã QT vốn đầu tư |
| 65 | Đường vào nhà ông Tư Hổ | Hưng Lộc | 880 | 1.496 | 1.360 | 585 | 541 | 234 | Thi công đạt 80% KL |
| 66 | Đường vào rẫy Bình nhà báo | Hưng Lộc | 1.039 | 1.766 | 1.605 | 709 | 612 | 284 | Thi công đạt 80% KL |
| 67 | Đường vào rẫy ông Tư Láng | Hưng Lộc | 2.006 | 3.410 | 3.100 | 1.367 | 1.187 | 547 | Thi công đạt 80% KL |
| 68 | Đường vào rẫy ông Út Ròm | Hưng Lộc | 377 | 928 | 843 | 373 | 321 | 149 | Đã QT vốn đầu tư |
| 69 | Đường vào rẫy Xuân Cường | Hưng Lộc | 948 | 1.611 | 1.465 | 647 | 558 | 259 | HT đưa vào sử dụng |
| 70 | Đường vào TTVH - HTCĐ xã | Hưng Lộc | 625 | 1.587 | 1.453 | 654 | 537 | 262 | Đã QT vốn đầu tư |
| 71 | Đường tổ 12, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 655 | 1.322 | 1.259 | 441 | 488 | 331 | Đã QT vốn đầu tư |
| 72 | Đường tổ 14 đoạn 2, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 395 | 694 | 631 | 220 | 246 | 165 | Đã QT vốn đầu tư |
| 73 | Đường tổ 15, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 625 | 1.332 | 1.211 | 430 | 458 | 323 | Đã QT vốn đầu tư |
| 74 | Đường ấp Lê Lợi 1 | Quang Trung | 438 | 560 | 509 | 181 | 193 | 136 | Đã QT vốn đầu tư |
| 75 | Đường dốc đá Ông Hiển | Quang Trung | 600 | 1.021 | 928 | 328 | 354 | 246 | HT đưa vào sử dụng |
| 76 | Đường liên tổ 6 - 8 - 9, Lê Lợi 1 | Quang Trung | 268 | 606 | 551 | 194 | 211 | 146 | Đã QT vốn đầu tư |
| 77 | Đường nhánh 1, tổ 1 ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 246 | 422 | 384 | 134 | 149 | 101 | Đã QT vốn đầu tư |
| 78 | Đường nhánh 1 tổ 15 | Quang Trung | 280 | 476 | 433 | 152 | 167 | 114 | HT đưa vào sử dụng |
| 79 | Đường nhánh 2, tổ 2 ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 123 | 209 | 190 | 64 | 78 | 48 | HT đưa vào sử dụng |
| 80 | Đường sân bóng nối dài ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 295 | 469 | 426 | 149 | 166 | 112 | Đã QT vốn đầu tư |
| 81 | Đường tổ 4, ấp Lê Lợi 1 | Quang Trung | 989 | 2.237 | 2.034 | 723 | 768 | 542 | Đã QT vốn đầu tư |
| 82 | Đường tổ 5, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 1.132 | 1.924 | 1.749 | 606 | 689 | 454 | HT đưa vào sử dụng |
| 83 | Đường tổ 7 - 16, ấp Nam Sơn | Quang Trung | 116 | 212 | 194 | 65 | 80 | 49 | Đã QT vốn đầu tư |
| 84 | Đường tổ 7, ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 161 | 235 | 214 | 73 | 86 | 55 | Đã QT vốn đầu tư |
| 85 | Đường tổ 9, ấp Nam Sơn | Quang Trung | 340 | 588 | 535 | 186 | 209 | 140 | HT đưa vào sử dụng |
| 86 | Đường Trạm 10, ấp Lạc Sơn | Quang Trung | 430 | 731 | 665 | 234 | 255 | 176 | đã QT vốn đầu tư |
| 87 | Đường Trạm 11, Lạc Sơn | Quang Trung | 1.612 | 2.740 | 2.491 | 885 | 942 | 664 | HT đưa vào sử dụng |
| 88 | Đường Trạm 13, ấp Lạc Sơn | Quang Trung | 835 | 1.419 | 1.290 | 454 | 495 | 341 | HT đưa vào sử dụng |
| 89 | Đường tuyến 2 khu chăn nuôi ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 1.517 | 2.580 | 2.345 | 830 | 892 | 623 | HT đưa vào sử dụng |
| 90 | Đường vào khu chăn nuôi ấp Lạc Sơn | Quang Trung | 1.295 | 2.202 | 2.002 | 712 | 756 | 534 | HT đưa vào sử dụng |
| 91 | Đường vào khu chăn nuôi ấp Nguyễn Huệ (giai đoạn 02) | Quang Trung | 591 | 1.005 | 914 | 321 | 351 | 241 | HT đưa vào sử dụng |
| 92 | Đường vào khu chăn nuôi tập trung Lê Lợi | Quang Trung | 600 | 1.100 | 1.000 | 350 | 388 | 262 | Đã QT vốn đầu tư |
| 93 | Đường xóm 79, ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 301 | 461 | 419 | 144 | 166 | 108 | Đã QT vốn đầu tư |
| 94 | Đường cánh đồng 78C | Xã Lộ 25 | 694 | 1.181 | 1.124 | 499 | 426 | 199 | Thi công đạt 50% KL |
| 95 | Đường tổ 1, ấp 3, xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 651 | 1.089 | 990 | 442 | 372 | 177 | Đã QT vốn đầu tư |
| 96 | Đường tổ 10, 11, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 197 | 335 | 319 | 139 | 124 | 56 | HT đưa vào sử dụng |
| 97 | Đường tổ 11, tổ 12, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 659 | 1.121 | 1.019 | 448 | 391 | 179 | HT đưa vào sử dụng |
| 98 | Đường tổ 12, 13, 18, 19, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 336 | 572 | 520 | 231 | 197 | 92 | Đã QT vốn đầu tư |
| 99 | Đường tổ 2, 5, ấp 4 | Xã Lộ 25 | 313 | 649 | 590 | 260 | 227 | 104 | Đã QT vốn đầu tư |
| 100 | Đường tổ 3 - tổ 4 - tổ 5, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 380 | 665 | 605 | 267 | 231 | 107 | Đã QT vốn đầu tư |
| 101 | Đường tổ 3, 4, ấp 5 | Xã Lộ 25 | 139 | 340 | 309 | 136 | 119 | 54 | Đã QT vốn đầu tư |
| 102 | Đường tổ 5, 6 nối dài | Xã Lộ 25 | 420 | 714 | 680 | 301 | 259 | 120 | HT đưa vào sử dụng |
| 103 | Đường tổ 5, 9, 10, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 326 | 554 | 528 | 232 | 203 | 93 | HT đưa vào sử dụng |
| 104 | Đường tổ 7, ấp 3 xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 562 | 766 | 696 | 308 | 266 | 123 | HT đưa vào sử dụng |
| 105 | Đường tổ 8, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 208 | 453 | 412 | 181 | 159 | 72 | Đã QT vốn đầu tư |
| 106 | Đường tổ 8, 9, ấp 1 | Xã Lộ 25 | 403 | 1.792 | 1.629 | 737 | 598 | 295 | Đã QT vốn đầu tư |
| 107 | Đường vào Trường TH Nguyễn Viết Xuân | Xã Lộ 25 | 636 | 1.081 | 982 | 440 | 365 | 176 | HT đưa vào sử dụng |
| 108 | Đường tổ 15, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 1.186 | 3.206 | 2.915 | 1.294 | 1.102 | 518 | HT đưa vào sử dụng |
| 109 | Đường khu 1, khu 3, ấp Xuân Thiện | Xuân Thiện | 360 | 592 | 575 | 257 | 215 | 103 | Đã QT vốn đầu tư |
| 110 | Đường khu 2, ấp Xuân Thiện | Xuân Thiện | 575 | 1.625 | 1.548 | 692 | 579 | 277 | HT đưa vào sử dụng |
| 111 | Đường liên tổ 1 đến tổ 10 | Xuân Thiện | 1.144 | 2.481 | 2.481 | 1.123 | 910 | 449 | Đã QT vốn đầu tư |
| 112 | Đường ngã ba Bằng Lăng tổ 24, 25 | Xuân Thiện | 2.570 | 4.371 | 4.162 | 1.842 | 1.584 | 737 | Thi công đạt 70% KL |
| 113 | Đường tổ 22, ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 1.557 | 2.942 | 2.673 | 1.163 | 1.045 | 465 | Thi công đạt 70% KL |
| 114 | Đường tổ 23, ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 1.500 | 3.263 | 2.967 | 1.290 | 1.161 | 516 | HT đưa vào sử dụng |
| 115 | Đường tổ 29 | Xuân Thiện | 300 | 287 | 287 | 117 | 124 | 47 | Đã QT vốn đầu tư |
| Chủ trương đầu tư, lập BC KTKT thực hiện năm 2015 - 2016 |  |  | 56.788 | 101.963 | 92.909 | 38.559 | 34.575 | 19.775 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 1 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện hẻm 201 giai đoạn 02 | Gia Kiệm | 359 | 610 | 554 | 196 | 211 | 147 | HT đưa vào SD |
| 2 | Đường qua nghĩa trang Bạch Lâm (đường ấp Chiến Lược cũ) | Gia Tân 2 | 795 | 1.351 | 1.228 | 434 | 469 | 325 | Thi công đạt 50% KL |
| 3 | Đường Đồi Đá - Ao Voi, ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 2.298 | 3.907 | 3.551 | 1.287 | 1.299 | 966 | Thi công đạt 50% KL |
| 4 | Đường Đồi Đá - Vườn Na, ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 2.265 | 3.850 | 3.500 | 1.269 | 1.279 | 952 | Thi công đạt 50% KL |
| 5 | Đường nhánh rẽ khu Tây nhà bà Lập, ấp Phúc Nhạc 2 | Gia Tân 3 | 541 | 919 | 836 | 298 | 315 | 223 | Thi công đạt 50% KL |
| 6 | Đường vào vùng quy hoạch rau, hoa cây cảnh ấp Tân Yên (giai đoạn 02) | Gia Tân 3 | 717 | 1.218 | 1.108 | 394 | 418 | 296 | Thi công đạt 50% KL |
| 7 | Đường khu 4, nhánh 1 | Hưng Lộc | 646 | 1.099 | 999 | 440 | 382 | 176 | Thi công đạt 90% KL |
| 8 | Đường vào nhà bà Điệp | Hưng Lộc | 217 | 369 | 352 | 153 | 137 | 61 | Thi công đạt 90% KL |
| 9 | Đường vào nhà bà Hai Thơ | Hưng Lộc | 218 | 370 | 353 | 155 | 136 | 62 | Thi công đạt 90% KL |
| 10 | Đường tổ 5, 6, ấp 4 | Lộ 25 | 443 | 754 | 685 | 302 | 262 | 121 | Yhi công đạt 90% KL |
| 11 | Đường tổ 4, ấp Tây Nam | Gia Kiệm | 535 | 961 | 888 | 311 | 345 | 233 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 12 | Đường ngã ba ông Thận, ấp Tây Kim đi Gia Tân 3 | Gia Kiệm | 1.866 | 3.122 | 2.838 | 994 | 1.099 | 746 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 13 | Đường cầu Suối Cạn nhánh 01 | Gia Tân 1 | 1.423 | 2.996 | 2.724 | 964 | 1.037 | 723 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 14 | Đường cầu Suối Cạn nhánh 02 | Gia Tân 1 | 1.070 | 2.132 | 1.938 | 683 | 743 | 512 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 15 | Đường ông Út Dễ | Hưng Lộc | 953 | 1.621 | 1.574 | 718 | 568 | 287 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 16 | Đường vào rẫy ông Hai Nổi | Hưng Lộc | 1.162 | 1.975 | 1.796 | 784 | 698 | 314 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 17 | Đường tổ 1, 2, ấp 5 | Lộ 25 | 271 | 460 | 427 | 195 | 155 | 78 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 18 | Đường nội đồng ông Thủy ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 333 | 566 | 514 | 183 | 193 | 137 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 19 | Đường tổ 12 nối dài ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 816 | 1.254 | 1.140 | 399 | 441 | 300 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 20 | Đường tổ 2, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 338 | 701 | 637 | 223 | 246 | 168 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 21 | Đường tổ 7 đi tổ 8 nối dài | Xuân Thạnh | 376 | 640 | 582 | 259 | 219 | 104 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 22 | Đường Đồi Đá, ấp 9/4 | Xuân Thạnh | 839 | 1.693 | 1.542 | 685 | 583 | 274 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 23 | Đường nhánh 1; 2; 3 nội đồng, ấp Nguyễn Thái Học | Bàu Hàm 2 | 1.633 | 2.776 | 2.524 | 1.118 | 959 | 447 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 24 | Đường tổ 10C, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 344 | 585 | 531 | 236 | 200 | 95 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 25 | Đường tổ 1 - 5, ấp Nguyễn Thái Học | Bàu Hàm 2 | 366 | 621 | 603 | 266 | 230 | 107 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 26 | Đường tổ 18, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 489 | 831 | 755 | 326 | 299 | 130 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 27 | Đường tổ 5, 6 khu Bàu Ao, ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 | 2.100 | 4.871 | 4.428 | 1.986 | 1.648 | 794 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 28 | Đường lô 7, ấp Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 594 | 1.402 | 1.275 | 575 | 471 | 230 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 29 | Đường liên ấp (đường bò) | Gia Kiệm | 275 | 2.862 | 2.605 | 939 | 962 | 704 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 30 | Đường số 12, ấp Đông Kim | Gia Kiệm | 1.402 | 2.618 | 2.383 | 859 | 880 | 644 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 31 | Hẻm 318, ấp Đông Kim | Gia Kiệm | 240 | 567 | 516 | 186 | 191 | 140 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 32 | Hẻm 326, ấp Đông Kim | Gia Kiệm | 190 | 398 | 362 | 131 | 134 | 98 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 33 | Hẻm rẽ nhánh từ Đông Kim (ông Thừa) đi qua Đền Vicente | Gia Kiệm | 45 | 140 | 128 | 46 | 47 | 34 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 34 | Hẻm 121 Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Gia Kiệm | 171 | 339 | 309 | 111 | 114 | 83 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 35 | Hẻm 131 Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Gia Kiệm | 287 | 757 | 689 | 248 | 255 | 186 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 36 | Hẻm ông Tuyến, đường Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Gia Kiệm | 190 | 342 | 311 | 112 | 115 | 84 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 37 | Đường Đông Bắc đi Ao Khoai | Gia Kiệm | 655 | 2.269 | 2.065 | 744 | 762 | 558 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 38 | Đường Đông Bắc đi Võ Dõng 1 | Gia Kiệm | 287 | 619 | 564 | 203 | 208 | 152 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 39 | Đường hẻm Đông Bắc đi Đông Kim | Gia Kiệm | 365 | 865 | 787 | 284 | 291 | 213 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 40 | Đường Tây Kim - Bàu Sậy | Gia Kiệm | 920 | 3.208 | 2.919 | 1.052 | 1.078 | 789 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 41 | Đường cầu Suối Cạn nhánh 3 | Gia Tân 1 | 950 | 2.221 | 2.019 | 718 | 763 | 538 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 42 | Đường nhánh ngõ xóm 9 | Gia Tân 1 | 582 | 1.016 | 925 | 333 | 341 | 250 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 43 | Đường nhánh đường Thánh Tâm | Gia Tân 1 | 515 | 1.016 | 925 | 333 | 341 | 250 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 44 | Đường ngang Nhà thờ Đức Huy nhánh 1, 2, 3 | Gia Tân 1 | 1.747 | 3.078 | 2.801 | 1.010 | 1.034 | 757 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 45 | Đường vào rẫy ông An | Hưng Lộc | 584 | 993 | 904 | 407 | 334 | 163 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 46 | Đường Bàu Lùn | Hưng Lộc | 2.000 | 4.644 | 4.226 | 1.904 | 1.560 | 762 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 47 | Đường vào rẫy ông Dũng Dạng | Hưng Lộc | 1.133 | 3.852 | 3.505 | 1.579 | 1.294 | 632 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 48 | Đường bên hông Chùa Phổ Minh | Hưng Lộc | 229 | 842 | 766 | 345 | 283 | 138 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 49 | Đường Sáu Nhiều | Hưng Lộc | 146 | 655 | 596 | 268 | 220 | 107 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 50 | Đường Năm Sạng | Hưng Lộc | 1.000 | 2.648 | 2.410 | 1.086 | 890 | 434 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 51 | Đường Tư Công | Hưng Lộc | 2.250 | 7.180 | 6.534 | 2.944 | 2.412 | 1.177 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 52 | Đường từ lò than nhánh 1 vào nhà ông Quang | Hưng Lộc | 210 | 551 | 501 | 226 | 185 | 90 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 53 | Đường vào Tổ hợp tác cây Chôm Chôm | Hưng Lộc | 275 | 777 | 707 | 319 | 261 | 127 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 54 | Đường vào nhóm GAHP | Hưng Lộc | 146 | 461 | 420 | 189 | 155 | 76 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 55 | Đường Mười Xị | Hưng Lộc | 300 | 688 | 626 | 282 | 231 | 113 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 56 | Đường tổ 9, ấp 3, nhánh 1, nhánh 2 | Lộ 25 | 350 | 885 | 806 | 363 | 297 | 145 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 57 | Đường tổ 3, 4, ấp 6 | Lộ 25 | 1.046 | 1.757 | 1.599 | 720 | 590 | 288 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 58 | Đường tổ 11, ấp 5 | Lộ 25 | 630 | 1.413 | 1.286 | 579 | 475 | 232 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 59 | Đường nội đồng ông Kiều, ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 300 | 457 | 416 | 150 | 154 | 112 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 60 | Đường nội đồng tổ 13, ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 248 | 493 | 448 | 162 | 166 | 121 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 61 | Đường nhánh 1 - 2, tổ 11, ấp Nam Sơn | Quang Trung | 223 | 370 | 337 | 121 | 124 | 91 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 62 | Đường tổ 14 vào thác Núi Nứa, nhánh 1, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 832 | 2.041 | 1.857 | 837 | 686 | 335 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 63 | Đường tổ 14 vào thác Núi Nứa, nhánh 2, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 384 | 650 | 591 | 266 | 218 | 107 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 64 | Đường tổ 4, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 97 | 190 | 173 | 78 | 64 | 31 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 65 | Đường nội đồng 9/7 | Xuân Thạnh | 263 | 448 | 408 | 184 | 151 | 74 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 66 | Đường liên tổ 13, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 1.584 | 2.862 | 2.605 | 1.173 | 962 | 469 | Đã phê duyệt CTĐT |
| 67 | Đường tổ 5, ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 | 350 | 595 | 541 | 244 | 200 | 98 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 68 | Đường tổ 6, 10, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 286 | 486 | 442 | 199 | 163 | 80 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 69 | Đường tổ 3, ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 | 900 | 1.530 | 1.392 | 627 | 514 | 251 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 70 | Đường tổ 20, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 1.200 | 2.040 | 1.856 | 836 | 685 | 335 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 71 | Đường Võ Dõng 1, 2, 3, Đông Bắc (khu dân cư) | Gia Kiệm | 600 | 1.020 | 928 | 335 | 343 | 251 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 72 | Đường Lộ 74 | Hưng Lộc | 500 | 850 | 774 | 349 | 286 | 139 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 73 | Đường nội chính bên hông nhà ông Trưởng | Hưng Lộc | 769 | 1.307 | 1.190 | 536 | 439 | 214 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 74 | Đường vào rẫy ông Ngọc Thành | Hưng Lộc | 853 | 1.450 | 1.320 | 595 | 487 | 238 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 75 | Đường vào Trường Lê Hồng Phong | Hưng Lộc | 200 | 340 | 309 | 139 | 114 | 56 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 76 | Đường vào rẫy ông Năm Hoàng | Hưng Lộc | 600 | 1.020 | 928 | 418 | 343 | 167 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 77 | Đường tổ 17, ấp 2 | Lộ 25 | 261 | 444 | 404 | 182 | 149 | 73 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 78 | Đường tổ 2, ấp 1 | Lộ 25 | 200 | 340 | 309 | 139 | 114 | 56 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 79 | Đường tổ 1, tổ 3, ấp 1 | Lộ 25 | 200 | 340 | 309 | 139 | 114 | 56 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 80 | Đường vào khu giết mổ tập trung ấp xã Lộ 25 | Lộ 25 | 490 | 833 | 758 | 342 | 280 | 137 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 81 | Đường tổ 1; 2; 3; 4, ấp 2 | Lộ 25 | 543 | 923 | 840 | 378 | 310 | 151 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 82 | Đường nhánh tổ 5, tổ 6, ấp 4 | Lộ 25 | 150 | 255 | 232 | 105 | 86 | 42 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 83 | Đường tổ 14, ấp Nam sơn | Quang Trung | 256 | 435 | 396 | 143 | 146 | 107 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 84 | Đường nhánh 1 tổ 6, ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung | 200 | 340 | 309 | 112 | 114 | 84 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 85 | Đường nhánh 2 tổ 3, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 320 | 544 | 495 | 178 | 183 | 134 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 86 | Đường tổ 20 ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 453 | 770 | 701 | 253 | 259 | 189 | Đang triển khai lập CTĐT |
| 87 | Đường tổ 7a; 7b ấp Lạc Sơn | Quang Trung | 400 | 680 | 619 | 223 | 228 | 167 | Đang triển khai lập CTĐT |
| Điều chỉnh bổ sung 06 tháng cuối năm 2015 (chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2016 - 2020) |  |  | 13.930 | 27.107 | 24.667 | 10.172 | 9.108 | 5.387 |  |
| 1 | Đường ông Hạ, tổ 23, ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 500 | 800 | 728 | 328 | 269 | 131 | Xã chuẩn NTM |
| 2 | Đường vào khu chăn nuôi ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 750 | 1.200 | 1.092 | 492 | 403 | 197 | Xã chuẩn NTM |
| 3 | Đường tổ 24 - 25, nhánh 1, ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 400 | 640 | 582 | 262 | 215 | 105 | Xã chuẩn NTM |
| 4 | Đường 78C nối dài | Xã Lộ 25 | 500 | 800 | 728 | 328 | 269 | 131 | Xã chuẩn NTM |
| 5 | Đường vào cánh đồng cây khô | Xã Lộ 25 | 800 | 1.280 | 1.165 | 525 | 430 | 210 | Xã chuẩn NTM |
| 6 | Đường khu chăn nuôi tập trung ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2.500 | 7.775 | 7.075 | 3.188 | 2.612 | 1.275 | Xã chuẩn NTM |
| 7 | Đường tổ 4, tổ 5, ấp 4 | Xã Lộ 25 | 240 | 408 | 371 | 167 | 137 | 67 | Xã chuẩn NTM |
| 8 | Nâng cấp đường nội đồng ấp 2 đi ấp 5 | Xã Lộ 25 | 1.600 | 2.720 | 2.475 | 1.115 | 914 | 446 | Xã chuẩn NTM |
| 9 | Đường bên hông Trường Đại học Miền Đông | Xuân Thạnh | 400 | 1.300 | 1.183 | 426 | 437 | 320 | Xã chuẩn NTM |
| 10 | Đường vành đai cụm Nam, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 1.000 | 1.800 | 1.638 | 590 | 605 | 443 | Xã chuẩn NTM |
| 11 | Đường hẻm 344 Đông Kim - Xuân Thiện | Gia Kiệm | 440 | 704 | 641 | 231 | 237 | 173 | Xã chuẩn NTM |
| 12 | Đường 131, Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Gia Kiệm | 371 | 594 | 540 | 195 | 199 | 146 | Xã chuẩn NTM |
| 13 | Hẻm 101, đường số 1 Tây Nam | Gia Kiệm | 230 | 368 | 335 | 121 | 124 | 91 | Xã chuẩn NTM |
| 14 | Đường số 12 Đông Kim - Xuân Thiện giai đoạn 02 | Gia Kiệm | 315 | 504 | 459 | 165 | 169 | 124 | Xã chuẩn NTM |
| 15 | Hẻm 152, đường Võ Dõng 3 Soklu | Gia Kiệm | 360 | 576 | 524 | 189 | 194 | 142 | Xã chuẩn NTM |
| 16 | Đường nội đồng Dốc Mơ 3 | Gia Tân 1 | 1.595 | 2.552 | 2.322 | 837 | 857 | 628 | Xã chuẩn NTM |
| 17 | Đường giáp ranh cao su xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 700 | 1.120 | 1.019 | 367 | 376 | 276 | Xã chuẩn NTM |
| 18 | Đường nội đồng Suối Đỏ | Gia Tân 1 | 1.032 | 1.651 | 1.503 | 542 | 555 | 406 | Xã chuẩn NTM |
| 19 | Đường Ao Tằm | Gia Tân 1 | 197 | 315 | 287 | 103 | 106 | 78 | Xã chuẩn NTM |
| 20 | Đường Dốc Đất, Vườn Na nối dài | Gia Tân 2 | 1.100 | 1.760 | 1.602 | 577 | 591 | 433 | Xã chuẩn NTM |
| 21 | Đường Dốc Đất, khu chăn nuôi ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 1.800 | 2.880 | 2.621 | 945 | 968 | 708 | Xã chuẩn NTM |
| 22 | Đường đập ông Thọ, ấp Gia Yên | Gia Tân 3 | 850 | 1.360 | 1.238 | 446 | 457 | 335 | Xã chuẩn NTM |
| 23 | Đường Kinh Tế 1, ấp Gia Yên | Gia Tân 3 | 1.470 | 2.352 | 2.140 | 771 | 790 | 579 | Xã chuẩn NTM |
| 24 | Đường cánh đồng Tám - Đập Thọ, ấp Gia Yên | Gia Tân 3 | 516 | 826 | 751 | 271 | 277 | 203 | Xã chuẩn NTM |
| 25 | Đường ngang số 5, ấp Phúc Nhạc 1 | Gia Tân 3 | 548 | 877 | 798 | 288 | 295 | 216 | Xã chuẩn NTM |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XHH ĐIỆN HẠ THẾ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỐNG NHẤT (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm | Năng lực thiết kế (m) | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư (triệu đồng) |  |  | Chi chú |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng cộng | Phân chia nguồn vốn |  |  |
|  |  |  |  |  | Số QĐ cơ quan ban hành | Ngày tháng ban hành |  | Ngân sách huyện | Tổng vốn huy động Nhân dân đóng góp |  |
| Thực hiện đầu tư chuyển tiếp năm 2014 đến 2015 |  |  |  |  |  |  | 1.962 | 981 | 981 |  |
| 1 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau các TBA | Xã Hưng Lộc | 3.500 | 2014-2015 | 883/QĐ-UBND | 01/02/2014 | 1.458 | 729 | 729 | Hoàn thàn hđưa vào SD |
| 2 | Tuyến hạ thế sau các TBA | Lộ 25 | 2.500 | 2014-2015 | 880/QĐ-UBND | 01/02/2014 | 504 | 252 | 252 | Hoàn thàn hđưa vào SD |
| Thực hiện đầu tư năm 2015 |  |  |  |  |  |  | 4.966 | 2.483 | 2.483 |  |
| 1 | Tuyến ấp 9/4 | Xuân Thạnh |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - | Đang tổ chức khảo sát lập CTĐT-BCKTKT |
| 2 | Tuyến Hai Nổi | Hưng Lộc |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 3 | Tuyến Tư Hiếu nối dài | Hưng Lộc |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 4 | Tuyến vào rẫy Hai Tình cũ | Hưng Lộc |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 5 | Tuyến Tư Công nối dài | Hưng Lộc |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 6 | Tuyến Bàu Bảy Ghe | Hưng Lộc |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 7 | Tuyến Ba Tấn | Hưng Lộc |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 8 | Tuyến Ba Báu nối dài | Hưng Lộc |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 9 | Tuyến hạ thế tổ 16, ấp 2 | Lộ 25 |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 10 | Tuyến ấp 5 | Lộ 25 |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 11 | Đường dây hạ thế khu dân cư Đồi Trọc | Gia Kiệm | 1.500 | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 12 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau các TBA xã Gia Kiệm (gồm các tuyến: Tuyến Đông Bắc + tuyến sau trạm biến áp Đông Kim 4 + tuyến nối tiếp đường Đông Bắc, Võ Dõng 1) | Gia Kiệm | 1.865 | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 13 | Tuyến nối tiếp đường Đông Bắc, Võ Dõng 1 | Gia Kiệm |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 14 | Tuyến nhánh rẽ vào Đồng Tám, ấp Đông Kim | Gia Kiệm |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 15 | Tuyến Đông Bắc | Gia Kiệm |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 16 | Tuyến ông Hoàng | Gia Kiệm |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 17 | Tuyến đường số 12, ấp Đông Kim | Gia Kiệm |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 18 | Tuyến đường Tây Kim - Thanh Bình | Gia Kiệm |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 19 | Tuyến đường nhánh rẽ Tây Kim - khu Bàu Sậy | Gia Kiệm |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 20 | Tuyến nhánh rẽ đường Võ Dõng 3 khu Bàu Sậy | Gia Kiệm |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 21 | Tuyến đường Tây Kim - khu Bàu Sậy | Gia Kiệm |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 22 | Tuyến cầu suối 3, ấp Tây Kim | Gia Kiệm |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 23 | Tuyến khu tái định cư | Bàu Hàm 2 |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 24 | Tuyến Nguyễn Thái Học nối dài | Bàu Hàm 2 |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 25 | Tuyến Ngô Quyền 6 nối dài (cánh đồng Ngô Quyền) | Bàu Hàm 2 |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 26 | Tuyến Đồi Đông (đường dây hạ thế và trạm biến áp 3 x 50 KVA cấp điện khu Đông, ấp Nguyễn Huệ) | Quang Trung | 2.000 | 2015-2017 | 636/QĐ-UBND | 05/3/2015 | 720 | 360 | 360 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 27 | Tuyến Lê lợi (đường dây hạ thế và trạm biến áp 3 x 25 KVA cấp điện cho tổ 4, ấp Lê Lợi) | Quang Trung | 1.000 | 2015-2017 | 634/QĐ-UBND | 05/3/2015 | 698 | 349 | 349 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 28 | Tuyến tổ 12, ấp Nguyễn Huệ 2 (đường dây hạ thế và trạm biến áp 3 x 50 KVA cấp điện cho tổ 12, ấp Nguyễn Huệ) | Quang Trung | 2.000 | 2015-2017 | 635/QĐ-UBND | 05/3/2015 | 660 | 330 | 330 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 29 | Tuyến tổ 14, ấp Lê Lợi 1 | Quang Trung |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - | Đang tổ chức khảo sát lập CTĐT -BCKTKT |
| 30 | Tuyến Đức Huy | Gia Tân 1 |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 31 | Tuyến ông Thổ Khuyển, tổ 22 | Xuân Thiện |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 32 | Tuyến ông Cao Văn Đồ, tổ 22 | Xuân Thiện |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 33 | Tuyến ông Út Chí | Xuân Thiện |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 34 | Tuyến ông Hùng Phước | Xuân Thiện |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 35 | Tuyến Cây Da | Xuân Thiện |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 36 | Tuyến tổ 22 | Xuân Thiện |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 37 | Tuyến tổ 15 | Xuân Thiện |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 38 | Tuyến Tây Bạch Lâm (đường dây hạ thế khu Tây Bạch Lâm cấp điện khu chăn nuôi tập trung) | Gia Tân 2 | 6.700 | 2015-2017 | 907/QĐ-UBND | 24/3/2015 | 2.586 | 1.293 | 1.293 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 39 | Tuyến Đức Long (đường dây hạ thế nối tiếp sau TBA Vườn Xoài 2) | Gia Tân 2 | 800 | 2015-2017 | 108/QĐ-UBND | 25/5/2015 | 302 | 151 | 151 | Đã phê duyệt BC KTKT |
| 40 | Tuyến khu hoa cây cảnh Đức Long 3 (đường dây hạ thế nội đồng Đức Long 2, 3) | Gia Tân 2 | 1.100 | 2015-2017 |  |  |  | - | - | Đang tổ chức khảo sát lập CTĐT-BCKTKT |
| 41 | Đường dây hạ thế tuyến Đồi Đá, Tân Yên | Gia Tân 3 |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 42 | Đường dây hạ thế tuyến Dốc Đất | Gia Tân 3 |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 43 | Tuyến nhánh rẽ hạ thế cánh đồng rau Tân Yên, xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 | 3.000 | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 44 | Đường dây hạ thế nhánh rẽ trụ 094/021 sau TBA Phúc Nhạc 3 | Gia Tân 3 |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 45 | Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Quang Trung | Quang Trung |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |
| 46 | Đường điện hạ thế vào khu chăn nuôi tập trung cánh đồng 78C | Lộ 25 |  | 2015-2017 |  |  |  | - | - |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 Nguồn vốn: Ngân sách tập trung năm 2016 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Tr. đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án |  | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm 2015 | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 73.045 | 73.276 | 67.116 | 24.548 | 96.704 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 73.045 | 73.276 | 67.116 | 24.548 | 9.583 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 73.045 | 73.276 | 67.116 | 24.548 | 9.583 |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Hoa Cúc | Hưng Lộc | 2013-2015 | 3599/QĐ-UBND 31/10/2013 | 14.898 | 14.898 | 13.555 | 5.220 | 2.000 |  |
| 2 | Trường TH Hưng Lộc | H. Lộc | 2014-2016 | 3155/QĐ-UBND 25/9/2013 | 33.412 | 33.412 | 30.424 | 10.760 | 1.500 |  |
| 3 | Trường Mầm non Bình Minh | Bàu Hàm 2 | 2015 | 5859/QĐ-UBND 28/10/14 | 5.871 | 6.164 | 5.603 | 4.100 | 1.500 |  |
| 4 | Cải tạo cơ sở đội C Trường MG Bình Lộc | Xuân Thiện | 2014-2016 | 4201/QĐ-UBND 04/7/2014 | 1.602 | 1.602 | 1.512 | 1.414 | 100 |  |
| 5 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1990/QĐ-UBND 22/6/2015 | 1.813 | 1.813 | 1.765 | 400 | 400 |  |
| 6 | Trụ sở Ban CHQS xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 | 2014-2016 | 5971/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.512 | 1.512 | 1.440 | 550 | 413 |  |
| 7 | Trụ sở Ban CHQS xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 2014-2016 | 5970/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.521 | 1.521 | 1.449 | 550 | 450 |  |
| 8 | Cải tạo, sửa chữa TT. Bồi dưỡng chính trị huyện | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5180/QĐ-UBND 19/9/2014 | 5.381 | 5.319 | 4.835 |  | 1.000 |  |
| 9 | Trụ sở khối Vận, hạng mục cải tạo sửa chữa mở rộng hội trường | Xuân Thạnh | 2015-2017 | 2329/QĐ-UBND 17/7/2015 | 3.277 | 3.277 | 3.121 | 100 | 800 |  |
| 10 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2014-2016 | 5859/QĐ-UBND 28/10/2014 | 1.909 | 1.909 | 1.735 | 720 | 500 |  |
| 11 | Sửa chữa trụ sở BCH Quân sự huyện | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5560/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 | 1.166 | 1.166 | 1.060 | 734 | 320 |  |
| 12 | Đường dây trung thế và TBA 3 x 50 KVA tuyến cánh đồng rau Tân Yên, xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 3114/QĐ-UBND 25/8/2015 | 683 | 683 | 617 |  | 600 |  |
| II | Chuẩn bị đầu tư (chủ trương đầu tư, báo cáo KTKT) |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |
| 1 | Trường Mầm non Xuân Thiện (hạng mục khu hiệu bộ và phòng chức năng) |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Trường chuẩn QG năm 2016 |
| 2 | Trường TH Lê Lợi (hạng mục nhà đa năng, các phòng chức năng) |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Trường chuẩn QG năm 2016 |
| 3 | Trường Mẫu giáo Lê Lợi (hạng mục phòng chức năng) |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Trường chuẩn QG năm 2016 |
| 4 | Sửa chữa trụ sở làm việc Phòng Giáo dục - Tư pháp - Tiếp dân |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Chống xuống cấp |
| 5 | Mương thoát nước khu dân cư A1 - C1 ấp Lập Thành xã Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 6 | Sửa chữa nhà ăn; hội trường trụ sở UBND huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Chống xuống cấp |
| 7 | Hội trường UBND xã Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Thiếu trụ sở làm việc |
| 8 | Kho lưu trữ BQLDA huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| III | Dự phòng |  |  |  |  |  |  |  | 9.670 | Chi đầu tư giáo dục, XHH GTNT và điện hạ thế |
| IV | Trả nợ tạm ứng năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 37.625 |  |
| V | Trả nợ vay NH phát triển, xây dựng nông thôn mới năm 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 20.936 |  |
| VI | Trả nợ vốn vay ưu đãi năm 2015 - 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 18.660 |  |

|  | Ghi chú: Chi đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục: 13.109 triệu đồng (trong đó dự phòng chi đầu tư giáo dục là 7.919 triệu đồng). |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết năm 2016 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Tr. đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án |  | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm 2015 | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 118.374 | 118.375 | 109.224 | 80.797 | 23.000 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 118.374 | 118.375 | 109.224 | 80.797 | 20.700 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 110.858 | 110.858 | 102.911 | 80.767 | 15.290 |  |
| 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc | 2012-2013 | 928/QĐ-UBND 10/5/2010 | 33.670 | 33.670 | 29.708 | 28.547 | 1.463 |  |
| 2 | Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1598/QĐ-UBND 19/5/2015 | 3.204 | 3.204 | 3.204 | 2.400 | 800 |  |
| 3 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 | 2014-2016 | 3156/QĐ-UBND 25/9/2013 | 36.211 | 36.211 | 35.561 | 32.240 | 3.000 |  |
| 4 | Cải tạo sửa chữa Trường THCS Lý Tự Trọng | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 2986/QĐ-UBND 10/8/2015 | 2.308 | 2.308 | 2.198 | - | 880 |  |
| 5 | Cải tạo sửa chữa Trường TH Xuân Thạnh | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 2100/QĐ-UBND 26/6/2015 | 1.441 | 1.441 | 1.372 | - | 560 |  |
| 6 | Cải tạo, sửa chữa phân hiệu Trường TH Kim Đồng | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 3497/QĐ-UBND 16/9/2015 | 6.301 | 6.301 | 5.622 | 600 | 2.000 |  |
| 7 | Trung tâm VH xã Gia Tân 1 (hạng mục cải tạo, bổ sung các hạng mục phụ) | Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1999/QĐ-UBND 19/6/2015 | 2.368 | 2.368 | 2.262 | 400 | 800 |  |
| 8 | Cải tạo, sửa chữa TTVH - HTCĐ xã Quang Trung | Quang Trung | 2014-2015 | 2363/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 | 2.995 | 2.995 | 2.330 | 2.274 | 57 |  |
| 9 | Cải tạo, mở rộng văn phòng ấp Nam Sơn | Q. Trung | 2014-2016 | 5968/QĐ-UBND 30/10/2014 | 997,8 | 998 | 953 | 720 | 200 |  |
| 10 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lạc Sơn | Q. Trung | 2014-2016 | 5856/QĐ-UBND 28/10/2014 | 1.235 | 1.235 | 1.178 | 906 | 200 |  |
| 11 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Nguyễn Huệ 2 | Q. Trung | 2014-2016 | 5948/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.235 | 1.235 | 1.178 | 906 | 200 |  |
| 12 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Bắc Sơn | Q. Trung | 2014-2016 | 5965/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.235 | 1.235 | 1.178 | 906 | 200 |  |
| 13 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lê Lợi 2 | Q. Trung | 2014-2016 | 5953/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.235 | 1.235 | 1.178 | 906 | 200 |  |
| 14 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Nguyễn Huệ 1 | Q. Trung | 2014-2016 | 5949/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.235 | 1.235 | 1.178 | 906 | 220 |  |
| 15 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lê Lợi 1 | Q. Trung | 2014-2016 | 5954/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.235 | 1.235 | 1.178 | 906 | 220 |  |
| 16 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 5985/QĐ-UBND 31/10/14 | 1.194 | 1.194 | 1.069 | 950 | 200 |  |
| 17 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Gia Yên | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 5960/QĐ-UBND 31/10/2014 | 1.194 | 1.194 | 1.069 | 950 | 200 |  |
| 18 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Phúc Nhạc 2 | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 5985/QĐ-UBND 31/10/2014 | 1.194 | 1.194 | 1.069 | 950 | 200 |  |
| 19 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 1 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1513/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 | 500 | 400 |  |
| 20 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 2 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1514/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 | 500 | 400 |  |
| 21 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 3 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1515/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 | 500 | 400 |  |
| 22 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 4 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1516/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.019 | 1.019 | 926 | 500 | 400 |  |
| 23 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 5 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1517/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 | 500 | 400 |  |
| 24 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Hưng Đạo | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1564/QĐ-UBND 15/5/2015 | 958 | 958 | 871 | 600 | 200 |  |
| 25 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 94 | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1563/QĐ-UBND 15/5/2015 | 879 | 879 | 799 | 600 | 200 |  |
| 26 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Lập Thành | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1562/QĐ-UBND 15/5/2015 | 1.130 | 1.130 | 1.028 | 600 | 400 |  |
| 27 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 1 | Xã Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1550/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.087 | 1.087 | 988 | 500 | 400 |  |
| 28 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 3 | Xã Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1551/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.118 | 1.118 | 1.016 | 500 | 490 |  |
|  | Khởi công mới |  |  |  | 7.516 | 7.516 | 6.313 | 30 | 5.410 |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa xã Gia Kiệm | Gia Kiệm | 2015-2017 | 3496/QĐ-UBND 16/9/2015 | 4.660 | 4.660 | 4.194 |  | 1.650 | Nông thôn mới |
| 2 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 2 | Xã Gia Kiệm | 2015-2017 | 3363/QĐ-UBND 08/9/2015 | 1.234 | 1.234 | 1.148 | 30 | 470 | Nông thôn mới |
| 3 | Trung tâm VH kết hợp VP ấp Dốc Mơ 2 | Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1829/QĐ-UBND 03/6/2015 | 1.622 | 1.622 | 971 |  | 580 | Nông thôn mới |
| 4 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 1 | Xã Gia Kiệm | 2015-2017 | 3431/QĐ-UBND 14/9/2015 | 1.168 | 1.168 | 1.138 |  | 410 |  |
| III | Dự phòng |  |  |  |  |  |  |  | 2.300 | Chi đầu tư giáo dục |

|  | Ghi chú: Chi đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục: 11.003 triệu đồng (dự phòng chi đầu tư ngành giáo dục là 2.300 triệu đồng). |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 Nguồn vốn: Khai thác quỹ đất năm 2016 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Tr. đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án |  | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm 2015 | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 100.192 | 100.192 | 94.568 | 51.066 | 24.000 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 100.192 | 100.192 | 94.568 | 51.066 | 21.600 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 100.192 | 100.192 | 94.568 | 51.066 | 21.600 |  |
| 1 | Trường TH Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2014-2016 | 3155/QĐ-UBND 25/9/2013 | 33.412 | 33.412 | 30.424 | 10.760 | 5.000 |  |
| 2 | Trường Mẫu giáo Hoa Cúc | Hưng Lộc | 2013-2015 | 3599/QĐ-UBND 31/10/2013 | 14.898 | 14.898 | 13.555 | 5.220 | 4.000 |  |
| 3 | Trường TH Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 2014-2016 | 3118/QĐ-UBND 24/9/2013 | 22.567 | 22.567 | 22.424 | 16.620 | 5.000 |  |
| 4 | Cải tạo cơ sở 2 Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hưng Lộc | 2014-2016 | 5947/QĐ-UBND 30/10/2014 | 3.146 | 3.146 | 2.860 | 1.150 | 1.700 |  |
| 5 | Trường Mẫu giáo Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 2014-2016 | 3588/QĐ-UBND 30/10/2013 | 13.087 | 13.087 | 12.749 | 10.800 | 1.700 |  |
| 6 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đông Du | Gia Tân 1 | 2015-2017 | 884/QĐ-UBND 23/3/2015 | 1.610 | 1.610 | 1.533 | - | 1.000 |  |
| 7 | Cải tạo sửa chữa UBND xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2013-2014 | 2623/QĐ-UBND 02/8/2013 | 3.041 | 3.041 | 3.042 | 2.240 | 800 |  |
| 8 | Cải tạo TTVH xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 | 2015-2017 | 2330/QĐ-UBND 17/7/2015 | 2.525 | 2.525 | 2.295 | 40 | 1.000 |  |
| 9 | Cầu số 4 xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2013-2014 | 1910/QĐ-UBND 14/6/2012 | 5.330 | 5.330 | 5.136 | 4.236 | 900 |  |
| 10 | Đường điện trung thế và TBA vào khu giết mổ gia cầm tập trung xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 3846/QĐ-UBND 07/10/2015 | 577 | 577 | 550 | - | 500 |  |
| II | Dự phòng |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 | Chi đầu tư hỗ trợ XHH GTNT & điện hạ thế |

|  | Ghi chú: Chi đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục: 18.400 triệu đồng. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 Nguồn vốn: Nguồn vốn vay ưu đãi (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Tr. đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án |  | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm 2015 | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 113.617 | 113.617 | 99.804 | 45.651 | 45.000 |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 113.617 | 113.617 | 99.804 | 45.651 | 28.000 |  |
| 1 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2013-2015 | 504/QĐ-UBND 22/01/2013 | 21.657 | 21.657 | 17.939 | 13.762 | 4.000 |  |
| 2 | Đường Chu Văn An, Định Quán | Gia Tân 3 | 2014-2015 | 2399/QĐ-UBND 22/7/2014 | 12.238 | 12.238 | 11.125 | 7.369 | 3.300 |  |
| 3 | Cầu Bến Tẹc | Bàu Hàm 2 | 2013-2014 | 4416/QĐ-UBND 31/10/2012 | 6.365 | 6.365 | 4.916 | 4.316 | 600 |  |
| 4 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm nối dài | Q. Trung | 2014-2016 | 5964/QĐ-UBND 30/10/2010 | 12.585 | 12.585 | 10.943 | 4.490 | 6.000 |  |
| 5 | Mương thoát nước khu vực tổ 4, tổ 5, ấp 9/4, xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh | 2015 | 5855/QĐ-UBND 28/10/2014 | 3.484 | 3.484 | 3.167 | 50 | 1.400 |  |
| 6 | Đường liên huyện ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 | 2014-2016 | 2600/QĐ-UBND 14/10/2010 | 16.912 | 16.912 | 15.375 | 11.664 | 3.700 |  |
| 7 | Đường Tây kim - Thanh Bình | Gia Kiệm | 2015-2017 | 740/QĐ-UBND 13/3/2015 | 40.376 | 40.376 | 36.338 | 4.000 | 9.000 |  |
| II | Chi hỗ trợ XHH GTNT |  |  |  |  |  |  |  | 17.000 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH XHH GTNT NĂM 2016 (Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án, công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công -hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế vốn đầu tư đã bố trí đến hết năm 2015 | Kế hoạch vốn năm 2016 |  |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm |  | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  | Tổng cộng | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Nhân dân đóng góp |  |
|  |  |  |  | Số QĐ | Ngày, tháng, năm |  | NSNN | Các nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 51.916 | 42.030 | 9.871 | 14.076 | 29.598 | 9.293 | 15.788 | 6.906 |  |
| 1 | Đường tổ 18, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 2015 -2016 | 6892/QĐ-UBND | 31/12/2014 | 831 | 701 | 130 | 404 | 351 | - | 299 | 52 |  |
| 2 | Đường tổ 5, 6 khu Bàu Ao, ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 | 2015 -2016 | 1759/QĐ-UBND | 29/5/2015 | 4.871 | 4.077 | 779 |  | 3.771 | 1.948 | 1.754 | 779 |  |
| 3 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện hẻm 201 giai đoạn 02 | Gia Kiệm | 2015 -2016 | 5963/QĐ-UBND | 30/10/2014 | 610 | 463 | 147 | 196 | 553 | 196 | 211 | 147 |  |
| 4 | Đường Đông Bắc đi Võ Dõng 1 | Gia Kiệm | 2015 -2016 | 2987/QĐ-UBND | 08/10/2015 | 515 | 389 | 127 | - | 475 | 169 | 181 | 127 |  |
| 5 | Đường số 4 Tây Nam | Gia Kiệm | 2015 - 2016 | 1866/QĐ-UBND | 06/9/2015 | 961 | 728 | 233 | 140 | 442 | - | 345 | 93 |  |
| 6 | Đường cầu Suối Cạn nhánh 01 | Gia Tân 1 | 2015 -2016 | 1599/QĐ-UBND | 19/5/2015 | 2.996 | 2.273 | 723 | 1.372 | 564 | 26 | 1.037 | 289 |  |
| 7 | Đường cầu Suối Cạn nhánh 02 | Gia Tân 1 | 2015 -2016 | 1549/QĐ-UBND | 13/5/2015 | 2.132 | 1.620 | 512 | 940 | 504 | 50 | 743 | 205 |  |
| 8 | Đường vào vùng chuyên canh rau sạch ấp Tân Yên (giai đọan 02) | Gia Tân 3 | 2015 -2016 | 6103/QĐ-UBND | 13/11/2014 | 1.218 | 923 | 296 | 394 | 1.146 | 433 | 418 | 296 |  |
| 9 | Đường vào vùng chuyên canh rau sạch ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 2014 -2015 | 4532/QĐ-UBND | 08/6/2014 | 5.221 | 3.955 | 1.267 | 2.440 | 1.940 | - | 1.791 | 507 |  |
| 10 | Đường Đồi Đá - Ao Voi, ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 2015 -2016 | 6894/QĐ-UBND | 31/12/2014 | 3.907 | 3.263 | 644 | 1.673 | 1.878 | - | 1.407 | 258 |  |
| 11 | Đường ngang số 4, ấp Phúc Nhạc 1 | Gia Tân 3 | 2014 -2015 | 4635/QĐ-UBND | 14/8/2014 | 1.137 | 863 | 274 | 529 | 504 | - | 394 | 110 |  |
| 12 | Đường vào rẫy ông Tư Láng | Hưng Lộc | 2014 -2015 | 5435/QĐ-UBND | 10/01/2014 | 3.410 | 2.863 | 547 | 1.100 | 1.752 | 267 | 1.187 | 547 |  |
| 13 | Đường khu 4, nhánh 1 | Hưng Lộc | 2014 -2015 | 4981/QĐ-UBND | 09/9/2014 | 1.099 | 923 | 176 | 421 | 721 | 440 | 382 | 176 |  |
| 14 | Đường vào nhà bà Hai Thơ | Hưng Lộc | 2015 -2016 | 234/QĐ-UBND xã | 07/11/2014 | 370 | 308 | 62 | 161 | 252 | 155 | 136 | 62 |  |
| 15 | Đường cánh đồng 78C | Lộ 25 | 2014 -2015 | 5563/QĐ-UBND | 15/10/2014 | 1.181 | 981 | 199 | 608 | 506 | - | 426 | 80 |  |
| 16 | Đường tổ 2, 4 ấp 4 | Lộ 25 | 2015 -2016 | 6041/QĐ-UBND | 05/11/2014 | 754 | 633 | 121 | - | 685 | 302 | 262 | 121 |  |
| 17 | Đường tổ 5, 9, 10 ấp 2 | Lộ 25 | 2015 -2016 | 5562/QĐ-UBND | 15/10/2014 | 554 | 461 | 93 | - | 528 | 232 | 203 | 93 |  |
| 18 | Đường vào khu giết mổ tập trung xã Lộ 25 | Lộ 25 | 2015 -2016 | 1889/QĐ-UBND | 06/10/2015 | 415 | 346 | 69 | - | 388 | 173 | 146 | 69 |  |
| 19 | Đường tổ 5, 6, ấp 4 | Lộ 25 | 2015 -2016 | 6040/QĐ-UBND | 05/11/2014 | 938 | 786 | 152 | 341 | 317 | 79 | 320 | 152 |  |
| 20 | Đường vào khu chăn nuôi tập trung ấp 2, 3, 4, xã Lộ 25 | Lộ 25 | 2015 -2017 | 1895/QĐ-UBND | 06/10/2015 | 5.985 | 5.027 | 958 | 3.357 | 1.583 | - |  | 383 |  |
| 21 | Đường nội đồng ông Kiều, ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 2015 -2016 | 295/QĐ-UBNDX | 08/4/2015 | 500 | 381 | 119 | - | 454 | 158 | 177 | 119 |  |
| 22 | Đường nội đồng ông Thủy, ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 2015 -2016 | 6897/QĐ-UBND | 31/12/2014 | 566 | 428 | 137 |  | 514 | 183 |  | 137 |  |
| 23 | Đường nội đồng tổ 13, ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 2015 -2016 | 381/QĐ-UBNDX | 29/8/2015 | 452 | 343 | 110 | - | 411 | 146 | 155 | 110 |  |
| 24 | Đường tổ 12 nối dài ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung | 2015 -2016 | 1863/QĐ-UBND | 06/8/2015 | 1.254 | 954 | 300 | - | 1.139 | 399 | 441 | 300 |  |
| 25 | Đường tổ 2, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 2015 -2016 | 1862/QĐ-UBND | 06/8/2015 | 700 | 533 | 168 | - | 637 | 223 | 246 | 168 |  |
| 26 | Đường nhánh 01 - 02 tổ 11, ấp Nam Sơn | Quang Trung | 2015 -2016 | 296/QĐ-UBNDX | 08/4/2015 | 390 | 297 | 94 | - | 355 | 125 | 136 | 94 |  |
| 27 | Đường tổ 14 vào thác Núi Nứa nhánh 01, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 2015 -2016 | 3407/QĐ-UBND | 09/10/2015 | 1.465 | 1.227 | 238 | - | 1.343 | 594 | 511 | 238 |  |
| 28 | Đường liên tổ 13, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 2015 -2016 | 322/QĐ-UBND | 27/01/2015 | 2.862 | 2.404 | 458 |  | 2.103 | 1.145 | 973 | 458 |  |
| 29 | Đường tổ 11, ấp 5 | Xã Lộ 25 | 2015 -2016 | 1409/QĐ-UBND | 23/4/2015 | 1.413 | 1.187 | 226 |  | 1.272 | 565 | 480 | 226 |  |
| 30 | Đường Tây Kim - Bàu Sậy | Gia Kiệm | 2015 -2016 | 1288/QĐ-UBND | 04/02/2015 | 3.207 | 2.694 | 513 |  | 2.512 | 1.283 | 1.026 | 513 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN HẠ THẾ NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Tên dự án, công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công -hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư (Triệu đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm |  | Tổng mức đầu tư | Tổng cộng | Ngân sách huyện | Tổng vốn huy động Nhân dân đóng góp |
|  |  |  |  | Số QĐ | Ngày, tháng, năm |  |  |  |  |
| I | Công trình chuyển tiếp năm 2014, 2015 sang năm 2016 |  |  |  |  | 10.641 | 10.641 | 6.062 | 4.579 |
| 1 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau TBA xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 2014 - 2015 | 365/QĐ-UBND | 25/02/2015 | 918 | 918 | 527 | 390 |
| 2 | Đường dây hạ thế sau TBA Bàu Ao 1 | Bàu Hàm 2 | 2014 - 2015 | 51/QĐ-UBNDX | 05/3/2014 | 160 | 160 | 98 | 62 |
| 3 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau các TBA xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 | 2014 - 2015 | 1469/QĐ-UBND | 08/5/2014 | 517 | 517 | 299 | 219 |
| 4 | Đường dây hạ thế 1 pha sau TBA Tín Nghĩa 6A - tuyến ông Hùng ấp Trưởng | Xuân Thiện | 2014 - 2015 | 122/QĐ-UBNDX | 22/4/2014 | 398 | 398 | 234 | 165 |
| 5 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau TBA Tín Nghĩa 10 cấp điện tổ 24 | Xuân Thiện | 2014 - 2015 | 59/QĐ-UBNDX | 04/3/2015 | 435 | 435 | 252 | 183 |
| 6 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau TBA xã Lộ 25 | Lộ 25 | 2014 - 2015 | 6272/QĐ-UBND | 26/11/2014 | 505 | 505 | 292 | 214 |
| 7 | Đường dây hạ thế 01 pha sau TBA lô 52-1 | Xuân Thạnh | 2014 - 2015 | 55/QĐ-UBNDX | 05/5/2014 | 195 | 195 | 117 | 78 |
| 8 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau các TBA xã Hưng Lộc | Xã Hưng Lộc | 2011 - 2013 | 2240/QĐ-UBND | 01/4/2011 | - | - | - | - |
| 9 | Đường dây hạ thế khu dân cư đồi trọc | Gia Kiệm | 2015 - 2016 | 2869/QĐ-UBND | 05/8/2015 | 483 | 483 | 272 | 211 |
| 10 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau các TBA xã Gia Kiệm | Gia Kiệm | 2015 - 2016 | 2868/QĐ-UBND | 05/8/2015 | 631 | 631 | 360 | 271 |
| 11 | Tuyến nhánh rẽ hạ thế cánh đồng rau Tân Yên xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 | 2015 - 2016 | 2869/QĐ-UBND | 05/8/2015 | 963 | 963 | 545 | 418 |
| 12 | Đường dây hạ thế khu Tây Bạch Lâm cấp điện khu chăn nuôi tập trung | Gia Tân 2 | 2015 - 2016 | 907/QĐ-UBND | 24/3/2015 | 2.586 | 2.586 | 1.474 | 1.112 |
| 13 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau TBA Vườn Xoài 2 | Gia Tân 2 | 2015 - 2016 | 108/QĐ-UBNDX | 25/5/2015 | 274 | 274 | 156 | 119 |
| 14 | Đường dây hạ thế nội đồng Đức Long 2, 3 | Gia Tân 2 | 2015 - 2016 | 2234/QĐ-UBND | 08/7/2015 | 510 | 510 | 289 | 222 |
| 15 | Đường dây hạ thế và trạm biến áp 3x50 KVA cấp điện khu Đông, ấp Nguyễn Huệ | Quang Trung | 2015 - 2016 | 636/QĐ-UBND | 05/3/2015 | 715 | 715 | 398 | 317 |
| 16 | Đường dây hạ thế và trạm biến áp 3x25 KVA cấp điện cho tổ 4, ấp Lê Lợi | Quang Trung | 2015 - 2016 | 634/QĐ-UBND | 05/3/2015 | 694 | 694 | 388 | 306 |
| 17 | Đường dây hạ thế và trạm biến áp 3x50 KVA cấp điện cho tổ 12, ấp Nguyễn Huệ | Quang Trung | 2015 - 2016 | 635/QĐ-UBND | 05/3/2015 | 656 | 656 | 363 | 294 |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập chủ trương đầu tư - BCKTKT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyến điện hạ thế Cô Tin nhánh 01 | Gia Tân 1 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tuyến điện hạ thế Cô Tin nhánh 02 | Gia Tân 1 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tuyến điện hạ thế Cô Tin nhánh 03 | Gia Tân 1 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường điện hạ thế khu chăn nuôi Đông Đức Long | Gia Tân 2 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tuyến điện hạ thế ngã ba Đồng Húc suối Đức Long | Gia Tân 3 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đường dây hạ thế nhánh rẽ trụ 094/021 sau TBA Phúc Nhạc 3 | Gia Tân 3 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tuyến điện hạ thế khu chăn nuôi tập trung phía Đông | Gia Tân 3 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tuyến điện hạ thế khu chăn nuôi tập trung phía Tây | Gia Tân 3 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tuyến điện hạ thế khu đồi đá Tân Yên | Gia Tân 3 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tuyến điện hạ thế đường số 12, ấp Đông Kim | Gia Kiệm | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tuyến điện hạ thế vào khu chăn nuôi phía Tây - Tây Kim | Gia Kiệm | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tuyến đường dây hạ thế tổ 5, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Tuyến điện hạ thế tổ 13, ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tuyến điện hạ thế vào khu chăn nuôi Nguyễn Huệ | Quang Trung | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Tuyến hạ thế Soklu | Quang Trung | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Tuyến điện hạ sau TBA khu chăn nuôi Nguyễn Huệ | Quang Trung | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Quang Trung | Quang Trung | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Tuyến điện hạ thế khu chăn nuôi Lê Lợi - Bàu Hàm | Quang Trung | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Tuyến điện hạ thế vào Trường Tiểu học Lê Lợi - khu vườn rau HTX Lê Lợi | Quang Trung | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Tuyến điện hạ thế khu chăn nuôi Bàu Bà Thống | Hưng Lộc | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Tuyến điện hạ thế Tư Hiếu - Hai Nổi | Hưng Lộc | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Tuyến điện hạ thế vào khu chăn nuôi Hưng Hiệp | Hưng Lộc | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Tuyến điện hạ thế vào khu chăn nuôi suối Mũ - Hưng Nhơn | Hưng Lộc | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau các TBA xã Hưng Lộc năm 2015 | Hưng Lộc | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tuyến điện hạ thế đội 2, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tuyến điện hạ thế khu chăn nuôi Bàu Ao | Bàu Hàm 2 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Tuyến điện hạ thế tổ 1 vào khu dân tộc ấp 9/4 | Xuân Thạnh | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Tuyến điện hạ thế vào khu sản xuất tập trung ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Đường dây hạ thế nối tiếp sau các TBA xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Đường điện hạ thế tổ 22 | Xuân Thiện | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Tuyến điện hạ thế khu cây da | Xuân Thiện | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Tuyến điện hạ thế vào khu cánh đồng cây khô | Lộ 25 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Tuyến điện hạ thế vào khu chăn nuôi tập trung ấp 5 | Lộ 25 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tuyến điện hạ thế tổ 2 - 4, ấp 4 | Lộ 25 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Tuyến hạ thế ấp 5 | Lộ 25 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Tuyến hạ thế tổ 16, ấp 2 | Lộ 25 | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |