ỦY BAN NHÂN DÂN	                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                                                  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

| Phụ lục 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2009 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Tờ trình số 4913/TTr-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số thứ tự | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | TG KC HT | Năng lực thiết kế | Kế hoạch năm 2009 | Điều chỉnh kế hoạch năm 2009 |  |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Tổng sô | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số | - |  |  | 668.492 | 668.492 | 479.403 | 59.602 | 12.487 | - |
| A | Thực hiện dự án | - |  |  | 571.120 | 579.074 | 479.403 | 59.602 | 40.069 | - |
| I | Giao thông | - |  |  | 171.020 | 181.037 | 154.392 |  | 26.645 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 171.020 | 181.037 | 154.392 |  | 26.645 | - |
| 1 | Nâng cấp đường từ ngã 3 đường tránh Bà Hào đến đường vào Khu ủy Miền Đông | VC | 2008-2009 | 1.050m | 2.620 | 2.620 | 2.532 |  | 88 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (từ QL1 vào) | TB | 2006- 2009 | 10,5 km | 500 | 1.054 | 954 |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | XD cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc | LK- TN | 2008-2009 | 43m | 6.600 | 6.600 | 6.300 |  | 300 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 4 | Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến cầu Đại Phước) | NT | 2008-2010 | 29,247 km | 20.000 | 20.000 | 12.000 |  | 8.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Đường 322 đoạn tránh qua khu Trung tâm Sinh thái Văn hóa lịch sử Chiến khu Đ - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008-2009 | 869,95m | 1.600 | 1.853 | 1.762 |  | 91 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 6 | Xây dựng mới cầu Bản tại Km15+501 trên ĐT767 - VC | VC | 2008-2009 | 12,5m | 800 | 800 | 750 |  | 50 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 7 | Xây dựng mới cầu Đá Bàn tại Km12+317 trên ĐT767 VC | VC | 2008-2009 | 24,5m | 2.450 | 2.257 | 2.102 |  | 155 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 8 | Cầu Bản tại km 6+416 trên ĐT 767 | VC | 2008-2009 | 12,5m | 1.250 | 778 | 692 |  | 86 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 9 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp) | NT | 2008-2009 | 7.175m | 17.250 | 21.250 | 20.000 |  | 1.250 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 10 | Đường Hương lộ 10 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2010 | 19,577 km | 15.700 | 15.700 | 15.000 |  | 700 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 11 | Xây dựng cầu Suối Hai xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 12,5m | 1.000 | 1.000 | 900 |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 12 | XD đường và cầu Suối Đục xã Sông Nhạn | CM | 2008-2009 | 655,5m | 2.000 | 1.100 | 1.000 |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 13 | Đường Chốt Mỹ, xã Bảo Bình đi ấp 6 xã Xuân Tây | CM | 2008-2009 |  | 0 | 1.300 | 1.300 |  |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 14 | Đường Tân Mỹ xã Xuân Bảo đi Nhân Nghĩa | CM | 2008-2009 |  | 0 | 1.300 | 1.300 |  |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 15 | Đường thị tứ Túc Trưng | ĐQ | 2008-2009 | 8 km | 7.500 | 8.150 | 7.650 |  | 500 | UBND H Định Quán |
| 16 | Dự án đường trong khu dân cư thị trấn Định Quán - hạng mục đường số 4, 12 | ĐQ | 2008-2009 | 10,5 km | 2.200 | 750 | 700 |  | 50 | UBND H Định Quán |
| 17 | Nâng cấp đường xã Phước Tân, huyện Long Thành | LT | 2008-2009 | 2.462m | 2.100 | 2.225 | 2.100 |  | 125 | UBND H Long Thành |
| 18 | Nâng cấp đường Be 129 đi ấp Giang Điền, xã Phú Thanh | TP | 2008-2009 | 2.120m | 2.700 | 2.700 | 2.500 |  | 200 | UBND H Tân Phú |
| 19 | Nâng cấp đường từ Bến phà đi qua UBND xã Đắk Lua | TP | 2008-2009 | 1,1 km | 2.650 | 2.650 | 2.500 |  | 150 | UBND H Tân Phú |
| 20 | Đường từ Trung tâm dạy nghề đi Trường Mầm non Minh Khai | TP | 2008-2009 | 840m | 5.100 | 5.100 | 5.000 |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 21 | Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú | TP | 2008- 2010 | 992m | 8.600 | 8.600 | 8.000 |  | 600 | UBND H Tân Phú |
| 22 | Xây dựng đường D3, D4, D6 kéo dài ra QL 1A khu Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | TN | 2008- 2009 | 1.733m | 7.500 | 8.950 | 8.450 |  | 500 | UBND H Thống Nhất |
| 23 | Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom | TB | 2007-2009 | 3.936m | 7.300 | 9.300 | 9.000 |  | 300 | UBND H Trảng Bom |
| 24 | Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom | TB | 2008-2009 | 1.692m | 6.100 | 4.100 | 3.900 |  | 200 | UBND H Trảng Bom |
| 25 | Cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 26 - BH | BH | 2006- 2009 | 2.089m | 10.300 | 13.700 | 13.000 |  | 700 | UBND TP Biên Hòa |
| 26 | Sửa chữa đường từ ga Hố Nai đến đường vào kho K860 thành phố Biên Hòa (phần NS tỉnh 60%) | BH | 2008-2009 | 3.500m | 1.400 | 1.400 | 1.200 |  | 200 | UBND TP Biên Hòa |
| 27 | Đường Xuân Tân đi Xuân Định, thị xã Long Khánh | LK | 2008- 2009 | 1.898m | 2.300 | 2.300 | 2.100 |  | 200 | UBND TX Long Khánh |
| 28 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định (gồm cả chi phí GPMB đoạn đầu tuyến) | LK | 2008-2009 | 2,1 km | 15.000 | 15.000 | 3.500 |  | 11.500 | UBND TX Long Khánh |
| 29 | Đường Xuân Lập - Bàu Sao | LK | 2008-2009 | 7.951m | 18.500 | 18.500 | 18.200 |  | 300 | UBND TX Long Khánh |
| II | Thủy lợi | - |  |  | 7.000 | 0 | 0 |  | 0 | - |
| a | Công trình khởi công mới | - |  |  | 7.000 | 0 | 0 |  | 0 | - |
| 1 | Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1+2 - CM | CM | 2009- 2010 | 15.535m3 | 7.000 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| III | Giáo dục - đào tạo | - |  |  | 168.733 | 163.239 | 133.046 | 25.420 | 4.773 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 150.033 | 150.539 | 121.146 | 25.420 | 3.973 | - |
| 1 | Trường PTTH Võ Trường Toản –CM | CM | 2008-2010 | 1800 hs | 8.500 | 8.500 | 8.350 |  | 150 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Trường PTTH Bàu Hàm - TB | TB | 2008- 2010 | 1800 hs | 9.500 | 9.500 | 9.300 |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm | NT | 2008- 2010 | 1500 hs | 10.000 | 0 |  |  | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H Thống Nhất | TN | 2008-2009 | 1300 hs | 8.000 | 8.000 | 7.800 |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Trường THKT CN Nhơn Trạch | NT | 2008- 2009 | 1500 hs | 25.200 | 25.200 | 12.000 | 13.000 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 6 | Trường THCS Trần Phú | CM | 2008-2009 | 850 hs | 9.500 | 9.765 | 8.122 | 1.493 | 150 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 7 | Xây dựng Trường TH Phù Đổng | ĐQ | 2008- 2009 | 1190m2 | 8.370 | 8.370 | 7.100 | 870 | 400 | UBND H Định Quán |
| 8 | Trường THCS Cẩm Đường - LT | LT | 2008- 2009 | 30 ph | 5.763 | 8.332 | 7.000 | 527 | 805 | UBND H Long Thành |
| 9 | Trường THCS Long Thành | LT | 2008- 2009 | 1000 hs | 5.200 | 6.248 | 3.843 | 1.907 | 498 | UBND H Long Thành |
| 10 | Trường TH Quang Trung - TN | TN | 2008- 2009 | 630 hs | 6.100 | 6.100 | 5.400 | 600 | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 11 | Trường TH Trần Bình Trọng | TN | 2008- 2009 | 1200 hs | 8.400 | 9.020 | 8.000 | 900 | 120 | UBND H Thống Nhất |
| 12 | Trường THCS Xuân Thạnh | TN | 2008- 2010 | 1200 hs | 9.500 | 5.150 | 5.000 |  | 150 | UBND H Thống Nhất |
| 13 | Trường TH Nguyễn Thái Bình | TB | 2008- 2009 | 650 hs | 3.900 | 6.100 | 5.750 | 200 | 150 | UBND H Trảng Bom |
| 14 | Trường THCS Đinh Tiên Hoàng | TB | 2008- 2009 | 24 ph | 8.500 | 10.200 | 10.000 |  | 200 | UBND H Trảng Bom |
| 15 | Trường Mầm non Phú Lý | VC | 2007- 2009 | 8 nhóm trẻ | 2.750 | 3.600 | 2.650 | 850 | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 16 | Trường Mầm non Trị An | VC | 2007- 2009 | 6 nhóm trẻ | 3.050 | 5.150 | 4.700 | 350 | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 17 | Trường THCS Trưng Vương | XL | 2008-2009 | 1200 hs | 4.800 | 5.800 | 3.877 | 1.773 | 150 | UBND H Xuân Lộc |
| 18 | Trường TH Xuân Trường | XL | 2008-2009 | 900 hs | 7.800 | 9.304 | 7.704 | 1.450 | 150 | UBND H Xuân Lộc |
| 19 | Trường TH Hùng Vương | XL | 2008-2009 | 600 hs | 5.200 | 6.200 | 4.550 | 1.500 | 150 | UBND H Xuân Lộc |
| b | Công trình khởi công mới | - |  |  | 18.700 | 12.700 | 11.900 |  | 800 | - |
| 1 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên | BH | 2009-2010 | 2000 hs | 10.000 | 4.000 | 3.900 |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Xây dựng Trường THPT Xuân Thọ | XL | 2009-2010 | 31 ph | 4.200 | 4.200 | 4.000 |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Ký túc xá sinh viên Đồng Nai | BD | 2009-2010 | 120 ph | 4.500 | 4.500 | 4.000 |  | 500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| IV | Quản lý Nhà nước | - |  |  | 33.085 | 37.276 | 30.712 | 4.992 | 1.572 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 28.735 | 29.574 | 23.825 | 4.742 | 1.007 | - |
| 1 | XD Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm | BH | 2007-2009 | 972m2 | 1.100 | 1.100 | 1.000 |  | 100 | Chi cục Kiểm lâm |
| 2 | Xây dựng trụ sở làm việc Đội Quản lý Thị trường số 11 | TN | 2008-2009 | 105m2 | 2.765 | 2.665 | 2.500 | 65 | 100 | Chi cục Quản lý Thị trường |
| 3 | Trụ sở Đảng ủy Khối Dân chính Đảng | BH | 2008-2009 | 894m2 | 3.500 | 3.932 | 2.132 | 1.650 | 150 | Đảng ủy Khối Dân chính Đảng |
| 4 | Xây dựng 04 nhà Trạm Quản lý bảo vệ rừng | VC | 2008-2009 | 4 x 230m2 | 1.500 | 1.400 | 1.000 | 300 | 100 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 5 | Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng | BH | 2008-2009 | 1.018m2 | 1.700 | 2.527 | 1.393 | 1.077 | 57 | Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng |
| 7 | XD trụ sở làm việc phòng Tài chính Kế hoạch và Hội đồng Đền bù huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 772m2 | 3.900 | 3.750 | 3.600 |  | 150 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 8 | Xây dựng nhà lưu trữ hồ sơ địa chính kết hợp với phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 1106m2 | 3.400 | 3.300 | 3.200 |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 9 | XD trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An | VC | 2008-2009 | 595m2 | 3.050 | 1.650 | 1.500 | 100 | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 10 | XD trụ sở UBND xã Tân Bình | VC | 2008-2009 | 670m2 | 2.340 | 2.010 | 1.600 | 360 | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 11 | XD trụ sở UBND xã Vĩnh Tân | VC | 2008-2009 | 535m2 | 2.790 | 3.350 | 3.100 | 200 | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 12 | XD Trung tâm Lưu trữ huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008-2009 | 785m2 | 2.690 | 3.890 | 2.800 | 990 | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 4.350 | 7.702 | 6.887 | 250 | 565 | - |
| 1 | Sửa chữa trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp | BH | 2009 | 157m2 | 400 | 452 | 437 |  | 15 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp |
| 2 | Xây dựng Trạm Thú y Nhơn Trạch | NT | 2009 |  | 0 | 1.450 | 1.300 | 50 | 100 | Chi cục Thú y |
| 3 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Lao động Thương binh và Xã hội | BH | 2009 |  | 650 | 650 | 600 |  | 50 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội |
| 4 | Sửa chữa trụ sở làm việc tạm Ban Dân tộc tỉnh | BH | 2009 |  | 0 | 500 | 450 |  | 50 | Ban Dân tộc |
| 5 | Kho lưu trữ + nhà để xe 2 bánh Sở Xây dựng Đồng Nai | BH | 2009 |  | 0 | 1.350 | 1.100 | 200 | 50 | Sở Xây dựng |
| 6 | Xây dựng văn phòng và bãi đậu xe Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng | BH | 2009-2010 | 5721m2 | 3.300 | 3.300 | 3.000 |  | 300 | Trung tâm Quản lý điều hành vận tải HKCC |
| VI | Cấp nước | - |  |  | 44.450 | 42.160 | 34.533 | 6.582 | 1.045 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 44.450 | 42.160 | 34.533 | 6.582 | 1.045 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh | BH | 2006-2009 | 3000 m3/ngày | 2.510 | 2.510 | 2.000 | 500 | 10 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước thị trấn Định Quán | ĐQ | 2007- 2009 | 4200 m3/ngày | 9.450 | 9.450 | 8.050 | 1.300 | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 3 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú | TP | 2007-2009 | 2500 m3/ngày | 9.350 | 7.100 | 5.400 | 1.600 | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 4 | Hệ thống cấp nước làng nghề Gốm sứ Tân Hạnh (vốn ngân sách tỉnh chỉ cấp 70% còn lại vốn Công ty Cấp nước) | BH | 2008-2009 | 1682 m3/ngày | 2.620 | 2.620 | 2.580 |  | 40 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 5 | Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom | TB | 2007-2009 | 2000 m3/ngày | 5.080 | 2.680 | 1.850 | 800 | 30 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 6 | Hệ thống cấp nước phường Tân Vạn | BH | 2007-2009 | 4150 m3/ngày | 3.050 | 4.050 | 4.000 |  | 50 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 7 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Bình | TP | 2007- 2009 | 700 m3/ngày | 3.960 | 4.080 | 2.880 | 1.030 | 170 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 8 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lập | TP | 2008-2009 | 960 m3/ngày | 5.380 | 5.170 | 3.573 | 1.352 | 245 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 9 | Hệ thống cấp nước xã Hiệp Hòa | BH | 2008-2009 | 3100 m3/ngày | 3.050 | 4.500 | 4.200 |  | 300 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| VII | Hạ tầng công cộng | - |  |  | 97.952 | 95.294 | 89.110 | 2.270 | 3.914 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 66.652 | 75.694 | 70.010 | 2.270 | 3.414 | - |
| 1 | Nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2 - NT | NT | 2008-2009 | 1.050m | 2.000 | 2.000 | 1.800 |  | 200 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 2 | Tuyến thoát nước đường 25C huyện Nhơn Trạch (đoạn dọc hành lang đường 25C do Công ty Tín Nghĩa đầu tư, không phải GPMB) | NT | 2008-2009 |  | 30.500 | 38.000 | 36.000 |  | 2.000 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 3 | XD nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng và nhà máy xử lý nước thải, thoát nước dọc đường số 2 cây xanh thuộc dự án hạ tầng KCN Định Quán | ĐQ | 2006- 2009 |  | 9.000 | 9.000 | 8.700 |  | 300 | Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán |
| 4 | Tu sửa nâng cấp tuyến đê Ông Kèo H Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 | 21,35 km | 10.900 | 8.900 | 8.800 |  | 100 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai |
| 5 | XD khu định canh định cư ấp 5 xã La Ngà | ĐQ | 2008-2009 | 9,03 ha | 8.270 | 8.270 | 7.500 | 570 | 200 | UBND H Định Quán |
| 6 | XD khu văn hóa thể dục thể thao xã Suối Cao (hạng mục san nền, sân đường, cổng tường rào, cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh, thảm cỏ. Riêng hạng mục nhà văn hóa thực hiện vốn huyện và huy động) | XL | 2008-2009 | 17.113m2 | 1.152 | 1.152 | 589 | 300 | 263 | UBND H Xuân Lộc |
| 7 | Thoát nước KCN Tam Phước | LT | 2008-2009 | 270m | 2.730 | 2.464 | 2.313 |  | 151 | UBND H Long Thành |
| 8 | Thoát lũ Tập đoàn 29 | BH | 2007-2009 |  | 0 | 808 | 808 |  |  | UBND TP Biên Hòa |
| 9 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H Tân Phú | TP | 2008- 2009 |  | 0 | 2.000 | 1.900 |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 10 | Hệ thống xử lý nước thải TT Y tế TP Biên Hòa | BH | 2008-2009 | 120 m3/ngày | 2.100 | 3.100 | 1.600 | 1.400 | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 31.300 | 19.600 | 19.100 |  | 500 | - |
| 1 | Dự án tiêu thoát nước Lò Rèn | NT | 2009 | 860m | 18.000 | 11.000 | 10.800 |  | 200 | Ban QLDA NNPTNT |
| 2 | Thoát lũ xã Suối Trầu huyện Long Thành | LT | 2009 | 1.892m | 3.100 | 3.100 | 3.000 |  | 100 | UBND H Long Thành |
| 3 | Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | TN | 2009-2010 | 1.758m | 10.200 | 5.500 | 5.300 |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| VIII | An ninh quốc phòng | - |  |  | 34.870 | 38.608 | 28.470 | 8.788 | 1.350 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 30.770 | 34.640 | 28.470 | 4.870 | 1.300 | - |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | 2007-2009 |  | 15.300 | 18.300 | 16.000 | 1.900 | 400 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 2 | Hỗ trợ xây dựng các hạng mục hoàn chỉnh + hàng rào trụ sở Công an huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 |  | 2.080 | 700 | 700 |  |  | Công an tỉnh |
| 3 | Hỗ trợ xây dựng hàng rào trụ sở Công an huyện Thống Nhất | TN | 2008-2009 |  | 1.000 | 0 | 0 |  |  | Công an tỉnh |
| 4 | Hỗ trợ đầu tư Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 05 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngành) | BH | 2008-2009 |  | 2.890 | 2.890 | 2.890 |  |  | Công an tỉnh |
| 5 | Xây dựng trụ sở đội PCCC Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2008-2009 |  | 0 | 710 |  | 710 |  | Công an tỉnh |
| 6 | Xây dựng trụ sở đội PCCC Vĩnh Cửu - Thống Nhất | VC | 2008-2009 |  | 0 | 710 |  | 710 |  | Công an tỉnh |
| 7 | Nhà tàng thư - nhà lưu trữ, hội trường Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) | BH | 2008-2009 |  | 0 | 880 | 880 |  |  | Công an tỉnh |
| 8 | Xây dựng trụ sở đội PCCC Long Khánh - Xuân Lộc | LK | 2008-2009 | 2254m2 | 5.900 | 5.900 | 5.200 | 400 | 300 | Công an tỉnh |
| 9 | Xây dựng trụ sở đội PCCC Tân Phú - Định Quán | ĐQ | 2008-2009 | 525m2 | 3.600 | 4.550 | 2.800 | 1.150 | 600 | Công an tỉnh |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 4.100 | 3.968 |  | 3.918 | 50 | - |
| 1 | Mua sắm máy sắc ký khí khối phổ phục vụ kỹ thuật hình sự cho Công an tỉnh | BH | 2009 |  | 4.100 | 3.968 |  | 3.918 | 50 | Công an tỉnh |
| X | Khoa học công nghệ | - |  |  | 14.010 | 21.460 | 9.140 | 11.550 | 770 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 1.950 | 3.950 |  | 1.850 | 100 | - |
| 1 | Dự án phát triển hệ thống quản lý và cung cấp thông tin tài nguyên môi trường | BH | 2007- 2009 |  | 1.050 | 1.050 |  | 1.000 | 50 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 2 | Xây dựng trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ | BH | 2007-2009 |  | 0 | 2.000 | 2.000 |  |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 3 | Mạng nội bộ Lan Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | BH | 2008-2009 |  | 900 | 900 |  | 850 | 50 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 12.060 | 17.510 | 7.140 | 9.700 | 670 | - |
| 1 | Nâng cấp CSDL hệ thống thông tin địa lý (GIS) về thương mại du lịch | BH | 2009 |  | 1.950 | 1.950 | 1.900 |  | 50 | Sở Công thương |
| 2 | Nâng cấp CSDL ngành công nghiệp, quản lý lưới điện và hệ thống mạng nội bộ của Sở Công thương | BH | 2009 |  | 1.310 | 1.310 | 1.290 |  | 20 | Sở Công thương |
| 3 | Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 |  | 0 | 3.450 | 950 | 2.300 | 200 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 4 | Trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm tra không phá hủy | BH | 2009 |  | 0 | 2.000 |  | 1.900 | 100 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 5 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 |  | 8.800 | 8.800 | 3.000 | 5.500 | 300 | Sở Y tế |
| B | Quy hoạch |  |  |  | 15.533 | 18.191 |  |  | 18.191 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 15.333 | 16.741 |  |  | 16.741 | - |
| 1 | QH hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Dầu Giây | TN | 2007- 2009 |  | 333 | 333 |  |  | 333 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 2 | QH hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị Thạnh Phú | VC | 2007- 2009 |  | 207 | 207 |  |  | 207 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 3 | QH hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT Cẩm Mỹ | CM | 2007- 2009 |  | 400 | 200 |  |  | 200 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 4 | Lập QH tổng thể hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT Tân Phú | TP | 2008-2009 |  | 200 | 238 |  |  | 238 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 5 | QH tổng thể hệ thống thoát nước tại khu vực suối Nước Trong | LT | 2006-2009 |  | 400 | 200 |  |  | 200 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 6 | QH phát triển công nghiệp các địa phương (7 huyện, TX còn lại: XL, VC, TN, ĐQ, TP, CM, LK) |  | 2008- 2009 |  | 800 | 800 |  |  | 800 | Sở Công thương |
| 7 | QH chung khu vực xung quanh Sân bay Quốc tế Long Thành | LT | 2007- 2009 |  | 800 | 800 |  |  | 800 | Sở Xây dựng |
| 8 | Quy hoạch vùng 2 bên tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt | TN- ĐQ | 2006-2009 |  | 118 | 118 |  |  | 118 | Sở Xây dựng |
| 9 | QH vïng tØnh §ång Nai |  | 2006-2009 |  | 327 | 327 |  |  | 327 | Sở Xây dựng |
| 10 | QH chung tổng kho trung chuyển Miền Đông | TB | 2006-2009 |  | 725 | 725 |  |  | 725 | Sở Xây dựng |
| 11 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 12 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 13 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 14 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 15 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 16 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 17 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 18 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2009 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 19 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Bình | CM | 2008- 2009 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 20 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lâm San | CM | 2008- 2009 |  | 115 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 21 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bảo | CM | 2008- 2009 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 22 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Đông | CM | 2008- 2009 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 23 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Quế | CM | 2008- 2009 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 24 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Canh | ĐQ | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Định Quán |
| 25 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Cường | ĐQ | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Định Quán |
| 26 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Hòa | ĐQ | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Định Quán |
| 27 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Nho | ĐQ | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Định Quán |
| 28 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn | ĐQ | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Định Quán |
| 29 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã An Hòa, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 30 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã An Phước, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 223 |  |  | 223 | UBND H Long Thành |
| 31 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 32 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 33 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 111 |  |  | 111 | UBND H Long Thành |
| 34 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Lộc An, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 109 |  |  | 109 | UBND H Long Thành |
| 35 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Long An, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 203 |  |  | 203 | UBND H Long Thành |
| 36 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Long Phước, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 37 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Phước Bình, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 254 |  |  | 254 | UBND H Long Thành |
| 38 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Phước Tân, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 253 |  |  | 253 | UBND H Long Thành |
| 39 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Phước Thái, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 112 |  |  | 112 | UBND H Long Thành |
| 40 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tam An, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 203 |  |  | 203 | UBND H Long Thành |
| 41 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 134 |  |  | 134 | UBND H Long Thành |
| 42 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tam Phước, huyện Long Thành | LT | 2006-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 43 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Long Đức | LT | 2007- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 44 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình An | LT | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 45 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Long Hưng | LT | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 46 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước An | NT | 2008- 2009 |  | 0 | 213 |  |  | 213 | UBND H Nhơn Trạch |
| 47 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước Khánh | NT | 2008- 2009 |  | 0 | 211 |  |  | 211 | UBND H Nhơn Trạch |
| 48 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Thanh | NT | 2008- 2009 |  | 0 | 215 |  |  | 215 | UBND H Nhơn Trạch |
| 49 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Hữu | NT | 2008-2009 |  | 0 | 238 |  |  | 238 | UBND H Nhơn Trạch |
| 50 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Đông | NT | 2008- 2009 |  | 0 | 213 |  |  | 213 | UBND H Nhơn Trạch |
| 51 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thạnh | NT | 2008- 2009 |  | 0 | 144 |  |  | 144 | UBND H Nhơn Trạch |
| 52 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đại Phước | NT | 2008- 2009 |  | 0 | 200 |  |  | 200 | UBND H Nhơn Trạch |
| 53 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lâm | TP | 2007-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 54 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Sơn | TP | 2007-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 55 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thanh | TP | 2007-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 56 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Xuân | TP | 2007-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 57 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trà Cổ | TP | 2007-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 58 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đắk Lua | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 59 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Nam Cát Tiên | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 60 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Núi Tượng | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 61 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú An | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 62 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Bình | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 63 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Điền | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 64 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lộc | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 65 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lập | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 66 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thịnh | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 67 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tà Lài | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 68 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 69 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Trung | TP | 2008- 2009 |  | 0 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 70 | QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư trung tâm thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  | 0 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 71 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lộ 25 | TN | 2008- 2009 |  | 100 | 110 |  |  | 110 | UBND H Thống Nhất |
| 72 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đồi 61 | TB | 2007-2009 |  | 70 | 120 |  |  | 120 | UBND H Trảng Bom |
| 73 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hưng Thịnh | TB | 2007-2009 |  | 100 | 166 |  |  | 166 | UBND H Trảng Bom |
| 74 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quảng Tiến | TB | 2007-2009 |  | 70 | 105 |  |  | 105 | UBND H Trảng Bom |
| 75 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Thao | TB | 2007-2009 |  | 50 | 150 |  |  | 150 | UBND H Trảng Bom |
| 76 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tây Hòa | TB | 2006-2009 |  | 100 | 76 |  |  | 76 | UBND H Trảng Bom |
| 77 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã An Viễn | TB | 2008- 2009 |  | 10 | 98 |  |  | 98 | UBND H Trảng Bom |
| 78 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Hàm | TB | 2008- 2009 |  | 90 | 203 |  |  | 203 | UBND H Trảng Bom |
| 79 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Cây Gáo | TB | 2008- 2009 |  | 145 | 145 |  |  | 145 | UBND H Trảng Bom |
| 80 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Giang Điền | TB | 2008- 2009 |  | 45 | 45 |  |  | 45 | UBND H Trảng Bom |
| 81 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Trầu | TB | 2008- 2009 |  | 160 | 135 |  |  | 135 | UBND H Trảng Bom |
| 82 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Bình | TB | 2008- 2009 |  | 160 | 222 |  |  | 222 | UBND H Trảng Bom |
| 83 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trung Hòa | TB | 2008- 2009 |  | 0 | 78 |  |  | 78 | UBND H Trảng Bom |
| 84 | QH chi tiết xây dựng khu tái định cư QL 1A đoạn tránh TP Biên Hòa tại xã Bình Minh huyện TB | TB | 2008- 2009 |  | 550 | 550 |  |  | 550 | UBND H Trảng Bom |
| 85 | QH Cụm công nghiệp Sông Thao | TB | 2008- 2009 |  | 0 | 85 |  |  | 85 | UBND H Trảng Bom |
| 87 | Điều chỉnh QH thị trấn Trảng Bom | TB | 2008- 2009 |  | 0 | 138 |  |  | 138 | UBND H Trảng Bom |
| 89 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Hố Nai 3 | TB | 2008- 2009 |  | 0 | 100 |  |  | 100 | UBND H Trảng Bom |
| 90 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bắc Sơn | TB | 2008- 2009 |  | 0 | 106 |  |  | 106 | UBND H Trảng Bom |
| 91 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đồi 61 | TB | 2008- 2009 |  | 0 | 77 |  |  | 77 | UBND H Trảng Bom |
| 92 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hưng Thịnh | TB | 2008-2009 |  | 0 | 76 |  |  | 76 | UBND H Trảng Bom |
| 93 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quảng Tiến | TB | 2008- 2009 |  | 0 | 40 |  |  | 40 | UBND H Trảng Bom |
| 94 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Thao | TB | 2008- 2009 |  | 0 | 68 |  |  | 68 | UBND H Trảng Bom |
| 95 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tây Hòa | TB | 2008- 2009 |  | 0 | 80 |  |  | 80 | UBND H Trảng Bom |
| 96 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2009 |  | 100 | 22 |  |  | 22 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 97 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2009 |  | 100 | 54 |  |  | 54 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 98 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 99 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2007-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 100 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 101 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 102 | Điều chỉnh QH chung TT Vĩnh An - VC | VC | 2006-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 103 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Lợi | VC | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 104 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lý | VC | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 105 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tân An | VC | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 106 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trị An | VC | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 107 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Tân | VC | 2008- 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 108 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Hòa | XL | 2007- 2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 109 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Cát | XL | 2007- 2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 110 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Định | XL | 2007- 2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 111 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hòa | XL | 2007- 2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 112 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hiệp | XL | 2007-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 113 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hưng | XL | 2007- 2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 114 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Phú | XL | 2007- 2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 115 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Tâm | XL | 2007- 2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 116 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lang Minh | XL | 2008- 2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 117 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Cao | XL | 2008- 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 118 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bắc | XL | 2008- 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 119 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thành | XL | 2008- 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 120 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thọ | XL | 2008- 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 121 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Trường | XL | 2008- 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 122 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Trâm | LK | 2007- 2009 |  | 92 | 92 |  |  | 92 | UBND TX Long Khánh |
| 123 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Vinh | LK | 2007- 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 124 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Sen | LK | 2007- 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 125 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Tre | LK | 2007- 2009 |  | 162 | 162 |  |  | 162 | UBND TX Long Khánh |
| 126 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Lập | LK | 2007- 2009 |  | 86 | 86 |  |  | 86 | UBND TX Long Khánh |
| 127 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phường Xu©n Trung | LK | 2006-2009 |  | 415 | 415 |  |  | 415 | UBND TX Long Khánh |
| 128 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phường Xu©n Thanh | LK | 2006-2009 |  | 550 | 550 |  |  | 550 | UBND TX Long Khánh |
| 129 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phường Xu©n An | LK | 2006-2009 |  | 460 | 460 |  |  | 460 | UBND TX Long Khánh |
| 130 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phường Xu©n Hòa | LK | 2006-2009 |  | 400 | 400 |  |  | 400 | UBND TX Long Khánh |
| 131 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phường Phó B×nh | LK | 2006-2009 |  | 480 | 480 |  |  | 480 | UBND TX Long Khánh |
| 132 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phường Xu©n B×nh | LK | 2006-2009 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND TX Long Khánh |
| 133 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Quang | LK | 2008- 2009 |  | 160 | 160 |  |  | 160 | UBND TX Long Khánh |
| 134 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Lộc | LK | 2008- 2009 |  | 93 | 93 |  |  | 93 | UBND TX Long Khánh |
| 135 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hàng Gòn | LK | 2008-2009 |  | 260 | 260 |  |  | 260 | UBND TX Long Khánh |
| b | Dự án mới |  |  |  | 200 | 1.450 |  |  | 1.450 | - |
| 1 | QH chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm TP Biên Hòa | BH | 2009 |  | 100 | 125 |  |  | 125 | Sở Xây dựng |
| 2 | QH chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị Nhơn Trạch | NT | 2009 |  | 100 | 125 |  |  | 125 | Sở Xây dựng |
| 3 | Xây dựng hạ tầng khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | CM | 2009 |  | 0 | 1.200 |  |  | 1.200 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| C | Chuẩn bị đầu tư | - |  |  | 9.324 | 9.444 |  |  | 9.444 | - |
| 1 | DA hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 1 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | NT | 2009 |  | 700 | 300 |  |  | 300 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 2 | DA trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | NT | 2009 |  | 0 | 100 |  |  | 100 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 3 | DA Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  | 450 | 250 |  |  | 250 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 4 | DA Hệ thống thoát nước từ KCN Nhơn Trạch I ra rạch Bà Ký | NT | 2009 |  | 500 | 300 |  |  | 300 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 5 | DA Hệ thống thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình | LT | 2009 |  | 95 | 95 |  |  | 95 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 6 | Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | BH | 2009 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 7 | XD Trạm Thú y huyện Trảng Bom | TB | 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | Chi cục Thú y |
| 8 | XD Trạm Thú y huyện Thống Nhất | TN | 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | Chi cục Thú y |
| 9 | Xây dựng và cải tạo trụ sở Cảnh sát Giao thông đường bộ |  | 2009-2010 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | Công an tỉnh |
| 10 | Xây dựng và cải tạo trụ sở Công an PCCC tỉnh | BH | 2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | Công an tỉnh |
| 11 | Hệ thống cấp nước phường Tân Phong | BH | 2008-2009 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 12 | Hệ thống cấp nước phường An Bình, Tân Mai, Tân Hiệp, Tam Hiệp | BH | 2008-2010 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 13 | Hệ thống cấp nước xã Long Hưng | LT | 2008-2010 |  | 220 | 220 |  |  | 220 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 14 | Tuyến ống cấp nước từ QL51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2 | LT | 2008-2010 |  | 140 | 140 |  |  | 140 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 15 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray | XL | 2008-2010 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 16 | Hệ thống cấp nước TT Long Giao | CM | 2008-2010 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 17 | Cải tạo tuyến ống cấp nước từ đường CMT8 đến mố A cầu Gềnh xã Hiệp Hòa | BH | 2008-2010 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 18 | Sửa chữa, cải tạo Khách sạn Mã Đà thành nơi phục vụ công tác và nghiên cứu | VC | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 19 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | LT | 2008-2009 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 20 | Cầu nối từ Cù lao Hiệp Hòa qua Trung tâm hành chính thành phố Biên Hòa (lập hồ sơ đề xuất) | BH | 2008-2009 |  | 73 | 50 |  |  | 50 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 21 | Cầu từ Cù Lao Hiệp Hòa qua ngã 4 Vũng Tàu (lập hồ sơ đề xuất) | BH | 2008-2009 |  | 121 | 50 |  |  | 50 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 22 | Đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | CM- TN | 2009 |  | 460 | 200 |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 23 | Đầu tư HL 10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1 | CM | 2009 |  | 400 | 200 |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 24 | Nâng cấp đường vành đai Sư đoàn 309 từ cổng Sư đoàn ra QL 51 | LT | 2009 |  | 40 | 23 |  |  | 23 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 25 | Đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 1 (km0+000) đến cầu số 3 | VC | 2009 |  | 85 | 60 |  |  | 60 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 26 | Cầu Long Tân km18+473 trên ĐT 769 | NT | 2009 |  | 60 | 60 |  |  | 60 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 27 | Đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom | VC- TB | 2009 |  | 90 | 90 |  |  | 90 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 28 | Đầu tư dự án cắm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh |  | 2009 |  | 70 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 29 | Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (km5+500 đến km10+000) H Xuân Lộc | XL | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 30 | Đầu tư thảm bê tông nhựa 3cm Hương lộ 10 (km11+744 đến km19+000) H Long Thành | LT | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 31 | Đường liên cảng huyện NT | NT | 2009 |  | 0 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 32 | Đầu tư phà chuồi và 01 canô lai phà và xây dựng 02 đầu bến phà | TP | 2009 |  | 0 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 33 | Dự án mạng thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa | CM | 2009 |  | 0 | 100 |  |  | 100 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 34 | Xây dựng hạ tầng khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | CM | 2009 |  | 0 | 300 |  |  | 300 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 35 | Đường vào khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | CM | 2009 |  | 0 | 700 |  |  | 700 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 36 | XD Trường THPT Xuân Lộc (khu tập TDTT, dạy GD thể chất và hoạt động ngoài giờ không đúng quy cách) | XL | 2008-2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 37 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo | BH | 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 38 | XD Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 39 | Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu | BH | 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 40 | XD Trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông | BH | 2009 |  | 0 | 41 |  |  | 41 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 41 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng | BH | 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | Sở Xây dựng |
| 42 | Nhà văn hóa thanh niên thuộc Tỉnh Đoàn ĐN | BH | 2009 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | Tỉnh Đoàn Đồng Nai |
| 43 | Trụ sở làm việc Tỉnh Đoàn Đồng Nai | BH | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Tỉnh Đoàn Đồng Nai |
| 44 | XD Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh | BH | 2009 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh |
| 45 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh đầu tư khu đầu mối và đường ống chính) | LK | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 46 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú | XL | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 47 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61 | TB | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 48 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25 | TN | 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 49 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền | TP | 2009 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 50 | Nâng cấp mở rộng QL 56 đoạn qua xã Long Giao | CM | 2008-2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 51 | Tuyến đường liên huyện từ xã Xuân Định đi xã Lâm San | CM | 2008-2010 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 52 | Hạ tầng Trung tâm hành chính huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 53 | Đê bao chống lũ xã Phú Bình huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 54 | Nhà thi đấu đa năng huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  | 0 | 97 |  |  | 97 | UBND H Tân Phú |
| 55 | Đầu tư nâng cấp đường 600A | TP | 2008-2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 56 | Đầu tư Hệ thống chiếu sáng dọc theo QL 1A đoạn từ km 1829 - km 1832 | TN | 2009 |  | 200 | 100 |  |  | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 57 | Đầu tư hệ thống chiếu sáng dọc theo QL 20 đoạn từ km 2 - km 9 | TN | 2009 |  | 200 | 100 |  |  | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 58 | Thư viện trung tâm huyện Thống Nhất | TN | 2009 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 59 | Đầu tư tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc | XL | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 60 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường tỉnh ĐT 763 huyện Xuân Lộc (đoạn từ km0+000 đến km6+000 và km14+500 đến km17+500) | XL | 2009 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Xuân Lộc |
| 61 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc | XL | 2009 |  | 50 | 135 |  |  | 135 | UBND H Xuân Lộc |
| 62 | XD nhà thi đấu đa năng (khu TTTDTT H Xuân Lộc) | XL | 2009 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Xuân Lộc |
| 63 | Đường ven sông Cái từ QL1 - Trần Quốc Toản | BH | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| 64 | Đường dọc sông Đồng Nai (mố A cầu Hóa An - bến đò trạm | BH | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| 65 | Đường ven sân vận động Đồng Nai | BH | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| 66 | Tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích đình Bình Quan xã Hiệp Hòa hạng mục khối nhà chính (tiền đình, chánh điện, nhà túc) | BH | 2009 |  | 0 | 50 |  |  | 50 | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
| 67 | Xây dựng cơ sở hạ tầng làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ ro xã Bảo Vinh thị xã Long Khánh | LK | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 68 | Hệ thống hội nghị truyền hình tại các cơ quan Đảng và Nhà nước | BH | 2009 |  | 0 | 50 |  |  | 50 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 69 | Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai | BH | 2009 |  | 0 | 50 |  |  | 50 | Sở Công thương |
| 70 | Xây dựng công viên cây xanh giữa Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Bé thị xã Long Khánh | LK | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 71 | Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Trị An | BH | 2009 |  | 0 | 30 |  |  | 30 | Chi cục Thủy sản |
| 72 | Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Long Thành - Nhơn Trạch | NT | 2009 |  | 0 | 30 |  |  | 30 | Chi cục Thủy sản |
| 73 | Dự án đầu tư PCCC giai đoạn 1 |  | 2009 |  | 0 | 50 |  |  | 50 | Công an tỉnh |
| 74 | Nâng cấp mở rộng Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2009 |  | 0 | 338 |  |  | 335 | Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch |
| 75 | Thanh toán chi phí khảo sát, lập BCKTKT, lập hồ sơ mời thầu, giám sát chất lượng công trình các dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn |  | 2009 |  | 0 | 265 |  |  | 265 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 76 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trụ sở khối Nhà nước | BH | 2009 |  | 100 | 50 |  |  | 50 | Văn phòng UBND tỉnh |
| D | Chuẩn bị thực hiện dự án | - |  |  | 72.515 | 61.783 |  |  | 61.783 | - |
| 1 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét suối Săn Máu | BH | 2007- 2009 |  | 2.200 | 2.200 |  |  | 2.200 | Ban QLDA NNPTNT |
| 2 | Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù lao Phố) | BH | 2009 |  | 800 | 800 |  |  | 800 | Ban QLDA NNPTNT |
| 3 | Hồ chứa nước Gia Đức | TN | 2009 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | Ban QLDA NNPTNT |
| 4 | Đầu tư nâng cấp hồ chứa nước Suối Tre | LK | 2009 |  | 1.300 | 1.000 |  |  | 1.000 | Ban QLDA NNPTNT |
| 5 | Hồ chứa nước Cầu Dầu | LK | 2009 |  | 500 | 300 |  |  | 300 | Ban QLDA NNPTNT |
| 6 | Trụ sở Ban Quản lý Dự án thoát nước tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 |  | 1.200 | 500 |  |  | 500 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 7 | DA HTTN từ KCN I ra rạch Bà Ký | NT | 2009 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 8 | Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | BH | 2009 |  | 950 | 500 |  |  | 500 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 9 | GPMB và chi khác dự án nạo vét tạm kênh thoát nước cuối đường số 2 – NT | NT | 2008-2009 |  | 3.000 | 3.000 |  |  | 3.000 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 10 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước dải cây xanh | NT | 2008-2009 |  | 5.000 | 3.000 |  |  | 3.000 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 11 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước đường số 2 (từ Trung tâm huyện đến HL 19) | NT | 2008-2009 |  | 1.700 | 500 |  |  | 500 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 12 | DA HTTN cho KCN và TT Tân Phú huyện TP - gđ 1 | TP | 2008-2009 |  | 4.000 | 2.500 |  |  | 2.500 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 13 | DA HTTN khu vực suối Nước Trong huyện LT | LT | 2008-2009 |  | 4.000 | 2.500 |  |  | 2.500 | Ban Quản lý các dự án thoát nước |
| 14 | Hồ Gia Măng | XL | 2009 |  | 1.300 | 500 |  |  | 500 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai |
| 15 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đồng Nai | BH | 2009 |  | 500 | 0 |  |  | 0 | Đài phát thanh truyền hình |
| 16 | Cầu Long Tân km18+437 ĐT 769 | NT | 2009 |  | 315 | 200 |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 17 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 1: Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ km1+600 đến ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành) | CM | 2009 |  | 800 | 300 |  |  | 300 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 18 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | LT | 2009 |  | 300 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 19 | Đầu tư HL 10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1 | NT | 2009 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 20 | Nâng cấp đường vành đai Sư đoàn 309 từ cổng Sư đoàn ra QL 51 | NT | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 21 | Cầu Chiến khu Đ | VC | 2009 |  | 500 | 160 |  |  | 160 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 22 | Đường vào khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | CM | 2009 |  | 0 | 700 |  |  | 700 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 23 | GPMB và chi khác Trường THPT Xuân Thọ | XL | 2008-2009 | 1600 hs | 700 | 500 |  |  | 500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 24 | Trưêng DTNT huyÖn T©n Phó (hµng rµo + nhµ ®a n¨ng quy m« 300 hs + söa m¸i nhµ ¨n) | TP | 2008-2009 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 25 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | BH | 2008-2009 | 850 hs | 300 | 200 |  |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 26 | Trưêng THPT NguyÔn H÷u C¶nh (24 phßng häc, khu TDTT) | BH | 2008-2009 |  | 300 | 200 |  |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 27 | Trưêng THPT Nh¬n Tr¹ch | NT | 2008-2009 | 1500 hs | 300 | 200 |  |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 28 | Trung t©m Kü thuËt Tæng hîp Hưíng nghiÖp huyÖn Long Thµnh | LT | 2008-2009 | 1000 hs | 500 | 500 |  |  | 500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 29 | Trung t©m Kü thuËt Tæng hîp Hưíng nghiÖp huyÖn Nh¬n Tr¹ch | NT | 2008-2009 | 1000 hs | 500 | 200 |  |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 30 | Trường phổ thông dân tộc nội trú Xuân Lộc | XL | 2009 |  | 500 | 450 |  |  | 450 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 31 | Trung t©m Kü thuËt Tæng hîp Hưíng nghiÖp huyÖn §Þnh Qu¸n | ĐQ | 2008-2009 | 1500 hs | 500 | 200 |  |  | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 32 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường vào cầu Thủ Biên | VC | 2009 |  | 25.500 | 25.500 |  |  | 25.500 | Trung tâm Phát triển quỹ đất |
| 33 | Hồ chứa nước Thoại Hương | CM | 2008-2009 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 34 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 35 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đầu tư nâng cấp khu TTHC huyện Long Thành | LT | 2009 |  | 4.000 | 4.000 |  |  | 4.000 | UBND H Long Thành |
| 36 | Đầu tư nâng cấp đập Bàu Tre | LT | 2009 |  | 400 | 400 |  |  | 400 | UBND H Long Thành |
| 37 | XD Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị H Nhơn Trạch | NT | 2009 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND H Nhơn Trạch |
| 38 | GPMB và chi khác nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua TT thị trấn Vĩnh An | VC | 2009 |  | 2.000 | 2.000 |  |  | 2.000 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 39 | BTGPMB nạo vét suối Sâu huyện Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  | 4.000 | 4.000 |  |  | 4.000 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 40 | Đường nối Phan Đình Phùng - hẻm Cây Chàm | BH | 2009 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND TP Biên Hòa |
| 41 | Đường trục trung tâm ngã 3 Vườn Mít - Sông Cái | BH | 2009 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | UBND TP Biên Hòa |
| 42 | Nút giao thông Vườn Mít | BH | 2009 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | UBND TP Biên Hòa |
| 43 | Nhà thi đấu đa năng huyện Tân Phú | TP | 2008-2010 |  | 100 | 323 |  |  | 323 | UBND H Tân Phú |
| 44 | Đường từ khu văn hóa đi đường Tà Lài | TP | 2008-2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 45 | Đường tránh sạt lở sông Đồng Nai | TP | 2008-2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 46 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất | TN | 2008-2009 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 47 | Hệ thống thoát lũ xã Phước Thái | LT | 2008-2010 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 48 | Xây dựng mới Nhà văn hóa thiếu nhi thị xã Long Khánh | LK | 2009 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND TX Long Khánh |
| 49 | Hội trường trung tâm thị xã Long Khánh | LK | 2009 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND TX Long Khánh |
| 50 | Thư viện điện tử thị xã Long Khánh | LK | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 51 | Xây dựng trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh | BH | 2009 |  | 0 | 500 |  |  | 500 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh |
| 52 | Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài | BH | 2009 |  | 0 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 53 | Hệ thống cấp nước phường Bửu Hòa | BH | 2009 |  | 0 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 54 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray | XL | 2009 |  | 0 | 200 |  |  | 200 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 55 | Nhà thi đấu đa năng huyện Xuân Lộc | XL | 2009 |  | 0 | 500 |  |  | 500 | UBND H Xuân Lộc |
| 56 | Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2009 |  | 0 | 200 |  |  | 200 | Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch |
| 57 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc | XL | 2009 |  | 0 | 200 |  |  | 200 | UBND H Xuân Lộc |