ỦY BAN NHÂN DÂN	                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                                            Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

| Phụ lục 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2009 NGUỒN VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở NĂM 2008 CHUYỂN SANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Tờ trình số 4913/TTr-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | TG KC HT | Năng lực thiết kế | Kế hoạch năm 2009 |  |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xây lắp |  | Thiết bị | Chi phí khác |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Tæng sè |  |  |  | 18.110 | 14.349 |  | 162 | 3.599 |  |  |  |
| A | Thùc hiÖn dù ¸n | - |  |  | 16.010 | 14.349 |  | 162 | 1.499 | - |  |  |
| I | C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp | - |  |  | 11.550 | 10.367 |  | 162 | 1.021 | - |  |  |
| 1 | Xây dựng chung cư đường Nguyễn Văn Trỗi (khu TDC A5) | BH | 2007-2009 | 15910m2 | 8.121 | 7.319 |  |  | 802 | Cty CP Kinh doanh Nhà ĐN |  |  |
| 2 | Xây dựng cư xá xí nghiệp in 100/33 | BH | 2008-2009 | 1154m2 | 3.429 | 3.048 |  | 162 | 219 | Cty CP Kinh doanh Nhà ĐN |  |  |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  | 3.121 | 2.833 |  |  | 288 | - |  |  |
|  | Xây dựng 8 căn nhà lô E cư xá Bạch Đằng | BH | 2009-2010 | 1475,4m2 | 3.121 | 2.833 |  |  | 288 | Cty CP Kinh doanh Nhà ĐN |  |  |
| III | Công trình dự phòng |  |  |  | 1.339 |  | 1.149 |  | 190 |  |  | - |
|  | Sửa chữa cư xá 5 tầng số 98 - 100 Quốc lộ I | BH | 2009-2010 |  | 1.339 | 1.149 |  |  | 190 |  | Cty CP Kinh doanh Nhà ĐN |  |
| B | Quy hoạch |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | - |  |
|  | Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu cư xá 12, 25, 38 đường Võ Thị Sáu cải tạo thành chung cư cao tầng | BH | 2008-2009 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | Cty CP Kinh doanh Nhà ĐN |  |
| C | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  | - |  |
|  | Xây dựng mới chung cư cao tầng 98 - 100 Quốc lộ I (tên mới: Dự án Cao ốc 100 Hà Huy Giáp) | BH | 2008-2009 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | Cty CP Kinh doanh Nhà ĐN |  |
| D | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  | - |  |
| 1 | Xây dựng chung cư A6, A7 tái định cư đường Nguyễn Văn Trỗi | BH | 2008-2009 |  | 500 |  |  |  | 500 |  | Cty CP Kinh doanh Nhà ĐN |  |
| 2 | Xây dựng mới chung cư cao tầng 98 - 100 Quốc lộ I (tên mới: Dự án Cao ốc 100 Hà Huy Giáp) | BH | 2008-2009 |  | 500 |  |  |  | 500 |  | Cty CP Kinh doanh Nhà ĐN |  |
| E | Thanh toán vốn cho các dự án đầu tư đã quyết toán nhưng chưa cấp đủ vốn |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |