| ## HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ## HUYỆN TÂN PHÚ ## Số: 14/2011/NQ-HĐND | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## Tân Phú, ngày 21 tháng 7 năm 2011 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch

vốn đầu tư và xây dựng năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ

### KHÓA V - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân huyện về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 07/7/2011 của Ủy ban nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011; Báo cáo thẩm định số 65/BC-PTP ngày 13/7/2011 của Phòng Tư pháp; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại tổ và kỳ họp,

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 07/7/2011 của Ủy ban nhân dân huyện về đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011 (có tờ trình kèm theo). Cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn:

ĐVT: Ngàn đồng

| STT | Danh mục dự án | Tổng mức ĐT được duyệt | KH năm 2011 | Điều chỉnh bổ sung |  | KH vốn sau điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng |  |
| 1 | Nguồn để bố trí cho DA có đủ điều kiện khởi công mới |  | 2.000.000 | 2.000.000 |  | - |
| 2 | Đường BTXM xã Phú Xuân (02 km) |  | 2.000.000 | 2.000.000 |  | - |
| 3 | Sân đường nhà tạm giữ xe Công an huyện (HM: Cổng tường rào, nhà bảo vệ) | 887.420 | 500.000 |  | 300.000 | 800.000 |
| 4 | Chi phí khác - đại tu nâng cấp đường 600A | 1.377.000 |  |  | 1.377.000 | 1.377.000 |
| 5 | XD hạ tầng khu tái định cư 9,7 ha thị trấn Tân Phú TP (Khu C) | 20.035.896 |  |  | 500.000 | 500.000 |
| 6 | Mở rộng trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch để bố trí nơi làm việc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện | 1.082.713 | 50.000 |  | 934.000 | 984.000 |
| 7 | Đường Km 8,5 xã Phú Thịnh | 3.535.152 | 2.121.000 |  | 320.000 | 2.441.000 |
| 8 | Đường Bàu Cá Rô xã Phú Thịnh | 4.591.567 | 2.379.000 |  | 962.000 | 3.341.000 |
| 9 | Đường vào Trung tâm xã Đắk Lua huyện Tân Phú và kết nối vào xã Đăng Hà | 32.840.000 | 9.000.000 |  | 3.200.000 | 12.200.000 |
| 10 | Đường dây hạ thế tuyến ấp Phú Hợp A2 - xã Phú Bình | 282.493 |  |  | 282.493 | 282.493 |
| 11 | Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Tân Phú | 3.146.382 | 700.000 |  | 500.000 | 1.200.000 |
| 12 | Sửa chữa cổng tường rào UBND huyện Tân Phú | 240.196 | 50.000 |  | 140.000 | 190.000 |
| 13 | Nhà ở Xã Đội xã Phú Lập | 550.499 | 25.000 |  | 450.000 | 475.000 |
| 14 | Nhà ở Xã Đội xã Tà Lài | 331.105 | 25.000 |  | 250.000 | 275.000 |
| 15 | Sửa chữa trụ sở UBND + hội trường + nhà làm việc Xã Đội xã Phú Trung |  | 50.000 |  | 300.000 | 350.000 |
| 16 | Chi phí khác- đường song hành Quốc lộ 20 (phía bên phải) đoạn từ UBND thị trấn Tân Phú đến bến xe |  |  |  | 182.000 | 182.000 |
| 17 | Trường Mẫu giáo Thanh Sơn | 18.743.166 | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 18 | Trường Mẫu giáo Phú Lộc | 1.236.886 | 450.000 |  | 62.657 | 512.657 |
| 19 | Trường Mầm non Phú Bình | 1.274.234 |  |  | 694.234 | 694.234 |
| 20 | Nhà Công vụ GV Trường Mầm non Nam Cát Tiên | 442.986 | 200.000 |  | 200.000 | 400.000 |
| 21 | Nhà Công vụ GV Trường Mầm non Phú Lập | 442.986 | 200.000 |  | 200.000 | 400.000 |
| 22 | Nâng cấp Đường BTXM trong khu ĐCĐC ấp 4, xã Tà Lài | 10.056.196 | 500.000 |  | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 23 | Trường THCS Phú An (khối lớp học 09 phòng) | 6.386.608 | 200.000 |  | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 24 | Trường TH Trần Quốc Toản (15 phòng, 03 tầng) | 4.050.000 |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25 | XD Cầu suối Cọp ấp Giang Điền, xã Phú Thanh | 4.524.456 | 3.005.000 |  | 1.436.000 | 4.441.000 |
| 26 | XL và BTGPMB đường dân sinh tránh bãi rác xã Phú Thanh | 2.363.793 | 1.800.000 |  | 564.000 | 2.364.000 |
| 27 | Trường TH Kim Đồng (khối lớp học 09 phòng) | 4.594.827 | 200.000 |  | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 28 | Trường THCS Phương Lâm (khối lớp học 28 phòng) | 14.965.618 | 200.000 |  | 4.000.000 | 4.200.000 |
| 29 | Trường THCS Phú Thịnh (khối lớp học 12 phòng) | 4.716.427 | 200.000 |  | 2.000.000 | 2.200.000 |
| 30 | Trường TH Phú Thanh - GĐII | 19.792.630 |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 31 | Trường TH Lộc Thịnh | 6.496.924 |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 32 | Bê tông hóa kênh mương nội đồng khu vực cánh đồng Dâu xã Phú Lâm | 2.852.139 | 50.000 |  | 1.000.000 | 1.050.000 |
| Tổng cộng |  | 171.840.300 | 26.905.000 | 4.000.000 | 26.854.384 | 49.759.384 |

2. Điều chỉnh tên dự án:

- Đổi tên dự án: Cổng tường rào nhà tạm giữ xe Công an huyện đổi thành: Sân đường nhà tạm giữ xe Công an huyện (hạng mục: Cổng tường rào - nhà bảo vệ).

3. Nguồn XDCB cho các dự án giữa năm 2011:

a) Nguồn chi quản lý qua ngân sách (xổ số kiến thiết):  3.237.492.000 đồng

Trong đó:

- Nguồn XSKT còn lại (KH còn thừa của các dự án đã phân bổ): 1.237.492.000 đồng

- Nguồn xổ số kiến thiết tỉnh bổ sung giữa năm 2011:  2.000.000.000 đồng

b) Nguồn XDCB tập trung:                                           16.416.892.000 đồng

- Nguồn XHHGT 50% (tỉnh hỗ trợ các công trình XHH): 1.508.000.000đ

- Nguồn XDCB tập trung tỉnh bổ sung giữa năm 2011: 12.000.000.000 đồng

- Nguồn kết dư ngân sách 2010 chuyển sang 2011:          2.908.892.000 đồng

c) Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi :                                   3.200.000.000 đồng

- Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi (kiên cố hóa đường GTNT): 3.200.000.000 đồng

d) Nguồn điều chỉnh giảm dự án:                                      4.000.000.000 đồng

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện căn cứ các quy định của pháp luật về tài chính và đầu tư XDCB hiện hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hiệu quả vốn trong đầu tư và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Trong quá trình thực hiện cần phải điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để thống nhất trong điều hành và trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú khóa V, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/7/2011.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.

CHỦ TỊCH

Phan Sương