| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC Số: 14/2014/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Xuân Lộc, ngày 19 tháng 12 năm 2014 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

KHÓA V - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Điều 25, Chương II Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015;

Qua xem xét Báo cáo số 523/BC-UBND ngày 08/12/2014 của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014, giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 08/12/2014 của UBND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, tổng hợp các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 08/12/2014 của UBND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (kèm theo tờ trình), cụ thể một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Nguyên tắc chung

1.1. Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 của huyện.

1.2. Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; bảo đảm cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công.

1.3. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dành lại dự phòng khoảng 15% kế hoạch vốn mỗi loại để xử lý các vấn đề phát sinh, các vấn đề cấp bách trong quá trình triển khai kế hoạch trung hạn, dự kiến phương án phân bổ 85% tổng số vốn theo quy định.

1.4. Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng, trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

1.5. Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định tại Điều 57 của Luật Đầu tư công.

1.6. Trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, đối với từng nguồn vốn, dự kiến trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 dự phòng khoảng 15% để xử lý:

a) Các biến động do trượt giá quá mức dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án.

b) Bổ sung vốn đầu tư các dự án khẩn cấp theo quy định tại Khoản 14, Điều 4 của Luật Đầu tư công.

c) Các vấn đề phát sinh theo quy định tại Khoản 6, Điều 54 của Luật Đầu tư công trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn vào từng năm.

1.7. Bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn.

1.8. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư.

2. Nguyên tắc bố trí đối với dự án cụ thể trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

Dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 -2020 từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện như sau:

- Hoàn trả các khoản tạm ứng ngân sách, vay ngân hàng trong giai đoạn 2011 - 2015.

- Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư cho các dự án đầu tư công khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định và các dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn sau.

- Bố trí vốn thực hiện dự án (đầu tư theo ngành, lĩnh vực) cho từng dự án để giải phóng mặt bằng, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án hoặc hạng mục của dự án và tổ chức thi công cho các dự án theo thứ tự ưu tiên.

3. Vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết và khai thác quỹ đất để giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2016 - 2020

Căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách tập trung tỉnh giao giai đoạn 2011 - 2015 ; số vốn giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư giao và khả năng cân đối ngân sách của huyện.

a) Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh:

Vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 là 298.646 triệu đồng.

b) Đối với nguồn vốn ngân sách huyện:

Vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 là 912.631 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 497.789 triệu đồng.

- Nguồn tăng thu, kết dư ngân sách: 42.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	27.197 triệu đồng.

- Nguồn xổ số kiến thiết: 63.750 triệu đồng.

- Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ các công trình XHH GTNT: 85.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn vay: 50.000 triệu đồng.

- Dự phòng (15%): 111.395 triệu đồng.

- Nguồn nhân dân đóng góp: 35.000 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này; định kỳ đánh giá, kiểm điểm quá trình thực hiện và báo cáo kết quả tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19/12/2014 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.

|  | CHỦ TỊCH Nguyễn Minh Nhật |
| --- | --- |