Phụ lục

Sửa đổi một số nội dung Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số 144 /2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

| STT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Dài | Quy hoạch đến 2030 |  |  |  | Giai đoạn đến 2020 |  |  | Giai đoạn đến 2025 |  |  | Giai đoạn đến 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (km) | Chiều rộng |  | Cấp | Lộ giới | Khối lượng (km) |  | Kinh phí | Khối lượng (km) |  | Kinh phí | Khối lượng (km) |  | Kinh phí |
|  |  |  |  |  | Mặt | Nền |  | (m) | Nâng cấp | Làm mới | (Tỷ. Đ) | Nâng cấp | Làm mới | (Tỷ. Đ) | Nâng cấp | Làm mới | (Tỷ. Đ) |
| A | Các tuyến đường tỉnh hiện hữu |  |  | 614,2 |  |  |  |  | 258,58 | 37,8 |  | 82,6 | 74,4 |  | 121,7 | 0,0 |  |
| 20 | ĐT. Cao Cang (ĐT.775) | Quốc lộ 20 | Ranh tỉnh Bình Thuận | 13,1 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 13,1 |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Duy tu, bảo dưỡng |  |  |
| Đoạn qua thị trấn Định Quán |  | Trục chính thị trấn Định Quán |  | 1,0 | Đường đô thị |  |  | 30 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Các tuyến đường tỉnh mở mới |  |  | 122,5 |  |  |  |  |  | 49,36 |  | 22,7 | 32,7 |  | 27 | 0 |  |
| 3 | 25C (ĐT.769) | Cảng hàng không Quốc tế Long Thành | Đường Liên Cảng | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Cảng hàng không Quốc tế Long Thành | Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | 2,1 | Đường đô thị |  |  | 120 |  | 2,1 |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 | Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | Quốc lộ 51 | 1,7 | Đường đô thị |  |  | 85 |  | 1,7 |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 3 | Quốc lộ 51 | Đường Hùng Vương | 3,4 | Đường đô thị |  |  | 100 |  | 3,4 |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 4 | Đường Hùng Vương | Ranh Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 | 5,64 | Đường đô thị |  |  | 100 | duy tu, bảo dưỡng |  |  | Duy tu, bảo dưỡng |  |  | Duy tu, bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 5 | Ranh Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 | Đường Vành đai 3 | 5,36 | Đường đô thị |  |  | 100 |  | 5,36 |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 6 | Đường Vành đai 3 | Đường Liên cảng | 7,9 | Đường đô thị |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |
| 7 | ĐT.769E | Cảng hàng không Quốc tế Long Thành | Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Cảng hàng không Quốc tế Long Thành | Depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành | 1,9 | Đường đô thị |  |  | 115 |  | 1,9 |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 | Depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành | Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết | 6,6 | Đường đô thị |  |  | 95 |  | 6,6 |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |