Phụ lục II Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai (Kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

| STT | Tên công trình, dự án | Tên huyện | Địa điểm (xã, thị trấn) | Diện tích kế hoạch (ha) | Trong đó: |  |  | Cơ sở đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Sử dụng vào đất trồng lúa | Sử dụng vào đất rừng phòng hộ | Sử dụng vào đất rừng đặc dụng |  |
|  | I. Các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng |  |  | 1.351,00 | 101,31 | 21,21 | 7,66 |  |
| 1 | KDC an bình mở rộng (giai đoạn 02 – Công ty Cổ phần sonadezi Giang Điền) | Biên Hòa | An Bình | 2,47 | 0,32 |  |  | Có quyết định giao đất, còn 10 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường; Hiện nay đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường |
| 2 | Khu dân cư An Hòa 3 (giai đoạn 02 - Công ty Cổ phần sonadezi An Bình) | Biên Hòa | An Bình | 2,40 | 1,10 |  |  | Đã hoàn thành kiểm đếm; đang lập phương án bồi thường |
| 3 | Mở rộng khu dân cư tại phường An Bình | Biên Hòa | An Bình | 3,24 | 0,71 |  |  | Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 07/3/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất; còn 1,72 ha đăng ký để thu hồi theo Luật Đất đai năm 2013 |
| 4 | Khu dân cư số 10 (Công ty CP BĐS Phố Bình Minh) | Biên Hòa | An Hòa | 7,89 | 4,90 |  |  | Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 07/3/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất |
| 5 | Khu đất đấu giá số 2, 3 (tờ 20 thửa 46; tờ 45 thửa 3) | Biên Hòa | An Hòa | 0,72 | 0,87 |  |  | Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý; đã phê duyệt giá khởi điểm tại Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh |
| 6 | Khu dân cư tạo vốn số 1 (Hương lộ 2 đoạn 1) | Biên Hòa | An Hòa; Hóa An | 55,34 | 3,44 |  |  | Thông báo kết luận số 1682/TB-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hương lộ 2 nối dài. Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa |
| 7 | Đường nối từ cầu Bửu Hòa và Quốc lộ 1K | Biên Hòa | Bửu Hòa, Tân Vạn | 9,00 | 1,26 |  |  | Đã lựa chọn nhà đầu tư; được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/5/2017 |
| 8 | Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu) | Biên Hòa | Bửu Long | 19,66 | 0,52 |  |  | Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 05 năm (2016 - 2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa (đoạn từ càu Hóa An đến bến đò Trạm) |
| 9 | Ký túc xá Trường ĐH Lạc Hồng (cơ sở 6) | Biên Hòa | Bửu Long | 0,34 | 0,34 |  |  | Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Công văn số 5306/UBND-ĐT ngày 02/5/2018 của UBND thành phố Biên hòa về việc xác nhận hoàn thành bồi thường dự án KTX Trường Đại học Lạc Hồng |
| 10 | Khu dân cư theo quy hoạch số 25 (Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai) | Biên Hòa | Bửu Long | 0,13 | 0,13 |  |  | Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 27/6/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án |
| 11 | Khu dân cư tạo vốn số 2 (đường ven sông Đồng Nai) | Biên Hòa | Bửu Long | 12,00 | 3,70 |  |  | Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 9/12/2016, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa; BQLDA đề xuất tại Công văn số 375/QLDA-KT ngày 15/7/2016. Đang kêu gọi đầu tư |
| 12 | Khu đất tạo vốn số 13 (đường ven sông Cái) | Biên Hòa | Các phường | 68,10 | 1,35 |  |  | Công văn số 5086/UBND-CNN ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất dự án đường ven sông Cái theo hình thức PPP, hơp đồng BT. Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa |
| 13 | Đường ven sông Cái (đường Trần Phú) | Biên Hòa | Các phường | 29,30 | 2,18 |  |  | Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 05 năm (2016 - 2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa |
| 14 | Mở rộng Trường TH Hiệp Hòa | Biên Hòa | Hiệp Hòa | 0,26 | 0,05 |  |  | Công văn số 7032/UBND-ĐT ngày 29/7/2016 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 trên địa bàn TP. Biên Hòa năm 2017 (lần 02) |
| 15 | Bệnh viện điều dưỡng kết hợp trung tâm chuẩn đoán y khoa | Biên Hòa | Hóa An | 2,21 | 0,01 |  |  | Quyết định số 4664/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Tuy nhiên, bổ sung diện tích sử dụng đất trồng lúa. |
| 16 | Cảng Đồng Nai (mở rộng) | Biên Hòa | Long Bình Tân | 15,59 | 0,77 |  |  | Tờ trình số 9291/TTr-UBND ngày 30/11/2015 của UBND TP. Biên Hòa về việc xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2.000 phường Long Bình Tân (vị trí đoạn đường giao thông nằm giữa giai đoạn 02 và giai đoạn 03 dự kiến tại khu vực đất của dự án mở rộng Cảng Đồng Nai do Công ty CP Cảng Đồng Nai làm chủ đầu tư); Thông báo thu hồi đất số 2638/TB-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh |
| 17 | Nhà ở cao tầng kết hợp trường mầm non (Công ty CPVLXD Thế Giới Nhà) | Biên Hòa | Long Bình Tân | 0,99 | 0,10 |  |  | Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 về thông qua danh mục thu hồi đất từ ngày 1/7/2014 đến 31/12/2014; còn 0,1 ha đất lúa đăng ký thực hiện công tác giao đất |
| 18 | Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan | Biên Hòa | Long Bình, Long Bình Tân, An Hòa, An Bình, Phước Tân | 15,20 | 0,05 |  |  | Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017 |
| 19 | Nhà máy gạch TUYNEL (Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai) | Biên Hòa | Phước Tân | 0,12 | 0,09 |  |  | Quyết định giao đất số 846/QĐ-UBND ngày 07/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao đất cho Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp để xây dựng nhà máy gạch |
| 20 | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 6 - Phước Tân | Biên Hòa | Phước Tân | 15,00 | 0,56 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất |
| 21 | Trường TH Lê Văn Tám | Biên Hòa | Quang Vinh | 1,00 | 0,47 |  |  | Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án |
| 22 | Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực hồ Điều Hòa | Biên Hòa | Quang Vinh | 1,30 | 0,63 |  |  | Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo cảnh quan xung quanh khu vực hồ Điều Hòa |
| 23 | Trường TH - THCS Lê Quý Đôn (mở rộng) | Biên Hòa | Quyết Thắng | 0,16 | 0,16 |  |  | Đất do trường tự thỏa thuận, đang lập thủ tục về đất đai xây dựng |
| 24 | Khu công nghiệp Giang Điền | Biên Hòa | Tam Phước | 73,42 | 1,95 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất, đã hoàn thành công tác bồi thường được 145,78 ha, còn 03 hộ chưa thu hồi xong |
| 25 | Nâng cấp, mở rộng đường Nhà máy nước Thiện Tân | Biên Hòa | Tân Hòa, Tân Biên, Trảng Dài | 2,80 |  | 1,47 |  | Công văn số 948/HĐND-VP ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT đường 768 |
| 26 | Đường vào Trường THCS Tân Phong | Biên Hòa | Tân Phong | 0,24 | 0,22 |  |  | Quyết định số 3522/UBND-CNN ngày 02/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu KH vốn đầu tư công năm 2018 (lần 02) |
| 27 | Trung tâm TMDV theo quy hoạch (Công ty TNHH TMDV Khang Điền Thịnh) | Biên Hòa | Thống Nhất | 0,94 | 0,07 |  |  | Công văn số 9787/UBND-XD ngày 14/8/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thỏa thuận địa điểm |
| 28 | Trường MN Tâm Đức (Công ty TNHH MN Tâm Đức) | Biên Hòa | Thống Nhất | 0,21 | 0,18 |  |  | Đã được chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 713/UBND-ĐT ngày 17/01/2017 của UBND thành phố Biên Hòa |
| 29 | Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Công ty Đông Á Phát) | Biên Hòa | Thống Nhất | 0,98 | 0,14 |  |  | Văn bản số 892/UBND-ĐT ngày 20/01/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án |
| 30 | Nhà ở thấp tầng và trường học theo quy hoạch | Biên Hòa | Thống Nhất | 2,12 | 0,02 |  |  | Văn bản số 5161/UBND-ĐT ngày 08/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại, đang thực hiện thủ tục thu hồi đất |
| 31 | Nhà ở kết hợp TMDV số 82 (Công ty Đông Á Phát) | Biên Hòa | Thống Nhất | 4,02 | 0,35 |  |  | Văn bản số 5162/UBND-ĐT ngày 08/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương dự án |
| 32 | Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An) | Biên Hòa | Thống Nhất | 0,15 | 0,14 |  |  | Văn bản số 16726/UBND-ĐT ngày 01/8/2017 của UBND TP. Biên hòa về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng chung cư cao tầng kết hợp TMDV theo quy hoạch Quyết định chủ trương đầu tư số 3598/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh |
| 33 | Trung tâm Hành chính công | Biên Hòa | Thống Nhất | 1,70 | 0,99 |  |  | Nghị quyết số 52/NQ-UBND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 |
| 34 | Khu nhà ở kết hợp TMDV số 78 | Biên Hòa | Thống Nhất | 3,71 | 2,64 |  |  | Đã được thông qua tại Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 với diện tích 1,85 ha đất lúa (nằm trong dự án khu đất tạo vốn đường ven sông Cái). Nay rà soát lại là 2,64 ha. Thông báo kết luận số 4532/TB-UBND ngày 16/5/2017 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại cuộc họp xử lý đề xuất và quy hoạch của một số dự án; Báo cáo số 806/BC-SKHĐT ngày 22/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phức hợp Felicity của Công ty Thương mại Blue Diamond Đồng Nai tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất |
| 35 | Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết | Cẩm Mỹ | Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Xuân Bảo | 120,00 | 4,41 |  |  | Thông báo số 5858/TB-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc thu hồi đất để thực hiện dự đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua các xã Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ |
| 36 | Trạm 110 KV Xuân Đông và đường dây đấu nối | Cẩm Mỹ | Xuân Đông | 1,63 | 0,73 |  |  | Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí |
| 37 | Đường Tỉnh lộ 764 đi suối Lức | Cẩm Mỹ | Xuân Đông | 3,84 | 0,50 |  |  | Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư |
| 38 | Cầu Xuân Tây | Cẩm Mỹ | Xuân Tây | 0,28 | 0,09 |  |  | Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ về chủ trương đầu tư |
| 39 | Đường dây điện 500 KV Vĩnh Tân - rẽ nhánh Sông Mây - Tân Uyên | Định Quán | Các xã | 0,44 | 0,1 |  |  | Đã hoàn thành bồi thường, bổ sung lúa để thực hiện thủ tục đất đai. Văn bản số 359/UBND-NL ngày 07/02/2018 của UBND huyện Định Quán về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 500 KV Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, qua địa bàn huyện Định Quán |
| 40 | Trường TH Kim Đồng | Định Quán | Gia Canh | 1,25 | 1,00 |  |  | Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về việc điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ phê duyệt tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND huyện Định Quán để thực hiện dự án Trường TH Kim Đồng |
| 41 | Hồ chứa nước Cà Ròn | Định Quán | Gia Canh | 174,00 |  |  | 7,66 | Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 về bổ sung đầu tư công năm 2018 tỉnh Đồng Nai (Phụ lục II Mục IV phần b số thứ tự 8) |
| 42 | Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 8 | Định Quán | Gia Canh | 0,05 | 0,02 |  |  | Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất |
| 43 | Đường Cao Cang đoạn 1, 2 | Định Quán | Gia Canh, TT. Định Quán | 19,26 | 0,65 |  |  | Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/7/2018 của Sở KH & ĐT về việc báo cáo kết quả họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh Thuộc dự thảo bố trí vốn đầu tư công năm 2019 (Phụ lục 09 - thứ tự 18) |
| 44 | Nhà văn hóa ấp Hòa Đồng | Định Quán | Ngọc Định | 0,03 | 0,03 |  |  | Thông báo kết luận số 197/TB-UBND ngày 12/8/2016 của UBND huyện Định Quán về thực hiện các dự án nông thôn mới xã Ngọc Định |
| 45 | Dự án trang trại chăn nuôi gà tại huyện Định Quán của Công ty TNHH MTV Nguyên Toàn Tâm Hai | Định Quán | Phú Hòa | 12,40 | 6,47 |  |  | Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư |
| 46 | Đường Tà Lài - Trà Cổ (đường ĐT 774) | Định Quán | Phú Hòa | 5,74 | 1,15 |  |  | Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/7/2018 của Sở KH&ĐT về việc báo cáo kết quả họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh Thuộc dự thảo bố trí vốn đầu tư công năm 2019( Phụ lục 09 - thứ tự 19) |
| 47 | Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 6 | Định Quán | Phú Lợi | 0,16 | 0,12 |  |  | Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất |
| 48 | Trường THCS Suối Nho | Định Quán | Suối Nho | 2,00 | 0,42 |  |  | Chuyển tiếp để hoàn thành các thủ tục đất đai. Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 29/3/2018 của UBND huyện Định Quán về đề nghị giao đất cho Ban QLDA huyện thực hiện dự án Trường THCS Suối Nho tại ấp 4 |
| 49 | Trường MN và TH Thanh Sơn điểm Cây Sao | Định Quán | Thanh Sơn | 1,10 | 0,54 |  |  | Đưa vào kế hoạch để thực hiện các thủ tục đất đai. Văn bản số 315/TB-UBND ngày 31/8/2017 của UBND huyện kết luận chấp thuận bổ sung quy hoạch kế hoạch huyện Định Quán |
| 50 | Cầu Thanh Sơn | Định Quán | Thanh Sơn, Ngọc Định | 4,75 | 1,00 |  |  | Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/7/2018 của Sở KH & ĐT về việc báo cáo kết quả họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh |
| 51 | Mở rộng đường Lý Thái Tổ | Định Quán | TT. Định Quán | 4,45 | 0,80 |  |  | Thông báo kết luận số 10264/TB-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Định Quán về các dự án trên địa bàn huyện, trong đó có dự án mở rộng đường Lý Thái Tổ. Có kế hoạch bố trí vốn năm 2018 tại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND huyện Định Quán về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 |
| 52 | Nhà văn hóa khu phố Hiệp Đồng | Định Quán | TT. Định Quán | 0,10 | 0,10 |  |  | Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất |
| 53 | Thu hồi đất của ông Trần Văn Chi | Định Quán | TT. Định Quán | 0,02 | 0,01 |  |  | Văn bản số 45/TTPTQĐ ngày 06/9/2018 của TTPTQĐ huyện Định Quán về rà soát và đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của TTPTQĐ huyện Định Quán |
| 54 | Mương thoát nước Làng dân tộc Chơro (GĐ 01) | Long Khánh | Bảo Vinh | 0,03 | 0,02 |  |  | Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 về viêc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơro. Nghị quyết số 83/2017/HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 |
| 55 | Kiên cố hạ lưu Suối Cải (chống ngập úng khu vực suối Cải) | Long Khánh | Các phường, xã | 22,08 | 9,43 |  |  | Nghị quyết số 83/2017/HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 |
| 56 | Đường qua khu đô thị mới từ Nguyễn Trãi đến Lê Hồng Phong (đường từ đường 908 nối dài đến đường Xuân Tân - Xuân Định) | Long Khánh | X.Hòa; P.Bình; Xuân Tân | 6,11 | 0,26 |  |  | Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 |
| 57 | Khu dân cư biệt thự nhà vườn | Long Thành | TT. Long Thành | 4,50 | 1,00 |  |  | Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 tuy nhiên do điều chỉnh ranh gới dự án nên tăng thêm 1 ha đất trồng lúa; Văn bản số 5242/UBND-NN ngày 19/6/2017 của UBND huyện Long Thành về việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư và ranh giới địa chính dự án của Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành |
| 58 | Khu dân cư theo quy hoạch tại TTLT (Công ty TNHH MTV Nam Long Long Thành) | Long Thành | TT. Long Thành | 4,90 | 0,30 |  |  | VB số 5396/UBND-NN ngày 23/6/2017 của UBND huyện Long Thành về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH MTV Nam Long Long Thành lập dự án đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành |
| 59 | Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ xã Phước Thiền | Nhơn Trạch | Phước Thiền | 3,30 | 3,25 |  |  | Văn bản số 5063/UBND-CN ngày 02/8/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Địa ốc Sài Gòn đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền, Nhơn Trạch |
| 60 | Đường ĐT 774 (đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên) | Tân Phú | Nam Cát Tiên, Núi Tượng | 14,07 | 3,33 | 1,02 |  | Tờ trình 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019 |
| 61 | Đường ĐT.774 (đoạn từ km1+600 đến km7+300) (đường Tà Lài - Trà Cổ) | Tân Phú | Phú Điền | 4,48 | 1,85 |  |  | Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/7/2018 của Sở KHĐT về việc báo cáo kết quả họp hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh Tờ trình 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019 |
| 62 | Đường Phú Lâm - Trà Cổ | Tân Phú | Phú Lâm, Phú Thanh, Trà Cổ | 8,82 | 3,78 |  |  | Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc Giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 |
| 63 | Trụ sở Công an xã Phú Thanh | Tân Phú | Phú Thanh | 0,18 | 0,13 |  |  | Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 |
| 64 | Đường Lá Ủ (mở rộng) | Tân Phú | Phú Bình | 1,66 | 0,02 |  |  | Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường Lá Ủ, xã Phú Bình; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế |
| 65 | Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo | Trảng Bom | Các xã | 3,85 | 0,99 |  |  | Tở trình số 12255/TT-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019 (PL9, STT20) |
| 66 | Khu dân cư Tân Thịnh | Trảng Bom | Xã Đồi 61 | 18,22 | 6,34 |  |  | Quyết định chủ trương đầu tư số 3982/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai |
| 67 | Đường dây 110 KV 1 mạch Vĩnh An - Định Quán 2 | Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán | Các xã | 3,43 | 0,85 |  |  | Quyết định số 2778/QĐ-EVN SPC ngày 24/8/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 cho Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam |
| 68 | Đường nội đồng Cây Cóc | Vĩnh Cửu | Bình Lợi | 0,18 | 0,12 |  |  | Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý |
| 69 | Nạo vét Rạch Mọi | Vĩnh Cửu | Các xã | 4,68 | 2,07 |  |  | Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 |
| 70 | Trạm biến áp 110 KV Tân An và đấu nối | Vĩnh Cửu | Tân An | 0,37 | 0,37 |  |  | Công văn số 5647/UBND-CNN ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí |
| 71 | Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Thạnh Phú | Vĩnh Cửu | Thạnh Phú | 7,00 | 6,55 |  |  | Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 2018. |
| 72 | Mỏ đá xây dựng Thạnh Phú 3 | Vĩnh Cửu | Thạnh Phú, Thiện Tân | 25,07 | 1,20 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 2961/TB-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh; đã kiểm kê hiện trạng |
| 73 | Đường Vĩnh Tân - Tân An | Vĩnh Cửu | Vĩnh Tân và Tân An | 3,00 | 0,5 |  |  | Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý |
| 74 | Hương lộ 15 | Vĩnh Cửu | Thạnh Phú và Bình Lợi | 5,3 | 0,7 |  |  | Thông báo kết luận của thường trực Tỉnh ủy số 578-TB/TW ngày 30/7/2018 về việc buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu năm 2018: trong đó chấp thuận chủ trương BT dự án Hương lộ 15 với quỹ đất khu vực Đảo Ó - Đồng Trường; Văn bản số 3843/UBND-KT ngày 08/8/2018 của UBND huyện về việc xin Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh chủ trương đầu tư |
| 75 | Trạm biến áp 110 KV Xuân Đông và đường dây đấu nối | Xuân Lộc | Các xã | 2,44 | 1,16 |  |  | Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110 KV Xuân Đông và hướng tuyến đường dây đấu nối |
| 76 | Trạm biến áp 110 KV Xuân Tâm và đấu nối | Xuân Lộc | Các xã | 1,01 | 0,66 |  |  | Văn bản số 10840/UBND-CNN ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110 KV Xuân Tâm và hướng tuyến đường dây đấu nối |
| 77 | Nâng cấp đường ĐT 763 đoạn km0+000 đến km29+500 | Xuân Lộc | Suối Cát, Xuân Bắc, Xuân Thọ | 48,79 | 2,27 |  |  | Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 |
| 78 | Hồ Gia Ui 2 | Xuân Lộc | Xuân Hưng, Xuân Hòa | 230,00 | 1,95 |  |  | Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 |
| 79 | Điểm trung chuyển rác | Xuân Lộc | Xuân Phú | 0,40 | 0,16 |  |  | Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 27/6/2017 của UBND huyện Xuân Lộc về việc xác định địa điểm trạm trung chuyển chất thải trên địa bàn huyện Xuân Lộc Đất công do UBND xã Xuân Phú quản lý |
| 80 | Trang trại gà đẻ - Công ty TNHH TMDVSX và Chăn nuôi Thanh Đức | Xuân Lộc | Xuân Phú | 0,30 | 0,30 |  |  | Văn bản số 4571/UBND-KT ngày 24/9/2018 của UBND huyện Xuân Lộc về việc đóng góp ý kiến đối với hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng trang trại chăn nuôi gà đẻ và các khu vực phụ trợ tại huyện Xuân Lộc do Công ty TNHH TM-DV-SX và Chăn nuôi Thanh Đức làm chủ đầu tư |
| 81 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Xuân Lộc | Xuân Tâm | 1,58 | 0,38 |  |  | Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 |
| 82 | Khu dân cư (ấp Trảng Táo) | Xuân Lộc | Xuân Thành, Xuân Tâm, Xuân Trường | 221,04 | 2,82 | 18,72 |  | Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của BQL RPH Xuân Lộc giao cho các xã Xuân Tâm, Xuân Thành và Xuân Trường quản lý Văn bản số 4957/UBND-CNN ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc lập, thẩm định, phê duyệt đối phương án sử dụng đối với diện tích bàn giao địa phương quản lý Đưa vào kế hoạch sử dụng đất để giao đất theo phương án sử dụng đất |
|  | II. Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Biên Hòa | Các phường |  | 3,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 2 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản | Biên Hòa | Các phường |  | 2,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 3 | Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở | Biên Hòa | Các phường, xã |  | 5,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 4 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm | Biên Hòa | Các phường, xã |  | 7,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 5 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Biên Hòa | Các xã |  | 5,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 6 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Cẩm Mỹ | Các xã |  | 1,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 7 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm | Cẩm Mỹ | Các xã |  | 15,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 8 | Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở | Cẩm Mỹ | Các xã |  | 2,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 9 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác | Cẩm Mỹ | Các xã |  | 12,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 10 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản | Cẩm Mỹ | Các xã |  | 1,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 11 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác | Định Quán | Các xã |  | 15,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 12 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Định Quán | Các xã, thị trấn |  | 3,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 13 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm | Định Quán | Các xã, thị trấn |  | 10,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 14 | Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở | Định Quán | Các xã, thị trấn |  | 1,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 15 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản | Định Quán | Các xã, thị trấn |  | 1,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 16 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác | Long Khánh | Các xã |  | 5,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 17 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Long Khánh | Các xã, phường |  | 4,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 18 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm | Long Khánh | Các xã, phường |  | 16,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 19 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Long Khánh | Các xã, phường |  | 3,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 20 | Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở | Long Khánh | Các xã, thị trấn |  | 2,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 21 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm | Long Thành | Các xã, thị trấn |  | 15,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 22 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Long Thành | Các xã, thị trấn |  | 5,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 23 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác | Long Thành | Các xã, thị trấn |  | 3,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 24 | Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở | Long Thành | Các xã, thị trấn |  | 2,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 25 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Nhơn Trạch | Các xã |  | 13,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 26 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm | Nhơn Trạch | Các xã |  | 5,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 27 | Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở | Nhơn Trạch | Các xã |  | 2,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 28 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Tân Phú | Các xã, thị trấn |  | 1,00 | - |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 29 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác | Tân Phú | Các xã, thị trấn |  | 10,00 | - |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 30 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản | Tân Phú | Các xã, thị trấn |  | 7,00 | - |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 31 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm | Tân Phú | Các xã, thị trấn |  | 9,00 | - |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 32 | Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở | Tân Phú | Các xã, thị trấn |  | 1,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 33 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Thống Nhất | Các xã |  | 1,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 34 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm | Thống Nhất | Các xã |  | 2,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 35 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác | Thống Nhất | Các xã |  | 5,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 36 | Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở | Thống Nhất | Các xã |  | 2,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 37 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Trảng Bom | Các xã |  | 7,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 38 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản | Trảng Bom | Các xã |  | 5,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 39 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác | Trảng Bom | Các xã |  | 11,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 40 | Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở | Trảng Bom | Các xã |  | 1,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 41 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm | Trảng Bom | Các xã |  | 10,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 42 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Vĩnh Cửu | Các xã |  | 9,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 43 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm | Vĩnh Cửu | Các xã |  | 22,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 44 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác | Vĩnh Cửu | Các xã |  | 10,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 45 | Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở | Vĩnh Cửu | Các xã |  | 2,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 46 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản | Vĩnh Cửu | Các xã |  | 3,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 47 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác | Xuân Lộc | Các xã |  | 26,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 48 | Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở | Xuân Lộc | Các xã, thị trấn |  | 10,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 49 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm | Xuân Lộc | Các xã, thị trấn |  | 15,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 50 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác | Xuân Lộc | Các xã, thị trấn |  | 4,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 51 | Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở | Xuân Lộc | Các xã, thị trấn |  | 5,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |
| 52 | Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản | Xuân Lộc | Các xã, thị trấn |  | 2,00 |  |  | Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương |