| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 15/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 08 tháng 7 năm 2022 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Kéo dài thời gian bố trí vốn; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân          kế hoạch đầu tư công năm 2021 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian bố trí vốn; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, xã; Báo cáo thẩm tra số 386/BC-BKTNS ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn đối với 10 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022.

(chi tiết tại phụ lục I đính kèm).

Điều 2. Thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 đối với 1.013 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã với số vốn là 192.026.089.047 đồng, trong đó:

a) Nguồn vốn ngân sách cấp huyện: Tổng số 100 dự án với số vốn là 104.260.319.095 đồng.

b) Nguồn vốn ngân sách cấp xã: Tổng số 913 dự án với số vốn là 87.765.769.952 đồng.

2. Thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. (Chi tiết tại phụ lục II đính kèm)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:

a) Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022, bao gồm số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định kéo dài sang năm 2022.

b) Rà soát thời gian bố trí vốn của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã để kịp thời báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Đề nghị Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2022./.

|  | ## CHỦ TỊCH Thái Bảo |
| --- | --- |