Phụ lục II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN  ĐẦU TƯ XÃ HỘI HOÁ HỖ TRỢ VỐN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM  2019

(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 28/5/2019 của HĐND tỉnh)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án, công trình | QĐ phê duyệt |  | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  | Tỷ lệ vốn đã huy động so với phải huy động % | Phần vốn ngân sách huyện bố trí tối thiểu năm 2019 | Đủ điều kiện hỗ trợ NST | Kế hoạch hỗ trợ năm 2019 | Trong đó: |  |
|  |  | Số | Ngày, tháng, năm | Tổng số | Trong đó |  |  | Chi phí xây lắp |  |  |  |  | Nguồn vốn NSTT | Nguồn vốn XSKT |
|  |  |  |  |  | Vốn do UBND tỉnh hỗ trợ | Vốn do UBND huyện hỗ trợ | Vốn Nhân dân đóng góp |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 870.576 | 317.056 | 364.609 | 180.013 | 696.127 |  | 202.093 | 302.339 | 250.000 | 130.000 | 120.000 |
| I | HUYỆN CẨM MỸ |  |  | 95.819 | 39.047 | 27.609 | 29.943 | 78.094 |  | 12.131 | 39.044 | 33.536 | 33.536 |  |
| I | Các dự án đã thi công hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã Xuân Quế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường khu 2 ấp 57 | 1210 | 29/10/2015 | 1.306 | 532 | 376 | 398 | 1.064 | 67% | - | 532 | 532 | 532 | - |
| 2 | Đường N37 ấp 1 | 117 | 26/10/2017 | 285 | 113 | 80 | 92 | 227 | 59% | 11 | 113 | 113 | 113 | - |
| 3 | Đường Trạm y tế đi Cây Gòn | 1824 | 25/10/2017 | 936 | 379 | 268 | 289 | 758 | 74% | 38 | 379 | 379 | 379 | - |
| 4 | Đường N39 Trung Đạo ấp 1 | 115 | 25/10/2017 | 215 | 84 | 60 | 71 | 169 | 58% | 9 | 84 | 84 | 84 | - |
|  | Xã Bảo Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường tổ 3 ấp Tân Bình | 1772 | 25/10/2017 | 1.278 | 535 | 378 | 413 | 1.070 | 84% | 54 | 535 | 535 | 535 | - |
| 6 | Đường nhánh tổ 1 ấp Tân Hòa | 216a | 30/10/2017 | 147 | 56 | 39 | 52 | 111 | 100% | 39 | 56 | 56 | 56 | - |
|  | Xã Xuân Tây |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường trụ sở tổ 5 ấp 7 | 372A | 10/14/2016 | 228 | 85 | 60 | 83 | 169 | 95% | - | 85 | 85 | 85 | - |
| 8 | Đường tổ 2 ấp 5 | 374A | 10/14/2016 | 413 | 159 | 113 | 140 | 319 | 90% | 16 | 159 | 159 | 159 | - |
| 9 | Đường tổ 4 ấp 4 | 379B | 10/24/2016 | 231 | 83 | 59 | 89 | 166 | 74% | 8 | 83 | 83 | 83 | - |
| 10 | Đường tổ 7A đi ông Hanh ấp 8 | 380B | 10/24/2017 | 300 | 116 | 82 | 101 | 233 | 97% | 12 | 116 | 116 | 116 | - |
| 11 | Đường nội đồng tổ 5, 6 ấp 2 | 380C | 24/10/2016 | 492 | 202 | 143 | 170 | 403 | 68% | - | 202 | 202 | 202 | - |
| 12 | Đường tổ 5B ấp 1, xã Xuân Tây | 1802 | 25/10/2017 | 786 | 315 | 223 | 276 | 630 | 86% | - | 315 | 315 | 315 | - |
| 13 | Đường tổ 2 ấp 4, xã Xuân Tây | 473A | 30/10/2017 | 306 | 124 | 88 | 105 | 248 | 60% | - | 124 | 124 | 124 | - |
| 14 | Đường tổ 6 ấp 5, xã Xuân Tây | 1802 | 25/10/2017 | 1.285 | 527 | 373 | 433 | 1.055 | 69% | - | 527 | 527 | 527 | - |
| 15 | Đường tổ 7C, 8 ấp 8, xã Xuân Tây | 1817 | 25/10/2017 | 505 | 206 | 146 | 171 | 413 | 73% | - | 206 | 206 | 206 | - |
| 16 | Đường tổ 5 đi ấp 9 ấp 8, xã Xuân Tây | 1766 | 25/10/2017 | 558 | 226 | 160 | 172 | 452 | 58% | - | 226 | 226 | 226 | - |
| 17 | Đường tổ 3 ấp 9, xã Xuân Tây | 476A | 30/10/2017 | 340 | 136 | 96 | 108 | 272 | 111% | - | 136 | 136 | 136 | - |
| 18 | Đường tổ 2 ấp 10, xã Xuân Tây | 474A | 30/10/2017 | 348 | 144 | 102 | 102 | 288 | 107% | - | 144 | 144 | 144 | - |
| 19 | Đường tổ 12-1 ấp 10, xã Xuân Tây | 481A | 10/30/2017 | 263 | 108 | 76 | 78 | 216 | 65% | - | 108 | 108 | 108 | - |
| 20 | Đường tổ 13-1 ấp 10, xã Xuân Tây | 482A | 30/10/2017 | 471 | 197 | 139 | 153 | 394 | 95% | - | 197 | 197 | 197 | - |
| 21 | Đường tổ 8,2 ấp 10, xã Xuân Tây | 1805 | 25/10/2017 | 649 | 271 | 192 | 187 | 542 | 104% | - | 271 | 271 | 271 | - |
| 22 | Đường tồ 4, 6 ấp 11, xã Xuân Tây | 1784 | 25/10/2017 | 540 | 222 | 157 | 161 | 445 | 82% | - | 222 | 222 | 222 | - |
| 23 | Đường tổ 7 ấp 11 đi suối Cạn, xã Xuân Tây | 1773 | 25/10/2017 | 750 | 311 | 220 | 219 | 622 | 80% | - | 311 | 311 | 311 | - |
| 24 | Đường tổ 10 ấp 12 Xuân Tây | 1800 | 25/10/2017 | 588 | 244 | 173 | 170 | 489 | 112% | - | 244 | 244 | 244 | - |
| 25 | Đường tổ 2-1 ấp 12 | 371A | 14/10/2016 | 228 | 91 | 64 | 73 | 182 | 100% | - | 91 | 91 | 91 | - |
| 26 | Đường tổ 10, 11 ấp 1, xã Xuân Tây | 480A | 30/10/2017 | 418 | 157 | 111 | 150 | 313 | 61% | - | 157 | 157 | 157 | - |
| 27 | Đường tổ 4 ấp 10, xã Xuân Tây | 1769 | 25/10/2017 | 1.101 | 457 | 323 | 321 | 914 | 41% | - | 457 | 457 | 457 | - |
| 28 | Đường tổ 4 ấp 12 Xuân Tây | 1792 | 25/10/2017 | 2.843 | 1.205 | 852 | 1.091 | 2.410 | 37% | - | 1205 | 1.205 | 1.205 | - |
|  | Xã Xuân Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Đường tổ 16, 17, 18 ấp Láng Lớn | 575 | 26/4/2018 | 2.118 | 842 | 595 | 682 | 1.683 | 38% | 0 | 842 | 842 | 842 | - |
| 30 | Sửa chữa đường tổ 9 ấp Cẩm Sơn | 1790 | 25/10/2017 | 1.043 | 403 | 285 | 355 | 806 | 55% | 0 | 403 | 403 | 403 | - |
| 31 | Sửa chữa đường tổ 7a ấp Cẩm Sơn | 111 | 31/10/2017 | 433 | 163 | 115 | 155 | 326 | 53% | 0 | 163 | 163 | 163 | - |
|  | Xã Lâm San |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Đường tổ 5, ấp 3 | 99 | 30/10/2017 | 332 | 127 | 90 | 115 | 254 | 83% | 13 | 127 | 127 | 127 | - |
| 33 | Đường Nghĩa Địa, ấp 3 | 135 | 30/10/2017 | 248 | 95 | 67 | 87 | 190 | 69% | 10 | 95 | 95 | 95 | - |
| 34 | Đường vào nhà ông Năm Hai tổ 2, ấp 2 | 1840 | 27/10/2017 | 558 | 217 | 154 | 187 | 435 | 36% | 154 | 217 | 217 | 217 | - |
| 35 | Đường tổ 11A, ấp 1 | 1781 | 25/10/2017 | 1.262 | 493 | 349 | 420 | 987 | 72% | 50 | 493 | 493 | 493 | - |
| 36 | Đường tổ 1, ấp 4 | 103 | 30/10/2017 | 488 | 190 | 134 | 165 | 379 | 21% | 0 | 190 | 190 | 190 | - |
| 37 | Đường tổ 2, ấp 6 | 1811 | 25/10/2017 | 600 | 233 | 165 | 202 | 466 | 76% | 0 | 233 | 233 | 233 | - |
|  | Xã Sông Ray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Đường ấp 4 ấp 8 (giai đoạn 1) xã Sông Ray | 1767 | 10/25/2017 | 4.347 | 1.796 | 1.270 | 1.282 | 3.591 | 91% | 181 | 1796 | 1.796 | 1.796 | - |
| 39 | Đường tổ 1A ấp 7, xã Sông Ray | 1768 | 10/25/2017 | 686 | 277 | 196 | 214 | 553 | 74% |  | 277 | 277 | 277 | - |
| 40 | Đường tổ 2 ấp 5, xã Sông Ray | 302 | 10/31/2017 | 300 | 118 | 83 | 100 | 235 | 94% | 12 | 118 | 118 | 118 | - |
| 41 | Đường tổ 5, tổ 6 ấp 4, xã Sông Ray | 299 | 10/31/2017 | 305 | 121 | 86 | 98 | 243 | 93% | 12 | 121 | 121 | 121 | - |
| 42 | Đường tổ 2, tổ 6 ấp 9, xã Sông Ray | 301 | 10/31/2017 | 424 | 171 | 121 | 132 | 342 | 40% | 17 | 171 | 171 | 171 | - |
| 43 | Đường tổ 2, ấp 6, xã Sông Ray | 1924 | 10/31/2017 | 1.065 | 422 | 298 | 345 | 843 | 63% | - | 422 | 422 | 422 | - |
| 44 | Đường tổ 6, tổ 9, tổ 10 ấp 3, xã Sông Ray | 1842 | 10/27/2017 | 1.376 | 534 | 378 | 464 | 1.068 | 63% | - | 534 | 534 | 534 | - |
| 45 | Đường tổ 14, tổ 11 ấp 1, xã Sông Ray | 1789 | 10/25/2017 | 1.094 | 440 | 311 | 343 | 879 | 76% | - | 440 | 440 | 440 | - |
|  | Xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Đường nội đồng khu 2 ấp 6 | 1808 | 10/25/2017 | 696 | 281 | 199 | 216 | 562 | 80% | 28 | 281 | 281 | 281 | - |
| 47 | Đường nhánh rẽ số 2 khu 4 ấp 6 | 273 | 10/26/2017 | 296 | 114 | 80 | 103 | 227 | 61% | 11 | 114 | 114 | 114 | - |
| 48 | Đường trung tâm ấp 1 | 1809 | 10/25/2017 | 2.847 | 1.151 | 814 | 882 | 2.302 | 56% | 116 | 1151 | 1.151 | 1.151 | - |
| 49 | Đường D1 khu 1 ấp 4 | 276a | 10/31/2017 | 496 | 204 | 144 | 148 | 408 | 36% | 144 | 204 | 204 | 204 | - |
| 50 | Đường D1 khu 2 ấp 5 | 1815 | 10/25/2017 | 903 | 357 | 253 | 294 | 714 | 54% | 0 | 357 | 357 | 357 | - |
|  | Xã Thừa Đức |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 51 | Đường Đồi 20 ấp 8 nối dài, xã Thừa Đức | 1825 | 25/10/2017 | 597 | 233 | 165 | 199 | 467 | 59% | 0 | 233 | 233 | 233 | - |
| 52 | Đường tổ 9, ấp Tự Túc nối dài, xã Thừa Đức | 145 | 26/10/2017 | 331 | 130 | 92 | 109 | 260 | 80% | 0 | 130 | 130 | 130 | - |
| 53 | Đường tổ 8, ấp Tự Túc, xã Thừa Đức | 146 | 26/10/2017 | 409 | 164 | 116 | 129 | 329 | 84% | 0 | 164 | 164 | 164 | - |
| 54 | Đường Đá Bàn ấp 4 | 1611 | 12/10/2017 | 768 | 303 | 214 | 250 | 607 | 43% | 0 | 303 | 303 | 303 | - |
| 55 | Đường tổ 2 ấp 3 | 1611 | 25/10/2016 | 1.290 | 550 | 389 | 400 | 1.101 | 71% | 0 | 550 | 550 | 550 | - |
| 56 | Đường ngang ấp 3, xã Thừa Đức | 1816 | 25/10/2017 | 1.397 | 557 | 394 | 446 | 1.115 | 65% | 0 | 557 | 557 | 557 | - |
|  | Xã Xuân Đông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Đường tổ 14 ấp Thoại Hương | 1696 | 10/26/2016 | 758 | 308 | 218 | 231 | 617 | 62% | 31 | 308 | 308 | 308 | - |
| 58 | Đường tổ 5 ấp Suối Nhát | 409 | 10/25/2016 | 213 | 81 | 57 | 75 | 162 | 80% | 8 | 81 | 81 | 81 | - |
| 59 | Đường tổ 7 đi nghĩa địa ấp Suối Lức | 407E | 10/25/2016 | 454 | 181 | 128 | 145 | 362 | 99% | 18 | 181 | 181 | 181 | - |
| 60 | Đường Sáu Cát đi Rừng Tre ấp Suối Lức (giai đọan 2) | 1930 | 10/31/2017 | 4.329 | 1.875 | 1.326 | 1.128 | 3.750 | 47% | 0 | 1875 | 1.875 | 1.875 | - |
| 61 | Đường tổ 11 ấp Cọ Dầu 2 | 408A | 10/25/2016 | 311 | 122 | 86 | 102 | 244 | 84% | 86 | 122 | 122 | 122 | - |
| 62 | Đường tổ 17 ấp Thoại Hương | 2985 | 10/9/2018 | 432 | 172 | 122 | 138 | 344 | 65% | 122 | 172 | 172 | 172 | - |
| 63 | Đường tổ 2 ấp La Hoa | 408E | 10/25/2016 | 460 | 184 | 130 | 145 | 369 | 45% | 0 | 184 | 184 | 184 | - |
| 64 | Đường tổ 15, tổ 16, tổ 17 ấp Suối Nhát | 1700 | 10/26/2018 | 2.238 | 911 | 644 | 684 | 1.821 | 90% | 92 | 911 | 911 | 911 | - |
| II | Các dự án đang triển khai thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã Bảo Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Đường tổ 6 nối dài ấp Lò Than | 1669 | 26/10/2016 | 1.293 | 549 | 389 | 405 | 1.099 | 64% | 389 | 549 | 549 | 549 | - |
| 66 | Đường tổ 5 ấp Tân Hòa | 1780 | 25/10/2017 | 880 | 350 | 248 | 282 | 701 | 71% | 248 | 350 | 350 | 350 | - |
| 67 | Đường tổ 8, 9 ấp Tân Bình | 1773 | 25/10/2017 | 1.129 | 458 | 324 | 348 | 915 | 51% | 0 | 458 | 458 | 458 | - |
| 68 | Đường tổ 10 ấp Tân Hòa | 1818 | 10/25/2017 | 1.326 | 551 | 390 | 385 | 1.102 | 29% | 390 | 551 | 551 | 551 | - |
| 69 | Đường nhánh tổ 11 ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình | 3191 | 10/29/2018 | 324 | 132 | 93 | 99 | 263 | 30% | 93 | 132 | 132 | 132 | - |
|  | Xã Xuân Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Sửa chữa đường tổ 7 ấp Suối Sóc | 1791 | 25/10/2017 | 848 | 329 | 233 | 286 | 658 | 50% | 233 | 329 | 329 | 329 | - |
| 71 | Đường tổ 1, 2 đường 8 ấp Suối Sóc, tổ 6 ấp Láng Lớn | 1838 | 27/10/2017 | 758 | 289 | 205 | 264 | 579 | 23% | 205 | 289 | 289 | 289 | - |
|  | Xã Xuân Tây |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Đường 19 Tháng 5 ấp 1 xã Xuân Tây | 470A | 30/10/2017 | 301 | 114 | 80 | 106 | 228 | 90% | - | 114 | 114 | 114 | - |
| 73 | Đường tổ 1 đi tổ 5 ấp 3 Xuân Tây | 1794 | 25/10/2017 | 550 | 225 | 159 | 165 | 450 | 42% | - | 225 | 225 | 225 | - |
| 74 | Đường tổ 1 ấp 5, xã Xuân Tây | 1766 | 30/10/2017 | 345 | 140 | 99 | 107 | 280 | 59% | - | 140 | 140 | 140 | - |
| 75 | Đường tổ 5, 8 ấp 7, xã Xuân Tây | 474A | 30/10/2017 | 234 | 84 | 59 | 90 | 168 | 43% | - | 84 | 84 | 84 | - |
| 76 | Đường tổ 2A, 2B ấp 8, xã Xuân Tây | 1769 | 25/10/2017 | 586 | 231 | 164 | 191 | 463 | 52% | - | 231 | 231 | 231 | - |
| 77 | Đường tổ 5-1 ấp 12 Xuân Tây | 478A | 30/10/2017 | 355 | 146 | 103 | 106 | 292 | 93% | - | 146 | 146 | 146 | - |
| 78 | Đường tổ 5 ấp 12 Xuân Tây | 1777 | 25/10/2017 | 1.239 | 517 | 365 | 539 | 1.033 | 45% | - | 517 | 130 | 130 | - |
| 79 | Đường tổ 1, 5 ấp 7, xã Xuân Tây | 1775 | 10/25/2017 | 965 | 384 | 271 | 310 | 767 | 89% | 271 | 384 | 384 | 384 | - |
| 80 | Đường tổ 4, 5, 6 ấp 9, xã Xuân Tây | 1796 | 10/25/2017 | 2.287 | 940 | 665 | 682 | 1.881 | 55% | 665 | 940 | 235 | 235 | - |
| 81 | Đường tổ 7 ấp 10, xã Xuân Tây | 1806 | 10/25/2017 | 1.044 | 432 | 306 | 306 | 865 | 28% | 306 | 432 | 432 | 432 | - |
| 82 | Đường tổ 2-1 ấp 5, xã Xuân Tây | 475A | 10/30/2017 | 287 | 106 | 75 | 106 | 212 | 40% | 75 | 106 | 106 | 106 | - |
| 83 | Đường tổ 9, 11 ấp 1, xã Xuân Tây | 479A | 10/30/2017 | 480 | 188 | 133 | 158 | 377 | 85% | 133 | 188 | 188 | 188 | - |
| 84 | Đường tổ 6, 7, 9 ấp 4, xã Xuân Tây | 1793 | 10/25/2017 | 1.665 | 670 | 474 | 521 | 1.340 | 37% | 474 | 670 | 165 | 165 | - |
| 85 | Đường tổ 2 ấp 1 xã Xuân Tây | 3162 | 10/29/2018 | 668 | 273 | 193 | 201 | 547 | 34% | 193 | 273 | 273 | 273 | - |
| 86 | Đường tổ 9 ấp 10, xã Xuân Tây | 1923 | 10/31/2017 | 1.271 | 523 | 369 | 379 | 1.045 | 25% | 369 | 523 | 141 | 141 | - |
| 87 | Đường nội đồng tổ 6 ấp 2, xã Xuân Tây | 3198 | 10/29/2018 | 677 | 262 | 185 | 231 | 523 | 45% | 185 | 262 | 262 | 262 | - |
| 88 | Đường tổ 9-1 ấp 3, xã Xuân Tây | 3192 | 10/29/2018 | 239 | 96 | 68 | 75 | 192 | 94% | 68 | 96 | 96 | 96 | - |
| 89 | Đường tổ 9 ấp 5 nối dài, xã Xuân Tây | 3273 | 10/30/2018 | 387 | 158 | 112 | 117 | 316 | 26% | 112 | 158 | 158 | 158 | - |
| 90 | Đường tổ 3 ấp 5, xã Xuân Tây | 3223 | 10/29/2018 | 766 | 319 | 226 | 222 | 638 | 58% | 226 | 319 | 319 | 319 | - |
|  | Xã Thừa Đức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Đường tổ 4, tổ 5 ấp Tự Túc, xã Thừa Đức | 1822 | 25/10/2017 | 621 | 250 | 177 | 195 | 500 | 26% | 177 | 250 | 250 | 250 | - |
| 92 | Đường tổ 3 ấp Tự Túc, xã Thừa Đức | 1821 | 25/10/2017 | 1.364 | 565 | 400 | 399 | 1.131 | 25% | 400 | 565 | 140 | 140 | - |
| 93 | Đường tổ 2, ấp Tự Túc, xã Thừa Đức | 3202 | 10/29/2018 | 664 | 273 | 193 | 198 | 547 | 100% | 193 | 273 | 273 | 273 | - |
|  | Xã Xuân Quế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Đường khu 1, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế | 2981 | 10/9/2018 | 1.508 | 623 | 440 | 445 | 1.245 | 24% | 440 | 623 | 150 | 150 | - |
| 95 | Đường D1 khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế | 3173 | 10/29/2018 | 2.339 | 971 | 687 | 681 | 1.943 | 22% | 687 | 971 | 240 | 240 | - |
| 96 | Đường D1 khu 1, ấp 57, xã Xuân Quế | 2971 | 10/8/2018 | 1.166 | 483 | 342 | 341 | 967 | 44% | 342 | 483 | 483 | 483 | - |
| 97 | Đường N41 ấp 1, xã Xuân Quế | 3183 | 10/29/2018 | 523 | 216 | 153 | 155 | 432 | 53% | 153 | 216 | 216 | 216 | - |
| 98 | Đường Liên ấp 1 - Suối Râm, xã Xuân Quế | 3190 | 10/29/2018 | 6.060 | 2.530 | 1.789 | 1.741 | 5.060 | 46% | 1.789 | 2530 | 630 | 630 | - |
|  | Xã Lâm San |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Đường 6C, ấp 6, xã Lâm San | 3186 | 10/29/2018 | 1.089 | 447 | 316 | 326 | 894 | 52% | 316 | 447 | 447 | 447 | - |
| 100 | Đường 2A, ấp 6, xã Lâm San | 3231 | 10/29/2018 | 240 | 97 | 69 | 74 | 194 | 67% | 69 | 97 | 97 | 97 | - |
|  | Xã Nhân Nghĩa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Đường hẻm số 3 ấp Tân Lập | 168 | 10/27/2017 | 213 | 85 | 60 | 69 | 169 | 83% | 60 | 85 | 85 | 85 | - |
|  | Xã Sông Ray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Đường tổ 14 ấp 2 đi ấp 3, xã Sông Ray | 3168 | 10/29/2018 | 657 | 273 | 193 | 192 | 545 | 81% | 193 | 273 | 273 | 273 | - |
| 103 | Đường tổ 2 ấp 8, xã Sông Ray | 3170 | 10/29/2018 | 423 | 172 | 122 | 129 | 345 | 77% | 122 | 172 | 172 | 172 | - |
| 104 | Đường tổ 6C ấp 10, xã Sông Ray | 3179 | 10/30/2018 | 356 | 146 | 103 | 106 | 293 | 89% | 103 | 146 | 146 | 146 | - |
|  | Xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Đường số 8, khu 2, ấp 4, xã Sông Nhạn | 3205 | 10/29/2018 | 633 | 260 | 184 | 189 | 520 | 80% | 184 | 260 | 260 | 260 | - |
| 106 | Đường nhánh 1 khu 4, ấp 6 xã Sông Nhạn | 3220 | 10/29/2018 | 642 | 264 | 187 | 191 | 528 | 82% | 187 | 264 | 264 | 264 | - |
| 107 | Đường khu 2 ấp 3 xã Sông Nhạn | 3277 | 10/30/2018 | 992 | 412 | 292 | 288 | 825 | 20% | 292 | 412 | 412 | 412 | - |
| 108 | Đường D1, khu 3, ấp 5, xã Sông Nhạn | 3041 | 10/18/2018 | 846 | 349 | 247 | 250 | 698 | 24% | 247 | 349 | 349 | 349 | - |
| 109 | Đường D2, khu 3, ấp 5, xã Sông Nhạn | 3175 | 10/29/2018 | 865 | 357 | 253 | 255 | 714 | 20% | 253 | 357 | 357 | 357 | - |
| II | HUYỆN ĐỊNH QUÁN |  |  | 58.930 | 23.194 | 15.297 | 20.152 | 46.388 |  | 7.316 | 22.090 | 22.090 | 22.090 | 0 |
| I | Các dự án đã đăng ký năm 2018 |  |  | 3.977 | 1.585 | 951 | 1.251 | 3.170 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Xã Ngọc Định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường tổ 4, ấp Hòa Hiệp | 2190 | 8/11/2017 | 2.767 | 1.122 | 673 | 840 | 2.244 | 36% | 673 | 939 | 939 | 939 | - |
| 2 | Đường chùa Bửu Sơn nối dài, ấp Hòa Thuận | 2417 | 9/14/2017 | 1.210 | 463 | 278 | 411 | 926 | 26% | 278 | 100 | 100 | 100 | - |
| II | Các dự án đăng ký năm 2019 |  |  | 54.953 | 21.609 | 14.346 | 18.901 | 43.218 |  |  |  |  |  |  |
| II,1 | Các dự án đang triển khai thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã Phú Túc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp đường nội đồng Tầu Kem 2, ấp Suối Rút, xã Phú Túc | 106 | 23/01/2018 | 2.902 | 1.158 | 695 | 1.050 | 2.315 | 28% |  | 1.157 | 1.157 | 1.157 | - |
|  | Xã Phú Cường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường KDC 7 tuyến 2, ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường | 25 | 25/01/2018 | 390 | 152 | 121 | 117 | 303 | 34% |  | 121 | 121 | 121 | - |
|  | Xã Gia Canh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường 113 - đường Hoàng Hoa Thám (từ km0+558 đến km2+318) | 1195 | 2/7/2018 | 5.862 | 2.362 | 1.417 | 2.083 | 4.724 | 25% |  | 2.362 | 2.362 | 2.362 | - |
|  | Xã La Ngà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đường nội đồng tổ 6,7 và 8 (km2+160 đến km2+600) ấp Vĩnh An, xã La Ngà | 1315 | 16/07/2018 | 1.049 | 414 | 249 | 287 | 828 | 45% |  | 414 | 414 | 414 | - |
|  | Xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường vào Trung tâm văn hóa xã Thanh Sơn | 30 | 10/1/2018 | 795 | 308 | 247 | 240 | 616 | 33% |  | 308 | 308 | 308 | - |
| 8 | Đường nội đồng Bàu Kiên | 122 | 25/01/2018 | 3.003 | 1.145 | 916 | 942 | 2.290 | 23% | 741 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | - |
| 9 | Đường nội đồng tổ 15 ấp 3, xã Thanh Sơn | 2428 | 23/10/2018 | 1.010 | 382 | 229 | 399 | 764 | 25% | 89 | 382 | 382 | 382 | - |
|  | Xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Đường nội đồng Km 120 tập đoàn 57 xã Phú Lợi | 1192 | 2/7/2018 | 1.404 | 538 | 430 | 436 | 1.076 | 23% | 130 | 538 | 538 | 538 | - |
| 11 | Đường nội đồng km118 đoạn 2 (từ km1+500 đến km3+00) xã Phú Lợi | 1193 | 2/7/2018 | 1.307 | 500 | 400 | 406 | 1.001 | 23% | 100 | 500 | 500 | 500 | - |
| 12 | Đường nội đồng tập đoàn 57 - Phú Hòa, xã Phú Lợi | 1194 | 2/7/2018 | 1.765 | 671 | 537 | 557 | 1.343 | 22% | 237 | 671 | 671 | 671 | - |
| 13 | Đường nội đồng tập đoàn 57 xã Phú Lợi | 1313 | 16/7/2018 | 1.687 | 679 | 543 | 488 | 1.290 | 21% | 43 | 645 | 645 | 645 | - |
| 14 | Đường nội đồng km118 đoạn 1 (từ km00 đến km1+500) xã Phú Lợi | 1333 | 18/07/2018 | 1.710 | 645 | 516 | 526 | 1.358 | 24% | 116 | 645 | 645 | 645 | - |
| 15 | Đường Phú Lợi đi thị trấn Định Quán, xã Phú Lợi | 1738 | 22/8/2018 | 3.892 | 1.647 | 1.318 | 927 | 3.294 | 21% |  | 1.647 | 1.647 | 1.647 | - |
|  | Xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Đường KDC 1 ấp 1 xã Phú Ngọc | 107 | 23/01/2018 | 2.475 | 985 | 591 | 899 | 1.970 | 28% |  | 985 | 985 | 985 | - |
| 17 | Đường KDC 4 ấp 3, xã Phú Ngọc | 103 | 1/23/2018 | 687 | 268 | 161 | 259 | 535 | 73% |  | 268 | 268 | 268 | - |
| 18 | Đường KDC 9 ấp 3, xã Phú Ngọc | 105 | 23/01/2018 | 1.142 | 450 | 270 | 422 | 900 | 61% |  | 450 | 450 | 450 | - |
| 19 | Đường KDC 3 ấp 1 nhánh 2 xã Phú Ngọc | 30 | 22/02/2018 | 357 | 140 | 84 | 133 | 279 | 57% |  | 140 | 140 | 140 | - |
| 20 | Đường KDC 8 ấp 2 xã Phú Ngọc | 30 | 22/02/2018 | 485 | 190 | 114 | 181 | 380 | 54% |  | 190 | 190 | 190 | - |
|  | Xã Phú Tân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Đường nội đồng liên ấp 6-7 (đoạn 2), xã Phú Tân nhánh 2 | 270 | 07/03/2018 | 803 | 311 | 249 | 244 | 622 | 33% |  | 311 | 311 | 311 | - |
|  | Thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Đường Xây Lắp, thị trấn Định Quán | 102 | 23/01/2018 | 2.279 | 904 | 361 | 1.014 | 1.807 | 45% | 11 | 723 | 723 | 723 | - |
| II,2 | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã Phú Tân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Đường khu 2 ấp 1 đi ấp 4, xã Phú Tân | 2427 | 23/10/2018 | 1.474 | 547 | 328 | 598 | 1.095 | 22% | 328 | 547 | 547 | 547 | - |
| 24 | Đường ấp 3 đi ấp 7, xã Phú Tân | 2429 | 23/10/2018 | 1.942 | 725 | 435 | 782 | 1.451 | 21% | 435 | 725 | 725 | 725 | - |
|  | Xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Đường ấp 1, xã Thanh Sơn | 984 | 08/06/2018 | 2.601 | 1.011 | 607 | 983 | 2.022 | 21% | 607 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | - |
| 26 | Đường tổ 7 ấp 5 xã Thanh Sơn | 1965 | 07/09/2018 | 1.712 | 656 | 394 | 662 | 1.312 | 23% | 394 | 656 | 656 | 656 | - |
| 27 | Đường nội đồng tổ 5A, 5B ấp 2, xã Thanh Sơn | 2535 | 31/10/2018 | 1.464 | 559 | 335 | 571 | 1.117 | 23% | 335 | 559 | 559 | 559 | - |
|  | xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Đường KDC 3 ấp 2 xã Phú Ngọc | 31 | 22/02/2018 | 392 | 154 | 93 | 146 | 308 | 28% | 93 | 154 | 154 | 154 | - |
| 29 | Đường khu dân cư 9, 10 (nhánh 2) ấp 3 xã Phú Ngọc | 364 | 15/03/2018 | 838 | 330 | 198 | 310 | 660 | 22% | 198 | 330 | 330 | 330 | - |
| 30 | Đường khu dân cư 4, ấp 4, xã Phú Ngọc | 1316 | 16/07/2018 | 827 | 324 | 195 | 308 | 649 | 23% | 195 | 324 | 324 | 324 | - |
| 31 | Đường KDC 3 ấp 3 (nhánh nội đồng) xã Phú Ngọc | 2763 | 16/11/2018 | 1.953 | 776 | 466 | 711 | 1.552 | 22% | 466 | 776 | 776 | 776 | - |
|  | Xã Gia Canh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Đường KDC 5 ấp 9 (đoạn 2), xã Gia Canh | 874 | 22/5/2018 | 538 | 210 | 126 | 201 | 420 | 26% | 126 | 210 | 210 | 210 | - |
| 33 | Nâng cấp mở rộng đường Cổng Văn hóa ấp 1, xã Gia Canh | 1898 | 2/7/2018 | 2.292 | 912 | 730 | 650 | 1.825 | 23% | 730 | 912 | 912 | 912 | - |
|  | Thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Đường tổ 5 khu phố Hiệp Nghĩa, thị trấn Định Quán | 2174 | 28/09/2018 | 735 | 287 | 229 | 219 | 574 | 27% | 229 | 230 | 230 | 230 | - |
| 35 | Đường tổ 12 khu phố Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán | 2175 | 28/09/2018 | 3.181 | 1.269 | 762 | 1.150 | 2.538 | 22% | 762 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | - |
| III | HUYỆN NHƠN TRẠCH |  |  | 19.842 | 6.386 | 4.789 | 8.667 | 15.964 |  | 4.871 | 6.392 | 6.392 | 6.392 | 0 |
| A | Các dự án đã thi công hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường nhánh liên ấp Trầu - Bến Sắn, xã Phước Thiền | 3946 | 28/10/2016 | 940 | 303 | 227 | 409 | 758 | 69% | 227 | 303 | 303 | 303 | - |
| B | Các dự án đang triển khai thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường Phạm Văn Việt, tổ 7 xã Phước An | 272 | 30/10/2017 | 475 | 154 | 116 | 206 | 385 | 81% | 116 | 160 | 160 | 160 | - |
| 3 | Đường tổ 1-9 xã Phước An | 6758 | 30/10/2017 | 1.220 | 367 | 275 | 578 | 917 | 48% | 275 | 367 | 367 | 367 | - |
| 4 | Đường Ông Xuyên ấp Hòa Bình xã Vĩnh Thanh | 240 | 25/9/2017 | 321 | 102 | 76 | 143 | 254 | 100% | 76 | 102 | 102 | 102 | - |
| 5 | Đường tổ 17 ấp Đoàn Kết xã Vĩnh Thanh | 6752 | 30/10/2017 | 654 | 202 | 152 | 301 | 505 | 100% | 151 | 202 | 202 | 202 | - |
| 6 | Đường Ông Song Phương ấp 3 xã Hiệp Phước | 6835 | 10/30/2017 | 585 | 186 | 140 | 260 | 465 | 67% | 139 | 186 | 186 | 186 | - |
| 7 | Đường Ông Tám Hà ấp 5, xã Hiệp Phước | 2948 | 8/30/2015 | 1.347 | 441 | 331 | 575 | 1.103 | 70% | 331 | 441 | 441 | 441 | - |
| C | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đường số 6 ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh | 7389 | 31/10/2018 | 919 | 296 | 222 | 400 | 741 | 22% | 222 | 296 | 296 | 296 | - |
| 9 | Đường số 22 ấp Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Thanh | 7390 | 31/10/2018 | 1.082 | 350 | 263 | 470 | 875 | 22% | 262 | 350 | 350 | 350 | - |
| 10 | Đường Cây Sai ấp 3, xã Phú Thạnh | 155 | 12/01/2018 | 1.750 | 618 | 464 | 668 | 1.546 | 54% | 463 | 618 | 618 | 618 | - |
| 11 | Đường 2304 xã Phú Đông | 7324 | 10/30/2018 | 556 | 175 | 131 | 249 | 438 | 21% | 286 | 175 | 175 | 175 | - |
| 12 | Đường tổ 8 ấp Đất Mới, xã Phú Hội | 7319 | 30/10/2018 | 1.138 | 392 | 294 | 453 | 979 | 65% | 291 | 392 | 392 | 392 | - |
| 13 | Đường nhà nghỉ Thanh Bình, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền | 7279 | 10/30/2018 | 1.118 | 345 | 259 | 515 | 862 | 20% | 259 | 345 | 345 | 345 | - |
| 14 | Đường Ông Năm Tống ấp Bến Cam, xã Phước Thiền | 155 | 10/30/2018 | 480 | 141 | 106 | 234 | 352 | 20% | 105 | 141 | 141 | 141 | - |
| 15 | Đường Ông Năm Bằng ấp Bến Cam, xã Phước Thiền | 156 | 10/30/2018 | 499 | 148 | 111 | 239 | 371 | 20% | 111 | 148 | 148 | 148 | - |
| 16 | Đường Ông Tư Cón ấp Bến Cam, xã Phước Thiền | 157 | 10/30/2018 | 458 | 147 | 110 | 201 | 367 | 22% | 102 | 147 | 147 | 147 | - |
| 17 | Đường xuống nhà ông Long, ấp 1 xã Long Thọ | 7323 | 30/10/2018 | 1.162 | 379 | 284 | 498 | 948 | 23% | 284 | 379 | 379 | 379 | - |
| 18 | Đường Ông Giảo xã Long Thọ | 7322 | 30/10/2018 | 1.176 | 368 | 276 | 533 | 919 | 21% | 276 | 368 | 368 | 368 | - |
| 19 | Đường Ông Sách xã Long Thọ | 7321 | 30/10/2018 | 938 | 292 | 219 | 427 | 730 | 21% | 219 | 292 | 292 | 292 | - |
| 20 | Đường Tư Đẹp xã Phước Khánh | 1643 | 6/4/2013 | 1.882 | 588 | 441 | 853 | 1.470 | 53% | 382 | 588 | 588 | 588 | - |
| 21 | Đường tổ 5 đến tổ 9 ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội | 7320 | 30/10/2018 | 1.142 | 392 | 294 | 457 | 979 | 64% | 294 | 392 | 392 | 392 | - |
| IV | THÀNH PHỐ BIÊN HÒA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 1 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao và sinh hoạt cộng đồng phường Trung Dũng | 6703 | 25/10/2016 | 9.261 |  | 9.261 |  | 7.105 |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| 2 | Trung tâm Văn hóa kết hợp Trung tâm Học tập cộng đồng xã Hiệp Hòa | 5570 | 27/10/2014 | 5.914 |  | 5.914 |  | 4.886 |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| V | HUYỆN TRẢNG BOM |  |  | 275.635 | 99.517 | 150.869 | 25.249 | 211.682 |  | 73.528 | 94.209 | 47.378 | 47.378 |  |
| I | Các dự án đã thi công hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường liên xã Trung Hòa - Tây Hòa - Đồi 61 (giai đoạn 2) | 6656 | 21/12/2018 | 12.130 | 5.079 | 6.241 | 810 | 10.158 | 100% | 0 | 5079 | 5.079 | 5.079 | - |
| 2 | Đường An Bình - Bàu Cá - xã Trung Hòa | 4772 | 31/10/2017 | 3.681 | 1.065 | 2.216 | 400 | 2.664 | 100% | 716 | 1065 | 1.065 | 1.065 | - |
| 3 | Đường song song đường vành đai KCN Bàu Xéo ấp 1, xã Sông Trầu | 870 | 5/2/2018 | 5.156 | 2.344 | 2.012 | 800 | 4.689 | 100% | 0 | 125 | 125 | 125 | - |
| 4 | Đường tổ 1 - ấp 1, xã Sông Trầu | 4743 | 30/10/2017 | 4.271 | 1.604 | 2.367 | 300 | 3.209 | 100% | 867 | 1604 | 1.604 | 1.604 | - |
| 5 | Đường tổ 3, tổ 5 ấp 4 - xã Sông Trầu | 4744 | 10/30/2017 | 807 | 280 | 327 | 200 | 561 | 100% | 327 | 280 | 280 | 280 | - |
| 6 | Đường liên xã từ cổng văn hóa ấp 6 đi Vĩnh Tân - xã Sông Trầu | 4692 | 27/10/2017 | 7.491 | 3.029 | 3.862 | 600 | 5.962 | 100% | 362 | 3029 | 3.029 | 3.029 | - |
| 7 | Đường lô 42 ấp Trung Tâm - Trường An - xã Thanh Bình | 6558 | 10/31/2017 | 5.709 | 2.323 | 2.996 | 390 | 4.647 | 100% | 0 | 2323 | 2.323 | 2.323 | - |
| 8 | Đường CPSĐ nội đồng lô 35 - Khu di tích U1 Tân Thành - xã Thanh Bình | 2696 | 13/6/2018 | 10.728 | 3.979 | 5.749 | 1.000 | 7.960 | 100% | 1.749 | 890 | 890 | 890 | - |
| 9 | Đường BTNN tổ 8 - tổ 9 ấp Lợi Hà - xã Thanh Bình | 4949 | 20/9/2018 | 8.819 | 3.441 | 4.778 | 600 | 6.882 | 100% | 1.778 | 3441 | 3.441 | 3.441 | - |
| 10 | Đường khu di tích U1 Tân Thành - Sông Thao - xã Thanh Bình | 4892 | 20/9/2018 | 8.914 | 3.481 | 4.833 | 600 | 6.963 | 100% | 1.833 | 3481 | 3.481 | 3.481 | - |
| 11 | Đường liên xã Hưng Lộc - Hưng Thịnh - Đông Hòa (khu chăn nuôi tập trung) - xã Hưng Thịnh | 4741 | 30/10/2017 | 6.630 | 1.880 | 4.000 | 750 | 4.701 | 100% | 1.100 | 1880 | 1.880 | 1.880 | - |
| 12 | Đường Cây Da - xã Bàu Hàm | 4716 | 31/10/2017 | 4.669 | 1.633 | 2.418 | 618 | 3.266 | 100% | 683 | 1633 | 783 | 783 | - |
| 13 | Đường ấp Cây Điệp đi xã Sông Thao - xã Cây Gáo | 4757 | 31/10/2017 | 3.476 | 1.231 | 1.645 | 600 | 2.462 | 100% | 145 | 1231 | 607 | 607 | - |
| 14 | Đường số 4 ấp Quảng Lộc - xã Quảng Tiến | 5197 | 08/10/2018 | 3.607 | 1.195 | 1.712 | 700 | 2.987 | 100% | 812 | 1195 | 524 | 524 | - |
| 15 | Đường nội đồng ấp Thuận Hòa - xã Sông Thao | 4754 | 31/10/2017 | 4.101 | 1.386 | 2.365 | 350 | 2.773 | 100% | 165 | 1386 | 605 | 605 | - |
| 16 | Đường nội đồng ấp Thuận Trường - xã Sông Thao | 4691 | 10/27/2017 | 6.172 | 2.177 | 3.305 | 690 | 4.354 | 100% | 605 | 2177 | 919 | 919 | - |
| 17 | Nâng cấp đường BTXM giáp ranh phía Tây Trường Tiểu học Bình Minh - xã Bình Minh | 4740 | 30/10/2017 | 1.867 | 588 | 1.099 | 180 | 1.472 | 100% | 99 | 588 | 339 | 339 | - |
| 18 | Đường nối từ phía Bắc chân cầu vượt đến đường vào Trường THCS Đinh Tiên Hoàng - xã Bình Minh | 4487 | 01/11/2016 | 2.933 | 918 | 1.515 | 500 | 2.296 | 100% | 165 | 918 | 500 | 500 | - |
| 19 | Đường BTNN ấp Bảo Vệ - xã Giang Điền | 4732 | 30/10/2017 | 2.449 | 785 | 1.214 | 450 | 1.963 | 100% | 144 | 785 | 350 | 350 | - |
| 20 | Đường BTNN ấp Độc Lập - xã Giang Điền | 4791 | 31/10/2017 | 5.608 | 1.839 | 3.269 | 500 | 4.600 | 100% | 769 | 1839 | 750 | 750 | - |
| 21 | Nâng cấp đường nội đồng Sông Mây 6 - xã Bắc Sơn | 5355 | 15/10/2018 | 3.758 | 1.197 | 1.883 | 678 | 3.164 | 100% | 542 | 1197 | 490 | 490 | - |
| 22 | Nâng cấp đường số 10 - ấp 4 - xã An Viễn | 4705 | 27/10/2017 | 3.567 | 1.432 | 1.562 | 573 | 2.864 | 100% | 162 | 1432 | 620 | 620 | - |
| 23 | Đường Dốc Độc - xã Đông Hòa | 4733 | 30/10/2017 | 5.916 | 1.823 | 3.793 | 300 | 4.560 | 100% | 493 | 1823 | 790 | 790 | - |
| 24 | Đường cầu An Hưng đi Sông Đinh - xã Tây Hòa | 4743 | 31/10/2017 | 6.714 | 2.436 | 3.588 | 690 | 4.873 | 100% | 588 | 2436 | 945 | 945 | - |
| 25 | Đường nội đồng ấp Tân Thịnh - xã Đồi 61 | 4737 | 30/10/2017 | 7.198 | 2.691 | 3.907 | 600 | 5.384 | 100% | 1.177 | 2691 | 1.010 | 1.010 | - |
| 26 | Đường tổ 13 ấp Tân Phát - xã Đồi 61 | 4745 | 30/10/2017 | 7.444 | 2.879 | 4.169 | 396 | 5.759 | 100% | 669 | 2879 | 1.057 | 1.057 | - |
| 27 | Đường số 1 ấp Tân Phát - xã Đồi 61 | 4738 | 30/10/2017 | 8.113 | 3.387 | 4.216 | 510 | 6.339 | 100% | 878 | 3387 | 1.270 | 1.270 | - |
| II | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Đường liên xã Hưng Thịnh - Hưng Lộc, xã Hưng Thịnh | 4759 | 31/10/2017 | 3.399 | 897 | 1.917 | 585 | 2.243 | 100% | 1.500 | 897 | 225 | 225 | - |
| 29 | Đường Khu dân cư Hưng Bình, xã Hưng Thịnh | 1032 | 07/04/2016 | 4.931 | 1.447 | 3.070 | 414 | 3.618 | 100% | 2.000 | 1447 | 362 | 362 | - |
| 30 | Đường ấp 3 Sông Trầu đi Sông Thao, xã Sông Trầu | 5048 | 14/11/2017 | 6.095 | 2.303 | 3.372 | 420 | 4.607 | 100% | 2.500 | 2303 | 575 | 575 | - |
| 31 | Đường tổ 7 - tổ 9 ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo | 5049 | 14/11/2017 | 4.628 | 1.658 | 2.320 | 650 | 3.316 | 100% | 1.800 | 1658 | 415 | 415 | - |
| 32 | Đường Cầu Sắt, xã Bàu Hàm, xã Bàu Hàm | 5803 | 31/10/2018 | 4.606 | 1.715 | 2.491 | 400 | 3.430 | 100% | 2.000 | 1715 | 430 | 430 | - |
| 33 | Đường Vườn Chuối - ấp Quảng Đà (giai đoạn 2), xã Đông Hòa | 5542 | 25/10/2018 | 4.117 | 1.256 | 2.561 | 300 | 3.140 | 100% | 2.000 | 1256 | 314 | 314 | - |
| 34 | Đường Giang Điền - Phước Tân, xã Giang Điền | 5008 | 25/9/2018 | 4.332 | 1.289 | 2.643 | 400 | 3.223 | 100% | 2.000 | 1289 | 322 | 322 | - |
| 35 | Đường Quảng Tiến số 32, xã Quảng Tiến | 5862 | 31/10/2018 | 6.643 | 2.245 | 4.098 | 300 | 5.613 | 100% | 3.000 | 2245 | 561 | 561 | - |
| 36 | Đường từ đường 19/5 (ấp Thuận An) đến giáp ranh xã Sông Trầu, xã Sông Thao | 5800 | 31/10/2018 | 14.761 | 5.784 | 7.977 | 1.000 | 11.568 | 100% | 7.500 | 5784 | 1.446 | 1.446 | - |
| 37 | Đường tổ 8, ấp 8 (đường vào khu khuyến khích chăn nuôi tập trung), xã Sông Trầu | 5408 | 22/10/2018 | 7.114 | 2.740 | 3.774 | 600 | 5.480 | 100% | 3.200 | 2740 | 685 | 685 | - |
| 38 | Nâng cấp đường số 9 - ấp 2, xã An Viễn | 5612 | 29/10/2018 | 5.772 | 2.174 | 3.188 | 410 | 4.348 | 100% | 2.500 | 2174 | 540 | 540 | - |
| 39 | Đường vào đồi Thanh Bình, ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3 | 5624 | 29/10/2018 | 11.141 | 3.635 | 6.921 | 585 | 9.087 | 100% | 6.400 | 3635 | 910 | 910 | - |
| 40 | Đường Hưng Bình đi xã Lộ 25 (giai đoạn 2), xã Hưng Thịnh | 5630 | 29/10/2018 | 7.607 | 2.313 | 4.694 | 600 | 5.784 | 100% | 3.500 | 2313 | 580 | 580 | - |
| 41 | Đường tổ 1 ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo | 5659 | 30/10/2018 | 5.776 | 2.042 | 2.984 | 750 | 4.085 | 100% | 2.500 | 2042 | 510 | 510 | - |
| 42 | Đường từ cầu An Hòa (cầu 1 tấn) đi Nhà máy xử lý rác thải Tài Tiến, xã Tây Hòa | 5686 | 30/10/2018 | 12.441 | 4.729 | 6.712 | 1.000 | 9.459 | 100% | 6.000 | 4729 | 1.182 | 1.182 | - |
| 43 | Đường làng 19 - Trung Tâm - Trường An, xã Thanh Bình | 5603 | 26/10/2018 | 4.881 | 1.734 | 2.547 | 600 | 3.469 | 100% | 1.800 | 1734 | 433 | 433 | - |
| 44 | Đường đi U1 xã Bàu Hàm | 5607 | 26/10/2018 | 6.530 | 2.358 | 3.422 | 750 | 4.717 | 100% | 2.700 | 2358 | 2.358 | 2.358 | - |
| 45 | Đường số 25 ấp Tân Bình, xã Bình Minh | 3657 | 6/8/2018 | 4.882 | 1.580 | 2.902 | 400 | 3.950 | 100% | 2.000 | 1580 | 395 | 395 | - |
| 46 | Đường lô 26 ấp Tân Thành, xã Thanh Bình | 5445 | 23/10/2018 | 4.051 | 1.516 | 2.235 | 300 | 3.033 | 100% | 1.800 | 1516 | 379 | 379 | - |
| VI | HUYỆN THỐNG NHẤT |  |  | 75.264 | 27.793 | 29.245 | 16.053 | 60.340 |  | 10.232 | 24.200 | 24.200 | 18.604 | 5.596 |
| I | Dự án đã thi công hoàn thành |  |  | 12.206 | 4.319 | 4.846 | 2.466 | 9.928 |  |  |  | - | - | - |
| 1 | Đường tổ 14 ấp Nam sơn, Quang Trung | 06/QĐ-UBNDX | 01/5/2016 | 391 | 128 | 149 | 96 | 319 | 37% | 149 | 128 | 128 | 128 | - |
| 2 | Đường trạm 11 ấp Lạc Sơn, Quang Trung | 4984/QĐ-UBND | 09/9/2014 | 2.739 | 885 | 1.163 | 443 | 2.213 | 90% | 307 | 135 | 135 | 135 | - |
| 3 | Đường vào rẫy Ông Tư Láng, Hưng Lộc | 5435/QĐ-UBND | 10/01/2014 | 3.410 | 1.360 | 1.153 | 544 | 2.733 | 55% | 0 | 260 | 260 | 260 | - |
| 4 | Đường tổ 10, 11 ấp 1, xã Lộ 25 | 4112/QĐ-UBND | 30/10/2017 | 546 | 216 | 217 | 86 | 423 | 68% | 67 | 212 | 212 | 212 | - |
| 5 | Đường nội đồng ấp Lạc Sơn nhánh 1,2,3, Quang Trung | 4023/QĐ-UBND | 25/10/2017 | 3.704 | 1.260 | 1.561 | 945 | 3.089 | 47% | 400 | 1.236 | 1.236 | 1.236 | - |
| 6 | Đường nội đồng tổ 5 nhánh 1 ấp Nguyễn Huệ 2, Quang Trung | 4025/QĐ-UBND | 25/10/2017 | 1.416 | 470 | 604 | 352 | 1.151 | 58% | 207 | 460 | 460 | 460 | - |
| II | Dự án chuyển tiếp sang năm 2019 |  |  | 32.167 | 11.028 | 12.445 | 7.348 | 25.893 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường nhánh rẽ đường số 2 Khu chăn nuôi đông Đức Long, Gia Tân 2 | 1574/QĐ-UBND | 9/5/2017 | 2.989 | 983 | 1.131 | 737 | 2.456 | 22% | 369 | 982 | 982 | 982 | - |
| 8 | Đường nhánh 1+2 đường vành đai khu đông Đức Long, Gia Tân 2 | 4018/QĐ-UBND | 10/31/2016 | 2.359 | 767 | 914 | 575 | 1.918 | 21% | 288 | 767 | 767 | 767 | - |
| 9 | Đường ngang số 3 ấp Gia Yên, Gia Tân 3 | 4011/QĐ-UBND | 31/10/2016 | 783 | 259 | 293 | 194 | 634 | 28% | 97 | 254 | 254 | 254 | - |
| 10 | Đường ngang số 8 vào đập Ông Thọ ấp Gia Yên, Gia Tân 3 | 4012/QĐ-UBND | 31/10/2016 | 2.028 | 667 | 764 | 500 | 1.668 | 80% | 250 | 667 | 667 | 667 | - |
| 11 | Đường Đông Bắc đi Võ Dõng 1, Gia Kiệm | 2987/QĐ-UBND | 10/8/2015 | 515 | 169 | 181 | 127 | 422 | 20% | 63 | 169 | 169 | 169 | - |
| 12 | Hẻm 318 ấp Đông Kim, Gia Kiệm | 2262/QĐ-UBND | 7/13/2015 | 940 | 309 | 328 | 232 | 773 | 22% | 328 | 186 | 186 | 186 | - |
| 13 | Đường vào Tổ hợp tác cây Chôm chôm, Hưng Lộc | 998/QĐ-UBND | 25/4/2016 | 672 | 283 | 244 | 113 | 567 | 90% | 244 | 283 | 283 | 283 | - |
| 14 | Đường vào nhóm GAHP, Hưng Lộc | 59/QĐ-UBND | 4/20/2016 | 319 | 131 | 121 | 52 | 262 | 23% | 121 | 131 | 131 | 131 | - |
| 15 | Đường nội đồng Dốc Mơ 3, Gia Tân 1 | 3684/QĐ-UBND | 10/6/2017 | 7.595 | 2.520 | 2.947 | 1.890 | 6.176 | 20% | 400 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | - |
| 16 | Đường nhánh ngõ xóm 9 nối dài, Gia Tân 1 | 3647/QĐ-UBND | 10/5/2017 | 3.516 | 1.142 | 1.406 | 857 | 2.799 | 25% | 500 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | - |
| 17 | Đường ngang số 2 ấp Phúc Nhạc 1, Gia Tân 3 | 4127/QĐ-UBND | 10/31/2017 | 2.875 | 892 | 1.096 | 669 | 2.187 | 21% | 400 | 875 | 875 | 875 | - |
| 18 | Đường vào đập Bỉnh ấp Gia Yên, Gia Tân 3 | 4124/QĐ-UBND | 10/31/2017 | 1.112 | 342 | 429 | 257 | 839 | 31% | 329 | 336 | 336 | 336 | - |
| 19 | Đường vào khu chăn nuôi ấp Lê Lợi nối dài, Quang Trung | 3942/QĐ-UBND | 20/10/2017 | 1.034 | 339 | 448 | 254 | 830 | 63% | 248 | 332 | 332 | 332 | - |
| 20 | Đường nội đồng bảng Đồng ấp Trần Hưng Đạo, Xuân Thạnh | 4130/QĐ-UBND | 10/10/2017 | 5.430 | 2.225 | 2.144 | 890 | 4.362 | 54% | 500 | 2.181 | 2.181 | 2.181 | - |
| III | Dự án khởi công mới năm 2019 |  |  | 30.891 | 12.446 | 11.954 | 6.240 | 24.519 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Đường Măng Le đội 2 ấp Ngô Quyền, Bàu Hàm 2 | 3969/QĐ-UBND | 10/31/2018 | 1.530 | 604 | 613 | 242 | 1.233 | 67% | 306 | 604 | 604 | 604 | - |
| 22 | Đường Thanh Niên nối dài, Gia Tân 2 | 3964/QĐ-UBND | 10/31/2018 | 2.246 | 902 | 818 | 541 | 1.767 | 20% | 436 | 707 | 707 | 707 | - |
| 23 | Đường nhánh rẽ Bạch Liên, Gia Tân 2 | 3940/QĐ-UBND | 10/31/2018 | 1.238 | 511 | 490 | 306 | 1.001 | 21% | 243 | 400 | 400 | 400 | - |
| 24 | Đường nội đồng cao đại ấp Tây Kim, Gia Kiệm | 3943/QĐ-UBND | 10/31/2018 | 2.227 | 898 | 923 | 539 | 1.770 | 20% | 461 | 708 | 708 | 708 | - |
| 25 | Đường nội đồng đội 2 ấp Đông Kim, Gia Kiệm | 3966/QĐ-UBND | 10/31/2018 | 1.147 | 493 | 505 | 296 | 903 | 20% | 252 | 361 | 361 | 361 | - |
| 26 | Đường Kinh tế 2 ấp Gia Yên, Gia Tân 3 | 3942/QĐ-UBND | 10/31/2018 | 1.421 | 561 | 542 | 337 | 1.101 | 21% | 412 | 440 | 440 | 440 | - |
| 27 | Đường Đức Huy - Vườn Na ấp Tân Yên, Gia Tân 3 | 3965/QĐ-UBND | 10/31/2018 | 3.115 | 1.264 | 1.198 | 758 | 2.477 | 20% | 400 | 991 | 991 | 991 | - |
| 28 | Đường Đồng Cao ấp Tân Yên nối dài, Gia Tân 3 | 3941/QĐ-UBND | 10/31/2018 | 2.397 | 898 | 850 | 539 | 1.760 | 40% | 448 | 704 | 704 | 704 | - |
| 29 | Đường nội đồng ấp 2 ấp 5, Lộ 25 | 3968/QĐ-UBND | 10/31/2018 | 2.810 | 1.140 | 1.081 | 456 | 2.235 | 20% | 400 | 1.118 | 1.118 | 505 | 613 |
| 30 | Đường tổ 2, 4 ấp 1, Lộ 25 | 2999/QĐ-UBND | 8/21/2017 | 2.157 | 820 | 814 | 328 | 1.640 | 42% | 407 | 820 | 820 | - | 820 |
| 31 | Đường tổ 14 ấp 2, Lộ 25 | 3967/QĐ-UBND | 10/31/2018 | 3.783 | 1.599 | 1.545 | 639 | 3.197 | 21% | 400 | 1.599 | 1.599 | - | 1.599 |
| 32 | Đường vào rẫy Ba Trọng, Hưng Lộc | 3925/QĐ-UBND | 10/30/2018 | 4.795 | 1.972 | 1.806 | 789 | 3.867 | 20% | 400 | 1.937 | 1.937 | - | 1.937 |
| 33 | Đường nội thôn tổ 14A ấp Nguyễn Huệ 2, Quang Trung | 3948/QĐ-UBND | 10/31/2018 | 2.025 | 784 | 770 | 470 | 1.568 | 26% | 400 | 627 | 627 | - | 627 |
| VII | HUYỆN TÂN PHÚ |  |  | 61.055 | 24.812 | 18.187 | 15.497 | 49.757 |  | 7.810 | 19.957 | 19.957 | 0 | 19.957 |
| I | Các dự án đã thi công hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Thanh Thọ 1 xã Phú Lâm | 32 | 31/3/2015 | 379 | 133 | 151 | 95 | 333 | 79% |  | 133 | 133 | - | 133 |
| II | Các dự án đang triển khai thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường liên ấp 1 - 3 xã Núi Tượng | 918 | 3/4/2017 | 6.718 | 2.773 | 1.838 | 1.787 | 5.546 | 53% | 300 | 2.773 | 2.773 | - | 2.773 |
| 3 | Đường ấp 4 đoạn 1 xã Phú An | 742 | 3/8/2018 | 3.274 | 1.338 | 1.310 | 626 | 2.622 | 90% |  | 1.311 | 1.311 | - | 1.311 |
| 4 | Đường ấp 3 xã Phú An | 741 | 3/8/2018 | 544 | 211 | 170 | 105 | 422 | 100% |  | 211 | 211 | - | 211 |
| 5 | Đường km138 xã Phú Sơn | 735 | 8/3/2018 | 5.601 | 2.172 | 1.453 | 1.466 | 4.345 | 41% | 1.000 | 2.172 | 2.172 | - | 2.172 |
| 6 | Đường km143 xã Phú Sơn | 2854 | 14/8/2018 | 1.101 | 440 | 499 | 110 | 880 | 100% |  | 440 | 440 | - | 440 |
| 7 | Đường tổ 4, tổ 7 ấp 6 xã Phú Thịnh | 1342 | 16/5/2017 | 2.769 | 1.119 | 783 | 867 | 2.238 | 37% | 700 | 1.119 | 1.119 | - | 1.119 |
| 8 | Đường Bàu Min xã Trà Cổ | 257 | 26/01/2018 | 3.800 | 1.540 | 1.038 | 1.041 | 3.080 | 50% | 1.000 | 1.540 | 1.540 | - | 1.540 |
| 9 | Đường ấp 1 - 5, xã Tà Lài | 2590 | 11/9/2017 | 4.849 | 1.912 | 1.345 | 1.152 | 3.676 | 60% |  | 1.838 | 1.838 | - | 1.838 |
| 10 | Đường ấp 5 - 1, xã Tà Lài | 2589 | 11/9/2017 | 4.278 | 1.683 | 1.188 | 1.018 | 3.236 | 63% |  | 1.618 | 1.618 | - | 1.618 |
| 11 | Đường Út Sẻ xã Tà Lài | 2655 | 14/9/2017 | 6.087 | 2.403 | 1.627 | 1.448 | 4.620 | 75% |  | 2.310 | 2.310 | - | 2.310 |
| 12 | Đường tổ 3 ấp 6, xã Phú Thịnh | 1329 | 12/5/2017 | 3.170 | 1.289 | 890 | 992 | 2.577 | 21% | 800 | 1.289 | 1.289 | - | 1.289 |
| 13 | Đường trường học ấp 6, xã Tà Lài | 3088 | 31/8/2018 | 449 | 163 | 114 | 172 | 326 | 25% | 114 | 163 | 163 | - | 163 |
| 14 | Đường Thanh Lâm - Đa Tôn, xã Thanh Sơn | 739 | 3/8/2018 | 3.335 | 1.375 | 985 | 975 | 2.751 | 20% | 900 | 1.375 | 1.375 | - | 1.375 |
| 15 | Đường kẹp kênh N2 xã Thanh Sơn | 194 | 24/01/2018 | 4.389 | 1.845 | 1.280 | 1.264 | 3.689 | 27% | 1.000 | 698 | 698 | - | 698 |
| 16 | Đường số 1 ấp Bàu Chim, xã Phú Xuấn | 109 | 5/1/2016 | 3.012 | 1.170 | 1.021 | 821 | 2.924 | 27% | 800 | 308 | 308 | - | 308 |
| 17 | Đường số 1 ấp 7, xã Nam Cát Tiên | 1243 | 15/6/2015 | 6.525 | 2.937 | 2.279 | 1.308 | 5.874 | 21% | 1.000 | 350 | 350 | - | 350 |
| 18 | Đường số 2 ấp 5, xã Nam Cát Tiên | 1555 | 15/5/2018 | 776 | 309 | 216 | 251 | 618 | 22% | 196 | 309 | 309 | - | 309 |
| VIII | HUYỆN XUÂN LỘC |  |  | 77.094 | 33.170 | 23.128 | 20.795 | 68.545 |  | 18.646 | 31.557 | 31.557 | 0 | 31.557 |
| I | Công trình kế hoạch 2017 trở về trước |  |  | 7.251 | 2.980 | 2.175 | 2.095 | 6.443 |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã Xuân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường XP36 (khu tập trung đồng bào dân tộc Chơro) ấp Bình Hòa | 2768 | 27/10/2016 | 1.724 | 752 | 517 | 455 | 1.503 | 70% | 517 | 751 | 751 | - | 751 |
| 2 | Đường nội đồng tổ 12 XP27 nối dài, ấp Bình Tân | 2832 | 28/10/2016 | 2.320 | 1.038 | 696 | 586 | 2.075 | 32% | 696 | 241 | 241 | - | 241 |
|  | Xã Bảo Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường Nhánh Mã Vôi - tổ 6A (Phan Trung Chính) | 1157 | 17/4/2018 | 2.709 | 964 | 813 | 932 | 2.410 | 59% | 253 | 151 | 151 | - | 151 |
|  | Xuân Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường ngang ấp 1 (giai đoạn 2) (từ quán Kim Sa đến đường 4 ấp 1 | 110 | 02/10/2016 | 498 | 227 | 149 | 121 | 454 | 26% | 149 | 227 | 227 | - | 227 |
| II | Công trình kế hoạch 2018 |  |  | 41.779 | 17.854 | 12.534 | 11.392 | 37.114 |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã Xuân Định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hẻm Cầu Gia Trấp ấp Nông Doanh | 3637 | 30/10/2017 | 533 | 190 | 160 | 183 | 474 | 100% | 160 | 190 | 190 | - | 190 |
|  | Xã Xuân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 6 | Đường hông trụ sở ấp Bình Tân | 3693 | 31/10/2017 | 201 | 89 | 60 | 51 | 178 | 100% | 12 | 89 | 89 | - | 89 |
| 7 | Đường nội đồng tổ 6+7 (đoạn 1) ấp Bình Xuân 1 | 3593 | 27/10/2017 | 699 | 311 | 210 | 179 | 621 | 73% | 42 | 310 | 310 | - | 310 |
| 8 | Đường nội đồng tổ 6+7 (đoạn 2) ấp Bình Xuân 1 | 3592 | 27/10/2017 | 551 | 244 | 165 | 141 | 489 | 95% | 33 | 244 | 244 | - | 244 |
|  | Xã Bảo Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đường Nghĩa Địa đoạn 2 (Chiến Thắng - Hòa Bình) | 3629 | 30/10/2017 | 309 | 110 | 93 | 106 | 275 | 71% | 19 | 110 | 110 | - | 110 |
| 10 | Đường Bảo Liệt đoạn 3, ấp Hòa Bình | 3628 | 30/10/2017 | 3.191 | 1.137 | 957 | 1.097 | 2.843 | 44% | 957 | 1137 | 1.137 | - | 1.137 |
|  | Xã Suối Cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Đường tổ 7 (nhánh 1) ấp Phượng Vỹ | 3563 | 27/10/2017 | 228 | 101 | 68 | 58 | 202 | 75% | 68 | 101 | 101 | - | 101 |
| 12 | Đường Nghĩa Địa ấp Chà Rang | 3565 | 27/10/2017 | 543 | 241 | 163 | 139 | 483 | 79% | 33 | 241 | 241 | - | 241 |
| 13 | Đường Chà Rang - Xuân Thọ | 3651 | 30/10/2017 | 2.624 | 1.165 | 787 | 672 | 2.329 | 20% | 787 | 1165 | 1.165 | - | 1.165 |
| 14 | Đường Chà Rang - Xuân Thọ 1 (ấp Chà Rang) | 3650 | 30/10/2017 | 4.706 | 2.095 | 1.412 | 1.199 | 4.191 | 20% | 1.412 | 2095 | 2.095 | - | 2.095 |
| 15 | Đường Giáo xứ Gia Lào đi Cây láp | 3564 | 27/10/2017 | 1.886 | 838 | 566 | 482 | 1.676 | 21% | 566 | 837 | 837 | - | 837 |
|  | Xã Xuân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Đường Xuân Hiệp 2 ấp Tân Tiến (nối dài) | 3562 | 27/10/2017 | 231 | 82 | 69 | 80 | 206 | 79% | 13 | 82 | 82 | - | 82 |
| 17 | Đường Trạm y tế nối dài | 3594 | 27/10/2017 | 1.190 | 423 | 357 | 409 | 1.058 | 70% | 357 | 423 | 423 | - | 423 |
|  | Xã Suối Cát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Đường tổ 5, ấp Suối Cát 2 | 3638 | 30/10/2017 | 1.499 | 666 | 450 | 383 | 1.332 | 74% | 90 | 666 | 666 | - | 666 |
|  | Xã Xuân Tâm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Đường số 11/2 ấp 1 | 3579 | 27/10/2017 | 117 | 52 | 35 | 30 | 104 | 77% | 7 | 52 | 52 | - | 52 |
| 20 | Đường ngang số 13 nhánh 2 Khu A - ấp 1 | 3334 | 18/10/2018 | 255 | 116 | 77 | 63 | 232 | 78% | 16 | 116 | 116 | - | 116 |
| 21 | Đường ngang số 13 nhánh 1 Khu A - ấp 1 | 3653 | 30/10/2017 | 262 | 116 | 79 | 68 | 233 | 82% | 16 | 116 | 116 | - | 116 |
| 22 | Đường số 4 nối dài ấp 1 | 3643 | 30/10/2017 | 253 | 112 | 76 | 65 | 225 | 70% | 15 | 112 | 112 | - | 112 |
| 23 | Đường số 12/1 ấp 6 | 3652 | 30/10/2017 | 335 | 149 | 100 | 85 | 298 | 74% | 100 | 149 | 149 | - | 149 |
| 24 | Đường số 17 ấp 2 (nội đồng) | 3645 | 30/10/2017 | 426 | 189 | 128 | 109 | 379 | 70% | 26 | 189 | 189 | - | 189 |
| 25 | Đường số 3/1 ấp 4 | 3646 | 30/10/2017 | 1.543 | 669 | 463 | 411 | 1.337 | 20% | 463 | 669 | 669 | - | 669 |
| 26 | Đường số 15 nối dài ấp 1 | 3578 | 27/10/2017 | 470 | 208 | 141 | 121 | 416 | 81% | 28 | 208 | 208 | - | 208 |
| 27 | Đường số 3/1 ấp 6 | 3580 | 27/10/2017 | 311 | 138 | 93 | 80 | 277 | 73% | 18 | 138 | 138 | - | 138 |
|  | Xuân Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Đường ngang ấp 3 giai đoạn 2 | 3648 | 30/10/2017 | 326 | 145 | 98 | 83 | 289 | 76% | 20 | 145 | 145 | - | 145 |
| 29 | Đường làng dân tộc Châu ro nhánh nối | 3589 | 27/10/2017 | 275 | 122 | 83 | 71 | 245 | 71% | 83 | 122 | 122 | - | 122 |
| 30 | Đường ngang ấp 2 giai đoạn 3 | 3632 | 30/10/2017 | 566 | 252 | 170 | 144 | 504 | 37% | 170 | 252 | 252 | - | 252 |
| 31 | Đường vào trại heo ấp 1 | 3659 | 30/10/2017 | 1.027 | 457 | 308 | 262 | 913 | 35% | 308 | 457 | 457 | - | 457 |
| 32 | Đường 3 ấp 2 giai đoạn 4 | 3583 | 27/10/2017 | 553 | 245 | 166 | 142 | 491 | 78% | 166 | 245 | 245 | - | 245 |
| 33 | Đường 4 ấp 2 giai đoạn 4 | 3598 | 27/10/2017 | 835 | 371 | 251 | 214 | 742 | 36% | 251 | 371 | 371 | - | 371 |
| 34 | Đường 5 ấp 2 giai đoạn 3 | 3599 | 27/10/2017 | 798 | 355 | 239 | 203 | 709 | 73% | 239 | 355 | 355 | - | 355 |
|  | Xã Xuân Trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Đường Liên ấp Trung Lương, Trung Tín | 3575 | 27/10/2017 | 675 | 299 | 202 | 173 | 598 | 71% | 202 | 299 | 299 | - | 299 |
| 36 | Đường tổ 19 Trung Nghĩa | 3640 | 30/10/2017 | 755 | 336 | 227 | 193 | 672 | 53% | 227 | 336 | 336 | - | 336 |
| 37 | Đường tổ 3 ấp Trung Nghĩa | 3649 | 30/10/2017 | 478 | 212 | 143 | 122 | 424 | 73% | 143 | 212 | 212 | - | 212 |
| 38 | Đường Số 9 ấp Trung Hiếu | 3591 | 27/10/2017 | 813 | 360 | 244 | 209 | 720 | 71% | 244 | 360 | 360 | - | 360 |
|  | Xã Xuân Bắc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CT tổ 5 ấp 6 | 3574 | 27/10/2017 | 530 | 235 | 159 | 136 | 470 | 90% | 32 | 235 | 235 | - | 235 |
| 40 | CT đường tổ 2 ấp 6 | 3663 | 30/10/2017 | 738 | 328 | 222 | 189 | 657 | 90% | 45 | 328 | 328 | - | 328 |
| 41 | CT tổ 19+20+21 ấp 6 | 3642 | 30/10/2017 | 2.987 | 1.327 | 896 | 764 | 2.653 | 75% | 179 | 1327 | 1.327 | - | 1.327 |
| 42 | CT tổ 23 ấp 6 | 3635 | 30/10/2017 | 2.201 | 978 | 660 | 563 | 1.957 | 91% | 132 | 978 | 978 | - | 978 |
| 43 | CT tổ 22 ấp 6 | 3635 | 30/10/2017 | 2.306 | 1.025 | 692 | 589 | 2.050 | 83% | 138 | 1025 | 1.025 | - | 1.025 |
|  | Xã Xuân Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Đường nhánh tổ 14 ấp Tân Hữu | 3596 | 27/10/2017 | 1.127 | 499 | 338 | 290 | 999 | 78% | 68 | 499 | 499 | - | 499 |
|  | TT G.Ray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Đường nhánh số 6 - Khu phố 1 | 3656 | 30/10/2017 | 2.427 | 866 | 728 | 833 | 2.164 | 40% | 728 | 866 | 866 | - | 866 |
| III | Công trình kế hoạch 2019 |  |  | 28.064 | 12.336 | 8.419 | 7.309 | 24.988 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Xã Xuân Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Đường tổ 4 Thọ Hòa | 3503 | 30/10/2018 | 950 | 418 | 285 | 247 | 836 | 72% | 285 | 418 | 418 | - | 418 |
|  | Xã Bảo Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Đường tổ 12 ấp Hòa Hợp | 3479 | 29/12/2018 | 937 | 332 | 281 | 324 | 831 | 63% | 281 | 332 | 332 | - | 332 |
|  | Xã Xuân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Đường Việt Kiều 1 giai đoạn 3 | 3507 | 30/10/2018 | 843 | 305 | 253 | 285 | 763 | 20% | 253 | 305 | 305 | - | 305 |
|  | Xã Xuân Tâm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Đường tổ 3 ấp 5 | 3490 | 29/10/2018 | 584 | 265 | 175 | 144 | 529 | 20% | 175 | 265 | 265 | - | 265 |
| 50 | Đường số 7 nối dài ấp 3 | 3497 | 30/10/2018 | 937 | 425 | 281 | 231 | 850 | 20% | 281 | 425 | 425 | - | 425 |
| 51 | Đường số 11 nối dài ấp 3 | 3492 | 29/10/2018 | 2.264 | 1.008 | 679 | 577 | 2.016 | 20% | 679 | 1008 | 1.008 | - | 1.008 |
| 52 | Đường số 10 nối dài ấp 3 | 3500 | 30/10/2018 | 622 | 282 | 187 | 153 | 564 | 20% | 187 | 282 | 282 | - | 282 |
| 53 | Đường Kênh Chính | 3509 | 30/10/2018 | 610 | 271 | 183 | 156 | 542 | 20% | 183 | 271 | 271 | - | 271 |
| 54 | Đường Suối Lớn | 3499 | 30/10/2018 | 3.514 | 1.563 | 1.054 | 897 | 3.127 | 20% | 1.054 | 1563 | 1.563 | - | 1.563 |
| 55 | Đường số 13 nối dài ấp 2 | 3478 | 29/10/2018 | 273 | 121 | 82 | 70 | 242 | 20% | 82 | 121 | 121 | - | 121 |
| 56 | Đường số 9 nối dài ấp 2 | 3493 | 30/10/2018 | 951 | 423 | 285 | 243 | 846 | 20% | 285 | 423 | 423 | - | 423 |
| 57 | Đường ấp 6 nối dài - ấp 6 | 3494 | 30/10/2018 | 3.160 | 1.407 | 948 | 805 | 2.814 | 20% | 948 | 1407 | 1.407 | - | 1.407 |
|  | Xã Xuân Trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Đường số 8 ấp Trung Hiếu | 3448 | 26/10/2018 | 671 | 299 | 201 | 171 | 597 | 31% | 201 | 299 | 299 | - | 299 |
| 59 | Đường Nghĩa Sơn (nối dài) ấp Trung Sơn | 3502 | 30/10/2018 | 1.152 | 522 | 346 | 284 | 1.043 | 44% | 346 | 522 | 522 | - | 522 |
|  | Xã Xuân Hưng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Đường nhánh 24 ấp 3 | 3424 | 26/10/2018 | 652 | 296 | 195 | 160 | 591 | 76% | 195 | 296 | 296 | - | 296 |
|  | Xã Xuân Bắc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CT tổ 5 ấp 8 | 3486 | 29/10/2018 | 740 | 328 | 222 | 190 | 656 | 68% | 222 | 328 | 328 | - | 328 |
| 62 | CT tổ 19 ấp 6 | 3496 | 30/10/2018 | 1.123 | 497 | 337 | 289 | 993 | 37% | 337 | 497 | 497 | - | 497 |
| 63 | CT tổ 3 ấp 4A | 3510 | 30/10/2018 | 632 | 280 | 189 | 162 | 560 | 84% | 189 | 280 | 280 | - | 280 |
| 64 | CT tổ 3 +4 ấp 4B | 3511 | 30/10/2018 | 1.041 | 460 | 312 | 269 | 921 | 74% | 312 | 460 | 460 | - | 460 |
| 65 | CT tổ 4 ấp 6 | 3423 | 26/10/2018 | 329 | 146 | 99 | 84 | 291 | 87% | 99 | 146 | 146 | - | 146 |
| 66 | CT tổ 13 ấp 6 | 3508 | 30/10/2018 | 1.088 | 481 | 326 | 281 | 962 | 66% | 326 | 481 | 481 | - | 481 |
| 67 | CT tổ 20 ấp 6 | 3412 | 30/10/2018 | 1.184 | 524 | 355 | 305 | 1.047 | 45% | 355 | 524 | 524 | - | 524 |
| 68 | CT tổ 7 ấp 6 | 3485 | 29/10/2018 | 1.607 | 712 | 482 | 413 | 1.424 | 81% | 482 | 712 | 712 | - | 712 |
| 69 | CT tổ 2 + 3 ấp 4A | 3422 | 26/10/2018 | 1.198 | 530 | 359 | 309 | 1.060 | 84% | 359 | 530 | 530 | - | 530 |
| 70 | CT tổ 2 ấp 2B | 3495 | 30/10/2018 | 534 | 236 | 160 | 138 | 472 | 44% | 160 | 236 | 236 | - | 236 |
| 71 | CT đường tổ 2, ấp 3A (nhánh 3) | 3501 | 30/10/2018 | 469 | 205 | 141 | 124 | 410 | 90% | 141 | 205 | 205 | - | 205 |
| IX | HUYỆN LONG THÀNH |  |  | 77.593 | 25.831 | 29.281 | 18.969 | 64.577 |  | 28.518 | 25.826 | 25.826 | 0 | 25.826 |
| 1 | Các dự án chuyển tiếp sang năm 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã Long Đức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hẻm 70 đường Lộc An - Đội 3 (đoạn km0+497 đến km1+210) | 3705 | 16/10/2018 | 1.262 | 447 | 480 | 335 | 1.117 | 53% | 480 | 447 | 447 | - | 447 |
| 2 | Hẻm 102 đường Lộc An - Đội 3 | 3706 | 10/16/2018 | 871 | 287 | 370 | 214 | 716 | 91% | 370 | 286 | 286 | - | 286 |
|  | Xã Cẩm Đường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường vận chuyển nông sản | 4155 | 15/9/2017 | 5.174 | 1.612 | 1.881 | 806 | 4.031 | 90% | 1.881 | 1612 | 1.612 | - | 1.612 |
|  | Xã Tam An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hẻm 616 Hương lộ 21, xã Tam An | 5119 | 31/10/2017 | 582 | 186 | 256 | 140 | 465 | 100% | 256 | 186 | 186 | - | 186 |
| 2 | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã An Phước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường tổ 2-3 ấp 3 (hẻm 280 đường Lê Duẩn đoạn 2 và hẻm 130 đường Hà Huy Giáp đoạn 2) | 3997 | 10/26/2018 | 1.027 | 318 | 422 | 238 | 795 | 67% | 358 | 318 | 318 | - | 318 |
| 6 | Hẻm 1008 Hương lộ 21 | 4023 | 26/10/2018 | 1.553 | 494 | 614 | 370 | 1.235 | 67% | 547 | 494 | 494 | - | 494 |
| 7 | Hẻm 60 đường Chùa Long Tuyền | 3993 | 10/26/2018 | 2.448 | 778 | 971 | 583 | 1.944 | 67% | 859 | 778 | 778 | - | 778 |
| 8 | Nâng cấp hẻm 134 đường Chất Thải Rắn (đường Tam Phước - Lộc An | 2071 | 7/6/2018 | 6.936 | 2.265 | 2.642 | 1.699 | 5.663 | 67% | 2.365 | 2265 | 2.265 | - | 2.265 |
| 9 | Hẻm 937 Quốc lộ 51 (giai đoạn 2) | 3646 | 10/10/2018 | 3.314 | 1.058 | 1.304 | 794 | 2.645 | 67% | 1.132 | 1058 | 1.058 | - | 1.058 |
| 10 | Hẻm 67 đường Dầu Ba | 3998 | 10/26/2018 | 719 | 217 | 274 | 163 | 543 | 100% | 242 | 217 | 217 | - | 217 |
| 11 | Hẻm 84/65 Quốc lộ 51A (đoạn km0+000 -:km0+205,5) | 3996 | 26/10/2018 | 948 | 302 | 374 | 227 | 756 | 67% | 335 | 302 | 302 | - | 302 |
|  | Xã Long An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Đường tổ 9 ấp An Lâm (hẻm 253/1 đường Bưng Môn) | 4022 | 26/10/2018 | 637 | 189 | 214 | 142 | 472 | 51% | 214 | 189 | 189 | - | 189 |
| 13 | Đường hẻm 28 đường ấp Sóm Trầu tổ 4, ấp 3 | 4041 | 26/10/2018 | 1.595 | 476 | 602 | 357 | 1.191 | 60% | 602 | 476 | 476 | - | 476 |
| 14 | Hẻm 36 đường Cây Khế - Bưng Môn | 4059 | 29/10/2018 | 846 | 264 | 298 | 198 | 660 | 65% | 298 | 264 | 264 | - | 264 |
| 15 | Đường cầu ấp Bưng Môn (hẻm 92 và 92/28 đường Bưng Môn) | 4037 | 26/10/2018 | 3.499 | 1.192 | 1.257 | 894 | 2.981 | 70% | 1.257 | 1192 | 1.192 | - | 1.192 |
| 16 | Hẻm 50 + 78 đường khu khai thác đá 3 | 4039 | 26/10/2018 | 4.328 | 1.375 | 1.540 | 1.031 | 3.438 | 58% | 1.540 | 1375 | 1.375 | - | 1.375 |
| 17 | Hẻm 122 đường khu khai thác đá 3 | 4038 | 26/10/2018 | 1.749 | 561 | 631 | 421 | 1.403 | 70% | 631 | 561 | 561 | - | 561 |
| 18 | Đường trại heo Phú Sơn ấp 2 (hẻm 1649 đường QL 51 nối dài) | 4026 | 26/10/2018 | 1.718 | 549 | 586 | 412 | 1.372 | 55% | 586 | 549 | 549 | - | 549 |
| 19 | Đường tổ 3 ấp 1 (hẻm 1649/20 và 1693/16 QL 51) | 4031 | 26/10/2018 | 2.005 | 608 | 741 | 456 | 1.521 | 50% | 741 | 608 | 608 | - | 608 |
| 20 | Đường tổ 12 ấp Xóm Gốc (hẻm 91 + 46 đường khu khai thác đá 3) | 4027 | 26/10/2018 | 1.937 | 600 | 695 | 450 | 1.500 | 63% | 695 | 600 | 600 | - | 600 |
| 21 | Hẻm 95 đường khu khai thác đá 3 | 4024 | 26/10/2018 | 1.746 | 543 | 633 | 407 | 1.357 | 48% | 633 | 543 | 543 | - | 543 |
| 22 | Hẻm 720 QL 51, xã Long An | 3293 | 24/9/2018 | 737 | 242 | 249 | 182 | 606 | 59% | 249 | 242 | 242 | - | 242 |
|  | Xã Long Phước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Hẻm 70 đường khu 2 Phước Hòa (liên ấp) | 3994 | 26/10/2018 | 1.288 | 444 | 510 | 333 | 1.111 | 66% | 510 | 444 | 444 | - | 444 |
| 24 | Hẻm 57/9 + 57 đường vào Cụm CN LP1 (khu 4 GĐ 3) | 4021 | 26/10/2018 | 2.131 | 769 | 786 | 577 | 1.922 | 70% | 786 | 769 | 769 | - | 769 |
| 25 | Đường khu 2 GĐ2 | 3995 | 26/10/2018 | 1.871 | 660 | 716 | 495 | 1.650 | 59% | 716 | 660 | 660 | - | 660 |
| 26 | Hẻm 2626/13 - Hẻm 110 đường Tên Lửa | 4020 | 26/10/2018 | 2.185 | 773 | 832 | 580 | 1.933 | 70% | 832 | 773 | 773 | - | 773 |
| 27 | Hẻm 1959/34 QL 51 | 4028 | 26/10/2018 | 740 | 263 | 279 | 197 | 658 | 71% | 279 | 263 | 263 | - | 263 |
| 28 | Hẻm 1969/67 QL51 | 4032 | 26/10/2018 | 1.545 | 552 | 579 | 414 | 1.380 | 76% | 579 | 552 | 552 | - | 552 |
|  | Xã Bình An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Hẻm 31 đường Bàu Tre - Sa Cá | 4091 | 31/10/2018 | 1.473 | 522 | 560 | 392 | 1.305 | 85% | 560 | 522 | 522 | - | 522 |
| 30 | Đường hẻm 517 tỉnh lộ 770 | 4088 | 31/10/2018 | 2.374 | 842 | 899 | 632 | 2.106 | 79% | 899 | 842 | 842 | - | 842 |
| 31 | Hẻm 5 đường Bàu Tre - Sa Cá | 4090 | 31/10/2018 | 486 | 172 | 185 | 129 | 430 | 90% | 185 | 172 | 172 | - | 172 |
| 32 | Đường liên ấp Bàu Tre - Sa Cá | 4089 | 31/10/2018 | 4.354 | 1.544 | 1.652 | 1.158 | 3.861 | 48% | 1.652 | 1544 | 1.544 | - | 1.544 |
|  | Xã Lộc An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Đường Cầu Xe - Thanh Bình | 4087 | 31/10/2018 | 4.297 | 1.537 | 1.608 | 1.153 | 3.842 | 52% | 1.608 | 1537 | 1.537 | - | 1.537 |
|  | Xã Cẩm Đường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Hẻm 471 Hương lộ 10 | 4153 | 15/9/2017 | 1.269 | 442 | 496 | 331 | 1.104 | 52% | 496 | 442 | 442 | - | 442 |
| 35 | Hẻm 525 HL10 | 4154 | 15/9/2017 | 2.261 | 774 | 906 | 581 | 1.936 | 62% | 906 | 774 | 774 | - | 774 |
|  | Xã Tân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Đường liên ấp 1 - 5 | 4033 | 26/10/2018 | 1.461 | 510 | 568 | 383 | 1.276 | 68% | 568 | 510 | 510 | - | 510 |
| 37 | Đường hẻm 132 đường Tân Hiệp | 4035 | 26/10/2018 | 1.608 | 556 | 634 | 417 | 1.391 | 70% | 634 | 556 | 556 | - | 556 |
| 38 | Đường ấp 1 (hẻm 192 đường Tân Hiệp; hẻm 26 đường số 5; hẻm 22 đường số 6 và hẻm 38 đường số 8) | 4034 | 26/10/2018 | 904 | 312 | 358 | 234 | 781 | 100% | 358 | 312 | 312 | - | 312 |
| 39 | Đường ấp 1 (hẻm 52, 220 đường Tân Hiệp; hẻm 36 đường số 6; hẻm 46 đường số 7) | 3999 | 26/10/2018 | 820 | 283 | 325 | 212 | 707 | 100% | 325 | 283 | 283 | - | 283 |
| 40 | Đường ấp 3 (hẻm 247 đường Tân Hiệp; hẻm 62 đường số 1; hẻm 78 đường số 2, hẻm 147 đường số 5). | 4036 | 26/10/2018 | 894 | 309 | 353 | 232 | 773 | 98% | 353 | 309 | 309 | - | 309 |
| X | THỊ XÃ LONG KHÁNH |  |  | 24.237 | 9.276 | 3.845 | 9.972 | 19.224 |  | 3.845 | 9.281 | 9.281 | 0 | 9.281 |
|  | Xã Xuân Lập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Suối Hôn (đoạn 2), ấp Phú Mỹ. | 2182 | 30/10/2018 | 1.356 | 531 | 212 | 548 | 1.062 | 24% | 212 | 531 | 531 | - | 531 |
| 2 | Đường vào khu khuyến khích chăn nuôi Cầu Be (nhánh 1) | 2181 | 30/10/2018 | 1.001 | 394 | 157 | 402 | 787 | 71% | 157 | 394 | 394 | - | 394 |
| 3 | Đường số 3, ấp Trung Tâm | 1868 | 2/10/2018 | 367 | 149 | 60 | 141 | 298 | 42% | 60 | 149 | 149 | - | 149 |
| 4 | Đường tổ 8, ấp Phú Mỹ | 1869 | 2/10/2018 | 1.154 | 451 | 180 | 468 | 902 | 28% | 180 | 451 | 451 | - | 451 |
| 5 | Đường tổ 9, ấp Phú Mỹ | 2084 | 22/10/2018 | 1.092 | 429 | 172 | 439 | 858 | 23% | 172 | 429 | 429 | - | 429 |
| 6 | Đường Suối Phèn đi Suối Mạch | 2155 | 26/10/2018 | 1.864 | 736 | 294 | 745 | 1.471 | 24% | 294 | 736 | 736 | - | 736 |
| 7 | Đường tổ 13 ấp Phú Mỹ | 2156 | 26/10/2018 | 923 | 359 | 144 | 376 | 718 | 30% | 144 | 359 | 359 | - | 359 |
| 8 | Nâng cấp đường nội ô, ấp Phú Mỹ | 2157 | 26/10/2018 | 1.419 | 579 | 231 | 541 | 1.157 | 38% | 231 | 579 | 579 | - | 579 |
|  | Xã Hàng Gòn |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đường tổ 4 đi tổ 8, ấp Tân Phong | 1543 | 20/8/2018 | 1.088 | 435 | 174 | 428 | 869 | 23% | 174 | 435 | 435 | - | 435 |
|  | Xã Bình Lộc |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Đường tổ 5, tổ 6, ấp 4 | 2180 | 30/10/2018 | 655 | 204 | 102 | 319 | 509 | 42% | 102 | 204 | 204 | - | 204 |
|  | Xã Bàu Trâm |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nâng cấp sửa chữa đường Hoa Sen | 1816 | 26/9/2018 | 760 | 311 | 124 | 289 | 621 | 57% | 124 | 311 | 311 | - | 311 |
| 12 | Đường tổ 18, ấp Bàu Trâm | 1793 | 24/9/2018 | 816 | 320 | 128 | 330 | 639 | 27% | 128 | 320 | 320 | - | 320 |
| 13 | Đường số 1 đi đập Xuân Phú | 1817 | 26/9/2018 | 1.689 | 670 | 268 | 671 | 1.340 | 22% | 268 | 670 | 670 | - | 670 |
|  | Xã Bàu Sen |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nhánh 2 đường Bàu Đục - Phú Mỹ | 2158 | 26/10/2018 | 1.286 | 504 | 202 | 519 | 1.008 | 50% | 202 | 504 | 504 | - | 504 |
| 15 | Nâng cấp đường từ cầu Bến Nhì vào vùng KKPTCN | 2159 | 26/10/2018 | 1.173 | 461 | 184 | 472 | 921 | 20% | 184 | 461 | 461 | - | 461 |
|  | Xã Suối Tre |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Đường song hành với đường 21/4, đoạn phân lô tại ấp Núi Tung | 1949 | 15/10/2018 | 3.941 | 1.609 | 643 | 1.501 | 3.217 | 19% | 643 | 1609 | 1.609 | - | 1.609 |
|  | Xã Bảo Vinh |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Đường tổ 14/5 ấp Ruộng Hời | 2172 | 29/10/2018 | 460 | 142 | 71 | 225 | 355 | 51% | 71 | 142 | 142 | - | 142 |
| 18 | Đường tổ 16A, 16B Ruộng Hời | 2171 | 29/10/2018 | 1.079 | 337 | 169 | 522 | 843 | 33% | 169 | 337 | 337 | - | 337 |
| 19 | Đường tổ 27A ấp Ruộng Lớn | 2173 | 29/10/2018 | 502 | 156 | 78 | 244 | 390 | 34% | 78 | 156 | 156 | - | 156 |
| 20 | Đường tổ 27B ấp Ruộng Lớn | 2174 | 29/10/2018 | 875 | 274 | 137 | 434 | 684 | 25% | 137 | 274 | 274 | - | 274 |
| 21 | Đường tổ 6 giáp ranh Bảo Quang, ấp Suối Chồn | 2201 | 30/10/2018 | 737 | 230 | 115 | 357 | 575 | 25% | 115 | 230 | 230 | - | 230 |
| XI | HUYỆN VĨNH CỬU |  |  | 89.932 | 28.031 | 47.184 | 14.716 | 69.565 |  | 35.196 | 27.783 | 27.783 | 0 | 27.783 |
| I | Các dự án đã thi công hoàn thành cuối năm 2018 |  |  | 7.264 | 2.385 | 3.557 | 1.322 | 6.013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã Thạnh Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường liên tổ 8-11 (đường vào trại chăn nuôi cũ), ấp 1, xã Thạnh Phú | 5659 | 10/28/2016 | 2.866 | 1.024 | 1.330 | 512 | 2.611 | 98% |  | 1.024 | 1.024 | - | 1.024 |
|  | Xã Bình Lợi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường Xóm Rọc, xã Bình Lợi | 4879 | 8/27/2018 | 673 | 208 | 361 | 104 | 521 | 85% | 0 | 208 | 208 | - | 208 |
|  | Xã Tân Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường hẻm 26, ấp Tân Triều, xã Tân Bình | 5019 | 9/7/2018 | 1.628 | 503 | 873 | 252 | 1.258 | 99% | 0 | 503 | 503 | - | 503 |
| 4 | Đường hẻm 3, ấp Bình Phước, xã Tân Bình | 5018 | 9/7/2018 | 458 | 135 | 255 | 68 | 338 | 88% | 0 | 135 | 135 | - | 135 |
|  | TT Vĩnh An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường Đình Thần Hoàn khu phố 4, thị trấn Vĩnh An | 6346 | 30/10/2017 | 476 | 148 | 217 | 111 | 369 | 100% | 23 | 147 | 147 | - | 147 |
| 6 | Đường hẻm tổ 1, khu phố 4, thị trấn Vĩnh An | 6368 | 30/10/2017 | 485 | 149 | 224 | 112 | 371 | 71% | 23 | 148 | 148 | - | 148 |
| 7 | Đường tổ 5, khu phố 8, thị trấn Vĩnh An | 5613 | 10/18/2016 | 678 | 218 | 297 | 163 | 545 | 98% |  | 218 | 218 | - | 218 |
| II | Các dự án khởi công mới |  |  | 82.668 | 25.646 | 43.627 | 13.394 | 63.552 |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã Bình Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đường tổ 4, khu A ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa | 6426 | 30/10/2018 | 395 | 118 | 219 | 58 | 294 | 86% | 195 | 117 | 117 | - | 117 |
| 9 | Đường tổ 3, khu A ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa | 6428 | 30/10/2018 | 624 | 205 | 317 | 102 | 513 | 39% | 285 | 205 | 205 | - | 205 |
| 10 | Đường tổ 5, khu A ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa | 6427 | 30/10/2018 | 336 | 99 | 188 | 49 | 247 | 100% | 167 | 98 | 98 | - | 98 |
|  | Xã Thạnh Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Đường liên ấp 5-6 xã Thạnh Phú | 6445 | 30/10/2018 | 494 | 147 | 274 | 73 | 368 | 68% | 225 | 147 | 147 | - | 147 |
| 12 | Đường nối Hương lộ 6 đến đường Tân Huệ, xã Thạnh Phú | 6444 | 15/10/2018 | 950 | 288 | 518 | 144 | 721 | 84% | 430 | 288 | 288 | - | 288 |
| 13 | Đường tổ 8, ấp 5, xã Thạnh Phú | 6441 | 30/10/2018 | 262 | 76 | 148 | 38 | 190 | 100% | 120 | 76 | 76 | - | 76 |
| 14 | Đường hẻm tổ 7 ấp 6 (đường vào nhà văn hóa ấp), xã Thạnh Phú | 6443 | 30/10/2018 | 700 | 204 | 395 | 101 | 509 | 80% | 330 | 203 | 203 | - | 203 |
| 15 | Đường liên ấp 5-7 (nhánh 2), xã Thạnh Phú | 6442 | 30/10/2018 | 3.233 | 960 | 1.794 | 479 | 2.399 | 42% | 1.490 | 959 | 959 | - | 959 |
| 16 | Đường số 12, QH chi tiết điểm dân cư ấp 1, Thạnh Phú TL 1/2.000 | 6447 | 30/10/2018 | 401 | 106 | 242 | 53 | 265 | 94% | 210 | 106 | 106 | - | 106 |
| 17 | Đường số 13, QH chi tiết điểm dân cư ấp 1, Thạnh Phú TL 1/2.000 | 6406 | 30/10/2018 | 6.036 | 1.876 | 3.222 | 938 | 4.689 | 32% | 2.200 | 1.875 | 1.875 | - | 1.875 |
| 18 | Đường số 7, QH chi tiết điểm dân cư ấp 1, Thạnh Phú TL 1/2.000 | 6446 | 30/10/2018 | 7.451 | 2.320 | 3.971 | 1.160 | 5.216 | 34% | 2.000 | 2.086 | 2.086 | - | 2.086 |
|  | Xã Bình Lợi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Đường Đất Cát, ấp 1, xã Bình Lợi | 6437 | 30/10/2018 | 2.684 | 695 | 1.641 | 348 | 1.739 | 57% | 1.500 | 695 | 695 | - | 695 |
|  | Xã Tân An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Đường ấp 1, nhánh 2, Xã Tân An | 6436 | 30/10/2018 | 1.458 | 442 | 795 | 221 | 1.106 | 81% | 650 | 442 | 442 | - | 442 |
| 21 | Hẻm 2026, xã Tân An | 6435 | 30/10/2018 | 481 | 144 | 265 | 72 | 360 | 69% | 220 | 144 | 144 | - | 144 |
|  | Xã Trị An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Đường Đồi Núi Cậu xã Trị An | 6440 | 30/10/2018 | 6.367 | 2.032 | 3.319 | 1.016 | 5.080 | 34% | 2.800 | 2.032 | 2.032 | - | 2.032 |
| 23 | Đường Bến Cát | 6431 | 30/10/2018 | 976 | 302 | 523 | 151 | 755 | 66% | 460 | 302 | 302 | - | 302 |
|  | Xã Vĩnh Tân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Đường tổ 4 ấp 2 nhánh 1, xã Vĩnh Tân | 6425 | 30/10/2018 | 920 | 286 | 491 | 143 | 715 | 69% | 260 | 286 | 286 | - | 286 |
| 25 | Đường tổ 15 ấp 3 nhánh 2, xã Vĩnh Tân | 6423 | 30/10/2018 | 547 | 168 | 294 | 84 | 421 | 60% | 840 | 168 | 168 | - | 168 |
| 26 | Đường tổ 11-12 ấp 6, xã Vĩnh Tân | 6424 | 30/10/2018 | 1.731 | 538 | 924 | 269 | 1.346 | 56% | 445 | 538 | 538 | - | 538 |
|  | Xã Hiếu Liêm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Đường nhánh Suối Rộp, xã Hiếu Liêm | 6433 | 30/10/2018 | 2.319 | 722 | 1.236 | 361 | 1.805 | 33% | 1.100 | 722 | 722 | - | 722 |
| 28 | Đường Lò Than - Hai Bé - (tuyến nhánh) dài 1.550 m | 6370 | 29/10/2018 | 3.967 | 1.339 | 1.958 | 670 | 3.348 | 45% | 1.500 | 1.339 | 1.339 | - | 1.339 |
| 29 | Đường Tỉnh ủy, xã Hiếu Liêm, dài 1.200 m | 6371 | 29/10/2018 | 2.466 | 775 | 1.303 | 388 | 1.938 | 28% | 1.000 | 775 | 775 | - | 775 |
|  | Xã Mã Đà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Đường tổ 1 ấp 1, xã Mã Đà | 6392 | 10/30/2018 | 664 | 207 | 353 | 104 | 518 | 58% | 220 | 207 | 207 | - | 207 |
| 31 | Đường tổ 10 ấp 1, xã Mã Đà | 6391 | 10/30/2018 | 251 | 65 | 153 | 33 | 163 | 91% | 560 | 65 | 65 | - | 65 |
| 32 | Đường Suối Rộp ấp 2 giai đoạn 2, xã Mã Đà | 6334 | 10/30/2018 | 3.676 | 1.161 | 1.935 | 580 | 2.901 | 40% | 500 | 1.160 | 1.160 | - | 1.160 |
| 33 | Duy tu sửa chữa đường vào Trường Mầm non Mã Đà, xã Mã Đà | 6432 | 10/30/2018 | 1.093 | 346 | 574 | 173 | 865 | 35% | 1.500 | 346 | 346 | - | 346 |
|  | Xã Phú Lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Đường tổ 1 - 2 ấp Bình Chánh, xã Phú Lý | 6411 | 30/10/2018 | 2.385 | 736 | 1.281 | 368 | 1.840 | 27% | 1.129 | 736 | 736 | - | 736 |
| 35 | Đường tổ 7, tổ 8 ấp 4, xã Phú Lý | 6407 | 30/10/2018 | 815 | 232 | 467 | 116 | 579 | 43% | 418 | 231 | 231 | - | 231 |
| 36 | Đường Bình Chánh đi Cây Cầy, xã Phú Lý | 6409 | 30/10/2018 | 1.302 | 407 | 692 | 203 | 1.016 | 35% | 634 | 406 | 406 | - | 406 |
| 37 | Đường tổ 1, ấp 2 (Nhánh 1), xã Phú Lý | 6410 | 30/10/2018 | 1.023 | 316 | 549 | 158 | 790 | 54% | 488 | 316 | 316 | - | 316 |
| 38 | Đường tổ 1, ấp 2 (Nhánh 2), xã Phú Lý | 6408 | 30/10/2018 | 515 | 157 | 280 | 78 | 392 | 100% | 248 | 156 | 156 | - | 156 |
| 39 | Đường tổ 5 ấp Lý Lịch 2, xã Phú Lý | 6412 | 30/10/2018 | 503 | 154 | 272 | 77 | 386 | 92% | 250 | 154 | 154 | - | 154 |
| 40 | Đường tổ 2 ấp 2, xã Phú Lý | 6413 | 30/10/2018 | 668 | 208 | 356 | 104 | 520 | 43% | 326 | 208 | 208 | - | 208 |
| 41 | Đường Cây Cầy đi Long Thành, xã Phú Lý (GĐ 2) | 6414 | 30/10/2018 | 6.673 | 2.105 | 3.515 | 1.053 | 5.263 | 48% | 2.500 | 2.105 | 2.105 | - | 2.105 |
| 42 | Đường tổ 7 đi ấp Bàu Phụng, xã Phú Lý | 6416 | 30/10/2018 | 1.938 | 592 | 1.050 | 296 | 1.481 | 39% | 900 | 592 | 592 | - | 592 |
| 43 | Đường tổ 8 đi ấp 1, xã Phú Lý | 6417 | 30/10/2018 | 1.021 | 339 | 513 | 169 | 847 | 80% | 400 | 338 | 338 | - | 338 |
| 44 | Đường tổ 7 ấp 2, xã Phú Lý | 6418 | 30/10/2018 | 474 | 151 | 248 | 75 | 377 | 95% | 200 | 150 | 150 | - | 150 |
| 45 | Đường ấp 2 đi Suối Ràng 2, xã Phú Lý | 6419 | 30/10/2018 | 1.017 | 321 | 536 | 160 | 802 | 98% | 450 | 320 | 320 | - | 320 |
| 46 | Đường tổ 12 ấp Lý Lịch 2, xã Phú Lý | 6420 | 30/10/2018 | 1.430 | 452 | 752 | 226 | 1.130 | 29% | 600 | 452 | 452 | - | 452 |
| 47 | Đường ấp 2 đi Suối Kốp, xã Phú Lý | 6421 | 30/10/2018 | 781 | 247 | 411 | 123 | 616 | 53% | 350 | 247 | 247 | - | 247 |
| 48 | Đường Trảng Tranh đi Lý Lịch 2 (GĐ2), xã Phú Lý | 6415 | 30/10/2018 | 4.155 | 1.310 | 2.190 | 655 | 3.276 | 29% | 1.800 | 1.310 | 1.310 | - | 1.310 |
|  | Thị trấn Vĩnh An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Đường tổ 7A - 8B khu phố 8, TT. VA | 6448 | 30/10/2018 | 2.731 | 834 | 1.271 | 626 | 2.085 | 51% | 1.000 | 834 | 834 | - | 834 |
| 50 | Đường tổ 1A kp7 và 14A kp 6, TT. VA | 6367 | 30/10/2017 | 1.140 | 354 | 520 | 266 | 886 | 28% | 550 | 354 | 354 | - | 354 |
| 51 | Đường hẻm số 10 tổ 13 khu phố 6, TT. VA | 6360 | 30/10/2017 | 1.599 | 481 | 757 | 361 | 1.220 | 46% | 730 | 481 | 481 | - | 481 |
| 52 | Đường hẻm tổ 2 khu phố 4, TT. VA | 6369 | 30/10/2017 | 1.142 | 357 | 517 | 268 | 894 | 59% | 550 | 357 | 357 | - | 357 |
| 53 | Đường hẻm tổ 5 khu phố 4, TT. VA | 6370 | 30/10/2017 | 874 | 272 | 398 | 204 | 681 | 59% | 420 | 272 | 272 | - | 272 |