Phụ lục II

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 VÀ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG

(Kèm theo Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ điều chỉnh | Tổng mức vốn đầu tư | Kế hoạch giai đoạn 2018-2020 được duyệt |  |  |  |  |  |  | Nội dung điều chỉnh |  |  | Kế hoạch giai đoạn 2018-2020 sau điều chỉnh |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Năm 2018 |  |  | Giai đoạn 2019-2020 |  |  | Năm 2018 (theo PL III) | Giai đoạn 2019-2020 |  | Tổng số | Thực hiện năm 2018 | Tổng số giai đoạn 2019-2020 | Giai đoạn 2019-2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số năm 2018 | NSTT năm 2018 | Bội chi 2018 | Tổng số 2019-2020 | NSTT giai đoạn 2019-2020 | Bội chi giai đoạn 2019-2020 |  | Nguồn NSTT giai đoạn 2019-2020 | Bội chi giai đoạn 2019-2020 |  |  |  | NSTT | Dự phòng 10% NSTT |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Tổng số |  |  | 36.325.123 | 7.507.281 | 2.800.704 | 2.502.504 | 298.200 | 5.004.777 | 3.304.777 | 1.700.000 | 2.577.368 | 1.591.470 | -1.268.400 | 7.616.175 | 2.577.368 | 5.068.807 | 3.867.257 | 1.201.550 | - |
| A | Thực hiện dự án (chuyển tiếp) |  |  |  | 4.835.106 | 2.062.206 | 1.764.006 | 298.200 | 3.071.100 | 2.561.400 | 509.700 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| I | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| a | Các dự án đã thực hiện hoàn thành trong năm 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) | LT-NT | 2014-2017 | 707.150 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Đường Xuân Đông Xuân Tâm huyện Cẩm Mỹ | CM | 2015-2017 | 62.869 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 3 | Đoạn từ km11+656 đến km13+569,7 thuộc dự án đường Hương lộ 10 đoạn 2 | LT-CM | 2015-2017 | 357.390 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Đường Xuân Trường - Trảng Táo (50% NST) | XL | 2015-2017 | 75.160 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 5 | Dự án đường vào khu công nghiệp huyện Tân Phú đoạn còn lại (gồm chi phí BTGPMB và xây lắp) | TP | 2015-2017 | 53.389 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | UBND huyện Tân Phú |
| 6 | Tuyến đường chống ùn tắc giao thông trên Quốc lộ I, khu vực phường Tân Hòa | BH | 2016-2018 | 57.506 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Sửa chữa đường Hiếu Liêm | VC | 2016-2017 | 14.665 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 8 | Cầu Đồng Hiệp xã Phú Điền huyện Tân Phú | TP | 2016-2017 | 9.231 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | UBND huyện Tân Phú |
| 9 | Nâng cấp đường nội bộ nối thông các bia, nâng cấp các bia tại khu di tích Trung ương cục Miền Nam và đường nội bộ nối thông các bia tại di tích Khu ủy Miền Đông | VC | 2016-2017 | 9.200 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 10 | Nâng cấp mở rộng ĐT 765 đoạn km1+526 đến km5+500 huyện Xuân Lộc | XL | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Xây dựng mới cầu Suối Cạn trên tuyến đường Xuân Bắc - Thanh Sơn, huyện Định Quán | ĐQ | 2017 | 4.931 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Công trình xử lý nắn các khúc cua và nâng cao 04 đường tràn trên đường vào di tích chiến khu Đ, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2016-2017 | 5.913 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 13 | Cầu Long Tân | NT | 2013-2017 | 48.840 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn song hành QL 1A từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba Cây Gáo; ngân sách tỉnh 70% TMĐT) | TB | 2018-2020 | 45.096 | 31.000 | 500 | 500 |  | 30.500 |  | 30.500 | 269 | 30.000 | (30.500) | 30.269 | 269 | 30.000 | 30.000 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 2 | Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20 huyện Thống Nhất (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | TN | 2018-2023 | 214.700 | 100.000 | 50.000 |  | 50.000 | 100.000 | 70.000 | 30.000 | 333 | 180.000 | (30.000) | 180.333 | 333 | 180.000 | 180.000 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 3 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (ngân sách tỉnh 100% xây lắp) | BH | 2018-2022 | 89.530 | 45.000 | 500 | 500 |  | 44.500 | 15.000 | 29.500 | - | - | (29.500) | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 4 | Nâng cấp tuyến đường suối Chồn - Bàu Cối, thị xã Long Khánh (ngân sách thị xã chi bồi thường 15,9 tỷ) | LK | 2018-2022 | 136.700 | 50.000 | 500 | 500 |  | 49.500 |  | 49.500 | 500 | 49.500 | (49.500) | 50.000 | 500 | 49.500 | 49.500 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| c | Công trình chuyển tiếp qua 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Đường 25B (kể cả bồi thường GPMB do huyện Long Thành thực hiện) | LT-NT | 2015-2019 | 795.992 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  | - | - | - | 8.816 | 10.671 |  | 8.816 | 8.816 | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2016-2019 | 147.423 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |  | - | - | - | 6.173 |  |  | 6.173 | 6.173 | - | - |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 3 | Dự án đường 30 Tháng 4 nối dài (đoạn từ đường 3 Tháng 2 đến đường Nam Kỷ Khởi Nghĩa - chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện bằng nguồn ngân sách huyện) | TB | 2017-2019 | 41.353 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  | - | - | - | 5.485 | 2.100 |  | 7.585 | 5.485 | 2.100 | 2.100 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 4 | Đường suối Rắc huyện Định Quán | ĐQ | 2016-2018 | 43.454 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |  | - | - | - | 19 | 2.500 |  | 19 | 19 | - |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 5 | Đường 319B đoạn qua KCN Nhơn Trạch (đoạn còn lại) | NT | 2017-2020 | 516.453 | 80.000 | 50.000 | 50.000 |  | 30.000 | 30.000 | - | 50.000 | 9.000 |  | 89.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Đường Phú Xuân - Thanh Sơn - Phú An, huyện Tân Phú, (NST hỗ trợ xây lắp) | TP | 2017-2020 | 159.000 | 103.000 | 44.000 | 44.000 |  | 59.000 | 59.000 | - | 44.000 | -4.000 |  | 99.000 | 44.000 | 55.000 | 55.000 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 7 | Nâng cấp mở rộng đường Hương lộ 21 huyện Long Thành (phương án đầu tư cải tạo theo tuyến đường hiện hữu), kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND TP. Biên Hòa thực hiện) | LT - BH | 2017-2020 | 55.590 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |  | - |  | - | 17.212 | 14.166 |  | 31.378 | 17.212 | 14.166 | 14.166 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Xây dựng cầu tại ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (ngân sách tỉnh hỗ trợ phần cầu và phần đường dẫn vào cầu có giá trị 9 tỷ đồng) | TB | 2017-2018 | 20.447 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  | - | - | - | 4.500 |  |  | 4.500 | 4.500 | - | - |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 9 | Xây dựng nút giao thông ngã tư Tân Phong | BH | 2017-2021 | 259.048 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |  | - | - | - | 104.439 | 3.148 |  | 107.587 | 104.439 | 3.148 | 3.148 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Đường Chu Văn An, Thống Nhất - Định Quán (đường liên huyện - giai đoạn 3; ngân sách huyện chi BTGPMB) | ĐQ | 2017-2019 | 26.500 | 18.650 | 18.650 | 18.650 |  | - |  | - | 5.161 | 7.000 |  | 12.161 | 5.161 | 7.000 | 7.000 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 11 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Thị Định (đường số 3 cũ) kết hợp hệ thống thoát nước khu công nghiệp Tân Phú | TP | 2017-2020 | 71.220 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |  | - | - | - | 25.069 | 15.200 |  | 25.069 | 25.069 | - |  |  | UBND huyện Tân Phú |
| 12 | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769), kể cả Bồi thường giải phóng mặt bằng do huyện Long Thành thực hiện) | NT | 2017-2021 | 160.152 | 70.000 | 35.000 | 35.000 |  | 35.000 | 35.000 | - | 73.585 | -35.000 |  | 73.585 | 73.585 | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 13 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 765 đoạn từ km5+500 đến km10+000, huyện Xuân Lộc | NT | 2017-2020 | 120.800 | 65.000 | 27.000 | 27.000 |  | 38.000 | 38.000 | - | 53.943 | (6.168) |  | 85.775 | 53.943 | 31.832 | 31.832 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 14 | Đường ĐT 761 đoạn từ giao giữa đường 761 đến đường 322B đến hết phạm vi khu dân cư ấp 2 xã Phú Lý, Vĩnh Cửu | VC | 2016-2018 | 14.944 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  | - | - | - | 4.223 |  |  | 4.223 | 4.223 | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 15 | Đường Long Giao - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ (ngân sách huyện thực hiện BTGPMB) | CM | 2017-2020 | 131.951 | 80.000 | 40.000 | 40.000 |  | 40.000 | 40.000 | - | 39.964 | 10.000 |  | 89.964 | 39.964 | 50.000 | 50.000 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 16 | Đường song hành Quốc lộ 1A đoạn tránh ngã tư Amata (ngân sách thành phố thực hiện BTGPMB) | BH | 2017-2019 | 10.557 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  | - | - | - | 2.714 | 2.095 |  | 4.809 | 2.714 | 2.095 | 2.095 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 17 | Đường và hệ thống thoát nước trong khu dân cư thị trấn Định Quán | ĐQ | 2017-2019 | 42.255 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |  | - | - | - | 10.703 | 6.000 |  | 10.703 | 10.703 | - |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 18 | Trung tâm Hành chính huyện Long Thành (5 tuyến đã xong giải phóng mặt bằng có dự toán là 70 tỷ đông) | LT | 2017-2021 | 314.732 | 125.000 | 42.000 | 42.000 |  | 83.000 | 83.000 | - | 20.197 | 0 |  | 103.197 | 20.197 | 83.000 | 83.000 |  | UBND huyện Long Thành |
| 19 | Nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (NSH thực hiện BTGPMB) | XL | 2017-2019 | 43.580 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |  | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | 9.000 |  | 29.000 | 10.000 | 19.000 | 19.000 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 20 | Nâng cấp mở rộng đường vào núi Chứa Chan (NST hỗ trợ 50% TMĐT) | XL | 2018-2022 | 55123 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  | - | - |  | 25.000 |  |  | 25.000 | 25.000 | - | - |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 21 | Dự án đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu Trảng Bom (kể cả BTGPMB do huyện Trảng Bom thực hiện) | VC TB | 2018-2020 | 122.853 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | - | - | - | 2.000 |  |  | 2.000 | 2.000 | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 22 | Cầu Đạ-Hooai, huyện Tân Phú | TP | 2017-2019 | 5.910 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |  | - | - | - | 203 | 2.600 |  | 203 | 203 | - |  |  | UBND huyện Tân Phú |
| 23 | Dự án đoạn từ km11+656 đến km13+569,7 thuộc Dự án đường Hương lộ 10 đoạn 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.164 |  |  | 3.164 | 3.164 | - | - |  |  |
| d | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Dự án đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch | NT | 2018-2022 | 341.231 | 221.000 | 70.000 |  | 70.000 | 221.000 | 191.000 | 30.000 | 117.446 | -49.000 | -30.000 | 259.446 | 117.446 | 142.000 | 142.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Cầu Đa Kai huyện Tân Phú | TP | 2018-2020 | 11.147 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  | - | - | - | 8.000 | 2.500 |  | 8.000 | 8.000 | - |  |  | UBND huyện Tân Phú |
| 3 | Đường qua khu đô thị mới từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Hồng Phong | LK | 2018-2020 | 80.664 | 65.000 | 10.000 | 10.000 |  | 55.000 | 22.000 | 33.000 | 450 | 20.000 | (33.000) | 55.450 | 450 | 55.000 | 55.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 4 | Dự án xây dựng 01 cầu trên đường vào Khu ủy Miền Đông huyện Vĩnh Cửu | VC | 2018-2020 | 4221 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | - | - |  | - | 2.000 | 1.300 |  | 3.300 | 2.000 | 1.300 | 1.300 |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 5 | Dự án xây dựng cầu Suối Nứa trên đường vào Trung ương cục miền Nam | VC | 2018-2020 | 5600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | 3.500 | 1.130 |  | 4.630 | 3.500 | 1.130 | 1.130 |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 6 | Dự án xây dựng mới cầu Tà Lài, xã Tà Lài huyện Tân Phú | TP | 2018-2020 | 77.101 | 68.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 38.000 | 22.000 | 16.000 | 30.000 | -18.500 | -16.000 | 33.500 | 30.000 | 3.500 | 3.500 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 7 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | XL | 2018-2022 | 85.187 | 40.000 | 9.000 | 9.000 |  | 31.000 | 15.000 | 16.000 | 11.000 | 40.000 | (16.000) | 66.000 | 11.000 | 55.000 | 55.000 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 8 | Dự án xây dựng đoạn 3 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | ĐQ | 2018-2020 | 59.248 | 40.000 | 9.000 | 9.000 |  | 31.000 | 19.000 | 12.000 | 20.851 | 2.000 | (12.000) | 41.851 | 20.851 | 21.000 | 21.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Văn Thi xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa (NST thực hiện phần xây lắp khoảng 37 tỷ) | BH | 2018-2022 | 112.608 | 37.000 | 20.000 |  | 20.000 | 37.000 | 37.000 | - | - | 5.479 |  | 42.479 | - | 42.479 | 42.479 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 10 | Công trình đất đắp và cây xanh đường Đặng Văn Trơn thành phố Biên Hòa | BH | 2018-2020 | 14.242 | 13.000 | 13.000 |  | 13.000 | 13.000 | 13.000 | - | 3.880 | -4.400 |  | 12.480 | 3.880 | 8.600 | 8.600 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 11 | Dự án nâng cấp đường vào khu du lịch Thác Mai, huyện Định Quán (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% xây lắp) | ĐQ | 2017-2020 | 38.316 | 22.500 | 9.500 | 9.500 |  | 13.000 | 13.000 | - | - | 0 |  | 13.000 | - | 13.000 | 13.000 |  | UBND huyện Định Quán |
| 12 | Đường nhựa từ ngã ba Bà Hào đi bia di tích Trung ương cục miền Nam huyện VC | VC | 2018-2020 | 53.973 | 40.000 | 5.000 | 5.000 |  | 35.000 | 17.000 | 18.000 | 863 | 20.000 | (18.000) | 37.863 | 863 | 37.000 | 37.000 |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 13 | Dự án đường dân sinh và mương thoát lũ dọc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ (ngân sách huyện thực hiện BTGPMB) | CM | 2018-2020 | 13.651 | 9.500 | 3.200 | 3.200 |  | 6.300 | 6.300 | - | 798 | 1.400 |  | 8.498 | 798 | 7.700 | 7.700 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| II | Quản lý nhà nước |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| a | Các dự án đã thực hiện hoàn thành trong năm 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Dự án nâng cấp sửa chữa, cải tạo trụ sở khối Đảng, khối vận huyện Định Quán | ĐQ | 2015-2017 | 11.105 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | UBND huyện Định Quán |
| 2 | Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc khối Đảng huyện Cẩm Mỹ | CM | 2017 | 4.840 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Huyện ủy huyện Cẩm Mỹ |
| 3 | Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện CM | CM | 2017 | 4.773 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 4 | Xây dựng mới trụ sở làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y | BH | 2016-2018 | 22.832 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Chi cục Chăn nuôi và Thú y |
| 5 | Nhà để xe 2 bánh và kho lưu trữ, cải tạo và sửa chữa một số hang mục trụ sở làm việc Sở Y tế | BH | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Sửa chữa, cải tạo Nhà xuất bản Đồng Nai | BH | 2017 | 2.372 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Nhà xuất bản Đồng Nai |
| 7 | Xây dựng cơ sở dữ liệu của Sở Công Thương | BH | 2017 | 2.458 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Sở Công Thương |
| 8 | Dự án triển khai trục liên thông để kết nối các ứng dụng, cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống quản lý liên thông kết nối | BH | 2017-2018 | 2.805 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 9 | Xây dựng nhà ở cho vận động viên và cải tạo, nâng cấp cảnh quan toàn khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai (chuyển sang nguồn xổ số từ năm 2018) | BH | 2019-2021 | 21.650 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| 10 | Đầu tư thiết bị và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai | BH | 2017 | 1.864 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ĐN |
| b | Công trình chuyển tiếp năm 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Dự án xây Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh (chưa bao gồm 30% vốn hỗ trợ ngân sách TW) | BH | 2016-2019 | 99.842 | 27.000 | 20.000 | 20.000 |  | 7.000 | 7.000 | - | 25.332 | 33.000 |  | 65.332 | 25.332 | 40.000 | 40.000 |  | Sở Nội vụ |
| 2 | Kho lưu trữ dữ liệu chuyên dùng huyện Nhơn Trạch | NT | 2016-2018 | 38.284 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |  | - | - | - | 9.800 | 1.600 |  | 9.800 | 9.800 | - | - |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 3 | Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường | BH | 2017-2020 | 80.168 | 60.000 | 22.000 | 22.000 |  | 38.000 | 38.000 | - | 22.000 | 5.000 |  | 65.000 | 22.000 | 43.000 | 43.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Dự án công nghệ thông tin quản lý ngành y tế | BH | 2016-2018 | 23.042 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |  | - | - | - | 11.623 |  |  | 11.623 | 11.623 | - | - |  | Sở Y tế |
| 5 | Xây dựng trụ sở làm việc Khu Bảo tồn | VC | 2017-2020 | 23.997 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |  | - | - | - | 13.846 | 3.700 |  | 17.546 | 13.846 | 3.700 | 3.700 |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 6 | Xây mới trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Đồng Nai | BH | 2017-2019 | 34.579 | 21.000 | 12.000 | 12.000 | - | 9.000 | 9.000 | - | 10.201 | 4.600 |  | 23.801 | 10.201 | 13.600 | 13.600 |  | Tỉnh Đòan Đồng Nai |
| 7 | Dự án an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện cho các cơ quan trực thuộc tỉnh | BH | 2018-2020 | 21.035 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |  | - | - | - | 154 | 16.000 |  | 16.154 | 154 | 16.000 | 16.000 |  | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 8 | Xây dựng mới trụ sở làm việc hội nông dân tỉnh | BH | 2017-2019 | 30.736 | 20.000 | 12.000 | 12.000 |  | 8.000 | 8.000 | - | 7.783 | 4.800 |  | 20.583 | 7.783 | 12.800 | 12.800 |  | Hội Nông dân tỉnh |
| c | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Xây dựng nhà làm việc các cơ quan khối Đảng Tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 52.223 | 52.000 | 20.000 | 20.000 |  | 32.000 | 32.000 | - | 10.000 | 10.000 |  | 52.000 | 10.000 | 42.000 | 42.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Trụ sở làm việc Ủy ban đoàn kết công giáo | BH | 2018-2020 | 13.736 | 10.500 | 5.000 | 5.000 |  | 5.500 | 5.500 | - | 4.974 | - |  | 10.474 | 4.974 | 5.500 | 5.500 |  | Ban Tôn giáo tỉnh |
| 3 | Xây dựng trụ sở làm việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | BH | 2018-2022 | 54.846 | 45.000 | 10.000 | 10.000 |  | 35.000 | 35.000 | - | 1.269 | - |  | 36.269 | 1.269 | 35.000 | 35.000 |  | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
| 4 | Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện Nhơn Trạch | NT | 2018-2020 | 19.515 | 16.000 | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 | 8.000 | - | 4.000 | 4.000 |  | 16.000 | 4.000 | 12.000 | 12.000 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 5 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc Báo Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 26.281 | 24.000 | 9.600 |  | 9.600 | 24.000 | 19.000 | 5.000 | - | 4.500 | -5.000 | 23.500 | - | 23.500 | 23.500 |  | Báo Đồng Nai |
| 6 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Hội Luật gia tỉnh | BH | 2018-2020 | 590 | 556 | 556 | 556 |  | - | - | - | 555 |  |  | 555 | 555 | - | - |  | Hội Luật gia tỉnh |
| 7 | Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 9.121 | 8.600 | 8.600 |  | 8.600 | 8.600 | 8.600 | - | 7.665 | -8.600 |  | 7.665 | 7.665 | - | - |  | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh |
| 8 | Dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện thành trụ sở làm việc Huyện ủy Tân Phú | TP | 2018-2020 | 39.094 | 37.000 | 15.000 |  | 15.000 | 37.000 | 27.000 | 10.000 | 12.006 | -2.000 | -10.000 | 37.006 | 12.006 | 25.000 | 25.000 |  | UBND huyện Tân Phú |
| III | Hạ tầng công cộng |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| a | Các dự án đã thực hiện hoàn thành trong năm 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Mở rộng đoạn cống thoát nước từ phía Công ty Nông súc sản băng qua đường Nguyễn Ái Quốc ra suối Săn Máu | BH | 2016-2017 | 27.901 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Dự án nạo vét kênh thoát nước tuyến cuối đường số 2, huyện Nhơn Trạch | NT | 2016-2017 | 11.677 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, bếp ăn, y tế công suất 90 m3/ngày đêm | XL | 2016-2017 | 6.670 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai |
| 4 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Tà Lài huyện Tân Phú | TP | 2016-2017 | 5.155 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 5 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25 | TN | 2016-2018 | 23.118 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 6 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 xã Phú Lộc | BH | 2016-2017 | 21.276 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 7 | Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu khu đồng bào dân tộc xã Thanh Sơn (hạng mục xây mới nhà ở gồm 21 nhà đầu tư từ nguồn vốn XHH), NST khoảng 5,955 tỷ | TP | 2017-2018 | 8.955 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | UBND huyện Tân Phú |
| b | Dự án chuyển tiếp 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Tuyến thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình | VC | 2015-2019 | 54.188 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  | - | - | - | 266 | 6.000 |  | 6.266 | 266 | 6.000 | 6.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh (kể cả BTGPMB) | NT | 2017-2021 | 310.753 | 127.000 | 40.000 | 40.000 |  | 87.000 | 87.000 | - | 56.834 | (12.000) |  | 131.834 | 56.834 | 75.000 | 75.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện) | BH - LT | 2016-2020 | 157.345 | 140.000 | 20.000 | 20.000 |  | 120.000 | 120.000 | - | - | 0 |  | 120.000 | - | 120.000 | 120.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm | VC | 2017-2021 | 181.919 | 120.000 | 80.000 | 80.000 |  | 40.000 | 40.000 | - | 24.439 | 70.000 |  | 134.439 | 24.439 | 110.000 | 110.000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 5 | Xây dựng tuyến thoát nước cho khu vực ngã 5 Biên Hùng, thành phố Biên Hòa | BH | 2017-2019 | 111.430 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |  | - | - | - | 71.736 |  |  | 71.736 | 71.736 | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch | NT | 2017-2020 | 26.602 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 | - | 10.108 | -200 |  | 19.908 | 10.108 | 9.800 | 9.800 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Tuyến thoát nước từ khu phố 4 đến Suối Đá thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom | TB | 2017-2020 | 48.381 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |  | 15.000 | 15.000 | - | 2.500 | 8.000 |  | 25.500 | 2.500 | 23.000 | 23.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Hệ thống thoát nước khu vực Suối nước Trong huyện NhơnTrạch | NT | 2017-2022 | 584.830 | 214.000 | 40.000 | 40.000 |  | 174.000 | 174.000 | - | 68.167 | -28.167 |  | 214.000 | 68.167 | 145.833 | 145.833 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư | BH | theo tiến độ Hiệp định | 6.610.252 | 212.000 | 40.000 | 40.000 |  | 172.000 | 172.000 | - | 22.324 | (72.000) |  | 122.324 | 22.324 | 100.000 | 100.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú | BH | 2016-2018 | 48.144 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |  | - | - | - | 7.625 |  |  | 7.625 | 7.625 | - | - |  | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 11 | Hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu | VC | 2017-2018 | 10.866 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |  | - | - | - | 4.677 |  |  | 4.677 | 4.677 | - | - |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 12 | Hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu | VC | 2017-2018 | 10.651 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |  | - | - | - | 6.500 |  |  | 6.500 | 6.500 | - | - |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 13 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền | TP | 2016-2018 | 55.100 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | - | - | - | - | 23.266 |  |  | 23.266 | 23.266 | - | - |  | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 14 | Hệ thống thoát nước chống ngập úng cục bộ cho khu vực xung quanh Bệnh viện huyện Cẩm Mỹ | CM | 2017-2018 | 4.703 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |  | - | - | - | 2.083 |  |  | 2.083 | 2.083 | - | - |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| c | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Bổ sung thiết bị đào tạo nguồn nhân lực ngành môi trường và xử lý nước thải | LT | 2018-2020 | 14.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |  | - |  | - | 13.700 |  |  | 13.700 | 13.700 | - | - |  | Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng Nai |
| 2 | Dự án hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2018-2020 | 27.122 | 24.000 | 5.000 |  | 5.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | 16.000 | -8.000 | 32.000 | - | 32.000 | 32.000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 3 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (dự án ngưng thực hiện) | TN | 2018-2020 | 30.665 | 27.400 | 5.000 | 5.000 |  | 22.400 | 10.000 | 12.400 | 34 | (10.000) | (12.400) | 34 | 34 | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh | LK | 2018-2020 | 10.567 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 | (1.850) |  | 8.150 | 5.000 | 3.150 | 3.150 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ | CM | 2018-2020 | 17.441 | 22.000 | 5.000 | 5.000 |  | 17.000 | 17.000 | - | 5.949 | -8.000 |  | 14.949 | 5.949 | 9.000 | 9.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Dự án xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp vào Khu du lịch Thác Mai, huyện Định Quán | ĐQ | 2018-2020 | 19.907 | 18.000 | 5.000 | 5.000 |  | 13.000 | 13.000 | - | 810 | 4.500 |  | 18.310 | 810 | 17.500 | 17.500 |  | UBND huyện Định Quán |
| IV | Nông - Lâm - Thủy lợi |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| a | Các dự án đã thực hiện hoàn thành trong năm 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Dự án nạo vét suối Săn Máu | BH | 2011-2017 | 554.111 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Hồ chứa nước chống lũ Lộc An | LT | 2015-2017 | 179.792 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Nạo vét Suối Sâu huyện Vĩnh Cửu | VC | 2016-2017 | 41.968 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 4 | Dự án cải tạo, nạo vét hồ Sen và hồ Bà Hào, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2015-2017 | 53.876 |  |  |  |  |  |  |  | - | 3.000 |  | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| b | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Sửa chữa, nạo vét lòng hồ công trình hồ Suối Vọng | CM | 2018-2020 | 29.189 | 24.600 | 500 | 500 |  | 24.100 |  | 24.100 | 500 | 24.100 | (24.100) | 24.600 | 500 | 24.100 | 24.100 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| c | Công trình chuyển tiếp 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ) ngân sách tỉnh 109,503 tỷ | ĐQ | 2016-2020 | 235.459 | 92.000 | 15.000 | 15.000 |  | 77.000 | 77.000 | - | 7.515 | 7.000 |  | 91.515 | 7.515 | 84.000 | 84.000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 2 | Hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc | XL | 2015-2019 | 324.205 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |  | - | - | - | 43.000 | 21.000 |  | 64.000 | 43.000 | 21.000 | 21.000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 3 | Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí | CM | 2016-2018 | 47.942 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 4 | Trạm bơm Bến Thuyền, huyện Tân Phú | TP | 2017-2018 | 9.990 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  | - | - | - | 5.136 |  |  | 5.136 | 5.136 | - | - |  | UBND huyện Tân Phú |
| 5 | Nạo vét suối Đa Tôn, huyện Tân Phú | TP | 2017-2018 | 28.642 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |  | - | - | - | 5.331 |  |  | 5.331 | 5.331 | - | - |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 6 | Xây dựng mới Trạm bơm Giang Điền huyện Tân Phú | TP | 2017-2020 | 63.337 | 37.000 | 15.000 | 15.000 |  | 22.000 | 22.000 | - | 15.000 | (6.000) |  | 31.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 7 | Tiêu thoát nước cánh đồng Bàu Kiên xã Thanh Sơn huyện ĐQ | ĐQ | 2017-2020 | 54.908 | 18.000 | 8.000 | 8.000 |  | 10.000 | 10.000 | - | 4.976 | 10.000 |  | 24.976 | 4.976 | 20.000 | 20.000 |  | UBND huyện Định Quán |
| 8 | Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh (kể cả chi phí BTGPMB) | ĐQ | 2017-2021 | 212.684 | 150.000 | 50.000 | 50.000 |  | 100.000 | 100.000 | - | 616 |  |  | 100.616 | 616 | 100.000 | 100.000 |  | UBND huyện Định Quán |
| 9 | Nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước Suối Tre | LK | 2017-2020 | 131.018 | 22.000 | 10.000 | 10.000 |  | 12.000 | 12.000 | - | 10.000 | 18.000 |  | 40.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 10 | Xây dựng đường và cầu qua đập tràn hồ tuyến V, hồ Cầu Mới | LT-CM | 2017-2019 | 39.177 | 23.000 | 15.000 | 15.000 | - | 8.000 | 8.000 | - | 7.877 | 5.000 |  | 20.877 | 7.877 | 13.000 | 13.000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 11 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa - dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT tp BH giai đoạn 1 từ vốn ODA (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do TP. Biên Hòa thực hiện) | BH | 2017-2021 | 328.159 | 207.000 | 60.000 | 60.000 |  | 147.000 | 147.000 | - | 89.400 | (3.000) |  | 233.400 | 89.400 | 144.000 | 144.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Hồ chứa nước Cầu Dầu, thị xã Long Khánh | LK | 2016-2019 | 297.873 | 41.000 | 20.000 | 20.000 |  | 21.000 | 21.000 | - | 20.000 | 13.000 |  | 54.000 | 20.000 | 34.000 | 34.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| d | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Xây dựng tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | XL | 2018-2020 | 27.311 | 23.000 | 10.000 |  | 10.000 | 23.000 | 23.000 | - | - | (15.156) |  | 7.844 | - | 7.844 | 7.844 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 2 | Dự án nạo vét và gia cố bờ suối Quán Thủ, huyện Long Thành (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | LT | 2018-2020 | 44.980 | 40.500 | 10.000 | 10.000 |  | 30.500 | 30.500 | - | 10.000 | 0 |  | 40.500 | 10.000 | 30.500 | 30.500 |  | UBND huyện Long Thành |
| 3 | Dự án hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã lộ 25 huyện Thống Nhất | TN | 2018-2020 | 35.714 | 33.000 | 8.000 | 8.000 |  | 25.000 | 25.000 | - | 351 | 8.000 |  | 33.351 | 351 | 33.000 | 33.000 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 4 | Trạm bơm ấp 7 Phú Tân huyện Định Quán | ĐQ | 2018-2021 | 75.481 | 69.700 | 10.000 | 10.000 |  | 59.700 | 30.000 | 29.700 | 1.371 | 15.000 | -13.700 | 46.371 | 1.371 | 45.000 | 27.461 | 17.539 | UBND huyện Định Quán |
| 5 | Thoát nước lũ xã Xuân Lập | LK | 2018-2020 | 36453 | 30.000 | 7.000 | 7.000 |  | 23.000 | 17.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | (6.000) | 30.000 | 7.000 | 23.000 | 17.000 | 6.000 | UBND thành phố Long Khánh |
| 6 | Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc thị xã Long Khánh (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | LK | 2018-2020 | 47.791 | 40.000 | 7.000 |  | 7.000 | 40.000 | 40.000 | - | 47 | -7.000 |  | 33.047 | 47 | 33.000 | 33.000 |  | Chi cục Thủy lợi |
| V | An ninh quốc phòng |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| a | Các dự án đã thực hiện hoàn thành trong năm 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Dự án xây dựng tường rào bao khu đất 33,25ha tại phường Tân Phong | BH | 2016-2017 | 7.327 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Tường rào và nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Cửu | VC | 2017 | 10.857 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | Công an huyện Vĩnh Cửu |
| b | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Dự án cải tạo và xây dựng trụ sở Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh 50%, Bộ CA 40%, huyện 10%) | NT | 2018-2020 | 30.382 | 13.000 | 500 | 500 |  | 12.500 | 12.500 | - | 394 | 500 |  | 13.394 | 394 | 13.000 | 13.000 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| c | Công trình chuyển tiếp 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú | TP | 2015-2019 | 71.356 | 50.000 | 15.000 | 15.000 |  | 35.000 | 35.000 |  | 27.275 | (28.000) |  | 34.275 | 27.275 | 7.000 | 7.000 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 2 | Dự án Trung tâm Huấn luyện quân nhân, dự bị động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | XL | 2015-2019 | 216.808 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |  | - | - | - | 41.955 | 5.500 |  | 47.455 | 41.955 | 5.500 | 5.500 |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 3 | Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Cảnh sát PCCC tỉnh từ năm 2015 - 2018 (tên cũ KH 17 là Tiểu dự án đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho CS PCCC) | BH | 2017-2019 | 39.600 | 25.000 | 10.000 | 10.000 |  | 15.000 | 15.000 | - | 21.398 | (6.000) |  | 30.398 | 21.398 | 9.000 | 9.000 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 4 | Xây dựng nhà khách của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | 2017-2018 | 26.129 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |  | - | - | - | 17.806 |  |  | 17.806 | 17.806 | - | - |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 5 | Dự án đầu tư trang thiết bị cứu nạn cứu hộ giai đoạn 2016 - 2020 cho CS PCCC tỉnh | BH | 2017-2019 | 27.572 | 13.000 | 5.000 | 5.000 |  | 8.000 | 8.000 | - | 7.000 | 4.000 |  | 19.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 6 | Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh | VC | 2017-2020 | 199.963 | 164.000 | 60.000 | 60.000 |  | 104.000 | 104.000 | - | 60.000 | - |  | 164.000 | 60.000 | 104.000 | 104.000 |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| d | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Dự án nhà làm việc, nhà phục vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 51.950 | 45.000 | 20.000 |  | 20.000 | 45.000 | 35.000 | 10.000 | 11.946 | -2.000 | -10.000 | 44.946 | 11.946 | 33.000 | 33.000 |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
| 2 | Dự án Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2022 | 654.000 | 300.000 | 70.000 |  | 70.000 | 300.000 | 160.000 | 140.000 | 3.786 | 40.000 | -140.000 | 303.786 | 3.786 | 300.000 | 300.000 | 0 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| VI | Khoa học công nghệ |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| b | Công trình chuyển tiếp 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Hạ tầng Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng nai, giai đoạn 1 | CM | 2014-2108 | 271.941 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  | - | - | - | 8.288 |  |  | 8.288 | 8.288 | - | - |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Trung tâm chiếu xạ Sở Khoa học và Công nghệ (ngân sách tỉnh 70%) | CM | 2017-2021 | 186.678 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |  | - | - | - | 7.392 | 48.608 |  | 56.000 | 7.392 | 48.608 | 48.608 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ, ban quản lý dự án thuộc Sở Khoa hoc và Công nghệ | BH | 2017-2019 | 47.625 | 33.000 | 15.000 | 15.000 |  | 18.000 | 18.000 | - | 421 | (8.000) |  | 10.421 | 421 | 10.000 | 10.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| c | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Dự án xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu trong các cơ quan Đảng tỉnh ĐN | BH | 2018-2020 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |  | - | - | - | 156 | 3.500 |  | 3.656 | 156 | 3.500 | 3.500 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 2 | Dự án bổ sung nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng trong các cơ quan Đảng tỉnh ĐN | BH | 2018-2020 | 9.993 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | - | - | - | - | 3.621 | 5.500 |  | 9.121 | 3.621 | 5.500 | 5.500 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 3 | Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 4.051 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |  | - | - | - | - | 3.600 |  | 3.600 | - | 3.600 | 3.600 |  | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 4 | Dự án xây dựng các hệ thống thông tin và phần mềm đặc trưng của tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 2.429 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |  | - | - | - | 61 | 1.038 |  | 1.099 | 61 | 1.038 | 1.038 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| B | Bố trí vốn thanh toán chi phí lập hồ sơ đối với các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư |  |  |  | 30.000 | 10.000 | 10.000 |  | 20.000 | 20.000 | - | - |  |  | 21.008 | - | 21.008 | 21.008 |  | - |
| C | Bố trí dự phòng để thanh toán đối với các dự án phê duyệt dự toán bồi thường trong năm 2017 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
| D | Nguồn vốn thanh toán dự án cầu Hóa An + hoàn trả vay Bội chi 2017 là 302,150 tỷ + hỗ trợ BTGPMB đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, huyện Trảng Bom là 70,658 tỷ |  |  |  | 531.000 | 39.000 | 39.000 |  | 492.000 | 492.000 | - | - | -52.482 | 0 | 529.716 | 34.198 | 495.518 | 439.518 |  | - |
| 1 | Nguồn vốn dự phòng thanh toán dự án cầu Hóa An |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 34.198 |  |  | 34.198 | 34.198 | - | - |  |  |
| 2 | Dự án quốc phòng ĐA2 (dự án mật) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) |  | tối đa 5 năm | 125.000 |  |  |  |  | 89.192 | 89.192 |  | - | - |  | 89.192 | - | 89.192 | 89.192 |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |
| 3 | Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán |  |  | 91.092 |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  | - | - |  | 30.000 | - | 30.000 | 30.000 |  | UBND huyện Định Quán |
| 4 | Hỗ trợ BTGPMB đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị trấn Trảng Bom |  |  |  |  |  |  |  | 70.658 | 70.658 |  | - | - |  | 70.658 | - | 70.658 | 70.658 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 5 | Hoàn trả bội chi năm 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 302.150 | 302.150 |  | - | (52.482) |  | 249.668 | - | 249.668 | 249.668 |  | - |
| 6 | Kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch (VB 2465/UBND-KT ngày 08/3/2019) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 56.000 | - | 56.000 |  | 56.000 | - |
| E | Hoàn trả Ngân hàng BIDV (vay năm 2016 là 115,526 tỷ, vay năm 2017 là 87,486 tỷ) |  |  |  | 223.000 | 115.526 | 115.526 |  | 107.474 | 107.474 | - | 115.526 |  |  | 203.012 | 115.526 | 87.486 | 87.486 |  | - |
| F | Hoàn trả Ngân hàng Công thương (vay năm 2016) |  |  |  | 56.393 | 56.393 | 56.393 |  | - | - | - | 56.393 |  |  | 56.393 | 56.393 | - |  |  | - |
| G | Bố trí hoàn tạm ứng các năm trước đến hết năm 2016, 2017 |  |  |  | 406.660 | 374.257 | 374.257 |  | 32.403 | 32.403 | - | 317.983 | 11.375 |  | 361.761 | 317.983 | 43.778 | 43.778 |  | - |
| H | Hỗ trợ huyện Tân Phú hoàn thành nông thôn mới năm 2018 là 100 tỷ đồng và hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện là 125.672 tỷ đồng |  |  |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  | 225.672 |  |  | 225.672 | 225.672 | - |  |  | - |
| I | Hoàn trả tạm ứng ngân sách Trung ương 2010 là 1,422 tỷ đồng |  |  |  | 1.422 | 1.422 | 1.422 |  |  |  |  | 1.422 |  |  | 1.422 | 1.422 | - |  |  | - |
| J | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch |  |  |  | 60.000 | 20.000 | 20.000 |  | 40.000 | 40.000 | - | 24.824 | - |  | 64.824 | 24.824 | 40.000 | 40.000 |  | - |
| K | Các dự án đã có chủ trương đầu tư, cân đối từ giai đoạn 2019 - 2020 |  |  |  | 818.200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |
| 1 | Xây dựng Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai (NST hỗ trợ bồi thường và 50% xây lắp) | BH | 2018-2020 | 33.159 | 10.000 | - |  |  | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | (10.000) | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng |
| 2 | Trạm xử lý nước thải 2.000 m3/ ngày đêm tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai | CM | 2019-2021 | 29.700 | 21.500 | - |  |  | 21.500 |  | 21.500 | - | 21.500 | (21.500) | 21.500 | - | 21.500 | - | 21.500 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Dự án xây dựng 06 nhà trạm kiểm lâm và 04 trạm kiểm soát rừng | VC | 2018-2020 | 11.800 | 10.000 | - |  |  | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | (10.000) | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 4 | Đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên huyện Tân Phú kết hợp bờ bao tránh lũ | TP | 2018-2020 | 36.546 | 33.200 | - |  |  | 33.200 |  | 33.200 | - | 10.000 | (33.200) | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 5 | Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai | BH | 2018-2022 | 377.000 | 150.000 | - |  |  | 150.000 |  | 150.000 | 352 | 50.000 | (150.000) | 50.352 | 352 | 50.000 | - | 50.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Dự án trụ sở làm việc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (NST 50% chi phi xây lắp + thiết bị) | BH | 2018-2021 | 157.863 | 65.000 | - |  |  | 65.000 |  | 65.000 | - |  | -65.000 | 20.000 | - | 20.000 | 0 | 20.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Trung tâm công tác xã hội tổng hợp Đồng Nai (vốn TW đã TB 15 tỷ) | BH | 2019-2023 | 60.000 | 20.000 | - |  |  | 20.000 | 20.000 | - | - | (10.000) |  | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Xây dựng trụ sở làm việc Trạm Thú y Thống Nhất | TN | 2019-2021 | 4866 | 4.400 | - |  |  | 4.400 | 4.400 | - | - | - |  | 4.400 | - | 4.400 | 4.400 |  | Chi cục Chăn nuôi và Thú y |
| 9 | Xây dựng tuyến thoát nước phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa (dự án ngưng thực hiện) | BH | 2019-2021 | 5.034 | 4.900 | - |  |  | 4.900 | 4.900 | - | - | (4.900) |  | - | - | - |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm xã Thạnh phú, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2021 | 38.300 | 20.000 | - | - |  | 20.000 | - | 20.000 | - | 10.000 | (20.000) | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi, huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2021 | 24.847 | 21.600 | - |  |  | 21.600 | - | 21.600 | - | 10.000 | (21.600) | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú An, huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 13.843 | 12.900 | - |  |  | 12.900 | - | 12.900 | 120 | 12.000 | (12.900) | 12.120 | 120 | 12.000 | - | 12.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 13 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh | LK | 2019-2021 | 26.981 | 23.500 | - | - |  | 23.500 |  | 23.500 | 200 | 23.500 | (23.500) | 23.700 | 200 | 23.500 | - | 23.500 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 14 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 26.981 | 24.100 | - | - |  | 24.100 |  | 24.100 | 200 | 24.100 | (24.100) | 24.300 | 200 | 24.100 | - | 24.100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 15 | Xây dựng tường rào phần đất trống cách ly thuộc Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đồng Nai (dự án đã bố trí nguồn sự nghiệp) | BH | 2019-2021 | 3.299 | 2.900 | - |  |  | 2.900 | 2.900 | - | - |  |  | - | - | - | - |  | Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh |
| 16 | Nạo vét Rạch Mọi xã Bình Hòa | VC | 2019-2021 | 45816 | 37.900 | - |  |  | 37.900 |  | 37.900 | 178 | 30.000 | (37.900) | 38.078 | 178 | 37.900 | - | 37.900 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 17 | Dự án xây dựng nhà làm việc và kho lưu trữ của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh | BH | 2019-2021 | 2920 | 2.500 | - |  |  | 2.500 | 2.500 | - | - |  |  | 2.500 | - | 2.500 | 2.500 |  | Đảng ủy khối doanh nghiệp |
| 18 | Sửa chữa công trình Đập dâng Long An (dự án hủy) | LT | 2019-2021 | 7.600 | 6.800 | - |  |  | 6.800 | 6.800 | - | 100 | (6.800) |  | 100 | 100 | - |  |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 19 | Dự án xây dựng mới Cầu Mít trên đường Hương lộ 12, huyện Nhơn Trạch (NSH thực hiện bồi thường) | NT | 2019-2021 | 13.929 | 13.000 | - |  |  | 13.000 | - | 13.000 | 200 | 13.000 | -13.000 | 13.200 | 200 | 13.000 | 0 | 13.000 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 20 | Dự án nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình Công an tỉnh (tên cũ là Hội nghị truyền hình phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai) | BH | 2019-2021 | 10.863 | 10.000 | - |  |  | 10.000 |  | 10.000 | - | 10.000 | -10.000 | 10.000 | - | 10.000 | 0 | 10.000 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 21 | Dự án Trạm bơm ấp 4 xã Tà Lài huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 14.927 | 13.000 | - |  |  | 13.000 | - | 13.000 | 985 | 13.000 | -13.000 | 13.985 | 985 | 13.000 | 0 | 13.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 22 | Dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải (ngân sách thị xã chi bồi thường 55,4 tỷ | LK | 2019-2022 | 334.809 | 50.000 | - |  |  | 50.000 | - | 50.000 | - | 40.000 | (50.000) | 40.000 | - | 40.000 | - | 40.000 | UBND thành phố Long Khánh |
| 23 | Hồ chứa nước Thoại Hương | CM | 2018-2020 | 62.380 | 50.000 | - |  |  | 50.000 |  | 50.000 | - | 1.000 | (50.000) | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 24 | Dự án hồ chứa nước Gia Đức, huyện Thống Nhất | TN | 2019-2023 | 179.359 | 50.000 | - |  |  | 50.000 |  | 50.000 | 110 | - | (50.000) | 110 | 110 | - |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 25 | Dự án kè sông Vàm Mương - Long Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch | NT | 2019-2022 | 35.136 | 30.000 |  |  |  | 30.000 |  | 30.000 | 1.261 | 28.738 | (30.000) | 29.999 | 1.261 | 28.738 | 28.738 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 26 | Nâng cấp đường ĐT 763 từ km0+000 đến km29+500 (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc) - đoạn km0 - km8+300 và km15+000 đến km24+000 | XL-ĐQ | 2019-2023 | 599.946 | 100.000 | - | - |  | 100.000 | 1.000 | 99.000 | - | 139.000 | (99.000) | 140.000 | - | 140.000 | 41.000 | 99.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 27 | Dự án cải tạo đường Hùng vương - thị xã long khánh (ngân sách tỉnh 50%) | LK | 2020-2024 | 156.854 | 1.000 | - |  |  | 1.000 | 1.000 | - | - | 20.000 |  | 21.000 | - | 21.000 | 21.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 28 | Dự án xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 | BH | 2019-2022 | 35.934 | 30.000 |  |  |  | 30.000 |  | 30.000 | 220 | 30.000 | (30.000) | 30.220 | 220 | 30.000 | - | 30.000 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 29 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng) | ĐQ | 2019-2023 | 138.035 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| L | Các dự án đề xuất chỉ lập hồ sơ ở năm 2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 |  |  |  | 8.000 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |
| 1 | Nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú, NST 50% | XL-LK | 2020-2024 | 273.872 | 1.000 | - | - |  | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 |  | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 2 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch | NT | 2020-2024 | 621.000 | 1.000 | - |  |  | 1.000 | 1.000 | - | - | - |  | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Văn Hòa (đoạn từ ngã tư Tam Hiệp đến nút giao tuyến tránh Quốc lộ 1, thành phố Biên Hòa) | BH | 2020-2024 | 734.020 | 1.000 | - |  |  | 1.000 | 1.000 | - | - | - |  | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 4 | Đoạn 2 (từ đầu đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc dự án đường 25 C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch (trước đây là đường 25C huyện Nhơn Trạch, đoạn còn lại) | NT | 2020-2024 | 646.000 | 1.000 | - |  |  | 1.000 | 1.000 | - | - | - |  | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 6 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên | LT | 2020-2024 | 107.180 | 1.000 | - | - |  | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 |  | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom giai đoạn ưu tiên | TB | 2020-2024 | 99.841 | 1.000 | - | - |  | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 |  | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Trạm bơm Đắc Lua | TP | 2020-2024 | 131.058 | 1.000 | - |  |  | 1.000 | 1.000 | - | 455 | 6.260 |  | 7.715 | 455 | 7.260 | 7.260 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 9 | Dự án hồ Gia Ui 2, huyện Xuân Lộc | XL | 2020-2024 | 332.900 | 1.000 | - |  |  | 1.000 | 1.000 | - | - | 3.985 |  | 4.985 | - | 4.985 | 4.985 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
|  | Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Khánh (chi phí chuẩn bị đầu tư, theo Văn bản số 12852/UBND-ĐT ngày 29/12/2016) | LK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 |  |  | 819 | 819 | - |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
|  | Kết dư chuyển sang năm sau thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.853 |  |  | 172.853 | 172.853 | - |  |  |  |
| M | Dự kiến nguồn (để đầu tư cho các dự án phát sinh cấp bách và hỗ trợ các dự án XHH GTNT cấp huyện và hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện đối với các dự án đã thẩm định nguồn vốn) |  |  |  | 415.600 | - |  |  | 415.600 |  | 415.600 | - |  | 0 | 110.611 | - | 110.611 |  | 110.611 | - |
| N | Các dự án bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2019 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  |
| I | Các dự án đã có chủ trương đầu tư được duyệt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp đường ĐT,768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | VC | Tối đa 05 năm | 458.216 |  |  |  |  |  |  |  | - | 100.000 |  | 100.000 | - | 100.000 | - | 100.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Dự án cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ | Tối đa 05 năm | 65468 |  |  |  |  |  |  |  | - | 20000 |  | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | UBND huyện Định Quán |
| 3 | Dự án đường Hùng Vương nối dài, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP | Tối đa 05 năm | 91600 |  |  |  |  |  |  |  | - | 30000 |  | 30.000 | - | 30.000 | - | 30.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 4 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Du thị trấn Tân Phú (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP | Tối đa 05 năm | 86000 |  |  |  |  |  |  |  | - | 30000 |  | 30.000 | - | 30.000 | - | 30.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 5 | Đường đê bao Đồng Hiệp, huyện Tân Phú (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP | Tối đa 03 năm | 32400 |  |  |  |  |  |  |  | - | 10000 |  | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 6 | Dự án đường một chiều từ chân lên đỉnh đồi núi Cúi (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% TMĐT) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TN | Tối đa 03 năm | 27000 |  |  |  |  |  |  |  | - | 7000 |  | 7.000 | - | 7.000 | - | 7.000 | UBND huyện Thống Nhất |
| 7 | Dự án tuyến đường Bình Lộc - Tín Nghĩa, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% TMĐT) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | LK | Tối đa 03 năm | 79920 |  |  |  |  |  |  |  | - | 2000 |  | 2.000 | - | 2.000 | - | 2.000 | UBND thành phố Long Khánh |
| 8 | Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Hồ Thị Hương (đoạn giao Quốc lộ 1 đến đoạn giao đường Hồng Thập Tự), thị xã Long Khánh (NST hỗ trợ 100% chi phí xây lắp) | LK | Tối đa 03 năm | 29600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | 10.000 |  | 10.000 | - | 10.000 | UBND thành phố Long Khánh |
| 9 | Dự án đầu tư xây mới nhà làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Nhơn Trạch + sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Huyện ủy Nhơn Trạch (NST hỗ trợ hỗ trợ khoảng 8,3 tỷ XD nhà làm việc UBMTTQ và các đoàn thể) | NT | Tối đa 03 năm | 19360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8200 |  | 8.200 |  | 8.200 | - | 8.200 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| II | Các dự án đang trình chủ trương đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 1 | Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐN | Tối đa 05 năm | 29.119 |  |  |  |  |  |  |  | - | 10000 |  | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | Chi cục Kiểm lâm |
| 2 | Kho lưu trữ UBND huyện Long Thành (NST hỗ trợ xây lắp) | LT | Tối đa 03 năm | 41.926 |  |  |  |  |  |  |  | - | 8000 |  | 8.000 | - | 8.000 | - | 8.000 | UBND huyện Long Thành |
| 3 | Dự án tuyến thu gom về trạm xử lý nước thải số 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | Tối đa 05 năm | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1000 |  | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | Tối đa 05 năm | 57.111 |  |  |  |  |  |  |  | - | 15000 |  | 15.000 | - | 15.000 | - | 15.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Dự án mở rộng đường Lý Thái Tổ, huyện Định Quán (ngân sách tỉnh 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ | Tối đa 05 năm | 124.000 |  |  |  |  |  |  |  | - | 20.000 |  | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | UBND huyện Định Quán |
| 6 | Dự án đường nối Cụm công nghiệp Phú Túc đi Tỉnh lộ 763 (ngân sách tỉnh 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ | Tối đa 05 năm | 103.241 |  |  |  |  |  |  |  | - | 20.000 |  | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | UBND huyện Định Quán |
| 7 | Dự án đường ven sông Đồng Nai, huyện Định Quán (NST 100% xây lắp) | ĐQ | Tối đa 05 năm | 46.949 |  |  |  |  |  |  |  | - | 8.000 |  | 8.000 | - | 8.000 | - | 8.000 | UBND huyện Định Quán |
| 8 | Đường Thừa Đức đi Long Khánh (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | CM | Tối đa 05 năm | 145.437 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5.000 |  | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 9 | Đường Xuân Mỹ đi Bảo Bình (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | CM | Tối đa 03 năm | 72.896 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5.000 |  | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 10 | Dự án mở rộng đường từ Quốc lộ 20 vào Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% TMĐT) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TN | Tối đa 03 năm | 11.500 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5.000 |  | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | UBND huyện Thống Nhất |
| 11 | Dự án đường tránh ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TN | Tối đa 05 năm | 111.603 |  |  |  |  |  |  |  | - | 2.000 |  | 2.000 | - | 2.000 | - | 2.000 | UBND huyện Thống Nhất |
| 12 | Dự án đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu | VC | Tối đa 05 năm | 78.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  | 8.000 |  | 8.000 | - | 8.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 13 | Dự án đường Hương lộ 9, huyện Vĩnh Cửu | VC | Tối đa 05 năm | 79.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  | 8.000 |  | 8.000 | - | 8.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 14 | Dự án nạo vét Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu | VC | Tối đa 05 năm | 151.440 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 | - | 10.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 15 | Dự án Khu nhà nghỉ cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | Tối đa 03 năm | 9.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.200 |  | 9.200 |  | 9.200 | - | 9.200 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 16 | Dự án nâng cấp đường giao Quốc lộ 1 - Xuân Lập, thành phố Long Khánh (NST 100% chi phí xây dựng) | LK | Tối đa 03 năm | 77.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 | - | 2.000 | UBND thành phố Long Khánh |
| 17 | Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1) | BH | Tối đa 05 năm | 651.813 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 | - | 2.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| III | Các dự án triển khai từ nguồn đấu giá đất (bố trí vốn NSTT để lập hồ sơ dự án đầu tư) - chỉ thực hiện khi có nguồn vốn đấu giá đất và nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 1 | Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài | BH | Tối đa 05 năm | 494.537 |  |  |  |  |  |  |  | - | 2.000 |  | 100.000 | - | 100.000 | - | 100.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Nâng cấp đường Bảo Hòa - Long Khánh (ngân sách huyện thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng) | XL | Tối đa 05 năm | 114.005 |  |  |  |  |  |  |  | - | 2.000 |  | 2.000 | - | 2.000 | - | 2.000 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 3 | Đường Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1) | BH | Tối đa 05 năm | 783.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000 |  | 100.000 |  | 100.000 | 0 | 100.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Dự án đường ven Sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa (dự án nhóm A phải trình Thủ tướng phê duyệt CTĐT) | BH | Tối đa 05 năm | 3.587.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (Cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), thành phố Biên Hòa (dự án nhóm A phải trình Thủ tướng phê duyệt CTĐT) | BH | Tối đa 05 năm | 2.782.400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |