Phụ lục III

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019  NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT

(ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)

(Kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

|  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện | Kế hoạch năm 2019 | Nội dung điều chỉnh | KH năm 2019 sau điều chỉnh | Chủ đầu tư |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng số |  |  | 895.449 | 0 | 895.449 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  | 854.640 | 22.330 | 876.970 | - |
| I | Y tế |  |  | 290.770 | (18.500) | 272.270 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp sang năm 2019 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019 - VB 6317/UBND-KT ngày 05/6/2019) | BH | 2016-2020 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Khối điều trị Bệnh viện Thống Nhất | BH | 2017-2021 | 120.000 | (40.000) | 80.000 | Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viên 7B | BH | 2017-2019 | 11.600 | - | 11.600 | Bệnh viện quân y 7B |
| 4 | Trạm Y tế xã Nhân Nghĩa - huyện Cẩm Mỹ | CM | 2018-2020 | 5.200 | - | 5.200 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế xã Phú Bình - huyện Tân Phú | TP | 2018-2020 | 3.770 | - | 3.770 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Trạm Y tế xã Lang Minh - huyện Xuân Lộc | XL | 2018-2020 | 7.000 | - | 7.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Trạm Y tế xã Phước Khánh - huyện Nhơn Trạch | NT | 2018-2020 | 3.900 | - | 3.900 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Trạm Y tế xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2018-2010 | 4.700 | - | 4.700 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Trạm Y tế xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2018-2020 | 4.500 | - | 4.500 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Trạm Y tế xã Phú Tân - huyện Định Quán | ĐQ | 2018-2020 | 5.200 | - | 5.200 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Trạm Y tế xã Trung Hòa - huyện Trảng Bom | TB | 2018-2020 | 6.400 | - | 6.400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Trạm Y tế xã Bàu Sen - thị xã Long Khánh | LK | 2018-2020 | 4.800 | - | 4.800 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 13 | Dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống điện, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng của Bệnh viện Quân y 7B | BH | 2018-2020 | 7.000 | 1.500 | 8.500 | Bệnh viện Quân y 7B |
| 14 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đạt chuẩn Quốc Gia (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019) | BH | 2017-2019 |  | 20.000 | 20.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Công trình khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Trạm Y tế xã La Ngà - huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2021 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2021 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trạm Y tế xã Tân Hạnh - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc | XL | 2019-2021 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Trạm Y tế xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom | TB | 2019-2021 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Trạm Y tế xã Tà Lài - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Trạm Y tế xã Long Thọ - Nhơn Trạch | NT | 2019-2021 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Trạm y tế xã Thanh Sơn huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2021 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thị xã Long Khánh | LK | 2019-2021 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Dự án chẩn đoán nhanh và sơ cấp cứu cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐN | Tối đa 03 năm | 29.000 | - | 29.000 | Sở Y tế |
| 12 | Dự án trang thiết bị phục hồi chức năng vật lý trị liệu của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | BH | 2019-2021 | 6.700 | - | 6.700 | Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh |
| 13 | Dự án xây dựng khu khám và thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Đồng Nai | BH | Tối đa 03 năm | 16.000 | - | 16.000 | Bệnh viện Da liễu Đồng Nai |
| II | Giáo dục - đào tạo |  |  | 172.000 | 50.830 | 222.830 | - |
| b | Công trình chuyển tiếp năm 2019 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng Trường THPT Chu Văn An | BH | 2016-2019 | 5.500 | - | 5.500 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong | BH | 2016-2018 | 4.000 | - | 4.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại I (tại huyện Trảng Bom) | TB | đến 2020 | 5.170 | 18.830 | 24.000 | Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải |
| 4 | Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 | ĐN | 2017-2021 | 56.000 | 22.000 | 78.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Khối tiểu học và mầm non của trường Phổ thông thực hành sư phạm thuộc trường Đại học Đồng Nai | BH | 2017-2021 | 17.000 | - | 17.000 | Trường Đại học Đồng Nai |
| 6 | Khối lớp học 12 phòng và 3 phòng học chức năng, sửa chữa trường THPT Trị An | VC | 2017-2019 | 5.000 | - | 5.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phú Ngọc, huyện Định Quán | ĐQ | 2018-2020 | 22.000 | - | 22.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 400 | - | 400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Dự án xây dựng mới 12 phòng học Trường trung học phổ thông Long Phước, huyện Long Thành | LT | 2018-2020 | 3.500 | - | 3.500 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Long Khánh thành Trường THPT chuyên Long Khánh | LK | 2018-2020 | 10.500 | - | 10.500 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Nâng cao chất lượng dạy nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có vốn của 02 trường là 1,2 tỷ đồng). | BH | 2017-2021 | 19.000 | 10.000 | 29.000 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
| 12 | Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 3.930 | - | 3.930 | Trường Đại học Đồng Nai |
| c | Công trình khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án nâng cấp xưởng thực hành và xây dựng 08 phòng học Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai (ngân sách tỉnh 5 tỷ + kinh phí trường 3 tỷ) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | LT | tối đa 03 năm | 5.000 | - | 5.000 | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai |
| 2 | Dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2022 | 15.000 | - | 15.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| III | Văn hóa xã hội |  |  | 321.000 | -10.000 | 311.000 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp năm 2019 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Công viên cây xanh thị xã Long Khánh | LK | 2017-2021 | 10.000 | - | 10.000 | UBND thành phố Long Khánh |
| 2 | Xây dựng nhà ở vận động viên và cải tạo, nâng cấp cảnh quan toàn khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh | BH | 2018-2020 | 8.000 | - | 8.000 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai |
| 3 | Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai | XL | 2018-2022 | 160.000 | - | 160.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Công trình khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sản xuất chương trình cho studio ca nhạc 108 m2 (5 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH + 15 tỷ ngân sách) | BH | 2018-2020 | 15.000 | - | 15.000 | Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai |
| 2 | Trang thiết bị hệ thống camera, thiết bị sản xuất chương trình cho nhà hát truyền hình 400 chỗ ngồi (5 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH + 20 tỷ ngân sách) | BH | 2018-2020 | 20.000 | - | 20.000 | Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai |
| 3 | Xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục còn lại Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Tân Phú (đã đầu tư 1 số hạng mục Nhà thi đấu, san nền, cổng tường rào), NST đầu tư xây lắp + thiết bị khoảng 40 tỷ, phần còn lại kêu gọi XHH (hồ bơi, sân bóng đá, đường chạy, khu nhảy cao, nhảy xa…) | TP | 2018-2022 | 23.500 | - | 23.500 | UBND huyện Tân Phú |
| 4 | Đền thờ Liệt sỹ huyện Xuân Lộc (NST hỗ trợ các hạng mục chính của Đền (Đền thờ chính, bình phong, sân lễ + sân đền, đường vào chính, nhà Tả vu + Hữu vu, cổng + nhà bảo vệ, tường rào mặt chính, nhà quản đền + khu vệ sinh, khoảng 17,38 tỷ đồng) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | XL | 2018-2020 | 7.000 | - | 7.000 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 5 | Xây dựng Nhà văn hóa dân tộc Mường huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ | tối đa 03 năm | 8.500 | - | 8.500 | UBND huyện Định Quán |
| 6 | Làng Văn hóa đồng bào Chơro xã Bảo Vinh (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | LK | 2018-2021 | 29.000 | (10.000) | 19.000 | UBND thành phố Long Khánh |
| 7 | Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | BH | 2018-2022 | 40.000 | - | 40.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| IV | Các dự án thuộc lĩnh vực khác |  |  | 70.870 | - | 70.870 | - |
| IV.1 | Giao thông |  |  | 18.870 | - | 18.870 | - |
| a | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo, huyện Trảng Bom (ngân sách tỉnh 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TB | 2019-2023 | 3.500 | - | 3.500 | UBND huyện Trảng Bom |
| b | Công trình khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án Nút giao thông giữa đường ĐT 765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát), huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | XL | tối đa 03 năm | 7.370 | - | 7.370 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 2 | Đường giao thông vào ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | XL | tối đa 3 năm | 8.000 | - | 8.000 | UBND huyện Xuân Lộc |
| IV.2 | Quản lý nhà nước |  |  | 5.000 | - | 5.000 | - |
| a | Công trình khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án xây dựng hàng rào nhà tạm giữ Công an huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ | tối đa 03 năm | 5.000 | - | 5.000 | UBND huyện Định Quán |
| IV.3 | Nông - Lâm - Thủy lợi |  |  | 27.000 | - | 27.000 | - |
| a | Công trình khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án xây dựng Tuyến thoát nước ngoài hàng rào khu công nghiệp Dầu Giây huyện Thống Nhất (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TN | tối đa 03 năm | 20.000 | - | 20.000 | UBND huyện Thống Nhất |
| 2 | Dự án phát triển lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, giai đoạn 2016 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP | 2019-2022 | 7.000 | - | 7.000 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú |
| IV.4 | An ninh - quốc phòng |  |  | 20.000 | - | 20.000 | - |
| a | Công trình khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Định Quán | ĐQ | tối đa 05 năm | 20.000 | - | 20.000 | UBND huyện Định Quán |
| B | Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa xã hội |  |  | 16.330 | (2.830) | 13.500 | - |
| C | Chưa phân bổ chi tiết (dự kiến bố trí để đẩy nhanh tiến độ nhưng chưa được cấp thẩm quyền điều chỉnh trung hạn) |  |  | 19.500 | (19.500) | - | - |
| D | Lập chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư |  |  | 4.979 | - | 4.979 | - |
| I | Các dự án phê duyệt dự án đầu tư |  |  | 4.979 | - | 4.979 |  |
| 1 | Trạm Y tế xã Phước Tân - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 250 | - | 250 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Xây dựng Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định y khoa tỉnh | BH | 2018-2022 | 500 | - | 500 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 500 | - | 500 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch | NT | 2019-2021 | 300 | - | 300 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 400 | - | 400 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Trạm Y tế Phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa, | BH | 2019-2021 | 300 | - | 300 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Trạm Y tế Phường Bình Đa - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 200 | - | 200 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Trạm Y tế xã An Hòa - TP. Biên Hòa | BH | 2019-2021 | 300 | - | 300 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Trạm Y tế xã Phú Trung - huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 100 | - | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Trạm Y tế xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2021 | 100 | - | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh | LK | 2019-2021 | 100 | - | 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trãi, thị xã Long Khánh (NST 50% + NSH 50%) | LK | tối đa 03 năm | 800 | - | 800 | UBND thành phố Long Khánh |
| 13 | Dự án xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai | BH | tối đa 3 năm | 129 | - | 129 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| II | Bố trí vốn lập hồ sơ chủ trương đầu tư |  |  | 1.000 | 0 | 1.000 | - |