| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 2 BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010 NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2010 | Cấp phát đến 31/5/2010 | Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh | Điều chỉnh kế hoạch năm 2010 |  |  |  | Nội dung điều chỉnh kế hoạch so với đề nghị CDT | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số | 170.000 | 53.939 | 541.972 | 170.000 | 137.705 | 22.657 | 9.638 |  | - |
| A | Thực hiện dự án | 163.998 | 53.939 | 501.553 | 167.740 | 137.705 | 22.657 | 7.378 |  | - |
| I | Giáo dục - đào tạo | 18.502 | 6.256 | 19.961 | 15.431 | 10.940 | 3.736 | 755 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 18.502 | 6.256 | 19.961 | 15.431 | 10.940 | 3.736 | 755 |  |  |
| 1 | Trường TH bán trú Cao Bá Quát, Trảng Bom | 5.000 | 949 | 5.000 | 3.400 | 1.600 | 1.600 | 200 | Đã bổ sung kế hoạch cuối 2009, điều chỉnh giảm bằng với giá trị trúng thầu | UBND H Trảng Bom |
| 2 | Trường TH Tân An, huyện Vĩnh Cửu | 2.809 | 0 | 1.338 | 1.338 | 700 | 553 | 85 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Vĩnh Cửu |
| 3 | Trường TH Sông Mây, huyện Vĩnh Cửu | 10.693 | 5.306 | 13.623 | 10.693 | 8.640 | 1.583 | 470 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh trong cuối năm 2010 | UBND H Vĩnh Cửu |
| II | Y tế | 110.086 | 40.716 | 424.525 | 113.086 | 94.474 | 14.712 | 3.900 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 95.865 | 40.716 | 374.703 | 98.865 | 81.053 | 14.712 | 3.100 |  | - |
| 1 | Nâng cấp BV Đa khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, H Định Quán (tên mới là BV ĐK KV Định Quán) (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | 4.022 | 4.022 | 17.322 | 4.022 | 2.500 | 1.322 | 200 | Đã bổ sung kế hoạch từ nguồn vốn thu vượt năm 2009, đối với phần còn thiếu sẽ tiếp tục rà soát, cân đối bổ sung khi đến kỳ điều chỉnh kế hoạch. Đồng thời hiện nay tỉnh đang làm việc với các Bộ để tạm ứng nguồn vốn TPCP trong năm 2010 | Sở Y tế |
| 2 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | 3.200 | 3.172 | 23.164 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 3 | Bệnh viện Đa khoa H Cẩm Mỹ (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | 3.200 | 3.200 | 32.710 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa H Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây) | 6.200 | 5.624 | 38.708 | 6.200 | 5.000 | 1.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 5 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | 3.658 | 2.231 | 19.781 | 3.658 | 2.458 | 1.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 6 | Xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền | 10.985 | 10.972 | 42.701 | 10.985 | 8.395 | 2.390 | 200 | Đã bổ sung từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách TW | Sở Y tế |
| 7 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | 4.200 | 2.757 | 12.691 | 5.200 | 4.000 | 1.000 | 200 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tiếp tục tổng hợp điều chỉnh trong cuối năm 2010 | Sở Y tế |
| 8 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất | 7.200 | 4.472 | 14.625 | 8.200 | 6.000 | 2.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 9 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | 4.200 | 2.397 | 12.360 | 5.200 | 4.000 | 1.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 10 | Phòng khám ĐKKV Sông Ray | 8.000 | 1.869 | 8.000 | 8.000 | 4.700 | 3.000 | 300 |  | Sở Y tế |
| 11 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | 41.000 |  | 152.641 | 41.000 | 40.000 |  | 1.000 | Đã bổ sung từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách TW và vốn trái phiếu Chính phủ | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| b | Công trình khởi công mới | 14.221 | 0 | 49.822 | 14.221 | 13.421 |  | 800 |  | - |
| 1 | Cải tạo Bệnh viện Da liễu (chưa kể vốn CTMTQG) | 3.000 | 0 | 13.154 | 3.000 | 2.800 |  | 200 | Đang triển khai đấu thầu | Sở Y tế |
| 2 | Cải tạo nâng cấp BVĐK huyện Xuân Lộc | 6.321 | 0 | 17.321 | 6.321 | 6.121 |  | 200 |  | Sở Y tế |
| 3 | Xây dựng phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng | 2.700 | 0 | 8.839 | 2.700 | 2.500 |  | 200 |  | Sở Y tế |
| 4 | Xây dựng phòng khám Đa khoa khu vực Phú Lý | 2.200 | 0 | 10.508 | 2.200 | 2.000 |  | 200 |  | Sở Y tế |
| III | Văn hóa - xã hội | 35.410 | 6.968 | 57.067 | 39.223 | 32.291 | 4.209 | 2.723 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 21.321 | 3.787 | 30.930 | 23.166 | 17.309 | 4.159 | 1.698 |  | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai (khu A và B) | 4.400 | 247 | 4.400 | 4.400 | 4.300 |  | 100 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai | 5.000 | 3.169 | 13.982 | 6.218 | 3.000 | 2.255 | 963 | Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai |
| 3 | Trung tâm Sinh thái - văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ | 3.000 | 98 | 3.000 | 3.000 | 2.900 |  | 100 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 4 | Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ | 5.000 | 273 | 3.891 | 3.891 | 1.891 | 1.900 | 100 | Dự án đang triển khai | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ | 3.921 | 0 | 3.921 | 3.921 | 3.621 |  | 300 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | UBND H Cẩm Mỹ |
| 6 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình An Hòa, huyện Long Thành | 0 | 0 | 1.736 | 1.736 | 1.597 | 4 | 135 | Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng thực hiện | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
|  | Công trình khởi công mới | 14.089 | 3.181 | 26.137 | 16.057 | 14.982 | 50 | 1.025 |  | - |
| 1 | Sửa chữa nâng cấp Khách sạn Mã Đà | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.900 |  | 100 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 2 | Sửa chữa một số hạng mục tại khu di tích Khu ủy Miền Đông | 570 | 0 | 410 | 410 | 350 |  | 60 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị của chủ đầu tư | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 3 | Sửa chữa một số hạng mục tại khu di tích Trung ương Cục | 1.240 | 0 | 1.240 | 1.240 | 1.040 | 50 | 150 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 4 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình Bình Quan, TP Biên Hòa | 769 | 552 | 897 | 897 | 857 |  | 40 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
| 5 | Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Mạ, TT Định Quán (ngân sách huyện chi phần thiết bị) | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.300 |  | 200 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | UBND H Định Quán |
| 6 | Sơn nước lại toàn bộ Bảo tàng tỉnh Đồng Nai | 850 | 0 | 850 | 850 | 800 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Nhà Bảo tàng Đồng Nai |
| 7 | Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 | 2.600 | 2.455 | 14.680 | 4.600 | 4.500 |  | 100 | Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
| 8 | Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 | 500 | 0 | 500 | 500 | 450 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
| 9 | Vườn sưu tập thực vật thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | 860 | 0 | 860 | 860 | 785 |  | 75 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 10 | Dự án sinh cảnh trong khu sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | 2.200 | 173 | 2.200 | 2.200 | 2.000 |  | 200 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| B | Chuẩn bị đầu tư | 610 | 0 | 17.410 | 810 | 0 | 0 | 810 |  | - |
| 1 | Nhà văn hóa Thanh niên thuộc Tỉnh Đoàn Đồng Nai | 150 | 0 | 150 | 150 |  |  | 150 | Đang lập hồ sơ, chưa giải ngân kế hoạch năm nên không có cơ sở tăng vốn | Tỉnh Đoàn Đồng Nai |
| 2 | Khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH trung tâm văn hóa thể thao - TT Vĩnh An | 80 | 0 | 80 | 80 |  |  | 80 |  | UBND H Vĩnh Cửu |
| 3 | Hạ tầng khu trung tâm văn hóa H Vĩnh Cửu | 80 | 0 | 80 | 80 |  |  | 80 |  | UBND H Vĩnh Cửu |
| 4 | Xây dựng đường Pistte - sân vận động tỉnh | 50 | 0 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |
| 5 | Đầu tư Trung tâm Y tế Dự phòng đạt chuẩn Quốc gia | 100 | 0 | 300 | 100 |  |  | 100 |  | Sở Y tế |
| 6 | Bệnh viện Liên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng | 100 | 0 | 16.000 | 100 |  |  | 100 |  | Sở Y tế |
| 7 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  | Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai |
| 8 | Di tích Mộ Đoàn Văn Cự | 0 |  | 200 | 50 |  |  | 50 | Bổ sung kinh phí để lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
| 9 | Chùa Long Thiền | 0 |  | 100 | 50 |  |  | 50 |  | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
| 10 | Di tích Nhà lao Tân Hiệp |  |  | 150 | 50 |  |  | 50 |  | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
| 11 | Di tích Thành Biên Hòa | 0 |  | 250 | 50 |  |  | 50 |  | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án | 5.392 | 0 | 23.009 | 1.450 |  |  | 1.450 |  | - |
| 1 | Trung tâm Y tế Dự phòng H Trảng Bom | 1.205 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Đã thanh toán các chi phí CBTHDA trong cuối năm 2009, hiện đang làm hồ sơ bồi thường, sẽ bổ sung vốn để thanh toán chi phí bồi thường sau khi có dự toán bồi thường được duyệt | Sở Y tế |
| 2 | Trung tâm Y tế Dự phòng H Nhơn Trạch | 692 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Sở Y tế |
| 3 | Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng H Vĩnh Cửu | 500 | 0 | 5.994 | 50 |  |  | 50 |  | Sở Y tế |
| 4 | Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Phú | 995 | 0 | 3.230 | 50 |  |  | 50 |  | Sở Y tế |
| 5 | Chi khác + BTGPMB Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường | 500 | 0 | 3.115 | 350 |  |  | 350 |  | Sở Y tế |
| 6 | Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Biên Hòa | 1.000 | 0 | 1.000 | 300 |  |  | 300 |  | Sở Y tế |
| 7 | Chi khác + BTGPMB nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú | 500 | 0 | 9.670 | 700 |  |  | 700 | Bổ sung vốn để thanh toán kinh phí lập hồ sơ TKBVTC - TDT, chưa có dự toán bồi thường được duyệt | Sở Y tế |