HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 168/2010/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2010 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 10/12/2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010; nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 và việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2010 theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010.

2. Thống nhất nội dung giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất 35.167 triệu đồng, phân bổ như sau: Hỗ trợ xây dựng cầu Đại Phước huyện Nhơn Trạch 10.000 triệu đồng; giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch là 25.167 triệu đồng (gồm các dự án trong danh mục thực hiện dự án 14.783 triệu đồng, chuẩn bị thực hiện dự án 10.109 triệu đồng, chuẩn bị đầu tư 275 triệu đồng).

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết 51.682 triệu đồng, phân bổ như sau: Các dự án thuộc danh mục thực hiện dự án 48.853 triệu đồng, chuẩn bị thực hiện dự án 2.079 triệu đồng, chuẩn bị đầu tư 750 triệu đồng.

- Nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương 300.000 triệu đồng: Phân bổ cho UBND thành phố Biên Hòa vay 149.000 triệu đồng; phân bổ cho Công ty Phát triển KCN Biên Hòa vay 100.000 triệu đồng; phân bổ cho dự án đường 25C huyện Nhơn Trạch 51.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương 300 tỷ đồng, phân bổ cho các dự án thuộc danh mục thực hiện dự án thuộc ngành giao thông 193.000 triệu đồng, thuộc ngành y tế 107.000 triệu đồng.

3. Thống nhất nội dung điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: Tổng số 683,492 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Danh mục | Kế hoạch đã giao | Kế hoạch điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 683.492 | 683.492 |
| A. Thực hiện dự án | 587.762 | 616.573 |
| - Giao thông | 165.484 | 197.538 |
| - Giáo dục - đào tạo | 216.500 | 185.311 |
| - Quản lý Nhà nước | 18.382 | 20.110 |
| - Cấp nước | 30.550 | 29.721 |
| - Hạ tầng công cộng | 58.368 | 62.531 |
| - Thủy lợi | 3.440 | 3.440 |
| - An ninh quốc phòng | 29.309 | 39.978 |
| - Khoa học công nghệ | 59.554 | 71.769 |
| - Nông lâm nghiệp | 6.175 | 6.175 |
| B. Chuẩn bị đầu tư | 12.088 | 13.707 |
| C. Chuẩn bị thực hiện dự án | 73.989 | 43.559 |
| D. Cấp cho các dự án sau quyết toán | 7.317 | 7.317 |
| E. Trả lãi vốn vay Kho bạc NNTW 2009 | 2.336 | 2.336 |

b) Nguồn vốn xổ số kiến thiết: Tổng số 170 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Danh mục | Kế hoạch đã giao | Kế hoạch điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 170.000 | 170.000 |
| A. Thực hiện dự án | 163.998 | 167.740 |
| - Giáo dục | 18.502 | 15.431 |
| - Y tế | 110.086 | 113.086 |
| - Văn hóa - xã hội | 35.410 | 39.223 |
| B. Chuẩn bị đầu tư | 610 | 810 |
| C. Chuẩn bị thực hiện dự án | 5.392 | 1.450 |

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2010; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, giữa 02 kỳ họp khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất trước khi quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

|  | CHỦ TỊCH Trần Đình Thành |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4874/TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 18 tháng 6 năm 2010 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu

năm 2010; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 10/12/2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010,

Sau khi tổng hợp, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010, nội dung điều chỉnh kế hoạch năm 2010 như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010:

1. Nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu năm 2010:

1.1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch có tổng số là 853,492 tỷ đồng.

1.2. Nguồn vốn ngân sách cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu (kể cả các nội dung hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn khai thác quỹ đất để lại của địa phương) có tổng số là 761,508 tỷ đồng.

1.3. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010: Năm 2010 ngành y tế được Trung ương phân bổ 81 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, phân bổ đối với các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 02/4/2008 là 45 tỷ đồng và các dự án tuyến tỉnh theo Quyết định 930/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 36 tỷ đồng.

2. Nội dung giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:

Trong năm 2009 các nguồn thu từ xổ số kiến thiết và khai thác quỹ đất có thu vượt so với số dự toán đã giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. Căn cứ số liệu thu thực tế năm 2009 cùng với nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước năm 2010 và nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương trong năm 2010, được Bộ Tài chính giải quyết, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nội dung giao bổ sung kế hoạch năm 2010 và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tại các Văn bản số: 150/HĐND-VP ngày 29/4/2010 và 170/HĐND-VP ngày 19/5/2010; sau đó UBND tỉnh Đồng Nai đã giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn nói trên, cụ thể như sau:

2.1. Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 (đính kèm bản photo quyết định của UBND tỉnh)

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất bổ sung là 35,167 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết bổ sung là 51,682 tỷ đồng.

- Nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2010 là 300 tỷ đồng.

- Ngoài ra từ các nguồn vốn năm 2009 đã giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cấp phát còn dư là 6,627 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tập trung 2009 và nguồn vốn vay Kho bạc Trung ương 2009), UBND tỉnh đã chấp thuận để bố trí thanh toán cho các dự án sau quyết toán còn thiếu vốn.

2.2. Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 (đính kèm bản photo quyết định của UBND tỉnh)

- Nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2010 là 300 tỷ đồng.

Nội dung giao kế hoạch các nguồn vốn nói trên chủ yếu tập trung bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm, dự án có nhu cầu cấp bách đã có trong kế hoạch giao đầu năm nhưng còn thiếu vốn so với tiến độ thực hiện trong năm 2010, tập trung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Hiện nay các dự án mới được giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch trong tháng 5/2010 nên đang lập thủ tục để thực hiện giải ngân.

3. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm:

3.1. Kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch đầu năm 2010 là 853,492 tỷ đồng. Trong 06 tháng đầu năm 2010, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành là 469,42 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm. Giá trị giải ngân 06 tháng là 384,071 tỷ đồng đạt 45% kế hoạch năm.

3.2. Kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch theo phân cấp ủy quyền và hỗ trợ có mục tiêu: Tổng vốn kế hoạch là 1.011 tỷ đồng (bao gồm các nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 156/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và các nguồn vốn khác của ngân sách cấp huyện để lại đầu tư).

Trong 06 tháng đầu năm 2010, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành của nguồn vốn ngân sách huyện là 495,39 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch; giải ngân ước 06 tháng năm 2010 là 434,73 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch.

3.3. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Đến hết tháng 6 năm 2010, dự kiến khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch năm, khối lượng giải ngân đạt 61,72% kế hoạch năm.

3.4. Về nội dung hỗ trợ đầu tư xã hội hóa theo Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006 và Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Đồng Nai:

Trong kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010, ngân sách tỉnh đã dành ra 15 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ các dự án đầu tư xã hội hóa, 06 tháng đầu năm đã thực hiện hỗ trợ các địa phương là 12,567 tỷ đồng, đạt 83,78% kế hoạch năm.

3.5. Chương trình 135 giai đoạn 2 về hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Trong năm 2010 nguồn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 20 tỷ đồng. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2010: Đã triển khai đầu tư 17 dự án thuộc ngành giao thông, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 03 dự án, 03 dự án đang triển khai thực hiện, 09 dự án đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức triển khai xây dựng. Dự kiến đến hết năm 2010 hoàn thành 100% kế hoạch giao.

3.6. Ngoài ra, nguồn vốn giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung từ nguồn khai thác quỹ đất và xổ số kiến thiết thu vượt năm 2009 dự kiến giải ngân đến hết tháng 6/2010 đạt 40% kế hoạch. Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước Trung ương mới thông báo chỉ tiêu, vì vậy tập trung giải ngân trong 06 tháng cuối năm 2010.

4. Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm từ ngân sách tỉnh:

4.1. Các dự án chuyển tiếp:

- Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai: Dự án đầu tư và xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có tiến độ được duyệt theo quyết định đầu tư là 2008 - 2013, tiến độ triển khai dự kiến như sau:

+ 2008 - 2009: Thi công hạng mục cọc khoan nhồi, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình chính để triển khai đấu thầu các hạng mục chính của dự án.

+ 2010 - 2013: Tiến hành xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Các công việc đã triển khai thực hiện:

+ Hạng mục cọc khoan nhồi đã thi công hoàn thành trong cuối năm 2009.

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán chi tiết hoàn thành vào cuối năm 2009, sau đó thuê tư vấn thẩm tra đến quý I/2010 hoàn thành công tác thẩm tra. Sau khi thẩm tra tổng vốn đầu tư tăng cao so với tổng vốn được duyệt ban đầu do chênh lệch giá tại thời điểm và quy mô diện tích thiết kế có thay đổi so với thiết kế ban đầu đã được Bộ Xây dựng thẩm định trước đây. Vì vậy, phải gửi hồ sơ điều chỉnh đến Bộ Xây dựng xem xét có ý kiến. Đến tháng 4/2010 mới có ý kiến của Bộ Xây dựng, sau đó UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư vào đầu tháng 5/2010, chủ đầu tư đã phê duyệt hồ hơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

+ UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu vào đầu tháng 6/2010. Hiện nay chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu, dự kiến đến quý III/2010 có kết quả đấu thầu và tổ chức thi công công trình chính.

Từ tình hình trên, dự án thực hiện có chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu, tuy nhiên mức độ chậm không lớn (khoảng 06 tháng).

- Dự án xây dựng đường 25A (ĐT 769): Đã triển khai thi công gói thầu xây lắp đoạn 01, đoạn 02, các gói thầu di dời nước và di dời điện đang thực hiện; hiện đang làm hồ sơ bồi thường các đoạn còn lại. Lũy kế hết tháng 6/2010 ước đạt 26% khối lượng các gói thầu đã tổ chức đấu thầu.

- Dự án đường 319B, huyện Nhơn Trạch: Đang thi công đoạn 2, 3 của công trình, đoạn còn lại đang làm hồ sơ bồi thường. Lũy kế hết tháng 6/2010 ước đạt trên 46% khối lượng đã tổ chức đấu thầu.

- Dự án xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ: Đến tháng 6/2010 thi công hoàn tất gói thầu xây lắp, hoàn chỉnh hồ sơ các hạng mục phát sinh để triển khai xây dựng.

- Dự án tiêu thoát lũ Lò Rèn: Hoàn thành các hạng mục xây lắp của dự án trong tháng 6/2010.

- Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông chất lượng cao Trấn Biên: Lũy kế thực hiện xây lắp đạt 80% dự án, dự kiến cuối tháng 8 đầu tháng 9 đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới (vượt tiến độ đề ra).

4.2. Các dự án khởi công mới:

- Dự án nâng cấp, sửa chữa Trường Dân tộc nội trú Tân Phú: Dự án đã khởi công trong đầu tháng 5/2010, đến hết tháng 6/2010 đạt 10% khối lượng công trình.

- Dự án xây dựng đập Bàu Tre, Long Thành: Khởi công xây dựng công trình trong tháng 6/2010.

4.3. Các dự án chuẩn bị thực hiện:

- Dự án xây dựng đường trung tâm TP. Biên Hòa: Đến tháng 6, chủ đầu tư tiến hành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

- Dự án nút giao thông Vườn Mít: Tiến hành thẩm tra để phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

5. Đánh giá chung về tình hình thực hiện:

5.1. Khó khăn:

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội thực tế là rất lớn.

- Việc huy động vốn đầu tư theo phương thức BT, BOT còn gặp nhiều khó khăn và thực hiện chậm.

- Giá cả một số vật tư, vật liệu chủ yếu tăng ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do phải chờ xây dựng khu tái định cư và điều chỉnh tính toán phương án bồi thường theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Giá bồi thường và hỗ trợ di dời tăng cao gây mất cân đối kế hoạch năm 2010, tỉnh phải ứng vốn ngân sách Trung ương để cân đối bổ sung.

5.2. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của các cấp lãnh đạo trong tỉnh, sự tích cực phối hợp triển khai các ban, ngành trong tỉnh và các chủ đầu tư nên việc thực hiện 06 tháng đầu năm 2010 gặp thuận lợi, giải ngân cao.

- Sự phân cấp mạnh cho các địa phương tạo sự chủ động trong triển khai thực hiện đầu tư các dự án, các đơn vị UBND cấp huyện chủ động trong cân đối nguồn vốn đầu tư và xây dựng kế hoạch huy động vốn đầu tư.

- Về thủ tục đầu tư, Trung ương và địa phương cũng đã rà soát các thủ tục và công bố công khai theo hướng đơn giản một số thủ tục và phân cấp mạnh cho cấp huyện quyết định đầu tư, phân cấp cho chủ đầu tư quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình và hồ sơ mời thầu tạo sự chủ động cho các đơn vị nói trên triển khai thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư và nhà thầu có quan tâm phối hợp lập thủ tục giải ngân kịp thời nên kết quả thực hiện giải ngân đạt tỷ lệ khá cao.

II. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010:

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010 và kiến nghị của các đơn vị chủ đầu tư về điều chỉnh tăng, giảm vốn các dự án, UBND tỉnh tổng hợp kiến nghị điều chỉnh tăng giảm vốn cho các dự án theo nguyên tắc:

- Điều chỉnh giảm vốn một số dự án dự kiến không thực hiện hết chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đã giao (do tiến độ chậm hoặc do rà soát vốn thực cấp đã có bổ sung vào cuối năm 2009), hoặc đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch dự án giải ngân thấp so với vốn kế hoạch giao.

- Tăng vốn cho các dự án có nhu cầu vốn tăng cao so kế hoạch đã giao, đến nay đã giải ngân gần hết nguồn vốn kế hoạch thông báo.

- Riêng đối với các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ, các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm của tỉnh năm 2010 thì không điều chỉnh giảm kế hoạch do thuộc mục tiêu tập trung đầu tư.

Tuy nhiên mức cân đối bổ sung cho các dự án đa số chưa đủ theo yêu cầu của chủ đầu tư do nguồn vốn đầu tư của tỉnh thấp và tổng vốn không tăng so với tổng số đã giao kế hoạch đầu năm. Vì vậy, việc bổ sung này chỉ mang tính giải quyết khó khăn trước mắt, trong năm sẽ tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung khi có nguồn. Số liệu tổng hợp do các chủ đầu tư đề nghị bổ sung tăng vốn là 1.099,965 tỷ đồng, trong đó các dự án đã có trong kế hoạch giao đầu năm là 839,343 tỷ đồng và các dự án đề nghị bổ sung mới là 260,622 tỷ đồng, trong tháng 5/2010 đã giải quyết bổ sung là 427,849 tỷ đồng từ các nguồn giao bổ sung, nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương, nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương, đợt này tiếp tục cân đối bổ sung là 107,384 tỷ đồng (do cắt giảm các dự án chậm triển khai và các dự án đã điều hành đủ vốn vào cuối năm 2009). Như vậy còn thiếu 564,732 tỷ đồng chưa có nguồn cân đối, trong đó 304,110 tỷ đồng thuộc các dự án có trong kế hoạch đầu năm, không có nguồn bổ sung danh mục mới là 260,622 tỷ đồng).

Đối với các dự án chủ đầu tư đề nghị bổ sung danh mục khởi công mới ngoài việc thiếu nguồn cân đối như nêu trên, thì còn phải thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 18/NQ-CP, trong đó có nội dung: “Không bố trí vốn cho các dự án đầu tư cho đến thời điểm này chưa được bố trí vốn, trừ vốn đối ứng các dự án vay nước ngoài”. Vì vậy việc bổ sung danh mục khởi công mới là rất hạn chế (bổ sung 03 dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ đủ điều kiện về hồ sơ là: Xây dựng Cổng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin Sở Xây dựng, hệ thống thu chống sét tại đình Bình Điện thuộc tổ 31C/KP5 và khu nhà liên kế Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai thuộc tổ 32C khu phố 5, phường Bửu Long) đây là các dự án có yêu cầu cấp bách nhằm phục vụ cải cách hành chính và đảm bảo an toàn cho người dân.

Riêng đối với các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ, thực hiện Công văn số 3615/BTC-NSNN ngày 25/3/2010 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước ngành khoa học và công nghệ năm 2010 và Văn bản 2986/BKHCN-KHTC ngày 26/11/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn nội dung kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2010 của các tỉnh, thành phố, theo đó giao dự toán đối với ngành khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai trong năm 2010 là 151 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh (thực chất là tính trong tổng số 930 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh, không phải vốn hỗ trợ của Trung ương).

Về nội dung này, UBND tỉnh báo cáo như sau: Đầu năm 2010 căn cứ theo tình hình thực tế của các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ đã đủ điều kiện hồ sơ, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch đối với ngành khoa học và công nghệ là 70,154 tỷ đồng. Đồng thời trong tháng 5/2010 đã bổ sung là 5,1 tỷ đồng nâng tổng cộng số vốn cho ngành khoa học và công nghệ là 75,254 tỷ đồng. Đến nay mặc dù các dự án này có tiến độ giải ngân chậm, 05 tháng đầu năm mới giải ngân 10,7% kế hoạch (chủ yếu đang trong quá trình đấu thầu) nhưng do yêu cầu tập trung cho cơ cấu ngành khoa học và công nghệ nên không điều chỉnh giảm mà vẫn điều chỉnh bổ sung tăng là 9,105 tỷ đồng, nâng tổng vốn cho ngành khoa học và công nghệ thành 84,359 đồng, đảm bảo điều kiện về hồ sơ và mặt bằng đến thời điểm hiện nay.

Về cơ cấu ngành thay đổi như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2010:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Danh mục | Kế hoạch đã giao | Kế hoạch điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 683.492 | 683.492 |
| A. Thực hiện dự án | 587.762 | 616.573 |
| - Giao thông | 165.484 | 197.538 |
| - Giáo dục - đào tạo | 216.500 | 185.311 |
| - Quản lý Nhà nước | 18.382 | 20.110 |
| - Cấp nước | 30.550 | 29.721 |
| - Hạ tầng công cộng | 58.368 | 62.531 |
| - Thủy lợi | 3.440 | 3.440 |
| - An ninh quốc phòng | 29.309 | 39.978 |
| - Khoa học công nghệ | 59.554 | 71.769 |
| - Nông lâm nghiệp | 6.175 | 6.175 |
| C. Chuẩn bị đầu tư | 12.088 | 13.707 |
| D. Chuẩn bị thực hiện dự án | 73.989 | 43.559 |
| E. Cấp cho các dự án sau quyết toán | 7.317 | 7.317 |
| F. Trả lãi vốn vay Kho bạc NNTW 2009 | 2.336 | 2.336 |

(Chi tiết xem phụ lục 1 đính kèm).

2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2010:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Danh mục | Kế hoạch đã giao | Kế hoạch điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 170.000 | 170.000 |
| A. Thực hiện dự án | 163.998 | 167.740 |
| - Giáo dục | 18.502 | 15.431 |
| - Y tế | 110.086 | 113.086 |
| - Văn hóa - xã hội | 35.410 | 39.223 |
| B. Chuẩn bị đầu tư | 610 | 810 |
| C. Chuẩn bị thực hiện dự án | 5.392 | 1.450 |

(Chi tiết xem phụ lục 2 đính kèm).

III. Giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2010:

- Giao Sở kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về kiến nghị ứng vốn, hỗ trợ vốn trái phiếu Chính phủ.

- Chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung thực hiện gói thầu đạt tiến độ cam kết.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung thực hiện tốt công tác đấu thầu để sớm có kết quả đấu thầu triển khai xây dựng công trình, đồng thời có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ thanh toán kịp thời để giải ngân vốn đầu tư đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao.

- Giao Sở Tài chính đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán đảm bảo theo thời gian quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng cuối năm; phối hợp Sở Tài chính rà soát nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết để tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều hành, bổ sung (khi có nguồn tăng thu) và tiếp tục đề xuất cắt giảm các dự án chậm thực hiện để tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án thực hiện vượt kế hoạch giao, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2010.

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo rà soát, tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng theo phân cấp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2010.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010; nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2010, UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 06 tháng cuối năm 2010, trường hợp cần thiết phải điều hành kế hoạch để phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất để thực hiện, UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh các thay đổi vào kỳ họp cuối năm 2010./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

.

Đinh Quốc Thái

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 1 BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (Kèm theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2010 | Cấp phát đến 31/5/2010 | Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh | Điều chỉnh kế hoạch năm 2010 |  |  |  | Nội dung điều chỉnh kế hoạch | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số | 683.492 | 229.411 | 1.148.863 | 683.492 | 484.964 | 81.989 | 116.539 |  | - |
| A | Thực hiện dự án | 587.762 | 214.918 | 953.162 | 616.573 | 484.964 | 81.989 | 49.620 |  | - |
| I | Giao thông | 165.484 | 97.263 | 344.923 | 197.538 | 171.477 |  | 26.061 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 139.654 | 82.470 | 295.687 | 156.266 | 131.105 |  | 25.161 |  | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) (công trình trọng điểm) | 34.000 | 19.488 | 95.371 | 34.000 | 22.000 |  | 12.000 | Dự kiến bổ sung từ nguồn vốn thưởng vượt thu năm 2009 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp) (công trình trọng điểm) | 38.000 | 26.067 | 86.880 | 38.000 | 28.000 |  | 10.000 | Đã bổ sung từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách TW | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc | 1.895 | 1.202 | 1.895 | 1.895 | 1.595 |  | 300 | Đã cân đối đủ theo đề nghị | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 4 | Cầu Bản tại Km 6+416 trên ĐT 767 huyện VC | 749 | 0 | 749 | 749 | 683 |  | 66 | Đã cân đối đủ theo đề nghị | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Cầu Bản tại Km 15+501 trên ĐT 767 huyện VC | 355 | 1 | 355 | 355 | 300 |  | 55 | Đã cân đối đủ theo đề nghị và kết quả đấu thầu | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 6 | Sửa chữa cầu Chiến khu Đ trên ĐT 767 | 5.305 | 210 | 5.305 | 5.198 | 4.767 |  | 431 | Đã cân đối đủ theo đề nghị | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 7 | Đường Hương lộ 10 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | 11.292 | 9.067 | 29.326 | 19.865 | 19.665 |  | 200 | Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | UBND H Cẩm Mỹ |
| 8 | XD đường và cầu Suối Đục xã Sông Nhạn | 994 | 0 | 609 | 994 | 894 |  | 100 | Đã cân đối theo đề nghị của CĐT | UBND H Cẩm Mỹ |
| 9 | Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ | 3.120 | 2.985 | 4.579 | 4.579 | 4.400 |  | 179 | Đã cân đối đủ theo đề nghị và kết quả đấu thầu | UBND H Cẩm Mỹ |
| 10 | Đường Chốt Mỹ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ | 3.559 | 1.149 | 1.149 | 1.150 | 1.100 |  | 50 | Đã cân đối theo đề nghị của CĐT | UBND H Cẩm Mỹ |
| 11 | Đường trong khu dân cư thị trấn Định Quán | 0 |  | 1.096 | 1.096 | 1.096 |  |  | Bổ sung do cuối năm 2009 không thực hiện cấp phát hết kế hoạch đã giao | UBND H Định Quán |
| 12 | Đường thị tứ Túc Trưng | 8.000 | 3.763 | 13.000 | 8.000 | 7.500 |  | 500 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh trong cuối năm 2010 | UBND H Định Quán |
| 13 | Đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường MN Minh Khai | 1.305 | 0 | 1.305 | 1.305 | 1.205 |  | 100 | Không thực hiện điều chỉnh | UBND H Tân Phú |
| 14 | Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú | 4.380 | 4 | 10.564 | 4.380 | 4.100 |  | 280 | Chưa điều chỉnh giảm do huyện có cam kết GPMB để thi công nhưng đầu năm vướng mặt bằng thi công chưa thực hiện | UBND H Tân Phú |
| 15 | Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom | 8.000 | 7.800 | 12.147 | 11.000 | 10.800 |  | 200 | Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | UBND H Trảng Bom |
| 16 | Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom | 7.000 | 732 | 9.657 | 7.000 | 6.900 |  | 100 | Chủ đầu tư giải ngân kế hoạch đầu năm quá thấp sẽ rà soát cân đối bổ sung trong cuối 2010 | UBND H Trảng Bom |
| 17 | Đường liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.600 |  | 100 |  | UBND H Xuân Lộc |
| 18 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 14.500 |  | 500 | Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | UBND TX Long Khánh |
| 19 | Đường Xuân Lập - Bàu Sao | 0 |  | 7.000 | 7.000 | 7.000 |  |  | Thanh toán khối lượng và chi phí BTGPMB bổ sung | UBND TX Long Khánh |
| 20 | Đường D3-D4-D6 kéo dài ra Quốc lộ IA khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | 0 |  | 3.200 | 3.200 | 3.200 |  |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án | UBND H Thống Nhất |
| a | Công trình khởi công mới | 25.830 |  |  | 31.072 | 30.172 | 0 | 900 |  | - |
| 1 | Đường song hành QL 1A huyện Xuân Lộc | 3.900 | 3.700 | 6.900 | 5.900 | 5.700 |  | 200 | Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch trong quý IV/2010 | UBND H Xuân Lộc |
| 2 | Đường Hùng Vương nối dài | 7.000 | 7.000 | 12.378 | 10.000 | 9.900 |  | 100 |  | UBND H Trảng Bom |
| 3 | Đường từ khu văn hóa đi Tà Lài | 2.730 | 87 | 2.730 | 1.500 | 1.400 |  | 100 | Đang tổ chức đấu thầu | UBND H Tân Phú |
| 4 | Đường vành đai sân vận động tỉnh | 5.000 | 180 | 5.000 | 5.000 | 4.800 |  | 200 | Đã khởi công xây dựng, thực hiện giải ngân chậm | UBND TP Biên Hòa |
| 5 | Xây dựng cầu tại vị trí cống Bình Sơn trên ĐT 769 (Km 22+800) huyện Long Thành | 5.000 | 1.634 | 5.000 | 5.000 | 4.800 |  | 200 | Đang tổ chức đấu thầu | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 6 | Nâng cấp mở rộng đường vành đai Sư đoàn 309, thành phố Biên Hòa | 2.200 | 2.192 | 7.028 | 3.672 | 3.572 |  | 100 | Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| II | Giáo dục - đào tạo | 216.500 | 67.464 | 295.767 | 185.311 | 145.930 | 34.396 | 4.985 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 155.764 | 45.610 | 149.916 | 117.432 | 85.101 | 28.801 | 3.530 |  | - |
| 1 | Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhơn Trạch | 23.800 | 0 | 23.800 | 16.500 | 15.000 | 1.200 | 300 | Đã khởi công nhưng còn vốn kế hoạch chưa cấp phát nhiều, sẽ tiếp tục tổng hợp khi đến kỳ điều chỉnh quý IV/2010 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Trường THKT CN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch | 19.800 | 7.900 | 15.882 | 15.882 |  | 15.071 | 811 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên (công trình trọng điểm) | 34.000 | 7.239 | 38.166 | 34.000 | 30.500 | 3.200 | 300 | Vẫn còn vốn KH chưa thanh toán khá cao, tiếp tục xem xét vào quý IV/2010 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc | 21.200 | 3.784 | 12.237 | 12.237 | 8.037 | 3.700 | 500 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H Thống Nhất | 3.540 | 3.445 | 3.540 | 3.540 | 1.260 | 1.880 | 400 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 6 | Ký túc xá Sinh viên Đồng Nai | 2.000 | 2.000 | 17.399 | 2.000 | 1.950 |  | 50 | Đã cân đối bổ sung một phần từ nguồn thu vượt kế hoạch 2009 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 7 | Trường THCS Trần Phú, huyện Cẩm Mỹ | 5.940 | 4.319 | 4.319 | 4.319 | 4.200 |  | 119 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Cẩm Mỹ |
| 8 | Trường TH Nguyễn Du, huyện Cẩm Mỹ | 4.805 | 1.282 | 3.475 | 3.475 | 3.375 |  | 100 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Cẩm Mỹ |
| 9 | Trường TH Phù Đổng, huyện Định Quán | 1.200 | 0 | 400 | 400 | 350 |  | 50 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Định Quán |
| 10 | Trường THCS Cẩm Đường, huyện Long Thành | 6.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Đã bổ sung cấp đủ khi bổ sung kế hoạch cuối 2010 | UBND H Long Thành |
| 11 | Trường THCS Long Thành, huyện Long Thành | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Đã bổ sung cấp đủ khi bổ sung kế hoạch cuối 2009 | UBND H Long Thành |
| 12 | Trường TH Phước Khánh, H Nhơn Trạch | 6.000 | 5.417 | 6.000 | 6.000 | 5.800 |  | 200 |  | UBND H Nhơn Trạch |
| 13 | Trường TH Quang Trung, huyện Thống Nhất | 1.737 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.000 |  | 250 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Thống Nhất |
| 14 | Trường TH Trần Bình Trọng, huyện Thống Nhất | 3.891 | 700 | 3.891 | 1.600 | 1.500 |  | 100 | Điều chỉnh giảm do đã cân đối bổ sung trong cuối 2009 | UBND H Thống Nhất |
| 15 | Trường THCS Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất | 11.684 | 8.126 | 11.684 | 9.184 | 6.084 | 3.000 | 100 | Điều chỉnh giảm do đã cân đối bổ sung trong cuối 2009 | UBND H Thống Nhất |
| 16 | Trường THCS Trưng Vương, huyện Xuân Lộc | 1.500 | 115 | 700 | 700 | 600 |  | 100 | Điều chỉnh giảm do đã cân đối đủ theo dự toán công trình | UBND H Xuân Lộc |
| 17 | Trường TH Hùng Vương, huyện Xuân Lộc | 2.686 | 1.283 | 1.886 | 1.886 | 1.786 |  | 100 | Điều chỉnh giảm do đã cân đối đủ theo dự toán công trình | UBND H Xuân Lộc |
| 18 | Trường PTTH cấp 2 -3 Bàu Hàm | 0 |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  | Bổ sung kế hoạch để thanh toán chi phí xây lắp đã hoàn thành | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 19 | Dự án cải tạo và nâng cao khả năng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Trường CNKT Đồng Nai giai đoạn 2 | 0 |  | 2.159 | 2.159 | 2.159 |  |  |  | Trường CNKT Đồng Nai (Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai) |
| 20 | Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Cửu | 0 |  | 1.628 | 800 |  | 750 | 50 | Bổ sung kế hoạch để thực hiện đấu thầu các gói thầu TB còn lại của dự án | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| b | Công trình khởi công mới | 60.736 | 21.854 | 145.851 | 67.879 | 60.829 | 5.595 | 1.455 |  | - |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Dân tộc nội trú huyện Tân Phú (công trình trọng điểm) | 7.000 | 5.511 | 15.000 | 9.000 | 8.800 |  | 200 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Cẩm Mỹ | 7.000 | 0 | 15.000 | 6.000 | 5.800 |  | 200 | Đang thực hiện đấu thầu | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Đồng Nai (hạng mục hàng rào và nhà bảo vệ) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư do vị trí đất có khiếu kiện không thực hiện được | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trang thiết bị bổ sung trung tâm thiết bị dạy nghề của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh | 2.521 | 2.521 | 2.771 | 2.771 | 2.671 |  | 100 | Cân đối đủ theo đề nghị của chủ đầu tư | Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh |
| 5 | Xây dựng 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm | 11.614 | 11.614 | 26.709 | 18.803 | 15.108 | 3.595 | 100 | Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch trong quý IV/2010 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai |
| 6 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | 11.019 | 2.076 | 65.789 | 13.000 | 10.800 | 2.000 | 200 | Dự án đã có kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp và thiết bị | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai |
| 7 | Khối ký túc xá Trường Chính trị Đồng Nai | 6.277 | 0 | 6.277 | 5.000 | 4.700 |  | 300 | Dự án đang tổ chức đấu thầu | Trường Chính trị Đồng Nai |
| 8 | Xây dựng một số hạng mục Trường Trung học Kinh tế Đồng Nai | 8.305 | 132 | 8.305 | 8.305 | 8.150 |  | 155 | Dự án mới khởi công | Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai |
| 9 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | 6.000 | 0 | 6.000 | 5.000 | 4.800 |  | 200 | Dự án đang tổ chức đấu thầu | UBND H Cẩm Mỹ |
| III | Quản lý Nhà nước | 18.382 | 5.708 | 21.213 | 20.110 | 16.398 | 1.908 | 1.804 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 8.500 | 3.265 | 10.977 | 9.874 | 7.489 | 1.436 | 949 |  | - |
| 1 | Kho lưu trữ + nhà để xe 02 bánh Sở Xây dựng Đồng Nai | 500 | 0 | 1.948 | 1.948 | 603 | 1.136 | 209 | Bổ sung đủ theo đề nghị CDT | Sở Xây dựng |
| 2 | Xây dựng văn phòng và bãi đậu xe Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng | 3.000 | 1.839 | 3.000 | 3.000 | 2.700 |  | 300 |  | Trung tâm Quản lý điều hành vận tải HKCC |
| 3 | Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An | 2.450 | 434 | 3.515 | 2.450 | 2.000 | 300 | 150 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 4 | Xây dựng nhà lưu trữ hồ sơ địa chính kết hợp với phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cẩm Mỹ | 1.550 | 637 | 911 | 911 | 811 |  | 100 | Giảm theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | Trụ sở làm việc phòng Tài chính - Kế hoạch và Hội đồng Đền bù huyện Cẩm Mỹ | 1.000 | 355 | 433 | 433 | 333 |  | 100 | Giảm theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Cẩm Mỹ |
| 6 | Trung tâm Dịch vụ công nghiệp và viễn thông thuộc trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp | 0 | 0 | 420 | 382 | 342 |  | 40 | Bổ sung kế hoạch do điều chỉnh giảm cuối năm 2009 và cân đối đủ theo dự toán được duyệt | Ban Quản lý các Khu công nghiệp |
| 7 | Trạm Thú y Nhơn Trạch | 0 |  | 750 | 750 | 700 |  | 50 | Bổ sung kế hoạch để thực hiện hạng mục điện còn lại | Chi cục Thú y |
| b | Công trình khởi công mới | 9.882 |  |  | 10.236 | 8.909 | 472 | 855 |  | - |
| 1 | Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Cầu Cứng, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu | 1.097 | 449 | 1.097 | 1.097 | 919 |  | 178 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Chi cục Kiểm lâm |
| 2 | Trụ sở làm việc Đội Quản lý Thị trường số 6 | 1.891 | 13 | 1.891 | 1.891 | 1.500 | 311 | 80 | Cân đối theo đề nghị của chủ đầu tư | Chi cục Quản lý Thị trường |
| 3 | Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Trị An huyện Vĩnh Cửu | 430 | 0 | 430 | 430 | 380 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Chi cục Thủy sản |
| 4 | Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Long Thành - Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch | 650 | 0 | 650 | 650 | 600 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Chi cục Thủy sản |
| 5 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Trảng Bom | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 950 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Chi cục Thú y |
| 6 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Thống Nhất | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 950 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Chi cục Thú y |
| 7 | Trung tâm Khuyến nông Nhơn Trạch | 900 | 708 | 1.254 | 1.254 | 871 | 161 | 222 | Cân đối đủ theo đề nghị của chủ đầu tư | Trung tâm Khuyến nông |
| 8 | Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 1.050 | 10 | 1.050 | 1.050 | 1.000 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh |
| 9 | Sơn mới lại toàn bộ nhà Bảo tàng tỉnh Đồng Nai | 914 | 909 | 914 | 914 | 839 |  | 75 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Nhà bảo tàng tỉnh Đồng Nai |
| 10 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông Vận tải | 950 | 353 | 950 | 950 | 900 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Sở Giao thông Vận tải |
| IV | Cấp nước | 30.550 | 2.533 | 34.133 | 29.721 | 27.861 | 1.000 | 860 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 23.450 | 2.116 | 29.033 | 25.121 | 23.561 | 1.000 | 560 |  | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh | 4.960 | 65 | 4.960 | 4.960 | 4.400 | 500 | 60 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước thị trấn Định Quán | 4.890 | 1.672 | 4.890 | 4.890 | 4.640 |  | 250 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 3 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú | 3.800 | 379 | 3.800 | 3.800 | 3.200 | 500 | 100 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 4 | Hệ thống cấp nước làng nghề Gốm sứ Tân Hạnh (vốn ngân sách tỉnh chỉ cấp 70% còn lại vốn Công ty Cấp nước) | 2.120 | 0 | 2.120 | 2.120 | 2.050 |  | 70 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 5 | Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom | 7.680 | 0 | 7.680 | 3.880 | 3.850 |  | 30 | Điều chỉnh giảm do dự án đang tổ chức đấu thầu | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 6 | Hệ thống cấp nước phường Hiệp Hòa | 0 |  | 5.583 | 5.471 | 5.421 |  | 50 | Bổ sung thanh toán khối lượng hoàn thành | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| b | Công trình khởi công mới | 7.100 | 417 | 5.100 | 4.600 | 4.300 | 0 | 300 |  | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước phường Tân Biên | 5.000 | 4 | 3.000 | 2.500 | 2.300 |  | 200 | Điều chỉnh giảm do đang triển khai đấu thầu | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Thanh Sơn | 2.100 | 413 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |  | 100 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| V | Hạ tầng công cộng | 58.368 | 24.214 | 106.381 | 62.531 | 59.373 | 200 | 2.958 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 36.302 | 22.529 | 50.295 | 40.245 | 38.281 | 0 | 1.964 |  | - |
| 1 | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.500 |  | 200 | Dự án đã thi công xong, đang lập hồ sơ thanh toán | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 2 | Dự án tiêu thoát nước Lò Rèn (công trình trọng điểm) | 15.508 | 10.465 | 15.508 | 15.508 | 15.108 |  | 400 | Không đề nghị điều chỉnh KH | Ban QLDA NNPTNT |
| 3 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài | 6.000 | 2.417 | 11.050 | 6.000 | 5.500 |  | 500 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010 | Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị BH |
| 4 | XD khu định canh định cư ấp 5 xã La Ngà | 4.500 | 2.534 | 5.500 | 4.500 | 4.300 |  | 200 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010 | UBND H Định Quán |
| 5 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H. Tân Phú | 1.294 | 812 | 1.294 | 1.294 | 1.200 |  | 94 | Cân đối đủ theo đề nghị của CDT | UBND H Tân Phú |
| 6 | Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | 6.300 | 6.300 | 10.300 | 6.300 | 6.000 |  | 300 | Đã cân đối đủ theo dự toán | UBND H Thống Nhất |
| 7 | Xây dựng nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng và nhà máy xử lý nước thải, thoát nước dọc đường số 02 cây xanh thuộc dự án hạ tầng KCN Định Quán | 0 |  | 3.943 | 3.943 | 3.673 |  | 270 | Thanh toán khối lượng hoàn thành năm trước | Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán |
| b | Công trình khởi công mới | 22.066 | 1.686 | 56.086 | 22.286 | 21.092 | 200 | 994 |  | - |
| 1 | Dự án HTTN cho KCN và TT Tân Phú | 5.800 | 298 | 39.600 | 5.800 | 5.600 |  | 200 | Dự án đang đấu thầu, chưa có cơ sở bổ sung kế hoạch | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 2 | Khu định canh định cư đồng bào dân tộc ấp 4, ấp 5 xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ | 5.972 | 0 | 5.972 | 5.972 | 5.772 |  | 200 | Dự án đã khởi công xây dựng | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | Hệ thống chiếu sáng dọc theo Quốc lộ 20 đoạn từ Km 2 đến Km 9 | 2.794 | 0 | 2.794 | 2.794 | 2.500 | 200 | 94 | Dự án chuẩn bị khởi công | UBND H Thống Nhất |
| 4 | Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Long Khánh | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 2.800 |  | 200 | Dự án đang đấu thầu | UBND TX Long Khánh |
| 5 | Thư viện điện tử TX Long Khánh | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 2.800 |  | 200 | Dự án đang đấu thầu | UBND TX Long Khánh |
| 6 | Hệ thống chiếu sáng đường tỉnh ĐT 763 | 1.500 | 1.388 | 1.720 | 1.720 | 1.620 |  | 100 | Điều chỉnh theo đề nghị CDT | UBND H Xuân Lộc |
| VI | Thủy lợi | 3.440 | 98 | 3.440 | 3.440 | 3.240 | 0 | 200 |  | - |
| 1 | Công trình khởi công mới | 3.440 | 98 | 3.440 | 3.440 | 3.240 | 0 | 200 |  | - |
| 2 | Đập Bàu Tre huyện Long Thành (công trình trọng điểm) | 3.440 | 98 | 3.440 | 3.440 | 3.240 |  | 200 | Mới phê duyệt kế hoạch đấu thầu | UBND H Long Thành |
| VII | An ninh quốc phòng | 29.309 | 11.632 | 50.281 | 39.978 | 34.086 | 4.800 | 1.092 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 11.902 | 9.954 | 32.205 | 21.902 | 21.602 | 0 | 300 |  | - |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 10.000 | 9.954 | 30.303 | 20.000 | 19.700 |  | 300 | Dự án đang kiểm toán, sau khi có kết quả sẽ tiếp tục bổ sung KH | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 2 | Nhà tàng thư - nhà lưu trữ, hội trường Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| 3 | Hỗ trợ đầu tư trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 5 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngành) | 902 | 0 | 902 | 902 | 902 |  |  | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| b | Công trình khởi công mới | 17.407 | 1.678 | 18.076 | 18.076 | 12.484 | 4.800 | 792 |  | - |
| 1 | Trụ sở phòng PC15 Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) | 3.235 | 0 | 3.235 | 3.235 | 3.235 |  |  | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| 2 | Trụ sở phòng PA24 Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) | 1.580 | 1.580 | 2.249 | 2.249 | 2.249 |  |  |  | Công an tỉnh |
| 3 | Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PC23) Công an tỉnh | 5.100 | 98 | 5.100 | 5.100 | 5.000 |  | 100 | Dự án đang triển khai | Công an tỉnh |
| 4 | Trụ sở đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch (ngân sách tỉnh + vốn khác là 4,286 tỷ đồng) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| 5 | Trang bị 06 xe PCCC và 01 xe cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai | 5.492 | 0 | 5.492 | 5.492 |  | 4.800 | 692 | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| VIII | Khoa học công nghệ | 59.554 | 6.006 | 90.849 | 71.769 | 20.424 | 39.685 | 11.660 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 10.460 | 1.541 | 10.460 | 10.460 | 1.200 | 8.900 | 360 |  | - |
| 1 | Mạng diện rộng cơ yếu cấp II và bảo mật hệ thống tin học nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn hỗ trợ của ngành Công an) | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 |  | 1.000 | 60 | Dự án đang triển khai | Công an tỉnh |
| 2 | Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai | 1.400 | 12 | 1.400 | 1.400 | 1.200 |  | 200 | Đang tổ chức đấu thầu lại | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế tỉnh Đồng Nai | 8.000 | 1.530 | 8.000 | 8.000 |  | 7.900 | 100 | Đang thực hiện dự án | Sở Y tế |
| b | Công trình khởi công mới | 49.094 | 4.465 | 80.389 | 61.309 | 19.224 | 30.785 | 11.300 |  | - |
| 1 | Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.000 |  | 200 | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |
| 2 | Văn phòng điện tử Công an tỉnh | 850 | 0 | 850 | 850 | 800 |  | 50 | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 (giai đoạn 1: Đầu tư tại CA tỉnh và triển khai các điểm trên địa bàn TP Biên Hòa) | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 |  | 13.500 | 200 | Dự án đang tổ chức đấu thầu, không có đề nghị điều chỉnh KH | Công an tỉnh |
| 4 | Hệ thống thu chống sét tại khu vực chùa Hoàng Ân, TP. Biên Hòa | 344 | 160 | 344 | 344 | 324 |  | 20 | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 5 | Mạng thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa | 8.700 | 4.274 | 8.700 | 8.700 | 8.500 |  | 200 | Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 6 | Tiểu dự án đường kết nối vào Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học Đồng Nai | 0 |  | 29.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | Đang tổ chức đấu thầu, bổ sung kế hoạch thực hiện trong năm | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 7 | Dự án đầu tư ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính (chưa bao gồm vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính) | 15.500 | 31 | 15.500 | 15.500 |  | 15.300 | 200 | Đang tổ chức đấu thầu | Sở Tài chính |
| 8 | Nâng cấp hoàn chỉnh thư viện điện tử tích hợp tỉnh Đồng Nai | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.600 |  | 200 | Đang tổ chức đấu thầu | Thư viện tỉnh |
| 9 | Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng | 0 |  | 890 | 810 |  | 750 | 60 | Dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ, bổ sung kế hoạch theo cơ cấu TW giao | Sở Xây dựng |
| 10 | Xây dựng cổng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai | 0 |  | 830 | 830 |  | 730 | 100 |  | Sở Công thương |
| 11 | Hệ thống thu chống sét tại Đình Bình Điện thuộc tổ 31C/KP5 và khu nhà liên kế Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai thuộc tổ 32C khu phố 5, phường Bửu Long | 0 |  | 575 | 575 |  | 505 | 70 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| X | Nông lâm nghiệp | 6.175 | 0 | 6.175 | 6.175 | 6.175 |  |  |  |  |
|  | Dự án trồng và khôi phục cây gỗ lớn bản địa rừng tại Chiến khu Đ giai đoạn 2009 - 2015 | 6.175 | 0 | 6.175 | 6.175 | 6.175 |  |  | Dự án chuẩn bị triển khai | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| B | Chuẩn bị đầu tư | 12.088 | 1.904 | 23.377 | 13.707 | 0 | 0 | 13.707 |  | - |
| 1 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ phường Tân Mai đến phường Tam Hiệp | 200 | 192 | 500 | 400 |  |  | 400 |  | Ban QLDA NNPTNT |
| 2 | DA hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 1 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | 1.000 | 363 | 1.600 | 500 |  |  | 500 | Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 3 | DA trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | 700 | 337 | 700 | 500 |  |  | 500 |  | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 4 | DA hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | 400 | 0 | 400 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 5 | DA hệ thống thoát nước từ KCN Nhơn Trạch I ra rạch Bà Ký | 140 | 0 | 140 | 140 |  |  | 140 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 6 | DA hệ thống thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 7 | DA HTTN KP4 TT. Trảng Bom | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 8 | Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | 400 | 40 | 2.300 | 200 |  |  | 200 | Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ, chi phí bồi thường chưa có dự toán được duyệt | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 9 | Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP Biên Hòa giai đoạn 1 | 0 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 10 | Hệ thống thoát nước cho lưu vực tại phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 11 | Đường vào trạm xử lý nước thải huyện Nhơn Trạch | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 12 | Đầu tư bổ sung một số công trình thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ngân sách tỉnh 60%) | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  | 300 | Đang lập hồ sơ dự án | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 13 | Thanh toán chi phí lập dự án đầu tư Khu công nghiệp Định Quán giai đoạn 2 (theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản 4097/UBND-PPLT ngày 28/6/2006) | 748 | 136 | 748 | 447 |  |  | 447 | Đang lập hồ sơ dự án | Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán |
| 14 | Hệ thống cấp nước phường Tân Phong | 300 | 0 | 300 | 200 |  |  | 200 | Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ, chưa giải ngân | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 15 | Hệ thống cấp nước phường An Bình, Tân Mai, Tân Hiệp, Tam Hiệp | 300 | 0 | 300 | 200 |  |  | 200 | Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ, chưa giải ngân | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 16 | Hệ thống cấp nước xã Long Hưng | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 17 | Tuyến ống cấp nước từ QL 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 18 | Hệ thống cấp nước TT Long Giao | 300 | 0 | 300 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 19 | Cải tạo tuyến ống cấp nước từ đường CMT8 đến mố A cầu Ghềnh xã Hiệp Hòa | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 20 | Điểm đăng ký kiểm dịch Trạm Thú y huyện Cẩm Mỹ | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang triển khai lập hồ sơ dự án | Chi cục Thú y |
| 21 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y thị xã Long Khánh | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang triển khai lập hồ sơ dự án | Chi cục Thú y |
| 22 | Nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | 300 | 0 | 300 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 23 | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đã có quyết định đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 24 | Đầu tư HL10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 25 | Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (Km 5+500 đến Km 10+000) H Xuân Lộc | 200 | 151 | 151 | 151 |  |  | 151 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 26 | Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 27 | Đầu tư phà chuồi và 01 canô lai phà và xây dựng 02 đầu bến phà Đắk Lua, huyện Tân Phú | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 28 | Gia cố rạch Tân Triều trên ĐT 768 huyện Vĩnh Cửu | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 29 | Trụ sở làm việc Tỉnh Đoàn Đồng Nai | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Tỉnh Đoàn Đồng Nai |
| 30 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 xã Bình Lộc | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 31 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 32 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú, Xuân Lộc | 100 | 100 | 300 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 33 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, Thống Nhất | 100 | 100 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 34 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61, Trảng Bom | 100 | 100 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 35 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh đầu tư khu đầu mối và đường ống chính) | 100 | 56 | 140 | 140 |  |  | 140 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 36 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 37 | Đường liên huyện từ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ đi ĐT 769 huyện Thống Nhất | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 38 | Đường D29, D30, D31 trong khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 39 | Đường N6 nối dài (trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ) | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 40 | Thư viện huyện Cẩm Mỹ | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 41 | Đường song hành QL56 đoạn qua xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (theo quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Long Giao) | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 42 | Hồ chứa nước Thoại Hương | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Cẩm Mỹ |
| 43 | Hồ chứa nước Cà Ròn, Gia Canh, huyện Định Quán | 100 | 0 | 700 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Định Quán |
| 44 | Trạm bơm ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán | 100 | 0 | 400 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Định Quán |
| 45 | Tiêu nước cánh đồng Bàu Kiên, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Định Quán |
| 46 | Đường liên huyện từ xã Suối Nho huyện Định Quán đi xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất | 0 |  | 700 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Định Quán |
| 47 | Trung tâm văn hóa TTTT huyện Long Thành | 0 |  | 233 | 233 |  |  | 233 |  | UBND H Long Thành |
| 48 | Khu văn hóa thể thao huyện Tân Phú (HM: Cổng tường rào sân đường nội bộ, thoát nước toàn khu) | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Tân Phú |
| 49 | Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà huyện Tân Phú | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Tân Phú |
| 50 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Tân Phú |
| 51 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất | 0 |  | 450 | 450 |  |  | 450 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện | UBND H Thống Nhất |
| 52 | Đầu tư tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND H Xuân Lộc |
| 53 | Đường ven Sông Cái từ QLI - Trần Quốc Toản | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND TP Biên Hòa |
| 54 | Đường dọc sông Đồng Nai (mố A cầu Hóa An - bến đò trạm | 100 | 28 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND TP Biên Hòa |
| 55 | Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro xã Bảo Vinh, Long Khánh | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND TX Long Khánh |
| 56 | Xây dựng công viên cây xanh giữa Quốc lộ I và đường Nguyễn Văn Bé thị xã Long Khánh | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Đang lập hồ sơ dự án | UBND TX Long Khánh |
| 57 | Trạm bơm Đắk Lua | 0 |  | 200 | 100 |  |  | 100 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm, chưa có hồ sơ | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai |
| 58 | Trung tâm Thông tin triển lãm và quảng trường xanh |  |  | 1.719 | 550 |  |  | 550 | Bổ sung kế hoạch để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư | Sở Công thương |
| 59 | Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo | 0 | 0 | 1.956 | 1.956 | 0 | 0 | 1.956 |  |  |
| 60 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | 0 | 0 | 350 | 350 |  |  | 350 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 61 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (24 phòng học, khu TDTT) | 0 |  | 73 | 73 |  |  | 73 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 62 | Trường THPT Xuân Lộc | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 63 | Trường THPT Nhơn Trạch | 0 | 0 | 183 | 183 |  |  | 183 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 64 | Thanh toán chi phí tư vấn và các chi phí khác đối với các dự án thuộc dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ | 0 |  | 750 | 750 |  |  | 750 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 65 | Cải tạo sân thể dục thể thao hiện hữu và xây dựng xưởng thực hành của Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | 0 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai |
| 66 | Các dự án thuộc ngành khoa học công nghệ | 2.100 | 0 | 2.340 | 1.340 | 0 | 0 | 1.340 |  |  |
| 67 | Xây dựng hạ tầng khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Điều chỉnh giảm do chưa giải ngân, đang lập hồ sơ dự án | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 68 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trụ sở khối Nhà nước | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm | Văn phòng UBND tỉnh |
| 69 | Mạng internet không dây tại Văn phòng Tỉnh ủy | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 70 | Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng | 0 |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  | Sở Xây dựng |
| 71 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án | 73.989 | 9.043 | 164.671 | 43.559 |  |  | 43.559 |  | - |
| 1 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét suối Săn Máu | 3.000 | 146 | 16.600 | 1.200 |  |  | 1.200 | Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ | Ban QLDA NNPTNT |
| 2 | BTGPMB + chi khác hồ chứa nước Cầu Dầu | 1.500 | 342 | 10.500 | 600 |  |  | 600 |  | Ban QLDA NNPTNT |
| 3 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến Khu dân cư dọc sông Rạch Cát | 1.000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Đang lập hồ sơ dự án, chưa đủ điều kiện giải ngân | Ban QLDA NNPTNT |
| 4 | Hồ chứa nước Lộc An huyện Long Thành | 500 | 0 | 524 | 524 |  |  | 524 | Đang triển khai lập hồ sơ | Ban QLDA NNPTNT |
| 5 | Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước Suối Tre, Long Khánh | 0 |  | 550 | 400 |  |  | 400 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm | Ban QLDA NNPTNT |
| 6 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù lao Phố) | 0 |  | 550 | 400 |  |  | 400 |  | Ban QLDA NNPTNT |
| 7 | Hồ chứa nước Gia Đức | 0 |  | 36.000 | 400 |  |  | 400 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán chi phí lập hồ sơ TKKT-TDT, chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt nên chưa bố trí đủ theo đề nghị | Ban QLDA NNPTNT |
| 8 | DA HTTN từ KCN I ra rạch Bà Ký | 1.000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 9 | Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | 1.000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Đang lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 10 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2 - NT | 2.000 | 0 | 6.000 | 200 |  |  | 200 | Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 11 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước dải cây xanh | 2.000 | 0 | 8.000 | 200 |  |  | 200 |  | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 12 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước đường số 02 (từ trung tâm huyện đến HL19) | 2.000 | 0 | 3.084 | 200 |  |  | 200 |  | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 13 | DA HTTN khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành | 1.000 | 0 | 24.500 | 100 |  |  | 100 |  | Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai |
| 14 | Chi khác và BTGPMB dự án hồ Gia Măng | 2.000 | 0 | 1.260 | 1.260 |  |  | 1.260 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai |
| 15 | Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài | 450 | 0 | 450 | 100 |  |  | 100 | Đang triển khai lập hồ sơ | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 16 | Hệ thống cấp nước phường Bửu Hòa | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 100 | Đang triển khai lập hồ sơ | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 17 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray | 300 | 185 | 300 | 300 |  |  | 300 | Đang triển khai lập hồ sơ | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 18 | Chi khác và BTGPMB đường 25B huyện Nhơn Trạch | 1.000 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 19 | Cầu Phước Lý | 231 | 0 | 231 | 229 |  |  | 229 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 20 | Đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 01 (Km 0+000) đến cầu số 03 | 146 | 18 | 146 | 146 |  |  | 146 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 21 | ĐT 764 (Km 12+887 - Km 14+860) | 162 | 0 | 162 | 162 |  |  | 162 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 22 | Chi khác và BTGPMB đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom | 1.000 | 155 | 1.000 | 200 |  |  | 200 | Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 23 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (đoạn 1: Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ Km 1+600 đến ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành) | 2.000 | 314 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 24 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | 2.000 | 36 | 1.000 | 500 |  |  | 500 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 25 | Đầu tư HL 10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1 | 1.000 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 26 | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | 500 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 27 | BTGPMB đường song hành Xa lộ Hà Nội (không nút giao thông bồn nước) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |  |  | 0 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị của chủ đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 28 | BTGPMG đường Hố Nai 4 - Trị An | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | Đang thực hiện công tác BTGPMB | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 29 | Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (Km 5+500 đến Km 10+000) H Xuân Lộc | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  | 300 | Đang triển khai lập hồ sơ | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 30 | BTGPMB dự án nâng cấp đường Đồng Khởi đoạn từ BV Lao đến Tỉnh lộ 24, thành phố Biên Hòa | 0 |  | 47 | 47 |  |  | 47 | Thanh toán bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để quyết toán dự án | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 31 | BTGPMB dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1K phường Quang Vinh | 0 |  | 2.424 | 2.424 |  |  | 2.424 |  | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 32 | Gia cố rạch Tân Triều trên ĐT 768 | 250 | 0 | 250 | 0 |  |  | 0 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị của chủ đầu tư | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 33 | BTGPMB dự án đường dẫn vào cầu Thủ Biên | 2.500 | 849 | 2.500 | 850 |  |  | 850 | Đã bố trí bổ sung kế hoạch cuối năm 2009, còn lại thực hiện trong 2010 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất |
| 34 | Tuyến đường liên huyện từ xã Xuân Định đi xã Lâm San | 1.000 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Đang triển khai lập hồ sơ | UBND H Cẩm Mỹ |
| 35 | BTGPMB + chi khác kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1 & 2 | 1.000 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao | UBND H Cẩm Mỹ |
| 36 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đầu tư nâng cấp khu TTHC huyện Long Thành | 3.000 | 0 | 500 | 200 |  |  | 200 | Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao | UBND H Long Thành |
| 37 | Thoát lũ xã Phước Thái, huyện Long Thành | 1.000 | 38 | 4.185 | 500 |  |  | 500 |  | UBND H Long Thành |
| 38 | Trung tâm Văn hóa TTTT huyện Long Thành | 1.000 | 0 | 1.757 | 1.000 |  |  | 1.000 | Đang đấu thầu lập TKKT-TDT | UBND H Long Thành |
| 39 | Đường 25C giai đoạn 1 (từ Hương lộ 19 đến đường 319) huyện Nhơn Trạch | 3.000 | 1.895 | 3.000 | 3.000 |  |  | 3.000 |  | UBND H Nhơn Trạch |
| 40 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị H Nhơn Trạch | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | UBND H Nhơn Trạch |
| 41 | BTGPMB hạ tầng khu TT hành chính huyện Tân Phú | 1.000 | 565 | 1.000 | 565 |  |  | 565 | Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao | UBND H Tân Phú |
| 42 | Thư viện trung tâm huyện Thống Nhất | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Đang triển khai lập hồ sơ, chưa bổ sung kế hoạch do còn kế hoạch đầu năm | UBND H Thống Nhất |
| 43 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất | 300 | 0 | 2.300 | 300 |  |  | 300 |  | UBND H Thống Nhất |
| 44 | Mở rộng nâng cấp đoạn đường từ QL1A đến trước Nhà máy Chế biến thực phẩm, H.Trảng Bom | 500 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | UBND H Trảng Bom |
| 45 | GPMB và chi khác nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua TT thị trấn Vĩnh An | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |  |  | 100 | Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ | UBND H Vĩnh Cửu |
| 46 | BTGPMB nạo vét suối Sâu huyện Vĩnh Cửu | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |  |  | 100 |  | UBND H Vĩnh Cửu |
| 47 | BTGPMB Ban Chỉ huy Quân sự H. Xuân Lộc | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  | UBND H Xuân Lộc |
| 48 | Đường nối Phan Đình Phùng - hẻm Cây Chàm | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0 | Điều chỉnh giảm do đang thực hiện điều chỉnh quy mô | UBND TP Biên Hòa |
| 49 | Vỉa hè Quốc lộ 15 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |  |  | 100 |  | UBND TP Biên Hòa |
| 50 | Đường Quốc lộ 15 nối dài (đường Bùi Văn Hòa) | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |  |  | 100 | Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ | UBND TP Biên Hòa |
| 51 | BTGPMB Quốc lộ 1 (cầu Hang đến cầu Rạch Cát) | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 |  |  | 100 |  | UBND TP Biên Hòa |
| 52 | Đường trục trung tâm ngã 3 Vườn Mít - Sông Cái | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 | Đang triển khai lập hồ sơ | UBND TP Biên Hòa |
| 53 | Nút giao thông Vườn Mít | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | UBND TP Biên Hòa |
|  | Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo | 5.500 | 1.457 | 6.451 | 5.702 | 0 | 0 | 5.702 |  |  |
| 54 | Trường DTNT Xuân Lộc |  | 0 | 750 | 750 |  |  | 750 | Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 55 | Trung tâm KTTHHN Nhơn Trạch |  | 0 | 750 | 500 |  |  | 500 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 56 | Trường THPT Tam Phước | 500 | 186 | 800 | 800 |  |  | 800 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 57 | Trường THPT Long Khánh | 500 | 121 | 122 | 122 |  |  | 122 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 58 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Vĩnh Cửu | 500 | 404 | 405 | 405 |  |  | 405 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 59 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | 500 | 0 | 1.000 | 500 |  |  | 500 | Đang triển khai lập hồ sơ, chưa giải ngân kế hoạch năm nên chưa bổ sung vốn | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 60 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (24 phòng học, khu TDTT) | 500 | 322 | 500 | 500 |  |  | 500 | Đang triển khai lập hồ sơ | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 61 | Trường THPT Xuân Lộc | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 | Đang triển khai lập hồ sơ | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 62 | BTGPMB và chi khác Trường THPT Nhơn Trạch | 1.000 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 63 | Ký túc xá Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | 500 | 424 | 424 | 425 |  |  | 425 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai |
| 64 | Xây dựng trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Đang lập thủ tục BTGPMB | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh |
|  | Các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ | 8.500 |  |  | 6.150 |  |  | 6.150 |  |  |
| 65 | BTGPMB + chi khác tiểu dự án đường vào Khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | 5.000 | 2.043 | 2.750 | 2.750 |  |  | 2.750 | Đã bố trí đủ vốn thanh toán đối với công tác lập hồ sơ chuẩn bị thực hiện dự án | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 66 | Trung tâm Đo kiểm Nhơn Trạch | 2.000 | 0 | 1.900 | 1.900 |  |  | 1.900 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 67 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đồng Nai | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |  |  | 1.500 |  | Đài Phát thanh Truyền hình |
| D | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch | 7.317 | 1.211 | 7.317 | 7.317 |  |  | 7.317 |  |  |
| E | Trả lãi vay nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước TW (phần vốn ngân sách tỉnh vay 128 tỷ đồng) | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 |  |  | 2.336 |  |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 2 BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010 NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2010 | Cấp phát đến 31/5/2010 | Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh | Điều chỉnh kế hoạch năm 2010 |  |  |  | Nội dung điều chỉnh kế hoạch so với đề nghị CDT | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số | 170.000 | 53.939 | 541.972 | 170.000 | 137.705 | 22.657 | 9.638 |  | - |
| A | Thực hiện dự án | 163.998 | 53.939 | 501.553 | 167.740 | 137.705 | 22.657 | 7.378 |  | - |
| I | Giáo dục - đào tạo | 18.502 | 6.256 | 19.961 | 15.431 | 10.940 | 3.736 | 755 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 18.502 | 6.256 | 19.961 | 15.431 | 10.940 | 3.736 | 755 |  |  |
| 1 | Trường TH bán trú Cao Bá Quát, Trảng Bom | 5.000 | 949 | 5.000 | 3.400 | 1.600 | 1.600 | 200 | Đã bổ sung kế hoạch cuối 2009, điều chỉnh giảm bằng với giá trị trúng thầu | UBND H Trảng Bom |
| 2 | Trường TH Tân An, huyện Vĩnh Cửu | 2.809 | 0 | 1.338 | 1.338 | 700 | 553 | 85 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | UBND H Vĩnh Cửu |
| 3 | Trường TH Sông Mây, huyện Vĩnh Cửu | 10.693 | 5.306 | 13.623 | 10.693 | 8.640 | 1.583 | 470 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh trong cuối năm 2010 | UBND H Vĩnh Cửu |
| II | Y tế | 110.086 | 40.716 | 424.525 | 113.086 | 94.474 | 14.712 | 3.900 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 95.865 | 40.716 | 374.703 | 98.865 | 81.053 | 14.712 | 3.100 |  | - |
| 1 | Nâng cấp BV Đa khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, H Định Quán (tên mới là BV ĐK KV Định Quán) (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | 4.022 | 4.022 | 17.322 | 4.022 | 2.500 | 1.322 | 200 | Đã bổ sung kế hoạch từ nguồn vốn thu vượt năm 2009, đối với phần còn thiếu sẽ tiếp tục rà soát, cân đối bổ sung khi đến kỳ điều chỉnh kế hoạch. Đồng thời hiện nay tỉnh đang làm việc với các Bộ để tạm ứng nguồn vốn TPCP trong năm 2010 | Sở Y tế |
| 2 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | 3.200 | 3.172 | 23.164 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 3 | Bệnh viện Đa khoa H Cẩm Mỹ (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | 3.200 | 3.200 | 32.710 | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa H Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây) | 6.200 | 5.624 | 38.708 | 6.200 | 5.000 | 1.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 5 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | 3.658 | 2.231 | 19.781 | 3.658 | 2.458 | 1.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 6 | Xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền | 10.985 | 10.972 | 42.701 | 10.985 | 8.395 | 2.390 | 200 | Đã bổ sung từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách TW | Sở Y tế |
| 7 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | 4.200 | 2.757 | 12.691 | 5.200 | 4.000 | 1.000 | 200 | Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tiếp tục tổng hợp điều chỉnh trong cuối năm 2010 | Sở Y tế |
| 8 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất | 7.200 | 4.472 | 14.625 | 8.200 | 6.000 | 2.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 9 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | 4.200 | 2.397 | 12.360 | 5.200 | 4.000 | 1.000 | 200 |  | Sở Y tế |
| 10 | Phòng khám ĐKKV Sông Ray | 8.000 | 1.869 | 8.000 | 8.000 | 4.700 | 3.000 | 300 |  | Sở Y tế |
| 11 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | 41.000 |  | 152.641 | 41.000 | 40.000 |  | 1.000 | Đã bổ sung từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách TW và vốn trái phiếu Chính phủ | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| b | Công trình khởi công mới | 14.221 | 0 | 49.822 | 14.221 | 13.421 |  | 800 |  | - |
| 1 | Cải tạo Bệnh viện Da liễu (chưa kể vốn CTMTQG) | 3.000 | 0 | 13.154 | 3.000 | 2.800 |  | 200 | Đang triển khai đấu thầu | Sở Y tế |
| 2 | Cải tạo nâng cấp BVĐK huyện Xuân Lộc | 6.321 | 0 | 17.321 | 6.321 | 6.121 |  | 200 |  | Sở Y tế |
| 3 | Xây dựng phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng | 2.700 | 0 | 8.839 | 2.700 | 2.500 |  | 200 |  | Sở Y tế |
| 4 | Xây dựng phòng khám Đa khoa khu vực Phú Lý | 2.200 | 0 | 10.508 | 2.200 | 2.000 |  | 200 |  | Sở Y tế |
| III | Văn hóa - xã hội | 35.410 | 6.968 | 57.067 | 39.223 | 32.291 | 4.209 | 2.723 |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 21.321 | 3.787 | 30.930 | 23.166 | 17.309 | 4.159 | 1.698 |  | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai (khu A và B) | 4.400 | 247 | 4.400 | 4.400 | 4.300 |  | 100 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai | 5.000 | 3.169 | 13.982 | 6.218 | 3.000 | 2.255 | 963 | Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai |
| 3 | Trung tâm Sinh thái - văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ | 3.000 | 98 | 3.000 | 3.000 | 2.900 |  | 100 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 4 | Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ | 5.000 | 273 | 3.891 | 3.891 | 1.891 | 1.900 | 100 | Dự án đang triển khai | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ | 3.921 | 0 | 3.921 | 3.921 | 3.621 |  | 300 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | UBND H Cẩm Mỹ |
| 6 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình An Hòa, huyện Long Thành | 0 | 0 | 1.736 | 1.736 | 1.597 | 4 | 135 | Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng thực hiện | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
|  | Công trình khởi công mới | 14.089 | 3.181 | 26.137 | 16.057 | 14.982 | 50 | 1.025 |  | - |
| 1 | Sửa chữa nâng cấp Khách sạn Mã Đà | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.900 |  | 100 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 2 | Sửa chữa một số hạng mục tại khu di tích Khu ủy Miền Đông | 570 | 0 | 410 | 410 | 350 |  | 60 | Điều chỉnh giảm theo đề nghị của chủ đầu tư | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 3 | Sửa chữa một số hạng mục tại khu di tích Trung ương Cục | 1.240 | 0 | 1.240 | 1.240 | 1.040 | 50 | 150 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 4 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình Bình Quan, TP Biên Hòa | 769 | 552 | 897 | 897 | 857 |  | 40 | Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
| 5 | Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Mạ, TT Định Quán (ngân sách huyện chi phần thiết bị) | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.300 |  | 200 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | UBND H Định Quán |
| 6 | Sơn nước lại toàn bộ Bảo tàng tỉnh Đồng Nai | 850 | 0 | 850 | 850 | 800 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Nhà Bảo tàng Đồng Nai |
| 7 | Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 | 2.600 | 2.455 | 14.680 | 4.600 | 4.500 |  | 100 | Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
| 8 | Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 | 500 | 0 | 500 | 500 | 450 |  | 50 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
| 9 | Vườn sưu tập thực vật thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | 860 | 0 | 860 | 860 | 785 |  | 75 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 10 | Dự án sinh cảnh trong khu sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | 2.200 | 173 | 2.200 | 2.200 | 2.000 |  | 200 | Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| B | Chuẩn bị đầu tư | 610 | 0 | 17.410 | 810 | 0 | 0 | 810 |  | - |
| 1 | Nhà văn hóa Thanh niên thuộc Tỉnh Đoàn Đồng Nai | 150 | 0 | 150 | 150 |  |  | 150 | Đang lập hồ sơ, chưa giải ngân kế hoạch năm nên không có cơ sở tăng vốn | Tỉnh Đoàn Đồng Nai |
| 2 | Khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH trung tâm văn hóa thể thao - TT Vĩnh An | 80 | 0 | 80 | 80 |  |  | 80 |  | UBND H Vĩnh Cửu |
| 3 | Hạ tầng khu trung tâm văn hóa H Vĩnh Cửu | 80 | 0 | 80 | 80 |  |  | 80 |  | UBND H Vĩnh Cửu |
| 4 | Xây dựng đường Pistte - sân vận động tỉnh | 50 | 0 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |
| 5 | Đầu tư Trung tâm Y tế Dự phòng đạt chuẩn Quốc gia | 100 | 0 | 300 | 100 |  |  | 100 |  | Sở Y tế |
| 6 | Bệnh viện Liên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng | 100 | 0 | 16.000 | 100 |  |  | 100 |  | Sở Y tế |
| 7 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  | Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai |
| 8 | Di tích Mộ Đoàn Văn Cự | 0 |  | 200 | 50 |  |  | 50 | Bổ sung kinh phí để lập hồ sơ dự án | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
| 9 | Chùa Long Thiền | 0 |  | 100 | 50 |  |  | 50 |  | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
| 10 | Di tích Nhà lao Tân Hiệp |  |  | 150 | 50 |  |  | 50 |  | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
| 11 | Di tích Thành Biên Hòa | 0 |  | 250 | 50 |  |  | 50 |  | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án | 5.392 | 0 | 23.009 | 1.450 |  |  | 1.450 |  | - |
| 1 | Trung tâm Y tế Dự phòng H Trảng Bom | 1.205 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Đã thanh toán các chi phí CBTHDA trong cuối năm 2009, hiện đang làm hồ sơ bồi thường, sẽ bổ sung vốn để thanh toán chi phí bồi thường sau khi có dự toán bồi thường được duyệt | Sở Y tế |
| 2 | Trung tâm Y tế Dự phòng H Nhơn Trạch | 692 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Sở Y tế |
| 3 | Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng H Vĩnh Cửu | 500 | 0 | 5.994 | 50 |  |  | 50 |  | Sở Y tế |
| 4 | Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Phú | 995 | 0 | 3.230 | 50 |  |  | 50 |  | Sở Y tế |
| 5 | Chi khác + BTGPMB Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường | 500 | 0 | 3.115 | 350 |  |  | 350 |  | Sở Y tế |
| 6 | Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Biên Hòa | 1.000 | 0 | 1.000 | 300 |  |  | 300 |  | Sở Y tế |
| 7 | Chi khác + BTGPMB nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú | 500 | 0 | 9.670 | 700 |  |  | 700 | Bổ sung vốn để thanh toán kinh phí lập hồ sơ TKBVTC - TDT, chưa có dự toán bồi thường được duyệt | Sở Y tế |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 3 Danh mục các dự án được các đơn vị chủ đầu tư đề nghị bố trí công trình khởi công mới chưa có nguồn cân đối (Kèm theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |
| STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Tổng dự toán |
|  | Tổng số |  | 239.622 |
| 1 | Dự án nhà thi đấu kết hợp biểu diễn triển lãm khu QH TTVHTT - TT. Vĩnh An | UBND huyện Vĩnh Cửu | 18.000 |
| 2 | Dự án đường dây trung thế và trạm biến áp phục vụ nhà nghỉ và nơi làm việc Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu | 548 |
| 3 | Dự án các hạng mục còn lại của Dự án Xây dựng các hạng mục còn lại của Trường Dạy nghề 26 - 3 | Trường Dạy nghề 26 - 3 | 28.286 |
| 4 | Dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Bảo trợ Xã hội, chăm sóc trẻ em tỉnh. | Chi cục Bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em | 616 |
| 5 | Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Tài nguyên và Môi trường | 5.664 |
| 6 | Dự án cầu Phước Lý tại Km 3+807,5 trên Tỉnh lộ 25A (ĐT 769) huyện Nhơn Trạch | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai | 16.296 |
| 7 | Đại tu nâng cấp ĐT 764 |  | 11.289 |
| 8 | Đường Hiếu Liêm đoạn 01 từ cầu số 01 đến cầu số 03 |  | 9.139 |
| 9 | Cải tạo đoạn Hương lộ 10 đoạn từ Km 11+744 - Km 19+000 |  | 10.740 |
| 10 | Dự án xây dựng trụ sở khối nông lâm huyện Cẩm Mỹ | UBND huyện Cẩm Mỹ | 4.589 |
| 11 | Dự án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc | UBND huyện Xuân Lộc | 30.000 |
| 12 | Dự án sửa chữa trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh ĐN | Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai | 875 |
| 13 | Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | 71.511 |
| 14 | Ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | 26.597 |
| 15 | Sửa chữa, cải tạo hồ bơi Câu lạc bộ Sông Phố | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 5.472 |

Danh mục các dự án hoàn thành trong các năm trước nay đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, đề nghị chủ đầu tư thực hiện quyết toán dự án và

thanh toán từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp cho các dự án sau quyết toán

(đã bố trí là 12,526 tỷ đồng và sẽ tiếp tục bổ sung trong cuối năm 2010)

| STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Đề nghị bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số |  | 5.209 |
| 1 | Kéo dài cống Câu Kê | Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT | 49 |
| 2 | Kiên cố hóa kênh mương hồ Gia Ui (gđ2) |  | 2.165 |
| 3 | Kiên cố hóa kênh mương hồ Sông Mây |  | 500 |
| 4 | Trường THPT Võ Trường Toản | Sở Giáo dục và Đào tạo | 470 |
| 5 | Đường Hương lộ 26 xã Tân Hạnh | UBND thành phố Biên Hòa | 2.025 |

Danh mục các dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, các đơn vị chủ đầu tư đề nghị bố trí kế hoạch nhưng chưa có khả năng cân đối

| STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Vốn đề nghị |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số |  | 21.000 |
| 1 | Đường Long Thọ 1, huyện Nhơn Trạch (đang thực hiện BTGPMB) | UBND huyện Nhơn Trạch | 20.000 |
| 2 | Tiểu dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 768, huyện VC | UBND huyện Vĩnh Cửu | 1.000 |