| Phụ lục III GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 Nguồn thu ngân sách địa phương (tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ TP Đồng Nai) |
|  |  |  |  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  | 335.668 |
| I | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335.668 |
| 1 | 10.1. Giao thông |  | Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư (PPP), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10/11/2022 và UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 |  |  |  | 1189/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 |  |  |  |  |
|  |  |  | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tiểu dự án 1 (qua địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, giá trị khoảng 419,585 tỷ đồng) do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện | TP. Đồng Nai | 2026 | 2027 |  | 419.585 | 2026 | 0 | 335.668 |