| Phụ lục VI ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  |  | Kế hoạch 2026 | Kế hoạch 2026 điều chỉnh đến lần 7 | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW |  |  |  |
|  |  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 882.182 | 882.182 |  |
| A |  |  | DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  | 400.000 | 400.000 |  |
| I |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7968276; 8014337 | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 | Biên Hòa - Long Thành (cũ) | 2023 | 2026 | 233/QĐ-UBND ngày 15/2/2023 | 6.012.349 | 4.594.299 | 400.000 | 400.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8081858 | Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thành phần 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 |  | 2023 | 2026 | 1305/QĐ-UBND ngày 05/6/2023; 3450/QĐ-UBND ngày 15/11/2024; 1007/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 | 2.836.099 | 1.418.050 | 0 | 20.576 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| B |  |  | LIÊN KẾT VÙNG |  |  |  |  |  |  | 482.182 | 461.606 |  |
| I |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7890946 | Dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, giai doạn 1 | Nhơn Trạch (cũ) | 2025 | 2030 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 (XL) | 3.871.110 | 2.000.000 | 482.182 | 449.006 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8094231 | Dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng đường Liên cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | Nhơn Trạch (cũ) | 2025 | 2030 | 1686/QĐ- UBND ngày 05/6/2024 (GPMB) | 3.871.110 | 2.000.000 | 0 | 12.600 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |