PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 178/NQ-HĐND

ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

1. Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu):

a) Sự cần thiết đầu tư và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa và các xã Bình Hòa và Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, chia sẻ giao thông nội ô thành phố Biên Hòa, từng bước hoàn thành quy hoạch giao thông thành phố Biên hòa và góp phần hoàn chỉnh quy hoạch giao thông tỉnh.

b) Quy mô đầu tư: dự án nhóm B.

- Loại công trình: Công trình giao thông trong đô thị.

- Cấp công trình: Cấp II.

- Nội dung đầu tư gồm: Đầu tư hoàn thiện tuyến đường có chiều dài khoảng 5,2 km, điểm đầu dự án là tại Mố A cầu Hóa An, điểm cuối dự án giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. Mặt cắt ngang toàn tuyến đường 34m (vỉa hè mỗi bên 5m, mặt đường 24m) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tuyến. Bao gồm các hạng mục: đầu tư hoàn thiện nền đường, mặt đường, hệ thống tín hiệu giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè lát gạch, cây xanh, xây dựng cầu Rạch Lung, đầu tư hệ thống chiếu sáng và trạm biến áp cấp nguồn chiếu sáng.

- Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng: Khoảng 260 hộ

c) Địa điểm: Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.

d) Tổng mức đầu tư: khoảng 1.340 tỷ đồng (trong đó: Chi phí xây dựng công trình khoảng 384,256 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 712,994 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 204,315 tỷ đồng).

đ) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (dự kiến đầu tư từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nguồn vốn ngân sách tỉnh theo quy định).

e) Thời gian thực hiện: Tối đa 05 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

g) Chủ đầu tư: UBND thành phố Biên Hòa.

h) Một số vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ và triển khai dự án:

- có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đồng thời với dự án xây dựng Công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu), tổ chức tái định cư cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- xây dựng tuyến đường theo quy định đảm bảo yếu tố kỹ thuật và mỹ quan, góp phần kiến tạo cảnh quan khu vực đô thị ven sông Đồng Nai.

- Đảm bảo khả năng thoát nước, chống ngập úng của khu vực.

2. Dự án xây dựng Công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu):

a) Sự cần thiết đầu tư và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án xây dựng Công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) nhằm khắc phục sự cố lún, phòng, chống sạt lở, ổn định bờ sông Đồng Nai, bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến, ổn định lâu dài về người và tài sản cho dân cư đang sinh sống; đồng thời, tạo cảnh quan, không gian sinh hoạt cho người dân thành phố Biên Hòa, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

b) Quy mô đầu tư: dự án nhóm B

- Loại công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn - công trình thủy lợi.

- Cấp công trình: Cấp II.

- Đầu tư tuyến kè dài khoảng 5,2 km, điểm đầu dự án là tại Mố A cầu Hóa An, điểm cuối dự án giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. Phương án dự kiến sử dụng cọc ván bê tông dự ứng lực.

- Đầu tư công viên dọc tuyến kè, diện tích phần đất thiết kế công viên khoảng 02 ha (phần đất thu hồi sát mép sông).

- Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng: Khoảng 80 hộ

c) Địa điểm: Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.

d) Tổng mức đầu tư: Khoảng 614,1 tỷ đồng (trong đó: Chi phí xây dựng công trình khoảng 392 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 91,401 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 93,676 tỷ đồng).

đ) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (dự kiến đầu tư từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nguồn vốn ngân sách tỉnh theo quy định).

e) Thời gian thực hiện: Tối đa 05 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

g) Chủ đầu tư: UBND thành phố Biên Hòa.

h) Một số vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ và triển khai dự án:

- có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đồng thời với dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu), tổ chức tái định cư cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- xây dựng tuyến kè và công viên theo quy định đảm bảo yếu tố kỹ thuật và mỹ quan, góp phần kiến tạo cảnh quan khu vực đô thị ven sông Đồng Nai.

- Đảm bảo khả năng thoát nước, chống ngập úng của khu vực.

II. ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768, huyện Vĩnh Cửu (đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767):

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768, huyện Vĩnh Cửu đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767 (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 28/5/2019 kèm theo Tờ trình số 2584/TTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C), cụ thể:

- Điều chỉnh một phần mục b như sau:

“b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Cải tạo, nâng cấp tuyến đường hiện hữu với tổng chiều dài khoảng 21 km với tiêu chuẩn đường cấp IV, vận tốc thiết kế 60km/h, như sau:”

- Điều chỉnh mục c như sau:

“c) Địa điểm đầu tư: Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích đất dự kiến phải bồi thường khoảng 253.116 m2, tổng diện tích nhà khoảng 3.000 m2, hàng rào, cổng khoảng 6.300 m2 với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 318,4 tỷ đồng (theo Văn bản số 89/TTPTQĐ ngày 17/5/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu).”

- Điều chỉnh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng từ 105,4 tỷ đồng lên 318,4 tỷ đồng, như vậy, mục d được điều chỉnh cụ thể như sau:

“d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 671,2 tỷ đồng (chi phí xây dựng khoảng 288 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 318,4 tỷ đồng với khoảng 800 hộ dân bị ảnh hưởng; các chi phí khác 23,2 tỷ đồng; chi phí dự phòng 41,6 tỷ đồng)”./.