| Phụ lục V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư |  |  |  |  |  |  |  | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/01/2020 |  |  |  | Kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Dự kiến giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | KH năm 2021 |  |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  |  |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  | 1.277.853 |  |  | 5.332.399 | 3.732.679 | 1.599.720 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.032.600 |  |  | 2.032.600 | 98.833 |  |  | 98.833 |  |
| A | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC |  |  |  |  |  | 1.277.853 |  |  | 5.332.399 | 3.732.679 | 1.599.720 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.032.600 |  |  | 2.032.600 | 98.833 |  |  | 98.833 |  |
| I | Môi trường |  |  |  |  |  | 1.277.853 |  |  | 5.332.399 | 3.732.679 | 1.599.720 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.032.600 |  |  | 2.032.600 | 98.833 |  |  | 98.833 |  |
| 3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án nhóm A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa, giai (đoạn 1) | Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) | 30/8/2017 | 30/8/2027 | 246/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 | 6.610.252 | 1.277.853 | 0 |  | 5.332.399 | 3.732.679 | 1.599.720 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.032.600 |  |  | 2.032.600 | 98.833 |  |  | 98.833 |  |