| Phụ lục IV KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Danh mục dự án | Mã QHNS | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Lũy kế giải ngân đến hết 31/01/2021 |  | Dự kiến giai đoạn 2021 - 2025 theo kết quả thẩm định của Bộ KHĐT |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  | 33.234.352 | 27.623.244 | 18.809.233 | 18.350.209 | 7.842.433 | 7.384.340 | 12.911.350 | 9.251.900 |  |
| A | Dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm có tính chất lan tỏa |  |  |  |  |  | 25.817.000 | 24.856.000 | 18.195.035 | 18.195.035 | 7.256.201 | 7.256.201 | 7.624.000 | 6.660.000 |  |
| A.1 | Nguồn vốn phân bổ cho dự án quan trọng quốc gia |  |  |  |  |  | 22.856.000 | 22.856.000 | 18.195.035 | 18.195.035 | 7.256.201 | 7.256.201 | 4.660.000 | 4.660.000 |  |
| I | Giao thông |  |  |  |  |  | 22.856.000 | 22.856.000 | 18.195.035 | 18.195.035 | 7.256.201 | 7.256.201 | 4.660.000 | 4.660.000 |  |
|  | Chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án quan trọng quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành | 7739029, ... | Tỉnh Đồng Nai | Diện tích của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (5.000 ha) và diện tích đất xây dựng các khu tái định cư tập trung, diện tích nghĩa trang, diện tích các công trình phục vụ tái định cư | 2018 - 2021 | 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 | 22.856.000 | 22.856.000 | 18.195.035 | 18.195.035 | 7.256.201 | 7.256.201 | 4.660.000 | 4.660.000 | Dự án chuyển tiếp |
| A.2 | Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh, bền vững |  |  |  |  |  | 2.961.000 | 2.000.000 |  |  |  |  | 2.964.000 | 2.000.000 |  |
| I | Giao thông |  |  |  |  |  | 2.961.000 | 2.000.000 |  |  |  |  | 2.964.000 | 2.000.000 |  |
|  | Khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhóm A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | Dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 |  | Nhơn Trạch | Tuyến đường dài 15,3 km gồm 2 đoạn. Đoạn 1 dài 13,34 km có quy mô mặt cắt ngang 61m (giai đoạn 1: mặt đường 14 m, nền đường 18m); Đoạn 2 dài 1,96 km có quy mô mặt cắt ngang 45m (giai đoạn 1: mặt đường 14 m, nền đường 45 m). | 2021 - 2025 |  | 2.961.000 | 2.000.000 |  |  |  |  | 2.961.000 | 1.997.000 | Đang trình duyệt chủ trương đầu tư |
|  | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhóm A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | Dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 |  | Nhơn Trạch | Tuyến đường dài 15,3 km gồm 2 đoạn. Đoạn 1 dài 13,34 km có quy mô mặt cắt ngang 61m (giai đoạn 1: mặt đường 14 m, nền đường 18 m); Đoạn 2 dài 1,96 km có quy mô mặt cắt ngang 45 m (giai đoạn 1: mặt đường 14 m, nền đường 45 m). | 2021 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 | Đang trình duyệt chủ trương đầu tư |
| B | Hỗ trợ có mục tiêu |  |  |  |  |  | 7.417.352 | 2.767.244 | 614.198 | 155.174 | 586.232 | 128.139 | 5.287.350 | 2.591.900 |  |
| I | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  |  |  |  | 992.688 | 659.550 | 9.600 | 7.100 | 9.513 | 7.013 | 859.000 | 635.550 |  |
|  | Chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 | 7600086 | Tỉnh Đồng Nai | Xây mới 05 trạm kiểm lâm, đầu tư một số phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng | 2019 - 2021 | 3624/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 27.800 | 24.000 | 7.100 | 7.100 | 7.013 | 7.013 | 13.450 | 0 | Điều chỉnh từ vốn TW thành vốn ngân sách tỉnh |
|  | Khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai bảo vệ thành phố Biên Hòa (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao Phố) |  | Biên Hòa | Chiều dài 1,885km. Kè bê tông cốt thép | 2021 - 2024 |  | 350.788 | 235.550 |  |  |  |  | 235.550 | 235.550 | Đang trình duyệt chủ trương đầu tư |
| (2) | Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) |  | Biên Hòa | Chiều dài 5,2km | 2021 - 2024 | 178/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 | 614.100 | 400.000 | 2.500 |  | 2.500 |  | 610.000 | 400.000 | Đang trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi |
| II | Giao thông |  |  |  |  |  | 6.374.712 | 2.062.694 | 589.598 | 135.274 | 575.450 | 121.126 | 4.396.150 | 1.924.150 |  |
|  | Chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | Tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với đường tỉnh 769 | 7025231 | LT-CM-TN | 11,2Km | 2016 - 2021 | 510 ngày 19/02/2016; 4185 ngày 20/11/2017 3892 ngày 29/11/2019; 4328 ngày 30/12/2019 | 272.606 | 179.244 | 218.022 | 135.274 | 203.874 | 121.126 | 40.700 | 40.700 | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021 |
|  | Khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | Đường Vành đai 1, thành phố Long khánh, tỉnh Đồng Nai |  | Long Khánh | Dài 4,4 km, quy mô mặt cắt ngang 45 m gồm: mặt đường 14 m, dãi trồng cây giữa 19 m, vỉa hè mỗi bên 6 m | 2021 - 2024 | 27/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 | 1.082.000 | 500.000 |  |  |  |  | 1.050.000 | 500.000 | Đang trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi |
| (2) | Nâng cấp đường tỉnh 763 đoạn Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến) |  | Tỉnh Đồng Nai | Đoạn còn lại khoảng 12,5 km. Mặt cắt ngang 12m gồm: đường rộng 8 m, lề đất rộng 4 m. | 2021 - 2024 | 4121/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 | 599.946 | 170.000 | 250.076 |  | 250.076 |  | 292.000 | 170.000 | Đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi |
| (3) | Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | 7812822 | Biên Hòa | Chiều dài 5,2 km mặt cắt ngang rộng 34 m gồm mặt đường rộng 22,5 m, dải phân cách rộng 1,5 m, vỉa hè mỗi bên 5 m | 2021 - 2024 | 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 1.289.160 | 400.000 | 120.000 |  | 120.000 |  | 1.100.000 | 400.000 | Đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi |
| (4) | Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) |  | Biên Hòa | Chiều dài 5,358 km gồm đường và 01 cầu. Trong đó: 90m đường mặt cắt ngang rộng 95 m; 2,97 km đường mặt cắt ngang rộng 60 m; cầu dài 528 m rộng 31 m | 2020 - 2024 | 05/NQ-HĐND ngày 20/3/2020; 1580/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 | 3.131.000 | 813.450 | 1.500 |  | 1.500 |  | 1.913.450 | 813.450 | Đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi |
| III | Xã hội |  |  |  |  |  | 49.952 | 45.000 | 15.000 | 12.800 | 1.269 | 0 | 32.200 | 32.200 |  |
|  | Chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | Dự án trung tâm công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai | 7615404 | Biên Hòa | Xây dựng khối nhà hành chính (03 tầng), các khối nhà chức năng (1 - 2 tầng) và công trình phụ trợ | 2020 - 2024 | 3439/QD-UBND ngày 31/10/2019 | 49.952 | 45.000 | 15.000 | 12.800 | 1.269 |  | 32.200 | 32.200 | Dự án chuyển tiếp |
| Ghi chú: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 vốn bố trí năm 2021 là 13.450 triệu đồng chuyển từ nguồn NSTW sang vốn ngân sách tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |