## PHỤ LỤC

## (Kèm theo Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

1. Dự án đường vành đai thị trấn Định Quán do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Xây dựng đường vành đai thị trấn Định Quán theo quy hoạch phía Bắc Quốc lộ 20, thị trấn Định Quán (điểm đầu dự án giao Quốc lộ 20) kéo dài tới điểm cuối dự án (giao với đường số 15) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông đi lại vận chuyển hàng hóa trong khu vực. Từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của người dân. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa cho khu vực.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Công trình đường trong đô thị, đường ô tô cấp III (theo tiêu chuẩn phân cấp theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016).

Nội dung đầu tư gồm: Xây dựng tuyến đường dài 2.730 m, theo tiêu chuẩn đường đô thị, đường phố gom, vận tốc thiết kế 50 km/h, chia làm 02 đoạn:

- Đoạn 1: Từ Km0+000 (giao đường Quốc lộ 20) đến Km0+330 (giao đường N8) theo quy hoạch: Dài khoảng 330 m, bề rộng mặt đường 12 m, vỉa hè rộng 6mx2 bên = 12 m, nền đường rộng 24 m.

- Đoạn 2: Từ Km0+330 (giao đường N8) đến Km2+730 (giao đường 15) theo quy hoạch: Dài khoảng 2.400 m, bề rộng mặt đường 10,5 m, vỉa hè rộng 6mx2 bên=12 m, nền đường rộng 22,5 m.

Các hạng mục đầu tư gồm: Đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh và hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 239 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng 80,5 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 129,7 tỷ đồng).

đ) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

e) Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

g) Chủ đầu tư: UBND huyện Định Quán.

h) Một số vấn đề lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Nghiên cứu phương án khai thác quỹ đất hai bên đường sau đầu tư để đầu tư các dự án đường nội ô còn lại.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường đảm bảo đủ điều kiện trình và duyệt dự án đầu tư.

- Có giải pháp, phương án tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư cho các hộ dân (nếu có) theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

- Xây dựng tuyến đường đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, kiến tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo thoát nước, chống ngập úng cục bộ.

- Tính tổng mức vốn đầu tư của dự án đảm bảo không lớn hơn so với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền.

2. Dự án xây dựng đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú theo quy hoạch của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực có thể an tâm định canh, định cư và ổn định cuộc sống lâu dài. Mặt khác đáp ứng nhu cầu giao thông trong khu vực, góp phần đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực thị trấn, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa cho khu vực.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Công trình đường trong đô thị, đường ô tô cấp III (theo tiêu chuẩn phân cấp theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016).

Nội dung đầu tư gồm: Xây dựng đường Nguyễn Chí Thanh với chiều dài tuyến khoảng 1.045 m. Điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 20, điểm cuối tuyến giao đường Lê Đại Hành (đường quy hoạch). Đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, đường phố gom, vận tốc thiết kế 50 km/h. Theo quy hoạch bề rộng mặt đường 09 m, vỉa hè rộng 5mx2 = 10 m, nền đường rộng 19 m. Các hạng mục đầu tư gồm: Đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh và hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 120,938 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng 49,8 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải tỏa khoảng 53 tỷ đồng).

đ) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

e) Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

g) Chủ đầu tư: UBND huyện Tân Phú.

h) Một số vấn đề lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường đảm bảo đủ điều kiện trình và duyệt dự án đầu tư.

- Có giải pháp, phương án tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư cho các hộ dân (nếu có) theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

- Xây dựng tuyến đường đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, kiến tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo thoát nước, chống ngập úng cục bộ.

- Tính tổng mức vốn đầu tư của dự án đảm bảo không lớn hơn so với  suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền.

3. Dự án Gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 01)

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 01) với mục tiêu chỉnh trị lòng dẫn, ổn định bờ sông Đồng Nai đoạn qua khu vực xã Núi Tượng và xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú; đảm bảo an toàn tuyến đường 200, an toàn cho người tham gia giao thông; bảo vệ đất nông nghiệp và tài sản trên đất trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (kè bờ sông).

Nội dung đầu tư gồm: Xây dựng tuyến kè dài 850 m bên bờ trái sông Đồng Nai đoạn qua khu vực xã Núi Tượng, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú. Các hạng mục đầu tư gồm: Kè bờ sông, lan can, hành lang bảo vệ kè và một số công trình phụ trợ.

c) Địa điểm: Xã Núi Tượng, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú.

d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 101,143 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng 75,5 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải tỏa khoảng 2,56 tỷ đồng).

đ) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

e) Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

g) Chủ đầu tư: Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi Đồng Nai.

h) Một số vấn đề lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường đảm bảo đủ điều kiện trình duyệt dự án đầu tư.

- Có giải pháp, phương án tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải tỏa theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

- Xây dựng tuyến kè đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, bền vững, đảm bảo công năng sử dụng.

- Tính tổng mức vốn đầu tư của dự án đảm bảo không lớn hơn so với  suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền.

4. Dự án xây dựng tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đoạn còn lại), huyện Thống Nhất

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư:

- Hiện trạng tuyến đường: Tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất, có chiều dài khoảng 2,1 km và 01 cầu dài 12 m. Hiện nay tuyến đường đã xuống cấp và hư hỏng nặng, cầu Sông Nhạn là cầu dầm thép được UBND thành phố Long Khánh đầu tư trước năm 2000 đã xuống cấp.

- Sự cần thiết đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, nâng cao năng lực khai thác trên toàn tuyến đường và đảm bảo an toàn giao thông cho việc lưu thông trên tuyến được thông suốt từ đường Hương lộ 10 đến đường ĐT.769 thì việc đầu tư xây dựng tuyến đường Sông Nhạn -  Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất là cần thiết.

b) Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án trọng điểm nhóm C. Đường ô tô cấp II (theo tiêu chuẩn phân cấp theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016). Nội dung đầu tư gồm:

- Phần đường giao thông: Nâng cấp tuyến đường dài khoảng 2,1 km, điểm đầu tại mép nhựa hiện hữu thuộc dự án đường Sông Nhạn - Dầu Giây, điểm cuối tuyến giáp đường ĐT.769, đường ô tô cấp IV - đồng bằng (theo tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054:2005). Mặt đường rộng 07 m, kết cấu bê tông nhựa nóng; Lề đường mỗi bên rộng 01m bằng đất chọn lọc (có gia cố mỗi bên rộng 0,5 m); nền đường rộng 09 m. Vận tốc thiết kế 60 km/h. Có xây dựng hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang đường và hệ thống biển báo giao thông đầy đủ theo quy định.

- Phần cầu: Dỡ bỏ cầu cũ để xây dựng mới cầu 01 nhịp dài 24,54 m (dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lục). Khổ cầu rộng 09 m (mặt cầu rộng 08 m; gờ lan can và lan can rộng 0,5m x 2 bên). Tải trọng tính toán HL93.

c) Địa điểm: Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.

d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 59,2 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng 38,5 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 10 tỷ đồng).

đ) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

e) Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

g) Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh.

h) Một số vấn đề lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường đảm bảo đủ điều kiện trình và duyệt dự án đầu tư.

- Có giải pháp, phương án tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải tỏa theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

- Xây dựng tuyến đường đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, đảm bảo thoát nước, chống ngập úng cục bộ.

- Tính tổng mức vốn đầu tư của dự án đảm bảo không lớn hơn so với  suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền.

5. Dự án hệ thống cấp nước tập trung liên xã Lâm San, Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung liên xã Lâm San, Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây huyện Cẩm Mỹ với mục tiêu cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng, đạt quy chuẩn Quốc gia QCVN 02:2009/BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế, cho người dân các xã Lâm San, Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Xây dựng hệ thống cấp nước với công suất khoảng 3.200m3/ngày, nguồn nước lấy từ hồ Sông Ray. Các hạng mục xây dựng gồm:

- Trạm bơm I và tuyến ống nước thô; khu trạm tăng áp gồm các hạng mục: Nhà quản lý - vận hành, nhà xe, nhà máy phát điện, bể chứa - trạm bơm tăng áp, cổng tường rào, hạ tầng kỹ thuật trạm biến áp, hệ thống điện trạm biến áp, điện mặt trời trạm biến áp, đường dây trung thế và trạm biến áp.

- Khu xử lý gồm các hạng mục: Nhà quản lý - vận hành, nhà xe, máy phát điện, nhà hóa chất, kho, bể chứa, trạm bơm II, cụm bể lắng, cụm bể lọc, hồ lắng bùn, cổng tường rào, hạ tầng kỹ thuật khu xử lý, hệ thống điện khu xử lý, điện mặt trời khu xử lý, đường dây trung thế và trạm biến áp.

- Tuyến ống chuyển tải nước sạch, tuyến ống phân phối nước sạch.

- Phần thiết bị xử lý và vận hành quản lý.

c) Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 87,026 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng 64,1 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải tỏa khoảng 1,41 tỷ đồng).

đ) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

e) Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

g) Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai.

h) Một số vấn đề lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường đảm bảo đủ điều kiện trình và duyệt dự án đầu tư.

- Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Lâm San, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ đối với vị trí xây dựng trạm bơm cấp 1, khu xử lý nước, trạm tăng áp.

- Thuyết minh rõ cơ sở xác định cấp nước cho khoảng 46.094 người để phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7354/UBND-KT ngày 28/6/2019.

- Tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư nơi hưởng lợi và xây dựng dự án.

- Tính tổng mức vốn đầu tư của dự án đảm bảo không lớn hơn so với  suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền.

6. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ nhằm tạo cơ sở vật chất cho đơn vị phục vụ tốt hơn trong quá trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn.

b) Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

- Các công trình xây dựng mới gồm: Khối nhà khám bệnh và điều trị y học cổ truyền (03 tầng); khối nhà điều trị khoa Nhi và liên chuyên khoa (02 tầng); hành lang cầu nối, hạ tầng xung quanh và trang thiết bị làm việc và thiết bị y tế kèm theo.

- Sửa chữa, cải tạo khối nhà A, B, C, D, E, F và các hành lang cầu nối, tập trung vào mái, tường cột, dầm, trần, cửa, lan can hành lang, tay vịn cầu thang, nền, sàn và các công trình phụ trợ (điện: Thay một số bóng đèn, quạt, công tắc, ổ cắm và một số dây điện hư hỏng; khu vệ sinh: Thay mới đường ống cấp - thoát nước, thay mới gạch lát nền, gạch ốp tường, đóng trần, thay cửa, thiết bị vệ sinh, hầm tự hoại).

c) Địa điểm: Cơ sở hiện hữu Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ.

d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 92,447 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng 38,387 tỷ đồng; chi phí thiết bị 30,271 tỷ đồng).

đ) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

e) Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

g) Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh.

h) Một số vấn đề lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường đảm bảo đủ điều kiện trình và duyệt dự án đầu tư.

- Kiểm tra lại giá trị một số thiết bị có đề xuất cao hơn định mức tối đa tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị máy móc.

- Tính tổng mức vốn đầu tư của dự án đảm bảo không lớn hơn so với  suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền.

7. Dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (ngã ba Bưu điện), huyện Xuân Lộc

a) Mục tiêu đầu tư:  Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, xóa điểm đen về tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, góp phần phát triển kinh tế địa phương và tạo mỹ quan đô thị khu vực thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

b) Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án trọng điểm nhóm C. Nội dung đầu tư gồm:

- Đường Quốc lộ 1A: Điểm đầu tại Km1795+591, điểm cuối tại Km1796+150, dài khoảng 630 m. Hiện hữu mặt đường rộng 12 m bằng bê tông nhựa nóng (riêng kết cấu mặt đường trên làn dừng xe tại đèn xanh - đỏ bằng nhựa Pholime cường độ cao), đầu tư mở rộng thành 28 m (4 x3,5m x 2 bên) bằng bê tông nhựa nóng, Eyc = 160Mpa. Dải phân cách giữa rộng 02 m, vỉa hè lát gạch mỗi bên rộng 04 m.

- Đường Hùng Vương: Giữ nguyên hiện trạng và vuốt mở rộng vào Quốc lộ 1A dài khoảng 134 m, gồm: Mặt đường vuốt nối rộng 20 m (4 x3,5m + 2 x 3m) bằng bê tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch (bên trái rộng 06 m, bên phải rộng 03 m).

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Hiện hữu rộng khoảng 3,5 m, đầu tư mở rộng thành 07 m (3,5m x 2 bên) bằng bê tông nhựa nóng Eyc = 120 Mpa, chiều dài mở rộng khoảng 250 m để vuốt nối vào Quốc lộ 1A.

- Xây dựng gờ lề, cây xanh, đảo dẫn hướng, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông.

- Di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

c) Địa điểm: Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 68,73 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng 33,94 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 23,52 tỷ đồng).

đ) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện (phần bồi thường giải tỏa).

e) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2020.

g) Chủ đầu tư: UBND huyện Xuân Lộc.

8. Dự án di dời, bố trí ổn định dân cư khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

a) Mục tiêu đầu tư: Di dời, bố trí ổn định dân cư khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu ra khỏi vùng lõi rừng do Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai quản lý, nhằm để quản lý bảo vệ rừng tốt hơn, triệt tiêu các nguyên nhân phá rừng và tạo điều kiện cho những hộ dân sinh sống trong vùng lõi rừng di dời đến điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch, ổn định đời sống về lâu dài.

b) Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Tổ chức di dời 216 hộ dân, 962 khẩu đang sinh sống tại khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà ra khỏi vùng lõi khu bảo tồn đến ổn định sinh sống tập trung tại khu tái định cư khu phố 1, thị trấn Vĩnh An; điểm dân cư số 6, xã Hiếu Liêm hoặc tái định cư phân tán theo yêu cầu của các hộ dân thuộc diện di dời. Tổ chức bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, hỗ trợ tái định cư, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và hỗ trợ khác theo quy định.

- Phạm vi phải thực hiện di dời: Các hộ dân sinh sống tại khu vực Đồng 4 thuộc ấp 5, xã Mã Đà ra khỏi khu vực rừng đặc dụng của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.

- Phạm vi định cư: Điểm dân cư số 6, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho những hộ di dời thuộc diện tái định cư tập trung.

- Số hộ di dời: 216 hộ, 962 khẩu, trong đó:

+ Tái định cư tập trung: 143 hộ chính (60 hộ phụ);

+ Tái định cư phân tán: 73 hộ chính (15 hộ phụ).

- Diện tích đất ở phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ: 62.150 m2.

- Diện tích đất sản xuất thu hồi trong vùng lõi khu bảo tồn: 144,656 ha.

c) Địa điểm: tại khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu (từ đầu cầu Đồng 4 phía bên trong đến giáp ranh ấp 4, xã Hiếu Liêm) di dời đến Điểm dân cư nông thôn số 6 xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu (đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Hạ tầng điểm dân cư nông thôn số 6 xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu tại Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 31/10/2016).

d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 93,955 tỷ đồng (đã bao gồm toàn bộ các chi phí kể cả hỗ trợ đất ở, bồi thường hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, di chuyển, ổn định đời sống, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, thuê nhà ở tạm, thưởng di dời).

đ) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

e) Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

g) Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Cửu.

h) Một số vấn đề lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Xác định và chịu trách nhiệm đúng đối tượng được được hỗ trợ di dời theo quy định;

- Đảm bảo sắp xếp cho con, em các hộ dân di dời được đến lớp học theo quy định tại nơi ở mới;

- UBND xã Hiếu Liêm sắp xếp thành lập tổ, ấp, ban an ninh để quản lý hộ dân, đăng ký tạm trú, thường trú cho các hộ dân;

- Quan tâm đến tổ chức tôn giáo, đảm bảo đời sống tinh thần của người dân;

- Lưu ý về thủ tục môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

II. ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

1. Dự án đường qua khu đô thị mới từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Hồng Phong, thành phố Long Khánh

Điều chỉnh chủ trương đầu tư đường qua khu đô thị mới từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Hồng Phong, thành phố Long Khánh (đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tại Văn bản số 764/HĐND-VP ngày 21/10/2015 kèm theo Tờ trình số 8004/TTr-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh), cụ thể:

- Điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư dự kiến từ khoảng 80 tỷ đồng lên thành 131,234 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường giải tỏa tăng từ 15,935 tỷ đồng lên thành 66,505 tỷ đồng).

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2018 - 2020 thành năm 2018 - 2022.