| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012 Nguồn vốn: Tỉnh phân cấp đầu tư, huyện giao chỉ tiêu kế hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Mã số dự án |  | Mã ngành KT |  | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch năm 2012 |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  | C | K |  | Số, ngày, tháng | Tổng số | Trong đó thuộc NSNN |  | Tổng số | Thu hồi vốn đã ứng trước | Cấp bằng dự toán |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  | 179.088 | 179.088 | 64.750 | 64.620 | 0 | 64.500 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  | 179.088 | 179.088 | 64.160 | 60.350 | 0 | 60.230 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  | 104.680 | 104.680 | 62.125 | 19.700 | 0 | 19.700 |  |
| 1 | Công viên trung tâm huyện (hạng mục sân đường và Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ) | Xuân Thạnh | 7.014.778 |  | 799 | 464 | 2010 - 2012 | 1237/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 | 40.060 | 40.060 | 33.243 | 2.000 |  | 2.000 |  |
| 2 | Phòng Y tế, gia đình - trẻ em - trung tâm dữ liệu dân cư huyện TN | Xuân Thạnh | 7.014.589 |  | 799 | 464 | 2010 - 2011 | 2453/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 | 5.837 | 5.837 | 5.237 | 600 |  | 600 |  |
| 3 | Đường Hưng Lộc xã Lộ 25 | Hưng Lộc | 7.014.978 |  | 799 | 223 | 2011 - 2012 | 3417/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 | 34.872 | 34.872 | 10.475 | 7.000 |  | 7.000 | Nông thôn mới |
| 4 | Trường Mần non Xuân Thiện | Xuân Thiện | 7.257.194 |  | 799 | 491 | 2011 - 2012 | 2229/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 | 6.612 | 6.612 | 4.630 | 2.000 |  | 2.000 | KCH trường lớp |
| 5 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc | Xã Gia Tân 1 | 7.261.495 |  | 799 | 492 | 2011 - 2012 | 3269/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 | 7.317 | 7.317 | 3.420 | 3.500 |  | 3.500 | KCH trường lớp |
| 6 | Trường THCS Kiệm Tân (Lam Sơn) | Gia Kiệm | 7.250.712 |  | 799 | 493 | 2011 - 2012 | 2202/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 | 7.285 | 7.285 | 4.620 | 2.500 |  | 2.500 | KCH trường lớp |
| 7 | Cầu Cha | Quang Trung |  |  | 799 | 223 | 2011 - 2012 | 4720/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 | 2.697 | 2.697 | 500 | 2.100 |  | 2.100 | Dự án cấp bách |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  | 74.408 | 74.408 | 2.035 | 40.650 | 0 | 40.530 |  |
| 1 | Trường TH Trần Quốc Toản (09 phòng) | Gia Tân 2 | 7.275.267 |  | 799 | 492 | 2012 - 2012 | 3925/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 5.047 | 5.047 | 187 | 3.500 |  | 3.500 | Nông thôn mới kết hợp KCH trường lớp |
| 2 | Trường TH Lê Quý Đôn (12 phòng) | Gia Kiệm | 7.261.497 |  | 799 | 492 | 2012 - 2012 | 3268/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 | 6.590 | 6.590 | 225 | 3.900 |  | 3.900 | KCH trường lớp |
| 3 | Trường THCS Duy Tân (09 phòng) | Gia Tân 3 | 7.275.269 |  | 799 | 493 | 2012 - 2012 | 3927/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 4.837 | 4.837 | 173 | 3.000 |  | 3.000 | KCH trường lớp |
| 4 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc | 7.227.685 |  | 799 | 493 | 2012 - 2013 | 928/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 | 24.230 | 24.230 | 510 | 7.000 |  | 7.000 | Nông thôn mới |
| 5 | Đường ấp Phan Bội Châu đi đường Tỉnh 769 |  |  |  |  |  | 2012 - 2013 | 3764/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 | 8.870 | 8.870 | 170 | 5.000 |  | 5.000 | Nông thôn mới |
| 6 | Đường ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 | 7.257.196 |  | 799 | 223 | 2012 - 2012 | 2609/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 | 11.705 | 11.705 | 325 | 7.000 |  | 7.000 | Nông thôn mới |
| 7 | Cầu Ba Bôi | Gia Kiệm | 7.249.201 |  | 616 | 223 | 2012 - 2012 | 2049/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 | 1.295 | 1.295 | 100 | 1.200 |  | 1.200 | Dự án cấp bách |
| 8 | Đường Lê Lợi, Bàu Hàm | Quang Trung | 7.280.821 |  | 799 | 223 | 2012 - 2012 | 292/QĐ-UBND ngày11/01/2010 | 4.677 | 4.677 | 145 | 3.500 |  | 3.500 | Đường huyện quản lý |
| 9 | Trường TH Kim Đồng, hạng mục: Cải tạo sửa chữa 04 phòng học, xây dựng mới nhà vệ sinh giáo viên và học sinh + thiết bị | Xuân Thạnh |  |  | 622 | 492 | 2012 |  | 550 | 550 |  | 500 |  | 500 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 10 | Trường TH Xuân Thạnh. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 04 phòng học + thiết bị | Xuân Thạnh |  |  | 622 | 492 | 2012 |  | 520 | 520 |  | 500 |  | 500 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 11 | Trường TH Lê Văn Tám. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 03 phòng học + thiết bị | Xuân Thiện |  |  | 622 | 492 | 2012 |  | 320 | 320 |  | 300 |  | 300 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 12 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 03 phòng học + thiết bị | Gia Tân 2 |  |  | 622 | 493 | 2012 |  | 320 | 320 |  | 300 |  | 300 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 13 | Nhà nghỉ bộ phận lái xe Huyện ủy | Xuân Thạnh |  |  |  |  | 2012 | 3395/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 | 177 | 177 |  | 170 |  | 170 |  |
| 14 | Sửa chữa trụ sở Huyện ủy huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  |  |  |  | 2012 | 4953/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 | 482 | 482 |  | 460 |  | 460 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 15 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  |  |  |  | 2012 | 2222/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 | 1.713 | 1.713 | 100 | 1.700 |  | 1.700 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 16 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở khối vận | Xuân Thạnh |  |  |  |  | 2012 | 4535/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 | 1.674 | 1.674 | 60 | 1.500 |  | 1.500 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 17 | Văn phòng một cửa UBND xã Quang Trung | Quang Trung | 7.279.731 |  | 799 | 464 | 2012 - 2012 | 3926/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 635 | 635 | 20 | 620 |  | 500 | Đề án một cửa |
| 18 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở và XD mới văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 7.268.092 |  | 799 | 464 | 2012 - 2012 | 3355/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 | 766 | 766 | 20 | 500 |  | 500 | Đề án một cửa |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 | 1.270 | - | 1.270 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 | 920 | - | 920 |  |
| 1 | Đường Lạc Sơn Xuân Thiện (Km0 +0 - Km3+00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 220 |  | 220 | Đường huyện quản lý |
| 2 | Đường vào UBND xã Gia Tân 3 nối tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 120 |  | 120 |  |
| 3 | Cầu số 04 xã Lộ 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 130 |  | 130 |  |
| 4 | Nhà công vụ giáo viên xã Lộ 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 140 |  | 140 | KCH trường lớp |
| 5 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 150 |  | 150 | KCH trường lớp |
| 6 | Trường Mẫu giáo Hoa Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 160 |  | 160 | Nông thôn mới |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | - | 350 |  |
| 1 | Cải tạo sửa chữa Trường TH Bạch Lâm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | Chuẩn QG năm 2011 |
| 2 | Trường TH Nguyễn Huệ hạng mục hội trường và nhà đa năng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | Chuẩn QG năm 2012 |
| 3 | Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Hướng Dương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 | Chuẩn QG năm 2012 |
| 4 | Cải tạo sửa chữa TTVH xã Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 | Nông thôn mới |
| 5 | Cải tạo sửa chữa TTVH xã Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 | Nông thôn mới |
| 6 | Công viên trung tâm huyện (bổ sung các hạng mục phụ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
| III | Dự phòng (hỗ trợ xây dựng các công trình XHH GTNT; điện hạ thế) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  | 2.500 |  |
| IV | Dự phòng thanh toán công nợ quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |
| Tổng vốn đầu tư năm 2012 là: 64.500 triệu đồng. Trong đó: - Công trình giao thông (09 công trình), tổng KH vốn đầu tư là 26.270 triệu đồng. (Đầu tư XD cơ sở hạ tầng giao thông các xã điểm nông thôn mới là: 19.000 triệu đồng), chiếm 40,1% kế hoạch. - Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngành giáo dục (17 dự án) với tổng vốn ghi KH là 27.700 triệu đồng chiếm 43% kế hoạch. + Chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 02 là: 18.690 triệu đồng. + Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã điểm nông thôn mới là: 7.160 triệu đồng. + Xây dựng trường chuẩn Quốc gia và các công trình giáo dục khác là: 1.850 triệu đồng. - Đầu tư xây dựng các công trình y tế văn hóa và các công trình khác là: 10.530 triệu đồng, chiếm 16,9% kế hoạch./. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |