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NGHỊ QUYẾT
Phương án thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
KHÓA I KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
Căn cứ Nghị định số 257/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;
Căn cứ Nghị định số 312/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và cơ chế thanh toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT;
Xét Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo Nghị quyết phương án thực hiện đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái; Báo cáo thẩm tra số 60/BC-BKTNS ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK20]Điều 1. Phương án thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, cụ thể như sau:
1. Thống nhất tách thành các dự án độc lập như sau:
a) Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái. Phân chia dự án thành phần:
- Dự án thành phần 1: Bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đường kết nối và các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Cát Lái phía Đồng Nai đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Nai.
- Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía Thành phố Hồ Chí Minh và phía Thành phố Đồng Nai. Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai là cơ quan thẩm quyền.
b) Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ nút giao thông Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai; thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quy mô, địa điểm thực hiện:
- Quy mô: Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái có điểm đầu dự án tại phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai, trong đó: 
	+ Xây dựng cầu Cát Lái và đường dẫn với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h theo quy chuẩn QCVN 07:2023/BXD và tiêu chuẩn TCVN 13592:2022: Đường đô thị - yêu cầu thiết kế. 
	+ Tổng chiều dài tuyến đường là 11,642 km. Tổng chiều dài phần cầu của dự án khoảng 4,05 km, chiều dài cầu Cát Lái khoảng 3.530,70 m (bao gồm tường chắn và gờ chắn). 
	+ Bề rộng cầu chính B=33,5m, cầu dẫn phía thành phố Đồng Nai rộng B=30,0m, cầu dẫn phía Thành phố Hồ Chí Minh là 2x15,25m và mặt cắt ngang đường là Bn=2x13,25m, đảm bảo 06 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ. Mặt cắt ngang nhánh cầu kết nối với đường Nguyễn Thị Định từ cầu Cát Lái trên cao rộng 7,5 m. Mặt cắt ngang nhánh cầu từ đường Nguyễn Thị Định kết nối lên cầu vượt hướng sang đường Đồng Văn Cống rộng 13,5 m, đảm bảo 02 làn xe cơ giới. 
- Địa điểm xây dựng: Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh và xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai.
3. Hình thức thanh toán bằng ngân sách nhà nước:
Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái thanh toán bằng vốn đầu tư công thành phố Đồng Nai.
Dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán từ nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Nai.
Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ nút giao thông Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai thanh toán bằng vốn đầu tư công thành phố Hồ Chí Minh
4. Trách nhiệm của từng địa phương trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
Đối với phạm vi dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với phạm vi dự án trên địa bàn thành phố Đồng Nai sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Nai.
5. Cơ quan có thẩm quyền của dự án hoặc dự án thành phần
Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái do Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền theo nội dung đã được Hội đồng nhân dân hai địa phương thống nhất.
Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ nút giao thông Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện (toàn bộ phạm vi dự án thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
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