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NGHỊ QUYẾT
Phương án thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
KHÓA I KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
Căn cứ Nghị định số 257/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;
Căn cứ Nghị định số 312/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và cơ chế thanh toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT;
Xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo Nghị quyết phương án thực hiện đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2); Báo cáo thẩm tra số 61/BC-BKTNS ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK20]Điều 1. Phương án thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), cụ thể như sau:
1. Thống nhất tách thành các dự án độc lập như sau:
a) Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2). Phân chia dự án thành phần:
- Dự án thành phần 1: Bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đường nối và các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) phía Đồng Nai đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đầu tư công bằng vốn ngân sách thành phố Đồng Nai.
- Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía Thành phố Hồ Chí Minh và phía thành phố Đồng Nai. Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai là cơ quan thẩm quyền.
b) Dự án xây dựng đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng; thực hiện đầu tư bằng vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quy mô, địa điểm thực hiện:
- Quy mô: Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng có điểm đầu dự án tại phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tại xã An Phước, thành phố Đồng Nai, trong đó: 
+ Xây dựng cầu Long Hưng và tuyến đường với quy mô đường phố chính chủ yếu, vận tốc thiết kế 80 km/h theo Tiêu chuẩn TCVN 13592:2022: Đường đô thị - yêu cầu thiết kế. 
+ Tổng chiều dài cầu và tuyến khoảng 9,8 km. Trong đó cầu Long Hưng dài khoảng 3,5 km. 
+ Quy mô mặt cắt ngang cầu Long Hưng rộng khoảng 36 - 37 m và quy mô mặt cắt ngang tuyến đường rộng 60 m, đảm bảo 06 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ. 
- Địa điểm xây dựng: Phường Long Phước - Thành phố Hồ Chí Minh và xã An Phước, phường Tam Phước - Thành phố Đồng Nai.
3. Hình thức thanh toán bằng ngân sách nhà nước:
- Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) thanh toán bằng vốn đầu tư công thành phố Đồng Nai.
- Dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán từ nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Nai.
- Dự án xây dựng đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng thanh toán bằng vốn đầu tư công Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Trách nhiệm của từng địa phương trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
Đối với phạm vi dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với phạm vi dự án trên địa bàn thành phố Đồng Nai sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Nai.
5. Cơ quan có thẩm quyền của dự án hoặc dự án thành phần
Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) do Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền theo nội dung đã được Hội đồng nhân dân hai địa phương thống nhất.
Dự án xây dựng đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện (toàn bộ phạm vi dự án thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
[bookmark: _GoBack]
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