| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2012 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN (Kèm theo Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện Nhơn Trạch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án |  | Thiết kế và tổng dự toán được duyệt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lũy kế vốn từ KC đến 30/01/2011 |  | Kế hoạch năm 2011 |  | Dự kiến KH 2011 giải ngân đến 31/12/2011 |  | Dự kiến kế hoạch năm 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | Chủ đầu tư |  |
|  |  |  | Tổng dự toán được duyệt |  | Xây lắp |  | Thiết bị |  | CP QLDA + CPĐT + CP khác |  | CP BTGP MB |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số |  |  | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp |  | Thiết bị |  | Chi phí khác |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
|  | TỔNG CỘNG |  | 444.131 |  | 267.670 |  | 5.291 |  | 20.142 |  | 30.632 |  |  | 280.922 |  | 107.272 |  | 92.522 |  | 116.000 |  |  | 88.697 |  | 2.633 |  | 24.670 |  |  |  |
| A | NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  | 390.262 |  | 225.503 |  | 4.687 |  | 16.649 |  | 14.363 |  |  | 248.461 |  | 81.072 |  | 81.072 |  | 65.000 |  |  | 55.517 |  | 2.633 |  | 6.850 |  |  |  |
| I | Thực hiện dự án |  | 390.262 |  | 225.503 |  | 4.687 |  | 16.649 |  | 14.363 |  |  | 248.461 |  | 81.072 |  | 81.072 |  | 65.000 |  |  | 55.517 |  | 2.633 |  | 6.850 |  |  |  |
| 1/ | Xây dựng |  | 67.546 |  | 51.170 |  | 4.585 |  | 6.378 |  | 363 |  |  | 3.074 |  | 8.000 |  | 8.000 |  | 35.800 |  |  | 29.317 |  | 2.633 |  | 3.850 |  |  |  |
| a) | Chuyển tiếp |  | 65.834 |  | 49.724 |  | 4.585 |  | 6.194 |  | 363 |  |  | 2.974 |  | 8.000 |  | 8.000 |  | 34.100 |  |  | 27.817 |  | 2.633 |  | 3.650 |  |  |  |
| 1 | Trường Tiểu học Phước Thiền 1 |  | 6.103 |  | 4.537 |  | 403 |  | 608 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  | 3.300 |  |  | 2.537 |  | 403 |  | 360 |  | BQLDA |  |
| 2 | Trường Tiểu học Long Thọ (cơ sở 1) |  | 4.618 |  | 3.532 |  | 211 |  | 455 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  | 3.030 |  |  | 2.530 |  | 220 |  | 280 |  | BQLDA |  |
| 3 | Trường THCS Phước Khánh |  | 7.153 |  | 5.704 |  | 370 |  | 871 |  |  |  |  | 359 |  | 200 |  | 200 |  | 4.880 |  |  | 4.000 |  | 370 |  | 510 |  | BQLDA |  |
| 4 | Trường Tiểu học Phú Thạnh |  | 7.713 |  | 5.952 |  | 341 |  | 733 |  |  |  |  | 259 |  | 1.400 |  | 1.400 |  | 5.420 |  |  | 4.600 |  | 340 |  | 480 |  | BQLDA |  |
| 5 | Trường Tiểu học Phú Hữu (P. hiệu P. Lương) |  | 2.685 |  | 2.022 |  | 156 |  | 263 |  |  |  |  | 92 |  | 600 |  | 600 |  | 1.750 |  |  | 1.420 |  | 160 |  | 170 |  | BQLDA |  |
| 6 | Trường Tiểu học Vĩnh Thanh |  | 6.216 |  | 4.861 |  | 438 |  | 621 |  |  |  |  | 56 |  | 600 |  | 600 |  | 3.760 |  |  | 2.760 |  | 440 |  | 560 |  | BQLDA |  |
| 7 | Trường Tiểu học Phú Đông |  | 3.048 |  | 2.222 |  | 196 |  | 353 |  |  |  |  | 84 |  | 1.200 |  | 1.200 |  | 2.190 |  |  | 1.720 |  | 200 |  | 270 |  | BQLDA |  |
| 8 | Trường THCS Vĩnh Thanh |  | 25.100 |  | 18.342 |  | 2.470 |  | 2.007 |  |  |  |  | 700 |  | 3.000 |  | 3.000 |  | 8.570 |  |  | 7.450 |  | 500 |  | 620 |  | BQLDA |  |
| 9 | Ngân hàng Chính sách |  | 3.198 |  | 2.552 |  |  |  | 283 |  | 363 |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.200 |  |  | 800 |  |  |  | 400 |  | BQLDA |  |
| b) | Khởi công mới |  | 1.712 |  | 1.446 |  | - |  | 184 |  | - |  |  | 100 |  | - |  | - |  | 1.700 |  |  | 1.500 |  | - |  | 200 |  |  |  |
| 1 | Nhà xe và Kho lưu trữ Huyện ủy |  | 1.712 |  | 1.446 |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 1.700 |  |  | 1.500 |  |  |  | 200 |  | BQLDA |  |
| 2/ | Giao thông |  | 322.716 |  | 174.333 |  | 102 |  | 10.271 |  | 14.000 |  |  | 245.387 |  | 73.072 |  | 73.072 |  | 29.200 |  |  | 26.200 |  | - |  | 3.000 |  |  |  |
| a) | Chuyển tiếp |  | 320.094 |  | 172.135 |  | 102 |  | 10.024 |  | 13.244 |  |  | 245.291 |  | 72.400 |  | 72.400 |  | 25.800 |  |  | 23.200 |  | - |  | 2.600 |  |  |  |
| 1 | Đường từ chợ Phú Hữu đến Cổng Đỏ |  | 42.910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.556 |  | 8.000 |  | 8.000 |  | 7.000 |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  | BQLDA |  |
| 2 | Đường vào UBND xã Phước Khánh |  | 77.303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.991 |  | 25.300 |  | 25.300 |  | 2.800 |  |  | 2.800 |  |  |  |  |  | BQLDA |  |
| 3 | Đường nối từ đường 319 đến HL 19 |  | 184.107 |  | 158.413 |  | 102 |  | 8.854 |  | 10.134 |  |  | 149.419 |  | 33.900 |  | 33.900 |  | 10.000 |  |  | 8.000 |  |  |  | 2.000 |  | BQLDA |  |
| 4 | Đường vào nhà tạm giữ Công an huyện |  | 991 |  | 795 |  |  |  | 106 |  | 1.008 |  |  | 199 |  | 600 |  | 600 |  | 1.100 |  |  | 1.000 |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 5 | Đường Chòm Dầu xã Đại Phước |  | 3.100 |  | 2.746 |  |  |  | 354 |  |  |  |  | 126 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.100 |  |  | 800 |  |  |  | 300 |  | BQLDA |  |
| 6 | Đại tu đường HL 19 (đoạn qua xã P. Đông) |  | 2.515 |  | 2.111 |  |  |  |  |  | 2.102 |  |  |  |  | 1.600 |  | 1.600 |  | 700 |  |  | 600 |  |  |  | 100 |  | QLĐT |  |
| 7 | Nâng cấp k. cấu mặt đường HL 19 (Km20+653 - Km23+122) |  | 9.168 |  | 8.070 |  |  |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 3.100 |  |  | 3.000 |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| b) | Khởi công mới |  | 2.622 |  | 2.198 |  | - |  | 247 |  | 756 |  |  | 96 |  | 672 |  | 672 |  | 3.400 |  |  | 3.000 |  | - |  | 400 |  |  |  |
| 1 | Đường vào Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm |  | 1.213 |  | 997 |  |  |  | 106 |  | 756 |  |  | 47 |  | 600 |  | 600 |  | 1.100 |  |  | 800 |  |  |  | 300 |  | BQLDA |  |
| 2 | Đại tu nâng cấp đường Vườn Chuối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  | 72 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  | QLĐT |  |
| 3 | Đường vào Trường MN Phước Thiền |  | 1.409 |  | 1.201 |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  | 1.300 |  |  | 1.200 |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| B | NGUỒN SỬ DỤNG ĐẤT |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 10.833 |  | 10.200 |  | 9.450 |  | 21.000 |  |  | 9.180 |  | - |  | 11.820 |  |  |  |
| I | Thực hiện dự án |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 1.500 |  |  | 1.300 |  | - |  | 200 |  |  |  |
| 3/ | Điện |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 1.500 |  |  | 1.300 |  | - |  | 200 |  | QLĐT |  |
| b) | Khởi công mới |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 1.500 |  |  | 1.300 |  | - |  | 200 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp sửa chữa HTCS đường HL 19 (đoạn từ ngã 4 Hiệp Phước đến UBND xã L. Thọ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 900 |  |  |  | 100 |  | QLĐT |  |
| 2 | Đầu tư đường dây hạ thế sau các TBA theo kế hoạch trung thế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 400 |  |  |  | 100 |  | QLĐT |  |
| II | Chuẩn bị đầu tư - chuẩn bị thực hiện dự án |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 10.833 |  | 750 |  | - |  | 4.050 |  |  | - |  | - |  | 4.050 |  |  |  |
| 1) | Xây dựng |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 391 |  | - |  | - |  | 2.650 |  |  | - |  | - |  | 2.650 |  |  |  |
| 1 | Đầu tư hoàn chỉnh Trường THCS Phước Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 2 | Trường MN Phú Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 3 | Trường MG Phước An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 |  |  |  |  |  |  | 1.300 |  |  |  |
| 4 | Trường MN Vĩnh Thanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 5 | Trường MG Phú Đông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 6 | Trung tâm Truyền thông dân số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | BQLDA |  |
| 7 | Trung tâm Lưu trữ dữ liệu huyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | BQLDA |  |
| 8 | Tụ điểm VH Phước An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 9 | Trụ sở Công an xã Long Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | BQLDA |  |
| 10 | Trụ sở Công an xã Phước Thiền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | BQLDA |  |
| 11 | Trụ sở Công an xã Hiệp Phước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | BQLDA |  |
| 12 | Sửa chữa trụ sở BCHQS huyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 13 | Xây dựng trường bắn BCHQS huyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | BQLDA |  |
| 2) | Giao thông |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 10.442 |  | 750 |  | - |  | 1.400 |  |  | - |  | - |  | 1.400 |  |  |  |
| 1 | Cầu đường Phú Tân - Phú Đông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.869 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 2 | Đường số 3 khu dân cư P. Thiền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 3 | Đường từ KCN 5 đến HL 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.061 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 4 | Đường từ 319 nối dài đến sông Đồng Môn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 5 | Đường từ Nhà máy nước đến KCN 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 6 | Nâng cấp trải nhựa đường D9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 |  | 250 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 7 | Đường từ 319 nối dài đến đường đại học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.613 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 8 | Hoàn thiện đường số 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.921 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 9 | Hoàn thiện hạ tầng khu 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 10 | Đường Phước Khánh (từ UBND xã đến chợ Phước Khánh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 11 | Đường Giồng Ông Đông xã Phú Đông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 12 | Đường Độn Long Tân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 13 | Đường vào Trường Dương Văn Thì |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| 14 | Tuyến ống cấp nước ấp Phú Tân xã P. Đ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | BQLDA |  |
| III | VỐN HỖ TRỢ NGÀNH VÀ CÁC XÃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 9.450 |  | 9.450 |  | 13.950 |  |  | 7.880 |  | 0 |  | 6.070 |  |  |  |
| a) | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.450 |  | 6.450 |  | 8.950 |  |  | 2.880 |  | - |  | 6.070 |  |  |  |
| 1 | Dự án rau an toàn xã Long Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 2.500 |  |  | 2.500 |  |  |  |  |  | PKT |  |
| 2 | Các tiểu dự án vùng QH nuôi tôm (công trình chuyển tiếp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  | PKT |  |
| 3 | Dự án lắp đặt biển báo tên đường & CTCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  |  | 380 |  |  |  | 70 |  | VHTT |  |
| b) | Khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  | 3.000 |  | 5.000 |  |  | 5.000 |  | - |  | - |  |  |  |
| 1 | Giao thông nông thôn (hỗ trợ xã 30%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  | 3.000 |  | 5.000 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  | UBND xã |  |
| IV | Chi phí quyết toán các công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| C | NGUỒN PHÍ SỬ DỤNG HẠ TẦNG |  | 53.869 |  | 42.167 |  | 604 |  | 3.493 |  | 16.269 |  |  | 21.628 |  | 16.000 |  | 2.000 |  | 30.000 |  |  | 24.000 |  | - |  | 6.000 |  |  |  |
| I | Thực hiện dự án |  | 53.869 |  | 42.167 |  | 604 |  | 3.493 |  | 16.269 |  |  | 20.271 |  | 14.000 |  | 2.000 |  | 28.000 |  |  | 24.000 |  | - |  | 4.000 |  | - |  |
| a) | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tái định cư Đại Lộc 2 |  | 33.960 |  | 29.931 |  | 238 |  | 2.174 |  | 10.281 |  |  | 20.007 |  | 7.000 |  |  |  | 15.000 |  |  | 13.000 |  |  |  | 2.000 |  | BQLDA |  |
| 2 | Tái định cư Hiệp Phước 3 |  | 12.652 |  | 7.265 |  | 366 |  | 821 |  | 4.200 |  |  | 90 |  | 5.000 |  |  |  | 8.000 |  |  | 7.000 |  |  |  | 1.000 |  | BQLDA |  |
| 3 | Đường số 03 nối dài đến khu TĐC Hiệp Phước 3 |  | 7.257 |  | 4.971 |  |  |  | 498 |  | 1.788 |  |  | 174 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 5.000 |  |  | 4.000 |  |  |  | 1.000 |  | BQLDA |  |
| II | Chuẩn bị đầu tư - Chuẩn bị thực hiện dự án |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 1.357 |  | 2.000 |  | - |  | 2.000 |  |  | - |  | - |  | 2.000 |  |  |  |
| 1 | Tái định cư Hiệp Phước 3 (mở rộng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  | BQLDA |  |
| 2 | Tái định cư Long Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  | BQLDA |  |
| 3 | Tái định cư Phước Thiền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  | BQLDA |  |
| 4 | Tái định cư Phú Hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  | BQLDA |  |
| CÁC CÔNG TRÌNH DỰ PHÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG SỐ | 120.057 |  | 108.370 |  | 10.634 |  | 11.979 |  | 2.295 |  | - | 2.867 |  | 100 |  | 100 |  | 59.000 |  |  | 44.500 |  | 6.000 |  | 8.500 |  |  |  |  |
| A | Xây dựng | 120.057 |  | 108.370 |  | 10.634 |  | 11.979 |  | 2.295 |  | - | 2.867 |  | 100 |  | 100 |  | 59.000 |  |  | 44.500 |  | 6.000 |  | 8.500 |  |  |  |  |
| 1 | Trường MN Phước An | 17.770 |  | 15.275 |  | 861 |  | 1.634 |  |  |  |  | 485 |  |  |  | - |  | 10.000 |  |  | 7.000 |  | 2.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | Trường THCS Hiệp Phước (giai đoạn 02) | 23.815 |  | 19.128 |  | 2.642 |  | 2.045 |  |  |  |  | 241 |  |  |  | - |  | 10.000 |  |  | 7.000 |  | 2.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | Trường MG Phước Thiền | 17.860 |  | 15.195 |  | 927 |  | 1.738 |  |  |  |  | 649 |  |  |  | - |  | 10.000 |  |  | 7.000 |  | 2.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | Trường TH Hiệp Phước 2 | 1.646 |  | 12.585 |  | 1.234 |  | 1.405 |  | 2.295 |  |  | 513 |  |  |  |  |  | 5.000 |  |  | 2.500 |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
| 5 | Trường TH Long Tân | 26.198 |  | 19.128 |  | 2.642 |  | 2.045 |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  |  | 8.000 |  |  | 7.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | Trường MN Đại Phước | 19.136 |  | 15.771 |  | 1.658 |  | 1.707 |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  |  | 8.000 |  |  | 7.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | Trường Mầm non xã Long Thọ (vốn DN hỗ trợ) | 13.632 |  | 11.288 |  | 670 |  | 1.405 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 8.000 |  |  | 7.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |