| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2012 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (Kèm theo Nghị quyết số: 24/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của HĐND thị xã) |  |

|  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm KC - HT | Kế hoạch năm 2012 | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ (I+II) |  |  |  | 1.260 |  |
| I | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 760 |  |
| 1 | Sửa chữa 02 Phòng bá âm và truyền thanh, Đài Truyền thanh thị xã | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2012 | 470 | Đang trình duyệt KH đấu thầu |
| 2 | Xây dựng nhà để xe 02 bánh cho cán bộ, công chức Văn phòng Thị ủy | Ban QLDA | Thị xã Long Khánh | 2012 | 230 | Đang thi công |
| 3 | Xây dựng chốt Dân phòng tại khu tái định cư xã Bảo Vinh | UBND xã Bảo Vinh | Xã Bảo Vinh | 2012 | 60 | Đã có quyết định duyệt BCKTKT |
| II | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 500 |  |
| 1 | Xây dựng Trụ sở Công an phường Xuân Bình | Ban QLDA | Phường Xuân Bình | 2012 -2013 | 100 | Đang khảo sát lập BCKTKT |
| 2 | Xây dựng Trụ sở Công an phường Xuân Thanh | Ban QLDA | Phường Xuân Thanh | 2012 -2013 | 100 | Đang khảo sát lập BCKTKT |
| 3 | Xây dựng Trụ sở Công an phường Phú Bình | Ban QLDA | Phường Phú Bình | 2012 -2013 | 100 | Đang khảo sát lập BCKTKT |
| 4 | Xây dựng Trụ sở BCHQS xã Bình Lộc | UBND xã Bình Lộc | Xã Bình Lộc | 2012 -2013 | 50 | Đang khảo sát lập BCKTKT |
| 5 | Xây dựng Trụ sở BCHQS xã Bàu Trâm | UBND xã Bàu Trâm | Xã Bàu Trâm | 2012 -2013 | 50 | Đang khảo sát lập BCKTKT |
| 6 | Xây dựng Trụ sở BCHQS xã Xuân Lập | UBND xã Xuân Lập | Xã Xuân Lập | 2012 -2013 | 50 | Đang khảo sát lập BCKTKT |
| 7 | Xây dựng Trụ sở BCHQS phường Xuân Trung | UBND phường Xuân Trung | Phường Xuân Trung | 2012 -2013 | 50 | Đang khảo sát lập BCKTKT |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIỂU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2012 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (Kèm theo Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của HĐND thị xã) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư |  | Địa điểm xây dựng | Năm KC - HT | Kế hoạch năm 2012 | Kế hoạch đề nghị điều chỉnh năm 2012 | Số chênh lệch | Ghi chú |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |  |
|  | TỔNG SỐ (A+B+C+D) |  |  |  |  | 67.500 | 71.568 | 4.068 |  |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN (I+II) |  |  |  |  | 54.590 | 57.833 | 3.243 |  |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 31.210 | 36.607 | 5.397 |  |  |
| a | Nguồn vốn XDCB tập trung |  |  |  |  | 18.910 | 18.039 | -871 |  |  |
| 1 | Đường vào Khu hành chính phường Phú Bình | Ban QLDA |  | Phường Phú Bình | 2009 -2010 | 1.800 | 1.800 |  | Đã hoàn thành |  |
| 2 | Xây dựng Trụ sở UBND xã Bàu Trâm | Ban QLDA |  | Xã Bàu Trâm | 2009 -2011 | 6.200 | 6.200 |  | Đang thi công |  |
| 3 | Xây dựng đường Thổ Lùn đi tổ 12, ấp Bàu Sầm | Ban QLDA |  | Xã Bàu Trâm | 2009 -2011 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | Đã hoàn thành |  |
| 4 | Cải tạo, mở rộng nhà Bia ghi danh liệt sỹ xã Bảo Vinh | Ban QLDA |  | Xã Bảo Vinh | 2010 -2011 | 2.800 |  | -2.800 | Đang thực hiện công tác bồi thường và điều chỉnh BCKTKT |  |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh | Ban QLDA |  | Phường Xuân An | 2007 -2009 | 3.000 | 3.000 |  | Đã hoàn thành |  |
| 6 | Lắp đặt cửa van, máy đóng mở cửa van đập Hòa Bình | Phòng Kinh tế |  | Xã Bàu Trâm | 2011 | 100 | 116 | 16 | Đã hoàn thành |  |
| 7 | Nạo vét kênh mương Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh | Phòng Kinh tế |  | Xã Bảo Vinh | 2011 | 260 | 263 | 3 | Đã hoàn thành |  |
| 8 | Đường nội ô ấp Bàu Sen | Ban QLDA |  | Xã Bàu Sen | 2011 -2012 | 1.300 | 1.500 | 200 | Đang thi công |  |
| 9 | Đường nội ô ấp Tân Thủy | Ban QLDA |  | Xã Bàu Sen | 2011 -2012 | 1.200 | 1.400 | 200 | Đang thi công |  |
| 10 | Xây dựng mới dãy 09 phòng học Trung tâm dạy nghề thị xã Long Khánh | TT Dạy nghề thị xã |  | Phường Xuân Bình | 2010 -2011 | 700 | 710 | 10 | Đang lập hồ sơ QT |  |
| 11 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa Thể dục - Thể thao xã Xuân Tân | UBND xã Xuân Tân |  | Xã Xuân Tân | 2011 -2012 | 50 | 50 |  | Đang lập hồ sơ QT |  |
| b | Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục |  |  |  |  | 12.300 | 18.568 | 6.268 |  |  |
| 1 | Xây dựng Trường THCS Xuân An (800 học sinh) | Ban QLDA |  | Xã Suối Tre | 2008 -2010 | 2.000 | 4.500 | 2.500 | Đang lập hồ sơ QT |  |
| 2 | Xây dựng 10 phòng học Trường Tiểu học Trần Phú | Ban QLDA |  | Phường Xuân An | 2011 -2012 | 2.300 | 3.000 | 700 | Đã hoàn thành |  |
| 3 | Xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Xuân Vinh 4 (Nguyễn Du) | Ban QLDA |  | Xã Bảo Quang | 2011 -2012 | 2.100 | 3.000 | 900 | Đã hoàn thành |  |
| 4 | Xây dựng 09 phòng học Trường Tiểu học Xuân An (Lê Lợi) | Ban QLDA |  | Xã Suối Tre | 2011 -2012 | 2.400 | 3.368 | 968 | Đã hoàn thành |  |
| 5 | Xây dựng 08 phòng học Trường Mầm non Sơn Ca | Ban QLDA |  | Phường Xuân Trung | 2011 -2012 | 3.500 | 4.700 | 1.200 | Đang thi công |  |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 23.380 | 21.226 | -2.154 |  |  |
| a | Nguồn vốn XDCB tập trung |  |  |  |  | 15.880 | 14.726 | -1.154 |  |  |
| 1 | Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc | Ban QLDA |  | Phường Xuân Hòa | 2011 -2013 | 1.800 | 1.800 |  | Đang phê duyệt KH đấu thầu |  |
| 2 | Sửa chữa, nạo vét đập Sân Bay xã Bàu Trâm | Ban QLDA |  | Xã Bàu Trâm | 2011 -2012 | 1.500 | 650 | -850 | Đang thi công |  |
| 3 | Nạo vét kênh mương tại cánh đồng Bàu Đục, xã Bàu Sen | Ban QLDA |  | Xã Bàu Sen | 2011 -2012 | 1.500 | 1.800 | 300 | Đang thi công |  |
| 4 | Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc khối ba Ban Đảng của Thị ủy | Ban QLDA |  | Thị xã Long Khánh | 2011 -2012 | 600 | 850 | 250 | Đã hoàn thành |  |
| 5 | Nâng cấp sửa chữa đường số 1, xã Xuân Lập | Ban QLDA |  | Xã Xuân Lập | 2011 -2013 | 500 | 500 |  | Đang điều BCKTKT |  |
| 6 | Biển chào ngã ba Tân Phong | Phòng QLĐT |  | Xã Xuân Tân | 2011 -2012 | 450 | 900 | 450 | Đang thi công |  |
| 7 | Biển chào xã Suối Tre | Phòng QLĐT |  | Xã Suối Tre | 2011 -2012 | 450 | 900 | 450 | Đang thi công |  |
| 8 | Xây dựng tuyến đường nối từ đường CMT8 sang đường Nguyễn Thị Minh Khai | Ban QLDA |  | Thị xã Long Khánh | 2011 -2013 | 2.000 |  | -2.000 | Đang khảo sát lập DAĐT |  |
| 9 | Nâng cấp đường Bảo Quang - Bàu Cối | Ban QLDA |  | Xã Bảo Quang | 2011 -2013 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | Đang thi công |  |
| 10 | Xây dựng hệ thống thoát lũ tổ 11 và tổ 3C, ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh | Ban QLDA |  | Xã Bảo Vinh | 2011 -2013 | 1.450 |  | -1.450 | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 11 | Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Long Khánh (hạng mục: Xây mới bia tập thể 05 liệt sỹ và cải tạo 02 hồ phun nước) | Phòng LĐTBXH |  | Thị xã Long Khánh | 2011 -2012 | 180 | 183 | 3 | Đã hoàn thành |  |
| 12 | Xây dựng lưới điện hạ thế 0,4 KV ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm | UBND xã Bàu Trâm |  | Xã Bàu Trâm | 2012 | 200 | 240 | 40 | Đã phê duyệt KH đấu thầu |  |
| 13 | Trường Mẫu giáo Xuân Tân (hạng mục: Nới rộng nhà bếp hiện hữu, cải tạo 02 phòng học thành 01 phòng học, xây mới 01 phòng học, chống dột, thấm sê nô văn phòng, làm sân nền) | Ban QLDA |  | Xã Xuân Tân | 2011 -2012 | 300 | 401 | 101 | Đã hoàn thành |  |
| 14 | Trường Mầm non Tuổi Thơ (hạng mục: Cải tạo các phòng học, phòng chức năng) | Ban QLDA |  | Xã Bình Lộc | 2011 -2012 | 800 | 800 |  | Đang thi công |  |
| 15 | Trường Mầm non Sen Hồng (hạng mục: Cải tạo mái bếp ăn điểm nhà trẻ và mẫu giáo; xây tường ngăn phía sau phần giáp các nhà dân; gia cố các phần tường xây bị nứt, sắp đỗ ở điểm nhà trẻ thuộc phân hiệu Cáp Rang; làm thêm khu vệ sinh học sinh phân hiệu Dưỡng Đường) | Ban QLDA |  | Xã Suối Tre | 2011 -2012 | 500 | 500 |  | Đã hoàn thành |  |
| 16 | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (hạng mục: Cải tạo phần mái, lát gạch ceramic dãy 03 phòng học ngói và quét vôi văn phòng, phòng thư viện, các phòng học) | Ban QLDA |  | Xã Hàng Gòn | 2011 -2012 | 250 | 267 | 17 | Đã hoàn thành |  |
| 17 | Trường Tiểu học Nguyễn Du (hạng mục: Đóng trần tole lạnh và láng sân trường trước 02 phòng học (cạnh trụ sở ấp); giếng khoan và hệ thống cấp nước sinh hoạt phân hiệu Thọ An) | Ban QLDA |  | Xã Bảo Quang | 2011 -2012 | 300 | 314 | 14 | Đã hoàn thành |  |
| 18 | Trường Mầm non Hàng Gòn (hạng mục: Cải tạo phần mái dãy phòng ngói (02 phòng học mẫu giáo, văn phòng, bếp ăn), xử lý thấm sê nô và tường sau phòng học; thay gạch céramic phần gạch ciment 20x20 bị bong tróc, sẫm màu và cải tạo hệ thống điện) | Ban QLDA |  | Xã Hàng Gòn | 2011 -2012 | 300 | 313 | 13 | Đã hoàn thành |  |
| 19 | Trường Mầm non 19/5 (hạng mục: Chống thấm sê nô dãy phòng học lầu, hộp gel phòng thiết bị, chống tràn nước mưa phần khung lấy ánh sáng khu vực cầu thang, sơn sửa tường mặt ngoài các phòng học, phòng làm việc; gia cố nền ceramic các phòng học, thay tole nhựa phần hư hỏng bằng tole lạnh) | Ban QLDA |  | Xã Xuân Lập | 2011 -2012 | 500 | 508 | 8 | Đã hoàn thành |  |
| 20 | Xây dựng Trường Mẫu giáo Bảo Quang | Ban QLDA |  | Xã Bảo Quang | 2012 -2013 | 800 | 800 |  | Đang trình duyệt BCKTKT |  |
| b | Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục |  |  |  |  | 7.500 | 6.500 | -1.000 |  |  |
| 1 | Xây dựng Trường THCS Xuân Lập | Ban QLDA |  | Xã Xuân Lập | 2011 -2013 | 7.500 | 6.500 | -1.000 | Chuẩn bị khởi công |  |
| B | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trường THCS Ngô Quyền | Ban QLDA |  | Xã Bảo Vinh | 2012 -2013 | 4.000 | 4.000 |  | Đã lập xong PA bồi thường đang lập BCKTKT |  |
| 2 | Xây dựng Trường Mầm non Ánh Dương | Ban QLDA |  | Xã Bảo Vinh | 2012 -2013 | 3.000 | 3.000 |  | Đã lập xong PA bồi thường đang lập BCKTKT |  |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 1.310 | 2.135 | 825 |  |  |
| I | Nguồn vốn XDCB tập trung |  |  |  |  | 1.110 | 1.935 | 825 |  |  |
| 1 | Cải tạo, mở rộng nhà Bia ghi danh Liệt sỹ xã Bảo Vinh | Ban QLDA |  | Xã Bảo Vinh | 2010 -2011 |  | 300 | 300 | Đang thực hiện công tác bồi thường và điều chỉnh BCKTKT |  |
| 2 | Xây dựng tuyến đường nối từ đường CMT8 sang đường Nguyễn Thị Minh Khai | Ban QLDA |  | Thị xã Long Khánh | 2011 -2013 |  | 500 | 500 | Đang khảo sát lập DAĐT |  |
| 3 | Xây dựng hệ thống thoát lũ tổ 11 và tổ 3C, ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh | Ban QLDA |  | Xã Bảo Vinh | 2011 -2013 |  | 175 | 175 | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 4 | Cải tạo nâng cấp Sân vận động thị xã Long Khánh | Ban QLDA |  | Phường Xuân Bình | 2012 -2013 | 150 | 150 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 5 | Nâng cấp hệ thống thoát nước và vỉa hè, chiếu sáng, đường song hành đường Hùng Vương (đoạn từ Trường THCS Hồ Thị Hương đến Quốc lộ 1A) | Ban QLDA |  | Phường Xuân Trung | 2012 -2013 | 100 | 100 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 6 | Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Hàng Gòn | Ban QLDA |  | Xã Hàng Gòn | 2012 -2013 | 50 | 50 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 7 | Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Bảo Vinh | Ban QLDA |  | Xã Bảo Vinh | 2012 -2013 | 50 | 50 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 8 | Đường Ruộng Tre - Xuân Bắc | Ban QLDA |  | Xã Bảo Quang | 2011 -2013 | 150 | 150 |  | Đang điều chỉnh DAĐT |  |
| 9 | Xây dựng tường rào Trung tâm Văn hóa xã Bình Lộc | UBND xã Bình Lộc |  | Xã Bình Lộc | 2012 -2013 | 30 | 30 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 10 | Đường Đoàn Thị Điểm (đường số 2 cũ) | Ban QLDA |  | Phường Phú Bình | 2012 -2013 | 50 |  | -50 | Giao về phường Phú Bình thực hiện theo hình thức XHH |  |
| 11 | Đường Lương Thế Vinh (đường số 4 cũ) | Ban QLDA |  | Phường Phú Bình | 2012 -2013 | 50 |  | -50 | Có chủ trương ngưng thực hiện |  |
| 12 | Xây dựng đập Bàu Tra, xã Xuân Tân | Ban QLDA |  | Xã Xuân Tân | 2012 -2013 | 50 | 50 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 13 | Nâng cấp mặt đường Tô Hiến Thành, phường Xuân Hòa | Ban QLDA |  | Phường Xuân Hòa | 2012 -2013 | 50 | 50 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 14 | Nâng cấp mặt đường Lý Thái Tổ phường Xuân Hòa | Ban QLDA |  | Phường Xuân Hòa | 2012 -2013 | 50 | 50 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 15 | Nâng cấp đường Chu Văn An | Ban QLDA |  | Phường Xuân Bình | 2012 -2013 | 50 |  | -50 | Giao về phường Xuân Bình thực hiện theo hình thức XHH |  |
| 16 | HT chiếu sáng đường Lê Hữu Trát, phường Phú Bình | Phòng QLĐT |  | Phường Phú Bình | 2012 -2013 | 30 | 30 |  | Đang lập KH đấu thầu |  |
| 17 | Nâng cấp đường Đào Trí Phú, phường Xuân Trung | Ban QLDA |  | Phường Xuân Trung | 2012 -2013 | 50 | 50 |  | Đang lập KH đấu thầu |  |
| 18 | Nâng cấp đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Xuân Trung | Ban QLDA |  | Phường Xuân Trung | 2012 -2013 | 50 | 50 |  | Đang lập KH đấu thầu |  |
| 19 | Phục chế căn cứ Thị ủy Long Khánh tại xã Bảo Quang | Ban QLDA |  | Xã Bảo Quang | 2012 -2013 | 50 | 50 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 20 | Hệ thống lưới điện trung thế, hạ thế khu vực Tổ nhân dân số 37, ấp Hàng Gòn (Chi hội 7), xã Hàng Gòn | Ban QLDA |  | Xã Hàng Gòn | 2012 -2013 | 50 | 50 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| 21 | Hệ thống lưới điện hạ thế khu vực Tổ nhân dân số 7, ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn | Ban QLDA |  | Xã Hàng Gòn | 2012 -2013 | 50 | 50 |  | Đang khảo sát lập BCKTKT |  |
| II | Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trường THCS Xuân Thanh | Ban QLDA |  | Phường Xuân Thanh | 2012 -2014 | 200 | 200 |  | Đang lập DAĐT |  |
| D | HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH XHHGT CÁC XÃ THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT 152 CỦA HĐND TỈNH | Các xã |  | Các xã |  | 4.600 | 4.600 |  | Các xã đang triển khai thực hiện |  |