| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: 25/NQ-HĐND |  | Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2023 |

NGHỊ QUYẾT

Về cho ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đợt 3);

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết cho ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; báo cáo thẩm tra số 629/BC-BKTNS ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau:

1. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 dự kiến là 16.571.194 triệu đồng, gồm:

a) Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương dự kiến là 11.780.246 triệu đồng, gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 4.970.246 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 1.810.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất là 2.500.000 triệu đồng.

- Nguồn khai thác đấu giá đất là 2.000.000 triệu đồng.

- Bội chi ngân sách địa phương là 500.000 triệu đồng (để thực hiện đề án trái phiếu chính quyền địa phương).

b) Nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương là 4.790.948 triệu đồng, gồm:

- Nguồn vốn trung ương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác là 4.152.623 triệu đồng.

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương là 638.325 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I, I.1 và I.2 kèm theo).

2. Dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024:

a) Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác:

- Lĩnh vực giao thông (05 dự án) gồm:

+ Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến kế hoạch năm 2024 là 1.543.623 triệu đồng (phần vốn kiến nghị bố trí năm 2024 là phần vốn bị hủy dự toán thuộc kế hoạch năm 2021; chưa bao gồm phần vốn kéo dài của kế hoạch năm 2020 bị hủy dự toán là 966.749 triệu đồng trong tổng nhu cầu vốn của dự án để hoàn thành trong năm 2024 là 2.510.372 triệu đồng).

+ Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến kế hoạch năm 2024 là 350.000 triệu đồng.

+ Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai dự kiến kế hoạch năm 2024 là 691.000 triệu đồng.

+ Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 dự kiến kế hoạch năm 2024 là 1.068.000 triệu đồng.

+ Dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) dự kiến kế hoạch năm 2024 là 500.000 triệu đồng.

b) Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương theo tiêu chí, định mức:

- Lĩnh vực giao thông (03 dự án) gồm:

+ Dự án xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) (dự án nhóm A), dự kiến kế hoạch năm 2024 là 225.000 triệu đồng.

+ Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) (dự án nhóm B), dự kiến kế hoạch năm 2024 là 40.325 triệu đồng.

+ Dự án đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (dự án nhóm B), dự kiến kế hoạch năm 2024 là 185.000 triệu đồng.

- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản (02 dự án) gồm:

+ Dự án xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) (dự án nhóm B), dự kiến kế hoạch năm 2024 là 88.000 triệu đồng.

+ Dự án kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai bảo vệ thành phố Biên Hòa (đoạn 2 từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao Phố) (dự án nhóm B), dự kiến kế hoạch năm 2024 là 100.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).

3. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024:

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, cụ thể:

a) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024 (bao gồm danh mục và phương án phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2024). Trong đó, chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nguồn vốn khai thác đấu giá đất trong giai đoạn 2021 - 2023. Từ đó, xác định rõ mục tiêu, khả năng huy động và cân đối nguồn vốn (đặc biệt là nguồn vốn khai thác đấu giá đất), thứ tự ưu tiên bố trí vốn và khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024.

b) Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công cho các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.

c) Ban hành chỉ thị triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.

d) Theo dõi quá trình thực hiện, đôn đốc giải ngân, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết đối với những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

e) Thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan trung ương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2023./.

|  | CHỦ TỊCH Thái Bảo |
| --- | --- |