| Phụ lục IV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN CHUYỂN NGUỒN NĂM 2019 SANG NĂM 2020 TIẾP TỤC THỰC HIỆN |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh) |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Kế hoạch 2019 | Giải ngân kế hoạch 2019 đến 31/01/2020 | Theo QĐ số 2566/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | Thông báo bổ sung | Chủ đầu tư |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 10.577.056,134 | 13.515,678 | - |
|  | NGUỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (kể cả nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2018, nguồn thu sử dụng đất và nguồn vốn kết dư ngân sách tập trung năm 2018) |  |  | 78.298,970 | 12.916,640 | - |
| A | Thực hiện dự án (chuyển tiếp) |  |  |  |  | - |
| I | Giao thông |  |  |  |  | - |
| 1 | Nâng cấp mở rộng đường Hương lộ 21 huyện Long Thành (phương án đầu tư cải tạo theo tuyến đường hiện hữu), kể cả chi phí BTGPMB do UBND TP Biên Hòa thực hiện) |  |  |  |  | - |
| a | Nâng cấp mở rộng đường Hương lộ 21 do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư | 6.965 | 5.919,429 | 1.045,571 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện | 3.266 | 2.311,763 | 954,237 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 2 | Xây dựng Nút giao thông ngã tư Tân Phong | 3.148 | 2.154,988 | 993,012 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Đường song hành quốc lộ 1A đoạn tránh ngã tư Amata (Ngân sách thành phố thực hiện BTGPMB) | 2.095 | 1.036,269 | 1.058,731 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 4 | Dự án đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch (kể cả thanh toán bồi thường do Cty Cảng Phước An thực hiện) | 77.795 | 66.415,799 | 11.379,201 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Dự án xây dựng đoạn 3 tuyến đường Cao Cang , huyện Định Quán (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) |  |  |  |  | - |
|  | Trong đó: |  |  |  |  | - |
| a | Dự án xây dựng đoạn 3 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư | 16.000 | 9.209,631 | 6.790,369 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Văn Thi xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa (NST thực hiện phần xây lắp khoảng 37 tỷ) | 42.479 | 38.752,668 | 3.726,332 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 7 | Dự án kè sông Vàm Mương - Long Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | 12.000 | 345,922 | 11.654,078 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Dự án đường dân sinh và mương thoát lũ dọc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ (kể cả chi phí BTGPMB theo Văn bản 14270/UBND-ĐT ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh) | 12.500 | 8.901,567 | 3.598,433 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| II | Quản lý nhà nước |  |  |  |  | - |
| 1 | Xây mới trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Đồng Nai | 13.600 | 11.739,403 | 1.860,597 |  | Tỉnh Đòan Đồng Nai |
| 2 | Dự án an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện cho các cơ quan trực thuộc tỉnh | 16.000 | 13.755,471 | 2.244,529 |  | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Xây dựng mới trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh | 10.500 | 9.498,616 | 1.001,386 |  | Hội Nông dân tỉnh |
| 4 | Xây dựng Nhà làm việc các cơ quan khối Đảng Tỉnh Đồng Nai | 25.000 | 20.644,833 | 4.355,167 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| III | Hạ tầng công cộng |  |  |  |  | - |
| 1 | Tuyến thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình | 6.000 | 2.989,032 | 3.010,968 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh (kể cả BTGPMB) | 50.000 | 49.760,769 | 239,231 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư | 3.000 | 711,389 | 2.288,611 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch | 600 | 578,487 | 21,513 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Tuyến thoát nước từ khu phố 4 đến Suối Đá thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom | 16.597 | 16.546,033 | 50,967 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Hệ thống thoát nước khu vực Suối Nước Trong huyện Long Thành | 18.000 | 17.578,664 | 421,336 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Dự án hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu | 15.000 | 14.933,342 |  |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 8 | Dự án xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp vào khu du lịch Thác Mai, huyện Định Quán | 17.500 | 14.996,737 | 2.503,263 |  | UBND huyện Định Quán |
| 9 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú An, huyện Tân Phú | 11.000 | 10.952,057 | 47,943 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| IV | Nông - Lâm - Thủy lợi |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa - dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT TP BH giai đoạn 1 từ vốn ODA (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do TP Biên Hòa thực hiện) |  |  |  |  | - |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện | 34.370 | 30.934,080 | 3.435,920 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 2 | Dự án nạo vét và gia cố bờ suối Quán Thủ, huyện Long Thành (kể cả BTGPMB) | 20.000 | 15.323,343 | 4.676,657 |  | UBND huyện Long Thành |
| V | Khoa học công nghệ |  |  |  |  | - |
| 1 | Trung tâm chiếu xạ Sở Khoa học Công nghệ (ngân sách tỉnh 70%) | 10.000 | 0,000 | 10.000,000 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Dự án xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 | 12.000 | 11.830,839 | 169,161 |  | Sở Thông tin và Truyền thông |
| VI | An ninh quốc phòng |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | 13.000 | 83,360 |  | 12.916,640 | Công an tỉnh |
| B | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công - chuẩn bị đầu tư - chủ trương đầu tư |  |  |  |  | - |
| 1 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch | 500 | 500,000 |  |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ, ban quản lý dự án thuộc Sở Khoa hoc và Công nghệ | 500 | 0,000 | 500,000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom giai đoạn ưu tiên | 1.000 | 831,775 | 168,225 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên | 1.400 | 1.296,468 | 103,532 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
|  | NGUỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  | 98.908,832 |  | - |
|  | Tổng số |  |  |  |  | - |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  | - |
| I | Y tế |  |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng khoa sơ sinh bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | 9.450 | 7.899,508 | 1.550,492 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Trạm Y tế xã Nhân Nghĩa - huyện Cẩm Mỹ | 4.600 | 3.482,462 | 1.117,538 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Trạm Y tế xã Lang Minh - huyện Xuân Lộc | 6.000 | 5.825,881 | 174,119 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trạm Y tế xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu | 5.500 | 5.180,883 | 319,117 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu | 5.100 | 4.914,220 | 185,780 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Trạm Y tế xã Phú Tân - huyện Định Quán | 5.400 | 5.057,171 | 342,829 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Trạm Y tế xã Trung Hòa - huyện Trảng Bom | 6.400 | 6.364,950 | 35,050 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Trạm Y tế xã Bàu Sen - thị xã Long Khánh | 4.300 | 3.881,688 | 418,312 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Trạm Y tế xã Phước Tân - Tp. Biên Hòa | 250 | 0,000 | 250,000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Trạm Y tế xã Tân Hạnh - Tp. Biên Hòa | 3.000 | 2.667,008 | 332,992 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa | 400 | 251,306 | 148,694 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa, | 300 | 2,000 | 298,000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 13 | Trạm Y tế Phường Bình Đa - Tp. Biên Hòa | 200 | 179,400 | 20,600 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 14 | Trạm Y tế xã An Hòa - Tp. Biên Hòa | 300 | 178,200 | 121,800 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 15 | Trạm Y tế xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc | 5.000 | 3.269,387 | 1.730,613 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 16 | Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh | 100 | 34,475 | 65,525 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 17 | Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thị xã Long Khánh | 4.000 | 3.078,837 | 921,163 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 18 | Trạm Y tế xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom | 5.000 | 4.775,131 | 224,869 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 19 | Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú | 500 | 276,673 | 223,327 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 20 | Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú | 5.000 | 4.974,865 | 25,135 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 21 | Trạm Y tế xã Long Thọ - Nhơn Trạch | 3.000 | 2.199,276 | 800,724 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 22 | Trạm y tế xã Thanh Sơn huyện Định Quán | 2.200 | 1.764,402 | 435,598 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 23 | Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch | 300 | 0,000 | 300,000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 24 | Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu | 4.000 | 3.910,604 | 89,396 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 25 | Dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống điện, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng của Bệnh viện quân y 7B | 8.760 | 8.160,962 |  | 599,038 | Bệnh viện Quân y 7B |
| II | Giáo dục - đào tạo |  |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng Trường THPT Chu Văn An | 8.500 | 4.224,590 | 4.275,410 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong | 1.000 | 499,673 | 500,327 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 | 78.000 | 54.995,852 | 23.004,148 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phú Ngọc | 13.000 | 11.450,318 | 1.549,682 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai | 400 | 390,301 | 9,699 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Dự án xây dựng mới 12 phòng học Trường trung học phô thông Long Phước, huyện Long Thành | 5.900 | 5.374,535 | 525,465 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Long Khánh thành Trường THPT chuyên Long Khánh | 10.500 | 8.934,470 | 1.565,530 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý trường đại học Đồng Nai | 4.330 | 3.929,969 | 400,031 |  | Trường đại học Đồng Nai |
| III | Văn hóa xã hội |  |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai | 168.000 | 114.142,150 | 53.857,850 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| IV | Các lĩnh vực khác |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án phát triển lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, giai đoạn 2016 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | 3.500 | 410,983 | 3.089,017 |  | Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú |
|  | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TỪ NGUỒN NSTW |  |  | 25.573,194 |  | - |
| I | CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU |  |  |  |  | - |
| 1 | Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án đường Hương lộ 10 từ ranh giới huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ đến vị trí giao với đường tỉnh ĐT 769 (đoạn 2) | 35.930 | 10.443,296 | 25.486,704 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 | 5.000 | 4.913,510 | 86,490 |  | Chi cục Kiểm lâm |
|  | NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ |  |  | 10.352.531,949 |  | - |
| 1 | Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự án quan trọng quốc gia) | 11.490.000 | 1.137.468,051 | 10.352.531,949 |  | - |
|  | - Sở Tài nguyên Môi trường | 2.282.134 | 1.111.847,821 | 1.170.286,179 |  | - |
|  | - UBND huyện Long Thành | 7.736.600 | 0,000 | 7.736.600,000 |  | - |
|  | - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 20.787 | 687,750 | 20.099,250 |  | - |
|  | -Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | 1.450.479 | 24.932,480 | 1.425.546,520 |  | - |
|  | NGUỒN VỐN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG |  |  | 9.571,752 |  | - |
|  | Y tế |  |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (mua sắm thiết bị y tế) | 38.156 | 28.584,248 | 9.571,752 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
|  | NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  | 397,509 |  | - |
| A | Các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch |  |  |  |  | - |
| I | Giao thông |  |  |  |  | - |
| b | Công trình chuyển tiếp qua 2019 |  |  |  |  | - |
| 1 | Đường 25B (hạng mục phát sinh - bao gồm chi phí BTGPMB do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư) |  |  |  |  | - |
|  | Trong đó |  |  |  |  | - |
| a | Dự án đường 25B do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019) | 7.175 | 6.777,491 | 397,509 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
|  | NGUỒN KẾT DƯ XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  | 11.773,928 |  | - |
| A | Các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch |  |  |  |  | - |
|  | Thực hiện dự án |  |  |  |  | - |
| I | Y tế |  |  |  |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp sang năm 2019 |  |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019 - VB 6317/UBND-KT ngày 05/6/2019) | 3.400 | 0,000 | 3.400,000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| II | Giáo dục - đào tạo |  |  |  |  | - |
| a | Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công |  |  |  |  | - |
| 1 | Sửa chữa một số hạng mục trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thành phố Biên Hòa | 553 | 0,000 | 553,000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Công trình chuyển tiếp năm 2019 |  |  | 0,000 |  | - |
| 1 | Trường THPT Kiệm Tân | 1.246 | 668,991 | 577,009 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Cải tạo sửa chữa Trường Đoàn Kết | 1.239 | 439,000 | 800,000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Sông Ray, Cẩm Mỹ | 1.000 | 0,000 | 1.000,000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Đầu tư trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 | 5.630 | 368,617 | 5.261,383 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học Trường chính trị tỉnh Đồng Nai | 2.000 | 1.817,464 | 182,536 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |