| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh)

| Stt | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Dài | Quy mô Quy hoạch |  | Giai đoạn đến 2020 |  |  | Giai đoạn 2021-2025 |  |  | Giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Quy mô (làn xe) | Lộ giới (m) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |  |
| A | Các tuyến đường tỉnh hiện hữu |  |  | 641,72 |  |  | 164,90 | 77,01 | 3.992,16 | 136,60 | 242,29 | 13.457,50 | 114,10 | 53,60 | 5491,59 |  |
| 1 | ĐT.760 | Cầu Ông Tiếp | Cầu Tân Vạn | 9,30 | Đường đô thị |  | DTBD |  |  | Bàn giao thành phố Biên Hòa quản lý |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐT.761 | ĐT.767 | Km37+300 | 37,30 | 2 | 45 | 2,00 |  | 10,00 | DTBD |  |  | DTBD và chuyển về BQL Khu bảo tồn khi đầu tư xong tuyến đường Ven hồ Trị An |  |  |  |
| 3 | ĐT.762 | Quốc lộ 20 | Đường Nguyễn Tất Thành | 20,50 | 4-6 | 45 | DTBD |  |  | 20,50 |  | 964,48 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Vĩnh An | Đường N9 | Đường Nguyễn Tất Thành | 3,20 | Đường đô thị |  | Thực hiện theo quy hoạch thị trấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ĐT.763 | Quốc lộ 1 | Quốc lộ 20 | 29,40 | 4-6 | 45 | 29,40 |  | 266,00 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 5 | ĐT.764 | Quốc lộ 56 | Ranh Bà Rịa-Vũng Tàu | 18,70 | 4-6 | 45 | DTBD |  |  | DTBD |  |  | 18,70 |  | 615,86 |  |
| 6 | ĐT.765 | Quốc lộ 1 | Ranh Bà Rịa-Vũng Tàu | 28,30 | 4-6 | 45 | 4,00 |  | 10,50 | DTBD |  |  | 28,30 |  | 932,02 |  |
| 7 | ĐT.766 | Quốc lộ 1 xã Xuân Hiệp | Cầu Gia Huynh | 15,0 | 4-6 | 45 | DTBD |  |  |  | 3,20 | 150,55 | 11,80 |  | 388,62 |  |
| 8 | ĐT.767 | Quốc lộ 1 | ĐT.761 (xã Mã Đà) | 24,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 | Km16+754 | 16,75 | 4-6 | 45 | DTBD |  |  | DTBD |  |  | đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn 2 (qua thị trấn Vĩnh An) | Km16+754 | Km17+840 (ngã tư trung tâm hành chính) | 1,09 | Đường đô thị | 33 | Thực hiện theo quy hoạch thị trấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 3 (qua thị trấn Vĩnh An) | Km17+840 | Km18+940 (ĐT.768) | 1,10 | Đường đô thị | 22 | Thực hiện theo quy hoạch thị trấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 4 | Km18+940 | ĐT.761 (xã Mã Đà) | 4,18 | 4-6 | 45 | DTBD |  |  | DTBD |  |  | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 9 | ĐT.768 | Ngã 3 Gạc Nai | ĐT.767 | 37,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Ngã 3 Gạc Nai | Cầu Thủ Biên | 16,90 | Đường đô thị | 24 | DTBD |  |  | DTBD |  |  | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Cầu Thủ Biên | ĐT.767 | 21,00 | 4-6 | 45 | 21,00 |  | 123,80 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 10 | ĐT.769 | Quốc lộ 1 (Dầu Giây) | Quốc lộ 51B | 42,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 (Dầu Giây) | Vành đai 4 | 15,50 | 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp | 45 | DTBD |  |  | 15,50 |  | 707,38 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 (bao gồm đoạn mở mới) | Vành đai 4 | Quốc lộ 51B | 15,30 | 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp | 45 | DTBD |  |  | 6,90 | 8,40 | 833,20 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | Nghĩa trang xã Bình An | Đ.Đội 3-NT Long Thành | 11,80 | Theo quy hoạch huyện Long Thành | 45 | DTBD |  |  | Chuyển về huyện quản lý sau khi đầu tư đưa vào sử dụng đoạn mở mới |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ĐT.769B | Phà Cát Lái | Quốc lộ 51A | 29,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Phà Cát Lái | đường Nguyễn Văn Trị | 3,45 | Đường đô thị | 30 | 3,45 |  | 60,56 | Căn cứ quy hoạch đô thị Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | đường Nguyễn Văn Trị | ranh huyện Nhơn Trạch và Long Thành | 23,85 | Đường đô thị | 35 | 23,85 |  | 418,64 | Căn cứ quy hoạch đô thị Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | ranh huyện Nhơn Trạch và Long Thành | Quốc lộ 51A | 2,10 | Đường đô thị | 32 | 2,10 |  | 36,86 | Căn cứ quy hoạch đô thị Long Thành |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ĐT.770 (Suối Tre - Bình Lộc) | Quốc lộ 1 | Quốc lộ 20 | 11,30 | 2 - 6 | 45 | DTBD |  |  | 11,30 |  | 357,96 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn qua thành phố Long Khánh | Quốc lộ 1 | Cầu số 2 | 6,0 | Đường đô thị | 45 | Thực hiện theo quy hoạch đô thị thành phố Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ĐT.769C (25B) | Quốc lộ 51 | Đ.Quách Thị Trang | 14,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 51 | Nút giao đường Vành đai 3 | 13,30 | Đường đô thị | 80 | DTBD |  |  | 13,30 |  | 321,06 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Nút giao đường Vành đai 3 | Đường Quách Thị Trang | 1,60 | Đường đô thị | 51 | DTBD |  |  | 1,60 |  | 38,62 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 14 | ĐT.771 (Biên Hòa-Long Thành-Nhơn Trạch) | Quốc lộ 51 | Đường kết nối vào Cảng Phước An | 25,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 51 | Ranh phía Bắc KCN Long Thành | 10,00 | Đường đô thị | 70 |  |  |  |  | 10,00 | 241,40 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Đi qua KCN Long Thành |  | 2,80 | Theo QH KCN |  | Căn cứ quy hoạch Khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | Ranh phía Nam KCN Long Thành | Cao tốc TP. HCM – LT – DG | 3,70 | Đường đô thị | 70 |  |  |  |  | 3,70 | 241,23 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn 4 | Cao tốc TP. HCM – LT – DG | Ranh KCN Nhơn Trạch 1 | 3,20 | Đường đô thị | 61 | 1,20 | 2,00 | 185,16 | DTBD |  |  | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn 5 | Ranh KCN Nhơn Trạch 1 | ĐT.769C (25B) | 1,40 | Đường trong KCN | 48 | DTBD |  |  | DTBD |  |  | DTBD |  |  |  |
|  | Đoạn 6 | ĐT.769C (25B) | Đường kết nối vào cảng Phước An | 4,30 | Đường đô thị | 61 | DTBD |  |  | DTBD |  |  | DTBD |  |  |  |
| 15 | ĐT.322B | ĐT.761 | ĐT.761 |  | Theo quy hoạch huyện Vĩnh Cửu |  | Chuyển về huyện quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ĐT.772 (Trảng Bom-Xuân Lộc) | ĐT.766, Xuân Lộc | ĐT.767, Trảng Bom | 53,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | ĐT.766, Xuân Lộc | Xã Bảo Quang, TP. Long Khánh | 16,70 | 4-8 | 45 | DTBD |  |  | 16,70 |  | 11,69 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Xã Bảo Quang, TP. Long Khánh | ĐT.767, Trảng Bom | 33,30 | 4-8 | 45 |  |  |  |  | 33,30 | 523,30 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 17 | ĐT.773 (Long Thành-Cẩm Mỹ-Xuân Lộc) | Quốc lộ 1 | ĐT.769 (xã Bình An) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 | Quốc lộ 56 | 24,33 | 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp | 60 |  |  |  |  | 24,33 | 1586,22 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Quốc lộ 56 | Hương lộ 10 hiện hữu | 3,0 | 6 làn xe cơ giới | 45 |  |  |  |  | 3,0 | 195,59 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn 3 (hiện hữu) | Hương lộ 10 hiện hữu | Đ.Cầu Mên | 13,53 | 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp | 80 |  |  |  | 13,50 |  | 616,10 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn 4 (hiện hữu) | Đ.Cầu Mên | ĐT.769 | 5,77 | 2 | 32 | Nằm trong phạm vi sân bay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 5 (trùng đoạn tuyến Vành đai 4) | Km38+540 (theo tuyến quy hoạch) | ĐT.769 (xã Bình An) | 9,30 | 4 | 45 |  | 9,30 | 165,00 | Đầu tư theo quy hoạch tuyến đường Vành đai 4 đối với đoạn trùng tuyến, đoạn còn lại DTBD |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Long Giao | Trục chính đô thị Long Giao |  | 2,80 | Theo quy hoạch đô thị Long Giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ĐT.774 (ĐT.30/4) | Quốc lộ 20 (Km 46+950) | Ranh tỉnh Bình Thuận | 4,70 | 2-4 | 32 | DTBD |  |  | 4,70 |  | 82,50 | DTBD |  |  |  |
| 19 | ĐT.774B (Tà Lài – Trà Cổ) | ĐT.Cao Cang | Quốc lộ 20 | 54,0 | 2-4 | 32 | 54,0 |  | 151,0 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Tân Phú |  |  | 2,0 | Đường đô thị |  | Căn cứ theo Quy hoạch thị trấn Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ĐT.775 (ĐT.Cao Cang) | Quốc lộ 20 | Ranh tỉnh Bình Thuận | 13,10 | 4-6 | 45 | 13,10 |  | 431,43 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Định Quán |  |  | 1,0 | Đường đô thị | 30 | 1,0 |  |  | Căn cứ quy hoạch đô thị Định Quán |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ĐT.776 (Xuân Bắc-Thanh Sơn) | ĐT.763 | ĐT.761 | 48,30 | 2-4 | 32 | DTBD |  |  |  | 29,80 | 880,00 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 22 | ĐT.777 (Chất Thải Rắn) | Quốc lộ 1 | ĐT.771B | 19,07 | Đường đô thị | 45 | DTBD |  |  | 17,50 |  | 576,34 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 23 | ĐT.780 (Sông Nhạn - Dầu Giây) | ĐT.773 | ĐT.769 | 16,60 | 4-6 | 45 | Huyện quản lý |  |  | Nhận bàn giao từ huyện và tiếp tục DTBD |  |  | 16,60 |  |  | 546,70 |
| 24 | Đường Đồng Khởi | Ngã 4 Tân Phong | ĐT.768 | 8,60 | Đường đô thị | 30 | DTBD |  |  | 4,30 |  | 75,48 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 25 | Đường vào nhà máy nước Thiện Tân | Quốc lộ 1 | ĐT.768 | 6,30 | 2-4 | 32 | 6,30 |  | 49,77 | DTBD |  |  | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn qua thành phố Biên Hòa |  |  | 3,80 | Theo quy hoạch đô thị thành phố Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Các tuyến đường tỉnh mở mới |  |  | 253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐT.765B (Xuân Định -Lâm San) | Quốc lộ 1 | ĐT.765 | 27,00 | 2-4 | 32 | Nhận bàn giao từ huyện |  |  | DTBD |  |  | 27,0 |  | 101,30 |  |
| 2 | ĐT.771B (Hương Lộ 2) | Quốc lộ 51 | Đường vào làng đại học | 17,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 51 | Cao tốc TP. HCM – LT – DG | 14,60 | Đường đô thị | 60 |  | 14,60 | 352,44 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Cao tốc TP. HCM – LT – DG | Đường vào làng Đại học | 3,20 | Đường đô thị | 35 |  |  |  |  | 3,20 | 77,25 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 3 | ĐT.769D (25C) | Sân bay Long Thành | Đường Liên Cảng | 26,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Sân bay Long Thành | Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | 2,10 | Đường đô thị | 120 |  | 2,10 | 50,69 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | Quốc lộ 51 | 1,70 | Đường đô thị | 85 |  | 1,70 | 41,04 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | Quốc lộ 51 | đường Hùng Vương | 3,40 | Đường đô thị | 100 |  | 3,40 | 82,08 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 4 | đường Hùng Vương | ranh KCN Nhơn Trạch 3 | 5,64 | Đường đô thị | 100 | DTBD |  |  | DTBD |  |  | DTBD |  |  |  |
|  | Đoạn 5 | ranh Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 | đường Vành đai 3 | 5,36 | Đường đô thị | 100 |  | 5,36 | 129,40 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 6 | đường Vành đai 3 | đường Liên Cảng | 7,90 | Đường đô thị | 100 |  |  |  |  | 7,90 | 109,70 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 4 | ĐT.768B | ĐT.768 (Bình Hòa) | Đường vào Nhà máy nước Thiện Tân | 11,60 | Đường đô thị | 30 |  |  |  |  | 11,60 | 174,00 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 5 | ĐT.778 (Bắc Sơn - Long Thành) | Quốc lộ 1 (Km1854+200) | ĐT.769 (đoạn tuyến mở mới) | 18,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 | Đường Võ Nguyên Giáp | 4,50 | 4-6 | 45 | 4,50 |  | 108,63 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Đường Võ Nguyên Giáp | Đường Chất Thải Rắn (ĐT.777) | 5,77 | Đường đô thị | 60 |  | 3,40 | 85,26 |  | 2,37 | 111,50 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | Đường Chất Thải Rắn (ĐT.777) | Đường ĐT.769 (đoạn mở mới) | 7,85 | 4-8 làn xe | 45 |  |  |  |  | 7,85 | 369,33 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 6 | ĐT.779 (Xuân Tâm-Xuân Đông) | Quốc lộ 1 | ĐT.765 | 10,80 | 2-4 | 25-32 |  |  |  | 10,80 |  | 189,57 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 7 | ĐT.769E | Sân bay Long Thành | ĐT.770B | 8,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Sân bay Long Thành | Depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành | 3,5 | Đường đô thị | 115 |  |  |  |  | 3,33 | 45,90 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành | ĐT.770B | 4,63 | Đường đô thị | 95 |  |  |  |  | 4,57 | 159,30 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 8 | ĐT.778B | ĐT.778 | KCN Giang Điền | 1,82 | Đường đô thị | 45 | Công ty CP Sonadezi Giang Điền đầu tư |  |  | Nhận bàn giao từ Công ty CP Sonadezi Giang Điền |  |  | 1,82 |  | 59,94 |  |
| 9 | ĐT.763B | ĐT.764 | Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20 | 38,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | ĐT.764 | Quốc lộ 1 | 16,23 | 2-6 | 45 |  |  |  |  |  |  | 9,88 | 6,35 | 624,14 |  |
|  | Đoạn 2 | Quốc lộ 1 | Ranh huyện Xuân Lộc và thành phố Long Khánh | 7,02 | 2-6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 7,02 | 330,28 |  |
|  | Đoạn 3 | Ranh huyện Xuân Lộc và thành phố Long Khánh | Đường Suối Chồn – Bảo Quang | 8,04 | 2-6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 8,04 | 378,27 |  |
|  | Đoạn 4 | Đường Suối Chồn – Bảo Quang | Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20 | 6,95 | 2-6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 6,95 | 326,98 |  |
| 10 | ĐT.770B | ĐT.763 | QL.51 | 54,04 | 4-8 | 60 |  |  |  |  | 53,20 | 2502,95 | Tiếp tục đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 11 | ĐT.773B | Quốc lộ 56 | Nút giao ĐH. Suối Quýt và đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường | 10,72 | 4-6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 10,72 | 504,35 |  |
| 12 | ĐT.777B | Quốc lộ 51 | ĐT.771B | 5,50 | Đường đô thị | 47 |  |  |  |  | 5,50 | 276,08 | DTBD |  |  |  |
| 13 | ĐT.780B | Quốc lộ 1 | ĐT.780 (Sông Nhạn - Dầu Giây) | 16,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 | Ranh Khu công nghiệp công nghệ cao Dofico | 7,05 | 4-6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 7,05 | 331,69 |  |
|  | Đoạn 2 | Ranh khu công nghiệp công nghệ cao Dofico | ĐT.769 | 1,72 | Căn cứ quy hoạch Khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | ĐT.769 | ĐT.780 | 7,47 | 4-6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 7,47 | 351,45 |  |
| C | Trục chính quan trọng khác |  |  | 62,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Liên Cảng Nhơn Trạch | Cảng Việt Thuận Thành | KCN Ông Kèo | 16,40 | 4-6 | 61 |  |  |  |  | 16,40 | 771,59 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 2 | Đường Vành đai 3 nối dài | Cao tốc Long Thành-Bến Lức | Đ.Vào KCN ông Kèo | 2,03 | Đường đô thị | 48 |  |  |  |  | 2,03 | 95,51 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 3 | Đường kết nối vào cảng Phước An | ĐT.771 | Cảng Phước An | 11,10 | Đường đô thị | 61 |  | 11,10 | 268,19 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 4 | Đường nối Quận 2-Nhơn Trạch | Cao tốc Long Thành-Bến Lức | Xã Phú Hữu, Nhơn Trạch (sông Đồng Nai) | 8,50 | Đường đô thị | 100 |  |  |  |  | 8,50 | 477,67 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 5 | Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng | Quốc lộ 51 | Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Biên Hòa (Võ Nguyên Giáp) | 7,37 | 2-6 | 32 |  | 5,62 | 98,62 |  | 1,20 | 30,09 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 6 | Đường vành đai TP. Biên Hòa | ĐT.767 (xã Bắc Sơn) | Cầu Bạch Đằng | 15,70 | Đường đô thị | 60 |  |  |  |  | 15,70 | 453,90 | Đầu tư đạt chuẩn quy mô quy hoạch |  |  |  |
| 7 | Đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải | Cầu Phước An | Đường kết nối vào Cảng Phước An | 1,64 | Đường đô thị | 50 |  |  |  |  | 1,64 | 77,16 | DTBD |  |  |  |