| Phụ lục II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ NGUỒN ĐẤU GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện | Tổng số | Kế hoạch năm 2021 đã giao |  | Nội dung điều chỉnh | trong đó |  | Kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  | NSTT | Đất |  | NSTT | Đất | NSTT | Đất |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng số |  |  | 4.083.843 | 1.884.323 | 2.200.000 | (1.130.442) | 0 | (1.130.442) | 1.884.323 | 1.069.558 | - |
| A | Thực hiện dự án |  |  | 2.760.917 | 1.508.917 | 1.252.000 | (396.294) |  |  | 1.380.065 | 984.558 | - |
| I | Giao thông |  |  | 1.685.320 | 433.320 | 1.252.000 | (276.442) |  |  | 424.320 | 984.558 | - |
| I.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  | 1.685.320 | 433.320 | 1.252.000 | (276.442) |  |  | 424.320 | 984.558 | - |
| 1 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn song hành QL1A từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba Cây Gáo; ngân sách tỉnh 70% TMĐT) | TB | 2018-2021 | 12.500 | 12.500 |  |  |  |  | 12.500 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 2 | Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20 huyện Thống Nhất (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | TN | 2018-2023 | 21.000 | 21.000 |  |  |  |  | 21.000 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 3 | Nâng cấp tuyến đường Suối Chồn - Bàu Cối, thị xã Long Khánh (ngân sách thị xã chi bồi thường 15,9 tỷ) | LK | 2018-2022 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 10.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 4 | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769), kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do huyện Thống Nhất thực hiện) | TN | 2017-2021 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 5.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trung tâm Hành chính huyện Long Thành (5 tuyến đã xong giải phóng mặt bằng có dự toán là 70 tỷ đồng) | LT | 2017-2021 | 35.000 | 35.000 |  |  |  |  | 35.000 |  | UBND huyện Long Thành |
| 6 | Đường qua khu đô thị mới từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Hồng Phong | LK | 2019-2021 | 12.000 | 12.000 |  |  |  |  | 12.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 7 | Dự án kè sông Vàm Mương - Lòng Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | NT | 2019-2022 | 13.200 | 13.200 |  | (4.300) | (4.300) |  | 8.900 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Dự án cải tạo đường Hùng Vương - thành phố Long Khánh (ngân sách tỉnh 50%) | LK | 2020-2024 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  | 20.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 9 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán | ĐQ | 2020-2024 | 30.294 | 30.294 |  |  |  |  | 30.294 |  | - |
|  | trong đó |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án đầu tư xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  | 30.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Định Quán thực hiện (kể cả hoàn trả dự toán ứng trước năm 2022) |  |  | 294 | 294 |  |  |  |  | 294 |  | UBND huyện Định Quán |
| 10 | Đường Xuân Mỹ đi Bảo Bình | CM | Tối đa 3 năm | 44.000 | 44.000 |  |  |  |  | 44.000 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 11 | Duy tu, sửa chữa các tuyến đường xung quanh Hồ cầu Dầu, thành phố Long Khánh | LK | Tối đa 3 năm | 12.000 | 12.000 |  |  |  |  | 12.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 12 | Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Hồ Thị Hương (đoạn giao Quốc lộ 1 đến đoạn giao đường Hồng Thập Tự), thị xã Long Khánh (NST hỗ trợ 100% chi phí xây lắp) | LK | Tối đa 3 năm | 10.500 | 10.500 |  |  |  |  | 10.500 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 13 | Dự án đường Hùng Vương nối dài, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú | TP | 2019-2023 | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  | 30.000 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 14 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Du thị trấn Tân Phú | TP | 2019-2023 | 6.500 | 6.500 |  |  |  |  | 6.500 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 15 | Đường đê bao Đồng Hiệp, huyện Tân Phú | TP | 2020-2022 | 13.500 | 13.500 |  | (5.200) | (5.200) |  | 8.300 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 16 | Dự án mở rộng đường từ Quốc lộ 20 vào Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% TMĐT) | TN | Tối đa 3 năm | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 17 | Dự án tuyến đường Bình Lộc - Tín Nghĩa, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% TMĐT) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | LK | 2020-2022 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 10.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 18 | Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km0+000 đến Km29+500 (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc) | XL-ĐQ | 2019-2023 | 130.803 | 8.803 | 122.000 | (20.000) |  | (20.000) | 8.803 | 102.000 | - |
|  | Trong đó |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| a | Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km0+000 đến Km8+300 vả Km15+000 đến Km 24+000 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  | 42.000 |  | 42.000 |  |  |  |  | 42.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Xuân Lộc thực hiện |  |  | 60.000 |  | 60.000 |  |  |  |  | 60.000 | UBND huyện Xuân Lộc |
| c | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Định Quán thực hiện (kể cả hoàn trả dự toán ứng trước năm 2022) |  |  | 8.803 | 8.803 |  |  |  |  | 8.803 | 0 | UBND huyện Định Quán |
| d | Nâng cấp đường ĐT 763 đoạn còn lại (gồm các đoạn từ Km8+300 đến Km15+000 và Km24+000 đến cuối tuyến), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  | 20.000 |  | 20.000 | (20.000) |  | (20.000) |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 19 | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 (kể cả bồi thường do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện) | BH | Tối đa 5 năm | 420.000 |  | 420.000 | (17.200) |  | (17.200) |  | 402.800 | - |
|  | Trong đó |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| a | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  | 40.000 |  | 40.000 | (17.200) |  | (17.200) |  | 22.800 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố thực hiện |  |  | 380.000 |  | 380.000 |  |  |  |  | 380.000 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 20 | Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài | BH | Tối đa 5 năm | 86.500 |  | 86.500 | (28.660) |  | (28.660) |  | 57.840 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 21 | Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư), gồm chi phí bồi thường do huyện Vĩnh Cửu thực hiện | VC | Tối đa 5 năm | 177.723 | 48.223 | 129.500 | (24.582) |  | (24.582) | 48.223 | 104.918 | - |
|  | Trong đó |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| a | Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  | 70.000 |  | 70.000 | (24.582) | 7.300 | (31.882) | 7.300 | 38.118 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện |  |  | 107.723 | 48.223 | 59.500 | 0 | (7.300) | 7.300 | 40.923 | 66.800 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 22 | Dự án đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu (NST 100% xây lắp) | VC | Tối đa 5 năm | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  | 30.000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 23 | Dự án đường Hương lộ 9, huyện Vĩnh Cửu (NST 100% xây lắp) | VC | Tối đa 5 năm | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  | 30.000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 24 | Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | BH | Tối đa 5 năm | 494.000 |  | 494.000 | (177.000) |  | (177.000) |  | 317.000 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 25 | Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (giai đoạn 2) từ nút giao đường Quang Trung đến đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh | LK | 2021-2023 | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  | 25.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 26 | Nâng cấp mở rộng đường 765 đoạn từ Km5+500 đến Km10+000 | XL | 2017-2021 | 2.800 | 2.800 |  | 500 | 500 |  | 3.300 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 27 | Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Văn Thi xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa (NST thực hiện phần xây lắp) | BH | 2018-2022 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| II | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội |  |  | 38.135 | 38.135 | 0 |  |  |  | 38.135 | 0 | - |
| II.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  | 38.135 | 38.135 | 0 |  |  |  | 38.135 | 0 | - |
| 1 | Xây dựng trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | BH | 2018-2022 | 27.000 | 27.000 |  |  |  |  | 27.000 |  | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
| 2 | Kho lưu trữ UBND huyện Long Thành (NST hỗ trợ xây lắp, không hỗ trợ thiết bị) | LT | 2020-2022 | 8.035 | 8.035 |  |  |  |  | 8.035 |  | UBND huyện Long Thành |
| 3 | Dự án đầu tư xây mới Nhà làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Nhơn Trạch + sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Huyện ủy Nhơn Trạch (NST hỗ trợ khoảng 8,3 tỷ XD Nhà làm việc UBMTTQ và các đoàn thể) | NT | Tối đa 3 năm | 2.100 | 2.100 |  |  |  |  | 2.100 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 4 | Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường | BH | 2017-2022 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| III | Công trình công cộng tại các đô thị |  |  | 324.200 | 324.200 | 0 |  |  |  | 278.170 | 0 | - |
| III.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  | 324.200 | 324.200 | 0 |  |  |  | 278.170 | 0 | - |
| 1 | Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh (kể cả BTGPMB) | NT | 2017-2021 | 3.000 | 3.000 |  | 7.000 | 7.000 |  | 10.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan (kể cả BTGPMB do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện) | BH - LT | 2017-2021 | 84.100 | 84.100 |  | (17.000) | (17.000) |  | 67.100 |  | - |
|  | Trong đó: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| a | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư |  |  | 22.500 | 22.500 |  | (17.000) | (17.000) |  | 5.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện |  |  | 61.600 | 61.600 |  |  |  |  | 61.600 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 4 | Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm | VC | 2017-2021 | 75.000 | 75.000 |  |  |  |  | 75.000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 5 | Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch | NT | 2017-2021 | 6.000 | 6.000 |  | (4.687) | (4.687) |  | 1.313 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành | LT | 2017-2022 | 88.350 | 88.350 |  | (20.863) | (20.863) |  | 67.487 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí BTGPMB do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư | BH | Theo tiến độ Hiệp định | 14.000 | 14.000 |  | (10.480) | (10.480) |  | 3.520 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân, huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2021 | 21.000 | 21.000 |  |  |  |  | 21.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh | LK | 2019-2021 | 750 | 750 |  |  |  |  | 750 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Dự án nâng cấp hệ thống cấp nước xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ | CM | Tối đa 3 năm | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  | 4.000 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 11 | Dự án nâng cấp hệ thống cấp nước xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ | CM | Tối đa 3 năm | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  | 4.000 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 12 | Dự án cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định | ĐQ | Tối đa 5 năm | 24.000 | 24.000 |  |  |  |  | 24.000 |  | UBND huyện Định Quán |
| IV | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  | 370.435 | 370.435 | 0 |  |  |  | 289.113 | 0 | - |
| IV.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  | 370.435 | 370.435 | 0 |  |  |  | 289.113 | 0 | - |
| 1 | Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn ngân sách TW hỗ trợ) ngân sách tỉnh 138 tỷ | ĐQ | 2017-2022 | 42.000 | 42.000 |  |  |  |  | 42.000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 2 | Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh (kể cả chi phí BTGPMB) | ĐQ | 2020-2023 | 51.000 | 51.000 |  | (43.500) | (43.500) |  | 7.500 |  | UBND huyện Định Quán |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước Suối Tre | LK | 2017-2021 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  | 20.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 4 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa - dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT TP BH giai đoạn 1 từ vốn ODA | BH | 2017-2021 | 83.700 | 83.700 |  | (22.927) | (22.927) |  | 60.773 |  | - |
|  | Trong đó: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| a | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa |  |  | 66.000 | 66.000 |  | (22.927) | (22.927) |  | 43.073 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện |  |  | 17.700 | 17.700 |  |  |  |  | 17.700 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 5 | Dự án hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã Lộ 25 huyện Thống Nhất | TN | Tối đa 3 năm | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  | 15.000 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 6 | Trạm bơm ấp 7 Phú Tân huyện Định Quán | ĐQ | 2018-2021 | 25.000 | 25.000 |  | (5.000) | (5.000) |  | 20.000 |  | UBND huyện Định Quán |
| 7 | Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc thị xã Long Khánh (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | LK | Tối đa 3 năm | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 10.000 |  | Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi |
| 8 | Nạo vét Rạch Mọi xã Bình Hòa | VC | 2019-2021 | 22.000 | 22.000 |  |  |  |  | 22.000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 9 | Dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải (ngân sách thành phố chi bồi thường 55,4 tỷ) | LK | Tối đa 4 năm | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  | 50.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 10 | Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐN | Tối đa 5 năm | 17.000 | 17.000 |  | (9.895) | (9.895) |  | 7.105 |  | Chi cục Kiểm lâm |
| 11 | Trạm bơm Đắc Lua | TP | 2020-2024 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  | 20.000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 12 | Nạo vét và gia cố kè bờ suối Quán Thủ, huyện Long Thành | LT | 2018-2021 | 14.735 | 14.735 |  |  |  |  | 14.735 |  | UBND huyện Long Thành |
| V | An ninh quốc phòng |  |  | 173.560 | 173.560 | 0 |  |  |  | 173.560 | 0 | - |
| V.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  | 173.560 | 173.560 | 0 |  |  |  | 173.560 | 0 | - |
| 1 | Dự án Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2022 | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  | 150.000 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Dự án quốc phòng ĐA2 (Dự án mật) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) |  | Tối đa 5 năm | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  | 15.000 |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 3 | Nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình Công an tỉnh | BH | 2021-2023 | 8.560 | 8.560 |  |  |  |  | 8.560 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| VI | Khoa học công nghệ |  |  | 11.700 | 11.700 | 0 |  |  |  | 11.700 | 0 | - |
| VI.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  | 11.700 | 11.700 | 0 |  |  |  | 11.700 | 0 | - |
| 1 | Dự án nâng cấp, kết nối liên thông phần mềm giao dịch bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước | BH | Tối đa 3 năm | 1.700 | 1.700 |  |  |  |  | 1.700 |  | Sở Tư Pháp |
| 2 | Trung tâm chiếu xạ Sở Khoa học - Công nghệ (ngân sách tỉnh 70% khoảng 130 tỷ) | CM | 2017-2021 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 10.000 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| VII | Kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch (VB 2465/UBND-KT ngày 08/3/2019) |  |  | 99.000 | 99.000 |  |  |  |  | 99.000 |  | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| VIII | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch |  |  | 58.567 | 58.567 | 0 |  |  |  | 66.067 | 0 | - |
|  | Trong đó: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoàn trả vốn đã tạm ứng đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu | VC |  | 167 | 167 |  |  |  |  | 167 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 2 | Tuyến chống ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 khu vực Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom | BH-TB |  | 2.100 | 2.100 |  |  |  |  | 2.100 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 3 | Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT đường ĐT.768 | BH-TB |  | 1.300 | 1.300 |  |  |  |  | 1.300 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 4 | Nâng cấp, mở rộng đường 319B đoạn qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch | NT |  | 47 | 47 |  |  |  |  | 47 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Dự án xây dựng đoạn 3 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả BTGPMB) | ĐQ |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  | 3.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Nạo vét kênh thước nước cuối đường số 2 huyện Nhơn Trạch | NT |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh) | LK |  | 1.560 | 1.560 |  |  |  |  | 1.560 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp Trường THPT Phú Ngọc, huyện Định Quán | ĐQ |  | 420 | 420 |  |  |  |  | 420 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Xây dựng đường dây trung thế và TBA vào khu du lịch Thác Mai huyện Định Quán | ĐQ |  |  |  |  | 7.500 | 7.500 |  | 7.500 |  | UBND huyện Định Quán |
| 9 | Thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch |  |  | 49.173 | 49.173 |  |  |  |  | 49.173 |  | - |
| B | Dự phòng bố trí các dự án khởi công mới, chuẩn bị đầu tư (lập dự án đầu tư và chủ trương đầu tư) chỉ thực hiện phân bổ khi đủ điều kiện và thủ tục theo quy định |  |  | 1.126.303 | 178.783 | 948.000 |  |  |  | 452.171 | 85.000 | - |
| I | Khởi công mới năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú (lập thiết kế bản vẽ thi công) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP | 2021-2023 |  | 480 |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.480 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 2 | Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) (lập thiết kế bản vẽ thi công) | BH | 2021-2026 |  |  |  | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Dự án đường ven Sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa (lập thiết kế bản vẽ thi công) | BH | 2021-2026 |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  | 3.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát (kể cả chi phí CBĐT) | BH | 2020-2023 | 14.000 | 14.000 |  |  |  |  | 14.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Đoạn 2 (từ đầu đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc Dự án đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch (trước đây là đường 25C huyện Nhơn Trạch, đoạn còn lại), huyện đã đầu tư đường số 9 đến đường số 2 | NT | Tối đa 5 năm | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  | 50.000 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 6 | Tuyến thoát nước đường số 2 (tử trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19), huyện Nhơn Trạch (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | NT | Tối đa 4 năm |  |  |  | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 7 | Dự án xây dựng một số hạng mục thuộc Tiểu dự án trạm xử lý nước thải số 1, thành phố Biên Hòa | BH | 2021-2024 |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 8 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven Sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa | BH | 2011-2027 |  |  |  | 285.000 | 200.000 | 85.000 | 200.000 | 85.000 | UBND thành phố Biên Hòa |
| II | Chi phí chuẩn bị đầu tư |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Lập dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án đường Bàu Trâm - Xuân Thọ, thành phố Long Khánh |  | 2021-2023 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 2 | Nạo vét Suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai | BH | 2018-2022 | 3.500 | 3.500 |  |  |  |  | 3.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1) | BH | Tối đa 5 năm | 850 | 850 |  | 650 | 650 |  | 1.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Đầu tư xây dựng tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đoạn còn lại đi qua địa bàn huyện Thống Nhất) Km0+000 - Km2+000 | TN | Tối đa 3 năm | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Dự án nâng cấp đường vào di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Khu ủy miền Đông, huyện Vĩnh Cửu | VC | Tối đa 4 năm | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai |
| 6 | Dự án nạo vét Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu | VC | Tối đa 5 năm | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Tân Phú (NST 100%) | TP | Tối đa 4 năm | 440 | 440 |  |  |  |  | 440 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 8 | Mở rộng mặt đường, bố trí làn xe chuyển hướng tại 02 nút giao Quốc lộ 1 - Hùng Vương (điểm Bến xe Long Khánh và điểm công viên tượng đài), thành phố Long Khánh (ngân sách thành phố Long Khánh thực hiện bồi thường) | LK | Tối đa 4 năm | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 9 | Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú (kể cả hoàn tạm ứng) | TP | Tối đa 4 năm | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 10 | Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom (kể cả hoàn tạm ứng) | TB | Tối đa 3 năm | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 11 | Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc (kể cả hoàn tạm ứng) | XL | Tối đa 3 năm | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 12 | Nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi), thành phố Long Khánh (NST 100%) | LK | Tối đa 4 năm | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 13 | Nâng cấp đường Hoàng Diệu, thành phố Long Khánh (NST 100%) | LK | Tối đa 3 năm | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 14 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch (NST 100%) | NT | Tối đa 4 năm | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 15 | Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương - đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5+000 đến Km27+400), huyện Nhơn Trạch (NST100%, không có bồi thường) | NT | Tối đa 4 năm | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 16 | Kiên cố hóa kênh mương Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch (ngân sách huyện Nhơn Trạch thực hiện bồi thường) | NT | Tối đa 4 năm | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 17 | Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch (NST 100%) (kể cả hoàn tạm ứng) | LT-NT | Tối đa 4 năm | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 18 | Dự án nâng cấp mặt đê Ông Kèo đoạn từ Km0+000 đến Km7+500, huyện Nhơn Trạch (kể cả hoàn tạm ứng) | NT | Tối đa 3 năm | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 19 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch | NT | Tối đa 4 năm | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 20 | Đầu tư xây dựng đường 25C đoạn từ đường Hùng Vương (Hương lộ 19) đến đường liên cảng (NST 100%) | NT | Tối đa 4 năm | 850 | 850 |  | 750 | 750 |  | 1.600 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 21 | Xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An để nối đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa | BH | Tối đa 4 năm |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 22 | Đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa | BH | Tối đa 5 năm |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  | 1.500 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 23 | Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm (NST 50% TMĐT) | XL | Tối đa 4 năm |  |  |  | 900 | 900 |  | 900 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 24 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 2), NST 100% | XL | Tối đa 4 năm |  |  |  | 450 | 450 |  | 450 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 25 | Nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú, NST 50% | XL | Tối đa 4 năm |  |  |  | 600 | 600 |  | 600 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 26 | Đường Xuân Thành Trảng Táo (NST 50% TMĐT) | XL | Tối đa 4 năm |  |  |  | 600 | 600 |  | 600 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 27 | Dự án gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1) | TP | Tối đa 5 năm |  |  |  | 162 | 162 |  | 162 |  | Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi |
| 28 | Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn đoạn từ Km2+100-Km18+100 và đoạn từ km33+783 (cầu số 2) đến Km54+183), huyện Xuân Lộc, Định Quán, Vĩnh Cửu (NST100%) | XL-ĐQ-VC | Tối đa 4 năm |  |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 29 | Đầu tư tuyến đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh (NST 100%) | CM-LK | Tối đa 4 năm |  |  |  | 1.600 | 1.600 |  | 1.600 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 30 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT. 774B (Tà Lài - Trà Cổ) (NST 100%) | TP-ĐQ | Tối đa 4 năm |  |  |  | 1.600 | 1.600 |  | 1.600 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 31 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên | LT | 2020-2024 |  |  |  | 470 | 470 |  | 470 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 32 | Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (100% NST) | TB | Tối đa 4 năm |  |  |  | 700 | 700 |  | 700 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 33 | Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán | ĐQ | Tối đa 4 năm |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | UBND huyện Định Quán |
| 34 | Đường dọc Sông Ray | CM | Tối đa 4 năm |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 35 | Dự án trang thiết bị kiểm soát khống chế thiết bị bay không người lái trong bảo đảm an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | ĐN | Tối đa 3 năm |  |  |  | 300 | 300 |  | 300 |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 36 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trảng Bom - Thanh Bình, huyện Trảng Bom, NST 100% | TB | Tối đa 4 năm |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 36 | Nâng cấp, mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo, huyện Trảng Bom | TB | Tối đa 4 năm |  |  |  | 600 | 600 |  | 600 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 37 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ), huyện Trảng Bom (100% NST) | TB | Tối đa 4 năm |  |  |  | 300 | 300 |  | 300 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 38 | Dự án bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú | TP | Tối đa 4 năm |  |  |  | 500 | 500 |  | 500 |  | Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi |
| 39 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Sông Thao - Bàu Hàm, huyện Trảng Bom (khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện Trảng Bom) | TB | Tối đa 4 năm |  |  |  | 1.400 | 1.400 |  | 1.400 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| II.2 | Lập chủ trương đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cơ quan nhà nước có thẩm quyền |
| 1 | Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 | CM-XL |  |  |  |  | 1.582 | 1.582 |  | 1.582 |  | Sở Giao thông vận tải |
| 2 | Dự án nâng cấp tuyến đường ĐT.770B | TP-ĐQ-XL |  |  |  |  | 1.907 | 1.907 |  | 1.907 |  | Sở Giao thông vận tải |
| 3 | Đầu tư xây dựng tuyến ĐT.772 (Trảng Bom - Xuân Lộc) (NST 100%) | TB-XL |  |  |  |  | 1.691 | 1.691 |  | 1.691 |  | Sở Giao thông vận tải |
| 4 | Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.769 | TN-CM-LT |  |  |  |  | 1.252 | 1.252 |  | 1.252 |  | Sở Giao thông vận tải |
| III | Dự phòng chưa phân bổ |  |  | 1.040.763 | 92.763 | 948.000 | (1.040.763) | (92.763) | (948.000) | 0 | 0 | - |
| IV | Hoàn trả bội chi năm 2018 |  |  |  |  |  | 76.137 | 76.137 |  | 76.137 |  | Sở Tài chính |
| C | Dự phòng hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện (kể cả các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch thuộc kế hoạch 2016 - 2020 đã dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng kéo dài sang năm 2021) |  |  | 96.623 | 96.623 |  | (96.623) | (96.623) |  | 0 | 0 | - |
| D | Hỗ trợ các dự án XHHGTNT |  |  | 100.000 | 100.000 |  | (47.913) | (47.913) |  | 52.087 | 0 | - |