| Phụ lục II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (KỂ CẢ VỐN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, VỐN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021, VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023, NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Quyết định duyệt dự án và điều chỉnh |  | Vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội | Vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Kế hoạch giao hằng năm |  |  |  | Kế hoạch kéo dài |  |  | Giải ngân kế hoạch hằng năm |  |  |  | Giải ngân Kế hoạch kéo dài |  |  | Dự kiến kế hoạch 2025 |
|  |  | Số/ngày các QĐ | Tổng mức vốn đầu tư (điều chỉnh mới nhất) |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 kéo dài | 2022 kéo dài | 2023 kéo dài (CTPH KTXH) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (giải ngân đến 20/6/2024) | 2021 kéo dài | 2022 kéo dài | 2023 kéo dài (CTPH KTXH + dự phòng TW 2023) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
|  | Tổng số |  |  |  |  | 12.978.721 | 4.903.000 | 366.279 | 4.282.847 | 2.509.000 | 2.466.666 | 54.358 | 3.189.078 | 2.436.333 | 307.543 | 812.956 | 318.374 | 923.042 | 54.358 | 242.435 | 3.835.218 |
| A | Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.766.972 |
|  | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành | 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 | 22.856.000 |  |  | 5.626.749 | 4.660.000 |  | 2.510.372 |  | 2.464.681 |  | 2.510.372 | 2.195.319 |  | 0 |  | 921.057 |  |  |  |
| III | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh | 295/QĐ 24/2/2023 | 2.583.995 |  |  | 710.972 |  |  | 50.000 | 474.456 |  |  |  |  |  | 50.000 | 67.839 |  |  |  | 186.516 |
| 2 | Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai | 3613/QĐ 27/12/2023 | 1.284.000 |  |  | 856.000 |  |  | 60.000 | 566.544 |  |  |  |  |  | 60.000 | 112.167 |  |  |  | 229.456 |
| 3 | Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (kể cả vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tăng thu 2021 TW) | 233/QĐ 15/2/2023 | 6.012.349 | 1.224.000 | 150.000 | 1.436.000 |  |  | 1.224.000 | 1.218.000 |  |  | 678.706 |  |  | 545.294 | 56.153 |  |  | 188.077 | 368.000 |
| IV | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu tư xây dựng đường Liên Cảng |  |  |  |  | 2.000.000 | 2.000 | 10.000 |  | 5.000 |  |  |  | 1.999 | 5.623 |  |  |  |  |  | 1.983.000 |
| B | Hỗ trợ có mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.068.246 |
|  | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 1.289.160 |  |  | 400.000 | 197.000 | 100.000 | 62.675 | 40.325 |  |  |  | 197.000 | 100.000 | 28.404 | 2.175 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | 2186/QĐ 30/6/2021, 4206/QĐ 08/10/2021 | 614.100 |  |  | 400.000 | 40.000 | 86.279 | 100.000 | 88.000 |  |  |  | 40.000 | 86.279 | 56.258 | 4.646 |  |  |  |  |
| II | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), thành phố Biên Hòa | 1580/QĐ 13/5/2021; 4207/QĐ 8/10/2021 | 1.506.538 |  |  | 813.450 |  | 110.000 | 70.000 | 50.000 |  |  |  |  | 110.000 | 70.000 | 11.621 |  |  |  | 583.450 |
| 2 | Đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh | 2321/QĐ - 06/9/2022 | 939.480 |  |  | 500.000 | 4.000 |  | 195.800 | 50.000 | 1.985 |  |  | 2.015 |  | 3.000 | 50.000 | 1.985 |  |  | 335.921 |
|  | LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao Phố) thành phố Biên Hòa (nguồn vốn ngân sách tỉnh cho công tác bồi thường) | 2220/QĐ 16/7/2013, 4387/QĐ 18/10/2021, 263QĐ 24/01/2022, 2716/QĐ 06/10/2022 | 350.788 |  |  | 235.550 | 0 | 60.000 | 10.000 | 16.675 | 0 | 54.358 |  | 0 | 5.641 | 0 | 13.773 | 0 | 54.358 | 54.358 | 148.875 |