| Phụ lục I BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nguồn vốn | Kế hoạch 2021-2025 (NQ 24) | Đã giao 2021-2024 | Trong đó: |  |  |  | Nội dung điều chỉnh 2021-2025 | Kế hoạch 2021-2025 sau điều chỉnh |
|  |  |  |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |  |
|  | TỔNG SỐ | 93.542.384 | 49.442.274 | 13.093.433 | 10.528.780 | 11.431.840 | 14.388.221 | (8.731.951) | 84.810.433 |
| A | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 37.504.500 | 34.943.510 | 6.871.600 | 8.335.100 | 9.748.405 | 9.988.405 | 1.100.000 | 38.604.500 |
| 1 | Vốn ngân sách tập trung | 18.299.100 | 15.518.110 | 3.246.200 | 3.235.100 | 4.518.405 | 4.518.405 | 0 | 18.299.100 |
| 1.1 | Ngân sách tỉnh | 10.979.460 | 9.553.510 | 1.948.200 | 2.183.100 | 2.711.105 |  | 0 | 10.979.460 |
| a | Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu | 10.430.487 | 9.553.510 | 1.948.200 | 2.183.100 | 2.711.105 | 2.711.105 | 548.973 | 10.979.460 |
| b | Dự phòng chưa phân bổ 5% | 548.973 | 0 |  |  |  |  | (548.973) | 0 |
| 1.2 | Vốn ngân sách huyện | 7.319.640 | 5.964.600 | 1.298.000 | 1.052.000 | 1.807.300 | 1.807.300 |  | 7.319.640 |
| a | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện | 7.319.640 | 5.964.600 | 1.298.000 | 1.052.000 | 1.807.300 | 1.807.300 |  | 7.319.640 |
| 2 | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 9.500.000 | 10.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.600.000 | 1.100.000 | 10.600.000 |
| a | Quỹ phát triển nhà | 950.000 | 792.300 | 200.000 | 200.000 | 241.500 | 150.800 | (157.700) | 792.300 |
| b | Quỹ phát triển đất | 2.850.000 | 2.376.900 | 600.000 | 600.000 | 724.500 | 452.400 | (473.100) | 2.376.900 |
| c | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện | 5.700.000 | 4.753.800 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.449.000 | 904.800 | (946.200) | 4.753.800 |
| d | Hình thành nguồn thu tại ngân sách tỉnh |  | 2.677.000 |  | 500.000 | 85.000 | 2.092.000 | 2.677.000 | 2.677.000 |
| 3 | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 7.700.000 | 6.820.000 | 1.620.000 | 1.600.000 | 1.730.000 | 1.870.000 | 0 | 7.700.000 |
| a | Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu | 4.389.000 | 3.906.000 | 972.000 | 718.000 | 1.038.000 | 1.178.000 | 231.000 | 4.620.000 |
| b | Dự phòng chưa phân bổ 5% | 231.000 | 0 |  |  |  |  | (231.000) | 0 |
| c | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện | 3.080.000 | 2.914.000 | 648.000 | 882.000 | 692.000 | 692.000 |  | 3.080.000 |
| 4 | Ngân sách trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |
| 5 | Bội chi ngân sách địa phương | 1.005.400 | 1.005.400 | 5.400 | 0 | 1.000.000 |  |  | 1.005.400 |
|  | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Vay lại vốn ODA | 5.400 | 5.400 | 5.400 |  |  |  |  | 5.400 |
| b | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |
| B | NGUỒN VỐN BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 | 41.750.412 | 5.841.869 | 1.070.650 | 1.645.768 | 1.084.635 | 2.040.816 | (9.831.951) | 31.918.461 |
| 1 | Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang | 186.412 | 186.412 | 1.092 | 30.768 | 154.552 |  |  | 186.412 |
| a | Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 NSTT | 20.208 | 20.208 |  | 20.208 |  |  |  | 20.208 |
| b | Nguồn vốn kết dư ngân sách tỉnh hỗ trợ các dự án xã hội hóa các năm trước | 11.652 | 11.652 | 1.092 | 10.560 |  |  |  | 11.652 |
| c | Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 XSKT | 154.552 | 154.552 |  |  | 154.552 |  |  | 154.552 |
| 2 | Nguồn thu vượt XSKT năm 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 454.440 | 454.440 |
| 3 | Nguồn khai thác đấu giá đất | 41.564.000 | 5.655.457 | 1.069.558 | 1.615.000 | 930.083 | 2.040.816 | (10.286.391) | 31.277.609 |
| C | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 14.287.472 | 8.656.895 | 5.151.183 | 547.912 | 598.800 | 2.359.000 |  | 14.287.472 |
| I | Vốn trong nước | 12.254.872 | 8.459.229 | 5.052.350 | 449.079 | 598.800 | 2.359.000 |  | 12.254.872 |
|  | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia | 7.662.972 | 6.869.000 | 4.660.000 |  | 100.000 | 2.109.000 |  | 7.662.972 |
| 2 | Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững | 2.000.000 | 28.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |  | 2.000.000 |
| 3 | Hỗ trợ có mục tiêu | 2.591.900 | 1.562.229 | 389.350 | 439.079 | 488.800 | 245.000 |  | 2.591.900 |
| II | Vốn nước ngoài | 2.032.600 | 197.666 | 98.833 | 98.833 | 0 |  |  | 2.032.600 |