| Phụ lục I.8 BIỂU KẾ HOẠCH NĂM 2023 NGUỒN VỐN KẾT DƯ NĂM 2022 NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT (kể cả nguồn vốn kế hoạch 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 bị hủy dự toán) (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |
| STT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện | Tổng mức vốn đầu tư | Kế hoạch 2023 điều chỉnh theo NQ 14/NQ-HĐND |  | Điều chỉnh và giao bổ sung theo thẩm quyền UBND tỉnh | Kế hoạch sau điều chỉnh |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  | Nguồn NSTT | Nguồn XSKT |  | Nguồn NSTT | Nguồn XSKT |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số |  |  |  | 134.175 | 35.000 | 0 | 134.175 | 35.000 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| I | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| I.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Xuân Mỹ đi Bảo Bình | CM | Tối đa 3 năm | 101.830 | 12.000 |  |  | 12.000 | - | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 2 | Dự án xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | BH | Tối đa 4 năm | 614.000 | 25.681 |  |  | 25.681 | - | UBND thành phố Biên Hòa |
| 3 | Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) | BH | Tối đa 6 năm | 1.506.539 | 13.337 |  |  | 13.337 | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| 4 | Dự án nâng cấp đường Quốc lộ 1 - Xuân Lập, thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh) (NST 100% chi phí xây dựng) | LK | Tối đa 3 năm | 77.600 | 7.500 |  |  | 7.500 | - | UBND thành phố Long Khánh |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương - đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5+000 đến Km27+400), huyện Nhơn Trạch (NST 100%, không có bồi thường) | NT | Tối đa 4 năm | 157.732 | 10.000 |  |  | 10.000 | - | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 6 | Dự án kè sông Vàm Mương - Lòng Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | NT | 2019-2023 | 35.136 | 3.177 |  | (119) | 3.058 | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán (kể cả chi phí BTGPMB do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư) | ĐQ | 2020-2024 | 138.034 |  |  |  | - | - | - |
|  | Trong đó |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| a | Dự án đầu tư xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện |  |  |  | 4.580 |  |  | 4.580 | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| I.2 | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 1 | Dự án chống ngập đường Đồng Khởi (đoạn từ cầu Đồng Khởi Km3+375 đến ngã 3 Thiết Giáp Km4+750), thành phố Biên Hòa | BH | Tối đa 3 năm | 30.962 | 13.000 |  |  | 13.000 | - | UBND thành phố Biên Hòa |
| II | Cấp nước, thoát nước |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| II.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1 | Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | BH | Tối đa 4 năm | 267.620 |  |  |  | - | - | - |
|  | Trong đó |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| b | Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan: Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện |  |  |  | 12.000 |  |  | 12.000 | - | UBND thành phố Biên Hòa |
| 2 | Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp 1 ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch | NT | Đến 2023 | 33.302 | 2.200 |  | (653) | 1.547 | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Dự án cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định | ĐQ | Tối đa 4 năm | 65.062 | 5.700 |  |  | 5.700 | - | UBND huyện Định Quán |
| III | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| III.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 1 | Dự án kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch (ngân sách huyện Nhơn Trạch thực hiện bồi thường) | NT | Tối đa 4 năm | 207.315 | 10.000 |  |  | 10.000 | - | UBND huyện Nhơn Trạch |
| IV | Môi trường |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| IV.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 1 | Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát | BH | Đến 2024 | 73.641 |  |  | 772 | 772 | - | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| B | Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai |  |  | 150.000 | 15.000 | 35.000 |  | 15.000 | 35.000 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh |