| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: 36/NQ-HĐND |  | Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2023 |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và dừng chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và dừng chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra số 817/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án nhóm B, cụ thể như sau:

1. Dự án xây dựng các tuyến đường trong nội bộ Khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1.

2. Dự án xây dựng Trung tâm điều hành tác chiến quản lý an ninh trật tự.

3. Dự án Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2028.

(Chi tiết tại Phụ lục I, II và III kèm theo)

Điều 2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án nhóm B, cụ thể như sau:

1. Dự án đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh.

2. Dự án đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú.

3. Dự án đường Hùng Vương nối dài, huyện Tân Phú.

(Chi tiết tại Phụ lục IV, V và VI kèm theo)

Điều 3. Quyết định dừng chủ trương đầu tư 01 dự án nhóm C

Dừng chủ trương đầu tư dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Bảo - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

|  | CHỦ TỊCH Thái Bảo |
| --- | --- |

Phụ lục I

DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG NỘI BỘ KHU 1 -

KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIÊN HÒA 1

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng các tuyến đường nội bộ trong Khu 1 -  Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 (các tuyến đường Số 2, đường Số 12 và một đoạn đường Số 11) nhằm từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, giao thông đô thị của thành phố Biên Hòa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác quỹ đất vùng phụ cận dự án làm cơ sở huy động nguồn lực để tái đầu tư trên địa bàn thành phố Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung.

2. Quy mô đầu tư: Công trình giao thông (đường đô thị), cấp II. Vận tốc thiết kế 50 km/h.

Đầu tư xây dựng các tuyến đường gồm: Đường Số 2 với chiều dài khoảng 970m, lộ giới 24 m (vỉa hè mỗi bên 6 m, mặt đường 12 m); đường Số 11 (đoạn từ đường Số 2 đến đường Số 1) với chiều dài khoảng 262 m, lộ giới 24 m (vỉa hè mỗi bên 6 m, mặt đường 12 m); đường Số 12 với chiều dài khoảng 965 m, lộ giới 24 m (vỉa hè mỗi bên 6m, mặt đường 12 m).

Đầu tư hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật. Xây dựng tuyến cống hộp dài khoảng 220 m trên đường Trần Quốc Toản (hiện hữu) để thoát nước.

3. Nhóm dự án: dự án nhóm B.

4. Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 318,138 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 142,793 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 21,419 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 63,505 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 90,421 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2024 - 2027

8. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm (2024 - 2027), dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030.

9. Nội dung khác:

Thống nhất về chủ trương cho phép lập đề án khai thác quỹ đất phụ cận dự án (05 khu) với diện tích khoảng 36 ha tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa (kèm theo hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án). Đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện lập và trình duyệt Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó rà soát về cơ sở pháp lý, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện di dời các doanh nghiệp và thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật có liên quan; đảm bảo tái định cư trước khi thu hồi đất và có phương án di dời các doanh nghiệp phù hợp, tránh trường hợp khiếu kiện, khiếu nại kéo dài của các tổ chức, cá nhân./.

Phụ lục ii

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TÁC CHIẾN                        QUẢN LÝ AN NINH TRẬT TỰ

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại, phục vụ hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung, có khả năng kết nối nguồn dữ liệu từ các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ; kết nối đến cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an triển khai; có khả năng kết nối đến cơ sở dữ liệu của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hỗ trợ lực lượng nghiệp vụ trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi khủng bố, bạo loạn lật đổ chính quyền; các băng nhóm tội phạm (trộm cắp, cướp giật, đối tượng tình nghi,…); các biểu hiện tụ tập đông người; các đám cháy, khói xảy ra trên địa bàn tỉnh; truy vết, phát hiện và xử lý các hành vi, phương tiện giao thông (đua xe trái phép, mất cắp, cướp giật, vi phạm trật tự an toàn giao thông,…); phát hiện, cung cấp dữ liệu để xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Hệ thống là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ giúp lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đồng thời, giúp lãnh đạo Công an trong công tác quản lý, điều hành; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công an trong công tác nghiệp vụ ngành, tham mưu cho cấp lãnh đạo quyết định điều hành một cách kịp thời, chính xác.

2. Quy mô đầu tư:

- Hợp phần I: Xây dựng hệ thống camera chuyên dụng với chức năng giám sát, nhận dạng, thu thập dữ liệu các phương tiện, bảng số xe, nhận dạng đối tượng.

- Hợp phần II: Xây dựng Trung tâm dữ liệu nghiệp vụ ngành nhằm lưu trữ cơ sở dữ liệu ngành Công an tỉnh Đồng Nai, dữ liệu đã xử lý thu thập từ các nguồn camera.

- Hợp phần III: Xây dựng hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai với chức năng giám sát hình ảnh, thu thập thông tin, điều hành chỉ huy trong các tình huống về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, biểu tình, bạo loạn.

- Hợp phần IV: Đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho các phòng giám sát hình ảnh, phòng máy chủ tại trụ sở Công an tỉnh và các huyện, thành phố có vị trí đặc thù, trọng điểm của tỉnh, nhằm thiết lập vùng biên (vùng E) để tăng cường khả năng lưu trữ, xử lý, thu thập dữ liệu các hạ tầng, thiết bị camera xã hội hóa sẵn có trên địa bàn.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B

4. Tổng mức đầu tư: 796,921 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Đồng Nai.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2024 - 2027

8. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm (2024 - 2027), dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030.

9. Nội dung khác:

Trong quá trình phê duyệt đầu tư dự án, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát quy mô đầu tư dự án để tránh trùng lắp các hạng mục với dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh đang xây dựng, đảm bảo khả năng kết nối, tận dụng các nguồn dữ liệu camera hiện có (như camera tại các bến xe, camera giao thông....) và triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định./.

Phụ lục iiI

DỰ ÁN NÂNG CẤP TRUNG TÂM DỮ LIỆU TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN ĐẠI, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2023 - 2028

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1. Mục tiêu đầu tư

- Trung tâm dữ liệu mới sẽ có khả năng đáp ứng nhu cầu về hạ tầng dữ liệu cho các ứng dụng, dịch vụ mới của tỉnh trong giai đoạn chuyển đổi số 2023 - 2028, bao gồm điện toán đám mây, big data, AI, IoT, SOC,...

- Đảm bảo tính hiện đại: Đầu tư các thiết bị mới, hiện đại, sử dụng công nghệ mới.

- Nâng cao khả năng sẵn sàng cao của hệ thống: Trung tâm dữ liệu mới sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn Tier III, có thiết kế dạng module, dễ dàng di chuyển, thay thế, mở rộng, hệ thống hoạt động ổn định thông suốt.

- Tăng cường tính bảo mật của hệ thống: Trung tâm dữ liệu mới sẽ được trang bị các hệ thống bảo mật hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin.

- Tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì: Trung tâm dữ liệu mới sẽ được sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, giúp tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì; sử dụng các công nghệ tự động hóa trong quản trị, vận hành giúp tối ưu hệ thống và tài nguyên, nâng cao hiệu quả sử dụng.

2. Quy mô đầu tư

- Về hạ tầng Trung tâm dữ liệu và các tủ rack: đầu tư tủ rack và hạ tầng Trung tâm dữ liệu với thiết kế dạng module đạt Tier III trở lên tích hợp sẵn các thành phần hạ tầng của Trung tâm dữ liệu như phòng cháy chữa cháy, máy làm lạnh, giám sát môi trường, giám sát an ninh, máng cáp, tủ điện, thiết bị cắt lọc sét, tiếp địa; Trung tâm dữ liệu có thể dễ dàng di chuyển, linh động, triển khai nhanh mà không mất thời gian xây dựng, tốn nhiều diện tích; không gian Trung tâm dữ liệu có thể phục vụ lên tới 10 tủ rack máy chủ và thiết bị mạng.

- Về nguồn điện: Đầu tư biến áp, hệ thống UPS và máy phát điện để cung cấp nguồn điện chính và nguồn dự phòng cho TTDL ở địa điểm mới.

- Về hệ thống mạng: Đầu tư các thiết bị mạng (Router, Switch, tường lửa) hiện đại, có khả năng xử lý những luồng dữ liệu lớn, tốc độ cao, đáp ứng mô hình chuyển đổi IPv6 và yêu cầu về an toàn thông tin.

- Về hệ thống lưu trữ, sao lưu, máy chủ, DNS, giải pháp ảo hóa: Đầu tư các hệ thống lưu trữ, sao lưu, máy chủ, DNS, giải pháp ảo hóa mới, hiện đại, có hiệu năng cao và sử dụng công nghệ mới đáp ứng nhu cầu triển khai các hệ thống, dịch vụ dùng chung của tỉnh giai đoạn 2023 - 2028.

- Về hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng: Đầu tư các hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng hiện đại, đáp ứng nhu cầu giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin trong Trung tâm dữ liệu của tỉnh.

- Về quản trị, vận hành, khai thác: Đầu tư các giải pháp quản trị tập trung, các giải pháp tự động hóa việc quản trị, vận hành, khai thác các thành phần trong Trung tâm dữ liệu để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống, đảm bảo an toàn, tối ưu hệ thống.

- Về di dời hệ thống hiện hữu sang Trung tâm dữ liệu mới: Thực hiện di dời toàn bộ thiết bị của các hệ thống đang đặt tại Trung tâm dữ liệu hiện hữu sang Trung tâm dữ liệu mới đảm bảo không làm gián đoạn dịch vụ và yêu cầu an toàn thông tin.

- Về đào tạo, hướng dẫn sử dụng: tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng cho đội ngũ vận hành và quản lý Trung tâm dữ liệu.

Các hệ thống đang đặt tại Trung tâm dữ liệu hiện hữu (Trung tâm Viễn thông 1 - Viễn thông Đồng Nai, số 01, đường 30/4, thành phố Biên Hòa) sẽ tiếp tục được duy trì và làm dự phòng một phần cho hệ thống mới. Các hệ thống này sẽ được di dời qua Trung tâm dữ liệu mới. Toàn bộ hệ thống mới đầu tư sẽ được đặt trong các tủ rack của module Trung tâm dữ liệu mới và được đặt tại địa điểm mới có địa chỉ số 395, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: 120 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai, số 395, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2024 - 2027

8. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm (2024 - 2027), dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

9. Nội dung khác:

Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp triển khai thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả và phù hợp theo quy định, trong đó lưu ý việc kết nối dữ liệu đảm bảo đồng bộ, liên tục, bảo mật để phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Phụ lục iV

DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1, THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. Nội dung chủ trương đầu tư được phê duyệt (Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh):

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết áp lực về giao thông cho thành phố Long Khánh, góp phần hoàn thiện trục vành đai bao quanh nội đô thành phố, tạo tiền đề mở rộng đô thị hóa thành phố về các vùng ven, tạo điểm nhấn và mỹ quan cho đô thị Long Khánh, thúc đẩy sự phát triển về mặt kinh tế, xã hội của thành phố Long Khánh.

2. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đường giao thông trong đô thị, cấp II, vận tốc thiết kế 50 km/h.

- Nội dung đầu tư: Xây dựng đường Vành đai 1 với chiều dài khoảng 4.400 m, điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 1 (tại lý trình Km1823+800 ngay trạm xăng dầu Suối Tre), điểm cuối tuyến giao với đường Quốc lộ 1 (tại lý trình Km1813+500). Kết cấu bê tông nhựa nóng, nền rộng 45 m, mặt đường 14 m, vỉa hè mỗi bên rộng 6 m, trồng cây xanh ở giữa rộng 19 m. Xây dựng cầu vượt tuyến đường sắt Bắc - Nam, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông.

3. Địa điểm: Phường Suối Tre, phường Bàu Sen, phường Phú Bình, thành phố Long Khánh.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

5. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 1.082 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 526,35 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 78,33 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 384,61 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 92,71 tỷ đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương là 500 tỷ, phần còn lại đầu tư từ ngân sách tỉnh.

7. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

8. Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án và các nội dung liên quan:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

- Thực hiện rà soát lại các quy hoạch có liên quan để khai thác quỹ đất dọc hai bên đường, giải pháp thực hiện làm cơ sở để xem xét bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án.

II. Nội dung điều chỉnh:

5. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 1.458,382 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 526,350 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 78,33 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 760,992 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 92,710 tỷ đồng)./.

Phụ lục V

DỰ ÁN ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH, HUYỆN TÂN PHÚ

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. Nội dung chủ trương đầu tư được phê duyệt (Nghị quyết 193/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1.  Sự  cần  thiết  và  mục  tiêu  đầu  tư:  Đầu  tư  đường  Nguyễn  Chí Thanh, huyện Tân Phú theo quy hoạch của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực có thể an tâm định canh, định cư ổn định cuộc sống lâu dài. Mặt khác đáp ứng nhu cầu giao thông trong khu vực, góp phần đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực thị trấn. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa cho khu vực.

2. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Công trình đường trong đô thị, đường ô tô  cấp  III  (theo  tiêu  chuẩn  phân  cấp  theo  Thông  tư  số  03/2016/TT-BXD  ngày 10 tháng 3 năm 2016).

Nội dung đầu tư gồm: Xây dựng đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú chiều dài tuyến khoảng 1.045 m. Điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 20, điểm cuối tuyến giao đường Lê Đại Hành (đường quy hoạch). Đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, đường phố gom, vận tốc thiết kế 50 km/h. Theo quy hoạch bề rộng mặt đường 9 m, vỉa hè rộng 5 m x 2 = 10 m, nền đường rộng 19 m. Các hạng mục đầu tư gồm: Đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh và hệ thống an toàn giao thông.

3. Địa điểm: Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

4. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 120,938 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường giải tỏa khoảng 53 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 10,92 tỷ đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

6. Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

7. Chủ đầu tư: UBND huyện Tân Phú.

8. Một số vấn đề lưu ý khi lập hồ sơ dự án

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường đảm bảo đủ điều kiện trình và duyệt dự án đầu tư.

- Có giải pháp, phương án tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư cho các hộ dân (nếu có) theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

- Xây dựng tuyến đường đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, kiến tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo thoát nước, chống ngập úng cục bộ.

- Tính tổng mức vốn đầu tư của dự án đảm bảo không lớn hơn so với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền

II. Nội dung điều chỉnh:

4. Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 150,135 tỷ đồng. Cụ thể: chi phí xây dựng khoảng 52,901 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 0,648 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 5,266 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 13,649 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 77,671 tỷ đồng./.

Phụ lục VI

DỰ ÁN ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG NỐI DÀI, HUYỆN TÂN PHÚ

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. Nội dung chủ trương đầu tư được phê duyệt (Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Xây dựng đường Hùng Vương nối dài huyện Tân Phú nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị theo quy hoạch của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực có thể an tâm định canh, định cư, ổn định cuộc sống lâu dài. Mặt khác đáp ứng nhu cầu giao thông trong khu vực, góp phần giảm thiểu lưu lượng giao thông trên tuyến đường Tà Lài và đường Nguyễn Hữu Cảnh để chống ùn tắc giao thông vào thời điểm công nhân Khu công nghiệp Tân Phú đi làm cũng như tan ca, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa cho khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trấn chỉnh trang đô thị.

2. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B, đường ô tô trong đô thị cấp IV. Gồm:

Xây dựng mới tuyến đường dài khoảng 2.000 m. Điểm đầu tuyến giáp với đường Nguyễn Thượng Hiền và đường Hùng Vương (đoạn qua Khu tái định cư B, C), điểm cuối tuyến giáp đường D3 (đường quy hoạch). Mặt đường rộng 10,5 m, kết cấu bê tông nhựa nóng; vỉa hè mỗi bên rộng 6m kết cấu bê tông đá 1x2 (có trồng cây xanh trên vỉa hè); nền đường rộng 22,5 m. Mo đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc = 133 Mpa, vận tốc thiết kế 50 km/h.

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa.

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng.

3. Địa điểm đầu tư: Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 91,6 tỷ đồng (chi phí xây dựng khoảng 34,4 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 43 tỷ đồng, các chi phí khác khoảng 6 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 8,2 tỷ đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

6. Tiến độ triển khai dự án: Tối đa 5 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

7. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án

- Báo cáo rõ về số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư; tính hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của khoản 5 Điều 18 Luật Đầu tư công; so sánh tổng mức đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

II. Nội dung điều chỉnh:

4. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 155,808 tỷ đồng (trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 35,482 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác và các chi phí còn lại khoảng 3,63 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 102,532 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 14,164 tỷ đồng).

6. Thời gian thực hiện dự án: năm 2019 - 2024./.