| Phụ lục III.3 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên chủ đầu tư, tên dự án | Phân loại | Địa điểm (cấp xã cũ) | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2024 | Năm 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | Kế hoạch 2025 | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT | XSKT | ĐẤT | Kết dư (NSTT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+…+13 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 1.902.274 | 1.234.303 | 848.901 | 703.773 | 148.276 | 50.397 | 150.000 | 355.100 |
| I | Ban Quản lý dự án khu vực 03 |  |  |  | 1.863.850 | 892.037 | 620.896 | 618.773 | 119.776 | 50.397 | 123.500 | 325.100 |
| 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | HT 25 | Hưng Thịnh | 1960/QĐ-UBND 25/04/2025 | 93.753 | 46.050 | 49.632 | 37.000 | 0 | 20.000 | 0 | 17.000 |
| 2 | Trường Tiểu học - THCS Minh Đức | CT sang 2026 | Bắc Sơn | 6487/QĐ-UBND 30/12/2024 | 141.593 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 5.000 | 30.000 |
| 3 | Tổng thể chỉnh trang cảnh quan khu vực Bờ Hồ | CT sang 2026 | TT Trảng Bom | 6373/QĐ-UBND 27/12/2024 | 46.960 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 3.000 | 29.000 |
| 4 | Xây mới Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tại tổ 7, ấp 5, xã Sông Trầu | HT 25 | Sông Trầu | 5898/QĐ-UBND 29/12/2023 | 58.031 | 31.000 | 1.000 | 30.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 5.000 |
| 5 | Đường D1 (trục dọc khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo) | HT 25 | TT Trảng Bom | 6375/QĐ-UBND 27/12/2024 | 47.281 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 6 | Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | HT 25 | TT Trảng Bom | 6080/QĐ-UBND 24/06/2022 | 295.604 | 66.318 | 255.179 | 25.000 | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 |
| 7 | Xây bậc tiểu học của trường THCS Võ Thị Sáu (cơ sở tại ấp 1, xã Sông Trầu) | HT 25 | Sông Trầu | 3512/QĐ-UBND 23/07/2024 | 33.224 | 25.500 | 500 | 25.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 |
| 8 | Trường Tiểu học - THCS Sông Mây | CT sang 2026 | Bắc Sơn | 6484/QĐ-UBND 30/12/2024 | 108.506 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 4.000 | 20.000 |
| 9 | Sửa chữa trường THCS Nguyễn Bá Ngọc tại ấp Tân Hưng và xây mới phân hiệu tiểu học của Trường Nguyễn Bá Ngọc tại ấp Tân Phát, xã Đồi 61 | CT sang 2026 | Đồi 61 | 6688/QĐ-UBND 31/12/2024 | 77.335 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 1.500 | 20.500 |
| 10 | Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) | HT 25 | TT Trảng Bom | 71/QĐ-SKHĐT 15/07/2022 | 68.022 | 27.000 | 7.000 | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | Nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình | HT 25 | Bàu Hàm | 5894/QĐ-UBND 29/12/2023 | 27.937 | 26.895 | 7.500 | 18.497 | 7.000 | 5.397 | 0 | 6.100 |
| 12 | Nâng cấp Trường Tiểu học Trần Phú | HT 25 | Hố Nai 3 | 5895/QĐ-UBND 29/12/2023 | 33.585 | 25.500 | 7.500 | 18.000 | 14.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| 13 | Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Ngô Quyền) | HT 25 | TT Trảng Bom | 3514/QĐ-UBND 23/07/2024 | 57.699 | 18.500 | 500 | 18.000 | 14.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| 14 | Cải tạo, chỉnh trang đường Trường Chinh | HT 25 | TT Trảng Bom | 6483/QĐ-UBND 30/12/2024 | 26.917 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 5.000 | 13.000 |
| 15 | Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Hùng Vương) | HT 25 | TT Trảng Bom |  | 54.835 | 15.866 | 866 | 15.000 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 |
| 16 | Đường 3/2 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Văn Linh) | HT 25 | TT Trảng Bom | 16491/QĐ-UBND 30/12/2022 | 41.368 | 19.400 | 4.400 | 15.000 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 |
| 17 | Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập khu vực ngã tư Tân Lập và ấp Tân Lập 2 | HT 25 | Cây Gáo | 6689/QĐ-UBND 31/12/2024 | 24.329 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 4.000 | 11.000 |
| 18 | Nâng cấp trường Tiểu học Trần Quý Cáp | HT 25 | Đông Hòa | 5896/QĐ-UBND 29/12/2023 | 24.473 | 24.473 | 6.000 | 14.900 | 0 | 12.000 | 0 | 2.900 |
| 19 | Nâng cấp, cải tạo trường Mẫu giáo Quảng Tiến | HT 25 | Quảng Tiến | 6485/QĐ-UBND 30/12/2024 | 20.544 | 13.000 | 0 | 13.000 | 6.000 | 0 | 2.000 | 5.000 |
| 20 | Cải tạo, chỉnh trang đường 29/4 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Trần Phú) | HT 25 | TT Trảng Bom | 3691/QĐ-UBND 24/07/2024 | 43.761 | 12.500 | 500 | 12.000 | 9.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| 21 | Cải tạo mương thoát nước dọc đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ cầu số 6 đến cầu số 10) | HT 25 | Sông Trầu |  | 19.939 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 22 | Xây thêm một số hạng mục giai đoạn 2 Trường THCS Võ Nguyên Giáp | HT 25 | TT Trảng Bom | 5893/QĐ-UBND 29/12/2023 | 29.798 | 22.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 10.000 | 0 | 1.000 |
| 23 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đinh Tiên Hoàng | HT 25 | Bình Minh | 2969/QĐ-UBND 30/05/2025 | 15.296 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 24 | Đường Vườn Ngô | HT 25 | TT Trảng Bom | 16489/QĐ-UBND 30/12/2022 | 46.054 | 42.384 | 32.384 | 10.000 | 3.000 | 0 | 5.000 | 2.000 |
| 25 | Đường Đinh Quang Ân | HT 25 | TT Trảng Bom | 11074/QĐ-UBND 04/10/2022 | 14.723 | 12.831 | 3.231 | 9.600 | 0 | 0 | 2.000 | 7.600 |
| 26 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường GTNT ấp Tân Hưng | HT 25 | Đồi 61 | 6486/QĐ-UBND 30/12/2024 | 14.990 | 13.708 | 0 | 9.000 | 4.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| 27 | Xử lý sạt lở và xây dựng đường Lý Nam Đế đoạn còn lại | HT 25 | TT Trảng Bom | 1219/QĐ-UBND 27/03/2025 | 11.840 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 8.600 |
| 28 | Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trường Tiểu học Cao Bá Quát | HT 25 | TT Trảng Bom | 6481/QĐ-UBND 30/12/2024 | 11.587 | 8.000 | 0 | 8.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| 29 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Lý Tự Trọng | HT 25 | Quảng Tiến | 2968/QĐ-UBND 30/05/2025 | 13.226 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 30 | Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - Viễn thông trên địa bàn huyện Trảng Bom | HT 25 | Huyện Trảng Bom | 6685/QĐ-UBND 31/12/2024 | 12.749 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 31 | Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục Trường mẫu giáo Tân Lập | HT 25 | Sông Trầu | 3690/QĐ-UBND 24/07/2024 | 11.890 | 10.709 | 2.809 | 7.900 | 4.500 | 0 | 0 | 3.400 |
| 32 | Đường tổ 8, ấp Quảng Hòa | HT 25 | Quảng Tiến | 6686/QĐ-UBND 31/12/2024 | 12.033 | 11.090 | 0 | 7.200 | 3.000 | 0 | 0 | 4.200 |
| 33 | Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Nguyễn Hoàng) | HT 25 | TT Trảng Bom | 6800/QĐ-UBND 15/09/2021 | 70.528 | 23.250 | 63.125 | 7.000 | 0 | 0 | 5.000 | 2.000 |
| 34 | Xây dựng nút giao thông đường Nguyễn Huệ, đường D8 Khu dân cư đấu nối với QL1A | HT 25 | TT Trảng Bom | 3513/QĐ-UBND 23/07/2024 | 12.443 | 10.700 | 3.700 | 7.000 | 5.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 35 | Đường số 6, liên ấp xã Bàu Hàm | HT 25 | Bàu Hàm | 6482/QĐ-UBND 30/12/2024 | 10.792 | 10.536 | 0 | 7.000 | 4.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| 36 | Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Cây Điệp | HT 25 | Cây Gáo | 3689/QĐ-UBND 24/07/2024 | 11.111 | 10.629 | 3.953 | 6.676 | 4.276 | 0 | 0 | 2.400 |
| 37 | Nhà Công an xã Đồi 61 | HT 25 | Đồi 61 | 7406/QĐ-UBND 31/08/2022 | 7.896 | 7.761 | 3.061 | 4.700 | 2.000 | 0 | 0 | 2.700 |
| 38 | Nhà xã đội xã Cây Gáo | HT 25 | Cây Gáo | 3510/QĐ-UBND 23/07/2024 | 7.759 | 7.500 | 3.000 | 4.500 | 4.000 | 0 | 0 | 500 |
| 39 | Công viên cây xanh tại xã Bình Minh | HT 25 | Bình Minh | 3515/QĐ-UBND 23/07/2024 | 9.204 | 5.000 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| 40 | Đường 29/4 (đoạn trước Nông trường Cao su) | HT 25 | TT Trảng Bom | 1931/QĐ-UBND 28/05/2020 | 11.624 | 11.256 | 8.317 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 41 | Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Đức Trí | HT 25 | Hố Nai 3 | 5892/QĐ-UBND 29/12/2023 | 14.979 | 14.979 | 10.665 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 42 | Nhà Xã đội xã Đồi 61 | HT 25 | Đồi 61 | 3509/QĐ-UBND 23/07/2024 | 5.361 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 2.500 | 0 | 0 | 500 |
| 43 | Đường vào trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tại tổ 7, ấp 5, xã Sông Trầu | HT 25 | Sông Trầu | 6374/QĐ-UBND 27/12/2024 | 3.435 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.000 | 0 | 0 | 700 |
| 44 | Đường nội đồng Suối Đá - cầu Công An | HT 25 | Hưng Thịnh | 16487/QĐ-UBND 30/12/2022 | 21.368 | 21.368 | 17.500 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 45 | Công viên cây xanh Khu 6 ấp Bàu Cá | HT 25 | Trung Hòa | 5897/QĐ-UBND 29/12/2023 | 7.477 | 7.100 | 6.100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nâng cấp đường Yên Thế, ấp Thái Hòa | HT 25 | Hố Nai 3 | 6192/QĐ-UBND 23/12/2024 | 9.284 | 9.284 | 8.050 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Cải tạo, nâng cấp các hạng mục trong khuôn viên trụ sở Công an huyện | HT 25 | TT Trảng Bom |  | 14.889 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |  |  |
| 48 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba đường Trảng Bom - Cây Gáo) | HT 25 | TT Trảng Bom |  | 105.818 | 37.650 | 94.424 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| II | Ban Quản lý dự án khu vực 03 |  |  |  | 26.855 | 17.073 | 4.890 | 12.500 | 0 | 0 | 2.500 | 10.000 |
| 1 | Thay thế đèn Led tiết kiệm sử dụng công nghệ quản lý chiếu sáng thông minh trên địa bàn huyện | CT sang 2026 | Huyện Trảng Bom | 1218/QĐ-UBND 27/03/2025 | 18.944 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 2 | Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến QL1A - Đường song hành Nguyễn Hữu Cảnh) | HT 25 | TT Trảng Bom | 4028/QĐ-UBND 25/09/2017 | 7.911 | 7.073 | 4.890 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| III | Ban Quản lý dự án khu vực 03 |  |  |  | 11.569 | 10.500 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên, nâng cấp trụ sở HĐND-UBND huyện Trảng Bom | HT 25 | TT Trảng Bom | 3510/QĐ-UBND 23/07/2024 | 11.569 | 10.500 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Nhiệm vụ khác |  |  |  | 0 | 314.693 | 216.115 | 69.000 | 25.000 | 0 | 24.000 | 20.000 |
| 1 | Nhóm thanh toán cho các dự án thi công hoàn thành năm trước chuyển sang (chi tiết theo phụ lục đính kèm) |  | 0 |  |  | 187.448 | 122.870 | 35.000 | 15.000 |  | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Nhóm dự án nhỏ và hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa ấp, khu phố (chi tiết theo phụ lục đính kèm) |  | 0 |  | 0 | 73.184 | 53.184 | 20.000 | 10.000 |  | 5.000 | 5.000 |
| 3 | Kinh phí ủy thác cho vay đối tượng hộ nghèo và đối tượng chính sách cho Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện |  | 0 |  | 0 | 42.000 | 30.000 | 12.000 |  |  | 7.000 | 5.000 |
| 4 | Kinh phí bổ sung nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện (của Hội Nông dân huyện) |  | 0 |  | 0 | 5.000 | 4.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 5 | Nhóm bố trí vốn để có cơ sở hoàn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án |  | 0 |  |  | 7.061 | 6.061 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |