Phụ lục III.4.2

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Nguồn Khai thác quỹ đất kết dư ngân sách các năm trước)

(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND

ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

|  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng (cấp xã cũ) | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư dự án (số, ngày tháng) | Tổng dự toán được duyệt | Kế hoạch vốn 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 1.830.302 | 270.000 |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 350.502 | 75.220 |
| 1 | Đường bên hông chợ đầu mối (giai đoạn 2) | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 973/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2024 | 149.155 | 14.720 |
| 2 | Đường N7 nối dài | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 1968/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 | 48.643 | 10.000 |
| 3 | Đường Nguyễn Thái Học | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 1690/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 | 34.863 | 15.500 |
| 4 | Đường trục chính D8 (Từ đường N1 đến QL1A) | Thị trấn Dầu Giây | 2024-2026 | 769/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 | 47.889 | 20.000 |
| 5 | Đường vào trường THCS Lý Tự Trọng | Lộ 25 | 2023-2025 | 3030/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 | 7.762 | 4.000 |
| 6 | Cải tạo sửa chữa trung tâm văn hoá xã Xuân Thiện HTCĐ xã Xuân Thiện; Nhà văn hoá kết hợp văn phòng ấp Xuân Thiện và ấp Tín nghĩa | Xuân Thiện | 2021-2025 | 3333/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 | 4.967 | 3.100 |
| 7 | Cải tạo, sửa chữa TTVH - HTCĐ xã Lộ 25 và nhà văn hoá kết hợp văn phòng ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 | Lộ 25 | 2023-2025 | 2890/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 | 7.632 | 3.400 |
| 8 | Trường THCS Thăng Long | Quang trung | 2022-2025 | 9899/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 49.591 | 4.500 |
| II | Khởi công mới |  |  |  | 808.837 | 95.675 |
| 1 | Đường trục chính N1 - đô Thị Dầu Giây (đoạn từ đường D6 đến đường Trảng Bom-Xuân Lộc) | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 3831/QĐ-UBND ngày25/9/2024 | 35.190 | 10.000 |
| 2 | Đường 135 (Đoạn từ đường Suối tre - Bình Lộc đến đường Lạc Sơn - Xuân Thiện) | Xuân Thiện | 2023-2025 | 4673/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 25.914 | 10.000 |
| 3 | Đường cầu ông Bồ đi thành phố Long Khánh | Xuân Thiện | 2023-2025 | 5257/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 | 43.075 | 10.000 |
| 4 | Đường vành đai phía đông của huyện giáp thành phố Long khánh | Quang Trung | 2025-2028 | 03/NĐ-HĐND ngày 25/02/2022 | 242.726 | 10.000 |
| 5 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng và bổ sung hệ thống biển báo giao thông trên tuyến đường song hành phía đông Quốc lộ 20 | Huyện Thống Nhất | 2025-2028 | 3334/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 | 14.871 | 10.000 |
| 6 | Trường mầm non Gia Kiệm, HM: Xây mới trên khuôn viên trường THCS Gia Kiệm cũ | Gia Kiệm | 2023-2025 | 4434/QĐ-UBND ngày 8/12/2023 | 40.802 | 1.500 |
| 7 | Trường Mầm non Gia Tân 3, hạng mục: xây mới phòng học và phòng chức năng | Gia Tân 3 | 2021-2025 | 254/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 | 37.400 | 1.300 |
| 8 | Trường mầm non Họa Mi, HM: Mở rộng, nâng cấp và cải tạo sửa chữa | Lộ 25 | 2021-2025 | 225/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 | 44.994 | 12.000 |
| 9 | Trường tiểu học Bạch Lâm, hạng mục: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng | Gia Tân 2 | 2023-2025 | 1381/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 | 44.604 | 2.000 |
| 10 | Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám | Gia Tân 3 | 2023-2025 | 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 101.815 | 10.000 |
| 11 | Trường tiểu học Tín Nghĩa, Hạng mục: xây dựng mới 21 phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng) | Xuân Thiện | 2024-2026 | 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 72.473 | 3.500 |
| 12 | Trụ sở công an Thị trấn Dầu Giây; hạng mục: Xây mới | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 3949/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 14.956 | 495 |
| 13 | Trụ sở Công an xã Lộ 25 | Lộ 25 | 2023-2025 | 3947/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 13.712 | 530 |
| 14 | Trung tâm hành chính xã Bàu Hàm 2 (hạng mục hạ tầng kỹ thuật) | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 2526/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 | 40.132 | 350 |
| 15 | Xây dựng Trường bắn súng bộ binh và Thao trường huấn luyện cho LLVT huyện Thống Nhất, HM: Hạ tầng kỹ thuật | Gia Kiệm | 2023-2025 | 5549/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 | 31.201 | 10.000 |
| 16 | Cải tạo, sửa chữa trung tâm VHTT-HTCĐ xã Quang Trung; nhà văn hoá kết hợp văn phòng ấp Nguyễn Huệ 1 và ấp Lê Lợi 2 | Quang trung | 2021-2025 | 2900/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 | 4.972 | 4.000 |
| III | Chuẩn bị đầu tư/ Bồi thường GPMB |  |  |  | 665.284 | 41.765 |
| 1 | Đường 326 (Đoạn từ đường Đông kim-Xuân Thiện vào trường THCS Gia Kiệm) | Gia Kiệm | 2025-2028 | 3421/QĐ-UBND ngày23/8/2024 | 19.777 | - |
| 2 | Đường phía Nam KCN Dầu Giây | Hưng Lộc | 2025-2028 | 467/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 | 14.464 | 10.000 |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng đường suối Cạn | Gia Tân 1 | 2025-2028 | 23/NQ-HĐND ngày 13/9/2022 | 73.500 | 10 |
| 4 | Đường D17 (giai đoạn 2, đoạn từ UBND xã Bàu Hàm 2 đến đường N7) | Bàu Hàm 2 | 2025-2028 | 739/QĐ-UBND | 22.850 | 10 |
| 5 | Đường phía nam suối Gia Đức (Từ đường Song hành quốc lộ 20 đến đường D6 Hồ Gia Đức) | Bàu hàm 2 | 2025-2028 |  | - | 10 |
| 6 | Đường Mùng 4 tết | Gia Tân 1, Gia tân 2 | 2025-2028 | 4838/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 38.450 | 500 |
| 7 | Đường Đức Huy - Thanh Bình | Gia Tân 1, Gia tân 2 | 2025-2028 | 44/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 | 131.596 | - |
| 8 | Cải tạo sửa chữa trường THCS Gia Kiệm (Cơ sở THCS Lam Sơn cũ) | Gia Kiệm | 2025-2028 | 2171/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 | 5.729 | - |
| 9 | Xây dựng văn phòng ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 2025-2028 | 3948/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 3.038 | - |
| 10 | Nạo vét suối sau cống Ba miệng | Thị trấn Dầu Giây, Bàu Hàm 2 | 2025-2028 | 1839/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 | 9.730 | - |
| 11 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư B1 xã Hưng Lộc, thị trấn Dầu Giây | Xã Hưng Lộc và thị trấn Dầu Giây | 2025-2028 | Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07/6/2024 | 144.732 | 10.000 |
| 12 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc | Xã Hưng Lộc | 2025-2028 | Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07/6/2024 | 107.310 | 10.000 |
| 13 | Trạm xử lý nước thải đô thị Dầu Giây | Thị trấn Dầu Giây | 2025-2028 | 3336/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 | 59.775 | 1.000 |
| 14 | Cải tạo vỉa hè hệ thống chiếu sáng xung quanh công viên trung tâm huyện Thống Nhất | TT Dầu Giây | 2025-2028 | 4622/QĐ-UBND ngày 16/11/2024 | 31.036 | 10.100 |
| 15 | Cải tạo sửa chữa trụ sở Đài truyền thanh huyện | Thị trấn Dầu Giây | 2025-2028 | 3441/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 | 3.297 | 135 |
| IV | Quy hoạch |  |  |  | 5.679 | 4.400 |
| 1 | Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu dân cự phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc | Ban QLDA | 2022-2025 | 995/QĐ-UBND 29/3/2024 | 478 | 200 |
| 2 | Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư xã Hưng Lộc | Ban QLDA | 2022-2025 | 1103/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 | 991 | 1.000 |
| 3 | Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu dân cự phục vụ tái định cư B1 xã Hưng Lộc, thị trấn dầu giây | Ban QLDA | 2022-2025 | 1322/QĐ-UBND 21/4/2024 | 479 | 200 |
| 4 | Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính xã Gia Tân 1 (Bước lập đồ án quy hoạch) | Gia Tân 1 | 2022-2025 | 1085/QĐ-UBND 19/4/2024 | 560 | 400 |
| 5 | Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thống Nhất | Huyện Thống Nhất | 2024-2025 |  | 2.200 | 2.100 |
| 6 | Chương trình phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây | Dầu Giây | 2023-2025 | 2313/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 971 | 500 |
| V | Bồ trí nguồn chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 2.910 |
| VI | Bố trí nguồn tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |  |  |  |  | 17.397 |
| VII | Dự phòng, chi hỗ trợ có mục tiêu các dự án XHH GTNT và điện hạ thế phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành |  |  |  |  | 32.633 |