| Phụ lục III.6 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Nội dung | Địa điểm đầu tư (xã cũ) | Quyết định đầu tư dự án |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024 | Năm 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  | Kế hoạch 2025 | trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT | XSKT | ĐẤT | NSTT (từ nguồn HTMT cũ) | Nguồn kết dư, khác … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+…+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 3.069.083 | 932.960 | 229.576 | 288.175 | 148.276 | 50.397 | 65.500 | 18.500 | 5.502 |
| A | NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  | 2.733.296 | 754.970 | 174.169 | 148.276 | 148.276 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | Chuyển tiếp |  |  | 1.349.616 | 463.600 | 163.229 | 105.870 | 105.870 | 0 | 0 | 0 |  |
| a) | Quản lý nhà nước |  |  | 893.886 | 111.000 | 8.450 | 17.050 | 17.050 |  |  |  |  |
| 1 | Xây mới BCHQS và cải tạo, sửa chữa UBND xã Vĩnh Thanh | xã Vĩnh Thanh | 3459; 27/9/2021 | 11.691 | 11.000 | 8.450 | 2.550 | 2.550 |  |  |  |  |
| 2 | Hạ tầng TĐC Phú Hội | xã Phú Hội | 83; 12/01/2011 | 392.407 | 50.000 | 0 | 7.500 | 7.500 |  |  |  |  |
| 3 | Hạ tầng TĐC Phước An | xã Phước An | 3637; 22/5/2017 | 489.788 | 50.000 | 0 | 7.000 | 7.000 |  |  |  |  |
| b) | Giao thông |  |  | 252.193 | 201.500 | 102.179 | 51.800 | 51.800 | - | - | - |  |
| 1 | Đường Lê Hồng Phong nối dài, huyện Nhơn Trạch | xã Phú Hội | 5687; 30/12/2020 | 231.138 | 200.000 | 102.179 | 43.000 | 43.000 |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp đường ông Nhứt, xã Long Thọ | xã Long Thọ | 1771; 20/5/2022 | 3.550 | 1.500 |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp đường ông Mong xã Long Thọ | " |  | - |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 4 | Đường tổ 4 công văn hóa, ấp Quới Thạnh, xã Phước An | xã Phước An | 1194; 06/4/2022 | 3.642 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |
| 5 | Đường tổ 2-10 (Nguyễn Văn Khỏe), ấp Vũng Gấm, xã Phước An | " | 1193; 06/4/2022 | 3.714 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 6 | Đường tổ 6, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội | xã Phú Hội | 5704; | 1.900 |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |
| 7 | Đường tổ 7, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội | " | 5.705 | 2.695 |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |
| 8 | Đường tổ 8, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội | " | 5.703 | 2.249 |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |
| 9 | Đường tổ 15, ấp Đất Mới, xã Phú Hội | " | 5.701 | 1.711 |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 10 | Đường tổ 3-14, ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội | " | 5.698 | 1.594 |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
| c) | Cấp, thoát nước |  |  | 135.551 | 110.600 | 19.100 | 18.300 | 18.300 | - | - | - |  |
| 1 | Mương thoát nước đường Miễu, ấp Long Hiệu, xã Long Tân | xã Long Tân | 2431; 08/7/2021 | 5.687 | 5.000 | 4.100 | 700 | 700 |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa vị trí hư hỏng mương thoát nước đường Võ Văn Tần (Long Thọ 1), huyện Nhơn Trạch | " | 2434; 08/7/2021 | 10.000 | 8.400 | 8.100 | 750 | 750 |  |  |  |  |
| 3 | Tuyến mương thoát nước tổ 15-16, ấp Bình Phú, xã Long Tân | " | 2435; 08/7/2021 | 10.000 | 4.200 | 6.600 | 950 | 950 |  |  |  |  |
| 4 | Tuyến thoát nước Suối Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh | xã Vĩnh Thanh | 2913; 10/8/2021 | 59.999 | 59.000 | 200 | 9.000 | 9.000 |  |  |  |  |
| 5 | Tuyến thoát nước suối Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh | " | 2194; 10/8/2021 | 34.716 | 34.000 | 100 | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 6 | Các tuyến ống nước sạch xã Vĩnh Thanh năm 2022 | " | 2276; 20/6/2022 | 7.923 |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |
| 7 | Các tuyến ống cấp nước sạch xã Phú Hội | xã Phú Hội | 1396; 15/5/2023 | 7.226 |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |
| d) | An ninh |  |  | 6.582 | - | - | 4.000 | 4.000 | - | - | - |  |
| 1 | Cải tạo, sc nhà làm việc Đội CS THAHS&HTTP; nhà ăn, ở tập thể CBCS, sân đường khối CQCSĐT, nhà tạm giữ thuộc CA huyện Nhơn Trạch | xã Phú Hội | 359; 06/12/2023 | 6.582 |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |
| e) | Văn hoá |  |  | 41.247 | 30.500 | 25.800 | 8.370 | 8.370 | - | - | - |  |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao - HTCĐ xã Long Thọ | xã Long Thọ | 7965; 31/12/2019 | 18.228 | 11.500 | 8.100 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao - HTCĐ thị trấn Hiệp Phước | TT.Hiệp Phước | 4964; 14/12/2021 | 8.058 | 8.000 | 6.600 | 870 | 870 |  |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp, SC Trung tâm VH huyện Nhơn Trạch | huyện NT | 2579; 19/07/2021 | 14.961 | 11.000 | 11.100 | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |
| f) | Thị chính |  |  | 20.157 | 10.000 | 7.700 | 6.350 | 6.350 | - | - | - |  |
| 1 | Công viên đối diện đền thờ liệt sĩ | xã Long Thọ | 2288; 22/6/2022 | 20.157 | 10.000 | 7.700 | 6.350 | 6.350 |  |  |  |  |
| II | Thực hiện dự án |  |  | 1.044.849 | 234.000 | 8.140 | 12.620 | 12.620 | - | - | - |  |
| 1 | Nâng cấp mở rộng đường Phạm Thái Bường, huyện Nhơn Trạch | xã Phước Khánh | 783; 09/03/2021 | 269.405 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | Đường số 2 (đoạn từ đường ranh khu TĐC Phước Thiền đến đường Trần Phú) | xã Phước Thiền | 3792; 14/10/2021 | 51.437 | 1.000 | 500 | 700 | 700 |  |  |  |  |
| 3 | Đường số 7 (đoạn 2) từ đường khu công nghiệp 5 đến đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C), huyện Nhơn Trạch |  | 4461; 23/10/2020 | 273.700 | 50.000 | 2.400 | 420 | 420 |  |  |  |  |
| 4 | Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Trị (đường Cổng Đỏ), huyện Nhơn Trạch | xã Phú Hữu | 2528; 19/7/2021 | 79.875 | 79.000 | 250 | 1.835 | 1.835 |  |  |  |  |
| 5 | Nâng cấp mặt đường và ĐT hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường D1 KDC HUD) | xã Long Thọ | 3804; 14/10/2021 | 134.368 | 1.000 | 2.100 | 1.400 | 1.400 |  |  |  |  |
| 6 | Đường số 13 đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Ái Quốc (gđ 1) | xã Phú Hội | 4415; 23/10/2020 | 140.502 | 50.000 | 1.390 | 65 | 65 |  |  |  |  |
| 7 | Đường số 3 (gđ 1) (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường số 1), xã Phước Thiền | xã Phước Thiền | 780; 09/3/2021 | 38.962 | 10.000 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 8 | Chống sạt lở khu vực hồ chứa nước Hang Nai, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, |  | 2039; 05/07/2023 | 30.000 | 30.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 9 | Nâng cấp, sửa chữa Đường và mương thoát nước dọc đường liên xã Hiệp Phước - Phước Thiền |  | 2037; 05/7/2023 | 12.000 | 12.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 10 | Nâng cấp mở rộng mặt đường và hệ thống thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Ký, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch |  | 7395; 27/11/2024 | 14.600 |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |
| III | Chuẩn bị đầu tư |  |  | 338.831 | 57.370 | 2.800 | 2.554 | 2.554 | - | - | - |  |
| a) | Giao thông |  |  | 112.285 | 5.000 | 700 | 710 | 710 | - | - | - |  |
| 1 | Đường D, khu dân cư ngã tư Hiệp Phước |  | 764; 09/03/2021 | 6.030 | 3.000 |  | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Bờ kè Cầu Sắt, xã Phú Hội |  | 788; 09/3/2021 | 75.000 | 1.000 | 600 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Lát gạch vỉa hè đường Hùng Vương đoạn qua xã Long Thọ |  | 3685; 05/8/2019 | 15.000 | 1.000 | 100 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 4 | Đường tổ 1, ấp Vũng Gấm, xã Phước An | xã Phước An | 2652; 23/7/2021 | 4.755 |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |
| 5 | Đầu tư cống chui tại Km3+576 trên tuyến đường 25B huyện Nhơn Trạch |  | 7397; 27/11/2024 | 11.500 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| b) | Quản lý nhà nước |  |  | 217.346 | 43.370 | 1.900 | 1.744 | 1.744 | - | - | - |  |
| 1 | Xây mới phòng Giáo dục và Đào tạo |  | 2209; 25/6/2021 | 33.333 | 5.000 | 700 | 353 | 353 |  |  |  |  |
| 2 | Xây mới Ban chỉ huy quân sự, văn phòng một cửa và sửa chữa trụ sở UBND xã Phú hội |  | 2351; 27/06/22 | 12.142 | 12.000 | 200 | 165 | 165 |  |  |  |  |
| 3 | Trung tâm Hành chính xã Đại Phước |  | 3802; 14/10/2021 | 126.608 | 5.000 | 200 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Trạm trung chuyển rác thải xã Long Thọ |  | 291; 22/6/2022 | 12.715 | 12.000 | 700 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Xây mới phòng làm việc, phòng họp, phòng họp trực tuyến của UBND huyện |  | 1874; 16/6/2023 | 8.379 | 8.370 | 100 | 366 | 366 |  |  |  |  |
| 6 | BCHQS xã và văn phòng một cửa kết hợp cải tạo, sửa chữa UBND xã Phú Hữu |  | 2209; 25/6/2021 | 14.130 | 1.000 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |
| 7 | Trùng tu Đình Phú Mỹ |  | 7396; 27/11/2024 | 10.039 |  |  | 390 | 390 |  |  |  |  |
| c) | Thị chính |  |  | 9.200 | 9.000 | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1 | CT, NC HTCS đường Hùng Vương đoạn qua xã Phú Đông |  | 770; 09/03/2021 | 7.000 | 7.000 | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | CT, NC HTCS đường Lý Thái Tổ đoạn qua xã Phú Thạnh |  | 769; 09/03/2021 | 2.200 | 2.000 | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| IV | Dự án đã được phê duyệt quyết toán còn thiếu KHV |  |  |  |  |  | 27.232 | 27.232 |  |  |  |  |
| B | NGUỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  | 199.427 | 116.000 | 55.207 | 50.397 | - | 50.397 | - | - |  |
| I | Chuyển tiếp |  |  | 120.141 | 84.000 | 54.257 | 43.345 | - | 43.345 | - | - |  |
| 1 | Đầu tư hoàn chỉnh trường TH Phú Hội |  | 2433; 31/8/2022 | 14.923 | 14.000 | 11.450 | 1.800 |  | 1.800 |  |  |  |
| 2 | Mở rộng trường THCS Đại Phước |  | 1887; 01/6/2021 | 22.750 | 25.000 | 13.190 | 7.395 |  | 7.395 |  |  |  |
| 3 | Trường MG Phước Thiền (cở sở 2) |  | 3694; 29/10/2020 | 10.217 | 8.000 | 3.159 | 4.500 |  | 4.500 |  |  |  |
| 4 | Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Phước Khánh |  | 2132; 13/6/2022 | 10.643 | 10.000 | 9.350 | 650 |  | 650 |  |  |  |
| 5 | Trường TH Phước An (ấp Vũng Gấm) |  | 2557; 24/08/2023 | 61.608 | 27.000 | 17.108 | 29.000 |  | 29.000 |  |  |  |
| II | Chuẩn bị đầu tư |  |  | 79.286 | 32.000 | 950 | 705 |  | 705 |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Dương Văn Thì |  | 2422; 08/7/2021 | 13.644 | 1.000 | 250 | 240 |  | 240 |  |  |  |
| 2 | Trường Mầm non Phú Đông (Khu DC Sen Việt) |  | 3698; 29/9/2020 | 31.882 | 20.000 | 200 | 315 |  | 315 |  |  |  |
| 3 | Mở rộng Trường Mầm non Phú Đông huyện Nhơn Trạch |  | 2208; 25/6/2021 | 18.860 | 1.000 | 300 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Trường MG Phước Thiền (cở sở 1) |  | 3695; 29/9/2020 | 14.900 | 10.000 | 200 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| III | Dự án đã được phê duyệt quyết toán còn thiếu KHV |  |  |  |  |  | 6.347 |  | 6.347 |  |  |  |
| C | NGUỒN THU SỬ DỰNG ĐẤT |  |  | 59.999 | - | 200 | 65.500 | - | - | 65.500 | - | - |
| I | Dự án đã được phê duyệt quyết toán còn thiếu KHV |  |  |  |  |  | 54.500 |  |  | 54.500 |  |  |
| II | Hỗ trợ NHCSXH ủy thác cho vay đối tượng nghèo |  |  |  |  |  | 7.000 |  |  | 7.000 |  |  |
| III | Quỹ hỗ trợ Nông dân |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| IV | Thực hiện dự án |  |  | 59.999 | - | 200 | 4.000 | - | - | 4.000 | - |  |
| 1 | Tuyến thoát nước Suối Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh | xã Vĩnh Thanh | 2913; 10/8/2021 | 59.999 |  | 200 | 4.000 |  |  | 4.000 |  |  |
| D | HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU |  |  | 76.361 | 61.990 | - | 18.500 | - | - | - | 18.500 |  |
| I | Giao thông |  |  | 42.000 | 42.000 | - | 10.900 | - | - | - | 10.900 |  |
| 1 | Chống sạt lở khu vực hồ chứa nước Hang Nai, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, |  | 2039; 05/07/2023 | 30.000 | 30.000 |  | 5.900 |  |  |  | 5.900 |  |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa Đường và mương thoát nước dọc đường liên xã Hiệp Phước - Phước Thiền |  | 2037; 05/7/2023 | 12.000 | 12.000 |  | 5.000 |  |  |  | 5.000 |  |
| II | Cấp, thoát nước |  |  | 14.990 | 14.990 | - | 7.000 | - | - | - | 7.000 |  |
| 1 | Mương thoát nước hạ lưu chùa ông ra kênh Bà Ký và tuyến mương thoát nước đường hẻm cạnh quán café sân vườn |  | 2038; 05/07/2023 | 14.990 | 14.990 |  | 7.000 |  |  |  | 7.000 |  |
| III | An ninh |  |  | 19.371 | 5.000 | - | 600 | - | - | - | 600 |  |
| 1 | Trụ sở Công an xã Phước An |  | 5763; 29/10/2019 | 6.125 | 3.000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2 | Trụ sở Công an xã Phú Thạnh |  | 3712; 29/9/2020 | 13.246 | 2.000 |  | 600 |  |  |  | 600 |  |
| E | NGUỒN KẾT DƯ XSKT |  |  |  |  |  | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
|  | Dự án đã được phê duyệt quyết toán còn thiếu kế hoạch vốn |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |
| F | NGUỒN KẾT DƯ TIỀN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  |  | 5.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.288 |
|  | Dự án đã được phê duyệt quyết toán còn thiếu kế hoạch vốn |  |  |  |  |  | 5.288 |  |  |  |  | 5288 |