Phụ lục III.7

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 120/TTr-UBND

ngày 21  tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

| ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | DANH MỤC DỰ ÁN | Địa điểm xây dựng (xã cũ) | Thời gian khởi công - hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  | 1.234.521 | 271.072 |
| A | Nguồn vốn ngân sách tập trung |  |  | 1.216.957 | 181.202 |
| I | Dự án chuyển tiếp |  |  | 910.165 | 167.583 |
| * | Giao thông |  |  | 787.290 | 148.260 |
| 1 | Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm (vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMĐT: 174,5 tỷ; NSH: 87 tỷ; NST: 87,5 tỷ) | Xuân Hưng | tối đa 4 năm | 87.500 | 16.500 |
| 2 | Đường Xuân Thành - Trảng Táo (vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMĐT: 113,500 tỷđ; NSH: 57tỷ; NST: 56,5 tỷ) | Xuân Thành | 2022-2025 | 56.500 | 69 |
| 3 | Nâng cấp đường Gia Tỵ, Cao Su | Xuân Hưng | tối đa 4 năm | 143.310 | 6.000 |
| 4 | Đường Đồi Đá - Bàu Trâm | Xuân Thành | 2022-2025 | 99.980 | 0 |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Đình Thương | TTGR | 2021-2023 | 60.000 | 28.000 |
| 6 | Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú (vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMĐT: 359,65 tỷ; NSH: 180 tỷđ; NST: 179,65 tỷ) | Xuân Định | 2021-2023 | 180.000 | 18.000 |
| 7 | Đường Suối Rết B | Xuân Định | 2021-2023 | 75.000 | 71.691 |
| 8 | Đường Tân Hữu - Trảng Táo (đoạn từ TL766 đến cầu Suối khỉ) | Xuân Tâm | 2021-2023 | 30.000 | 1.000 |
| 9 | Đường Thọ Chánh - Thọ Tân (giai đoạn 2) | Xuân Tâm | 2021-2023 | 55.000 | 7.000 |
|  | Quản lý nhà nước |  |  | 14.275 | 1.324 |
| 10 | Trụ sở UBND TT Gia Ray (Giai đoạn 2) | Xuân Tâm | 2021-2023 | 14.275 | 1.324 |
|  | Kiến thiết địa chính |  |  | 54.300 | 2.357 |
| 11 | Chỉnh trang Khu vực nút giao ngã Ba Bưu điện | Xuân Thọ | 2021-2023 | 5.000 | 1.500 |
| 12 | Sửa chữa, chỉnh trang các tuyến đường khu trung tâm huyện, chỉnh trang Hoa viên 9 tháng 4 | TTGR | 2021-2023 | 49.300 | 857 |
|  | An Ninh quốc phòng |  |  | 54.300 | 5.777 |
| 13 | Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Thành | Xuân Thọ | 2021-2023 | 5.000 | 4.000 |
| 14 | Nhà huấn luyện và thi đấu võ thuật của Ban chỉ huy Quân sự huyện | TTGR | 2021-2023 | 49.300 | 1.777 |
|  | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  |  | - | 9.865 |
| 15 | Trường Mầm non Xuân Hưng | Xuân Thọ | 2021-2023 |  | 9.865 |
| II | Chi phí chuẩn bị đầu tư |  |  | 306.792 | 1.500 |
|  | Giao thông |  |  | 301.792 | 1.500 |
| 1 | Khu tái định cư xã Xuân Hiệp | Xuân Tâm | 2021-2023 | 120.000 | 1.000 |
| 2 | Nâng cấp mở rộng đường Ngô Quyền và Lê Văn Vận | Xuân Tâm | 2021-2023 | 181.792 | 500 |
|  | Quản lý nhà nước |  |  | 5.000 | - |
| 3 | Trụ sở UBND xã Xuân Phú | Xuân Tâm | 2021-2023 | 5.000 | 0 |
| III | Tất toán |  |  | - | 2.117 |
| 1 | Hệ thống chống úng xã Xuân Hưng | Xuân Tâm | 2021-2023 |  | 940 |
| 2 | Đường dây hạ thế cánh đồng Thọ Lộc (mật cật 1, 2) xã Xuân Thọ | Xuân Tâm | 2021-2023 |  | 1 |
| 3 | Đường dây trung thế và TBA Thác Trời, ấp 7, xã Xuân Bắc | Xuân Tâm | 2021-2023 |  | 5 |
| 4 | Đường dây trung thế và TBA ấp Tây Minh, xã Lang Minh | Xuân Tâm | 2021-2023 |  | 3 |
| 5 | Đường dây trung, hạ thế và TBA cánh đồng Bảo Liệt, ấp Bình Minh, xã Xuân Hiệp | Xuân Tâm | 2021-2023 |  | 4 |
| 6 | Đường Xuân Hiệp - Lang Minh | Xuân Tâm | 2021-2023 |  | 495 |
| 7 | Trường TH Xuân Tâm 1 | Xuân Tâm | 2021-2023 |  | 669 |
| IV | Bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh |  |  | - | 10.000 |
| 1 | Sữa chữa, chỉnh trang các tuyến đường khu trung tâm huyện, chỉnh trang Hoa Viên 9 tháng 4 | Xuân Hòa |  |  | 10.000 |
| 2 | Đường Đồi Đá - Bàu Trâm | Xuân Hòa |  |  | 0 |
| V | Dự phòng vốn nguồn tập trung: (Vốn để bố trí các công trình khởi công mới, công trình sau quyết toán, công trình đang thi công phát sinh thêm khối lượng, công trình XHH đối ứng vốn huyện ). |  |  |  | 2 |
|  | Số dự phòng đầu năm chưa phân bổ (+) |  |  |  | 2.000 |
|  | Số dự phòng đã phân bổ (-) |  |  |  | -1.998 |
| B | Nguồn vốn xổ số kiến thiết |  |  | 17.564 | 58.190 |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  | 17.564 | 57.890 |
| * | Giáo dục |  |  | 17.564 | 57.890 |
| 1 | Trường mầm non Xuân Trường (phân hiệu chính) | Bảo Hòa | 2021-2023 | 17.564 | 6.000 |
| 2 | Trường MN Xuân Phú | Xuân Phú | 2021-2023 |  | 11.000 |
| 3 | Trường Tiểu học Phù Đổng | Xuân Phú | 2021-2023 |  | 500 |
| 4 | THCS Lê Lợi | Xuân Phú | 2021-2023 |  | 2.300 |
| 5 | Trường Mầm non Trảng Táo | Xuân Phú | 2021-2023 |  | 22.000 |
| 6 | Trường Mầm non Xuân Hưng | Xuân Phú | 2021-2023 |  | 16.090 |
| II | Dự án chuẩn bị đầu tư |  |  | - | 300 |
| 1 | Trường TH Mạc Đỉnh Chi | Xuân Phú | 2021-2023 |  | 0 |
| 2 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Xuân Tâm | 2021-2023 |  | 100 |
| 3 | Trường TH Quang Trung | Xuân Tâm | 2021-2023 |  | 100 |
| 4 | Trường THCS Nguyễn Thái Bình | Xuân Phú | 2021-2023 |  | 100 |
| 5 | Trụ sở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Xuân Lộc | Xuân Tâm | 2021-2023 |  | 0 |
| IV | Bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh |  |  | - | - |
| 1 | Nâng cấp đường Gia Tỵ, Cao Su | Xuân Hòa |  |  |  |
| 2 | Đường Đồi Đá - Bàu Trâm | Xuân Hòa |  |  |  |
| II | Dự phòng vốn nguồn sổ xố kiến thiết: Vốn bố trí các công trình khởi công mới, công trình chuẩn bị đầu tư, công trình tất toán và công trình XHH đối ứng vốn ngân sách huyện). |  |  |  | 0 |
| 1 | - Số dự phòng đầu năm chưa phân bổ (+) |  |  |  | 0 |
| 2 | - Số dự phòng đã phân bổ (-) |  |  |  | 0 |
| C | Nguồn thu sử dụng đất |  |  | - | 31.680 |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  | - | 15.900 |
| * | Giao thông |  |  | - | 15.900 |
| 1 | Đường Đồi Đá - Bàu Trâm | Xuân Thành | 2022-2025 |  | 0 |
| 2 | Đường Suối Rết B |  |  |  | 11.400 |
| 3 | Hỗ trợ vốn Quỹ Hội Nông Dân |  |  |  | 500 |
| 4 | Ngân hàng CSXH huyện |  |  |  | 4.000 |
| II | Dự án tất toán |  |  |  | 4.757 |
| 1 | Trường TH Lý Tự Trọng |  |  |  | 710 |
| 2 | Trường Tiểu học Gia ray |  |  |  | 2.042 |
| 3 | Xây mới phòng làm việc và sữa chữa Trụ sở Huyện ủy (giai đoạn 2); |  |  |  | 1.018 |
| 4 | Chỉnh trang công viên tượng đài |  |  |  | 987 |
| III | Hỗ trợ vốn đầu tư NS xã: Vốn hỗ trợ các công trình XHH giao thông nông thôn năm 2024 về trước (chi tiết theo phụ lục kèm theo) |  |  |  | 9.907 |
| IV | Nguồn thu sử dụng đất năm 2025 (vốn phân bổ theo tiến độ thu, cấp cho các công trình XHH ). |  |  |  | 1.116 |
|  | - Số dự kiến phải thu |  |  |  | 1.116 |
|  | - Số đã phân bổ |  |  |  | 0 |