| Phụ lục III.8 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Cột 6, 7, 8 là Triệu đồng; Cột 9, 10, 11, 12, 13 là Ngàn đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Nội dung | Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ) | Mã dự án | Số/ngày quyết định đầu tư | Tổng mức vốn đầu tư | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024 | Kế hoạch 2025 (ngàn đồng) | trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT | XSKT | ĐẤT | Nguồn XSKT (từ nguồn HTMT cũ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Tổng số |  |  | 0 | 527.394 | 479.922 | 242.742.449 | 277.294.000 | 154.153.000 | 53.671.000 | 34.300.000 | 35.170.000 |
| A | CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |  |  | 0 | 103.399 | 45.700 | 34.030.000 | 28.750.000 | 28.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  | 0 | 81.910 | 44.300 | 32.950.000 | 18.250.000 | 18.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Đường số 26 (Đường khu 2 ấp Suối Cả) | Long Giao | 7950301 | 234/QĐ-UBND 23/3/2022 | 35.991 | 35.000 | 28.950.000 | 3.550.000 | 3.550.000 |  |  |  |
| 2 | Đường nội đồng tổ 1 Láng me đi Thoại Hương, xã Xuân Đông | Xuân Đông | 8080243 | 501/QĐ-UBND 05/7/2024 | 11.594 | 3.100 | 600.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | - |  |  |
| 3 | Đường nội đồng tổ 10D ấp 10 xã Sông Ray | Sông Ray | 8080245 | 901/QĐ_UBND 06/8/2024 | 11.222 | 3.100 | 3.100.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | - |  |  |
| 4 | Đường nội đồng tổ 3 đi tổ 7 vào lòng hồ Sông Ray | Sông Ray | 8080254 | 977/QĐ-UBND 04/9/2024 | 23.103 | 3.100 | 300.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | - |  |  |
| II | Công trình khởi công mới |  |  | 0 | 21.489 | 0 | 680.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Đường N20 (đoạn N16-QL56) Giai đoạn 1: QL56-D3-1 | Long Giao | 7955231 | 196/QĐ-UBND 21/3/2023 | 21.489 |  | 680.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | - |  |  |
| III | Công trình chuẩn bị đầu tư 2025 |  |  | 0 | 0 | 1.400 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sửa chữa tuyến đường Cẩm Sơn - Cù Bị | Xuân Mỹ |  |  | - | 500 | - | 100.000 | 100.000 | - |  |  |
| 2 | Đường Rừng tre - La Hoa | Xuân Đông | 8031007 |  | - | 500 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |
| 3 | Kênh nội đồng ấp 6 xã Sông Nhạn | Sông Nhạn | 8080246 |  | - | 200 | - | 100.000 | 100.000 | - | - |  |
| 4 | Hệ thống kênh dẫn nước hồ Suối Đôi |  | 8080242 |  | - | 200 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - |  |  |
| 5 | Đường 765 đi làng Dân tộc |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| B | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  | 0 | 325.375 | 316.252 | 157.242.449 | 135.170.000 | 51.300.000 | 48.700.000 | 0 | 35.170.000 |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  | 0 | 298.144 | 254.502 | 153.842.449 | 101.850.000 | 51.300.000 | 15.550.000 | 0 | 35.000.000 |
| 1 | Xây dựng phòng học trường mầm non Hoa Sen | Xuân Tây | 7951253 | 235/QĐ-UBND 23/3/2022 | 16.654 | 13.600 | 3.600.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |  |
| 2 | Xây dựng khu hiệu bộ, phòng chức năng trường Tiểu học Xuân Đông | Xuân Đông | 7955226 | 704/QĐ-UBND 04/10/2023 | 28.535 | 28.399 | 23.399.449 | 5.350.000 |  | 5.350.000 |  |  |
| 3 | Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng Trường tiểu học Ngô Mây | Lâm San | 7950728 | 613/QĐ-UBND 08/9/2023 | 22.566 | 24.000 | 20.840.000 | 2.400.000 |  | 2.400.000 |  |  |
| 4 | Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng trường Tiểu học Xuân Đường | Xuân Đường | 7951252 | 722/QĐ-UBND 09/10/2023 | 28.948 | 26.000 | 17.500.000 | 7.800.000 |  | 7.800.000 |  |  |
| 5 | Xây dựng phòng học, phòng chức năng trường Mầm non Xuân Đường | Xuân Đường | 7959597 | 677/QĐ-UBND 28//2023 | 44.973 | 38.953 | 21.953.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |  |  |  |
| 6 | Xây dựng trường mầm non Xuân Đông (PH ấp Bể Bạc) | Xuân Đông | 7950727 | 564/QĐ-UBND 29/8/2023 | 44.575 | 35.000 | 19.350.000 | 17.650.000 | 2.650.000 |  |  | 15.000.000 |
| 7 | Xây dựng trường mầm non Lâm San | Lâm San | 7951891 | 618/QĐ-UBND 12/9/2023 | 42.492 | 35.000 | 21.300.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |  |
| 8 | Xây dựng trường mầm non Sông Ray ấp 1 | Sông Ray | 7959598 | 588/QĐ-UBND 31/8/2023 | 54.425 | 40.000 | 22.350.000 | 25.650.000 | 5.650.000 |  |  | 20.000.000 |
| 9 | XD bổ sung các phòng học phòng chức năng trường TH Hồng Bàng | Sông Ray | 8030995 | 495/QĐ-UBND 01/7/2024 | 14.976 | 13.550 | 3.550.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |  |
| 10 | Xây dựng khu hiệu bộ, phòng chức năng trường Tiểu Học Võ Thị Sáu |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 11 | Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu Học Long Giao |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| II | Công trình khởi công mới |  |  | - | 27.231 | 51.250 | 3.100.000 | 33.170.000 | - | 33.000.000 | - | 170.000 |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Mỹ | Long Giao | 8070561 | 103/QĐ-UBND 11/3/2024 | 27.231 | 5.650 | 750.000 | 170.000 |  |  |  | 170.000 |
| 2 | XD bổ sung các phòng học phòng chức năng trường TH Thừa Đức 2 | Thừa Đức 2 | 8030993 |  | - | 10.000 | 500.000 | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  |  |
| 3 | XD bổ sung các phòng học phòng chức năng trường TH Mỹ Hạnh |  | 8030994 |  | - | 10.000 | 500.000 | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  |  |
| 8 | Xây mới trường mầm non Tuổi Thơ, xã Thừa Đức | Thừa Đức 2 | 8087891 |  | - | 8.200 | 200.000 | 8.000.000 |  | 8.000.000 | - |  |
| 9 | Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu học Xuân Tây, xã Xuân Tây | Xuân Tây | 8087944 |  | - | 7.200 | 500.000 | 6.000.000 |  | 6.000.000 |  |  |
| 10 | Xây mới trường mầm non Xuân Tây, xã Xuân Tây | Xuân Tây | 8087910 |  | - | 10.200 | 650.000 | 9.000.000 |  | 9.000.000 |  |  |
| III | Công trình Chuẩn bị đầu tư |  |  | - | - | 10.500 | 300.000 | 150.000 | - | 150.000 | - | - |
| 1 | Xây dựng trường Mầm non Hướng Dương | Sông Nhạn | 8030989 |  | - | 10.000 | 200.000 | 50.000 |  | 50.000 | - |  |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Trãi | Xuân Đông | 8087930 |  | - | 500 | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 |  |  |
| C | CÔNG TRÌNH QLNN |  |  | 0 | 98.620 | 117.070 | 51.070.000 | 30.365.678 | 30.365.678 | 0 | 0 | 0 |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  | 0 | 98.620 | 83.400 | 50.720.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Xây dựng mới trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự Thị trấn Long Giao | Long Giao | 8087920 | 294/QĐ-UBND 10/6/2024 | 8.746 | 3.400 | 2.100.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |  |  |  |
| 2 | Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Sông Nhạn | Sông Nhạn | 7955225 | 290/QĐ-UBND 05/5/2023 | 31.276 | 28.000 | 15.550.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |  |  |  |
| 3 | Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Thừa Đức | Thừa Đức | 7951888 | 510/QĐ-UBND 10/8/2023 | 30.377 | 27.000 | 15.500.000 | 7.300.000 | 7.300.000 |  |  |  |
| 4 | Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Xuân Quế | Xuân Quế | 7955224 | 296/QĐ-UBND 05/4/2022 | 28.221 | 25.000 | 17.570.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |  |  |  |
| II | Công trình khởi công mới |  |  | - | - | 27.770 | 300.000 | 3.365.678 | 3.365.678 | - | - | - |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm Chính trị huyện | Long Giao | 8118370 |  | - | 12.770 | - | 3.365.678 | 3.365.678 |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND xã Xuân Quế thành trụ sở làm việc Công an xã Xuân Quế | Xuân Quế | 8087935 |  | - | 5.000 | 100.000 | - | - | - |  |  |
| 3 | Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND xã Sông Nhạn thành trụ sở làm việc Công an xã Sông Nhạn | Sông Nhạn | 8087920 |  | - | 5.000 | 100.000 | - | - | - |  |  |
| 4 | Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND xã Thừa Đức thành trụ sở làm việc Công an xã Thừa Đức | Thừa Đức | 8087292 |  | - | 5.000 | 100.000 | - | - | - |  |  |
| III | Chuẩn bị đầu tư |  |  | 0 | 0 | 5.900 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Xây dựng mới Nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sông Ray | Sông Ray | 8087945 |  | - | 200 | 50.000 | - | - | 0 |  |  |
| 2 | Xây dựng mới Nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Xuân Mỹ | Xuân Mỹ | 8118375 |  | - | 500 | - | - | - | 0 |  |  |
| 3 | Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Xuân Đường | Xuân Đường | 8118372 |  | - | 5.000 | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Xây dựng Trung tâm Chính trị huyện Cẩm Mỹ | Long Giao | 8118370 |  | - | 200 | - | - | - | 0 |  |  |
| D | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  |  | - | - | 900 | 400.000 | 900.000 | - | - | 900.000 | - |
| 1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư xã Nhân Nghĩa | Nhân Nghĩa | 8108308 |  | - | 900 | 400.000 | 900.000 | - |  | 900.000 |  |
| C | Đầu tư xây dựng cơ bản khác - Nguồn vốn nhận uỷ thác tại địa phương năm 2025: 4 tỷ đồng - Nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân năm 2025: 2 tỷ đồng |  |  |  |  |  |  | 6.000.000 |  |  | 6.000.000 |  |
| D | Vốn bố trí thực hiện các dự án khi đủ điều kiện |  |  |  |  |  |  | 47.961.000 | 15.590.000 | 4.971.000 | 27.400.000 |  |
| E | Một số dự án khác trên địa bàn huyện; vốn cấp sau quyết toán; vốn hỗ trợ các dự án XHH (trong đó: QT đã giao 11.824.293.832đ; XHH đã giao 10.316.271.000đ; Còn lại 6.006.757.167đ) |  |  |  |  |  |  | 28.147.322 | 28.147.322 |  |  |  |