| Phụ lục III.11 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng. |  |  |  |  |
| STT | Nội dung | Địa điểm xây dựng (cấp xã cũ) | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành KT | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định duyệt dự án |  | Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 | Giải ngân đến hết kế hoạch năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Số, ngày, tháng | Tổng mức đầu tư |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 1.183.247 | 1.098.688 | 539.192 | 500.607 |
| A | NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  |  |  |  | 966.376 | 514.371 | 322.750 | 195.342 |
|  | Chi trả sau quyết toán |  |  |  |  |  |  | 21.832 | 17.332 | 4.700 |
|  | Vốn chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguồn chưa phân bổ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.252 |
|  | Hỗ trợ đầu tư các công trình XHH |  |  |  |  |  |  | 108.960 | 86.942 | 22.000 |
| I | Quốc phòng |  |  |  |  |  | 4.883 | 4.500 | 300 | 4.200 |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Lộc | Phú Lộc |  | 011 | 2025 | 5105-22/11/2024 | 1.132 | 1.000 | 100 | 900 |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Thịnh | Phú Thịnh |  | 011 | 2025 | 4982-11/11/2024 | 2.221 | 2.000 | 100 | 1.900 |
| 3 | Xây dựng Nhà huấn luyện và thi đấu võ thuật của Ban CHQS huyện Tân Phú | TT Tân Phú | 7004686 | 011 | 2025 | 5050-19/11/2024 | 1.530 | 1.500 | 100 | 1.400 |
| 4 | Nâng cấp, sữa chữa trụ sở làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Phú Điền | TT Tân Phú |  | 011 | 2025 |  |  |  |  |  |
| II | An Ninh và Trật tự an toàn xã hội |  |  |  |  |  | 24.469 | 3.300 | 2.280 | 440 |
| 1 | Xây dựng Trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã Phú Thịnh |  |  |  |  |  | 12.287 | 3.000 | 2.280 | 140 |
| 2 | Xây dựng Trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã Đak Lua |  |  |  |  |  | 12.182 | 300 | 0 | 300 |
| III | Giáo dục-Đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  |  | 68.440 | 22.800 | 10.189 | 11.900 |
| 1 | Mở rộng trường Mầm non Phú An | Phú An | 7976624 | 071 | 2024-2025 | 2711-02/8/2023 | 12.295 | 7.700 | 3.139 | 3.900 |
| 2 | Nâng cấp trường Tiểu học Phù Đổng | Phú Lâm | 7964418 | 072 | 2024-2025 | 3487-06/10/2023 | 41.153 | 9.100 | 7.050 | 2.000 |
| 3 | Nâng cấp trường THCS Phú Lâm | Phú Lâm | 7950102 | 073 |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Sửa chữa trường TH & THCS Phú An | Phú an | 7963056 | 072 | 2024-2025 | 4008-25/9/2024 | 14.992 | 6.000 | 0 | 6.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| IV | Văn hóa thông tin |  |  |  |  |  | 26.606 | 7.800 | 948 | 5.200 |
| 1 | Cải tạo sửa chữa Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện | TT Tân Phú | 7995653 | 161 | 2024-2025 | 5027-14/11/2024 | 7.189 | 5.700 | 948 | 4.700 |
| 2 | Xây dựng Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã Phú Lập | Phú Lập | 8094168 | 161 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Nhà văn hóa, Khu nhà truyền thống, sân bóng đá xã Tà Lài | Tà Lài |  | 161 |  |  | 1.840 | 1.700 | 0 | 100 |
| 3 | Xây dựng, sửa chữa Trung tâm văn hóa xã Phú An | Phú An |  | 161 |  |  | 3.601 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | Xây dựng Hội trường Trung tâm văn hoá xã Phú Lộc | Phú Lộc |  | 161 |  |  | 13.976 | 300 | 0 | 300 |
| V | Bảo vệ Môi trường |  |  |  |  |  | 5.230 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 1 | Xây dựng điểm chung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện | Tân Phú | 8072168 | 261 | 2024-2025 | 2345-04/6/2024 | 5.230 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| VI | Các hoạt động kinh tế |  |  |  |  |  | 803.474 | 334.279 | 199.196 | 128.433 |
| VI.1 | Thủy lợi |  |  |  |  |  | 2.085 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 1 | Dự án Cấp bách tạm thời chống sạt lở (đoạn còn lại GĐ2) bờ sông La Ngà, xã Phú Bình | Phú Bình | 8097640 | 283 |  |  | 2.085 | 2.000 |  | 2.000 |
| VI.2 | Định canh, định cư |  |  |  |  |  | 592.762 | 278.629 | 174.496 | 98.933 |
| 1 | Khu Tái định cư 15ha huyện Tân Phú | Tân Phú | 7957403 | 285 | 2023-2026 | 3521-11/10/2023 | 592.762 | 278.629 | 174.496 | 98.933 |
| VI.3 | Giao thông đường bộ |  |  |  |  |  | 187.274 | 20.000 | 8.200 | 11.300 |
| 1 | Đường be 129 (giai đoạn 2) | Phú Thanh | 8030166 | 292 | 2024-2026 | 3817-30/10/2023 | 70.855 | 10.000 | 2.700 | 7.300 |
| 2 | Nâng cấp mở rộng đường Phú Lộc - Phú Tân | Phú Lộc | 8041106 | 292 | 2024-2026 | 5373-25/12/2023 | 116.419 | 10.000 | 5.500 | 4.000 |
| VI.4 | Công nghiệp điện năng |  |  |  |  |  | 1.061 | 1.050 | 0 | 100 |
| 1 | Đường dây trung thế trạm biến áp Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú | TT Tân Phú |  | 302 |  |  | 658 | 650 | 0 | 50 |
| 2 | Đường dây trung thế trạm biến áp Trụ sở Huyện uỷ Tân Phú | TT Tân Phú |  | 302 |  |  | 403 | 400 | 0 | 50 |
| VI.5 | Công nghệ thông tin |  |  |  |  |  | 20.292 | 600 | 0 | 600 |
| 1 | Nâng cấp hạ tầng ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Tân Phú | Tân Phú | 8097637 | 314 |  | 215-10/01/2025 | 5.390 | 300 |  | 300 |
| 2 | Đầu tư và nâng cấp, chuyển đổi hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn huyện Tân Phú | Tân Phú | 8097639 | 314 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết lập bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn huyện Tân Phú | Tân Phú |  | 314 |  |  | 14.902 | 300 | 0 | 300 |
| VI.6 | Hỗ trợ nguồn ủy thác NHCS, Quỹ hỗ trợ nông dân |  |  |  |  |  | 0 | 32.000 | 16.500 | 15.500 |
| 1 | Nguồn ủy thác ngân hàng chính sách |  |  |  |  |  |  | 29.000 | 14.500 | 14.500 |
| 2 | Bổ sung nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
| VII | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể |  |  |  |  |  | 33.274 | 5.900 | 3.063 | 2.717 |
| 1 | Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện | Tân Phú | 8094165 | 341 | 2024-2025 | 4200-09/10/2024 | 2.529 | 2.400 | 1.200 | 1.200 |
| 2 | Nâng cấp Trụ sở UBND xã Nam Cát Tiên | Nam Cát Tiền | 8096491 | 341 |  | 4917-4/11/2024 | 28.952 | 1.700 | 350 | 1.350 |
| 3 | Sửa chữa Nhà công vụ và trang bị Phòng Khánh tiết Huyện ủy | TT Tân Phú | 8031723 | 351 | 2023-2025 | 5025-14/11/2024 | 1.793 | 1.800 | 1.513 | 167 |
| B | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  |  |  | 197.224 | 170.862 | 115.985 | 66.395 |
|  | Chi trả sau quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguồn chưa phân bổ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 12.324 |
|  | Chi trả sau quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.156 |
| I | Giáo dục-Đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  |  | 197.224 | 103.100 | 51.992 | 48.515 |
| 1 | Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (23-26) | TT Tân Phú | 7957402 | 072 | 2023-2026 | 4916-04/11/2024 | 96.555 | 40.000 | 19.727 | 18.895 |
| 2 | Nâng cấp trường THCS Phú Lâm | Phú Lâm | 7950102 | 073 |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Nâng cấp trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Phú Xuân | 7936910 | 072 |  | 1434-06/5/2022 |  |  |  | 0 |
| 4 | Nâng cấp trường TH Phú Lâm | Phú Lâm | 7936913 | 072 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Sửa chữa trường TH & THCS Phú An | Phú an | 7963056 | 072 | 2024-2025 | 4008-25/9/2024 | 14.994 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | Mở rộng trường Tiểu học Phạm Văn Đồng | Phú Lộc | 7970341 | 072 |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Điểm Trường Mầm non Đắc Lua (điểm trường chính) | Đak Lua | 7985763 | 071 | 2024-2025 | 4973-08/11/2024 | 9.275 | 8.000 | 2.068 | 5.500 |
| 4 | Nâng cấp trường Mầm non Núi Tượng | Núi tượng | 8053650 | 071 | 2024-2025 | 2766-12/7/2024 | 11.894 | 6.000 | 456 | 5.500 |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Phú (cơ sở chính) | TT Tân Phú | 8083033 | 075 | 2024-2025 | 3608-27/8/2024 | 3.931 | 3.700 | 1.200 | 2.500 |
| 6 | Sửa chữa Trường Mầm non Minh Khai | TT Tân Phú | 8094167 | 071 | 2024-2025 | 4563-28/10/2024 | 11.435 | 10.000 | 2.666 | 7.200 |
| 7 | Xây dựng Cơ sở 2 Trường Tiểu học Phú Thanh | Phú Thanh | 8083032 | 072 |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Nâng cấp điểm trường chính - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Đak Lua | 8094166 | 072 |  | 4616-31/10/2024 | 22.930 | 2.000 |  | 1.700 |
| 9 | Nâng cấp trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát | Phú Xuân | 7936907 | 072 |  | 11814-26/10/2022 | 13.631 | 13.000 | 12.335 | 660 |
| 10 | Nâng cấp trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Phú Xuân | 7936910 | 072 |  | 5380-13/12/2024 | 12.579 | 12.400 | 9.539 | 2.560 |
| II | Các hoạt động kinh tế |  |  |  |  |  | 0 | 67.762 | 63.993 | 3.400 |
| 1 | Khu Tái định cư 15ha huyện Tân Phú | Tân Phú | 7957403 | 285 | 2023-2026 | 3521-11/10/2023 |  | 67.762 | 63.993 | 3.400 |
| C | NGUỒN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  |  | 0 | 107.776 | 69.968 | 34.415 |
| C.1 | Nguồn giao đầu năm |  |  |  |  |  |  | 107.776 | 69.968 | 13.200 |
| I | Các hoạt động kinh tế |  |  |  |  |  | 0 | 107.776 | 69.968 | 13.200 |
| 1.1 | Định canh, đinh cư |  |  |  |  |  | 0 | 107.776 | 69.968 | 13.200 |
| 1 | Khu Tái định cư 15ha huyện Tân Phú | Tân Phú | 7957403 | 285 | 2023-2026 | 3521-11/10/2023 |  | 107.776 | 69.968 | 13.200 |
| C.2 | Bổ sung từ nguồn kết dư năm 2024 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 21.215 |
| I | Các hoạt động kinh tế |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.215 |
| 1.1 | Định canh, đinh cư |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.215 |
| 1 | Khu Tái định cư 15ha huyện Tân Phú | Tân Phú | 7957403 | 285 | 2023-2026 | 3521-11/10/2023 |  |  |  | 21.215 |
| D | NGUỒN TỈNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU (NSTT) |  |  |  |  |  | 0 | 186.024 | 30.289 | 85.000 |
| I | Các hoạt động kinh tế |  |  |  |  |  | 0 | 186.024 | 30.289 | 85.000 |
| 1.1 | Giao thông đường bộ |  |  |  |  |  | 0 | 186.024 | 30.289 | 85.000 |
| 1 | Đường be 129 (giai đoạn 2) | Phú Thanh | 8030166 | 292 | 2024-2026 | 3817-30/10/2023 |  | 45.289 | 10.289 | 20.000 |
| 2 | Nâng cấp mở rộng đường Phú Lộc - Phú Tân | Phú Lộc | 8041106 | 292 | 2024-2026 | 5373-25/12/2023 |  | 100.000 | 20.000 | 30.000 |
| 3 | Khu Tái định cư 15ha huyện Tân Phú | Tân Phú | 7957403 | 285 | 2023-2026 | 3521-11/10/2023 |  | 40.735 | 0 | 35.000 |
| E | NGUỒN TỈNH HỖ TRỢ MỤC TIÊU NÔNG THÔN MỚI (Nguồn thu tiền sử dụng đất ) |  |  |  |  |  | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| I | Giáo dục-Đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  |  | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 1 | Nâng cấp trường Tiểu học Phù Đổng | Phú Lâm | 7964418 | 072 |  | 3487-06/10/2023 |  | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 2 | Nâng cấp trường Mầm non Núi Tượng | Núi tượng | 8053650 | 071 |  | 2766-12/7/2024 |  | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 3 | Mở rộng trường tiểu học Phú Trung | Phú Trung | 7985764 | 072 |  | 4923-05/11/2024 |  | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 4 | Nâng cấp Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | Phú Bình | 8094163 | 072 |  | 4974-08/11/2024 |  | 26.000 | 0 | 26.000 |
| 5 | Nâng cấp điểm trường chính - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Đak Lua | 8094166 | 072 |  | 4616-31/10/2024 |  | 19.000 | 0 | 19.000 |
| F | NGUỒN VỐN KHÁC (nguồn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa) |  |  |  |  |  | 19.647 | 19.655 | 200 | 19.455 |
|  | Nguồn chưa phân bổ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.855 |
| I | Các hoạt động kinh tế |  |  |  |  |  | 19.647 | 19.655 | 200 | 10.600 |
| 1.1 | Thủy lợi |  |  |  |  |  | 8.606 | 8.614 | 200 | 4.200 |
| 1 | Kiên cố kênh mương ngã ba sông (Ba sự) | Phú Điền |  | 283 |  |  | 1.999 | 1.999 |  | 100 |
| 2 | Kiên cố kênh mương Trạm bơm ấp Đa Tôn, Thanh Trung, Suối Đá - Thanh Sơn | Thanh Sơn |  | 283 | 2025 | 5104-22/11/2024 | 4.308 | 4.316 | 200 | 4.000 |
| 3 | Kiên cố kênh mương Trạm bơm ấp 9, 10, xã Đak Lua nhánh N2 | Đak Lua |  | 283 |  |  | 2.299 | 2.299 |  | 100 |
| 1.2 | Giao thông đường bộ |  |  |  |  |  | 11.041 | 11.041 | 0 | 6.400 |
| 1 | Đường Nội đồng N3 ấp 4 | Phú Điền |  | 292 |  |  | 4.771 | 4.771 |  | 200 |
| 2 | Đầu tư đường nội đồng vùng sản xuất lúa ấp 2 đi ấp 4 | Phú Lập |  | 292 |  |  | 6.270 | 6.270 |  | 6.200 |